- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

根据市、区城管局要求取消垃圾临时堆放点位，拟采用直运方式将无锡市南湖园大酒店有限公司（苏锡路75号）地块被征收房屋拆除后建筑垃圾进行清运处置。临时堆放点位指采购人临时垃圾堆放点。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

此次采购根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等法律法规。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及项目简要说明

作业质量要求：

（1）垃圾运输作业做到车走地净。

（2）垃圾收集运输途中做到密闭运输，不得抛洒滴漏。

（3）垃圾运输装运中应听从现场工作人员指挥，谨慎操作小心驾驶，以防人身机械事故的发生。

（4）在垃圾运输工作中发生的任何交通事故及涉及人员伤亡、财物损坏等安全事故，均由中标人负责。

（5）严禁车辆超载运营，因超载等违规、违法行为受到的处罚均由中标人承担。

项目简要说明：

- 1、拟对无锡市南湖园大酒店有限公司（苏锡路75号）地块被征收房屋拆除后建筑垃圾进行清运处置，总建筑面积2488.91M2，第11幢为钢结构，其他均为砖混结构，最终按实际发生量进行结算。

- 2、项目地点：无锡市新吴区苏锡路75号。

- 3、服务期：建筑垃圾备案完成后30天内清运结束。

- 4、服务质量要求：符合采购人要求及市、区部门的相关规程和规范要求。

- 5、服务标准：必须保证车辆在收到清运建筑垃圾通知后2小时内到达现场，不得延误出车。每延误一次扣除合同价款的千分之二。

- 6、付款方式：本项目无预付款，建筑垃圾过磅称算，项目结束10天内报采购人竣工验收，项目结束按实际称重重量做决算，最终结算金额以审计金额为准。所有款项全部支付至中标单位基本账户。乙方应在付款前10个工作日内开具相应的增值税发票。

7、采购方堆场内的垃圾散乱需归堆的，归堆平整费用也由中标方承担。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 1、清运要求：中标人将建筑垃圾进行简单分类装运，及时清运处置。垃圾运输过程应密闭，不应出现遗撒及垃圾粘挂现象，转运途中不应遗洒垃圾渗沥液。垃圾清运过程中倘若出现抛洒滴漏、污染环境严重的需要由中标方自行冲洗地面、清理抛洒的垃圾。

- 2、清理运输处置：中标人负责每日将建筑垃圾分类清运至合法建筑垃圾消纳场，如遇设备检修或其他客观原因，导致建筑垃圾消纳场无法接纳的，由中标人自行寻找其他途径进行合法合规处理。建筑垃圾消纳场所应具备良好的道路环境，适合重型车辆的进出；设置清洗台及相应的污水处理及排放设施，进出口通道硬化，严禁运输车辆带泥上路；配备大型挖掘机、推土机等机械设备。做好环境管理工作，包括但不限于噪音控制、粉尘排放控制、污水排放等。垃圾要分类处理，定点排放，有毒有害固体废弃物单独存放处置。现场必须安装监控摄像及地磅，安装费用由中标单位承担。

- 3、中标方应使用采购方提供的单据记录每次的垃圾运输，由采购方委派的负责人、中标方委派的负责人签字确认，最终由采购方保存直至送审结束。

- 4、车辆要求：（1）车辆必须符合相关密封要求；（2）车辆颜色、标识统一；（3）车辆必须加装卫星定位系统，接入市、区两级监管平台；

- 5、人员要求：

（1）作业人员统一着装、佩证上岗。禁止使用超龄人员（男年满60岁、女满50岁人员）。

（2）作业人员无拾荒行为，无聚堆闲聊、瞌睡或做与工作无关之事。

（3）作业机器设备保持干净整洁，状况良好，机器设备上无乱挂放，工具摆放整齐。

（4）作业文明，采取有效措施减少扬尘、噪声等作业扰民问题。

（5）中标人承担所有人员的安全责任及费用。

（6）中标人应为作业人员提供工作服及必要的劳动防护用品。

（7）作业服务期内，招标人根据工作需要召开会议，中标人负责人必须准时参加。

（8）机器设备采用符合招标人要求的专用设备，所有机器设备外观整洁，状况良好。

（9）专用机器设备必须符合法律法规要求，具备购买或租赁手续，所产生费用及事故责任均由中标人承担。

（10）安全责任：中标人负责在服务中一切安全工作，如发生人员伤亡等意外事故，一切后果全部由中标人负责，采购方不承担任何安全及事故责任。

五、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

1、采购标的的数量：拟处置量合计约4441吨，估测体积2961m3，按实结算。

2、实施地点：无锡市新吴区苏锡路75号。

六、本项目验收标准：按国家现行法律法规的要求进行验收（附垃圾清运票据）。

七、其他技术、服务要求：

1、合同履行期间将按照相关规定对该招标项目进行检查考核和验收。履约保证金在服务期满且服务缺陷更正3个月内，并办理移交手续后支付。如中标人对管理服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

2、中标人须按照本招标文件的要求对该招标项目进行建筑垃圾清理。

3、中标人的用工必须符合国家用工的相关规定。

4、中标人必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、现场踏勘：为更好地了解现场情况，各中标人需自行至现场进行踏勘，熟悉现场及周围道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。中标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔或加价的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。

- 6、本项目综合单价应包括但不限于完成本项目所需车辆设备费用（含燃料费、折旧费、维修费）、垃圾归集、消纳费用、车辆保险费、人员的工资、社保、公积金、商业保险、服装、伙食、培训、福利、高温费以及其他各类管理费用、开票税金、消纳点处置费用及包含的所有风险、责任等完成合同内容的一切费用。本项目实行固定单价按实计量，结算处置数量以处置点过磅的数量为准，安装地磅和监控费用全部费用均由中标单位承担。

7、加强合作，积极做好各项突击性工作和创卫工作，自觉接受各级部门的检查考核，如发现问题需及时整改。

8、作业时保证安全，发生各种意外事故，由投标供应商自行解决并承担相应的责任。

9、投标供应商接到责任范围内的投诉电话和新闻舆论监督曝光的，应在3小时内处理完毕，并做好信息反馈。

10.清运公司发生下列情形或实施行为之一的，甲方可单方面解除清运合同。

11.处置设备、车辆、人员等因素不符合本规范规定，经指出后未在规定时间内整改到位的；

12.经营状况严重恶化，难以履行合同的；

13.转移财产，抽逃资金，逃避有关债务的；

14.违规收费，收费不开、少开或虚开票据牟取非法利益的；

15.发生重大交通事故，造成人员伤亡的；

16.不按规定要求装卸垃圾，发现偷倒、乱卸现象的；

17.清运公司内部管理混乱，形象不佳，社会影响恶劣的；

18.未经批准，私自将垃圾运至甲方堆场的；

19.因法律、政策发生变化的。

20、中标人在签订合同前，需提供合法垃圾填埋场所消纳合同。

21、其他事项，签订合同时另行约定。

八、服务要求：

1.无特殊情况规定时间内必须把规定处理垃圾的量限时处理干净。如遇特殊情况无法按时按量完成垃圾清运处置业务，须提前一周告知甲方，并经甲方同意。

2.日常检查中发现存在严重问题中标单位需及时整改的。

3.如接到12345便民热线等群众投诉反映清理过程不到位，有抛洒滴漏、超速违规、就地焚烧垃圾等现象，需立即处理并整改到位后，才能继续清运。

4.中标单位管理人员必须做好垃圾进出场记录。

5.如遇突发事件中标单位必须承诺接到通知后2小时内到达现场，在规定时间内清理完成。