
安徽宿固高速公路房建项目

机场收费站自来水工程询价公告
1.  询价公告
我部拟对安徽宿固高速公路房建项目机场收费站自来水工程进行比价招标，请按工程量清单表（详见附件）和本询价函要求于平台公布时间前将报价相关资料逐页盖章扫描上传至第十一师国有企业招标采购平台，届时我部将开展网上比价工作。
以下为合同主要条款

1.1  工程款支付
 按当月完成经监理、业主审核认定以及总包人或其书面授权代表签字并加盖公章认可的工程量后，总包人支付该月工程量对应工程款的70%；待分包人全部完工，且宿固房建1标工程经交工验收合格并经总包人确认后，支付至总价款的85%；双方结算完毕且经总包人确认后，支付至总价款的95%；剩余5%分别为工程质保金（3%）和农民工工资保证金（2%），依照保证金发包人退还时间同期退回；质量保修期2年满后且无任何遗留问题扣除质量缺陷维护费后一次性付清(无息)，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清；付款前投标方需提供9%等额增值税专用发票。

1.2  报价说明
（1） 本项目采用报价清单进行报价，投标人仅填报含税单价（含税单价指包含增值税）即可，其余价格均根据计算定义自动计算，其中增值税税率为投标时统一采用的增值税税率，在实施过程中如增值税税率有与投标报价时不一致的，当增值税率大于投标时的税率，超出部分由投标人自行承担；若增值税小于投标时的税率时，按实际税率进行结算。

（2） 本报价清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、服务标准等一起阅读和理解。

（3） 本清单中所列工作量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按经发包人根据计量方法计量并认可的实际完成工作内容，按本清单的单价和总价计算支付金额。

1.3  工作配合
投标人应无条件配合我方按公司相关规定、要求完善各类报审报批程序；投标人应严格按国家现行的相关法律、技术规范、标准对受检项目进行客观公正的评价。

1.4  其他

程量为暂估工程量，最终工程量按照设计施工图纸、清单工程量据实结算或涉及现场收方的以收方为准，包括但不限于人工、材料、机械、措施费、管理费、风险、团队意外险、利润、税金。签订合同之后，进行每月计量原则不计算资金利息，财务收到相关工程发票后，按照合同相关约定原则支付比例支付相应工程款，劳务人员团体意外伤害保险费用、施工过程中安全、质量检验、检测、检查、验收需发生的协调配合费招标清单中已综合考虑。以上清单包括但不限于安全文明施工、措施费、规费；检测、验收等费用。
1.5  保证金
本工程中标单位需缴纳5%合同金额的现金作为合同履约保证金。
本工程质保金3%，待保修期结束后30个工作日内退还。
2.  项目概况
安徽省宿州至固镇高速公路房建1标项目总用地面积38076.03㎡，总建筑面积10971.89㎡，包括地上面积9985.89㎡，地下面积986.00㎡。包括管道开挖及绘图、管道铺设、接口处理、阀门安装、阀门井砌筑、水表安装等。
3.  工程量清单及报价
本次询价限价为173733.63元，（大写：壹拾柒万叁仟柒佰叁拾叁元陆角叁分），含增值税税率为9%。

4.  比选办法

比价办法：最低价中标法
5.  其他：

请仔细核对报价清单，提交报价后我方将对报价清单进行核对，若发现清单与我方下发的格式不一致，或数量乘以单价与合价不一致情况，我方将按总价修正单价，如拒绝则视为放弃本次询价。

附件：报价清单

              重庆北新融建建设工程有限公司

              安徽宿固高速公路房建1标项目部
2025年12月01日
2

