# 询比价情况说明

第三师图木舒克市新增21万亩粮食水利工程项目(施工六标段一项目38-40地块)（工程施工）现因工程需要，须租赁一批机械，具体情况如下：

1.计划租赁机械进场时间: 2025年8月18日，离场时间：2025年8月27日，总工期：10日历天(具体以合同约定为准）；②工程地点:第三师图麦盖提县45团25连③：工作内容：根据项目需要。

2.询价标的详情：

| 机械名称 | 型号 | 数量（台） | - 预计使用总时间（台班/天） | 台班单价（元） | 合计(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | ZL50 | 1 | 5 |  |  | 燃油投标方自供 |
| 洒水车 | 16m3 | 1 | 10 |  |  | 燃油投标方自供 |
| 压路机 | 22T | 1 | 4 |  |  | 燃油投标方自供 |
| 平地机 | 220型 | 1 | 4.5 |  |  | 燃油投标方自供 |
| 合计： 大写： |  |  |  |  |  |  |

备注：1.税率按 9%进行结算。

2.以上工程量为暂定工程量，最终结算数量以实际签字确认为准。

- 3.报价中注明为:设备及机械租赁价格为机械、设备到现场能够正常使用的价格，包含但不限于：机械费，机械操作手工资（机械租赁费的30%）、辅助人员工资及费用，副油，进出场运费，安装、拆卸人工及配套机械费，保险费，税费，管理费及管理人员工资、费用，保养人工、材料费，维修人工、材料费，为正常使用而发生的第三方费用等。

- 4.付款方式：每月10日由现场指定管理人员出具工程量确认单为结算依据进行挂账并同时提供建筑服务类增值税专票；挂帐金额需方在次月28号前支付至总金额的80%。剩余20%租赁费待工程竣工验收完成，建设单位将剩余17%工程款支付给需方帐户后一个月内无息支付。

- 5.其他要求：①质量要求：满足施工项目要求。②出租方现场管理人员或机械操作手与承租方施工工地现场负责人每月10号进行一次工作量确认，此工作量确认单将作为双方结算的依据。③提供租赁服务日期：通知之日起3日内进场。

需求组织：新疆建咨昆仑工程建设有限责任公司

2025 年8 月 12 日

机械设备租赁合同

合同编号：

承租方（甲方）：新疆建咨昆仑工程建设有限责任公司

出租方（乙方）：

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，按照平等、互利、自愿、公平和诚实信用的原则，经过双方协商，就甲方向乙方承租机械设备特签订本合同。

一、租赁设备概况  六标一38-40

| 序号 | 机械名称 | 型号 | 数 量 | 台班租赁/台班/天 | 使用台班（天） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （台） |  |  |  |  |  |
| 1 | 装载机 | ZL50 | 1 | 台班 | 5 |  |  | 燃油投标方自供 |
| 2 | 洒水车 | 16m3 | 1 | 台班 | 10 |  |  | 燃油投标方自供 |
| 3 | 压路机 | 22T | 1 | 台 | 4 |  |  | 燃油投标方自供 |
| 4 | 平地机 | 220型 | 1 | 台班 | 4.5 |  |  | 燃油投标方自供 |
| 合计人民币大写(含税价)： 元整 （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中不含税金额：元，税金： 元，合同总价暂定，以现场实际发生据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、此租赁一工作台班时间为10个小时，租赁费为含税金额（增值税专发票，税率9%）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、机械租赁时间及金额以合同约定双方（两人双签）指定结算人签字的结算单票为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、设备及机械租赁价格为机械、设备到现场能够正常使用的价格，包含但不限于：机械费，机械操作手工资（机械租赁费的30%）、辅助人员工资及费用，副油，进出场运费，安装、拆卸人工及配套机械费，保险费，税费，管理费及管理人员工资、费用，保养人工、材料费，维修人工、材料费，为正常使用而发生的第三方费用等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、操作人员由供方配备，社保食宿工资由供方承担，因操作人员失误导致自身或他人受到伤害的赔偿责任由供方承担。合同额为暂定，最终按合同约定经指定人员实际签认台班数量为准，结算总价为实际签认台班数量乘以相应单价，当台班数量或总价超过暂定台班数量或总价的10%时，双方应签订补充协议，否则需方有权拒绝支付超过数量或总价10%（含10%）部分的租赁费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、供方按需方要求按时到达现场位置：第三师图木舒克市45团，不得延误需方项目工作正常进行。具体到场时间、位置由需方提前通知，以需方要求为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、机械到场后，由需方指定负责人苏 明 电话号码：15894767105进行验收。供方机械设备进场后，应服从需方管理人员施工作业指挥，并遵守需方的管理规章制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、机械出现故障时，应及时排除，不影响施工作业。且做到机械设备日常的维修、保养、调试工作，费用由供方承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、供方供油 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、租赁设备使用地点及用途

1、工程名称：第三师图木舒克市新增 21万亩粮食水利工程项目(施工六标段)(施工)

2、地点：第三师图木舒克市45团25连

3、用途：项目施工

三、租赁设备的交付与验收

1、乙方应在甲方规定的时间、将租赁机械运抵甲方指定的存放地点。

2、乙方出租的机械设备，乙方应依法享有使用权，且机械设备使用权期限或机械设备自身的有效使用期限必须满足甲方租赁期限的要求；机械设备采用的专利技术依法取得，不得损害第三人的权利。否则，由此造成的一切损失由乙方承担。

3、乙方出租的机械设备必须产权清晰、具有合格证、技术状态完好，乙方须向甲方提供机械设备地方技术监督部门检验合格等证明文件，并将检验资料报告和操作人员证件一份到甲方存档。

4、机械设备质量验收方法：租赁物到达使用地点后，双方一次性验收，并对验收结果签字确认。甲方指定的验收人员为：夏文东，乙方指定的验收人员为： 。

5、机械设备进场时，甲乙双方需确认机械设备出厂时间、已投入使用年限、机械设备原值、机械设备现值。

6、设备进出场由乙方负责，进出场费由乙方承担。

四、租赁期限及租金结算方式

1、租赁期限及租金：

机械租赁费 台共计 元（大写：元整），该租金包含但不限于机械的使用费、折旧费、安装拆卸费、润滑油、燃油、维修、保养、保管、机械操作手、安全设施配备、保险、税金及国家或地方规定应该缴纳的各项费用。本合同单价为固定单价，不予调整。

②如机械设备工作时间不足   31天/月/台，则租金根据出勤按台班天计算。

③具体租赁期限以乙方机械到达甲方使用地点验收合格并开始工作时间起至甲方书面通知乙方退场止。租金计算时间从甲方使用之日起算，甲方通知停工之日止。

2、租金结算：

①结算方式：乙方操作人员每次作业完毕，及时将“工作记录单据”一式叁份交由甲方工地负责人（现场队长）及施工队负责人当场签字确认作为结算凭证（乙方留存第三联）；乙方每月 15日前将当月“工作记录单据”第三联汇总后交甲方办理结算并核对签认，甲方审核完毕出具“租赁机械结算单”办理上月结算，由甲方苏明 、乙方   签字确认，双方盖章后生效。非甲方工地负责人及施工队负责人签字的工作记录单据甲方将不认可，乙方应承担相应的损失。

②双方约定的支付方式：资金支付按照先挂账、后支付的原则。

③双方约定的支付时间和支付比例：每月10日由现场指定管理人员出具工程量确认单为结算依据进行挂账并同时提供建筑服务类增值税专票；挂帐金额需方在次月28号前支付至总金额的80%。剩余20%租赁费待工程竣工验收完成，建设单位将剩余17%工程款支付给需方帐户后一个月内无息支付。

④乙方收款账户信息如下：

收款单位名称：

开户行名称：

账号：

⑤双方特别约定，遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期应付金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后 5 日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。

⑥乙方承诺，如甲方因建设方未及时付款出现资金困难，乙方同意待建设方支付甲方工程款后，甲方再向乙方予以支付。在此期间内不视为甲方违约且不计息。

⑦乙方应妥善保管发票，保持发票的清洁不能乱画乱写、折叠等，由乙方保管不善导致发票无法认证抵扣进项税由乙方承担税金及其以后造成的一切责任。

五、租赁设备的使用、维修保养和费用

1、在设备租赁期间，由乙方负责该设备的操作和维护保养工作，并承担相应费用。

租赁物的维修保养尽量利用机械闲置时间完成，若因乙方维修不及时、保养不善造成机械不能正常使用，甲方将根据耽误时间扣除该段时间内的租赁费，造成甲方经济损失的，乙方还须赔偿甲方相关的经济损失费。

2、设备在租赁期间所需的燃油由 乙 方提供，费用由 乙方承担，其它副油由 乙方提供，费用由乙 承担。

3、设备在租赁期间由甲方使用的，甲方可以协助乙方做好设备的维修和保养，使设备保持良好的状态，但费用由乙方承担。

4、租赁设备由乙方控制使用，乙方应配备随车司机并确定司机负责人，并由其承担保管责任，如果发生租赁机械及随车零件被盗、损毁、灭失等情形时，由乙方承担经济损失。乙方随机所配的负责司机及随车司机工资、福利待遇和保险（包括交通、工资、奖金等）由乙方自行承担。

六、甲方的义务

1、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度和安全技术措施，对乙方安全生产施工实施监督管理。

2、甲方应对乙方作业人员进行安全技术交底。

3、对乙方生产施工的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业，对乙方的违章行为，有权要求乙方按照合同总金额的 2 %承担违约责任。

4、甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的作业人员追究法律责任或限期退场的权利，所造成的一切经济损失，由乙方承担。

七、乙方的义务

1、为甲方提供性能良好的设备，在租赁期间若乙方设备性能低劣故障率高，不能满足施工要求造成工期延误，甲方有权终止合同并扣除租金。

2、设备进入甲方施工现场后，乙方机手要服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守甲方施工现场的规章制度，否则根据有关制度扣除租赁费。

3、乙方机手应按工艺要求施工，在正常施工条件下，乙方机手不得拒绝甲方要求的连续施工。单班机手的设备，每日工作不得低于 10 小时，双班机手的设备每日工作不得低于 8 小时。

4、乙方机手应严格填写机械台班记录，并经甲方现场管理人员认可，该记录将作为租赁费结算的依据。

5、乙方必须进行特种作业人员入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理操作证，为特种设备办理检测证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件、设备检测证复印件上交甲方。非特种作业人员不得从事特种作业。

6、乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于特种作业、高处作业等人员从事其作业。

7、在生产施工中发生事故时，乙方应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，及时向甲方及其他有关部门报告。

八、安全责任

1、乙方必须服从甲方对生产施工现场的安全生产管理，听从甲方的指挥、严格执行甲方制定的相关各项安全生产规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。乙方若不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、乙方在施工开始前，对进场的设备、人员按国家及地方政府规定进行投保，并承担相应费用。乙方因违反安全操作规程和不参与国家当地政府规定投保所发生的安全事故全面负责。

3、乙方在施工中违反操作规程或其他的原因发生的事故，乙方承担事故的全部责任和费用。

九、违约责任

1、在租赁期间，甲方只享有租赁机械使用权。甲方未经乙方同意，不得向第三方进行设备抵押。若发生乙方不知情的抵押，该抵押行为无效。

2、乙方应按合同规定的时间、数量、质量要求提供租赁物，有附件的，还应提供有关的附件；否则，应向甲方赔偿由此导致的所有损失。

3、在租赁期间，乙方应保证租赁物符合约定用途；乙方未按约维修的，应赔偿甲方因此造成的所有损失。

4、本合同生效后，甲方将获得机械租赁使用权，乙方机械在没有得到甲方同意时，不得擅自外出承揽工程。如发现一次，按照月租赁费的 2 %予以扣除，发现两次按照月租赁费的 5 %予以扣除，造成甲方经济损失的，还应赔偿甲方经济损失。如屡劝不改，本月不予结算并有权解除合同，将乙方机械清退出场。

5、未经甲方管理人员允许，乙方司机在施工期限内不得随意离开工地，需要离开工地时必须向甲方管理人员书面申请，批准后方可离开，否则按旷工处理，乙方应按  100  元/天/人向甲方缴纳违约金。若因司机旷工造成机械未能正常运转，则按  100  元/天扣除当月机械租赁费，该违约金在本月机械租赁费中扣除。累计三次甲方有权退租并拒付租赁费。

6、乙方接到甲方退租通知书后不及时办理退租手续的，或甲方自行交还租赁物乙方拒不接受的，乙方应向甲方支付  10000 元/天的违约金并承担由此给甲方造成的一切损失。

7、乙方违反本合同约定，给甲方造成损失的，应当赔偿甲方的全部损失。本条所称损失包括但不限于：直接损失、间接损失、诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、律师费、鉴定费、公证费、住宿费、差旅费等费用。

十一、争议的解决

有关本合同的一切争议可友好协商解决，若协商解决不了的可依法向甲方机构所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同效力

1、本合同自双方法定代表人授权的项目负责人签字并加盖公章后生效，合同未尽事宜，双方可达成补充协议，经双方法定代表人授权的项目负责人签字并加盖公章后具有与本合同同等的法律效力，并附于本合同之后。合同、协议书、有关经济来往文件和法律文件需经项目负责人签字并加盖公章后方才有效。

2、本合同一式 柒 份，甲方执 陆 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。

甲    方：新疆建咨昆仑工程建设有限责任公司

单位地址：新疆图木舒克市唐王城新型材料产业园天山路1号附10号

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：0991-5101771

签订日期：2025  年 月  日

乙    方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：签订日期： 2025 年 月