采购需求

（一）项目概况 
根据省自然资源厅和市自然资源局关于《安徽省日常变更调查实施方案（试行）的通知》、《六安市自然资源和规划局关于印发六安市日常变更调查实施方案（试行）的通知》要求，省级每季度开始第一个月下发上季度遥感影像和监测图斑数据，市级在收到监测图斑后应立即组织县级开展日常变更调查工作，并于10个工作日内向省级提交调查成果（县级调查7个工作日、市级复核3个工作日）。日常变更调查图斑经国家级审核后，核查成果以单独图层方式暂存在国土调查数据库中，年底开展年度变更调查时，日常变更调查成果与遥感监测影像特征一致的，可直接纳入年度国土变更调查，不再重复举证。

（二）服务范围

1、根据相关要求开展日常变更调查的工作

日常变更调查的工作范围主要包括：自然资源部下发的各类监测图斑，包括卫片执法图斑、季度日常调查监测图斑、上半年自然资源部监测图斑。自然资源管理中设计的地类变化图斑，包括耕地恢复、占补平衡、执法巡查、用地报批、增减挂钩、土地整理、生态修复、不动产登记等各类自然资源管理涉及的图斑。其他部分业务管理中的地类变化图斑，包括高标准农田、国土绿化、生态退耕、河湖整治等项目涉及的图斑，以及林草湿生态监测中涉及林地、草地、湿地转入转出变化图斑。

按照国家统一标准，在县域范围内利用卫星遥感、互联网、云计算、地理信息系统等技术，通过测绘、测量并统筹现有资料，利用自然资源部下发的正射影像图、国土利用变化信息，结合地理国情监测等有关监测及相关自然资源管理信息，制作外业调查底图，并开展实地调查举证，全面掌握2024年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成年度变更增量包，逐级核查后，更新形成2024年度国土调查数据库。通过调查、统计和分析，掌握2024年度永久基本农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况，设施农用地变化，25度和15度以上坡耕地变化，农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林、光伏用地和农业结构调整以及难以或不宜长期稳定利用的耕地等变化状况，各类自然保护区及生态保护红线范围内的土地利用变化状况，土地整治、高标准农田、增减挂钩等项目的实施状况，空间规划的实施状况等有关情况。
2、开展2024年度变更调查县级调查和建库工作
以2024年12月31日为统一时点，以部下发的2023年度变更调查遥感监测成果为基础，结合省级及以下2024年度内开展的月度、季度或半年监测发现的各类国土利用变化信息，制作2024年度变更调查外业调查工作底图(以下简称“工作底图”)。 以实地现状认定地类为原则，调查工作底图上每一块变化图斑的地类、属性、范围、权属等实际情况；对实际地类与卫星遥感影像判读不一致的及按要求需要举证的图斑，须逐一实地拍照举证；在2023年度国土调查数据库基础上，按照数据库更新技术要求，形成2024年度变更调查更新数据增量包，上报省自然资源主管部门。 
3、配合做好年度变更调查成果省级全面检查和国家级内业核查以及国家级“互联网+”在线核查，确保我县2024年度国土变更调查顺利通过国家级核查。 
4、细化调查工作 
2024年度国土变更调查完成后，将按照《国土空间调查、规划、 用途管制用地用海分类指南(试行)》(以下简称《分类指南》)进行汇总，且在2024年度国土变更调查成果的基础上，对设施农用地和农村道路开展细化调查。 
5、完成2024年度变更调查国家级、省级最新要求的工作内容。 
（三）工作目标任务 

在2023年度国土变更调查成果基础上，通过开展2024年日常变更调查和年度国土变更调查工作，全面掌握我县2024年度国土利用变化情况，保持第三次全国国土调查（以下简称“三调”）及其基础上开展的年度国土变更调查成果的现势性，进一步夯实“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”工作基础，深入推进国土调查监测工作数字化转型，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。 
2024年度国土变更调查工作，以2024年12月31日为统一时点，开展国土利用动态全覆盖遥感监测，提取地类变化信息，统筹利用现有资料，结合有关专项监测及自然资源管理成果，统一按照调查底图，开展实地调查举证，全面掌握2024年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成年度变更增量包。符合省级和国家级内、外业核查及数据库质量检查要求，更新形成2024年度国土调查数据库，形成年度国土变更调查成果。同时，确保各类数据信息安全。
结合2024年度国土变更调查工作，要对耕地特别是永久基本农田转为林地、草地、园地等其他农用地情况进行全面排查，对不合理的耕地流出问题进行梳理。同时，要以“三区三线”成果为基础，重点梳理新增建设用地占用耕地情况。 
（四）县级成果汇总 

1、金寨县2024年度国土变更调查数据县级汇总与分析 
在完成金寨县本级2024年度国土变更调查工作的基础上，开展金寨县2024年度国土变更调查数据县级汇总和耕地等重点地类变化成果分析工作，包括各级行政区域面积和各土地分类面积以及专项统计面积等，各类数据分析满足金寨县自然资源和规划局对自然资源管理工作的需求。 
2、对金寨县2024年度国土变更调查数据库成果的准确性、完整性进行全面自检，满足国家级核查要求。 
3、金寨县2024年度国土变更调查县级报告编制 
根据本项目开展情况，对金寨县2024年度国土变更调查成果进行分析，结合全县年度土地利用变更情况，编写《金寨县2024年度国土变更调查主要数据分析报告》。 
（五）质量要求 

符合国家相关标准和规范要求，各项调查成果通过国家级核查。

（六）人员配备
签订合同后7日内，配备的项目团队人员须到岗履约，实地开展项目服务工作，非经采购人同意，人员不得调整。
	序号
	岗位
	负责项目
	备注

	1
	项目负责人
	项目综合管理
	1人

	2
	技术负责人
	项目技术管理
	1人

	3
	质量负责人
	项目质量管控
	1人

	4
	外业负责人
	外业工作统筹、执行
	1人

	5
	团队其他人员
	项目实施
	人数不作强制要求，人员不得兼任。


除评分要求外，人员证书无需编制在响应文件中。

（七）报价合理性审查

评审时，评审委员会应当落实《安徽省财政厅关于进一步贯彻落实优化政府采购营商环境有关规定的通知》（皖财购〔2023〕615号）文件第31条规定：“加强投标报价审查。评审委员会应当结合项目采购需求行业发展、市场竞争以及与其他供应商的报价比较情况等进行报价合理性审查。评审委员会认为供应商的报价明显低于或高于其他通过符合性审查供应商的报价(包括总价和单价)，可能影响产品质量或者诚信履约的，应当要求提供书面说明，必要时提供相关证明材料。供应商能证明其报价不影响产品质量或者能够诚信履约的，可继续参加评审，否则其投标(响应)文件将被认定为投标(响应)无效。”

