南沙枢纽片区北部基础设施及配套项目（二）（标段一）监理

合 同 文 件

合同编号：

委托人（甲方）：广州南沙投发铁路有限公司（业主）

广州南沙科技产业发展有限公司（建设管理单位）

监理人（乙方）：

目录

第一部分 监理合同	1

第二部分 通用条款	5

第三部分 专用条款	12

第四部分 合同附件	25

- 南沙枢纽片区北部基础设施及配套项目（二）（标段一）监理合同

委托人（甲方）：广州南沙投发铁路有限公司（业主）

广州南沙科技产业发展有限公司（建设管理单位）

监理人（乙方）：

本合同中，甲方和乙方合称“双方”，单独称为“一方”。

广州南沙投发铁路有限公司、广州南沙科技产业发展有限公司（以下合称“甲方”）经公开招标，委托       （以下称“乙方”）承担南沙枢纽片区北部基础设施及配套项目（二）（标段一）监理的工作（中标通知书编号：      ）。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就南沙枢纽片区北部基础设施及配套项目（二）（标段一）监理事宜经协商一致，订立本合同。

一、甲方委托乙方监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

1、本工程名称：南沙枢纽片区北部基础设施及配套项目（二）（标段一）监理

2、本工程地点：广州市南沙区

3、本工程费用：建安工程费约30,480.77万元

4、本工程规模：项目位于广州市南沙区南沙枢纽板块。项目为河涌整治工程，主要包括新河涌开挖、护岸及堤防建设及新建水闸1座，其中新河涌开挖用50年一遇24小时暴雨不成灾标准，延伸四涌至蕉门水道，宽度按40m控制；护岸及堤防建设按照50年一遇的排涝标准建设四涌灵新大道至蕉门水道段两岸堤防共计4.3km；建设水闸1座，排涝标准为 50 年一遇 24h 一天排干暴雨不成灾标准设置。（以上数据均为暂估，具体内容和范围以甲方最终确定为准。）

根据本项目规划实施的具体情况，如遇该项目的投资规模、结构形式、项目名称或者造价等发生调整，也可能会新增或减少、甚至取消部分工程，乙方已充分理解此风险并无条件接受,同意放弃据此向甲方索赔或追究违约责任，且中标下浮率固定不变。如遇政策变化或不可抗力取消该全部工程、或因甲方与第三方已签订的合作项目被终止、或因前期土地未落实、或资金筹措风险等原因导致该工程项目被取消，则本合同自动终止，乙方已充分知悉此风险，并且同意放弃向甲方索赔或追究违约责任的权利。

二、监理费用及服务范围

1、本工程暂定监理服务费用（含税）为：¥      ，中标下浮率为     %。其中不含税金额为        元，税金为¥        元，增值税税率为    % 。

本项目实际监理费及结算价以经有审核权限单位审定结算的建安工程费之和为计费基础，在国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）所规定收费标准的基础上，先下浮40 %再适用中标下浮率。即监理费=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数（工程复杂程度表）×高程调整系数×（1- 40 %）×（1-下浮率），最终系数以有审核权限单位审定为准。如合同履行过程中发生甩项，按施工合同清单甩项部分分部分项工程费用占总的分部分项工程费用的比例扣减服务费用。

所有子项目监理费结算价合计,不得超过大可研包内概算批复的监理费,如超，按监理收费基价×专业系数×子项目结算÷大可研包结算总额进行摊分,最终监理费结算价以有审核权限单位意见为准。

本合同监理费中标下浮率包干，不因任何原因而作调整（除不可抗力外）。监理费结算价不得超过该项目有审核权限的部门审定概算中的监理费，且不得超过招标最高投标限价。如超，则按审定概算中的监理费（按对应标段建安费占比分摊）或招标最高投标限价（两者取价低者）结算，最终监理费结算价以有审核权限的单位审核意见为准（如无需有审核权限单位的审核，以甲方审核为准）。

2、监理范围：本工程的施工监理，包括但不限于项目实施阶段的施工前期准备、设计管理、施工管理、施工图会审、进度款和变更审核、投资控制、竣工联合验收、工程结算、资产移交、质量保修等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、环保、安全文明施工等方面进行有效管理和控制，直至办理竣工验收手续和工程结算、质量保修期满等的全过程监理服务和工程相关协调工作；如委托人需要监理人对本项目周边由委托人开发的其他工程项目进行交叉监督检查的，监理人应积极配合开展相关工作，并及时提交监督检查报告，本项工作属于本合同正常服务范围，不另外计取监理服务费用；具体的监理工程量，以设计图纸为准。

三、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

四、下列文件均为本合同的组成部分：

1、合同实施期间双方签订的补充或修正文件；（如有则附）

2、本合同/协议书；

3、中标通知书；

4、合同专用条款；

5、合同通用条款；

6、本合同标准性文件；（如有则附）

7、标准规范及有关技术文件、图纸；

8、招标文件及有关问题澄清；

9、投标文件及投标文件问题澄清；

10、合同附件及其他文件。

上述文件应被实质上响应招标文件并认为是互为补充和解释的，如上述各部分存在不一致之处，以先后排列次序为准。

本合同中涉及的管理制度为甲方发布的管理制度,相关管理制度在合同签订后由甲方提供，乙方签收确认并同意遵照执行。

五、乙方向甲方承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条款、通用条款中议定范围内的监理业务。

六、甲方向乙方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向乙方支付监理费。

七、本合同监理期限为：合同签订之日起至施工项目全部竣工验收、质量保修期满止。

八、乙方收款单位、开户银行及账号在合同签订后，除甲方同意外，不得任意变更。乙方账户名称、账号、开户银行名称为：

账户全称：

银行账号：

开户银行：

九、本合同经甲、乙双方法定代表人签字并经单位盖章后生效，合同生效之后，双方就中标通知书发出之日起至合同生效之日期间按合同约定的履约行为予以追认。双方确认本合同中约定的联系方式真实有效，双方依此向对方发出的所有通知、文件、资料视为送达。未尽事宜、经合同当事人协商一致、签订补充协议。本合同正本一式 份，签约方各执   份，副本   份，签约方各执   份，与正本具有同等法律效力。

（此页无正文）

委托人（甲方）：广州南沙投发铁路有限公司（业主）

（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

地    址：广州市南沙区珠江街兴隆路15号之一(N2栋)首层自编218房

电    话：

委托人（甲方）：广州南沙科技产业发展有限公司（建设管理单位）

（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

地    址： 广州市南沙区南沙街环市大道南27、29号粤港澳创意中心自编B1幢1008

电    话：

监理人（乙方）：

（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

本合同签订日期：     年   月   日

第二部分 通用条款

词语定义、适用范围和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（１）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（２）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（３）“监理人”或“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（４）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（５）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（６）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（７）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条款中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（８）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（９）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条款中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条款中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条  监理人自行解决监理工作过程中办公、交通、通信、居住、用餐及其他办公生活设施等，监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条  委托人在监理人开展监理业务后向监理人支付服务费。

第九条  委托人应当协助监理人协调工程建设的外部关系，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条款中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条  委托人应当授权1-2名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（１）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（２）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条  委托人不提供监理办公及生活等设施。

监理人权利

第十六条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（１）选择工程总承包人的建议权。

（２）选择工程分包人的认可权。

（３）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（４）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（５）审批工程施工组织设计和技术方案，按照相关法律法规及行业标准，保安全、保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出切实可行的建议，并向委托人提出书面报告。

（６）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（７）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在２４小时内向委托人做出书面报告。

（８）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（９）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十七条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十八条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第十九条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十一条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十二条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十三条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十四条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十五条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过错而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。

第二十六条  因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十七条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十八条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

第二十九条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。

第三十一条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务。

第三十二条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，且质量保修期满监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十三条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十四条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十五条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十六条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十七条  正常的监理工作和附加工作，按照监理合同专用条款中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第三十八条  委托人应在规定的支付期限内支付监理报酬。

第三十九条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

第四十条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其   他

第四十一条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用由监理人承担。

第四十二条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十三条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条款中的约定给予经济奖励。

第四十四条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十五条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十六条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

第四十七条  监理人对本项目使用的设备及其他投入（包括但不限于以下内容）：监理部用房按项目实际情况自行配备，水准仪2台以上，全站仪不少于1台，常用简易测量工具2套以上，办公电脑及电话，工作场地网络、打印机、复印机等设备及自备交通工具等。

争议的解决

第四十八条  本合同适用中华人民共和国法律（香港、澳门、台湾地区的法律除外）。因违约而引起的争议，双方应当协商解决，如不能达到一致时，任一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。双方确认本合同中约定的联系方式真实有效，各方依此向对方发出的所有通知、文件、资料均视为送达。

第三部分 专用条款

本专用条款对本合同通用条款中有需要进行定义、解释或具体约定的条款内容进行补充、删除或修改，其条款序号与通用条款中的一一对应，并且专用条款较通用条款具有优先解释权。专用条款中缺号的条款表示按通用条款中对应的条款执行。

- 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义

增加以下两条

（12）“监理期限”是指施工阶段与缺陷责任期之和：自合同签订之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理、质量保修期满止。

（13）“合同有效期”是指合同生效之日起至合同终止之日止。

第二条 本合同适用的法律及监理依据：

一、适用法规

1、国家及地方有关工程建设的相关法律、法规和管理条例。如：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国民法典》等；

2、广东省广州市有关工程建设管理方面的规定和办法；

3、现行的工程建设规范和质量检验评定标准。

二、监理工作依据

1、国家及地方现行的有关工程建设的操作规程、技术标准和验收规范；

2、建设工程监理规范GB/T50319-2013；

3、委托监理合同及相关补充协议；

4、委托人与乙方签订的建设工程施工合同及相关补充协议，委托人与其他方签订的有关本工程项目的协议书、合同、备忘录等等；

5、委托人确认的本工程的工程地质勘察报告、施工图纸、设计说明以及施工图纸会审记录、有关工程建设的洽商记录、工程变更文件；

6、监理人编制报委托人确认的监理规划；

7、广州地区现行的有关工程预结算定额和文件；

8、委托人发出的指令。

9、本合同中所有涉及法律、法规相关部门等有关规定的，如有修订或变更，按最新规定执行。

第四条  监理人员、监理工作范围、监理工作内容、监理目标等：

一、监理人员

1、监理人派驻到工程所在地履行监理服务的监理人员，必须能够适应监理合同规定的监理服务工作。并按招标文件、投标文件及本合同约定提供监理人员的资质、配额，且须经委托人审核同意。

2、监理人必须严格按照投标承诺投入监理机构和监理人员或监理人员投入计划表，在合同中附上监理人员总架构表，全部监理人员名单和资格报委托人备案后，未经委托人同意，监理人不得擅自调换人员。

3、委托人有权以书面形式要求监理人更换不能按照本监理合同的规定履行监理服务的派驻人员。

4、为了履行监理服务，监理人应在监理规划中指定一名授权代表与建设单位的授权代表建立工作联系。

5、即使是委托人要求或同意更换的监理人员，其代替人员的资质仍应得到委托人的认可，因此而产生的费用由监理人承担。

6、监理人派驻项目履行监理服务的总监理工程师、总监代表、安全员及主要监理人员，必须常驻现场。

7、监理工程师在本监理合同授权范围内行使合同规定的权利，履行相应的职责。当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，或终止合同，并要求监理人承担相当的赔偿责任或连带赔偿责任。

二、监理工作范围：本工程的施工监理，包括但不限于项目实施阶段的施工前期准备、设计管理、施工管理、施工图会审、进度款和变更审核、投资控制、竣工联合验收、工程结算、资产移交、质量保修等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、环保、安全文明施工等方面进行有效管理和控制，直至办理竣工联合验收手续和工程结算、质量保修期满等的全过程监理服务和工程相关协调工作。具体的监理工程量，以各子项工程的设计图纸为准。

三、监理工作内容

1、银行履约保函方式

本合同不需要提供银行履约保函。

本合同需要提供银行履约保函，具体办理方式如下：

中标单位（监理人）以监理人名义用银行履约保函方式提交经委托人认可的银行保函作为履约保证金，履约保证金为中标价的10%，该银行保函须由在中国境内注册且营业地点位于中国地区的商业银行（包括国有商业银行、全国性股份制商业银行、以及经委托人同意的国有银行等）开具，且保函性质为不可撤销银行保函。上述履约保函作为本合同的组成文件之一。

履约保函按委托人要求办理。如发现监理人提供虚假银行保函，委托人将取消其中标资格，并追究法律责任。履约保证金的有效期限从合同签订直至项目竣工联合验收合格之日止，期限不低于2年。若以银行保函的形式提供的，则每当保函的有效期即将届满的前3个月但项目未达到退保函条件时，监理人应主动办理新保函续保，且新保函有效期不低于1年，委托人不承担因增加办理保函延期所产生的相关费用。期间若出现违约情况，委托人有权向银行承兑相应损失，监理人应在委托人主张按本合同价10%补足履约保证金差额的函件之日起10个工作日内予以补足，否则视为严重违约，委托人有权单方解除合同，监理人的履约保证金（若有）不予退还，并有权要求监理人按不低于合同价的10%向委托人支付违约金，且依法承担相应法律责任。监理人给委托人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

2、监理人在独立、公正、科学地提供监理服务的过程中，严格监理、热情服务，力求本工程项目目标的圆满实现；在项目施工全过程中，负责协调参建各方的工作。

3、审查分包人资质，并提出审查意见。

4、监理人应在受委托的监理业务范围内向委托人负责，在执行和遵守国家有关建设法规的前提下，维护委托人的正当权益。

5、审查承包人编制审批的施工组织设计、各专项施工方案及施工进度计划，分别提出审查意见并跟踪检查实施情况，审批各单项工程开工报告，参加设计交底和施工图纸的会审。

6、审查承包人编制审批的安全施工技术方案及相应预案，检查承包人安全施工管理制度，督促承包人安全防护措施和设施的落实。

7、定期主持召开工地例会及安全例会，主持或者参与相关专题会议。

8、编写并向委托人提交监理周报、监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。

9、根据合同的规定并经批准的工程进度计划，签收检查承包人填报的旬、月、季等报表，并随时提出监理意见，控制工程造价。

10、验收承包人或者委托人提供的材料并见证取样送检。

11、检查本工程采用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或招、投标文件所规定的厂家、型号、规格、数量以及质量标准，在承包人或委托人订货前，视需要并经委托人同意可对生产厂家进行了解考察，但所发生的费用由采购方负担。

12、督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工、安装，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，对于关键部位工序和隐蔽工程进行全过程旁站管理，控制工程质量。

13、合理、公正地协调委托人与承包人的合同争议和索赔（费用、工期）事宜。

14、严格按照监理相关程序处理工程变更事宜，并及时将工程变更对工期的影响和对费用的增减做出评估，提交委托人决策。

15、根据施工总承包合同以及国家、省、市、地方的计价规定，对施工图预算、工程变更价款等技术经济变更文件提出合理化建议。

16、审查承包人的预、结算文件和进度产值报表。

17、审查承包人的中期请款申请并签署支付意见。工程竣工后，审查工程结算价款，并配合结算部门的审核工作。

18、根据承包人提出的阶段、部位、环节、各系统的分段工程检验、验收以及整体工程竣工验收申请报告，负责组织初验，签署由承包人提出的全部工程竣工验收报告，参加委托人组织的最终验收。

19、根据有关文件规定，督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的工作和整理各种必须归档的资料，交委托人归档。

20、安全生产监理：

1）监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

2）监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。

3）施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关主管部门报告。

4）监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

21、协助、主持、处理工程中出现的质量事故，提出处理意见，所发生的费用由责任当事人负担。

22、检查工程状况，组织鉴定质量问题责任，施工期内督促承包人修正，保修期内督促承包人进行保修。

23、根据有关文件规定，向委托人提交工程监理备案资料。监理人应在工程竣工验收后提供一套监理过程资料以及监理日记供委托人查证使用。

24、法律、法规规定的监理人应履行的其他工程监督管理工作。

25、负责本工程检测、监测方案的编制，并报委托人审核。负责协调、监督管理工程检测、监测过程，并审查检测、监测报告。

- 监理人派驻本项目工程的团队：详见附件5 。

- 监理目标

本项目监理工作目标明确为：

- 质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及国家现行相关专业有关施工质量验收规范的合格标准。

- 质量目标：一次竣工验收合格。

- 职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

- 环境管理目标：严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质[2018]937号）、《广州市建设工程文明管理规定》（广州市人民政府第62号令）、《关于进一步规范建设工程施工现场围闭的通知》（穗建质[2008]1008号），如有更新文件则执行最新文件。

- 投资控制目标：所监理项目结算的建安工程费不超过本项目预算批复中对应的建安工程费。

- 进度控制目标：施工工期为委托人下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制（按本工程工期目标）。

- 优质奖项目标：具体以项目实际情况为准。

第七条  合同双方对履行合同过程中获得的对方的商业秘密或其他对方申明的秘密负有保密义务，如发生泄密，由泄密方承担责任。

第九条  外部条件包括： /

一、由委托人负责完善工程开工的前期条件，并办理施工许可证；

二、施工阶段前期委托人应完善以下工作：

1、选定承包人，并签订建设工程施工合同；

2、用书面形式通知有关外部各方，明确监理人在工程建设监理过程中的权责；

3、向有关部门申请供水、供电等专业报装工作，并按时交纳有关费用。

三、及时组织工程竣工验收和办理工程移交；

四、若委托人不能按合同要求完成前期条件造成工期延误或其他损失，监理人不承担责任。

第十条  双方约定，委托人按下述时间提供工程资料：

委托人应在本合同签订后一周内无偿提供一份建设工程施工合同副本和一套施工图纸给监理人。不全的资料，在委托人收到资料后一周内及时向监理人提供。

第十一条  委托人应在10天内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复，重大事件回复时间可以适当延长。若在特殊情况下存在特殊时间要求的，委托人应根据情况按监理人要求的合理时间及时答复。

第十二条  委托人的常驻代表为       。

第二十九条  若委托人未履行专用条款第九条和第十条约定的内容而导致的一切不良后果，其责任由委托人承担。

第三十三条  本合同自各方签名盖章之日起生效，合同生效之后，各方就中标通知书发出次日起至合同生效之日期间按合同约定的履约行为予以追认。监理人组织办理完竣工预验收或工程移交手续，缺陷责任期满，监理人收到监理报酬尾款后，本合同即终止。

第三十四条  违约责任

合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。另外，造成违约的需承担相应的法律、经济等责任，具体违约方式、责任认定如下：

一、违约责任的方式：

（一）监理人在责任期内如果失职而造成委托人的经济损失，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：

1.当施工方未按合同约定履行义务或工程出现质量缺陷时，监理人应及时上报委托人并采取相关措施督促纠正，否则因此所造成的一切损失由监理人承担。

2.监理人在责任期内如果失职，应按受损工程相应监理费的1～3倍向委托人赔偿，不足以弥补委托人损失的，应继续承担相应法律责任。

3. 监理人擅自转包或分包本合同标的，委托人有权解除合同，并要求监理人支付违约金，违约金金额为合同暂定价的20%，还要求监理人对造成委托人的损失另行进行赔偿。

4、合同签订后，委托人无故或因故提前终止合同，须按经委托人审核的监理人实际完成量支付监理费，但监理人违约导致的除外；监理人无故或因故提前终止合同，委托人有权要求监理人支付违约金，违约金金额为合同暂定价的20%，还要求监理人对造成委托人的损失另行进行赔偿。

5、监理人提供伪造、变造资料、文件的，委托人有权解除合同、不予支付任何费用、追回已支付费用，并保留追究监理人行为导致工期延误等一切法律责任的权利。

6、监理单位应严格监督施工单位按委托人审定的项目建设总控计划开展各项建设工作，若施工单位未能如期完成总控计划（一级节点）的建设任务，且监理单位未能采取有效的措施敦促施工单位纠偏，每发现一次，监理人须向委托人支付违约金5000元。

（二）监理人在责任期内如果违反下述任意一条款，均视为违约，接受委托人通告批评并向委托人支付违约金。

l）未经委托人同意不得随意更换总监理工程师、副总监、总监代表、各专业监理工程师，否则委托人有权每次扣减监理费总额5%作为违约金。

- 总监理工程师、总监代表常驻工地。如离开工地，需向委托人的常驻代表请假，经其批准同意后才能离开。否则，按本合同附件《工程项目监理管理办法（2026年修订）》（如有更新按最新版）执行。

- 监理人的各专业监理工程师因事离场1天以内要经过总监理工程师批准，2天以上的需经过委托人的常驻代表批准。否则，按本合同附件《工程项目监理管理办法（2026年修订）》（如有更新按最新版）执行。

- 监理人在工程全过程的旁站监理中，应保证旁站人员及时到位，旁站人员不到位的，按本合同附件《工程项目监理管理办法（2026年修订）》（如有更新按最新版）执行。

第三十八条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付监理人的报酬：

1、双方同意按以下方法、支付时间支付监理报酬：

（1）在预算经有审核权限单位审定前，以合同签约监理费为基数支付，在预算经有审核权限单位审定后，以合同协议约定的计算方法计算实际监理费为基数支付，监理人申请对已计量支付的监理费进行调整，经委托人审核确认后按确认后的金额在下期监理费支付中扣回或支付。委托人向监理人按如下约定支付监理费：以现场施工实际进度支付，工程进度达到40%且经委托人确认，支付至监理费的40%；工程进度达到80%且经委托人确认，支付至监理费的80%。工程完成施工结算并经有审核权限单位评审，本工程监理费完成结算评审，支付至监理费结算价的97%。在签发工程缺陷责任终止证书60日之内，支付结算工程缺陷责任期的监理费和其它应向监理人支付款项的余额。

如项目分阶段/批次实施，可按阶段/批次按上述比例进行支付。

（2）以上费用按承包人（施工单位）实际完成的进度款金额乘以监理固定综合费率，作为当期监理进度款计算支付依据。

监理固定综合费率＝最高投标限价×（1-中标下浮率  %）／招标计费额=   %

（3）每次支付前，应由驻地监理办公室报出“监理费支付报表”和支付申请（格式另定），经委托人考核和审查后支付。

（4）各方委托银行代付代收有关费用。

（5）本合同费用的支付乙方均需按照甲方要求提前提供等额增值税发票及请款函，否则甲方有权不予付款。

（6）委托人委托监理人担负本合同外的咨询、鉴定等活动时，双方可另行协商该附加监理工作的报酬（无息）。

（7）以上付款均应扣减监理人相应违约金、罚款及赔偿费。

（8）每次付款前，监理人应按委托人要求报送完整的相关申请资料或结算资料，以及与付款金额相对应的合法有效发票，否则委托人有权顺延付款时间。监理人不得以委托人未按时付款为由怠于履行本合同项下义务。

（9）监理人必须根据我国及广州市现行税费征收的相关规定，按照地方税务局的指引，依照纳税期限，在税费代征点申报缴纳本项目的应缴税费。

第三十九条  双方同意用人民币以转账形式支付监理费。

第四十三条  奖励办法：无。

第四十八条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时自行协商，协商不成时，双方同意提交工程项目所在地有管辖权的人民法院诉讼。败诉方应向胜诉方赔偿因解决本法律纠纷而造成的费用，包括但不限于胜诉方支付的律师费、差旅费、仲裁费和诉讼费、公证费、公告费、评估费、鉴定费、邮寄送达费、印刷费、财产保全费、执行费、拍卖费等。

附加条款：

1、监理人应认真履行投资控制职能，对工程承包人提交的结算书从完整性、合法性、合理性等方面进行审查，并保证审核的结算价与有审核权限的单位结算审定价之间的误差小于等于5%。

如因监理人未尽上述审查义务，造成核减（增）的，将给予扣减监理费的方式承担责任。

扣减监理费计算方法（按子项工程）：经有审核权限单位审定的结算价与监理人结算审核价对比的核减（增）率超过5%（不含5%）（工程承包人无原则且不合理地放弃的不计算在内）时，扣减监理费，扣减额=[核减（增）率的绝对值－5%]×监理费，且扣减额不高于监理费的18%。在监理费结算时扣减。当有审核权限的部门结算审定价与监理人结算审核价对比相差超过20%时，委托人有权报请有关行政主管部门并申请暂停监理人在南沙建设项目范围内的投标资格。除了扣减监理费外，还应按照本合同约定承担违约责任。

2、监理人应根据建设规模及建设计划上报监理人员投入计划表报委托人审批（监理人员上岗要求详见附件5），以便开展本项目的相关工作。

3、项目监理部自行解决食宿、办公等一切自身所需场所或设备，人员更换率不得超过30%，但本合同另有约定的除外。

4、监理人应履行合同义务及参建单位职责，并同意接受及执行甲方各项相关建设管理规定，包括委托人制定的《工程项目监理管理办法（2026年修订）》和南沙区相关管理制度执行。如委托人或南沙区出台新的管理制度、则执行最新的管理制度、办法等。监理人在签订本合同前已知悉甲方的上述相关管理规定。

5、监理费用的支付按照委托人支付程序执行，委托人不承担本合同以外的任何费用（包括延期付款滞纳金和利息等）。

6、工程管理方面按《工程项目监理管理办法（2026年修订）》，其中，关于“书面通报、警告或诫勉谈话”、“一般违约责任”、“严重违约责任”约定如下：

（1）书面通报、警告或诫勉谈话。

监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务或不执行委托人（含主管人员）的指令时，委托人有权向监理人发出书面通报、警告并要求限期整改。若限期整改完成或达到委托人的要求，则不产生违约责任；若限期整改未完成或达不到委托人的要求，则委托人可约谈监理单位法定代表人（或公司主管生产副总或以上）进行诫勉谈话，并要求监理人承担限期整改违约责任，同时向委托人交纳20000元/次的违约金。

（2）一般违约责任。监理人按本合同约定应当承担一般违约责任时，同时向委托人交纳10000元/次的违约金。

（3）严重违约责任。监理人按本合同约定应当承担严重违约责任时，同时向委托人交纳50000元/次的违约金。

7、合同双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均需当面交付或以在本合同中列明的地址、传真或电子邮箱送达。当面交付文件的，在交付之时为送达；通过传真方式的，在发出传真时视为送达；以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当日视为送达；通过电子邮箱的，在发出电子邮件时视为送达。一方如果迁址、变更电话或改变其他通讯方式，应当书面通知对方。否则对方通知送达前述地址，即视为变更方已收到，由此引发的法律后果由变更方承担。

8、监理人必须按国家、省、市区的相关规定，持续核查施工单位落实用工实名制和工人工资发放情况。如因监理人未尽上述核查义务，委托人有权按《工程项目监理管理办法（2026年修订）》做出顶格处罚。

9、监理人必须在进场后一个月内现场备齐仪器设备及办公用品。

10、在监理工作范围内，监理人应对其监理人员进行安全教育并实行人身意外事故保险，监理人员的任何损伤或因监理人原因造成的任何人身事故或财产损失均由监理人自行负责。

11、监理人应协助办理施工图审查、建筑规划许可证、施工许可证、安全、质监等手续，协助办理消防、抗震、防雷、人防、电梯等审批手续，参与各项施工合同、采购合同的制订、评审、谈判和签订及提供相关技术咨询和服务，办理好各阶段工程资料文件的整理、归档和移交，主持设计交底会等各项现场工程会议，协助办理交（竣）工验收有关手续。监理人必须对竣工图严格把关，工程中发生的所有变更须全部体现竣工图上，保证竣工图与最终工程实际一致，在竣工结算中每发现一处不符点，监理人须向委托人支付违约金1万元。

12、总监理工程师须亲自驻场行使职权，不得委托他人代理工作。

13、项目监理机构的人员到岗要求：

13.1 本工程项目监理机构（除总监按国家相关规定以外）的所有人员均须专职，不得同时兼任其他工程的监理工作，否则，每发现一次，监理人须向委托人支付违约金1万元，发现三次以上（含三次）的，委托人有权解除本合同。

13.2总监理工程师按国家、地方及行业有关规定履职尽责。总监代表连续两月在工程现场的工作时间不得少于45天。专业监理工程师、监理员每周在工程现场的时间不得少于6天。监理人根据本条要求合理编排其项目监理机构人员的在岗时间表确保施工的正常进行，并报委托人批准。委托人有权对监理人员到岗情况进行抽查考核：①如发现总监理工程师及总监代表擅离岗位的，每发现一次，监理人须向委托人支付违约金5000元，发现5次以上（含5次）的，委托人有权解除本合同；②如发现专业监理工程师、监理员擅离岗位的，每发现一次，监理人须向委托人支付违约金3000元，发现5次以上（含5次）的，委托人有权解除本合同。

14、除本合同另有约定，由于监理人或监理人工作人员的原因而造成质量事故、安全事故、质量缺陷、进度延误、未满足质量目标或违反委托人相应的要求等，根据具体情况，监理人应向委托人支付违约金（具体情况以委托人最新的监理管理办法为准）：

14.1 工程主体不能一次通过质量验收，监理人应支付严重违约金50000元/次；

14.2 监理人必须派监理人员巡视或旁站，监理人未随施工巡检的，应支付违约金3000元/次；不随施工旁站，应支付违约金3000元/次；因未随施工巡视或旁站而影响验收的，应支付违约金3000元/次。

14.3 委托人对监理人员考核中，发现记录不及时、不真实，实测记录没有达到规范的要求，监理人应支付违约金15000元/次。

14.4 除监理人能提供有效的免责证据或不可抗力因素外，若施工过程中出现国家规定的任何一般质量事故，则监理人每次须按签约监理费2％的标准向委托人支付违约金；若出现国家规定的任何严重质量事故，则监理人每次须按签约监理费3％的标准向委托人支付违约金；若出现国家规定的任何重大质量事故，则委托人可解除本合同。

14.5 除监理能提供有效的免责证据或不可抗力因素外，若施工过程中出现重大安全环保责任事故的，监理人应向委托人支付违约金50万元/次，并承担相应法律责任，委托人有权部分解除合同或解除合同。

14.6 监理人对工程质量通病（缺陷）、安全隐患、不文明施工现象不能有效控制，在委托人再次检查中重复出现时，监理人应每次每项应给予委托人违约金2000元。

14.7 因非委托人原因造成工期延期或阶段性工期延误，每延误一天，监理人应向委托人支付违约金3000元（监理能提供有效的免责证据除外），上限为签约监理费的20%，委托人可视工期挽回程度酌情返还；若造成关键节点工期（以总包施工合同界定为准）延误，委托人有权无条件解除合同。

14.8 本工程如因工程质量问题受到委托人或区质监站质监通报或简报批评的，视情节严重程度，监理人应向委托人支付一般或严重违约金1万元～5万元/次。

14.9 由于监理人原因造成工程款、工程量审核错误导致委托人对承包人的进度款超付的，监理人应支付违约金3000元/次；本合同另有约定的，还应从其约定。

14.10 监理人必须配备相关造价人员，对现场签证、承包人提出的验工月报、设计变更、委托人发出的设计变更、设计院出具的设计变更、委托人为加快进度和现场文明而签发的指令等的真实性和准确性负责，一旦发现监理人确认的结果超出工程实际工作内容或工程量超出实际工程量，监理人应按超出部分费用两倍的标准向委托人支付违约金；监理人确认的结果少于工程实际工作内容或少于实际工程量，减少部分费用不能冲减超出部分费用；

14.11 本工程质量标准：一次性验收通过，100%合格。监理人保证工程质量最终评定能达到承包人承诺的等级，否则，监理人应按签约监理费的5%向委托人支付违约金。

15、未经委托人书面同意，监理人不得将本合同项下的工作全部或部分交由第三方完成，也不得将本合同项下的权利义务全部或部分转让给第三方，否则委托人有权解除合同。

（以下无正文）

第四部分 合同附件

附件1：南沙区建设工程项目廉洁责任合同；

附件2：安全生产文明施工协议；

附件3：中标通知书；

附件4：监理投标报价表、承诺函；

附件5：拟委任的主要人员汇总表；

附件1 南沙区建设工程项目廉洁责任合同

南沙区建设工程项目廉洁责任合同

甲方一/业主（委托人）：广州南沙投发铁路有限公司

甲方二/建设管理单位（委托人）：广州南沙科技产业发展有限公司

乙方/监理人（受托人）：

建设工程项目：南沙枢纽片区北部基础设施及配套项目（二）（标段一）监理

建设工程地点：广州市南沙区

本合同中，甲方一、甲方二合称“甲方”，“甲方”和“乙方”合称为“双方”，单独被称为“一方”。

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条	本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条	甲方及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：

2.1 索取、接受或者以借为名占用乙方的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2 接受乙方宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3 向乙方报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4 向乙方推荐分包人，推销材料和设备，要求乙方购买指定的材料和设备；

2.5 私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6 要求或者暗示乙方为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7 默许、纵容、授意亲属收受乙方财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8 其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条 乙方及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：

3.1 同意或主动向甲方及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2 向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂， 包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3 接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4 接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5 其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条 甲方、乙方及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条 廉洁风险防控机制

甲方、乙方双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1 甲方及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给乙方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2 乙方及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，乙方应按次向甲方支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款 2%且不超过 100 万元人民币，服务类建设项目合同价款 5%且不超过 50 万元人民币）；给甲方造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，甲方有权：（1）如乙方的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将乙方的履约评价评为不合格，并拒绝其参与甲方负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

6.3承包人应对所有分包单位及其工作人员的廉洁行为负有全面的管理、监督和约束责任，确保廉洁责任覆盖至所有分包单位及其工作人员。若分包单位及其工作人员发生本协议第三条的行为，经查证属实的，均视为承包人违约。承包人需按本合同第6.2条约定向发包人支付廉洁违约金，并承担由此产生的全部违约责任和经济赔偿责任。

- 监督举报

甲方、乙方均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编 511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；

二维码举报：

- 其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，甲方、乙方仍应按合同约定承担相应的违约责任。

| 甲方一（业主）（盖章）：广州南沙投发铁路有限公司 法定代表人/授权代理人 （签字）： 或党委书记/纪委书记 （签字） 甲方二（建设管理单位）（盖章）广州南沙科技产业发展有限公司 法定代表人/授权代理人 （签字）： 或党委书记/纪委书记 （签字） | 乙方（盖章）： 法定代表人/授权代理人 （签字）： 或党委书记/纪委书记 （签字） |
| --- | --- |

附件2：安全生产文明施工协议

安全生产文明施工协议

工程项目名称： 南沙枢纽片区北部基础设施及配套项目（二）（标段一）监理

工程项目地址：广州南沙区

委托人（甲方）：广州南沙投发铁路有限公司（业主）

广州南沙科技产业发展有限公司（建设管理单位）

监理人（乙方）：

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本工程项目实际情况，按规定签订如下协议。

一、委托人的权利与义务

1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

2、按国家有关规定保证安全生产所必需的资金投入。

3、保证不将工程项目发包（分包）给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。

4、对监理人在监理过程中依照合同或依法采取的有效监控措施，如停工、停用等给予支持；对监理人以公司文件书面形式提交并要求做出决定的事宜在规定时限内做出书面决定。

5、授权工地常驻代表负责与监理人联系安全生产、文明施工的事宜，如需更换此人时提前通知监理人。

二、监理人的权利与义务

1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强工程建设安全的监理，建立、健全安全监理责任制度，保证工程建设的安全。

建立、健全安全生产文明施工监理的组织、明确安全监理人员的职责。

2、建立安全生产文明施工的专项监理制度或方案。

3、对承包人的资质进行审查，对无资质单位或不具备安全生产条件单位会同委托人不准进入。

4、对承包人提供的安全施工组织设计及专项安全技术方案进行审核。

5、对施工人员、材料、主要设备的使用和运行状况进行检查并记录。

6、对重要施工环节和安全事故易发工序实施旁站或巡检。

7、按规定对安全措施费用的列支和使用实施有效监控。

8、及时制止承包人明显违章指挥和操作的行为。

9、对危及工程和人员安全的施工及设备的使用，及时下达停工（停用）指令，坚决予以纠正。

10、对施工现场存在的安全隐患及时发出整改通知并向安监机构报告。

11、对因安全原因被建设行政主管部门和监督机构责令停工整改的，要积极主动抓好督促落实并及时反馈情况。

12、督促承包人按规定购买施工意外保险和搞好文明施工管理。

13、参与安全事故的调查处理。

14、参与事故应急救援预案的公布和演练。

15、做好安全施工监理记录，日记和监理月报等资料整理，并督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。

（本页为签署页，无正文）

| 委托人（甲方）（盖章）： 广州南沙投发铁路有限公司（业主） 法定代表人/授权代理人 （签字）： 或党委书记/纪委书记 （签字） | 监理人（乙方）（盖章）： 法定代表人/授权代理人 （签字）： 或党委书记/纪委书记 （签字） |
| --- | --- |
| 委托人（甲方）（盖章）： 广州南沙科技产业发展有限公司 （建设管理单位） 法定代表人/授权代理人 （签字）： 或党委书记/纪委书记 （签字） |  |

附件3：中标通知书

附件4：监理投标报价表、承诺函

附件5：拟委任的主要人员汇总表

《项目监理人员组成配备要求表》

| 岗位 | 人员要求 | 持证上岗要求 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1名 | 应具有有效的中国水利工程协会颁发的水利工程建设监理工程师资格证书，专业为水工建筑，执业单位为本投标单位；或者具有有效的中华人民共和国水利部颁发的监理工程师注册证书，注册专业为水利工程施工监理，执业单位为本投标单位；须具有工程类高级工程师（或以上）职称。 |
| 专业监理工程师 | 3名 | 水利工程施工监理（或水工建筑）专业监理工程师 3 名。 （专业以注册监理工程师注册执业证书为准)。 根据项目进度专业需求及甲方要求驻工地。 |
| 安全监理员或注册安全工程师 | 1名 | 取得安全员证书或注册安全工程师资格证书和注册证。要求施工期常驻工地。 |
| 造价工程师 | 1名 | 具备国家注册造价工程师或中华人民共和国一级造价工程师注册证书，注册专业为水利工程，证书需在有效期内，执业单位为本投标单位。 |
| 监理员 | 2名 | 具备监理员证或注册监理工程师证，整个施工期常驻工地。 |
| 总计 | 8名 |  |

注：

1、本工程项目监理机构（除总监按国家相关规定以外）的所有人员均须专职。上述人员除总监理工程师外，其余人员要求仅做为评分时使用。项目实施过程中，乙方根据工程实际进度需要，分阶段安排人员的进场。