杭州市政府采购项目

采购需求

采购单位： 杭州市余杭区交通运输局

项目名称：2026年余杭区公路绿化养护项目（第一批次）

编制单位： 杭州市余杭区交通运输局

编制时间： 2025年11月21日

一、需求调查情况

（一）本项目是否需要开展需求调查：是  否

（二）本项目是否属于可以不再重复开展需求调查情形：是  否

（三）需求调查方式

咨询 论证 问卷调查 其他方式（市场查询）                        （四）需求调查对象

市场咨询；政采平台已招标完成项目参考；

（五）需求调查结果

1.相关产业发展情况

2026年余杭区公路绿化养护项目（第一批次）；主要内容：良渚片区一标：良渚大道（104国道）（瓶仓大道-东西大道）、瓶仓大道（华兴立交-双虹桥街）、杭长高速（黄湖入城口）、杭长高速（黄湖入城口门户公园）的绿化养护。良渚片区二标：良渚大道（老104国道）（东西大道-莫干山路高架下口）、运溪路（320国道）（莫干山路-古墩路路口（三条带））、214省道（214省道、彭公三角绿地及互通）、绕城高速（运河-古墩路、良渚提升段）的绿化养护。良渚片区三标：良渚大道（104国道）（胡家村路口-瓶仓大道）、运溪路（320国道）（古墩路-凤都路路口）、观山路（长连线）（莫干山路-良渚大道）、长下线（莫干山路-贝因美）的绿化养护。良渚片区四标：疏港路（104国道）（运河大桥-莫干山路（三条带））、运河大桥（104国道）（疏港大桥下仙桃南路）、运溪路（320国道）（余杭区运溪路两侧综合整治工程（京杭运河至文一西路段）一期）、绕城高速（勾庄入城口）、320国道（K199+000-K208+450）、杭宁高速（K2277+064-K2308+159）的绿化养护。

2.市场供给情况

本项目为服务项目，市场竞争充分，可确保项目顺利进行。

3.同类采购项目历史成交信息情况

①良渚街道2025-2026年度环卫保洁、绿化养护项目（中片）（项目编号：MDZFCG-2025-003），预算金额（元）:21366000，中标价:13003585(元)。

②黄湖镇2025-2026年度道路（河道、公厕）保洁和绿化养护等服务项目（项目编号：JYCG-2025-013），预算金额：13000000元，中标价：11085226(元)。

③2024年-2026年度良渚街道环卫保洁、绿化养护项目（城市核心区）（项目编号：HZQJCG2024-008），预算金额：22528000  元，中标价15864000元。

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况：无 。

5.其他相关情况：无 。

二、采购需求内容

（一）需求内容

## 一、项目概况

本项目为“交钥匙”项目，本次招标范围内的所有作业内容，包括但不限于人员、常驻人员办公经费、易损材料、生产工具、运输工具、修理费、清洗费、卫生用具、办公、车辆停放场地、食宿、通信、劳保（含高温补贴费、反光服、雨衣、夏令防暑等）、福利、利润、税金、保险（包括医疗、工伤、养老等社会保险及人身意外保险）以及因国家政策性调整（包括但不限于最低工资调整和社保保障缴费调整）、招标代理费、“迎检”和“创建”准备及重大活动保障、启动恶劣天气应急响应等产生的一切费用。

## 二、技术规范和相关文件

1.《余杭区城市化管理范围内绿化、市政、保洁分级分类办法及相关养护标准的实施意见（试行）》（余政办〔2010〕250号）文件。

2.《余杭区市政绿化环卫养护企业考核办法（试行）》（余城组〔2020〕27号）文件。

3.《杭州市余杭区防汛防台抗旱抗雪防冻应急预案》(余政办〔2020〕2号)文件。

4.《余杭区公路日常养护考核办法》。

5.其它相关技术标准和规章制度以及新颁布的相关规程、规范和国家有关标准。

## 三、招标采购清单

本次招标采购的道路绿地范围、等级如下，共分4个标项，分别是良渚片区一标、良渚片区二标、良渚片区三标、良渚片区四标。

| 序号 | 暂定标段划分 | 道路 | 起止桩号 | 养护等级 | 面积（㎡） | 养护期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 良渚片区一标 | 良渚大道（104国道） | 瓶仓大道-东西大道 | 核心区域 | 286846 | 12 |
|  |  | 瓶仓大道 | 华兴立交-双虹桥街 | 二级 | 21678 | 12 |
|  |  | 杭长高速 | 黄湖入城口 | 二级 | 107528 | 12 |
|  |  | 杭长高速* | 黄湖入城口门户公园 | 二级 | 52361 | 12 |
|  |  | 小计 |  | / | 468413 | / |
| 2 | 良渚片区二标 | 良渚大道（老104国道） | 东西大道-莫干山路高架下口 | 核心区域 | 141300 | 12 |
|  |  | 运溪路（320国道） | 莫干山路-古墩路路口（三条带） | 核心区域 | 13151 | 12 |
|  |  | 214省道 | 214省道、彭公三角绿地及互通 | 二级 | 187131 | 12 |
|  |  | 绕城高速 | 运河-古墩路 | 乔木林 | 581715 | 12 |
|  |  |  | 良渚提升段 | 三级 | 73103 | 12 |
|  |  | 小计 |  | / | 996400 | / |
| 3 | 良渚片区三标 | 良渚大道（104国道） | 胡家村路口-瓶仓大道 | 核心区域 | 214409 | 12 |
|  |  | 运溪路（320国道） | 古墩路-凤都路路口 | 核心区域 | 96843 | 12 |
|  |  | 观山路（长连线） | 莫干山路-良渚大道 | 核心区域 | 8844 | 12 |
|  |  | 长下线* | 莫干山路-贝因美 | 三级 | 9615 | 12 |
|  |  | 小计 |  | / | 329711 | / |
| 4 | 良渚片区四标 | 疏港路（104国道） | 运河大桥-莫干山路（三条带） | 二级 | 70031 | 12 |
|  |  | 运河大桥（104国道） | 疏港大桥下仙桃南路 | 三级 | 1000 | 12 |
|  |  | 运溪路（320国道）* | 余杭区运溪路两侧综合整治工程（京杭运河至文一西路段）一期 | 二级 | 143106 | 9 |
|  |  | 绕城高速 | 勾庄入城口 | 二级 | 55140 | 12 |
|  |  | 320国道 | K199+000-K208+450 | 乔木林 | 241356 | 12 |
|  |  |  |  | 三级 | 17995 | 12 |
|  |  | 杭宁高速 | K2277+064-K2308+159 | 乔木林 | 352575 | 12 |
|  |  | 小计 |  | / | 881203 | / |

## 四、人员要求

1.项目人员良渚片区一标总人数不少于37人（包括项目负责人1人、安全员2人）、良渚片区二标总人数不少于37人（包括项目负责人1人、安全员2人）、良渚片区三标总人数不少于26人（包括项目负责人1人、安全员2人）、良渚片区四标总人数不少于27 人（包括项目负责人1人、安全员2人），合同期内如遇工作人员的工资调整等其他因素，产生的费用由投标单位承担。

2.绿化养护应实行8小时工作制，但不免除因三防、节假日和重大活动等需要按采购人要求延长工作时间，相关费用已包含在总报价中。

3.中标后须提供一人在采购人指定地点常驻办公。要求熟悉电脑操作，有驾驶证，学历大专及以上，人员需经采购人面试通过后予以使用。

4.现场养护作业人员要求身体健康、无重大疾病、能胜任室外作业，并在上岗作业前为其办理好团体人身意外伤害险，团体人身意外伤害险保险金额不得低于100万元/人。

## ▲五、主要设备最低要求

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） （最低要求） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.5吨及以上洒水车 | 3 | 绿化洒水 |
| 2 | 1.5T及以上货车 | 3 | 巡查、人员设备运输、装运垃圾、物资等 |
| 3 | 防撞缓冲车 | 1 | 养护作业安全防护（不得为轿车、皮卡车） |
| 4 | 高压喷药机 | 3 | 病虫害防治 |
| 5 | 绿篱机 | 3 | 修剪灌木 |
| 6 | 草坪机 | 3 | 草皮养护 |
| 7 | 电动高压冲洗车 | 2 | 绿化清洗、设施清洗 |

注：设备可自有或租赁。需同时提供相关机械设备的购置发票扫描件，否则不得分。（如设备为租赁，还需额外提供租赁合同及租赁费转账记录截图或银行回单（合同租赁期大于项目服务期），同一设备不得重复租用，重复设备不得分。）

车辆需同时提供行驶证、车辆登记证、购买发票扫描件及车辆照片，否则不得分。（如车辆为租赁，还需额外提供租赁合同及租赁费转账记录截图或银行回单（合同租赁期大于项目服务期），同一车辆不得重复租用，重复车辆不得分。）防撞缓冲车：如车辆登记证或行驶证无法证明相关功能，则需提供具备防撞缓冲相关功能证明。

| 如投标人为联合体投标的，联合体满足“主要设备最低要求”视为满足招标要求。投标人不满足“主要设备最低要求”将被作为无效标处理。防撞缓冲车要求如图规格及以上 |  |
| --- | --- |

## 六、主要养护内容和要求

（一）主要绿化养护内容

1.日常绿化养护

① 日常养护。包括施肥、松土、浇水、修剪、绿地保洁、除草、绿化补种、刷白、绿化冲洗除尘、病虫害防治等。

② 绿地保洁。包括绿地内垃圾清理、水体保洁。垃圾清理（包括垃圾桶内垃圾）每天不少于一次。

③ 设施维修保养。包括绿地内的侧石、游步道、绿道、硬质铺装、垃圾桶、坐凳、凉亭、廊架、护栏、花箱、景观灯等所有设施的日常保养和保洁。设施保洁每周不少于一次。

④ 日常巡查。包括每天对绿地至少巡查一次，确保绿地完好不缺失、没有黄土裸露、没有垃圾。

⑤ 应急处置。包括绿地内积水处理、防台抗雪、防洪抗涝、抗旱、防疫，节庆和重大活动等应急任务，以及应急物资储备等工作。

⑥ 做好数字城管、12345、12328、110联动等信访件、投诉件、反映件的处理、及时整改等工作。

2.更新改造

该费用用于招标绿地景观提升改造工作，主要对本养护长势不良的乔木和色带进行更新改造、绿化景观设施维修等其他需要改造的项目。但日常绿化养护费、零星景观设施修缮、补植、购置作业机械设备、消耗、应急物资（含支撑钢管）、绿化养护抄告问题整改的所需费用等不能纳入此更新改造费。

在养护期限内，由中标单位提出更新改造方案，经采购人书面同意后方可实施。每一期改造竣工验收后，由采购人送审计部门进行审计，并按最终审计价支付。如果超出绿化养护中的更新改造费的，由中标单位自行承担。

年度改造任务必须在采购人规定的时间内完成，审计净核减率控制在区财政规定的合理范围内，如净核减率过大，由中标单位承担相关责任。改造工程中涉及到基本审计费，经采购人审核同意后，列入更新改造费。中标单位在合同期限内有意不实施且阻挠工程改造的，经2次通报批评，仍不整改的，采购人有权终止合同。

根据招标范围，养护期内如有绿地改造，苗木迁移、补种等零星绿化项目，甲方委托乙方实施，费用结算套用《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)，材料价格参照施工期当月《杭州市造价信息》(正刊)和《浙江省造价信息》(正刊)，无价材料按市场价;人工单价按照施工期的当季信息价计取。管理费、利润、组织措施费按定额中值计取;规费、农民工工伤保险、税金按定额计取;结算优惠下浮率为15％。

（二）主要工作要求

1.行道树和绿地乔木无缺株、死株，补植树品种、胸径、树高一致；树木支撑规范、统一、稳固，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化；树木修剪及时，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝；宿根植物及时翻种、断根、间删，无死株；行道树树穴土壤低于侧石，绿地乔木树穴无板结。对枯死的树木应连同根部在24小时内挖除，并在2天内补种完毕，补种苗木的规格、品种和原苗木基本相同，特殊情况无法补种原规格苗木，需经甲方同意。

2.绿篱、色块小灌木，无缺株、小道、混种及黄土裸露，补植灌木品种、规格一致，在24小时内完成；道路色块灌木定期修剪，切边清晰。

3.草坪生长繁茂、平整，土壤低于园路或侧石；时花花期整齐，色彩效果好。暖季型草修剪一年不少于6次，冷季型草修剪一年不少于10次。草坪草高度不超过8cm（常绿草高度不超过6cm），树木周围和草坪边缘应及时切边。常绿草四季应保持绿色，草坪的纯洁度在98%以上，无空秃、黄化现象。对被人为损坏和已发生病害的常绿草坪两天内切除调换，补种时确保草坪的美观和平整。摸清草坪地板结情况，及时对草坪地进行打孔处理，每年不少于一次。

4.掌握病虫害情况，防治措施有效；树皮开裂或有孔洞及时填补，冬季刷白工作规范到位。

5.植物叶面无积尘；树上无杂物和晾晒衣物等情况；绿地内无垃圾、石块、垃圾渣土、果壳、枯枝落叶等杂物；白色污染物滞留绿地时间不超过半小时。

6.管理制度完善，养护管理人员配备到位；养护人员作业规范；管理人员巡查监管到位，无违章占绿情况。

7.有防台、抗雪、抗旱、保绿等应急预案及措施；档案资料完整，巡查记录、病虫害防治记录、绿地概况表等详尽。

8.绿地树木修剪、滚草、枯死枝的清理等绿地的垃圾当日清运完毕。

9.绿地内水体无垃圾、树枝、树叶、浮萍等水面漂浮物，水质符合相关要求。

10.落实专人建立养护管理工作台帐，制定全年及每月绿地养护工作计划，主要包括绿地的各类养护措施（如施肥（一年施肥不得少于2次）、修剪、病虫害防治、植物浇水等）、养护质量及安全保证、养护应急管理预案（抗旱、抗涝、抗台、抗寒、抗雪等）、重点技术措施等。按要求每月25日前上报下个月日常养护计划，人员安排计划等。

11.规范管理、文明作业、自觉接受采购人及其上级各部门领导的检查和社会监督，对出现的问题要在规定时间内进行整改。及时处理数字城管、12345、12328、110联动等反映的问题。

12.作业时应严格遵守交通规则、遵守安全操作规程，作业时设置警示牌、安全警示锥等安全措施，作业人员上路作业时须统一穿戴安全反光背心。加强日常安全生产管理，确保职工人身安全。如遇各种意外事故发生由中标单位自行负责，并依照法律法规妥善处理（事故情况应及时书面告知采购人）。

13.建立日常巡查制度，巡查人员对所管辖的绿地每天巡查一次，发现问题及时整改。对进入绿地践踏、损坏绿化现象应及时予以制止，如遇严重损坏绿化行为应通知执法部门和采购人。如果因承包人巡查工作不到位导致绿化被损坏，承包人必须无条件在1天内补种完毕，否则按承包人违约进行处罚。未经采购人同意，承包人不得擅自挖掘毁坏苗木，一经发现，责令整改；情节严重的，终止合同。

14.加强应急响应管理工作：

（1）制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报采购人备案。

（2）建立应急备货制，备货的内容有：抗旱、抗涝、抗台、抗寒、抗雪等物资（快速支撑、钢管、毛竹、水泵、遮阴网、草包等），快速支撑钢管只能做为一部分应急物资储备，不是唯一的抗台应急物资。承包人必须采购200套大型乔木快速支撑、200件带扣紧束带和100件橡胶路锥作为本项目养护服务期内的应急储备物资，用于养护区域内乔木支撑和应急使用，所有权归承包人，并接受采购人检查。

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木快速支撑 | 三对抱箍、三对支撑、壁厚3.5mm、外管为Φ48热镀锌管2.15M、内管为Φ43热镀锌管1.3M、不锈钢螺栓M12×25、带150MM硬地撑、外涂红白反光漆 | 200套 |
| 2 | 带扣紧束带 |  | 200件 |
| 3 | 橡胶路锥 | 90cm高，公路警示、维护专用 | 100件 |
| 4 | 施工声光报警器 | 用于施工安全警示 | 2套 |
| 5 | 施工标志牌 | 用于施工安全警示，按照采购人要求制作 | 2块 |

（3）遇灾害性天气，听从采购人统一指挥，及时组织人员夏季抗旱、抗台，冬季遇积雪必须及时组织人员进行抗雪。

15.积极做好各类“迎检”和“创建”准备及重大活动保障等工作。

16.积极配合经相关部门批准的绿地内挖掘及占用绿地，对于超范围施工情况应当及时予以制止并报采购人及执法部门，复种后的绿地应由承包人负责正常养护。

17.产生的各种垃圾必须按政府部门的要求进行分类处理，进入垃圾中转站或自有垃圾处理场地，其处理产生费用由承包人负责。

18.因道路上突发情况较多，需要承包人及时响应和反馈，故需中标后一个月内在项目周边10公里范围内设有固定的养护基地，建筑面积不少于200㎡，应包括办公、仓库等建筑区域（该场地可以租赁或自有，同时本项目日常养护生产的车辆、设备一并放置于基地，养护基地需通过采购人验收方可使用。

## 七、各级绿地养护标准

1.核心区块养护标准：①植物生长势旺盛、树形完美，植株保存率100%，在正常条件下无病叶、不焦叶；枝干健壮，无枯枝；树冠完整美观，内膛不乱，通风透光；无徒长枝；色块无窜条、线条流畅、层次分明；草坪覆盖率100%，无杂草，四季常绿，草高不得超过8cm。②一年施肥不得少于6次，尿素0.06㎏/㎡·年、有机肥0.5㎏/㎡·年、平衡复合肥0.2㎏/㎡·年、纯钾肥0.05㎏/㎡·年。③无虫害。④绿化设施修缮一年不得少于两次。绿化支撑需高度、款式、捆绑统一。⑤绿地内无垃圾，零星垃圾15分钟内清理完毕。

2.一级绿地养护标准：①植物长势旺盛、树形完美，植株保存率100%，体现景观特色；无徒长枝；色块无窜条、线条流畅、层次分明；草坪覆盖率100%，无杂草，四季常绿，草高不得超过8cm。②一年施肥不得少于4次，尿素0.05㎏/㎡·年、有机肥0.5㎏/㎡·年、平衡复合肥0.15㎏/㎡·年、纯钾肥0.04㎏/㎡·年。③食叶害虫危害的叶片每株（㎡）发生率不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片每株（㎡）发生率不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。④绿化设施修缮一年不得少于两次。⑤绿地内无垃圾，零星垃圾30分钟内清理完毕。

3.二级绿地养护标准：①植物长势旺盛、树形完美，植株保存率100%，体现景观特色；无徒长枝；色块无窜条、线条流畅、层次分明；草坪覆盖率100%，无杂草，四季常绿，草高不得超过8cm。②一年施肥不得少于4次，尿素0.03㎏/㎡·年、有机肥0.3㎏/㎡·年、平衡复合肥0.1㎏/㎡·年、纯钾肥0.03㎏/㎡·年。③食叶害虫危害的叶片每株（㎡）发生率不超过10%，刺吸性害虫危害的叶片每株（㎡）发生率不超过10%，蛀干性害虫危害的株数（㎡）在2%以下。④绿化设施修缮一年不得少于一次。⑤绿地内无垃圾，零星垃圾30分钟内清理完毕。

4.三级绿地养护标准：①植物长势旺盛、树形完美，植株保存率100%，体现景观特色；无徒长枝；色块无窜条、线条流畅、层次分明；草坪覆盖率100%，无杂草，四季常绿，草高不得超过8cm。②一年施肥不得少于2次，有机肥0.2㎏/㎡·年、平衡复合肥0.1㎏/㎡·年。③食叶害虫危害的叶片每株（㎡）发生率不超过15%，刺吸性害虫危害的叶片每株（㎡）发生率不超过15%，蛀干性害虫危害的株（㎡）数在5%以下。④绿化设施修缮两年不得少于一次。⑤绿地内无垃圾，零星垃圾1小时内清理完毕。

5.乔木林养护标准：①植物长势良好，植株保存率不得少于95%。②林带内每年除草不少于4次。③林带内枯枝死树清理，每年不少于4次。④林带内小微水体无黑臭现象。⑤林带内垃圾1天内清理完毕。⑥冬季乔木刷白。

## 八、考评办法

余杭区公路日常养护考核办法

第一章 总 则

第一条 为进一步健全考评体系，加大考核力度，建立和完善公路绿化养护管理机制 ，提高公路养护质量和管理水平 。根据《公路养护技术规范》、《余杭区城市管理范围内市政 、绿化 、保洁 、保序分级分类及考核办法》 等有关规定及要求，并结合公路养护实际工作情况，制定本考核办法。

第二条 本办法适用于区交通运输局管养的国道、省道、县道、高速互通区、高架等，内容包括日常保洁、小修、绿化养护等工作。考核对象为养护企业。

第三条 考核工作的指导思想是：发扬“ 以合同管理为基础 ，以奖优罚差为导向 ，以计量支付为方法 ，以检查考核为手段 ，以提高效率为 目 的 ”的 日 常养护市场化管理理念，坚持 “ 客观公正、科学合理、严格标准、分类考核 ”的考核原则，切实提高公路养护全面化、专业化、精细化程度，不断提升公路养护管理水平及公路形象。

第二章 考核组织

第四条 余杭区交通运输局分管领导为组长，公路中心分管养护副主任为副组长、相关科室人员为成员的养护考核小组，由公路中心具体负责日常养护考核工作。

第三章 检查考核

第五条 考核内容:

（一）外业部分

1.路基构造物：边沟、雨水篦子等通畅，无坍塌破损，边坡顺适，路肩整齐，无堆积物。

2.路面：路面平整，整洁干净。

3.桥涵：构造完整，水流畅通，无安全隐患。

4.隧道：构造完整，机电功能正常，无安全隐患。

5.沿线设施：标志、标牌设置齐全，安全警示设施齐全。

6.绿地：草坪完整，无枯枝、死株、缺株，肥料撒布及时，莳花更换及时，无明显病虫害，冬季石灰刷白，安全标识标牌及防撞车设置齐全。

7.确保不发生重大亡人安全事故，如养护单位负主要责任造成的亡人事故实行一票否决制，考评成绩直接评定为不合格。

（二）内业部分

1.养护作业资料：日常巡查记录、桥梁汛期检查记录、机具资料、安全会议记录、安全会议小结、交通量观测资料等。

2.养护作业管理：养护生产计划、养护记录，公路（桥涵）巡查记录，养护考核验收，计量支付，水毁抢修等。

3.养护应急保畅：应急预案，应急材料储备，应急设备保养资料。

4.公路管理系统：辅助做好CBMS公路交通情况调查系统、浙路通、余路通、交通情况调查等系统填报。

第六条 坚持公平、公正、公开的原则，对公路日常养护养护质量进行全面考核。考核实行百分制，由季度考核得分、日常考核得分二部分组成。具体如下：

1.日常考核总分100分：根据“余杭通”平台季度查询结果、日常检查等情况进行打分。占季度考核成绩40%。

2.季度考核总分100分：每季度的季末月考核一次，按评分标准就通用类指标（30分）、业务类指标（70分）进行打分。占季度考核成绩60%。

3.计分公式如下：

季度最终考评分=日常考核分数×40%+季度考核分数×60%。

第四章 奖惩机制

第七条 根据季度最终考核分按以下规定调整季度计量支付款项：

1.考核达到 92 分及以上，支付季度 100%承包款。

2.88-92 分（不含 92 分）的，每下降 1 分扣除季度 1%承包款。

3.84-88 分（不含 88 分）的，在扣除当月 4%月承包款的基础上，再按每下降 1 分扣除季度 3%承包款。

4.80-84 分（不含 84 分）的，在扣除当月 16%月承包款的基础上，再按每下降 1 分扣除月度 5%承包款。

5.80 分以下的（不含 80 分），视为考核不合格，不支付季度承包款。

6.连续两个季度考评得分低于 80 分的，有权终止承包合同且合同清算不作任何支付。

7.隧道、水泵房日常管理专项考核：详见附件 2、3。

8.除上述情况外，根据日常检查、其他专项督查情况及上级部门督查通报情况等，视情节轻重，经考核小组讨论后酌情扣除当季计量支付款项。

第五章 附则

第八条 本考核办法中所涉及文件规范及考核标准及评分细则若有更新、修改， 以最新版为准。

附件：1.余杭区国省道及重要道路养护、县道小修、绿化养护考核标及评分细则；

附件一：

## 余杭区国省道及重要道路养护、县道小修、绿化养护考核标准及评分细则

## 通用类指标（30 分）

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 评分标准 | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合 管理 （5分） 考核分数调减 内容调整 | 1.养管单位项 目组织管理体系健全，管理制度等等不齐全。 | 项 目组织管理体系不健全，管理制度等不齐全，酌情扣 1-2 分。 |  |
|  |  | 2.养护作业人员切实根据合同要求按时出勤，确保到岗到位，规范化着装。 | 出勤人数没有按照合同要求的，按缺席数以每人次0.5 分扣除；出勤时间没有按照合同要求的，按缺席时间以每工时 0.1 分扣除；有聚众闲聊、消极怠工、不按要求着装者，按规定时间整改的，不予扣分，未在规定时间整改的或整改不到位的 ， 每次扣0.5 分，扣完为止。 |  |
|  |  | 3.养护车辆、设备切实根据合同要配备，规范化作业。 | 未按照规定进行配备养护车辆，按缺少一辆次0.5分扣除；机扫车、洒水车未按规定使用警示灯、提示音每辆次扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 2 | 安全 生产 （10分） 考核分数增加 | 1.安全、文明作业，无生产安全责任事故。 | 发生生产安全一般责任事故的，每起扣4分，扣完为止。 |  |
|  |  | 2.对养护作业人员进行安全教育培训，使其熟知并严格遵守各项安全技术操作规程并执证上岗作业。 | 未对养护作业人员进行安全教育培训或没有按规定执证上岗作业的，每起扣 2 分，扣完为止。 |  |
|  |  | 3.作业现场按规定设置安全设施，在施工前需向交警部门报备。 | 作业现场未按规定设置安全设施的或未向交警部门报备的，每起扣 5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 社会监督 及中心理 （5分） | 1.无责任范围内媒体曝光（包括电话投诉、12345 热线、 电视电台等各级各类媒体。 | 一经媒体曝光，根据发生时间及整改情况，酌情扣 1-2 分，扣完为止 |  |
|  |  | 2.在规定时效内处理各类投诉、上级检查、数字城管及其他交办案件。 | 在接到各类投诉、上级检查、数字城管及其他交办案件后，未在规定时限内按要求整改的或整改不到位的，扣 2 分，督促两次以上的扣3 分，扣完为止。 |  |

| 4 | 应急 处置 （4分） | 1.制定三防期间应急抢险方案并落实相关人员机械配置。 | 未制定三防应急抢险方案的，酌情扣 1-2 分；未按要求配备相关人员及机械的，酌情扣 1-2 分，扣完为止。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.及时发现并上报公路安全隐患及切实根据需要，高标准、高质量完成应急抢险工作。 | 1.知情未报或未能主动参与中心置的，或在接到公路中心通知后，未能及时处置，每次扣 2 分，拒不处理的每次扣4分。 2.应急处置工作未达到指定标准的，酌情扣 1-3 分。扣完为止。 |  |
| 5 | 活动保障（2 分） | 做好各类重大活动或节假 日 的保障工作，配合做好各类创建工作 。 | 保障不力的，酌情扣 1-2 分，扣完为止。 |  |
| 6 | 资料管理 （4分） 内容增加 | 养护作业记录完整。 | 不齐全、真实、规范，每 1 处扣0.5 分，扣完为止。 |  |
|  |  | 辅助填报公路管理系统。 | 错报、漏报、不规范，每 1 处扣0.5 分，扣完为止。 |  |
|  |  | 按时上报规定的统计报表。 | 不真实、及时、规范，每 1 处扣0.5 分，扣完为止。 |  |

考核人员：

| 余杭区公路绿化养护考核标准及评分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务类指标（70分） |  |  |  |  |
| 绿化养护（城市化等级绿化）70分 | 修剪（4） | 乔木：及时疏枝、整形；内堂不乱，通风透光；无过度修剪；剪口平滑。 灌木：轮廊清晰，线条整齐，无脱脚现象。 | 下垂枝、交叉枝、枯枝，每处扣1分。造型参差不齐、凌乱，线条不整齐，每平方扣0.5分 | 4 |
|  | 施肥（10） | 一年2次，每次施肥前报告属地养护所，并按要求做好施肥记录（日期、天气、地点、完成面积、出工人数、材料用量等）。 | 无施肥记录或不按规定施肥的，扣10分 | 10 |
|  | 黄土裸露（6） | 绿地植被完整，无黄土裸露 | 每处扣3分 | 6 |
|  | 缺株，死株（4） | 行道树和乔木长势良好，树形饱满，连贯性好。 | 死株、缺株每处扣2分 | 4 |
|  | 草坪（4） | 草坪平整，覆盖率98%以上，无斑秃，草坪边缘清晰，无杂草，草坪修剪高度统一。 | 斑秃、杂草每处扣0.5分 | 4 |
|  | 除草（3） | 绿地内无明显杂草、藤蔓。 | 每处扣1分 | 3 |
|  | 洒水（4） | 洒水设备配备合理，浇水时间合理，每次浇水浇透、浇足，充分保证植物生长需要，无旱涝现象。 | 洒水设备配备不足，每次扣2分，未浇透或浇足，每次扣2分 | 4 |
|  | 病虫害（4） | 绿地内无大面积、严重病虫害。 | 叶片大面积啃食，蛀干害虫、白粉病等，每处扣2分 | 4 |
|  | 卫生保洁（2） | 绿地内无明显垃圾、石块、果壳等杂物，无农作物，色块叶面无严重积灰。 | 由垃圾、石块等现象每处扣0.2分，叶面积灰严重，每处扣0.2分。 | 2 |
|  | 刷白（3） | 冬季乔木、亚乔及时刷白，保证植物平稳过冬。 | 未及时刷白造成严重后果的，本项扣完，漏刷每处扣0.5分 | 3 |
|  | 设施（2） | 园路、铺装地坪完整，设施无污迹、破损，金属构件设施无锈斑，油漆无剥落。 | 每处扣1分 | 2 |
|  | 巡查监管（3） | 绿地巡查监管及时，无乱拉横幅标语，无未经审批占用绿地等情况。 | 应巡查不到位，绿地内由乱拉横幅及未经审批占用绿地情况，每处扣3分 | 3 |
|  | 防台、抗雪、抗旱、保绿（5） | 防台、抗雪、抗旱、保绿等应急措施到位，应急预案措施得当，物资储备充足。 | 无应急预案扣3分，物资储备不充足扣2分。 | 5 |
|  | 承包人驻地建设（2） | 承包人驻地建设达到合同要求，驻地面积不少于200 平方 | 未达到驻地建设标准，本项扣完。 | 2 |
|  | 安全生产与文明施工（10） | 安全体系完整，安全管理人员按合同要求到位，防撞缓冲车、安全标识标牌，锥桶等设施齐全。 | 安全体系不完整扣2分，安全管理人员未按合同要求到位的扣3分，安全设施不齐全的扣5分。 | 10 |
|  | 台账管理（2） | 建立安全台账、养护台账，有完整的养护日志（病虫害防治、施肥记录、巡查记录等） | 台账、工作日志不完整每项扣2分。 | 2 |
|  | 公众反映（2） | 对数字城管、市民投诉与建议能及时响应和处理。 | 因养护不到位被有效投诉或数字城管、余路通未及时响应和处理的，每次扣2分 | 2 |

## 九、其他说明

1.养护合同履行期间，如遇“迎检”和“创建”准备及重大活动保障、启动恶劣天气应急响应等情况，因此而增加的费用及人员由中标人自行承担。

2.合同期内，因道路施工、绿化移交、项目施工等客观原因导致绿化养护工程量发生变化的，费用按实际工程量和养护时间结算；处于缺陷责任期道路的养护以采购人正式通知为准，并以中标人实际养护之日起算。

3、中标单位在进场养护后1个月内，须向采购人提供本项目绿化养护人员的养老保险为依据，经采购人核查，人员配备达不到投标要求的，要求中标单位限期整改，逾期不整改的，采购人有权终止合同。

4、中标单位所提供资料，经查实为虚假材料的，或经成本核算达不到额定标准的，或经发现中标单位转包给其他企业的，或违规有关养护合同约定的，采购人有权不予签订合同或终止合同。

5、合同期内，采购人可直接委托中标单位养护本合同范围或就近的公共绿地（含新接收公共绿地），在本合同3%(含)以下工程量的新接收绿地，采购人不额外增加养护费；新接收绿地累计工程量大于3%以上且不超过10%的，采购人可直接委托中标单位进行养护，并按实支付养护费用。超过10%由采购人重新招标。

八、其他说明

（二）预算金额（元）：2026年余杭区公路绿化养护项目（第一批次），预算金额14160900元

（三）需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

☑扶持中小企业 □节能环保 □其他（    /    ）

（四）采购标的是否进口产品： □进口 □国产☑不采用；

（五）拟采购标的的技术要求

拟采购标的（1）

| 标的内容 | 2026年余杭区公路绿化养护项目（第一批次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 2026年余杭区公路绿化养护项目（第一批次），预算金额14160900元。 | 单位 | 服务期：自合同签订之日起一年，以合同签订时间为准。 |
| 功能和质量 要求 | 本项目服务范围良渚片区一标：良渚大道（104国道）（瓶仓大道-东西大道）、瓶仓大道（华兴立交-双虹桥街）、杭长高速（黄湖入城口）、杭长高速（黄湖入城口门户公园）的绿化养护。良渚片区二标：良渚大道（老104国道）（东西大道-莫干山路高架下口）、运溪路（320国道）（莫干山路-古墩路路口（三条带））、214省道（214省道、彭公三角绿地及互通）、绕城高速（运河-古墩路、良渚提升段）的绿化养护。良渚片区三标：良渚大道（104国道）（胡家村路口-瓶仓大道）、运溪路（320国道）（古墩路-凤都路路口）、观山路（长连线）（莫干山路-良渚大道）、长下线（莫干山路-贝因美）的绿化养护。良渚片区四标：疏港路（104国道）（运河大桥-莫干山路（三条带））、运河大桥（104国道）（疏港大桥下仙桃南路）、运溪路（320国道）（余杭区运溪路两侧综合整治工程（京杭运河至文一西路段）一期）、绕城高速（勾庄入城口）、320国道（K199+000-K208+450）、杭宁高速（K2277+064-K2308+159）的绿化养护。服务期限一年。 |  |  |

（六）拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）： 自合同签订之日起一年，以合同签订时间为准。

2.交付（实施）的地点（范围）：招标人指定地址。

3.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 详见采购需求。 | 银行转账 |

4.售后服务要求

详见采购需求。

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）

详见采购需求。

- 采购项目的其他要求

- 详见采购需求。

三、合同订立安排

（一）采购项目预（概）算（元）：14160900，最高限价（元）14160900

（二）开展采购活动的时间安排： 计划为2025年12月

（三）采购组织形式：	□集中采购		☑分散采购

（四）委托代理安排

□集中采购机构		□部门集中采购机构

☑采购代理机构		□自行采购（含电子卖场）

（五）采购包划分：	☑分标项		□不分标项

（六）合同分包：		□允许分包    ☑不允许分包

（七）供应商资格条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供） ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

（八）采购方式

☑公开招标			□邀请招标			□竞争性谈判

□竞争性磋商		□询价				□单一来源采购

□电子卖场		□其他采购方式 （                 ）

（九）选择采购方式的理由

公开招标作为主要的采购方式。本项目符合公开招标要求。

（十）竞争范围：	☑公开发布		□电子卖场

（十一）评审规则：	☑综合评分		□最低价中标		□其他（             ）

四、合同管理安排

（一）合同类型

□货物合同  		☑服务合同

□建设工程合同	□其他 （                 ）

（二）定价方式

☑固定总价			□固定单价

□成本补偿			□绩效激励

（三）合同文本的主要条款

1.合同主要标的

2.履行时间（期限）：自合同签订之日起一年，以合同签订时间为准。

3.履约地点和方式： 采购人指定地点；

4.价款或者报酬：  以实际中标价为准；

5.资金支付方式：    银行转账

6.验收、交付标准和方法

采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。

7.质量保修范围和保修期：    详见采购需求

8.知识产权归属、处理方式：

（1）如投标人发现任何交付成果的知识产权可能有瑕疵，应立即书面通知采购人，并立即采取一切必要措施使交付成果合法化。

（2）采购人在中华人民共和国境内因合法、正当使用本招标项目产品和服务中的任何一部分时，采购人如因投标人过错遭受的任何损失由投标人承担。

（3）本条规定自项目合同生效之日起即应履行，长期有效，并且不受合同届满、提前终止或合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。

9.成本补偿、风险分担约定

无。

10.违约责任与解决争议的方法：双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。

11.其他条款

以实际发布招标文件为准。

三、履约验收方案

（一）履约验收主体

1.采购单位： 杭州市余杭区交通运输局

2.是否选择代理机构：	☑是	□否

3.是否邀请本项目的其他供应商：	□是	☑否

4.是否邀请专家：	☑是	□否

5.是否邀请服务对象：☑是	□否

6.其他

/

（二）履约验收时间：根据项目实际进度时间节点进行验收。

（三）履约验收方式：	□简易程序		☑一般程序

（四）履约验收程序：	□一次性验收	□分段验收		☑分期验收

（五）履约验收内容

1.技术履约内容

详见采购需求。

2.商务履约内容

详见采购需求。

（六）履约验收标准

详见采购需求。

（七）履约验收其他事项

/

四、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：	☑是	□否

（一）国家政策变化应对措施

调整相应技术要求后继续采购。合同的规定如与今后国家颁布新的法律或规定相矛盾，以新法律规定为准，甲乙双方由此所受到的损失由双方各自承担。

（二）实施环境变化应对措施

调整相应技术要求后继续采购。

（三）重大技术变化应对措施

调整技术要求后继续采购。如重大技术变化影响主要标的或资格条件，调整后重新采购。

（四）预算项目调整应对措施

调整预算后项目重新采购。

（五）因质疑投诉影响采购进度应对措施

根据实际情况按相关法律法规执行。

（六）采购失败应对措施

根据实际情况按相关法律法规执行。

（七）不按规定签订或者履行合同应对措施

重新采购。

（八）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施

根据实际情况按相关法律法规执行。

（九）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施

根据实际情况按相关法律法规执行。