招标项目名称（标段包）：中海石油化学股份有限公司化肥成品包装后系统设备自动化升级改造项目

招标项目编号（标段包）：HXCF-250842

招标文件

| 招 标 人： | 中海石油化学股份有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 中化建国际招标有限责任公司 |
| 日 期： | 2025年8月XX日 |

目	录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

第三章	评标办法（最低价）	25

第四章 合同条款及格式	33

第五章 任务大纲/技术要求	34

第六章 投标文件格式	35

- 招标公告

中海石油化学股份有限公司化肥成品包装后系统设备自动化升级改造项目招标公告

1.招标条件

招标项目名称：中海石油化学股份有限公司化肥成品包装后系统设备自动化升级改造项目

标段（包）名称：中海石油化学股份有限公司化肥成品包装后系统设备自动化升级改造项目

标段（包）编号：HXCF-250842

资金来源：自筹，已落实。

招标人：中海石油化学股份有限公司

本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况、服务内容及范围

2.1项目概况：中海石油化学股份有限公司（简称“化学公司”）化肥成品包装后系统设备自动化升级改造项目旨在解决各所属单位（海洋石油富岛有限公司、湖北大峪口化工有限责任公司、中海石油华鹤煤化有限公司）包装后系统业务场景中劳动力匮乏、安全作业风险等问题，同时通过整合系统数据和资源，提升作业效率和质量。为此化学公司启动化肥成品包装后系统设备自动化升级改造项目。详见招标技术文件。

2.2服务内容及范围：中海石油化学股份有限公司各所属单位化肥成品包装后系统设备自动化升级改造项目。

2.3服务期限：1、合同签订生效技术方案确定后60天（日历日）内完成湖北大峪口化工有限责任公司全自动装车系统所有相关设备、材料的采购、制造及运输到湖北大峪口化工有限责任公司储运部现场指定区域（板车下交货）及基础施工。设备到货后，招标人根据装置生产实际情况通知投标人进入现场施工，接到通知后60天（有效工作日）内完成安装和调试，交付湖北大峪口化工有限责任公司使用。2、合同签订后150天（有效工作日）完成湖北大峪口化工有限责任公司全自动包装系统（热合式）及全自动吨袋包装系统设备、材料的采购、制造及运输到厂（湖北大峪口化工有限责任公司储运部一期包装现场指定区域板车下交货）。设备到厂后270天（有效工作日）内完成项目所有施工及调试，交付湖北大峪口化工有限责任公司使用。3、合同签订生效技术方案确定后150天（有效工作日）内完成海洋石油富岛有限公司全自动装车和包装系统设备、材料的采购、制造及运输到厂（海洋石油富岛有限公司化肥一部和化肥二部成品现场指定区域板车下交货）。因自动装车及自动包装系统更新改造施工涉及招标人生产运行，招标人根据装置生产实际情况通知投标人进入现场施工，接到通知后90天（有效工作日）内完成全自动装车系统安装和调试、270天（有效工作日）内完成全自动包装机安装和调试，交付海洋石油富岛有限公司使用。4、合同签订生效技术方案确定后150天（日历日）内完成中海石油华鹤煤化有限公司全自动装车和包装系统设备、材料的采购、制造及运输到厂（中海石油华鹤煤化有限公司仓储物流部指定现场板车下交货）。因自动装车系统更新改造施工涉及招标人生产运行，招标人根据装置生产实际情况通知投标人进入现场施工，接到通知后90天（有效工作日）内完成安装和调试，交付中海石油华鹤煤化有限公司使用。5、招标人根据实际情况确定第二期设备供货时间，提前30天（日历日）通过书面材料通知投标人。投标人接到正式通知后，60天（有效工作日）内完成湖北大峪口化工有限责任公司第二期设备的制造并运输至招标人现场，招标人根据装置生产实际情况通知投标人进入现场施工，投标人接到通知后60天（日历日）内完成安装和调试，交付湖北大峪口化工有限责任公司使用；150天（有效工作日）内完成海洋石油富岛有限公司和中海石油华鹤煤化有限公司第二期设备的制造并运输至上述2家单位现场指定区域（板车下交货）。招标人根据装置生产实际情况通知投标人进入现场施工，投标人接到通知后90天（有效工作日）内完成海洋石油富岛有限公司和中海石油华鹤煤化有限公司设备的安装和调试，并交付使用。6、超过交货期将视为违约，依据合同条款进行处罚。7、施工期间以下时期判定为无效作业日，不计入合同工期。有效工作日=日历日-无效工作日。 8、无效工作日： 国家法定节假日、政府部门下发通知的不宜作业时间、上级单位、部门下发通知的不宜作业时间、应甲方现场管理要求规定的不宜作业时间（以双方签字确认单为准）。

- 投标人资格要求

1、★资格要求： (1)投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。不接受联合体投标。 (2)投标人应提供2022-2024年经会计师事务所或审计机构审计的无保留意见的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表，事业单位应答人需提供盖章的资产负债表、损益表；成立时间少于3年的，应提供自成立以来的财务报表。上一年度资产负债率不能超过100%。 2、★资质要求：投标人或者分包设计单位应具有有效的化工建筑设计乙级（含乙级）以上资质证书，应可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）；投标人或者分包施工单位应具有有效的石油化工工程施工总承包三级（含三级）以上资质证书，应可在中华人民共和国住房和城乡建设部官网（https://www.mohurd.gov.cn/）查验核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 3、★业绩要求： (1)投标截止日（以合同签署时间为准）之前，投标人应具有25-50kg规格袋包装产品装车且装车速度不低于1800包/小时的全自动装车系统新建或改扩建验收业绩（供货业绩的制造商必须是投标人）；为确保实际装车效率能满足现场需要，装车机产品为单机械臂的要求所提供的业绩中涉及到的单袋物料包装袋尺寸（长×宽）不得小于900mm×550mm。投标人须提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：①合同复印件；②项目完工验收证明材料或合同对应的结算发票。(2)投标截止日（以合同签署时间为准）之前，投标人或者投标人选择的品牌商应具备化肥装置相同或类似的连续生产情况下包装速度不低于1100包/小时的普通自动包装线、连续生产情况下包装速度不低于800包/小时的自动热合包装线、吨袋包装速度不低于25包/小时的验收业绩。投标人须提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：①合同复印件；②项目完工验收证明材料或合同对应的结算发票。 4、★分包要求：允许对土建基础和钢结构设计以及设备安装部分进行分包。（1）允许投标人对中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包；（2）分包商不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；（3）分包只能是一次分包，即分包单位不得再将其承包的工程进行分包；（4）分包单位的选择和更换必须取得发包人同意。 5、★人员要求：（1）项目经理应为本科以上学历并具备中级及以上职称，投标人应提供项目经理毕业证、学位证以及职称证书原件扫描件（原件备查）；（2）投标人应提供项目经理与投标单位签订的正式劳动合同复印件（原件备查），合同签订时间应为2022年8月（含）以前；（3）投标人提供以投标人名义为项目经理缴纳的2025年1月至2025年7月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。
4.招标文件的获取

4.1请登录 中国海洋石油集团有限公司供应链数字化平台（（https://bid.cnooc.com.cn/home/#/navigation）的招标公告页面进行购买（购买流程详见系统首页）。购买过程必须全程在系统中操作，线下形式的汇款将不予接受。标书费支付成功后，投标人可自行在系统中下载招标文件。如未在系统中领购招标文件，不可参加投标。

4.2招标文件价格【0 】元，售后不退。该费用用于印刷和邮寄，有邮寄需求的，请在支付时备注收件人相关信息。

技术资料：【单独领取/无】。押金【 0 】元，在退还技术资料时退还（不计利息）。

4.3招标文件领取时间：【2025年8月XX日】至【2025年8月XX日】

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间：【2025年9月XX日 09时00分】

5.2投标文件的递交方法：【投标人应在截止时间前通过中国海油供应链数字化平台递交电子投标文件。】

5.3开标时间：【2025年9月XX日 09时00分】

5.4开标地点：【中国海油数字化供应链平台中的虚拟开标大厅】

5.5特殊说明：【投标人必须使用系统提供的投标文件制作软件（门户首页＞下载专区）导入招标文件（如有招标文件澄清，须重新导入最后一次澄清文件）后编制投标文件。相关操作详见《中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统-供应商操作手册》（门户首页＞下载专区）。超过投标截止时间送达的投标文件，系统将予以拒收。】

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在【☑中国海洋石油集团有限公司供应链数字化平台、☑中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统、☑中国招标投标公共服务平台】（发布公告的媒介名称）上发布。

7.联系方式

招标人：中海石油化学股份有限公司

地址：海南省东方市八所镇园区三路1号

联系人：袁文君

电子邮箱：yuanwj1@cnooc.com.cn

邮编：572600

联系电话：0898-25692014

招标代理机构：中化建国际招标有限责任公司

地    址：广东省深圳市南山区后海滨路（深圳湾段）3168号中海油大厦B座44层

联 系 人：万颀颀

电子邮箱：ex_wanqq@cnooc.com.cn

邮    编：518000

联系电话：075526334429

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的补充和明确。投标人须知前附表与投标人须知正文不一致的，以本前附表为准。

招标文件中加注星号（“★”）的条款为重要条款（参数），不满足任一带星号（“★”）的条款（参数）将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。

对于非法获取评标过程信息、恶意异议和投诉等行为，一经查实，将依法规进行惩罚。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：中海石油化学股份有限公司 地址：海南省东方市八所镇园区三路1号 联系人：袁文君 电子邮箱：yuanwj1@cnooc.com.cn 邮编：572600 联系电话：0898-25692014 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：中化建国际招标有限责任公司 地 址：广东省深圳市南山区后海滨路（深圳湾段）3168号中海油大厦B座44层 联 系 人：万颀颀 电子邮箱：ex_wanqq@cnooc.com.cn 邮 编：518000 联系电话：075526334429 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 中海石油化学股份有限公司化肥成品包装后系统设备自动化升级改造项目 |
| 1.1.5 | 服务地点 | 海南省东方市海洋石油富岛有限公司、湖北省钟祥市湖北大峪口化工有限责任公司、黑龙江省鹤岗市中海石油华鹤煤化有限公司。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹，已落实 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 中海石油化学股份有限公司各所属单位化肥成品包装后系统设备自动化升级改造项目 |
| 1.3.2 | ★服务期限 | 签订开工报告后605个日历日之内完工 |
| 1.3.3 | ★质量标准 | 合格并单位工程合格率100% |
| 1.4.1 | ★投标人资质条件、能力、信誉 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 是 ☐否 ☑ 应满足下列要求： 不适用 |
| 1.4.3 | ★投标人不得存在下列情形之一 | 1）投标人自2022年1月1日起至投标截止时间止（以事故书面认定材料出具时间为准）所承担的服务项目出现重大及以上生产安全事故，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大及以上安全事故责任并对投标人进行处理的； 2）投标人或投标人本次招标相关业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本次招标的所属单位禁用的；在处罚期或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的； 3）投标人a)处于责令整顿、停业或b)财产已被接管、冻结或c)处于破产状态的； 4）投标人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单； 6）投标人在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的； 6）投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人名单； 7）投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的； 8）投标人与招标人、招标机构有利害关系且可能影响招标公正性的； 9）投标人存在危害国家安全和损害中海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形； 10)被禁用供应商（包括已生效的、审批过程中的）参与报价。 以上所述投标人，包括分包商和联合体成员。 11）投标人所提供的建筑业企业资质证书无法在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/)查询到或经查询失效，经澄清仍无法提供有效证据的； 12）投标人拟委派项目经理所提供的注册建造师证书无法在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/)查询到或经查询失效，经澄清仍无法提供有效证据的。 以上所述投标人，包括分包商和联合体成员。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 是否组织：（ ☐是/ ☑否） |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 是否组织：（ ☐是/ ☑否） |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： |
|  |  | 形式：不适用。 |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人将通过系统向已经在系统中成功领取文件的投标人发送招标文件澄清，其他形式无效。 |
| 1.11.1 | 分包 | 是否允许分包：（ ☑是/ ☐否） 详见第一章 招标公告 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 详见第三章评标办法 |
| 1.12.3 | 偏差 | 是☑否☐ 偏差范围：详见第三章评标办法 偏差幅度：详见第三章评标办法 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件要求的全部文件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：不晚于投标文件递交截止前10天 |
|  |  | 形式：投标人要求澄清招标文件的内容必须通过系统发送给招标人，其他形式无效 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人将通过系统向已经在系统中成功领取招标文件的投标人发送招标文件澄清。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：招标文件澄清发出后24小时内。超过24小时视为已收到。 |
|  |  | 形式：通过系统向招标人发送确认回执。超过24小时系统将自动向招标人发送确认回执。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人应自行到“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人或授权代表的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖公司公章提供给招标人。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按一般增值税计算方法计算 |
| 3.2.3 | 报价方式 |  |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 是否设定最高投标限价：（ ☐是/ ☑否） 最高投标限价： （含增值税价） |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 2.除非国家税法修改，分项报价清单中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。 3.投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。 |
| 3.3.1 | ★投标有效期 | 投标截止日起120天内保持有效 |
| 3.4.1 | ★投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：☑是/ ☐否 投标保证金金额：700000.00 投标保证金的形式： 纸质保函,银行电汇,电子保险,民生银行亚运村支行，境内投标人提交投标保证金采用银行电汇时，应于投标截止时间前通过投标人的基本银行帐户转出并在投标文件中附上基本账户的证明材料；投标保证金采用电子保险时,应在供应链数字化平台提交。 投标保证金有效期：不少于招标文件要求的投标有效期。 投标保证金采用银行电汇时，应于投标截止时间前通过投标人的基本银行帐户汇到以下账户： 户名：中化建国际招标有限责任公司 开户行： 民生银行亚运村支行 账号（虚拟子账号/每个标段的虚拟子账号都不相同）： XXXXXXX 未在投标截止时间前汇至上述账号将视为未按规定递交投标保证金。 投标保证金采用银行保函时，银行保函的格式应参照第六章投标文件格式四，需满足该文件内容的实质性要求。 保函受益人名称：中海石油化学股份有限公司 投标保证金采用银行保函时，投标人应将保函正本密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标代理机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件。 未在投标截止时间前将保函正本递交至招标公告规定投标文件递交地点将视为未按规定递交投标保证金。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 具体要求： 无 |
| 3.5.2 | 财务状况要求 | 2022年至2024 年 |
| 3.5.3 | 业绩时间要求 | / 至投标截止日 |
| 3.5.4 | 正在执行和新承接的项目情况表 | /日至投标截止日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2020年1月1日至 投标截止日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 是否允许：（ ☐是/☑否） |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 |  |
| 4.1.1 | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件格式文件要求盖单位章或签字的地方，投标人均应使用系统发布的CA数字证书加盖投标人的单位电子印章或法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 |
|  | 投标文件加密要求 | 投标人应使用系统发布的CA数字证书进行文件加密，生成加密的电子投标文件和不加密的电子投标文件。电子投标文件制作的具体方法详见系统中下载的“投标文件制作软件”中的帮助文档。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 不适用 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2025年9月XX日 09时00分 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☐是/☑否 退还时间： |
| 4.3.4 | 投标文件的修改 | 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交。 |
| 5.2 | 开标程序 | 投标人代表应于规定时间内在系统中对开标记录进行确认，如不在规定时间内手动确认则视为已确认。投标人对开标有异议的应当场在系统中提出，招标人在系统中进行答复，并记录在案。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 依法组建 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 不超过3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国海洋石油集团有限公司供应链数字化平台、中国招标投标公共服务平台、中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是/☐否 最终评议合格投标人达3名及以上推荐3名，如不足3名按合格投标人数推荐。 |
| 7.5（补充） | 中标通知 | 中标金额为含增值税的投标报价 |
| 7.6.1 | ★履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑是/ ☐否 履约保证金的形式：履约保函或银行电汇 履约保证金的金额：合同金额的10% |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是 |
| 10．1 | ★中标服务费 | 中标人是否缴纳中标服务费:☑是/ ☐否 缴纳时间：中标通知书签发日后15日内，中标人应向招标代理机构缴纳中标服务费。 汇款信息：详见中标通知书。 中标金额：中标金额以中标通知书上公布的金额为准。外币需按照唱标时公布的汇率折算为人民币 中标服务费将按照上述规定的中标金额并采用如下收费标准计算： 计算类型：服务招标 收费标准： 中标金额（万元）; 服务招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500-1000; 0.45%. 1000-5000; 0.25%. 5000-10000; 0.1%. 10000-50000; 0.05%. 50000-100000; 0.035%. 100000-500000; 0.008%. 500000-1000000; 0.006%. 1000000以上; 0.004%. 计算示例：固定金额 计算类型为：服务招标 |
| 10.2 | 出具增值税专用发票及承担纳税义务 | 投标人应承担纳税义务及违法责任并能出具增值税专用发票。 |
| 10.3 | 其他 | 1.★违规行为处罚：“被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年的处理，处理期内不能参与新的投标活动。” 2.招标文件（包括所有附件）中所有标注“★”的均为重要条款，任何对重要条款的偏离都将导致投标被拒绝。 3.如果第三章评标办法中加注“★”重要条款与招标文件其它部分内容不一致，以第三章评标办法为准。如果第三章评标办法中未加注“★”但在招标文件其它部分加注“★”或已明确不满足将导致否决投标的条款，依据投标文件“★不得存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求”进行评审。第三章评标办法中未加注“★”的一般条款跟招标文件其它部分的一般条款不一致，以第三章评标办法为准。 招标文件其它条款存在不一致，优先级按照以下顺序依次降低：服务： 1.第一章：招标公告； 2.第二章：投标人须知； 3.报价表； 4.第五章：发包人要求及其它技术附件； 5.图纸； 6.第四章：合同条款及格式。 3.★开标一览表与投标文件信息不一致的，除价格外的信息以开标一览表为准，不予澄清。 4.投标人提供的企业资质证书（营业执照、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证除外）、业绩应在开标阶段逐项进行信息公开。投标人应按中国海油供应链数字化平台和投标文件编制工具提示的要求逐项填写需要公开的企业资质和业绩。 ★投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。 - 为核实投标人业绩真实性，招标人或评标委员会有权要求投标人提供原件核查或要求进一步提供相关证明材料。投标人无法提供原件或相关证明材料的，将导致投标被否决。 6.不同投标人在中国海油供应链数字化平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”内容任何一致时，否决所有涉及投标人的投标。 7.投标人应承担证书及业绩证明等文件从中海油采办业务系统中链接失败的责任，可在投标文件“其他”部分上传招标文件要求的证书及业绩证明文件（投标文件未提供的将不得在评标阶段通过澄清方式候补）； 8、为核实投标人业绩真实性，招标人或评标委员会有权要求投标人提供原件核查或要求进一步提供相关证明材料。投标人无法提供原件或相关证明材料的，将导致投标被否决。 9、不同投标人在中国海油供应链数字化平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”内容任何一致时，否决所有涉及投标人的投标。 10、如果第三章评标办法中加注“★”指标内容与招标文件其它部分内容不一致，以第三章评标办法为准； 11、开标一览表与投标文件信息不一致的，除价格外的信息以开标一览表为准，不予澄清； 12、投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标环节，投标人可在系统对话框中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩信息，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标代理机构将如实记录并提交评标委员会评审，并在中标候选人公示阶段予以公开。 13、如投标人须知前附表内容与其它商务文件或技术文件不一致，以投标人须知前附表为准。如本招标文件商务文件与技术文件不一致，以商务文件（含技术评审）为准。如技术附件与第五章供货要求不一致，以第五章供货要求为准。 14、★违规行为处罚：被认定为“属于投标人相互串通投标”“视为投标人相互串通投标”或“提供虚假投标资料”的供应商，将按照中国海油相关制度规定，对围标串标的投标人处于禁用两年及以上的处理，对提供虚假投标资料的投标人处于禁用一年及以上的处理，处理期内不能参与新的投标活动。 15、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标,可认定为投标人互相串通投标：1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器 码、文件创建标识码和投标电脑MAC 地址（或“网卡序列号”）” 内容任何一项一致；2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；4）不同投标人的投标文件异常一致或者存在2 处以上错误一致；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上；5）不同投标人的投标文件相互混装 6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |

1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对服务进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目服务地点：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备相关执业资格（如有），具体要求 见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）服务中需要配备的仪器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5 款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权 利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相 关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者 其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地 点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文 件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间 和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招 标人在会议期间澄清。

1.10.3  投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形 式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

本项目严禁分包。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应， 否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供任务大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件 规定的偏差范围和幅度。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）任务大纲/技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的 组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招 标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达 招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已 收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项 规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认 已收到该修改。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）资格审查资料；

（6）任务大纲；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件

不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所 指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写 详细报价清单。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投

标报价总额，应同时修改投标文件“详细报价清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的 有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限 价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有 效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求 或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金 及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投 标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标 人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账 户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的 规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保 证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人资质证书副本等材 料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似服务项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具 的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在服务和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张 表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的服务合同的相关情况，并附法院或 仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目经理和其他主 要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目经理应附身份证、学历证、职称证、相关执业证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7“拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第1.4.1项规定的试验检 测仪器设备。

3.5.8投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.7项规定的表格和 资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否 决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可 以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供 两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标 文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文 件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、任务大纲/技术要求、招标范围等 实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件的加密

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1 项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递 交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3（B）项的要求 加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取 的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4条的规 定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公 开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在 开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理 机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标 的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委 员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标 人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约 能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确 认。

7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时 将中标结果通知未中标的投标人。

7.6履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证

金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其 履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金 不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投 标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或 者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退 还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附 加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连 带责任。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证 明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章	评标办法（最低价）

## 评标办法前附表

2.1.1 形式评审标准 （一般指标最多允许偏离0项）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | ★投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 3 | ★联合体投标人 | 本次招标不允许联合体投标。 |
| 4 | ★报价唯一 | 只能有一个有效报价。本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。 |
| 5 | ★投标文件盖章要求 | 是否逐页签字或盖章 |
| 6 | ★投标有效期 | 投标截止日起120天内保持有效。 |
| 7 | ★投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章“投标文件格式”的规定。 |
| 8 | ★投标货币 | 投标货币为CNY |
| 9 | ★围标串标 | 有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投 标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。 |
| 10 | ★投标被拒绝的情形 | 投标人须知前附表“★1.4.3投标人不得存在下列情形之一”中任何情形出现时，其投标将被拒绝。 |
| 11 | ★分包及分包承诺书 | 投标人需满足以下分包要求，投标人投标时按招标文件“第六章投标文件格式“-”分包承诺书“的样式及内容提供承诺书。 分包内容要求：允许投标人对中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。具体包括： ①允许对土建基础和钢结构设计部分工作进行分包 ②允许对土建及钢结构施工部分工作进行分包。 ③允许对设备安装部分工作进行分包。 分包方式要求： ①承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人； ②分包只能是一次分包，即分包单位不得再将其承包的工程进行分包； ③分包单位的选择和更换必须取得发包人同意； 为避免项目实施后期责任界面不清的问题，不接受联合体投标。项目全过程由投标人直接对招标人项目负责，一切相关事物由投标人负责组织执行。 |

2.1.2 资格评审标准（一般指标最多允许偏离0项）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★资格要求 | - 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。不接受联合体投标。 - 投标人应提供2022-2024年经会计师事务所或审计机构审计的无保留意见的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表，事业单位应答人需提供盖章的资产负债表、损益表；成立时间少于3年的，应提供自成立以来的财务报表，上一年度资产负债率不能超过100%。 |
| 2 | ★资质要求 | - 投标人或者分包设计单位应具有有效的化工建筑设计乙级（含乙级）以上资质证书，应可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）； - 投标人或者分包施工单位应具有有效的石油化工工程施工总承包三级（含三级）以上资质证书，应可在中华人民共和国住房和城乡建设部官网（https://www.mohurd.gov.cn/）查验核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 |
| 3 | ★业绩要求 | - 投标截止日（以合同签署时间为准）之前，投标人应具有25-50kg规格袋包装产品装车且装车速度不低于1800包/小时的全自动装车系统新建或改扩建验收业绩（供货业绩的制造商必须是投标人）；为确保实际装车效率能满足现场需要，装车机产品为单机械臂的要求所提供的业绩中涉及到的单袋物料包装袋尺寸（长×宽）不得小于900mm×550mm。投标人须提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：(1)合同复印件；(2)项目完工验收证明材料或合同对应的结算发票。 - 投标截止日（以合同签署时间为准）之前，投标人或者投标人选择的品牌商应具备化肥装置相同或类似的连续生产情况下包装速度不低于1100包/小时的普通自动包装线、连续生产情况下包装速度不低于800包/小时的自动热合包装线、吨袋包装速度不低于25包/小时的验收业绩。投标人须提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：(1)合同复印件；(2)项目完工验收证明材料或合同对应的结算发票。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 |
| 4 | ★人员要求 | - 项目经理应为本科以上学历并具备中级及以上职称，投标人应提供项目经理毕业证、学位证以及职称证书原件扫描件（原件备查）； - 投标人应提供项目经理与投标单位签订的正式劳动合同复印件（原件备查），合同签订时间应为2022年8月（含）以前； - 投标人提供以投标人名义为项目经理缴纳的2025年1月至2025年7月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。 |

2.1.3响应性评审标准（一般指标最多允许偏离3项）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★拿取袋包方式 | 全自动装车机抓包方式要求：须采用机械手抓直接从传送机上抓取料包。“投标人未在“第六章投标文件格式”-“投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表”中提出该条款偏离即视为响应” |
| 2 | ★设备选型及实际作业效率要求 | - 1、富岛公司：桁架式全自动装车机或者机械手式全自动装车机（实际作业效率≥1800包/小时）；全自动包装机（实际作业效率≥1100包/小时）。 - 2、大峪口公司：机械手式全自动装车机（实际作业效率≥1400包/小时）；全自动热合包装机（实际作业效率：普通包装≥1100包/小时； 热合缝口包装≥800包/小时）；吨袋包装≥25包/小时。 - 3、华鹤公司：桁架式全自动装车机（实际作业效率≥1800包/小时）。“投标人未在“第六章投标文件格式”-“投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表”中提出该条款偏离即视为响应” |
| 3 | ★供应商报价要求 | 投标人应严格按照招标文件附件“工程量清单”的内容和具体要求进行报价： - （1）投标人应针对不同类型设备进行分项报价，并且列明随机备件和2年期备件清单，确保项目实施、试运行和质量保证期间的备件更换需要，2年备件报价计入评标总价。 - （2）投标人应提供易损件及主要零部件清单，并单独报价，作为招标人后续采购的依据，合同签订后3年内有效，该价格不计入评标总价。 |
| 4 | ★全自动拆垛机机械臂要求 | 全自动拆垛机机械臂品牌要求：ABB、发那科、库卡、安川、川崎或招标人认可的同档次品牌。同档次品牌产品需提前取得投标人的书面认可，并在投标文件中提供书面材料，否则视为响应本文件中提出的品牌。 |
| 5 | ★机械臂式全自动装车机机械臂品牌要求 | 机械臂式全自动装车机机械臂品牌要求：ABB、发那科、库卡、安川、川崎或招标人认可的同档次品牌。同档次品牌产品需提前取得投标人的书面认可，并在投标文件中提供书面材料，否则视为响应本文件中提出的品牌。 |
| 6 | ★系统操作程序要求 | 投标人应对系统的完整性负有完全责任，操作程序不要加密，可以安装在用户笔记本电脑中，用户在不另付费的情况下无限期可以正常使用。 |
| 7 | ★交货期与工期要求 | - 1、合同签订生效技术方案确定后60天（日历日）内完成湖北大峪口化工有限责任公司全自动装车系统所有相关设备、材料的采购、制造及运输到湖北大峪口化工有限责任公司储运部现场指定区域（板车下交货）及基础施工。设备到货后，招标人根据装置生产实际情况通知投标人进入现场施工，接到通知后60天（有效工作日）内完成安装和调试，交付湖北大峪口化工有限责任公司使用。 - 2、合同签订后150天（有效工作日）完成湖北大峪口化工有限责任公司全自动包装系统（热合式）及全自动吨袋包装系统设备、材料的采购、制造及运输到厂（湖北大峪口化工有限责任公司储运部一期包装现场指定区域板车下交货）。设备到厂后270天（有效工作日）内完成项目所有施工及调试，交付湖北大峪口化工有限责任公司使用。 - 3、合同签订生效技术方案确定后150天（有效工作日）内完成海洋石油富岛有限公司全自动装车和包装系统设备、材料的采购、制造及运输到厂（海洋石油富岛有限公司化肥一部和化肥二部成品现场指定区域板车下交货）。因自动装车及自动包装系统更新改造施工涉及招标人生产运行，招标人根据装置生产实际情况通知投标人进入现场施工，接到通知后90天（有效工作日）内完成全自动装车系统安装和调试、270天（有效工作日）内完成全自动包装机安装和调试，交付海洋石油富岛有限公司使用。 - 4、合同签订生效技术方案确定后150天（日历日）内完成中海石油华鹤煤化有限公司全自动装车和包装系统设备、材料的采购、制造及运输到厂（中海石油华鹤煤化有限公司仓储物流部指定现场板车下交货）。因自动装车系统更新改造施工涉及招标人生产运行，招标人根据装置生产实际情况通知投标人进入现场施工，接到通知后90天（有效工作日）内完成安装和调试，交付中海石油华鹤煤化有限公司使用。 - 5、招标人根据实际情况确定第二期设备供货时间，提前30天（日历日）通过书面材料通知投标人。投标人接到正式通知后，60天（有效工作日）内完成湖北大峪口化工有限责任公司第二期设备的制造并运输至招标人现场，招标人根据装置生产实际情况通知投标人进入现场施工，投标人接到通知后60天（日历日）内完成安装和调试，交付湖北大峪口化工有限责任公司使用；150天（有效工作日）内完成海洋石油富岛有限公司和中海石油华鹤煤化有限公司第二期设备的制造并运输至上述2家单位现场指定区域（板车下交货）。招标人根据装置生产实际情况通知投标人进入现场施工，投标人接到通知后90天（有效工作日）内完成海洋石油富岛有限公司和中海石油华鹤煤化有限公司设备的安装和调试，并交付使用。 - 6、超过交货期将视为违约，依据合同条款进行处罚。 - 7、施工期间以下时期判定为无效作业日，不计入合同工期。有效工作日=日历日-无效工作日。 - 8、无效工作日： - 国家法定节假日。 - 政府部门下发通知的不宜作业时间。 - 上级单位、部门下发通知的不宜作业时间。 - 应甲方现场管理要求规定的不宜作业时间（以双方签字确认单为准）。 |
| 8 | ★投标保证金 | 1、投标保证金金额：700000元人民币； 2、投标保证金的形式：纸质保函,银行电汇,电子保险,民生银行亚运村支行 。 3、境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。 4、投标保证金采用银行保函时，投标人应将保函正本密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标代理机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件。未在投标截止时间前将保函正本递交至邀请函规定投标文件递交地点将视为未按规定递交投标保证金。 |
| 9 | 系统集成要求 | - 1、投标人所供自动装车系统须具备货物传送带在线扫码识别能力，可读取包装物上商品二维码信息和装车计数； - 2、投标人所供的自动包装系统须具备包装过程中分段计数能力，支持自动包装机在连续包装过程中可通过控制面板手动/自动触发分段并记录数据。 - 3、投标人所供设备作业控制模块应具备支持多产品拼车装运的业务模式的能力； - 4、投标人所供设备作业控制模块须具备与中国海油物流管理系统集成的能力，支持RESTfulAPI接口、WebServices接口、数据库链接接口、消息队列中一种或多种接口类型，能处理该系统发送的作业信息并回传执行结果数据，拼单业务执行结果需具体到客户/物料/商品/数量维度； - 5、投标人提供的系统信息安全需按照招标方的安全规范要求以及特定要求进行执行。 - 6、投标人提供的自动化设备操作模块的软硬件须符合信创要求，保障安全与自主可控。 - “投标人未在“第六章投标文件格式”-“投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表”中提出该条款偏离即视为响应” |
| 10 | 设计要求量清单 | 投标人应严格按照招标人现场现有设备布置、空间尺寸情况及具体使用需求量身设计整套全自动装车系统（含全自动装车机、衔接输送皮带系统、皮带汇流控制系统、相关配套基础设施等）、全自动热合包装系统、全自动包装系统、吨袋包装系统全自动热合包装系统、全自动包装系统、吨袋包装系统及其相关供电、供气线路、线缆等全部涉及内容。“投标人未在“第六章投标文件格式”-“投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表”中提出该条款偏离即视为响应” |
| 11 | 安全系统要求 | - 装车系统应设置有周界区域入侵系统，确保装车过程中作业区域不得闯入人员或其它移动设备。要求安装事件感知摄像头和红外对射设备，非法闯入时向现场和管控平台发出警示，同时立即暂停装车作业。确保装车过程中人员无法进入危险作业区域，或在人员进入危险作业区域时报警并联锁停机。““投标人未在“第六章投标文件格式”-“投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表”中提出该条款偏离即视为响应” |
| 12 | 湖北大峪口化工有限责任公司转运输送系统要求 | - 投标人为大峪口公司所供皮带输送系统需安装物料震散设备，确保物料上车后为非结块状态。“投标人未在“第六章投标文件格式”-“投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表”中提出该条款偏离即视为响应” |
| 13 | 系统功能要求 | - 投标人所供全自动装车机应适用于平板车、高栏车、低栏车及其他常用车型的自动装车，具备自动识别车厢（或平板）尺寸、形状、是否有障碍物、车厢拉筋等功能，并根据所需装车数量、装车规格自动计算、规划装车方式。投标人所供全自动装车机应具备计数功能并能与自动包装线、物流系统、计数系统、二维码追溯系统等信息化、自动化系统进行数据通讯、联动，可接入现有的PLC控制系统实现与包装线、输送设备间的联锁启动、停运，具备完善的装车安全检测、报警及急停功能，可连续24小时不间断稳定运行，并配套皮带汇流控制系统。“投标人未在“第六章投标文件格式”-“投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表”中提出该条款偏离即视为响应” |
| 14 | 节能指标要求 | - 装车机所配套的电动机选用高效节能型产品，低压电动机能效等级不低于GB 18613-2020中二级能效的要求、进口品牌电机能效等级执行不低于国际标准IEC60034-30-1中的IE4相关要求（附带证明文件）。使用湿热型电动机，防护等级不低于IP55；防腐等级为户外湿热中度防腐（TH-WF2）；绝缘等级至少为F级（温升按B级考核）。电机和传动部分应有冷却降温、防尘和防腐措施。“投标人未在“第六章投标文件格式”-“投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表”中提出该条款偏离即视为响应” |
| 15 | 包装系统稳定性要求1 | - 全自动包装系统自动供袋、上袋、开袋环节采用方式不做强制要求，但要求上装失误率：≤3‰，洒料率：＜1/10000。“投标人未在“第六章投标文件格式”-“投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表”中提出该条款偏离即视为响应” |
| 16 | 包装系统稳定性要求2 | - 全自动包装系统自动投放合格证功能需保证投放率100%，且具有不低于1500张备用合格证存放库，能随时切除此功能。具备无备用合格证、合格证投放不成功的报警提醒及停运包装线功能。“投标人未在“第六章投标文件格式”-“投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表”中提出该条款偏离即视为响应” |
| 17 | 全自动拆垛机要求 | 全自动拆垛机要求具备集中回收5个及以上托盘的能力。“投标人未在“第六章投标文件格式”-“投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表”中提出该条款偏离即视为响应” |
| 18 | 履约担保和承诺 | 投标文件中是否提供履约担保函开具承诺书，投标人具备本项目履约能力。投标时按招标文件第六章投标文件格式中的“履约担保函开具承诺书”样式提供履约担保承诺函。 |
| 19 | 增值税要求 | 增值税 “材料、设备费增值税税率13%，施工费增值税税率9%，设计服务费增值税税率6%，“投标人未在“第六章投标文件格式”-“投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表”中提出该条款偏离即视为响应” |
| 20 | ★其他 | 1）投标人投标时按“第六章投标文件格式”-“投标承诺书”格式提供投标承诺书；2）不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。 |
| 21 | ★一般商务技术偏离 | 除招标文件规定的实质性要求和条款（★号条款）外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如"4.3如果乙方向甲方提供的开户银行或账号有误，乙方应承担由此产生的一切责任。"记为一项偏离。偏离项数计取方法适用于第三章评标办法前附表的一般商务指标以外的内容）偏离数量及其它一般技术指标（含“第五章 技术标准和要求”，按三级序号层级为计算单位，如“5.1.1不定型耐火材料的水泥及外加剂应分别单独用厚塑料密封袋包装。”记为一项偏离。偏离项数计取方法适用于第三章评标办法前附表的一般技术指标以外的内容）偏离数量合计项数≥6项，视为响应性评审不合格，其投标将被否决。” |

2.2.2   评标基准价计算方法

2.2.3  投标报价的偏差率计算公式

2.2.4  价格评审

一、价格算术修正评标委员会应修正计算错误。修正后的最终价格（经澄清后）(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。算术错误将按以下方法更正：1．投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；2．大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；3．单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；4．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述  1  至  4  项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价，投标人不确认的，其投标无效。

二、价格调整缺漏项调整投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。

三、税费调整,当投标人报价的增值税税率存在不一致时，应进行税费调整。调整方法如下：税费调整额=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中增值税税率最高值－所报增值税率）×招标人附加税税率10%

四、评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费调整

2.2.5  评标结果汇总

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 中标候选人排序方法中标候选人排序方法1.推荐中标候选人以评标价格（不含税）为依据，由低到高进行排序。2、若投标人出现评标价格相等的，以技术评议一般评审项偏离项数少的为优先；若技术评议偏离项数也相等的，以商务评议一般评审项偏离项数少的为优先；若商务评议偏离项数也相等的，由技术性能优的优先，（按照技术评审表的顺序进行评审，直至评出先后）。 |

#### 1. 评标方法

#### 本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 根据本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的投标价由低 到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除 外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中 的规定确定中标候选人顺序。

#### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

#### 2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 详细评审标准

#### 详细评审标准：见评标办法前附表。

#### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

#### 3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，

#### 以便核验。评标委员会依据本章第  2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

#### 3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

#### （1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应.或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

#### （2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

#### 3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

#### （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

#### （2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

#### （3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

#### （4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

#### 3.2 详细评审

#### 3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标 价比较表”。

#### 3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能 提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

#### 3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

#### 3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

#### 3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

#### 3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格 由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 合同条款及格式

详见附件：招标文件之第四章 合同条款和格式-化学公司化肥成品包装后系统设备自动化升级改造项目

第五章 任务大纲/技术要求

详见附件：招标文件之第五章 技术要求-招标技术文件-化学公司化肥成品包装后系统设备自动化升级改造项目

第六章 投标文件格式

## 目  录

投标函

投标函附录

法定代表人身份证明

授权委托书

投标保证金

资格审查资料

任务大纲

其他资料

开标一览表

行项目报价表

详细报价清单

## 商务文件格式 投标函

【自动获取】（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了【自动获取标段（包）名称】（标段包名称）服务招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	 （¥【自动获取开标一览表】）的含增值税投标总报价，其中不含增值税投标总报价为人民币（大写）                                                        （¥【自动获取开标一览表】），项目经理【自动获取开标一览表】，服务期限【自动获取开标一览表】 日历天，按合同约定完成服务工作。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）详细报价清单；

（6）资格审查资料；

（7）服务大纲；

……投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．【自动获取开标一览表】（其他补充说明）。

7.如我公司中标，我公司承诺：按招标文件规定支付中标服务费。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（签字）

地	址：

电	话：

邮	箱：

邮政编码：

## 商务文件格式 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.5 | 姓名： |  |
| 2 | 服务期限 | 1.1.4.3 | 日历天 |  |
| 3 | 合同价款确定方式 | 12.1.1 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（签字）

## 商务文件格式 法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：		（盖单位章）

（一）法定代表人身份证复印件

## 商务文件格式 授权委托书

本人	（姓名）系	             （投标人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：自起至止有效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人	：				（电子公章）

法定代表人：			（电子签名）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

（一）法定代表人身份证复印件

（二）委托代理人身份证复印件

## 商务文件格式 投标保证金

如果采用电汇，投标人应在此提供汇款凭证的复印件以及基本账户证明文件。如果采用保函，投标人应在此提供保函的复印件。原件需在投标截止日期前递交给招标代理机构。

投标保函格式

（招标人名称）：

鉴于	（投标人名称）（以下称“投标人”）于	年	月	日

参加	（项目名称）服务项目的投标，	（担保人名称，以下简称“我 方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。 收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）	   。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我 方。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：	        （签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

## 商务文件格式 资格审查资料

### 基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业相关资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不 同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

### 近年(2022-2024）财务状况表

投标人应根据投标人须知第3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

### 近年(至投标截止日前)完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

### 正在服务和新承接的项目情况表（不适用）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

### 近年(2020年1月1日至今)发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5 项的要求附相关证明材料。

### 投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表

投标人对招标文件商务技术和合同条款偏离表

（一）商务技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件索引 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件的要求，逐条说明对于偏离项的响应情况。

2.招标文件索引请列明相关文件名称及章节号。

3.对招标文件相关条款无偏离时，应在“投标文件响应”一栏填写“无偏离”。

投标人代表签字：

投标单位盖章：

日        期：

（二）合同条款偏离表

| 序号 | 合同条款号 | 合同条款要求 | 投标文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照合同条款的要求，逐条说明对于偏离项的响应情况。

2.合同条款号请列明章节号。

3.对合同条款无偏离时，应在“投标文件响应”一栏填写“无偏离”。

投标人代表签字：

投标单位盖章：

日        期：

分包承诺书

本人     （法定代表人/授权委托人姓名）谨代表               （投标单位名称）在此郑重承诺：一旦我单位在                        （本次招标项目名称）项目招标中中标。

在遵守国家和中国海洋石油总公司相关规定，并得到招标人同意的前提下，拟将土建基础和钢结构设计部分、土建及钢结构施工和设备安装等部分非主体、非关键性工作进行分包，并保证分包人不再进行转让、分包，分包协议附后，具体分包计划如下：

| 序号 | 分包内容 |  |  | 分包人情况 |  |  |  |  |  | 承诺的目标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子项目名称 | 工作内容 | 分包金额 | 单位名称 | 资质 | 业绩 | 负责人 | 设备情况 | 资金状况 | 质量 | 进度 | HSE |  |
| 1 | 土建基础和钢结构设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土建及钢结构施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备安装备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

我单位承诺上述分包计划与资格预审中我单位提供的合格资质的单位保持一致，我单位将严格按照上述计划进行分包。如有变化，将提前向招标人如实申请，在获得招标人同意后，按照招标人批准的内容开展工作，并接受招标人的监督、检查。如有违反，招标人有权：

- 中止拨付合同进度款；

- 追回已拨付的违约部分的相应合同款；

- 处以分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，罚款可以直接从我单位缴纳的履约保证金中扣除；

- 宣布分包无效；

- 勒令停工整改，直至消除因违规分包造成的不利影响；

- 撤换项目经理；

- 终止与我单位签署的与本项目相关的合同；

或要求我单位继续履行本项目项下的合同义务；

- 在今后三年内拒绝我单位参与中国海洋石油集团系统内的任何招标活动；

- 要求我单位采取其他有利于本项目的补救措施；

- 视违规分包情况严重程度，报请相关行政主管部门和工商行政管理机关处罚。

同时我单位承诺，一旦我单位违反上述承诺：

- 我单位将承担因我单位违反承诺，带来的一切后果和责任；

- 我单位将赔偿因我单位违反承诺，给招标人和本项目造成的一切损失。

投标人：                    （盖章）

法定代表人或授权委托人：        （签字）

### 日期：   年  月  日

### 拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

### 主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事服务工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

### 拟投入本项目的主要设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 商务文件格式 任务大纲

任务大纲应包括（但不限于）下列内容：

一、服务工程概况；

二、服务范围、服务内容；

三、服务依据、服务工作目标；

四、服务机构设置（框图）、岗位职责；

五、服务工作程序、方法和制度；

六、拟投入的服务人员、试验检测仪器设备；

七、质量、进度、造价、安全、环保服务措施；

八、合同、信息管理方案；

十、组织协调内容及措施；

十一、服务工作重点、难点分析；

十二、对本工程服务的合理化建议。

## 商务文件格式 其他资料

履约承诺书

如本单位在本项目招标中中标，将由我单位独立完成招标文件中规定的全部工作，保证不将中标项目转让给他人，也不将中标项目分包给他人。如有违反，招标人有权：

- 中止拨付合同进度款；

- 追回已拨付的违约部分的相应合同款；

- 处以分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，罚款可以直接从我单位缴纳的履约保证金中扣除；

- 宣布分包无效；

- 勒令停工整改，直至消除因违规分包造成的不利影响；

- 撤换项目经理；

- 终止与我单位签署的与本项目相关的合同；

或要求我单位继续履行本项目项下的合同义务；

- 在今后三年内拒绝我单位参与中国海洋石油集团系统内的任何招标活动；

- 要求我单位采取其他有利于本项目的补救措施；

- 视违规分包情况严重程度，报请相关行政主管部门和工商行政管理机关处罚。

同时我单位承诺，一旦我单位违反上述承诺：

- 我单位将承担因我单位违反承诺，带来的一切后果和责任；

- 我单位将赔偿因我单位违反承诺，给招标人和本项目造成的一切损失。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：        （签字）

日期：   年  月  日

履约担保函

保函编号：

致：【中海石油化学股份有限公司】（受益人）

我们，              （开出行名称）（以下称保证人）兹开立（申请人）（以下称供货人）向【中海油富岛（海南）化工有限公司】（受益人）提供【中海石油化学股份有限公司化肥成品包装后系统设备自动化升级改造项目】采办合同（合同编号：xxxx）项下所有内容（货物名称）的履约保函，根据申请人的请求委托，同意按下述条款为该供货人履行本合同做出不可撤销和无条件的保证。

兹就以下事项出具本保函：

1、根据你方提交的书面索赔，申明供货人未能忠实履行合同，我行将按你方要求的方式于收到索赔通知后5日内无条件的和不可撤销向你方支付你方要求的索赔金额，但每次或累计不超过该（￥XXX）的款项，并放弃任何向你方提出异议和追索的权利。

2. 我行特此确认并同意，我行受本保函制约的责任是连续的，本合同的任何修改或变更、解除、终止或失效都不能削弱或影响我行受本保函制约的责任。

本保函自签发之日起生效，并在保证期内充分有效，直至按照下文规定，本保函到期。

3．本保函自出具之日起生效，有效期至【合同完结后甲方签署工作成果验收证明】后第【三十一（31）】日。到期后，请将本保函退回我行注销。

4.本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人：（盖章）

授权代表：（签字）

开立日期：___年__月 _日

## 履约担保函开具承诺书

我司（XXX公司）承诺中标后，按贵司《中海石油化学股份有限公司化肥成品包装后系统设备自动化升级改造项目》招标文件要求，于合同签订后20天内开具合同金额10%的商业银行出具的、见索即付、不可撤销的履约担保函或缴纳合同金额10%的履约保证金。

XX年XX月XX日

XXXX公司

签章

投标承诺书

我单位在参与本项目投标活动中，严格遵守国家法律法规和中国海洋石油集团有限公司供应商管理相关规定，并作出如下承诺：

- 我单位和授权投标代表将严格遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，不向招标人或评标人员行贿、不与招标人或代理机构串通以谋取中标，依法依规参与本项目投标。

- 我单位本次投标所提供的一切资料都是真实、有效、合法的。

- 我单位和授权投标代表在本项目招标投标活动中，不存在与其他投标人串通谋取中标的情况。

- 我单位知晓，在本项目中如出现不同投标人的单位负责人为同一人、存在控股或管理关系的情况，相关投标将均被否决（具体参考《中华人民共和国招投标法实施条例》第三十四条）。

- 我单位如被查实在本项目投标活动中存在串通投标、弄虚作假、行贿招标人或评标人员等违法违规行为，我单位及授权代表将承担相关法律责任。

- 我单位承诺，如对本项目招标投标活动提出异议和投诉，将按照相关法律法规和招标文件规定，通过正规方式和渠道提出。

附：公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件

投标人：

日  期：

（公章）

## 投标报价表

## 开标一览表

标段（包）名称：

标段（包）编号：

| 开标内容 | 开标要求 |
| --- | --- |
| 服务名称 |  |
| 投标货币 |  |
| 报价方式 |  |
| 投标总报价(不含增值税) |  |
| 投标总报价(含增值税) |  |
| 服务期限 | 日历天 |
| 补充说明 |  |

备注：报价方式应与投标人须知前附表第3.2.3条的要求一致。

投标人：                                     （电子公章）

法定代表人：		       	   （电子签名）

注：1、此表应按招标文件的要求编写和提交。

投标报价表

行项目报价表

标段（包）名称：

标段（包）编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中海石油化学股份有限公司化肥成品包装后系统设备自动化升级改造项目 | 1 | 项 |  |  |  |  |

投标人：   （电子公章）

法定代表人：   （电子签名）

## 投标报价表

标段（包）名称：

标段（包）编号：

分项报价表

单位：人民币元

见附件《招标文件之附件-工程量清单报价汇总表》