重庆公路养护工程（集团）有限公司渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包

招 标 文 件

| 招 标 人： | 重庆公路养护工程（集团）有限公司 | （盖单位公章） |
| --- | --- | --- |

2026年2月

目录

第一章 招标公告	- 1 -

第二章 投标人须知	- 4 -

投标人须知前附表	- 4 -

1. 总则	- 14 -

2. 招标文件	- 16 -

3. 投标文件	- 17 -

4. 投标	- 20 -

5. 开标	- 20 -

6. 评标	- 21 -

7. 合同授予	- 21 -

8. 重新招标和不再招标	- 22 -

9. 纪律和监督	- 23 -

10.交易相关费用	- 23 -

11.需要补充的其他内容	- 23 -

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	- 28 -

评标办法前附表	- 28 -

1. 评标方法	- 29 -

2. 评审标准	- 29 -

3. 评标程序	- 29 -

第四章 合同条款及格式	- 31 -

第五章 工程量清单	- 62 -

第六章 图纸	- 63 -

第七章 技术标准和要求	- 64 -

第八章 投标文件格式	- 65 -

一、投标函	- 68 -

二、法定代表人身份证明或授权委托书	- 70 -

三、资格审查资料	- 72 -

第一章 招标公告

重庆公路养护工程（集团）有限公司渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包招标公告

1. 招标条件

本招标项目招标人为重庆公路养护工程（集团）有限公司，项目资金来自企业自筹，现对重庆公路养护工程（集团）有限公司渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包（项目名称）进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

1. 建设规模：暂定里程桩号为K28+380-K64+358。

2. 招标范围：合同段的钢筋混凝土护栏、波形梁钢护栏及其起终端头、标志标牌、彩色路面、轮廓标、防撞垫、隔离栅、防落物网、突起路标、各类标线、隧道反光环、立面标记、减速垄、防眩板等内容的施工劳务。

具体详见施工图、工程量清单等招标文件及附件资料。

其中工程所需波形梁护栏（含螺栓等配件）、迷你护栏（含螺栓等配件）、中分带开口活动护栏（含螺栓等配件）、标志标牌（含杆件、版面、抱箍、预埋件、螺栓等配件）、隔离栅及防抛网（含螺栓）、标线材料、突起路标（含胶）、轮廓标（不含螺栓）、反光膜及底板、隧道反光环（含铝板及反光膜，不含螺栓）、反光油漆、减速垄、防眩板（含支架、不含膨胀螺栓）、防撞垫主要材料均由甲方提供，其余全部混凝土、钢筋、公路界碑、非甲供螺栓等其余所有全部材料、机械、设备、人员等由乙方自行组织和提供。

甲方只负责甲供材料运输至材料料场，乙方需及时提供设备及人工进行甲供材料下车、转运、存储或使用工作并承担所产生的费用。如因乙方未能及时进行材料下车、转运、存储或使用工作，造成材料供应商的索赔或材料损失，由乙方承担。

乙方实施过程需使用泵车、吊车、垂直提升机具、高空作业车、罐车、打桩机、钻孔机及标线机等辅助措施进行混凝土浇筑及相应施工，所需设备、人工由乙方自行提供，并承担相应费用。

安全文明施工投入（如安全防护用品、水车等）均由甲方统一负责。

2.2 计划工期：暂定12个月，最终工期要求以项目建设业主实际要求为准。

2.3 建设地点：重庆市江津区。

2.4 其他：/

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：

（1）具有独立法人资格、有效的营业执照、安全生产许可证；

（2）具备建设行政主管部门颁发的施工劳务资质不分类别及等级（旧版劳务分包（脚手架作业分包和模板作业分包除外）企业资质证书也有效）。

3.1.2 投标人还应在业绩、人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1  本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/重庆高速公路集团有限公司官网（www.cegc.com.cn））下载招标文件资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2  投标人可在2026年 2 月 14 日 15 时 00 分（北京时间）前在重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问。

4.3  招标人应在2026年 2 月 14 日 17 时 00 分（北京时间）前在重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com）发布澄清或修改。

5. 投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年 3 月 6 日 11 时00分（北京时间），投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统（https://ztb.cqggzy.com/CQTPBidder/memberLogin/下同），将加密的电子投标文件上传。

5.2  未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com）重庆高速公路集团有限公司官网（www.cegc.com.cn）上发布。（发布公告的媒介名称）上发布。

7. 联系方式

招标人：        重庆公路养护工程（集团）有限公司

地  址：        重庆市沙坪坝区梨高路4号

联系人：        尚老师

电话：         18716942272

平台服务单位：  重庆联合产权交易所集团股份有限公司

地    址：      重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9、B10栋

联 系 人：      李老师

电    话：      023-63627002

技术支持：      023-63153651

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：重庆公路养护工程（集团）有限公司 地 址：重庆市沙坪坝区梨高路4号 联系人：尚老师 电话：18716942272 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 重庆公路养护工程（集团）有限公司渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 重庆市江津区 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 资金来源：企业自筹 出资比例：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 暂定12个月，最终工期要求以项目建设业主实际要求为准 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 质量要求：满足国家和行业现行有关施工质量验收规范要求，且交工质量达到 合格 标准以上，竣工质量达到 优良 标准以上，一次性抽检合格率不低于99%。 安全目标：落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，无安全责任事故的发生 （质量标准：投标人按第八章投标文件格式要求 《质量承诺书》的格式承诺） |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 |  | 一、资质要求 （1）具有独立法人资格、有效的营业执照、安全生产许可证； （投标人提供有效的营业执照、安全生产许可证） （2）具备建设行政主管部门颁发的施工劳务资质不分类别及等级（旧版劳务分包（脚手架作业分包和模板作业分包除外）企业资质证书也有效）。 （投标人按要求须提供资质证书证明材料扫描件） 二、业绩要求： 2021年1月1日起至招标文件发布日止，投标人近5年承担过一个及以上的新建或改（扩）建高速公路交安工程施工劳务业绩（以合同签订时间为准），合同要求累计合同金额（三个及三个合同业绩以内）不低于1000万元且最大单个合同金额不低于600万元。 （投标人须提供清晰的、能反映上述业绩的合同、对应合同的发票（需满足以上要求的金额）的扫描件，合同内须涵盖波形梁护栏、标志标牌、标线及隔离栅等四项施工劳务内容） 注：1.评标结束后招标人将根据需要实地核查投标人提供的相关业绩资料的真实性，如核实发现投标人提供虚假材料，将按否决投标处理，并没收投标保证金、履约保证金等一切保证金。 2.招标人不接受投标人以其分包人、联合体成员身份承包的工程业绩，也不接受投标人的母公司或子公司承包的工程业绩。 3.投标人如近3年内发生法人合法变更或重组，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料，以证明其业绩为其自有业绩。 三、人员要求： （1）现场负责人（数量1）： ①具有工程师及以上职称； ②具有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安B或交安B）。 （2）现场安全负责人（数量1）： 具有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安C或交安C类）。 （1.投标人按第八章投标文件格式要求填写《拟委任的项目主要管理人员资历表》并按上述要求附相应人员有效的职称证书、安全生产考核合格证、 2.投标人还须提供上述人员由本单位缴纳的2025年8月至2026年1月连续养老保险证明。） 注：本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②拟派人员在投标单位的连续养老保险证明期限须包含 2025年8月至2026年1月。提供的养老保险参保证明须体现拟派人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、在投标单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 特别说明： 1.投标人一旦中标不得更换现场负责人及现场安全负责人且必须驻守施工现场，确因特殊原因需要更换时须取得招标人书面同意后，以5万元/人。次进行更换。 2.考勤要求：投标人的项目现场负责人、安全负责人要求每月驻守现场不少于22天，由招标人组建的项目部负责考勤；离开现场前应履行请假程序，经招标人项目经理审批同意后方可离场，紧急情况下可先电话报备，但应在3天内补办请假手续；离开现场前，投标人应指定离场期间工作接手人，接手人应经甲方认可；一经发现擅自离场或考勤不达标，将承担5000元/次/天的违约责任。 四、其他要求： （1）项目其他管理人员最低要求： ①技术负责人1人； ②持有效证件的施工员2人、测量员1人、安全员2人、资料员1人、材料员1人。 （投标人按第八章投标文件格式要求《拟委任的其他管理人员承诺书》的格式承诺） （2）主要机械设备及施工能力最低要求： 主要机械设备及施工能力要求如下： 机械设备要求：至少配备2台钻孔机、4台打桩机、轮挖1台、标牌安装高架车2台、随车吊2台、配备2套标线设备；施工能力要求：投标人有能力按招标人需要在96小时内自行组织相应施工作业劳务队伍及机械设备完成项目业主及/或招标人制定的进度计划及节点目标并承担相应费用，否则投标人自愿放弃收回投标保证金、履约保证金、低价保证金等一切保证金的权利。 （投标人按第八章投标文件格式要求 《拟主要机械设备及施工能力承诺书》的格式承诺） 注：其他设备由招标人和中标人在合同谈判阶段确定。 （3）其他要求： 投标人应自愿承诺未发生1次及以上劳资纠纷或因投标人原因牵扯招标人或致使招标人被列为、追加为诉讼人均被国家、重庆市（含市或任意区县）有关部门受理成功的，否则，处投标阶段投标人自愿放弃收回投标保证金；处合同签订阶段投标人自愿放弃中标资格，处合同签订后阶段投标人自愿放弃履约保证金总额的50%。 （投标人按第八章投标文件格式要求 《无劳资纠纷及涉诉风险的保证承诺书》的格式承诺） |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织，由各投标人根据需要自行完成现场踏勘。 |
| 1.10 |  | 分包 | 不允许 |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清及修改 |
| 2.2.1 |  | 提问 | 投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在规定的时间前在本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提交。 |
| 2.2.2 |  | 澄清及修改 | 通过重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布澄清及修改。 |
| 3.2 |  | 投标报价 | 1.最高限价：14717566.54元（不含税）。综合单价及最高限价详见随本文件发出的工程量清单。 2.报价方式及要求：投标报价为固定不含税单价。按税前合计金额进行评标，按含税单价签订合同。各投标单位在各分包的工程量清单单价的基础上进行总下浮比例报价（注：不接受上浮比例报价）。总下浮比例报价保留小数点后2位。（示例：xx.xx%） 注：招标人在工程量清单中所列出的104项、1001项和1003项子目号内容金额不下浮。 3.安全生产费：安全文明施工投入（如安全防护用品、水车等）均由招标人统一负责。 |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 | 一、投标保证金的交纳方式： 以转账支票或电汇形式交纳投标保证金 1.投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的账户在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金无效。 投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2.以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额：295000.00元（人民币大写：贰拾玖万伍仟元整） 3.投标保证金账户及账号（任选其一）： 详见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应本项目招标公告信息栏中的保证金信息。 投标保证金以重庆市公共资源交易中心提交的保证金缴纳情况为准。（付款凭证不作为评审因素，投标人无需提供付款凭证） 4.投标保证金有效期与投标有效期一致。 二、投标保证金的退还 招标人应当在法定时间内确定中标人。招标人应当在中标通知书发出后2个工作日内将中标通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到资料之次日起2个工作日内，向除中标人以外的投标人，退还投标保证金及银行同期活期存款利息。 招标人应当在法定时间内和中标人签订合同。招标人应当在合同生效后2个工作日内将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到资料之次日起2个工作日内，向中标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。 投标保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心。 |
| 3.7.3 |  | 签名盖章要求 | 投标文件应使用专用的“新点投标文件制作软件（重庆版）”编制工具编制而成。第八章 投标文件格式要求签名（或盖章）的须齐全，要求签名（或盖章）的，签名采用手写签名或签章或加盖CA数字证书均可。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 |  | 投标文件的份数 | 本项目采用全流程电子招标投标，投标人提供的投标文件为：加密的电子投标文件（网上递交）一份。 |
| 3.7.5 |  | 编制要求 | （1）电子投标文件由投标人使用“新点投标文件制作软件（重庆版）”编制工具制作生成。 （2）投标人在编制电子投标文件时应按照标签提示导入相关内容。原则上应编制目录，但不得将封面设置、目录编制作为评审因素。 （3）按本章前附表第3.7.3项签名盖章要求进行投标文件的签署。 （4）电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件和一份不加密的电子投标文件。 |
| 4.1.1 |  | 投标文件的密封 | 电子投标文件应按照要求制作。 电子投标文件如未按要求加密，将无法上传至重庆市电子招投标系统。逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。 |
| 4.2.1 |  | 投标截止时间 | 详见招标公告规定的投标截止时间。 |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 | 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。 |
| 4.2.3 |  | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1.1 |  | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市公共资源交易中心开标室（具体请登陆重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）查询或递交投标文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。 特别注意：1、解密电子投标文件须使用加密该电子投标文件的同一CA数字证书。2、投标人代表可携带该CA数字证书到开标现场完成投标文件解密工作，或通过互联网使用该CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，采用远程解密的方式在规定的时间内完成投标文件解密工作。 |
| 5.1.2 |  | 解密时间 | 解密时长为 30 分钟。 特别注意：招标人可根据现场实际情况延长解密时间；因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销投标文件；因投标人之外原因造成投标文件未解密的，视为撤回投标文件。 |
| 5.2 |  | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 开标时间（应与投标截止时间一致），交易系统自动提取所有在投标截止时间前成功投递的投标文件，系统自动展示投标人数量是否大于（等于）3家，经招标人确认达到法定开标条件的，系统进入开标环节。 2. 投标文件提取完成后，经招标人确认开始解密环节，投标人在招标文件规定的时间内自行解密其经加密的电子投标文件。 3. 汇总投标保证金缴纳情况 展示以电子转账方式递交投标保证金的保证金交纳情况，应至少包含投标人名称、金额、投标保证金打入指定账户的时间等，异常情况在开标记录表中记录并交由评标委员会评审。 4. 公布投标人名称、投标报价等内容。 5.投标人对开标有异议的，应当场或在线提出，由招标人当场或在线答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，生成开标记录表。 6.开标结束。 |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人；由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3人（若有效投标人不足3人的则按实际数量推荐） |
| 7.2 |  | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com） 公示期限： 3 日 |
| 7.4.1 |  | 履约担保 | 1.中标人是否提供履约担保：提供。 2.中标人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中标人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。 （2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。中标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。 （3）履约担保的金额：中标合同金额的10%。 （4）履约担保的提交时间：见合同条款。 （5）履约担保的期限：见合同条款。 （6）履约担保的退还时间：见合同条款。 |
| 10 |  | 交易相关费用 | 平台服务费：平台服务费由中选人或成交供应商在领取中选通知书前一次性支付。 平台服务费按每个标段（包）采购成交总金额的1‰（千分之一）收取； 注：1.对于报单价或折扣或费率的采购类项目，每个标段（包）成交总金额按照预算上限总金额确定； 2.平台服务费不足2万元或无确切金额的，按2万元收取； 3.上述增值平台服务费金额及计算均为含税价，税率为6%。 |
| 11 |  | 需要补充的其他内容 | - 一、投标报价 # 1. 投标报价为固定不含税单价。按税前合计金额进行评标，按含税单价签订合同。 二、低价担保 1.低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中标人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。 2.中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金，否则视为不符合招标文件规定。 （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价（按照下浮比例计算））×3，且最高不超过最高限价的85%。 （3）低价风险担保送达招标人的时间：双方合同签订前； （4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。 （5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至项目交工验收合格之日止。 3.低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，招标人交工验收合格后14个工作日内退还。 4.采用经评审最低投标价法的项目，拟中标人或者中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照招标文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，拟中标人或中标人应对超过部分予以赔偿。 备注：当中标人或拟中标人未按时提交低价风险担保，且属于可以延长低价风险担保提交期限的特殊情形时，经招标人同意，可适当延长低价风险担保的提交期限。 5.中标价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标文件中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第八章投标文件格式。 |

- 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4  招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量标准

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求及营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）人员要求：见投标人须知前附表；

（5）信誉要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定 的偏离范围和幅度。

- 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在相应法定网站提问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间内在相应法定网站发布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 招标人对招标文件的修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

2.2.4 投标人对招标文件和澄清修改仍有异议的，可于投标截止时间10日前，通过重庆市公共资源交易网提出。招标人应将答复以修改的形式在相应法定网站发布。修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

按照本章第2.2款招标文件的澄清相关内容及方式执行。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1  投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）已标价的工程量清单（如有）；

（3）法定代表人身份证明或授权委托书；

（4）联合体协议书（如有）；

（5）商务部分；

（6）技术部分；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4） 目所指的联合体协议书。

3.1.3  投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1 （5）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1  除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2  在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1  投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表3.4.1。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5A  资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

3.5B  资格审查资料

投标人应附投标人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，详见投标人须知前附表联合体投标相关内容。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件的签名盖章要求：按本章投标人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  投标文件份数：投标人网上提交加密投标文件一份。

3.7.5  投标文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封：见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  投标人完成电子投标文件上传后，重庆市电子招投标系统即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，重庆市电子招投标系统将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人修改投标文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求重新对投标文件进行电子签章，再按照本章第 4.2 款的要求提交。

4.3.2  投标人对加密的电子投标文件进行撤回的，在重庆市电子招投标系统直接进行撤回操作。

- 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1  招标人在投标人须知前附表第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2  投标人在投标人须知前附表第 5.1.2 项规定的解密时间内在线或到开标现场完成投标文件解密工作。

5.2 开标程序

详见投标人须知前附表。

- 评标

6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 重新招标和不再招标

8.1  重新招标的情形

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个，且评标委员会论证后不具有竞争性的；

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2  重新招标和不再招标

重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。

- 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

10.交易相关费用

交易相关费用：见投标人须知前附表。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：年月日时分

| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

招标人代表：

记录人：

监督人员：

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清于年月日时前通过重庆市电子招投标系统提交。

评标委员会组长：（签名）

年 月 日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号）

评标委员会：

问题澄清通知（编号）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：（盖单位公章）

年 月 日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于（投标日期）所递交的（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：             。

请你方在接到本通知书后的30日内到（指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位公章）

年 月 日

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照总下浮比例由高到低顺序推荐中标候选人。总下浮比例相等的，由评标委员会按照投标人资格要求中提供的企业业绩的合同金额由大到小的原则排序，提供多个业绩的，以单个合同金额大的为准。 |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照及资质证书一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定（投标保证金以重庆市公共资源交易中心开标现场获取的保证金交纳情况为准） |
|  |  | 低价风险担保 | 符合第二章“投标人须知”第11项规定 |

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，并按照投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。投标报价相等的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标文件中投标函与开标一览表不一致的，以投标函为准。

3.1.4  有效投标人不足三个的，评标委员会应当对有效投标人是否仍具有竞争性进行论证。评标委员会认为有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，可以继续评标并确定中标候选人；评标委员会认为有效投标人的经济、技术等指标不具有市场竞争力，不能够满足招标文件要求的，评标委员会应出具竞争性论证情况说明并充分阐明不具有市场竞争力的理由。

3.2 投标文件的澄清和补正

3.2.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3 评标结果

3.3.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照投标价由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.3.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程施工劳务

分

包

合

同

签约时间：    年   月   日

签约地点：          
渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程施工劳务分包合同

甲方（发包方）：重庆公路养护工程（集团）有限公司

地          址：重庆市沙坪坝区天梨路

法定代表人（或授权代理人）：赵刚  职 务： 董事长

乙方（承包方）：

地          址：

法定代表人（或授权代理人）：        职  务：

甲方因工作需要，将渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包给乙方实施；为了明确工程内容及双方责任，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规、双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经共同协商，达成一致意见，订立本合同。

# 第1条  工程概况

1.1  工程名称：渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程

1.2  工程地点：重庆市江津区。

1.3  工程内容：合同段的钢筋混凝土护栏、波形梁钢护栏及其起终端头、标志标牌、彩色路面、轮廓标、防撞垫、隔离栅、防落物网、突起路标、各类标线、隧道反光环、立面标记、减速垄、防眩板等内容的施工劳务。具体详见施工图、工程量清单等文件及附件资料。

# 第2条　工程承包范围

上述工作内容中的全部工作劳务。工程所需波形梁护栏（含螺栓等配件）、迷你护栏（含螺栓等配件）、中分带开口活动护栏（含螺栓等配件）、标志标牌（含杆件、板面、抱箍、预埋件、螺栓等配件）、隔离栅及防抛网（含螺栓）、标线材料、突起路标（含胶）、轮廓标（不含螺栓）、反光膜及底板、隧道反光环（含铝板及反光膜，不含螺栓）、反光油漆、减速垄、防眩板（含支架、不含膨胀螺栓）、防撞垫主要材料均由甲方提供，其余全部混凝土、钢筋（含翼墙及端头内的钢板）、公路界碑、非甲供螺栓等其余所有全部材料、机械、设备、人员等由乙方自行组织和提供。

甲方只负责甲供材料运输至材料料场，乙方需及时提供设备及人工进行甲供材料（含退、换货材料）下车、转运、存储或使用工作并承担所产生的费用。如因乙方未能及时进行材料下车、转运、存储或使用工作，造成材料供应商的索赔或材料损失，由乙方承担。

乙方实施过程需使用泵车、吊车、垂直提升机具、高空作业车、罐车、打桩机、钻孔机及标线机等辅助措施进行混凝土浇筑及相应施工，所需设备、人工由乙方自行提供，并承担相应费用。

安全文明施工投入（如安全防护用品、水车等）均由甲方统一负责。

承包方式： 施工劳务分包

# 第3条 工期要求

渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程计划工期为12个月（建设里程桩号暂定为K28+380-K64+358，预计通车时间为2027年4月30日）。

具体工期及施工节点目标按工程建设单位（项目业主）及甲方实际要求为准。

乙方承诺乙方须按甲方需要在96小时内自行组织相应施工作业劳务队伍、人员及机械设备进场抢工完成项目业主及/或甲方制定的进度计划及节点目标并承担相应费用，若乙方未能实现前述承诺则乙方自愿放弃收回投标保证金、履约保证金、低价保证金等一切保证金的权利。

# 第4条  验收标准及质量要求

4.1 乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单、甲方技术交底等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，确保工程质量符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求；具体要求详见施工图设计文件，各项指标达到国家和地方规定的标准，外部第三方实体质量抽检合格率不低于99%，交工质量检验评定达到合格以上，竣工质量检验评定达到优良以上。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的业主罚款、业主主张的违约金、赔偿等均由乙方承担，工期不予顺延。因工程质量导致的一切责任均由乙方承担。

4.2 乙方使用的所有材料必须满足相关规范和设计要求。乙方须安排专业的资料人员按照甲方、监理及业主提供的资料表格根据工程进度及时完善工程资料，工程交（竣）工验收前提供完整的竣工资料。乙方须负责乙方自行提供的原材料、半成品、型式检验等试验工作，并出具相应的试验报告给甲方，所需的费用由乙方自行负担。若乙方提供的材料检验不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。

4.3 质量验收标准：《公路工程质量检验评定标准 JTG F80-1-2017》《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）、施工图设计文件、国家及重庆市相应规范及要求及甲方要求进行施工，各项指标应达到规范所规定的标准和要求，并确保外部第三方实体质量抽检合格率不低于99%，交工质量达到　合格　标准以上，竣工质量达到 优良 标准以上；因施工质量导致外部第三方实体质量抽检（包括但不限于高速集团、建设业主、政府质量监督部门组织的第三方实体质量检测，一次性抽检，交工检测及核验等）合格率位于98.5%（含）-99%（不含）范围区间内的每低0.1%罚款1万元作为违约金；合格率位于98%（含）-98.5%（不含）范围区间内的每低0.1%罚款2万元作为违约金；合格率位于97.5%（含）-98%（不含）范围区间内的每低0.1%罚款5万元作为违约金；合格率位于97%（含）-97.5%（不含）范围区间内的每低0.1%罚款10万元作为违约金；合格率低于97%（不含）的由乙方按照每低0.1%扣30万元作为违约金并自愿解除劳务合同且自愿放弃收回一切工程款项的权利，上述罚（扣）款及违约金须按照抽检合格率叠加并在计量支付中扣除。

4.4 本合同工程所约定的工程范围内施工测量由乙方负责（包括GPS测量设备，并按规定填报测量相关资料），费用由乙方承担。甲方负责提供控制网点，并复核乙方的测量结果。

4.5 乙方应积极配合甲方、业主或监理工程师对工程质量、试验检测、实体抽检测等进行检查。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方应及时配合甲方自检，甲方及时通知监理、业主及相关单位验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字确认后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

4.6 因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

4.7 现场施工场地需与第三方共用，护栏、标线、标志标牌等所有交安工程施工作业时需占用第三方的已完工工程成品（包括但不限于沥青砼面层、通信管线等），第三方的已完工工程成品由乙方负责保护，临时占用完毕后由乙方负责将损坏的第三方的已完工工程成品修复至原样并移交给第三方，保护及修复的费用由乙方承担。

4.8 乙方必须服从甲方及业主、监理对本工程质量管理的规章制度，因乙方原因造成甲方受到业主或监理的罚款均由乙方承担；因乙方原因造成的甲方项目部受到业主、监理或甲方公司相应部门的罚款均由乙方承担。如因乙方原因（包括但不限于进度、质量、安全、人力与设备投入不满足业主、监理及甲方的要求，路面污染、不服从安排等）导致甲方在工地设立的项目经理部受到业主、监理、质量监督机构处罚，该部分罚金由乙方负责交相应罚款金额的双倍现金至甲方指定账户，否则将按四倍金额从乙方的履约保证金或计量支付款项中扣除；如因乙方原因第二次导致现场施工进度、质量、安全及人员设备投入不满足甲方在工地现场设立的项目经理部的相应要求的则甲方除按上述条款进行处罚外还将另行切割相应工程量另行指定单位实施，其中所发生的额外成本均由乙方承担。

4.9 如乙方不配合或不服从甲方在工地现场设立的项目经理部的现场施工安排（包括但不限于施工现场零星工作、变更增加工作、临时增加工作、增加施工人员队伍及机械、配合工作等一切除违章指挥外的工作），或因乙方原因导致现场施工进度、质量、安全及人员设备投入不满足甲方在工地现场设立的项目经理部的相应要求，则处以10万元/次的罚款，该罚款将从乙方的履约保证金或计量支付款项中扣除；如乙方第二次不配合或不服从甲方在工地现场设立的项目经理部的现场施工安排（包括但不限于施工现场零星工作、变更增加工作、临时增加工作、增加施工人员队伍及机械、配合工作等一切除违章指挥外的工作），或因乙方原因第二次导致现场施工进度、质量、安全及人员设备投入不满足甲方在工地现场设立的项目经理部的相应要求的则甲方除按上述条款进行三倍处罚外还将另行切割相应工程量另行指定单位实施，其中所发生的额外成本均由乙方自愿承担。

4.10 因乙方施工造成的本项目其他单位已完成产品的污染（乙方须配备森林灭火器、高压吹气设备或其他有效设备及时对护栏钻孔形成的粉尘进行清理，前述污染包括但不限于路面、标线及其它构造物，以项目业主核定为准）及损坏由乙方自行负责组织相应机械设备（甲方仅提供水车，其余设备及人工由乙方自理）及时完成清洗、清除、修复及赔偿，如因乙方的原因未能及时清洗及修复后未恢复而导致甲方设立在施工现场的项目经理部受到项目业主、监理、质量监督及安全监管部门处罚的，该部分罚金以双倍金额从乙方的履约保证金或计量支付款项中扣除。

4.11 本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。

# 第5条 双方的责任和义务

5.1  甲方的责任和义务

5.1.1  甲方指派 温洪宇  作为项目代表，由项目代表负责协调各方关系，办理相关的工程签证等手续；为乙方施工提供便利。

5.1.2  负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并完善有关文件资料。

5.1.3  向乙方提供施工图等有关设计文件，并组织乙方进行施工图技术交底。

5.1.4  按有关规定组织和参加交（竣）工验收及交接工作。

5.1.5  在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按实际完成的工程量办理结算。

5.1.6  向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

5.2  乙方的责任和义务

5.2.1  乙方指派      为本工程的项目负责人（乙方法人需对项目负责人进行现场施工生产及经营进行授权），配合甲方处理好各种关系，并对本项目实施管理工作；负责安排施工、生产、经营、采购、人员调配、技术安全质量等工作。

5.2.2  乙方应成立项目部并报送甲方备案。乙方在进场前3天内，将其人员姓名、性别、身份证号码、岗位、职责权限、联系电话等情况进行明确并书面报送甲方备案。如乙方未及时报送备案，其人员的职责权限将按照最大范围理解，即其所有人员的任何行为均视为乙方行为，并由乙方承担法律责任。严格按照《公路工程质量检验评定标准 JTG F80-1-2017》《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）、施工图设计文件、国家及重庆市相应规范及要求及甲方要求进行施工，必须接受业主、监理、甲方对程序及质量的监督，对工程质量全面负责；并按合同约定工期完工和交付使用。必须遵守高速公路的管理规定，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。人员及设备要求： 乙方提供的所有人员及设备必须满足甲方关于施工质量、进度和安全文明施工的要求，无条件服从甲方根据施工进度要求乙方增加人员及施工机械的要求；主要设备应采用满足甲方要求且性能可靠的设备，所投入的设备要求技术状况良好并在七成新及以上；人员男性在60周岁以下，女性在55周岁以下。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任保险，保险额度不低于200万元/人，并自行承担相应的保费。材料运输车要求：车辆数量必须满足工程需要，车辆驾驶员驾龄不低于3年，车龄不超过5年，车辆需安装语音倒车提示且车辆第三责任险不低于200万、车厢尺寸需满足国家规范要求，不得超限超载超速。否则，甲方有权单方终止或解除合同。

5.2.3 乙方对承包项目范围内工作实行自行管理、责任自负，如因质量问题造成返工，其返工损失由乙方负责。标线施工时，乙方须配备专用交通组织货车及人员并对交通进行渠化及标线成品未干燥前的保护，该费用已包含在综合单价内不另行支付。

5.2.4  遵守国家及地方有关法律法规以及高速集团、项目业主、养护集团公司制定的各项规章制度，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，并对因其自身原因造成的第三方人身和财产损失负责。

5.2.5  做好施工组织管理，器材堆放整齐，及时排除安全隐患并清理建筑垃圾，保持现场清洁，做到安全文明施工，避免对公众与他人的利益造成损害。承包人在施工前应与同期施工的其他单位先签订安全协议，明确安全职责范围与权利义务。进行合同约定的各项工作时占用或使用他人的施工场地，影响他人作业与生活的，应承担相应责任。

5.2.6  负责提供施工过程中的自检资料（含所有过程资料及由乙方承担的试验检测资料），项目交工验收前向甲方提交完整的交（竣）工资料。

5.2.7  向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程接收证书颁发前，承包人应负责照管及维护工程（由他人主观恶意拆除或损坏的除外）。

5.2.8乙方承诺具备履行本合同所需全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

5.2.9乙方应当安排具备相应资质的人员进行施工，对施工人员进行培训，对施工过程中的事故负责。乙方应当与施工人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任，及时办理计量支付、核算农民工工资造册报甲方代发。

5.2.10 乙方同意如乙方的现场施工进度、劳动力及设备投入不能满足施工进度要求，甲方可对乙方的工程量进行分割，以保证项目整体进度可控，且甲方无须承担任何责任，甲方并将扣除乙方20万元履约保证金。

5.2.11 乙方应当提供人员及设备（及/或外部租赁设备）等配合甲方、监理、第三方检测机构对甲供材料的取样、甲供材料的试验检测、现场实体质量抽检、现场交工检测等工作，相应费用由乙方承担。

# 第6条  暂停施工

6.1  甲方认为在确有必要时，可书面要求乙方暂停施工，并在提出要求后7日内提出书面处理意见。

6.2  乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。

6.3  乙方在接到甲方要求复工的书面通知后，应及时复工。

6.4  非乙方原因引起的停工，由甲方承担经济责任，相应顺延工期；

6.5  停工责任在乙方，由乙方负违约责任，并承担所发生的费用，工期不予顺延。

# 第7条  工期延误

7.1  对以下造成完工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：

7.1.1  工程量增加和设计变更；

7.1.2  不可抗力；

7.1.3  非乙方原因；

7.1.4  甲方同意工期相应顺延的其他情况；

# 第8条  质量缺陷保修

8.1 质量缺陷保修内容：全部承包范围。

8.2 质量缺陷保修期限：自交工验收合格之日起两年，具体以竣工验收合格之日止。

8.3 质量缺陷保修费用：工程质量保修金按照工程完工结算价的3%在最后一期结算中计留。在乙方履行了保修职责的前提下，两年保修期满且通过竣工验收后，无息返还。

# 第9条  低价风险担保和履约担保

9.1 低价风险担保

9.1.1中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为乙方放弃中标，甲方有权不退还其投标保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对乙方的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。

9.1.2乙方提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金。

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价（按照下浮比例计算））×3，且最高不超过最高限价（项目预估金额）的85%。

（3）低价风险担保送达招标人的时间：在中标人收到中标通知书10个工作日内递交；

（4）乙方因自身原因未按中标通知书规定的时限与甲方签订合同的，甲方有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。

（5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至甲方交工验收合格之日止。

9.1.3低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，甲方交工验收合格后14个工作日内退还。

9.2乙方提供履约担保的形式、金额及期限：

乙方是否提供履约担保：提供。

金额： 签约合同金额的10% ；

担保形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中标人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改；

担保期限：自履约保函签发之日起至2027年12月31日止；

提交时间：在中标人收到中标通知书后10个工作日内递交。

9.2.1 履约保证金的退还方式：交工验收合格后，三十个工作日后由乙方向甲方提交退履约担保的申请资料。

9.2.2 项目实施期间，如果乙方发生违约行为，甲方将按照约定要求乙方承担违约责任，违约金和损失金额在履约保证金内扣除；如果发生意外事故，产生赔付事项，甲方有权在其保证金内扣除乙方应承担部分金额用以支付赔付；若乙方给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。合同期间，如果乙方无正当理由单方面退出、解除或终止合同，甲方将不予退还其履约保证金。保证金被扣除的，乙方应当在扣除后两日内予以补足，否则按照每日应补足金额的1%向甲方支付迟延违约金。

9.3 其他：

# 第10条 合同费用

10.1  本合同为固定单价合同，单价中未含甲供材的价格，合同单价在合同执行期间无论工程量是否变化均不作调整。

10.2  合同总价（含增值税）（大写）：          (¥：         元)详见附件投标报价。乙方提供的发票应为增值税专用发票，且抵扣税率为 9% 。工程完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。合同总价为暂定总价，不作为结算支付的依据，具体以确认的实际完成工程量结算为准。按甲方代表确认的实际工程量×单价（投标报价），包括为完成本工程项目所需的一切费用（甲供材及安全文明施工费除外），其他非甲供材料由乙方负责并在合同单价中考虑物价上涨等因素，包含但不限于以下各项费用：

（1）人工费、材料费（甲供材料除外）、甲供材料下车费、甲供材料二次及多次转运费、甲供材料仓储及看守并保存完好的费用、施工完毕后散存的零星甲供材料收集转运至甲方指定地点的费用（除甲方为考虑材料富余而导致剩余外）、机械使用费（包括但不限于为完成合同清单内所有工程量所发生的机械设备费）、工地转移费，以及员工往返车费、临时办公及生活设施费、非甲供材料试验检测费、节假日加班费、赶工费、夜间施工费、甲供材料安装导致的二次及多次收口的费用（由他人主观恶意拆除或损坏的除外）、标线施工交通组织费及标线成品保护费用、外部租赁材料临时仓储的所有费用、保险费、规费、税金（3%）、管理费、利润、工序不连续、施工地点分散、外部临时阻工（除主线左右双幅均被拦断无法通行且时间超过48小时外）等风险费用及其他；包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费；包括乙方充分考虑本工程的施工风险费用及因施工进度安排导致的乙方需增加人员及施工机械的费用等；包括完成招标文件、施工设计图纸、业主、监理、甲方以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容。

# 第11条  工程款的计量与支付方式

### 11.1  工程费用的计量方法

11.1.1  计量原则

（1）甲方按施工设计图纸及技术规范规定的计量方法和标准为依据，对乙方已完成的质量合格的工程进行验收、计量。隐蔽工程部分，乙方须通知甲方，甲方及时通知监理、业主进行现场验收，验收合格后才能进行下一道工序的施工，办理现场签证收方后方可计量。

（2）乙方结算工程量应是：按照设计图纸实际完成并符合合同质量要求，同时经甲方确认的工程量才能办理结算。对乙方超出设计图纸范围或因乙方原因造成返工的工程量不予计量，责任由乙方自行承担，且不免除承担因此造成甲方损失的责任（含业主、监理的罚款等）。

11.1.2  甲供材料的确认

甲供材料核算根据材料类别及工程部位按定额消耗及规范允许的损耗量进行核算（定额不适用的子目及相应材料除外，该部分根据现场实际情况据实核销），超出规范及定额允许范围的消耗量，按工程建设期间该材料甲方实际采购的最高价*110%计算，并从乙方的结算款中予以扣款。乙方需仔细计算工程所需的甲供材料并向甲方提请相应材料计划，如超需要提请则工程完工后的甲供材料由乙方负责超额甲供材料运输至甲方指定地点（含上下车及堆放整齐），并承担相应费用。

11.1.3  工程量的确认

（1）按甲方项目经理部验收合格的实际工程量进行计量。

（2）在甲方收到乙方工程量统计报表后，共同复核确认完成量。乙方未按时上报或未配合确认完成量而由甲方独自进行计量或计算的，视为乙方认同甲方的计算成果及办理的相应结算。

（3）工程量经甲方项目部校核、经甲方项目经理批准方作为结算依据。

### 11.2  工程款的支付

11.2.1 支付方式：

本工程无预付款。本合同按 月 办理进度结算支付，甲方在收到支付资料并复核无误，且乙方向甲方递交了有效发票后，甲方在规定的时间内向乙方支付至劳务费用，如遇节假日相应顺延。

11.2.2 为确保农民工工资的发放，甲方对其施工作业人员（含乙方相关管理人员）的工资实行代发。

（1）乙方须及时提供其进场并从事现场施工作业的人员名单、其本人名下银行卡（并同时提供银行卡开户行联行号）及其自行签署的同意工资代发的告知书；

（2）为保证乙方提供的真实人员甲方将随机在施工作业现场对其施工作业人员进行抽查，如发现乙方提供资料不真实的罚款2万元/人/次。

（3）每期计量支付乙方须向甲方提交相应时间内真实的“员工工资发放表”，列明工资月份、姓名、工资数额，并经乙方负责人、员工本人签字及摁手印确认后交甲方。不提交“员工工资发放表”或提交表格不合格、不真实的，甲方有权暂时拒绝支付工程款。

（4）如因工程款计量周期无法满足农民工工资发放频率，乙方应自行发放对应农民工工资，此部分费用不在工程计量款中扣除或代发。

（5）每位农民工退场前须与乙方共同在甲方项目部办理退场手续，签订农民工工资结算清单。如甲方发现乙方未督促农民工退场前完成此项工作，甲方有权暂时拒绝办理同期计量款，并处以罚款5万元/人/次。

11.2.3 甲方在收到发票、计量支付资料及农民工工资发放表后45个工作日（每月25日至次月5日不办理支付，时间相应顺延）内将该次支付完农民工工资后的剩余计量款项的97%作为工程款支付给乙方。同时乙方承诺在甲方计量支付款未到位的情况下不得停止施工及相应配合工作，否则乙方自愿放弃收回履约保证金、低价保证金等一切保证金的权利并承担赔偿因停止供货给甲方带来的一切损失。

11.2.4 在项目实施过程中和项目交工验收后，乙方须按照业主单位、监理单位及甲方要求独立完成乙方承担工程内容范围内全部质量检验评定资料（含所有过程资料及试验检测资料）、计量支付基础资料、竣工资料的编制和整理并提交甲方，甲方予以配合。

11.2.5 最终结（决）算在交（竣）工验收通过后，在乙方工程资料、质检资料（含所有过程资料及试验检测资料）等资料齐备的条件下由乙方向甲方办理。乙方应于工程验收合格后15个工作日内向甲方递交交（竣）工资料及合法且符合甲方要求的增值税专用发票，经甲方审核，确认已结清商业保费、违约金、罚款、赔偿、结清农民工工资的承诺书及其他费用后，甲方在90个工作日内按结算金额的97％以银行转账方式支付给乙方。若乙方未按约定提供发票和相关结算资料或未结清商业保费及其他费用和款项的，甲方的付款期限相应顺延。

11.2.6 项目结算总金额的3%作为缺陷责任期质保金，待缺陷责任期满（竣工验收合格后）后30工作日内，甲方一次性向乙方无息支付。

缺陷责任期内出现的质量缺陷，由乙方修复，若乙方不愿意修复或乙方未能在甲方要求期限内修复或完成修复的，甲方可自行安排人员或委托第三方进行修复，所花费的费用由乙方承担，甲方可从乙方质保金中扣除，不足部分可向乙方追偿。

11.2.7 甲方每次向乙方进行支付，乙方须向甲方开具合格、有效的增值税专用发票。

11.2.8 根据国家有关规定，工程须接受项目业主单位组织的竣工审计或跟踪审计，若在审计中甲方被扣减的部分属于乙方的工作内容，乙方同意甲方按被扣减的清单数量乘以乙方的分包单价扣减工程款，若可扣款项不足的乙方自愿退回相应一切工程款。

### 11.3  发票的开具

11.3.1 在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，且抵扣税率为 9% ，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

11.3.2 乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

11.3.3 本合同内容经双方同意变更的，如果涉及合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

11.3.4 合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

# 第12条  工程变更及价格调整

12.1 在履行合同的过程中，监理人及甲方可向乙方做出变更指示，乙方须遵照执行不得以任何理由或借口拒绝执行，否则按前述4.9条款进行处罚。没有监理人或甲方的变更指示乙方不得擅自变更。

12.2 变更估价原则：1、如果取消某项工作则该项工作的总价不予支付；2、已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；3、已标价的工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参考类似子目的单价；4、已标价的工程量清单中无适用或类似子目的单价，以甲方审定单价直接办理变更结算。

12.3 在合同履行期间如有项目业主要求甲方进行价格调整的子目或工程量增加超过15%且甲方认为有必要调价的子目，甲方有权对该项清单单价进行调整且按调整后的单价办理完工结算。

# 第13条  保险管理

13.1 为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求为每位在施工现场作业的乙方人员（含管理人员及厨师等后勤人员）购买雇主责任保险（保险额度为200万元/人；附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费。乙方保险的购买可自行选择保险公司，也可在甲方推荐的保险公司购买，并将保险购买情况报甲方备案。甲方有权随时根据现场施工作业人员核查乙方保险是否对其进行有效覆盖，若乙方未能有效覆盖则甲方按2万元每人次对乙方进行处罚并在计量支付中扣除。

13.2 若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。

13.3 乙方在项目开工前，须提前向甲方提供乙方从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。

13.4 项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

13.5 乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

13.6 如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。

# 第14条　安全生产与文明施工

14.1 甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。并签订《安全生产合同》，见附件。

14.2 乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备合格的专职安全管理人员2名，加强施工作业的安全管理。

14.3 乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，并保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。若因乙方而导致甲方被第三方诉讼及/或控告的，甲方处罚50万元/次。

14.4 乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

14.5 甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。

14.6 乙方在施工现场必须使用合格的安全保护用品，上述用品由甲方提供。乙方须提前15个自然日向甲方提出安全防护用品的使用计划。

14.7 乙方应严格执行交通运输部颁发的《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）、《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）、《重庆市高速公路施工标准化指南》等有关规定。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。

14.8 乙方上路作业车辆必须按国家规定购买相关规费及保险，严格遵守高速公路道路交通有关规定。

14.9 乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

14.10 乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

14.11 事故处置

（1）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（2）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额（100万元），超过部分由乙方自行承担。

（3）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，共同维护工地的社会治安，协助现场治安管理机构做好施工工地和生活区的治安保卫工作。

14.12 乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。

14.13 非甲方原因导致乙方遭受财产和人员（包括乙方雇员、乙方施工范围内其他人员）生命、健康损失的，由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿。由第三者造成乙方的生命财产损失的由第三者负责；由不可抗力造成乙方的生命财产损失的由乙方从保险公司的赔偿中补偿，甲方给予协助，不能补偿的由乙方自行承担。

# 第15条  职业健康与环境保护

15.1 职业健康

（1）乙方在岗施工作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康。

（2）乙方应为雇用人员配置合格的劳动防护用品，如安全帽、安全带、安全网、防尘面罩、雨衣、雨鞋等劳动防护用品，上述用品由甲方提供。乙方须提前15个自然日向甲方提出安全防护用品的使用计划。

（3）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全防护标准和防止污染环境的要求组织施工，按国家有关规定保障安全投入（安全投入的施工需求由乙方提前15日向甲方提出，相应费用由甲方承担）的有效实施，并承担由于自身措施不力（包含但不限于乙方未向甲方提出相应的安全投入需求等情况）造成事故的责任和因此发生的一切费用。

15.2 环境保护

（1）在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时，乙方应提出安全、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。

（2）乙方对固体废弃物进行控制，工业垃圾按照指定要求进行堆放弃渣，生产生活产生的废弃物分类收集，统一处理，减少对环境的影响，危险废弃物/不可回收的废物/可回收废物分类收集、按规定统一处理。

（3）乙方对危险化学品、放射源实行有效管理、专人负责，对放射源实行有效存放，专人负责，有效控制。

（4）乙方对生产生活废水做到规划管理，污水排放符合国家排放标准和满足当地环保部门的要求，不污染河域环境，生产生活废水必须经沉淀池、化粪池、隔油池处理。

（5）乙方在工程项目设计要求范围内进行施工，不发生施工设计规划以外的破坏环境保护性质的施工行为。

（6）乙方对工作生活场所大气污染环境因素（源）进行控制管理，大气污染物排放符合国家排放标准。

（7）乙方生产、施工场界噪声控制指标应符合《建筑施工噪声排放标准》GB 12523-2025 标准。

（8）乙方应加强节能降耗，控制高能耗设备和超产品能耗设计性能设备的使用。

（9）乙方负责教育本单位现场工作人员，不断增强环境意识。

（10）乙方应确保本单位在施工活动中遵守国家、地方有关环境保护方面的法律和法规。

（11）乙方应遵守甲方环境管理规定，适时接受并配合甲方对环境管理工作实施的监督检查活动。

（12）其他要求：乙方生产废水、废浆必须设沉淀池，经沉淀后方可排放，同时定期清理沉淀物，运往主合同技术条款指定的渣场。若乙方不按要求设置沉淀池进行定时清理造成的影响，产生的费用由乙方承担。

15.3 责任划分

乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时，应立即通知甲方，同时接受甲方和当地政府有关部门的调查处理。乙方承担由此发生的一切费用，包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。

# 第16条  违约、索赔和争议

16.1 违约

16.1.1 甲方违约：

当发生下列情况时，甲方承担违约责任。

（1）甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款；

（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

16.1.2 乙方违约

（1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，甲方将随时终止或解除本合同，仅对已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

A.人员违约：

①乙方必须按照质量标准和甲方要求进行施工作业，提供施工人员不得少于甲方现场实际要求数量，以保证施工进度要求，若不按此约定组织生产或不按甲方要求及时增加相应人员，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。

②若乙方在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足工程进度要求，乙方应按照要求增加设备或人员以满足施工质量和进度的要求，否则甲方将另寻施工队伍以加快施工进度满足施工要求，乙方无权对甲方另寻的施工队伍索赔或驱逐，并将承担拖延工期损失赔偿金和因另寻施工队伍增加的费用；

③项目负责人、技术负责人及安全负责人未驻守现场（要求每月驻守现场不少于22天由甲方成立的项目部负责考勤），一经发现，乙方将承担5000元/次/天的违约责任。乙方管理人员不服从甲方管理的或甲方认为其不能胜任工作的，甲方有权要求乙方对其清退出场，并承担10000元/次的违约责任。

④乙方技术工种人员无技术技能资格证，乙方将承担3000元/人•次的违约责任。

⑤乙方投标时的项目经理及技术负责人必须常驻施工现场，若乙方因特殊原因需更换时，须书面通知甲方，经甲方同意后方可更换且不免除乙方将承担50000元/人•次的违约责任。甲方提出需要乙方增加相应施工人员及施工机械时，乙方2日内不按甲方要求增加相应作业人员及施工机械设备的，乙方将承担50000元/日的违约责任。

B.质量进度违约：

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。

①非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。严禁擅自切割护栏立柱，一经发现乙方将承担100000元/次的违约金。

②乙方未在甲方电话通知进场时间24小时内组织相关设备及人员进场施工，除将按前述4.9款承担相应罚款外还将承担50000元/天的拖期违约金；如因乙方原因导致工程无法按期交工，乙方将承担50000元/天的拖期违约金；同时，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方有权立即终止或解除合同。

C.资料违约：

交工验收前，乙方应向甲方提供完整的竣工资料，交工验收合格后，乙方应在20个工作日内向甲方最终完善的竣工资料纸质版，逾期按结算总额的1‰/天向甲方支付违约金。

D.安全违约：

乙方应严格遵守国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，遵守《协作（分包）单位安全生产考核办法》及《协作（分包）单位安全生产考核标准》（附后）的相关规定，若有违反，视为违约，乙方将无条件接受甲方按本合同的相关约定主张违约责任。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

E.本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

16.2 争议

16.1.1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均同意向重庆仲裁委员会申请仲裁。

16.1.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

# 第17条  其他约定或补充条款

17.1 本合同其他未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。

17.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

17.3 甲方将按合同规定实行农民工工资代发，详见前述11.2。

17.4  对甲供材料损耗根据材料类别及工程部位按定额消耗及规范允许范围损耗量（定额不适用的子目及相应材料除外，该部分根据现场实际情况据实核销）进行核算，超出规范及定额允许范围的消耗量，按工程建设期间该材料甲方实际采购的最高价*110%计算并从乙方的结算款中予以扣款。

17.5 机械设备要求：至少配备4台钻孔机、4台打桩机、轮挖2台、标牌安装高架车2台、随车吊4台、配备3套普通标线设备；施工能力要求：乙方有能力按甲方需要在96小时内自行组织相应施工作业劳务队伍及机械设备完成项目业主及甲方制定的进度计划及节点目标并承担相应费用，否则乙方自愿放弃收费投标保证金、履约保证金、低价保证金等一切保证金的权利。

17.6考勤要求：乙方项目现场负责人、技术负责人及安全负责人要求每月驻守现场不少于22天，由甲方项目部负责考勤；离开现场前应履行请假程序，经甲方项目经理审批同意后方可离场，紧急情况下可先电话报表，但应在3天内补办请假手续；离开现场前，乙方应指定离场期间工作接手人，接手人应经甲方认可；一经发现擅自离场或考勤不达标，乙方将承担5000元/次/天的违约责任。

17.7本项目工程价款如有审计，乙方应无条件配合审计工作。最终结算金额以建设单位与甲方结算后经项目审计部门审定金额为准。若该合同项下清单最终审定金额与甲乙双方结算金额不一致的，乙方同意按照最终审定金额执行，且应按照最终审定金额及甲方要求办理相应财务调整手续。

# 第18条 合同订立地点、份数及时效

18.1 合同订立地点：本合同签订于重庆市沙坪坝区天梨路。

18.2 本合同一式  捌  份，甲方执   肆  份，乙方执   肆   份；各文本均具有同等法律效力。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效，甲乙双方履行完合同全部义务、结算价款支付完毕后本合同即告终止。

甲方：重庆公路养护工程（集团）有限公司 （盖章）     乙   方：（盖章）

法定代表人：                                        法定代表人：

或其授权的代理人                                    或其授权的代理人

部门负责人：

项目经办人：                                        项目经办人：

日期：                                              日期：

# 附件一：廉政合同

廉政合同

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包合同之廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益，重庆公路养护工程（集团）有限公司（以下称甲方）与             （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行《渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包合同》的相关条款，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

第五条双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

第六条本合同作为《渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：                                             乙方：

法定代表人                                   法定代表人

或授权代理人：                               或授权代理人：

经办人：                                      经办人：

日 期：                                             日 期：

# 附件二：安全生产合同

安全生产合同

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包合同之安全管理合同

为在渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包合同实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好安全管理工作，本项目发包人重庆公路养护工程（集团）有限公司（以下简称“甲方”）与承包人                  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

- 甲方职责

1.严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和 “谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.监督乙方对甲方提供安全投入的使用（安全投入需乙方提前15天向甲方申请）。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5.在施工前组织对乙方管理人员进行有关高速公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方进场人员有关资格。

6.不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处

7.对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，应予纠正并按照相关规定进行处罚。

二、乙方职责

1.严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2.严格执行交通运输部颁发的《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90—2015）和《公路养护安全作业规程》（JTGH30—2015）、《公路筑养路机械操作规程》《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》等有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证甲方提供的安全投入发放及正常正确使用，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到作业人员（包括临时雇请的农民工）的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人，安全管理人员为直接责任人。现场设置的安全管理组织机构，应按施工人员的1％～3％配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场安全管理机构，依据职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。

5.乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6.乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗，施工现场如出现有关人员无证操作现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切管理责任和经济损失。

8.严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设立专人专门负责管理外，还应配备足够的消防设施，并做好材料收发记录台账，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《中华人民共和国道路交通安全法》《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

10.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

12.乙方合同单价中未包含安全责任保险费用，但甲方将根据乙方需要提供安全投入，乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

13.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

14.乙方指定项目现场安全责任人：       。

三、违约责任

1.本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2.本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

3.如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆市沙坪坝区梨高路4号。

六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方（委托方）：                                     乙方（受托方）：

法定代表人                                           法定代表人

或授权代理人：                                       或授权代理人：

部门负责人：

经办人：                                              经办人：

日 期：                                               日  期：
协作（分包）单位安全生产考核办法

# 为规范重庆公路养护工程（集团）有限公司协作单位安全生产管理考核工作，进一步强化日常、专项工程协作（分包）单位的安全意识，促进协作（分包）单位提高安全管理水平，制定本考核办法。

# 一、适用范围

# 本考核办法适用于重庆公路养护工程（集团）有限公司对各路段养护协作（分包）单位实施安全生产考核工作，从本考核办法实行之日起，按本考核办法执行。

# 二、 考核依据

# （一）国家和行业现行的有关高速公路养护工程生产安全法律法规、部门规章和规范性文件；

# （二）行业标准、规范、规程、强制性条文；

# （三）地方性管理条例、办法；

# （四）设计文件、合同文件及相关管理办法。

# 三、考核责任部门

# 养护集团公司各路段养护业务部门为考核单位，在协作工程 合同中必须罗列安全生产考核责任，在协作前进行安全教育时向协作（分包）单位出具考核文件并由协作单位签字确认。

# 四、考核对象

# 各路段养护维护日常、专项工程协作（分包）单位为考 核对象。

# 五、考核工作程序

# （一）开展安全检查

# 1.安全检查采取查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行，是对重庆公路养护工程（集团）有限公司路段养护工程协作（分包）单位的安全生产责任制落实和安全生产管理情况进行检查。

# 2.安全检查记录中必须留下必要的影像资料，如实填写检查情况，由检查部门、检查对象签字确认。

# 3.安全管理部门可将检查记录复印件送至业务主管部门实施考核。

# （二）发布考核通知

# 对检查中发现的协作（分包）单位安全违规行为、安全生产一般问题及隐患按《协作（分包）单位安全生产考核标准》的规定进行经济处罚，由业务主管单位向协作（分包）单位出具处罚通知书，协作（分包）单位签字确认。

# （三）考核结果反馈

# 1.协作（分包）单位在规定时限内将安全违规行为、安全生产一般问题及隐患整改落实情况以书面形式回复业务主管部门；

# 2.协作（分包）单位根据处罚通知书向公司账户汇入足额罚金，银行回单送至业务主管部门审查。

# 六、考核工作要求

# （一）协作（分包）单位安全生产考核工作必须坚持“严肃、科学、客观、公正”的原则，考核人员应自觉遵守各项廉政规定。

# （二）协作（分包）单位安全生产考核资料应由专人整理、归档备查。考核资料包括检查记录、处罚通知、整改回复、银行回单以及必要的影像资料等。

# 协作（分包）单位安全生产考核标准

# 一、协作（分包）单位施工现场未摆放标志标牌，每次处罚 1000 元；

# 二、协作（分包）单位施工现场标志标牌、安全防护设施摆放不规范，每次处罚 500 元；

# 三、协作（分包）单位施工现场未配备安全员，每次处罚 1000 元；

# 四、协作（分包）单位施工现场安全员未履行职责，每次处罚 500 元；

# 五、协作（分包）单位施工人员未按要求着工作装、佩戴反光背心、安全头盔，每次处罚 500 元；使用质量不合格防护用品，每次处罚 1000 元；

# 六、协作（分包）单位施工现场协作车辆停放不规范，每次处罚 500 元；

# 七、协作（分包）单位施工人员违反安全操作规程，每人次处罚 500 元；

# 八、协作（分包）单位占道施工时，未按相关要求通知

# 业主公司监控站，每次处罚 500 元；

# 九、特种作业人员未持证上岗，每人次处罚 500 元；

# 十、高空作业无操作平台，无安全防护网，无上下人梯，必要时作业面下方未设置安全区域，每项处罚 1000 元；高空作业人员未佩戴安全带、安全帽，每人次处罚 1000 元；十一、协作（分包）单位施工现场作业人员穿拖鞋、赤膊、酒后上岗等，每人次处罚 500 元；

# 十一、电焊作业人员不按规定佩戴防护用品，每次处罚500 元；

# 十二、氧气、乙炔瓶使用、放置不符合安全规定，每处处罚 1000 元；

# 十三、协作（分包）单位施工现场材料、弃料堆放不规范，每次处罚 500 元；

# 十四、协作（分包）单位施工现场临时用电未按“一机、一箱、一闸、一漏”三级配电二级保护设置，每处处罚 1000元；

# 十五、协作（分包）单位施工人员工前安全教育不到位或无相关资料，每项处罚 500 元；

# 十六、协作（分包）单位每月安全资料不齐全，每项处罚 500 元；

# 十七、协作（分包）单位养护工区材料堆放不规范，每次处罚 500 元；

# 十八、协作（分包）单位办公区域消防器材配置不齐全或摆放不规范，每次处罚 500 元；

# 十九、协作（分包）单位办公区域违规使用电器、乱搭电力线路，每次处罚 500 元；

# 二十、协作（分包）单位办公生活区域不按规定存放可燃气体，每次处罚 500 元；

# 二十一、协作（分包）单位未按规定时限落实安全隐患整改，每次处罚 1000 元；未及时回复整改情况，每次处罚 500元。

# 二十二、上级部门检查中指出存在的安全问题或提出批评，按上级部门处罚金额翻倍进行处罚，每次处罚最低 2000 元。

# 二十三、因协作（分包）单位未落实安全管理承担责任的事故，除承担相应赔付外养护集团公司将依法追偿。

## 重庆公路养护工程（集团）有限公司交安桥隧分公司

## 协作（分包）单位安全生产考核处罚通知单（存根）

编号：

| 路段： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程项目： |  | （桩号）位置： |  |
| 被处罚单位： |  | 处罚金额： |  |
| 处罚理由： |  |  |  |

签发部门：                        签发部门经办人：

被处罚单位经办人：

————————————————签发部门盖章————————————————

## 重庆公路养护工程（集团）有限公司交安桥隧分公司

## 协作（分包）单位安全生产考核处罚通知单（副联）

编号：

| 路段： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程项目： |  | （桩号）位置： |  |
| 被处罚单位： |  | 处罚金额： |  |
| 处罚理由： |  |  |  |

签发部门：                         签发部门经办人：

被处罚单位经办人：

# 附件三：环境保护合同

环境保护合同

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包合同之环境保护合同

为在《渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包合同》实施过程中创造良好的施工环境，切实搞好本项目的环境保护工作，本项目发包人重庆公路养护工程（集团）有限公司（以下简称“甲方”）与                      （以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订以下环境保护合同。

第1条  双方的义务

1.1严格遵守国家有关环境保护的法律法规和规章制度，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《交通建设项目环境保护管理办法》《交通行业环境保护管理规定》《重庆市环境保护条例》《重庆市交通运输环境保护管理办法（试行）》等，认真执行工程承包合同中的有关环境保护要求。

1.2 环境保护工作坚持“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染谁治理”的原则。

第2条  甲方的权利

2.1有权要求乙方按照甲方制定环保措施方案执行，并落实。

2.2有权组织对乙方的施工现场进行环保工作检查，督促乙方及时处理发现的各种环境污染问题。

2.3发生环境污染事故后，有权根据相关法律法规和规章制度的规定组织或参与事故的调查。

第3条  乙方的义务

3.1乙方根据甲方的环保措施方案进行落实。

3.2加强施工过程中的扬尘与噪声管控，推行公路施工、养护作业机械尾气处理，尤其在靠近城区、居民区等环境敏感区域施工，应高度重视并加强环境保护措施，降低施工对环境的影响。

3.3 在施工过程中采取有效措施加强施工现场周边水源及土壤的环境保护，不得随意倾倒施工垃圾，做好泥浆护壁挖孔桩的泥浆处理，严禁随意砍伐树木、挖掘土壤、植被，杜绝施工造成环境污染。

3.4施工车辆在运输及装卸过程中，必须采取封闭措施，避免材料、渣土“抛、洒、滴、漏”影响污染环境。

3.5施工机械在路面切割、破除混凝土等作业时，必须采取喷洒水雾等措施，边坡锚杆（索）钻孔和隧道边墙锁脚锚杆（管）等钻孔作业应采用湿钻，或采取喷洒水雾等措施，防止扬尘。

3.6施工中应采取相应的降噪措施和合理的作业时间安排，尽量减少对正常工作和生活的影响。

3.7施工工地离居民区较近，对超过噪声标准作业，应采取有效的噪声污染防治措施（如：夜间禁止作业、设置临时隔音墙等），并提前告知相关监管部门。

3.8 集中做好施工过程中产生的建筑垃圾处置，按弃渣规定对渣场进行分级卸载、修建渣脚挡墙、设置防排水等防护设施，并在渣场设立乙方管理标牌。

3.9 按《建筑施工安全检查标准》规定设置文明施工和环境保护牌，搅拌站料场应分区并用彩条布等遮盖，对施工便道等进行硬化，对现场临时堆放的材料、垃圾等应分类做好遮盖处理，切实做好文明施工。

第4条  违约责任

4.1 如因乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担由此产生的经济赔偿责任及法律责任，并按合同约定向甲方支付合同结算金额5%的违约金。

4.2若发生环境污染事故，事故的报告、调查和责任确定应当按照相关法律法规和规章制度的规定进行。

第5条  其他约定

5.1本合同作为《渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包合同》的附件，与其具有同等的法律效力。

5.2本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商方式解决；协商不成，按照工程承包合同中所约定的争议解决方式解决。

5.3本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工验收后终止。

甲方：重庆公路养护工程（集团）有限公司        乙方：

（盖章）                                     （盖章）

法定代表人                                   法定代表人

或授权代理人：                               或授权代理人：

经办人：                                      经办人：

签约时间：     年    月     日

附件四：履约保函

- 履约保函

履约保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“受益人”）与            （以下简称“申请人”）就工程          （以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中标通知书、招标文件和投标文件，了解到申请人为本工程项下之承包人、受益人为本工程项下之发包人，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中标通知书、招标文件和投标文件签订的《        》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后  天，最迟不超过  年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的  个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国           。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：          ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：        （签名或盖个人名章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

注：若有银行有特定格式范本的，可根据实际情况拟定

第五章 工程量清单

在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载。

第六章 图纸

在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载。

第七章 技术标准和要求

详见第四章合同条款。

第八章 投标文件格式

重庆公路养护工程（集团）有限公司渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包

### 投 标 文 件

投  标  人：                           （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	   （签名）

年  月  日

目  录

一、投标函；

二、法定代表人身份证明或授权委托书；

三、资格审查资料；

一、投标函

重庆公路养护工程（集团）有限公司（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了重庆公路养护工程（集团）有限公司渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以总下浮比例    %；人民币大写         （小写：       元）的投标报价（不含税），服务期限满足招标文件要求，安全目标：0伤亡；现场负责人：        ，现场安全负责人：          ，按合同约定完成本项目。

2.我方承诺我方2024年度、2025年度经营状况不亏损；符合招标文件第二章“投标人须知”第1.3.3项“质量标准”要求。

3.我方承诺符合招标文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件中没有贵单位不能接受的条件。

4.我方承诺符合招标文件第七章“技术标准和要求”规定的实质性要求。

5.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件，我方响应招标文件的全部要求。

6.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币大写：          （小写：          ）。

7.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他管理人员及主要机械设备及施工能力，经你方审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格并没收我方投标保证金及履约保证金。

8.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，你方在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，将取消中标资格，投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

9. 我方在此声明，我方在投标截止日不存在下列情形之一：

（1）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下简称黑名单）且在记分有效期内；

（3）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内；

（4）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

10.                （其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：           委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

投标人：	（盖单位公章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容不影响其有效性。

（二）授权委托书（如有）

（适用于有委托代理人的情况时采用）

本人              （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                        （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

年    月    日

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件（双面）

1.法定代表人身份证扫描件：

2.委托代理人身份证扫描件：

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容不影响其有效性。

三、资格审查资料

（一）资质要求

注：根据投标人须知1.4.1资质要求，投标人应附相关证明材料扫描件。

（二）业绩要求

注：根据投标人须知1.4.1业绩要求，投标人应附相关证明材料扫描件。

（三）人员要求

| ### 姓 名 |  | ### 年 龄 |  | ### 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 技术职称 |  | ### 学历 |  | ### 拟在本合同包任职 |  |
| ### 毕业学校 | ### 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |
| ### 经历 |  |  |  |  |  |
| ### 时间 | ### 参加过的工程项目名称 |  |  | ### 担任何职 | ### 发包人及联系电话 |
| ### 获奖情况 |  |  |  |  |  |
| ### 说明在岗情况 | ### □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 ### □目前虽然在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |
| ### 备注 |  |  |  |  |  |

注：根据投标人须知1.4.1人员要求，投标人应附相关证明材料扫描件。

（四）其他要求

一、拟委任的其他管理人员承诺书

重庆公路养护工程（集团）有限公司：

如果我方成为重庆公路养护工程（集团）有限公司渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包的中标候选人，将在合同谈判结束后7日内按照重庆公路养护工程（集团）有限公司渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包招标文件“投标人须知”前附表1.4.1中的“项目其他管理人员最低要求”，向招标人提供参与本项目其他管理人员的人员名单，并附相应人员的身份证、职称证书、社保缴费证明及相关证书证件等证明材料作为投标书附件并作为合同文件的组成部分。如果我方在合同谈判结束后7日内，不能向招标人提供上述材料（除不可抗力因素），视为我方放弃中标候选人及收回投标保证金的资格。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签名）

日期：     年   月   日

二、拟主要机械设备及施工能力承诺书

重庆公路养护工程（集团）有限公司：

如果我方成为重庆公路养护工程（集团）有限公司渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包的中标候选人，将按照招标人要求提供本项目招标文件“投标人须知”前附表1.4.1中的“主要机械设备及施工能力最低要求”。如果我方在施工过程中，不能按招标人要求提供所需设备（除不可抗力因素），视为我方自愿放弃中标候选人及收回投标保证金、履约保证金等一切保证金的资格。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签名）

日期：     年   月   日

三、无劳资纠纷及涉诉风险的保证承诺书

重庆公路养护工程（集团）有限公司：

我方承诺我方未发生1次及以上劳资纠纷或因我方原因牵扯招标人或致使招标人被列为、追加为诉讼人均被国家、重庆市（含市或任意区县）有关部门受理成功的情况。否则，处投标阶段我方自愿放弃收回投标保证金；处合同签订阶段我方自愿放弃中标资格；处合同签订后阶段我方自愿放弃履约保证金总额的50%。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签名）

日期：     年   月   日

四、质量承诺书

重庆公路养护工程（集团）有限公司：

为确保重庆公路养护工程（集团）有限公司渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包工程施工质量，我公司郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的质量承担责任，承诺基本内容如下：

质量验收标准满足《公路工程质量检验评定标准 JTG F80-1-2017》《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）、施工图设计文件、国家及重庆市相应规范及要求及招标人要求进行施工，各项指标应达到规范所规定的标准和要求，并确保外部第三方实体质量抽检合格率不低于99%，交工质量达到　合格　标准以上，竣工质量达到 优良 标准以上；因施工质量导致外部第三方实体质量抽检（包括但不限于高速集团、建设业主、政府质量监督部门组织的第三方实体质量检测，一次性抽检，交工检测及核验等）合格率位于98.5%（含）-99%（不含）范围区间内的每低0.1%罚款1万元作为违约金；合格率位于98%（含）-98.5%（不含）范围区间内的每低0.1%罚款2万元作为违约金；合格率位于97.5%（含）-98%（不含）范围区间内的每低0.1%罚款5万元作为违约金；合格率位于97%（含）-97.5%（不含）范围区间内的每低0.1%罚款10万元作为违约金；合格率低于97%（不含）的由乙方按照每低0.1%扣30万元作为违约金并自愿解除劳务合同且自愿放弃收回一切工程款项的权利，上述罚（扣）款及违约金须按照抽检合格率叠加并在计量支付中扣除。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签名）

日期：     年   月   日

五、低价风险担保提交承诺书（如有）

（投标报价低于招标项目最高限价的85%时采用）

重庆公路养护工程（集团）有限公司：

我公司        （投标人名称）参加了你单位重庆公路养护工程（集团）有限公司渝赤（水）叙（永）高速公路（重庆段）交通安全设施工程劳务分包（项目名称）的投标。我公司投标报价低于最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照招标文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合招标文件的要求。否则，我公司愿承担招标文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

投  标  人：                    （盖单位公章）

年    月    日

（五）其他补充资料（如有）