# “浙港通”绍兴子平台建设项目

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

# 件

（电子招投标）

招标编号:330600255050050000067-CGSHZJ-2025-N001207

| 采购单位： | # 绍兴市公路港航与运输管理中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江东腾利成招标代理有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市财政局 |
|  | 绍兴市政务服务办公室 |
| 二○二五年十二月 |  |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

# 第一部分 招标公告

项目概况：

“浙港通”绍兴子平台建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年12月XX 日 9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330600255050050000067-CGSHZJ-2025-N001207

项目名称：“浙港通”绍兴子平台建设项目

预算金额（元）：4,880,000

最高限价（元）：4,880,000

采购需求：

标项一：

标项名称：“浙港通”绍兴子平台建设

数量：1

预算金额：4,880,000

主要内容： 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途，详见采购文件。

合同履行期限：按双方合同约定条款执行。

本项目接受联合体投标：是，☐否。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

☐专门面向中小企业

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025 年12月 XX日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025 年12月XX 日9点00分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025 年12月XX 日9点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密的，视为投标文件撤回；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名    称：绍兴市公路港航与运输管理中心

地    址： 绍兴市越城区皋埠街道银兴路165号

传    真：/

项目联系人（询问）：董晓斌

项目联系方式（询问）：0575-85733911

质疑联系人：杨一飞

质疑联系方式：0575-856499002

2.采购代理机构信息：

名    称：浙江东腾利成招标代理有限公司

地    址：绍兴市人民东路1187号伟丰文化产业园藏品楼304室

传    真：/

项目联系人（询问）：王羽家、周玉茹、冯莹洁、倪晓倩

项目联系方式（询问）：15267505098

质疑联系人：冯春华、陈国琴、蒋梦菊、茹丽萍

质疑联系方式：0575-88137377

3. 同级政府采购监督管理部门：

名    称：绍兴市财政局

地    址：绍兴市越城区凤林西路151号

传    真：/

联 系 人 ：张婷婷

监督投诉电话：0575-85209697

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标须知

# 前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 2 | 资格审查方式： 1.资格后审。 2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。 |  |
| 3 | 投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |  |
| 4 | 转包：本项目不得转包。 |  |
| 5 | 分包：☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。 |  |
| 6 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 |  |
| 7 | 开标前答疑会或现场考察： A不组织。 □B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |  |
| 8 | 样品提供： A不要求提供。 □B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 （8）未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效。 |  |
| 9 | 方案讲解演示： □A无方案讲解演示。 B有方案讲解演示： （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过10 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境（每家演示时间不超过10分钟）。 □方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示人员不超过3人。讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |  |
| 10 | 进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 11 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： 。 ☑B服务类。 |
| 12 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：“浙港通”绍兴子平台建设，属于软件和信息技术服务业行业； |
| 13 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | 需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分总则。 |  |
| 15 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网查看下载。 |  |
| 16 | 投标与开标注意事项： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.标前准备：各供应商应在开标前完成CA数字证书办理。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 注：供应商CA相关操作可参考政采云平台https://www.zcygov.cn/《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。 3.投标文件制作、递交、解密： 3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南。 3.3开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。 |  |
| 17 | 特别说明： 联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |  |
|  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |  |
| 18 | 采购代理服务费： 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费： ①本次项目代理服务费由中标人支付,根据项目的中标金额的70%计算,采用差额定率累进法进行计算,具体费率标准如下:成交金额100万元以下的部分，服务类采购费率1.50%；成交金额100-500万元的部分，服务类采购费率0.80%； ②代理服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。 公司名称：浙江东腾利成招标代理有限公司 账 号：19545201040012508 开 户 行：中国农业银行股份有限公司绍兴广场支行 ③代理服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。 |  |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人。 |  |  |
| 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |  |  |

# 一、总则

## 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“监督单位”系指政府采购法定义监督管理部门。

2.5 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.6“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.2.3 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，采购单位应将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求按照相关绿色建材政府采购需求标准执行。

3.2.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.5根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向采购人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。

3.3小微企业价格扣除

3.3.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.7符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.8符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

3.4支持科技创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

# 二、招标文件

1．招标方式

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2.授权委托

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

3.投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.招标文件的修改

4.1招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

# 三、投标文件

1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5投标文件的形式和效力

1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。

2.投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“商务技术文件资料”、“报价文件资料”三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

2.1资格文件：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3分包意向协议（如果有)；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2法定代表人授权委托书；

2.2.3法定代表人及其授权代表身份证复印件；

2.2.4授权代表社保证明；

2.2.5法定代表人身份证明书；

2.2.6供应商在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.7廉政承诺书（格式见第六部分附件）；

2.2.8提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.9供应商应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由供应商作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致投标小组技术扣分直至认定为投标无效都将是供应商的责任）。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2.2.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.11项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.12供应商售后服务证明材料：由供应商根据本项目要求提供相应的售后服务证明材料或售后服务承诺；

2.2.13供应商为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.14优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与最后报价相统一；（如有）

2.2.15备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如有）

2.2.16培训计划（如有）；

2.2.17验收方案；

2.2.18未尽事宜请各投标单位按评分标准和相对应标项相关要求制作；

2.2.19投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2.3报价文件：

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如有）；

2.3.3 残疾人福利性单位声明函（如有）。

3.投标报价

3.1供应商应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。4.投标文件的编制和签署

4.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.4投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.5为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

5.投标文件的提交、补充、修改、撤回

5.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

5.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

6.投标有效期

6.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

6.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标和评标

1．电子招投标开标及评审程序

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审。

1.4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.5启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.6评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7主持人公布评标结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3．评标

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7评标委员会不向落标方解释落标的原因。

4．投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购人代表对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向采购人或其委托的采购代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

7.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8.无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1未按照招标文件规定要求电子签章、签字或盖章的；

8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

8.4投标人未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的，或投标人未提供有效的特定资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求；

8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子签章(《法定代表人授权委托书》要求“电子签章”和“签字或盖章”缺一不可）的；

8.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；

8.8投标文件中的投标函无投标人的电子签章或填写不全的；

8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.12《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；

8.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;

8.15报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.16投标文件“资格文件资料”或“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.17采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

8.18《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

8.20.1使用伪造、变造的许可证件；

8.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.20.4提供虚假的信用状况；

8.20.5其他弄虚作假的行为。

8.21下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.21.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.21.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

8.22有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.23评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.24投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

8.25 未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；

8.26参与同一个采购包(标段)的供应商存在下列情形之一的其投标(响应)文件无效:

8.26.1不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

8.26.2上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的;

8.26.3不同供应商的投标(响应)文件的内容存在三处(含)以上错误一致，且无法合理解释的;

8.26.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

8.27其他违反法律、法规的情形。

9.评标过程保密

9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3．中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购机构通过政采云平台向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商自行登录政采云平台下载并打印中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．履约保证金

4.1采购人在签订合同时，按规定可向中标人收取不高于中标额的1%的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2项目验收结束后，采购人应及时退还履约保证金。

4.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

4.4政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。

5．合同签订及备案

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起2个工作日内，通过电子交易平台进行备案。

5.2如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

6.验收

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

7.售后服务考核

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

# 六、询问、质疑与投诉

1.在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围 的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3. 供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑函

3.2.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

# 投诉书范本及制作说明详见附件2。

# 第三部分   招标项目范围及要求

# 01标”浙港通”绍兴子平台建设

## 一、项目背景

为深入贯彻落实中共中央、国务院关于加快建设交通强国、数字中国等决策部署，推进公路水路交通基础设施数字转型、智能升级、融合创新，加快发展新质生产力，财政部、交通运输部决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级。2024年4月，《财政部交通运输部关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》（财建〔2024〕96号）明确，自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络。支持的重点任务方向包括推动基础设施智慧扩容、推动基础设施安全增效、推动跨领域产业融合、推动体制机制创新。

“浙港通”绍兴子平台是水路交通基础设施数字化转型升级项目中的重要建设内容。地市平台旨在探索“省级平台+市级平台”建设模式，推动水路行业市级数据汇聚、贯通，做好本地应用整合和省级应用“统分结合”本地化部署，外场感知设备“全量对接”集中管理，实现数据集成、设备集成、应用集成和加强业务综合管理的“三集成一综合”和数字巡航的“指哪看哪管哪”。

“浙港通”绍兴子平台也是对本次绍兴市水路基础设施数字化转型升级绩效目标的集中体现。通过新改建设备统一集成接入，实现设备运行数据的实时应用，实现有关绩效目标。

二、建设目标

项目建设主要实现以下3点目标。

一、实现“全量对接”，包括外场视频监控等外场设备接入、数据汇聚、应用集成，新建1个业务功能模块。

二、实现“指哪看哪管哪”，电子航道图实现流畅的动静态数据融合展示，全面掌握内河航道养护运行情况，并实现业务监管闭环。

三、实现“好用管用”，包括设备接入率100%、设备完好率90%，系统调用量日平均不低于100次。

三、建设内容

（一）总体建设要求

本项目是水路交通基础设施数字化转型升级项目中的重要建设内容，采用“省级平台+市级平台”建设模式，推动水路行业市级数据汇聚、贯通，完成本地应用整合和省级应用“统分结合”本地化部署，外场感知设备“全量对接”集中管理，实现数据集成、设备集成、应用集成和加强业务综合管理的“三集成一综合”和数字巡航的“指哪看哪管哪”。同时，为实现“一综合管理”的业务目标，本项目在5个核心业务场景下，建立面向市县两级的水路管理运行监测+指挥调度机制，总体包括“人巡技巡--问题发现--调度指挥--处置闭环”的业务环节。

（二）主要建设内容

1.交通综合工作台

统一工作台将作为绍兴市各类行业管理有关政务系统的总体门户和入口，各级交通主管部门、不同业务处室的工作人员等可以定期查看各类数据及指标，为行业分析提供数据支撑；通过访问统一工作台，进而实现一站式访问公路水路各项政务系统。

2.浙港通应用工程

完成本地应用整合以及省级应用“统分结合”的本地化部署工作，开发数据集成管理、设备集成管理、应用集成改造等模块，实现外场感知设备“全量对接”的集中管理目标。同时，开发浙港通地市平台指挥台、“5”水路核心场景监测能力建设、指挥调度以及三防应急功能模块，构建水路管理运行监测与指挥调度机制，实现“人巡机巡—问题发现—调度指挥—处置闭环”的业务闭环流程。

3.浙港通数据工程

根据总体建设方案设计相关功能所需的的数据资源清单和数据接口清单结合部署点位、设备和接入数据，估算数据量，完成数据接入实施、数据治理实施工作。

（三）主要解决的问题

1.信息系统散小弱系统多

同一用户需要使用不同账号密码访问不同地址系统，使用不便利，且多数系统按照业务条线建设，横向之间业务和数据难以打通，数据汇聚难，存在信息孤岛，阻碍了地市交通领域大综合集成应用建设。

2.航道图图像服务性能不足

浙港通省平台虽然实现了集约化建设，但部分电子航道图开展动态监管的功能受省市两级之间资源限制，存在高并发场景响应延迟等问题，无法满足用户使用需求。

3.个性化需求响应不及时

虽然省市水路监测监管需求总体一致，但由于各地市存在组织机构、信息化基础条件、管理水平、地域环境、地方政策等差异，都存在个性化需求，现有省统建模式偏重共性需求的实现，对地市个性化需求难以及时响应。

（四）应用系统业务需求

### 1.交通综合工作台

（1）综合驾驶舱（利旧改造）

根据浙路通、浙港通全省统一建设规划，建成融合公路水路行业管理的统一工作台，为行业主管管理部门提供全面、直观、实时的交通状况概览。重点提供实时监测的业务视图，监测重点关注指标、行业运行动态等，呈现所需监控指标和决策数据等。

目前该功能绍兴市已经建成，本次该功能不重复开发，待本项目建设完成后，将现有驾驶舱涉及浙港通绍兴市平台的具体数据指标进行接口对接。

- 绍兴市交通一张图

绍兴交通一张图是综合交通驾驶舱的核心可视化模块，通过整合公路一张图、水路一张图，构建全域动态交通一张图。

本项目的建设内容中包括绍兴市水路一张图（作为绍兴市浙港通平台的主要功能模块），该功能模块将对绍兴交通一张图模块提供数据和图层基础支持。

- 综合交通指标（利旧改造）

为绍兴市及下属交通运输局、公航运中心、行政执法队等部门提供一个实时的业务监测视图，全方位、多维度地展现交通系统的运行状况。接入浙港通水路工作台数据指标，重点增加决策数据展示模块，以直观的图表形式，呈现交通规划、建设、管理等方面的关键信息。

根据绍兴市本级原有交通数据治理平台和统一工作台的架构体系设计，驾驶舱所需数据资源来自交通数据治理平台的数据接口，数据源头来自各政务系统本身推送到数据治理平台，或省级数据接口下放接入。

目前该功能绍兴市已经建成，本次该功能不重复开发，待本项目建设完成后，将现有驾驶舱涉及浙港通绍兴市平台的具体数据指标进行接口对接。

（2）应用导航（对接接入）

将省市各类应用进行有机整合与统一，提供省、市交通行业相关应用的单点登录功能。

目前该功能绍兴市已经建成，本次该功能不重复开发，待本项目浙港通平台建设完成后，对接应用导航模块进行应用上架。

（3）用户管理（利旧接入）

以浙政钉用户信息作为基础，通过其实现与地市浙政钉、浙里办用户体系的打通，并可被其他系统调用，实现用户管理功能，将本市公路现有信息化系统进行用户打通，实现统一用户管理。

- 统一身份认证（利旧）

指用户只需要登录一次就能访问多个系统，不需要为每个系统单独登录。信息系统用户管理可以实现统一身份认证功能，降低用户使用成本，提高用户体验。

目前已建成的绍兴市交通统一工作台已经通过浙政钉扫码组件，实现统一身份认证，本次项目进行利旧；同时调用省级单点登录认证组件，对统一身份认证功能进行升级。单点登录是指将原有绍兴市县两级水路领域系统集成对接至浙港通工作台，基于用户身份信息返回身份令牌实现一次登录，处处免登的用户访问体验。单点登录适用于原系统独立运行、需要保留的情况。根据《省交通大脑与地市平台对接指引》，具体技术方案如下：

用户登陆绍兴市浙港通平台后，当需要访问省统建应用系统时，调用省交通大脑统一登录接口传入加密的用户唯一身份信息(手机号或浙政钉号)、AppKey、签名。省交通大脑会对签名、IP地址、时间戳等进行安全性校验，再根据用户唯一身份信息返回省统建应用系统的访问令牌。绍兴市浙港通平台根据访问令牌访问省统建应用系统。

- 审计和监控（新建）

指对用户操作行为进行记录和审计，以及对系统的异常行为进行监控和告警。系统用户管理可以提供审计和监控功能，保障系统的安全性和稳定性。

平台涉及到各项交通业务数据的治理与应用，在平台应用层建设防数据泄露机制有关功能，对数据的查询、导出、接口二次分享做监测与控制。

①系统访问及关键数据查询本人验证

确保针对系统功能使用和敏感数据查询的操作者为用户本人。当用户通过浙政钉扫码验证登录进入系统后，后台记录用户扫码登录时间戳。当后台连续10分钟未触发接口数据调用、页面跳转等操作，则重新触发扫码登录机制。

对关键数据的查询动作进行二次验证，例如对涉嫌违法车辆查询运政许可信息、全市关键统计指标数据时，要求二次验证浙政钉扫码。

相关需要二次验证的场景，以后续深化设计要求为准。

②导出功能管控

从本系统中以文件形式批量导出数据时需要做授权验证。一是系统通过权限设计，仅对部分关键用户开放数据批量导出功能。二是当授权账号提出数据导出功能申请时，需要上级分管领导审批授权，授权通过后允许账号导出数据，并在文件添加显性水印，显示[用户姓名]-[用户id]-[导出时间]-[数据导出申请ID]。

③用户行为分析

系统增加数据操作审计模块，记录用户的访问、数据查询操作、数据导出申请等操作，形成审计日志。对频繁进行数据查询的行为进行分析，达到一定的异常值进行后台告警，并通过指挥调度模块将相关事件上报至账号所属主管部门。

④IP、用户交叉验证

用户使用浙政钉扫码登录进入系统，记录当前访问终端IP。若出现不常见IP，后台进行有关行为的记录（移动端访问除外）。当用户IP频繁变动，或用户本身为绍兴市本地交通工作人员但频繁在绍兴市外IP访问，视为疑似账户被他人盗用，对相关用户权限进行暂时封禁，并通过指挥调度模块将相关事件上报至账号所属主管部门。

### 2.浙港通应用工程

### （1）设备集成管理

设备集成管理模块主要包括全市视频监控点、水位仪、VHF、遥测遥控航标、无人机等外围设备接入等站点及数字巡查设备管理等。

- 设备目录管理

通过省浙港通设备目录管理模块，实现对所有外场设备点位数据的增删改查看。市县负责维护设备的业务处室是设备目录管理模块的主要用户，如区县信息科、执法装备科以及相关设备运维管理人员等，通过设备集成管理模块开展点位数据同步与更新、设备信息动态调整、废旧设备移除等，确保绍兴市的各类水路设备应接尽接。

因设备目录管理模块因需要与省交通大脑进行数据交换，且设备目录的元数据字段信息由省厅统一制定，根据省交通信息中心下发的《省交通大脑与地市平台对接指引1.0版》，以下各功能模块开发统一调用省级目录同步接口，并在本项目中集成形成功能。

①设备新增

提供设备新增功能，用户点击新增后，通过选择特定的设备类型对象，根据模块设定的标准字段进行录入登记。相关数据的变化将实时体现在电子航道图中。

②设备修改

提供设备修改功能，因设备本身产生的移位、维护单位变化等类似的字段数据调整，可通过点击编辑按钮，实现设备信息的修改。相关数据的变化将实时体现在电子航道图中。

③设备删除

提供设备删除功能，当设备移除时，通过在目录管理中点选择该设备后点击删除，实现永久对设备的移除。相关数据的变化将实时体现在电子航道图中。

- 设备运行管理

通过设备数据传输情况监测，浙港通市平台实现对所有外场设备监控、预警、短信、工单提醒处置。市县负责维护设备的业务处室是设备运行监测模块的主要用户，如区县信息科、执法装备科以及相关设备运维管理人员等，通过异常告警工单，及时发现设备异常并及时核实修复。提升设备的完好率和在线率。

①运行监测

登记在册的各类设备，浙港通运行监测模块通过定时发起数据访问，识别设备的在线、离线状态，并统计设备在离线时长，分析设备在线率。

②异常告警

对长时间离线的设备，根据设定的运维人员信息，生成推送工单进行告知，由相关人员线下排查设备异常原因。

- 状态统计

按照市县交通局以及下属维护责任单位，对相关设备按日期进行统计分析排名。市县负责维护设备的业务处室是设备目录管理模块的主要用户，如区县信息科、执法装备科以及相关设备运维管理人员等。通过展示设备在离线的排名情况，激励设备的运行维护效率。

①状态统计

该功能模块的功能描述为列表展示单个设备的累积运行状态和运行档案信息。

②统计排名

对不同区县的设备离线在线时长情况进行统计排名。

- 设备实时数据查看（设备管理平台对接集成）

设备数据查看模块服务不同的业务处室、执法队及公港中心人员。设备数据查看模块与水路总图的点位随点随看功能是互补关系，前者以台账形式呈现数据，支持数据导出；后者以结合航道图的方式呈现数据。

①组件查看

通过获取设备厂商提供的SDK或组件，对于水上服务区泊位全景监控设备、船舶垃圾智能接收设备、服务区船舶流量监测设备、光伏设备、风电设备、航标遥测遥控设备、桥区水位监测系统、智能卡口系统、航道汊口监测设备管控平台、无人机设备等，直接访问厂家设备的数据，包括设备位置和状态，以及图片、视频、预警信息等数据。

②单点登录查看

按照省里统一用户和身份认证体系，对设备管理平台进行改造，包括船载护岸病害识别系统、航道视频监控（算法升级）、综合通讯基站管理平台、无人机联动平台等外场设备管理平台，实现与“浙港通”绍兴子平台的综合集成。用户仅需登入“浙港通”绍兴子平台，就能获取设备管理平台的访问和使用权限，实现单点登入查看。

- 视频管理模块建设

针对水路航道视频监控及无人机搭载的视频监控设备做统一对接和管理。对接无人机平台、海康等视频平台、视频云平台，封装一层视频管理模块，主要进行权限和入口管理建设，开发浙港通绍兴子平台的视频管理模块，接入相关视频点位。该功能模块服务市级及区县交通指挥中心用户，用于维护管理视频平台的信息。

①视频平台列表

建立绍兴市及下辖区县的全部视频平台台账及各视频平台的数量、名称、维护单位信息。

②视频平台新增

录入视频平台的相关信息诸如名称及跳转访问地址。

③视频平台修改

维护修改视频平台相关信息。

④视频平台移除

删除视频平台的全部信息。

⑤视频平台跳转

通过权限和入口管理对接，实现不同视频平台的集成跳转。

⑥视频丢失检测

视频丢失检测可在当前端设备无法获取图像信息，画面提示“无视频信号”时，进行检测并提示告警；同时检测准确率极高。

⑦图像偏色检测

图像偏色检测可在视频图像画面色彩产出偏差、失真的情况，即图像为某一范围颜色值分布过多而导致图像整体偏色的情况，进行检测。

⑧雪花干扰检测

雪花干扰检测可在视频图像画面受到信号干扰，传输介质好坏，摄像机接口好坏，光线很暗等情况下产生的雪花，进行检测。

⑨图像模糊检测

图像模糊检测可在视频图像画面，因摄像头焦距没调好造成的画面模糊，进行检测。

⑩视频遮挡检测

视频遮挡检测一般是摄像头被异物遮挡，呈现出整个场景或某一部分场景看不到的情况。被遮挡住的部分一般都呈偏黑色，进行检测。

⑪图像过亮检测

图像过亮检测一般是指视频图像画面，图像的亮度值产生过高而引起的异常，进行检测。

⑫图像过暗检测

图像过暗检测一般是指视频图像画面，图像的亮度值产生过低而引起的异常，进行检测。

⑬取流异常检测

取流异常检测一般是指因某种原因，导致平台对前端摄像机取流异常问题，进行检测。

⑭网络异常检测

网络异常检测一般是指前端设备因网络异常产生异常、失控等问题时，进行检测。

- 物联网设备管理（针对非视频水路感知设备）

①通讯配置

负责物联网感知设备与平台之间的通信管理，提供网络组件、证书管理、协议管理、接入网关等功能，并支持多种通信协议和证书管理。

②协议管理

负责管理联网感知设备设备与平台通信的协议标准，确保设备在与平台通信时按照规定的数据格式上报数据。支持协议的添加、编辑、删除、查询等操作。

③证书管理

负责管理网络组件所需的证书，确保设备与平台之间的通信数据能够通过这些证书进行安全加密。支持证书的创建、编辑、删除、查询等操作。

④网络组件

负责管理设备与平台通信所需的网络组件，支持TCP、MQTT、HTTP等多种通信协议的可视化配置，确保设备能够通过不同的网络组件接入平台。支持网络组件的创建、编辑、删除、查询等操作。

⑤接入网关

负责管理设备接入网关的配置信息，支持多种接入方式（如MQTT直连接入、网关子设备接入等），确保不同类型设备能够高效接入平台。支持设备接入网关的创建、编辑、删除、查询等操作。

⑥设备管理

用于管理浙港通物联网感知产品和设备，并定义设备的属性、功能、事件等信息，实现设备数据采集、控制等功能。

⑦设备定义

产品是一类设备的集合，用于描述具有相同类型和型号的物理设备，为设备定义统一的属性、功能、事件等信息。产品模块负责管理产品的属性、功能、事件等信息，支持产品的创建、编辑、导入、导出、查询等操作。

⑧设备管理

负责管理具体设备的属性、功能、事件等信息，支持设备的创建、编辑、导入、导出、查询等操作。支持展示设备的详细信息，包括设备基本信息、运行状态、物模型（包括属性、功能、事件、标签等）、设备功能、日志管理等。

⑨规则引擎

规则引擎用于实现浙港通物联网感知设备间的自动化联动和数据处理，支持场景联动和数据流转功能。

⑩场景联动

支持用户根据预设条件或触发事件，实现设备间的自动化联动。例如，当公路发生交通拥堵时，自动发布可变情报板的提示信息。

⑪数据流转

支持用户通过拖拉拽的方式轻松地配置业务规则，实现对浙港通物联网感知设备数据的实时采集、格式转换，并能够将处理后的数据直接推送到MQTT或Kafka等消息队列系统中。

⑫告警中心

支持根据配置的告警信息自动监控系统中的设备运行状态，一旦检测到异常情况立即触发告警，并进行处理，包括告警配置、告警记录、告警处理等功能。

⑬告警配置

支持用户配置告警规则和告警级别，确保系统能够实时检测各类浙港通物联网感知设备的异常。同时，支持将告警与场景联动功能关联，当告警触发时，自动执行预定义的动作。

⑭告警记录

支持记录所有已经触发的告警信息，并可进行手动处理告警，查看告警日志和处理记录。

⑮通知管理

通知管理模块用于配置和管理告警通知的方式和模板，支持多种通知方式（如浙政钉、短信、邮件等）。通过该模块，用户可以根据实际业务需求，灵活配置通知方式和模板。

⑯通知配置

支持用户配置通知方式的服务端信息，确保系统能够通过多种方式发送通知。并支持在线调试通知接口，确保通知功能正常。

⑰通知模板

支持用户自定义通知方式和模板，确保通知内容符合业务需求。

### （2）数据集成管理

- 水路基础数据模块部署

水路基础数据模块是用于实现全省水路基础设施数据标准化管理的功能模块，实现包括基础设施可视化信息管理、航道养护业务数据管理、基础设施数据管理功能。该功能模块服务市局、执法队、港航中心；各区县交通局、执法队、港航中心等，与当前每年定期更新年报数据类似。

因水路基础数据模块需要与省交通大脑进行数据交换，且设备目录的元数据字段信息由省厅统一制定，根据省交通信息中心下发的《省交通大脑与地市平台对接指引1.0版》，该功能模块直接调用省级标准化功能页面，通过集成链接的方式纳入浙港通绍兴市平台。

- 地图引擎采购部署

根据《省交通大脑与地市子平台对接指引》，为支撑绍兴市水路一张图建设需本地化部署地图引擎，相关标准要求如下：需为纯国产化软硬件适配产品，核心技术自主可控。满足自然资源部《地理信息系统软件技术要求》及省自然资源厅的《浙江省地理空间数据交换和共享管理办法》，二维服务支持OGC标准协议，三维服务符合CH/T9040-2023标准，并具备空间分析能力。

地图引擎与浙路通项目共用，并在本项目采购。

- 电子航道图部署

导入省厅审定后提供的电子图航道数据，生成地市本地化部署的电子航道图。主要包括水路资产数据库、二三维地理信息（静态图层）和实景数据等。

- 水路数据治理

水路数据治理相关功能建设主要用于整合原有分散的水路数据资源，并形成服务接口，满足水路管理中涉及数据资源利用的开发需求。

因水路数据治理相关功能已经在绍兴市交通数据治理平台中实现，本项目相关功能不再重复建设，仅做好数据和功能衔接，即在浙港通绍兴子平台建设及运行过程中所形成的各类数据资源将按照原绍兴市交通数据管理有关规定进行归集和接口整合发布。

以下功能为利旧绍兴市交通数据治理平台的功能点。

①数据编目

按照一定的数据格式和标准，对港航数据的基本要素（包括数据名称、数据内容、编码格式、提供单位、共享和开放属性、更新频度等）进行描述和组织管理的条目，是实现数据资源共享、开放的基础和依据。

具体功能为：可对数据目录进行日常管理和维护，如新增审核、目录检索、查询以及发布、共享、版本管理等；对已有的数据目录进行属性、参数以及版本的更新等。

②数据接口管理配置

支持对数据目录中的数据按照一定规则进行采集及共享的配置，包括采集目录、采集时间、采集频率、输入数据量、采集对象、采集次数等数据采集的参数配置，也包括共享目录、共享对象、输出数据量、输出次数、输出对象等数据共享的参数配置。

③数据质量监测

实现地市平台数据底座各类数据的输入输出进行监测功能，主要包括：

数据接口的可用性监测，监测数据输入输出的对接的可用性，包括数据接口的源数据参数、接口协议以及网络通信的技术参数，确保数据接口参数正确、接口能够正常使用。

数据完整性和符合性监测，监测数据接口在传输过程中的丢包率、传输速度、传输错误情况，监测数据接口接入数据的符合性，以及异常情况处理能力。

数据输入输出的统计功能，包括对数据监测结果进行统计、分析、汇总的处理，如数据输入输出的数据量、准确率、异常情况等。

### （3）应用集成改造

- 单点登录集成接入

对内河航运智控、船检通、一流强港、港口危货智控和航运企业在线监管、越城水上智慧管理平台等进行集成接入，实现单点登录。

- 上虞智慧港航信息服务平台改造

升级现有“船舶航行信息服务系统”，全面加强数据共享服务能力，重点提升基础数据、动态数据、视频数据三大类共享服务水平，为绍兴市提供更强大的水上相关业务服务支撑。

①现有集成数据对接接入

静态数据对接：将现有系统中电子航道图、船闸基础信息、航标基础信息、景点基础信息、码头基础信息、锚泊区基础信息、辖区船舶基础信息、AIS静态信息、桥梁基础信息、水文气象站基础信息、可变信息板信息、电子卡口信息等静态基础数据。集成接入至绍兴市浙港通平台。

动态数据对接：将船闸动态信息、航标动态信息、码头垃圾回收信息、AIS动态信息、船舶北斗定位信息、船舶污染数据、桥梁实时净高信息、水文气象实时信息、可变信息板信息、电子卡口船舶流量信息等动态监测感知数据。集成接入至绍兴市浙港通平台。

视频数据对接：升级"船舶航行信息服务系统"视频数据服务能力，包括航道视频监控、船载360全景监控视频、船舶电子瞭望系统视频。

升级内容：通过标准化视频流接口（如RTSP, RTMP等），将航道视频监控流数据、船端相关视频监控流数据统一、稳定地推送至市局平台，满足市局对水上态势可视化监管的需求。

②现有对外服务能力升级

对外公众服务升级：升级"船舶航行信息服务系统"及"曹娥江上虞段交旅融合智慧航道小程序"，提升系统面向船员、航运企业、游客及公众的信息服务能力。

基础数据查询能力升级：整合利用"船舶航行信息服务系统"汇聚的丰富静态数据，扩展并优化"曹娥江上虞段交旅融合智慧航道"小程序的数据查询与地理信息（GIS）图层展示功能，提供对船闸数据、航标数据、码头数据、水文气象站数据等静态基础信息的便捷查询及在地图上的直观图层展示，提升公众获取关键基础设施信息的效率和体验。

导助航服务能力升级：升级“船舶航行信息服务系统”、“曹娥江上虞段交旅融合智慧航道小程序”导助航服务能力，通过对接岸基回传的环境感知数据（如航标动态信息、桥梁实时净高信息、水文气象实时及历史数据等），提升用户对曹娥江上虞段水域当前气象条件、通航环境状态（如航标状态、桥梁净空、水文变化）的实时感知与了解。

系统同时提供智能航线规划辅助功能，用户可输入起点、终点信息，并考虑船舶关键通航要素（如吃水、净空高），据此生成一条参考航线建议，并在电子航道图中进行可视化展示。

在参考航线展示界面，集成并展示航线途径的关键点位信息（如景点、桥梁、水文气象站等），提供便捷入口供用户查询相关桥梁实时净高、水文气象等最新动态感知信息。

### （4）“1”个浙港通首页（浙港通地市平台指挥台）

利用消息提醒功能模块，不同业务处室、港航中心、执法队用户无需分别关注不同的业务系统，仅需一站式点击浙港通绍兴子平台的消息提醒功能，即可理清当前待办任务。

消息提醒功能不仅涉及本次浙港通绍兴子平台产生的消息数据，也需要对接外部系统推送的消息及事件，具体包含三类消息流转模式：

省统建系统推送的消息：通过与省统建系统未来将开放的消息SDK接口，实现统建系统推送消息的调用。

市县自建系统推送的消息：浙港通绍兴子平台在本次项目中开发相应的SDK，由第三方系统通过适配改造实现消息推送至浙港通绍兴子平台，最终实现一站式消息汇聚。

浙港通绍兴子平台自主产生的消息：例如定期推送的绩效指标报表、运行监测、指挥调度等，在平台内自行流转。

- 消息提醒

①消息列表

建立独立的消息台账式列表窗口，在用户的消息提醒列表中，不同的消息类型以简报标题的形式出现，根据业务的类型标记相应的业务标签及消息来源。用户点击后以弹窗形式显示消息的详细信息，支持对事件进行应答闭环，并支持跳转到相应的第三方系统中进行业务处理。

②消息详情

用户点击消息列表中的某项消息标题后，展开消息详情弹窗，包含事件来源、事件详细内容文本描述、相关第三方系统链接。

③处置答复

在消息详情弹窗底部包含处置应答回复窗口，针对浙港通子平台自行发布的待办任务事件，用户可对办理完结情况进行简单描述，并支持拍照或上传相关佐证文件。

④第三方跳转

针对来自第三方系统的事件，在事件详情页仅需登记是否办结，具体的处置答复及响应由用户通过链接跳转至第三方系统办理并考核相关的处置情况，在浙港通绍兴子平台不再进行后续的闭环督办及考核。处置答复完成后，系统将记录办结完成时间戳。

⑤功能导航

对地市区县本地应用或个性化定制模块将基于统一用户和身份认证体系进行集成整合。同时，通过与省浙港通系统用户的贯通，在首页提供省浙港通系统跳转入口，实现地市用户快速跳转省浙港通系统相关模块。支持模块便捷搜索功能、快速定制访问功能开发。提供针对所有地市通用和个性化模块下钻功能的快捷入口；并提供自定义快捷访问配置功能。

利用功能导航模块，不同业务处室、港航中心、执法队用户可实现一站式跳转不同的数字港航应用，无需记录系统地址。

- 指标监测

计算并展示本市数字化转型的绩效指标，主要包括事故险情总量降低率、异常事件主动发现率、预警触达率、突发事件应急平均到达时间（40分钟）、风险自动预警识别疑似率、监测分析准确率、数据传输完整率、基站信号覆盖率、设备在线率、骨干航道巡航覆盖率、设备接入率、航道病害识别疑似率、服务区信息汇聚率等关键性指标。

可查看指标的详情包括指标含义、计算公式、阈值以及变化趋势等，并根据当前指标状态分析可能存在问题并给出改进提示。

各级交通主管部门的分管领导、不同业务处室的分管领导等可以定期通过绩效指标模块，查看当前主要绩效指标的变化趋势，并做出针对性的管理工作部署。典型用户场景诸如设备在线率出现波动，下达设备统一运维排障的有关工作安排，对设备的运行状态分辖区进行摸排，尽快恢复设备在线。

①指标报表

通过关键指标的梳理，设计专门的绩效指标呈现报表。

②指标下钻

支持对指标的计算方式及组成进行拆解，呈现数据指标的统计来源。

③趋势呈现

点击具体指标后，支持对历史数据的变化趋势进行弹窗呈现。

- 数据查询统计分析

可配置条件的数据查询统计功能。包括：

行业基础数据。如辖区从业人员、经营企业、登记船舶、在航船舶等基础数据的统计查询功能

监测预警数据。如船舶违规航行预警、码头违规作业、证书失效等隐患预警数据的统计查询功能。

航道外场设备监测数据。包括设备类型、设备在离线数等统计功能。

行业通知公告数据。如航行通警告、断航施工等数据查询功能。

- 水路一张图

服务交通各业务处室，业务部门可基于该模块快速感知航道病害、码头非法作业点、船舶显性违法事件等监测事项，点击图上监测线索，可快速进入线索审核界面；管理部门可基于该模块感知绍兴水路整体运行趋势，为决策提供支撑。水路基础图：来源于水路电子航道图部署模块。

①水路基础图（省建部署）

实现水路动静态信息电子航道图综合展示，展示本市辖区多源数据融合的地市港航一张图，可选择航道图中展示的物标（包含本地绘制的管控围栏、船舶、摄像头、监测点位、遥测遥控航标等），支持航道图、卫图、实景图切换，可查看辖区重要航道基础设施（已建模）的数字孪生模型。

水路基础图省统一建设部署，在本地开展对接集成。

②水路运行监测图

构建覆盖全市水路运行监测一张图，通过接入省、市多源实时数据与模型分析成果，直观、综合地展现辖区水路交通（航道、海事、航运、港口码头）的宏观运行态势、潜在风险及事件，为运行监管、应急指挥提供实时的可视化决策支撑。

监测事项一览，将汇聚的海事监测、航道监测、港口码头监测等监测事项数据基于电子航道图进行展示，通过图标的不同颜色，展示监测事项所处的状态：线索接入、线索审核、提请工单、工单处置、工单办结等。

监测分析一览，汇聚各类指标变化趋势、多源聚合分析成果，包括航道拥堵、风险研判等。

水路运行监测图的数据来源于省建人工巡查、省运行监测模型结果、市级外场感知设备预警、市级运行监测模型，事项状态来源于市级线索审核模块、省级工单调度模块。

水路运行监测图在本项目中开发。

### （5）“5”水路核心场景监测能力建设

- 省级监测能力集成

依托省级平台进行全域航道运行监测分析。监测内容包括以下：

①事件监测：航道、海事、养护等事件监测。

②航道养护尺度（接省模块）：水流、桥梁净高、航道浅点、水位、弯曲半径。

③涉航水上、水下活动（工程）。

④碍航信息：非小型运输船舶碍航、沉船等信息。

⑤气象：天气、泄洪信息。

⑥航道交通流分析：船舶实时流量、服务区锚泊区饱和度。

根据上述六类数据进行综合分析，通过红、黄航段及事件点状图标进行展示，表达航道通堵及异常事件情况。

- 航道养护监测

①航道病害识别算法模型

针对内河航道的沿线护岸坍塌、树木倒伏、堆土覆盖、重型机械违章作业、航标异常等问题，系统根据航道沿线的实时监控画面，通过算法模型智能识别判定问题，并准确定位问题位置航道病害自动识别算法模型由市级统一开发，各区在区县级视频平台配置算法分析服务器，并对接入视频进行算法功能适配。

②航道养护指导算法模型

利用卡口设备及沿线航道监控设备的画面对航道流量进行统计分析，统计通航船舶流量，结合其他因素进行分析给出养护预算的佐证及参考。

此外，针对船舶事故多发点位的航道养护管理，系统通过接入现有 12395 接处警系统，实现对 12395 接警数据及相关航道信息的综合分析、多发点位识别及养护指导方案制定。

- 海事管理

①非运输小型船舶碍航识别算法模型

为解决大型船舶与夜钓等小型船舶碰撞的安全事件问题，开发非运输小型船舶碍航识别算法模型，适配视频监控、无人机等感知设备，实现对重要航道汊口附近或易发生碰撞的航道范围内非运输小型船舶的识别捕捉，判断是否碍航，并联动发布预警信息。

②泥浆船报港行为异常识别算法模型

针对泥浆船进出港管理，系统通过算法模型智能比对分析，判定泥浆船申报停靠A码头但实际停靠B码头的报港与实际行为不符的异常情况，从而形成执法证据。

③摩托艇热点出没区域稽查分析

依托本次项目建设摩托艇热点出没区域稽查分析算法。通过热点区域的实时监控画面，识别是否出现水上摩托艇，并串联不同点位的抓拍记录，分析摩托艇经过及出没的证据链，形成热点出没分析圈，为执法取证和线下巡查提供证据记录。

④感知设备连续船舶跟踪

根据船舶位置，自动匹配周边可调度的具备船舶探测、识别等能力的感知设备，如智能卡口、桥区事故风险监测预警设备、航道汊口监测设备、弯曲航道监测引导设备、雷视融合监测设备等，根据船舶航行轨迹，联动上下行设备数据，实现船舶、事项联动跟踪、抓拍、留痕。

⑤视频连续船舶跟踪

通过对关键水域前端视频摄像头配置视频增强显示和联动跟踪模块，可以快速实现对船舶主要信息的快速识别和联动跟踪。

### （6）指挥调度

- 线索监测

主要用户为航道、航运、海事、港口等业务管理部门，航道部门工作人员通过系统实时监测航道运行状况，及时发现航道病害，通过系统获取摄像头和无人机监测的航道病害信息，如护岸坍塌、绿化退化、航标异常等，根据破损情况安排养护作业，确保航道的安全和畅通。在养护作业期间，通过系统实时监测作业区域的船舶航行状况，合理安排作业时间和方式，减少养护作业对船舶航行的影响。

线索监测数据来源于省市两级平台，省级包括两类，一是通过接口集成业务数据进行数据研判，发现预警并推送至线索库；二是来源于养护巡查、海事巡查等人工巡查模块的自主填报并推送至线索库。市级包括两类，一是通过接口集成业务数据进行数据研判，发现预警并推送至线索库；二是本地自建前端设备的接入数据，外场设备感知数据发送，发现问题及时预警推送至线索库。

相关业务负责人审核线索库，进行取消、提醒、提请工单、提醒并提请工单等处理，提请工单后数据上传省级提请工单库。

本功能由省里统一开发，市里部署及集成对接，主要包括以下工程量：自建外场设备的数据接口对接开发工作量、省人工巡查模块接口、12395警情接入、第三方系统接入的工作量，线索规则配置工作量，组件部署开发量。

①线索管理

将监测事项按照业务管理条线进行配置，明确事项类型为一般事项或应急事项，明确责任部门及责任人。

②线索接口统计

汇聚省、市、县各类线索，包括外场设备、人工巡查、第三方系统接入等，从线索来源、接口状态等纬度，按年、季度、月进行统计分析。

③线索分类

根据一般事项、应急事项类型将线索分为一般线索、应急事件两大类，线索汇入一般线索库和应急事件库。

④线索展示

根据用户所管辖区域，对集成的一般线索进行展示，提供列表、航道图两种展示方式。

列表展示：支持对航标异常（航标缺失、移位）、上跨管线掉落、护岸坍塌、树木倒伏、绿化退化、垃圾堆积、堆土覆盖、重型机械违章作业、标志标牌异常（损坏、移位、遮挡）、在建临跨航建筑物净空尺度监测、航道施工碍航物监测、水位监测、沉船及碍航物监测、浅点监测、易淤积航段监测等监测数据列表式展示，支持按照时间、区域、类型、事件等级、审核状态等方式进行查询统计。

航道图展示：根据航道病害监测、航道养护尺度等数据的地理位置及审核状态，自动生成对应图层，叠加电子航道图，实现航道监测一图感知。

⑤线索审核

对一般线索进行研判，分四种情况处置：

取消。对不属实线索进行取消操作，支持批量取消。

提醒。通过短信或浙里办交通专区提醒。

提请工单。确认后，线索进入提请工单库。

提醒并提请工单。通过短信或浙里办交通专区提醒，并提请工单，提请工单推送至省提请工单库。

⑥线索分析

对一般线索进行统计分析，包括以下功能：

报表生成以县市为纬度，对以上航道病害监测、航道养护尺度监测等线索数据按照周、月、季度、年等纬度自动生成统计报表，设置数据安全权限，对敏感数据脱敏后支持excel、PDF等多种形式导出，支持权限申请、授权、驳回等操作。

统计指标：以县市为纬度，对以上航道病害监测、航道养护尺度等数据按照周、月、季度、年等进行同比/环比分析，按图、表等多种形式进行展示。

- 工单调度

该功能模块由省统建市部署，项目实施单位开展必要的对接集成和工单配置工作。主要用户为航道、航运、海事、港口等业务管理部门，管理部门工作人员通过系统进行监测事项处置流转。

①工单发起

根据线索审核后的提请清单库，支持人工发起工单。

支持配置规则，超过阈值，自动发起工单。

支持工单绑定多条线索。

②工单审核

根据发起的工单，由指定岗位进行审核确认。

③工单处置

按照配置的流程，进行工单认领、处置，可以直接通过事件详情填写处置过程，支持处置过程描述和图片上传。

④工单反馈

输入办结意见和上传附件后标记工单状态为办结。

- 无人机协同

开发满足航道养护巡查、海事监管执法等不同业务条线需求的无人机协同作业模块，统一进行飞行计划制定、作业任务管理、设备管理等。具体将无人机飞控平台通过API接口对接“浙港通”绍兴子平台，通过管控平台制定和执行飞任务，实现日常飞行巡检、高清视频信息采集和远程指挥作业。主要用户为航道、航运、海事、港口等业务管理部门，管理部门工作人员通过系统进行应急事件指挥调度。该功能模块由地市自主开发，具体包括如下工程量：日常巡查、执法与取证等前述功能开发，无人机联动平台链接等集成工作量。

①无人机日常巡查

内河航道空间特征呈带状覆盖，大多为线性管理，船舶活动相对分散，通过无人机日常巡查，扩大视界范围，提升巡航效率，降低运维成本。

②执法与取证

在水上执法中，提供高空摄影摄像，辅助水上执法取证。

③排污与环境监视

通过无人机作业，实现污染源拍摄、污染扩散轨迹拍摄、现场情况实时回传，提供污染扩散实时信息。

④航标巡检

通过无人机作业，实时记录并报告航标工作状态，实现航标远程快速巡检。

⑤应急救援

通过无人机快速飞抵事故现场，追踪事故人员，为搜救工作提供支援。通过配备救援设备，满足高空探测、设备协助、物资运送等需求。

### （7）三防应急

三防应急响应体系的建设重点在于“防”，其核心目标是预防相关事件的发生，并对各项工作实施数字化与智能化管理。当三防突发事件出现后，按照12395接处警流程进行处置。

省级平台负责对各地市的数据进行汇聚展示、综合分析与研判，融合调度，在必要情况下开展应急突发事件发生后跨区域指挥调度工作。

地市子平台基于市交通局原有应急指挥平台为基础，依据监测、研判、响应、调度的整体流程，结合本市实际业务需求，迭代开发完成操作管理、流程闭环及信息报送工作。

本次浙港通绍兴市平台建设项目拟建立水路三防应急功能，实现对防汛、防台、防洪工作的本地化管控。

- 三防应急省级模块本地部署

针对三防应急，省级提供应急物资及应急通讯模块本地化部署，本项目中仅作功能部署和集成。

①应急物资管理

接入省浙港通应急物资管理模块，实现应急物资查询展示。

支持按照事项空间位置，自动匹配临近应急物资，为应急事项提供信息支撑。

②应急通讯模块

接入省应急通讯模块，实现对基层工作人员的实时通讯。提供通讯录和通讯记录管理，方便快捷地与各部门人员进行沟通。

- 本地三防应急模块

①应急预案管理

三防等级配置:事件等级管理依照预案设定不同等级，不同事件等级对应不同的响应处置流程，在三防事件发生时匹配相应处置流程。包括：预警预防、一般灾害（IV级）、较大灾害（III级）、重大灾害（II级）、特别重大灾害（I级）。

预案事项设置:根据绍兴市有关应急预案和管理办法，将不同响应等级下，市县两级港航管理部门、港口码头管理单位、市属地化企业应当执行的标准化工作事项进行结构化拆解，形成待办工单推送至相关人员（对于属地化企业，落实到企业负责人）

预案执行配置：根据拆解好的应急预案工作事项，设置事项推送人联络方式。对行业管理人员，配置浙政钉推送，对外部企业人员，登记联系方式以短信推送。预制对外告警提示信息（情报板、短信、高频通信系统等），实现第一时间发布。

②三防实时监测

对接水位、码头泊位监控、锚泊区监控、航道监控等前端感知设备，对接船舶AIS数据，对实时监测数据、第三方实时数据等多维度数据进行呈现和综合研判，对水位变化、气象变化等信息提供未来预测变化趋势。

③应急响应启动

系统内预设四级预警机制（红/橙/黄/蓝），基于阈值规则引擎自动触发预警。按灾害等级启动响应：IV级（蓝色）至I级（红色），逐级提升应急措施。支持越级响应机制，紧急情况下可跳过中间等级直接启动最高响应。

④预警信息发布

根据预案设定，在对应的预警等级触发后，触发告警信息推送机制，通过浙政钉、短信、外场情报板、高频通信等手段发布信息。预警信息发布与省级功能模块联动，相关信息由地方短信平台发布。并将发布预警信息的结果返回省级。

⑤信息报送

信息报送模块通过自动化和智能化实现信息采集、整理、审核和上报全流程，确保信息的及时性、准确性和完整性。功能涵盖市级面向下级单位的应急信息通知下发、防汛防台、雨雪冰冻、重大节假日和其他突发灾害信息报送管理，以及市级面向上级单位的信息上报工作，主要包括预警信息发布状况、响应等级状况、内部响应状况、停航管控状况、事故险情状况、灾损状况等数据。

⑥三防调度（依托指挥调度相关功能）

依托指挥调度模块，根据应急响应预案，结合实时监测、综合研判完成对停航停运、船舶转移、航道封控等事项的指挥调度。在应急保障方面，系统通过调用省平台资源调度推荐功能实现三防事件应急物资保障，同时支持对三防期间的值班进行管理，并将相关数据同步至省平台。

⑦善后统计

对受灾区域进行详细评估，统计三防应急事件造成的损失和资源使用情况，评估应急措施效果，并统计善后处理情况。

## 3.浙港通数据工程

根据总体建设方案设计相关功能所需的的数据资源清单和数据接口清单。根据部署点位、设备和接入数据，估算数据量。

### （1）数据接入实施

- 视频数据接入实施

工程量包括，现有视频集成平台升级、视频平台集成到浙港通市平台、对接各类视频平台、视频点位编码等（具体请详细描述）。前端平台或设备接入（含存量）改造工程量在本次数字化转型硬件工程中实施，不在本项目中安排。本次项目需完成1个视频平台513个点位视频数据资源的接入。

- 物联网感知数据接入实施

水路感知设备主要实现包括视频监控设备、智能卡口、激光流量、遥报遥测航标、AIS/北斗、无人机设备、综合通讯基站设备、桥区防碰撞风险识别预警设备、航道汊口监测设备、弯曲航道监测引导设备、能源管理监测设备、垃圾智能接收设备、服务区泊位全景监测设备、护岸病害识别设备等。感知设备部分是直接接入，前端设备接入（含存量）改造工程量在本次数字化转型硬件工程中实施，不在本项目中安排。

- 业务数据接入实施

一是通过与省级相关平台对接，实现省级业务数据回流；二是通过IRS平台获取横向部门数据；三是通过对接地市、区县现有业务系统。实现包括航道养护等业务数据接入。

- 数据融合储存实施

根据浙港通明确的数据标准，将接入的设施设备数据、相关业务系统的数据经过汇集以及数据治理，进行规则化存储。

### （2）数据治理实施

- 数据编目实施

地市按照上级要求、本级要求以及已有的数据目录，全面梳理数据资源编制数据目录，并实现与省级数据资源目录的统一。并根据业务发展，对于新的数据资源信息进行动态更新管理，对于已有的数据目录进行属性、参数以及版本的更新等。包括感知数据编目、视频数据编目、业务数据编目等工作。

- 数据归集实施

支持不同部门、不同机构之间的数据共享和业务协同，打破信息孤岛，提高数据利用效率。

（五）应用系统非业务需求

### 1.等保测评要求

投标人应在投标文件中明确承诺在此项目实施过程中能按照系统定级要求，做好等保测评，且对测评结果做出实质性的响应，因等保要求产生系统改造、加固等服务费用由中标人承担，安全风险整改工作须在终验前完成并取得公安部门出具的备案证明。

### 2.系统集成要求

中标单位须将本项目系统部署至政务信创云。

▲投标方需证明具备系统集成能力，要求提供具有CMA资质的第三方测试报告等证明材料。

投标人提供承诺函，承诺做好与省级“浙港通”等相关应用平台和省级交通大脑的各类对接及部署，并承担相关可能产生的费用；若投标人中标后实施过程中有违背承诺的相关内容，业主单位有权进行服务费用扣减处罚。

- 技术要求

（1）信息安全要求

- 完整性

系统信息在存储或传输过程中保持不被修改、不被破坏、不被插入、不延迟、不乱序和不丢失的特性，保证真实的信息从真实的信源无失真地到达真实的信宿

- 保密性

系统的建设应严密控制各个可能泄密的环节，使信息在产生、传输、处理和存储的各个环节中不泄漏给非授权的个人和实体。

- 可用性

系统的建设应能够保证信息确实能为授权使用者所用，即保证合法用户在需要时可以使用所需信息。

- 可控性

系统在授权用户管理下，能实现信息和信息系统时刻处于合法所有者或使用者的有效掌握与控制之下。

- 不可否认性

系统能保证信息行为人不能否认自己的行为，即执行人能跟踪和确定。

（2）日志规范要求

- 保密性日志记录清晰明确

日志应该记录系统和应用程序中重要的事件、错误和警告，包括但不限于登录、访问控制、操作失败等。日志内容应准确、详细，并能反映事件的时间、地点和相关信息。

- 日志记录完整性

日志应该全面记录重要事件的发生过程，以便追溯和分析。不得故意删除或篡改日志记录。

- 日志保密性

日志记录中可能包含敏感信息，如用户账号、密码等，应妥善保护，仅限有权限的人员访问。若日志需要共享，应采取合适的加密和访问控制措施。

- 日志存储和备份

日志应定期备份，并按照合规要求保留一定的时间。备份应存储在安全的位置，并具有防护措施以防止丢失和篡改。存储的日志应通过适当的方式进行索引和分类，以便快速的搜索和分析。

- 日志监控和告警

应实施监控机制来检测异常和安全事件。针对关键事件和警告，应设定告警规则，及时通知管理员并采取相应的响应措施。

- 日志分析和利用

应建立适当的日志分析工具和方法，及时发现系统故障、安全威胁和异常行为，并采取相应的处理措施。

- 日志归集

本项目建设日志满足大数据局要求归集的内容、时间和频率，并在建设过程中实现与大数据局对应日志归集系统的对接。

（3）共享组件要求

本项目建设使用数据局要求的强制组件，包括但不限于浙政钉用户体系组件，浙政钉消息组件等内容。

（4）密码应用要求

- 密码应用需求

依据GB/T39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，结合本系统风险控制需求分析结果，本系统的主要密码应用需求包括：

密码应用需求清单

| 指标要求 | 密码技术应用点 | 密码应用需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 不适用 | 物理和环境安全由信创云机房服务方实现 |
|  | 电子门禁记录数据存储完整性 | 不适用 |  |
|  | 视频监控记录数据存储完整性 | 不适用 |  |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确认管理员用户的身份真实性，防止与假冒实体进行通信 |  |
|  | 通信数据完整性 | 防止管理员身份鉴别信息等重要数据在传输过程中被非法篡改 |  |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 防止管理员身份鉴别信息等重要数据在传输过程中被非法窃取 |  |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 保护网络边界访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 安全接入认证 | 不适用 | 无外部接入设备 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对远程登录设备的用户身份真实性进行鉴别，防止假冒用户登录 |  |
|  | 远程管理通道安全 | 远程管理时保护管理员身份鉴别信息等重要数据被非法窃取或非法篡改 |  |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统资源访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记的完整性 | 不适用 | 无重要信息资源安全标记 |
|  | 日志记录完整性 | 保护重要日志记录信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 保护重要可执行程序免受非法篡改 |  |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 保护执行关键操作或访问重要数据的用户身份真实性，防止假冒用户访问 |  |
|  | 访问控制信息完整性 | 保护应用系统的访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 保护应用系统的重要信息资源安全标记免受非法篡改 |  |
|  | 重要数据传输机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的机密性 |  |
|  | 重要数据存储机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的机密性 |  |
|  | 重要数据传输完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的完整性 |  |
|  | 重要数据存储完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的完整性 |  |
|  | 不可否认性 | 保证用户执行关键操作的不可否认性 |  |

- 密码应用目标

①设计目标

围绕《国家政务信息化项目建设管理办法》中关于政务信息系统在系统规划阶段的密码应用要求，综合考虑物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等层面的密码应用需求，设计合规、正确、有效的系统密码应用方案，满足GB/T39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》中二级指标要求，并为通过密码应用安全性评估奠定基础。

②设计原则

密码应用设计应遵循以下原则：

总体性原则。通过从整体层面，对本系统的密码应用开展顶层设计，明确密码应用需求和预期目标，并与本系统网络安全保护等级相结合，通过系统的设计形成涵盖技术、管理、实施保障的整体方案，为在本系统中落实密码应用相关要求奠定基础。

完备性原则。围绕本系统实际业务应用与安全保护等级，站在整体角度，通过自上而下的体系化设计，综合考虑物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等多个层面密码应用需求，设计本系统密码应用方案。

经济性原则。结合本系统规模，在合理、够用的前提下，设计满足GB/T39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的密码应用方案，确保本系统密码应用投资合理，规模适度，避免资金浪费和过度保护。

- 密码应用方案设计

①物理和环境安全

本系统部署在信创云环境，其物理和环境安全由信创云投标人在数据中心机房的物理和环境安全措施中统一实现。

本项目建设不涉及物理和环境安全建设。

②网络和通信安全

本系统部署在信创云环境上，包括政务外网区域和互联网区域两部分，两个网络区域位于同一机房，它们之间的数据传输依托信创云统一的数据安全交换设备实现，严格控制数据交换的通信对象，禁止非法设备接入到内部网络，仅允许指定的设备之间进行数据交换。

本系统的管理员用户通过政务外网或SSLVPN方式进行远程访问信创云提供的堡垒机，从而建立的集中的远程管理通道。SSLVPN产品符合GM/T0024-2014《SSLVPN技术规范》和GM/T0025-2014《SSLVPN网关产品规范》，能够保护数据传输的机密性。

本系统的政务外网用户，通过政务外网访问系统；政务外网用户在执行关键操作或传输重要数据时，采用基于SM2算法的数字证书USBKEY登录信创云统一部署的安全认证网关，建立GMSSL安全信道，从而保护重要数据传输的机密性。

③设备和计算安全

本系统的管理员用户通过政务外网或SSLVPN方式进行远程访问信创云提供的堡垒机，建立的集中的远程管理通道，并由SSLVPN设备实现数据加密传输，保护管理员身份鉴别信息的机密性，防止被非授权窃取。

仅允许指定的管理员用户通过基于SM2算法的数字证书USBKEY登录堡垒机，有效防止非授权用户登录。

本系统的应用服务器、数据库服务器等设备，严格限制仅允许通过堡垒机进行远程运维操作。服务器的访问控制信息、重要日志记录等通过调用信创云统一部署的签名验签服务方式进行完整性保护，防止被非法篡改。

④密钥安全管理

本系统无独立的密钥管理系统，依托信创云统一的密钥管理系统实现密钥管理。

本系统使用的数字证书由本市统一的数字证书认证系统颁发。

- 密码设施配置0

本项目所采用的密码设施主要包括：

密码机：由信创云统一部署的云服务器密码机VSM，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，为各类密码服务提供算力。

安全认证网关服务：由信创云统一部署的安全认证网关服务镜像，实现基于SM2算法的数字证书身份鉴别。

签名验签服务：由信创云统一部署的签名验签服务镜像，主要满足关键的内部流转行为的数字签名以及身份鉴别事件、访问控制事件、重要系统资源敏感标记的变更事件、重要应用程序的加载和卸载事件等审计记录的数字签名。

SSLVPN网关：由信创云统一部署的SSLVPN网关，主要支持管理员用户建立登录堡垒机开展运维管理工作的安全信道。

数字证书USBKEY：由具备电子认证服务资质的机构签发。

（5）软件开发要求

▲投标方需证明具备与本项目相关的软件开发能力，要求提供具有CMA资质的第三方测试报告等证明材料。

### 4.信创要求

本系统须支持信创云环境，并支持信创云部署的操作系统、服务器芯片、数据库和中间件。

中标单位须无条件承诺本项目所使用的技术可基于信创云进行部署和应用，并满足市主管部门对本项目的信创要求。如项目签订合同后，信创环境尚不具备部署开发条件，中标单位需按照市大数据局提供政务云环境优先完成项目开发部署，不影响工期建设进度；后续在项目试运行至质保期内，如条件成熟后，中标单位需无条件按照信创工作要求完成系统开发迁移至信创环境。

▲投标方需证明具备国产化适配改造能力，要求提供具有CMA资质的第三方测试报告等证明材料。

### 5.培训要求

人才队伍建设是推动本项目持续健康发展的重要力量。根据绍兴市交通运输局及下属单位队伍建设状况，制定相应的培训目标、计划、培训内容和要求，分类、分批实施。

（1）技术人员培训

针对技术人员，需要为其开展计算机技术性知识培训和本项目有关的信息系统技术性知识培训，包括：

1.开展与硬件设备有关的技术培训。对相关人员在网络设备、安全设备、服务器、存储设备及其他设备的功能、性能、安装及运行管理使用上进行专门的培训。

2.开展与软件有关的技术培训。对相关人员在服务器系统的运行和管理、网络安全软件的运行和管理、应用系统的运行和管理等方面进行专门的培训。

（2）业务人员培训

针对绍兴市交通运输局及下属单位各科室的业务操作人员，需要为其开展应用系统培训。同时加强计算机基本操作技能、信息技术基础知识和有关基础应用软件操作技能的培训，提高机关业务人员的综合素质。

### 6.数据和网络安全要求

中标单位须签订《网络安全责任书》和《保密协议》，中标单位须承诺承担质保期间的全部网络安全责任。在重大活动、节会等时期根据市网信部门相关要求，加强应急值守，落实每日零报告制度。

### 7.其他要求

1.服务期限：本项目服务期限自合同签订之日起三年。

2.项目驻点运维要求：要求投标人承诺若项目中标，在项目实施及运维期间，投标人需派遣至少1名驻点人员，驻点人员工作期间需保持每日打卡。

3.付款方式：按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）等文件要求执行，具体付款方式如下：

（1）合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付合同总价25%；

（2）安全设备授权交付后，支付2025年剩余部分预算，累计支付至197.1万元；

（3）实施方案完成后，支付至合同总价的70%（预计2026年3月完成该笔支付）;

（4）初验完成后，支付至合同总价的90%；

（5）终验完成后，支付至合同总价的100%。

四、采购清单

### 1.软件功能清单

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合驾驶舱 | 公路水路一张图 | 公路水路一张图是综合交通驾驶舱的核心可视化模块，通过整合公路一张图、水路一张图，构建全域动态交通一张图。 |
| 2 |  | 综合交通指标 | 为绍兴市交通运输局、公航运中心、行政执法队等部门提供一个实时的业务监测视图，全方位、多维度地展现交通系统的运行状况。接入浙港通水路工作台数据指标，重点增加决策数据展示模块，以直观的图表形式，呈现交通规划、建设、管理等方面的关键信息。 |
| 3 | 用户管理 | / | 基于统一工作台相关的后台用户管理功能，实现绍兴市交通运输部门用户管理。该功能用于支持系统各用户的单点登录及权限设定。 |
| 4 | 应用导航 | / | 在浙港通子平台应用集成的基础上，将省市各类应用进行有机整合与统一，提供省、市交通行业相关应用的单点登录功能。 |
| 1、设备集成管理 |  |  |  |
| 1 | 设备目录管理模块 | 设备新增 | 提供设备新增功能，用户点击新增后，通过选择特定的设备类型对象，根据模块设定的标准字段进行录入登记。相关数据的变化将实时体现在电子航道图中。 |
| 2 |  | 设备修改 | 提供设备修改功能，因设备本身产生的移位、维护单位变化等类似的字段数据调整，可通过点击编辑按钮，实现设备信息的修改。相关数据的变化将实时体现在电子航道图中。 |
| 3 |  | 设备删除 | 提供设备删除功能，当设备移除时，通过在目录管理中点选择该设备后点击删除，实现永久对设备的移除。相关数据的变化将实时体现在电子航道图中。 |
| 4 | 设备运行监测模块 | 运行监测 | 登记在册的各类设备，浙港通运行监测模块通过定时发起数据访问，识别设备的在线、离线状态，并统计设备在离线时长，分析设备在线率。 |
| 5 |  | 异常告警 | 对长时间离线的设备，根据设定的运维人员信息，生成推送工单进行告知，由相关人员线下排查设备异常原因。 |
| 6 | 设备状态统计模块 | 状态统计 | 该功能模块的功能描述为列表展示单个设备的累积运行状态和运行档案信息。 |
| 7 |  | 统计排名 | 对不同区县的设备离线在线时长情况进行统计排名。 |
| 8 | 设备数据查看模块 | 组件查看 | 通过获取设备厂商提供的SDK或组件，对于水上服务区泊位全景监控设备、船舶垃圾智能接收设备、服务区船舶流量监测设备、光伏设备、风电设备、航标遥测遥控设备、桥区水位监测系统、智能卡口系统、航道汊口监测设备管控平台、无人机设备等，直接访问厂家设备的数据，包括设备位置和状态，以及图片、视频、预警信息等数据。 |
| 9 |  | 单点登录查看 | 按照省里统一用户和身份认证体系，对设备管理平台进行改造，包括船载护岸病害识别系统、航道视频监控（算法升级）、综合通讯基站管理平台、无人机联动平台等外场设备管理平台，实现与“浙港通”绍兴子平台的综合集成 |
| 2、数据集成管理 |  |  |  |
| 1 | 水路基础数据模块部署 | / | 水路基础数据模块由浙港通应用统一实施，在本地部署，实现包括基础设施可视化信息管理、航道养护业务数据管理、基础设施数据管理功能，并实现支持省市数据差异化版本管理等功能的部署。 |
| 2 | 地图引擎采购部署 | / | 根据《省交通大脑与地市子平台对接指引》，为支撑绍兴市水路一张图建设需本地化部署地图引擎， |
| 3 | 电子航道图部署 | / | 导入省厅审定后提供的电子图航道数据，生成地市本地化部署的电子航道图。主要包括水路资产数据库、二三维地理信息（静态图层）和实景数据等。 |
| 4 | 水路数据治理 | 数据编目 | 按照一定的数据格式和标准，对港航数据的基本要素（包括数据名称、数据内容、编码格式、提供单位、共享和开放属性、更新频度等）进行描述和组织管理的条目。 |
| 5 |  | 数据接口管理配置 | 支持对数据目录中的数据按照一定规则进行采集及共享的配置 |
| 6 |  | 数据质量监测 | 实现地市平台数据底座各类数据的输入输出进行监测功能 |
| 3、应用集成及实施改造 |  |  |  |
| 1 | 地市现有系统集成开发 | 内河航道智能卡口系统 | 适配改造 |
| 2 |  | AIS系统 | 整体迁移 |
| 3 |  | 上虞智慧港航信息服务平台 | 适配改造 |
| 4 |  | 越城区水上服务区平台 | 适配改造 |
| 5 |  | 诸暨水上非现场执法系统 | 适配改造 |
| 6 |  | 诸暨桥梁防碰撞预警系统 | 适配改造 |
| 3、浙港通首页 |  |  |  |
| 1 | 消息提醒 | 消息列表 | 建立独立的消息台账式列表窗口，在用户的消息提醒列表中，不同的消息类型以简报标题的形式出现，根据业务的类型标记相应的业务标签及消息来源。用户点击后以弹窗形式显示消息的详细信息，支持对事件进行应答闭环，并支持跳转到相应的第三方系统中进行业务处理。 |
| 2 |  | 消息详情 | 用户点击消息列表中的某项消息标题后，展开消息详情弹窗，包含事件来源、事件详细内容文本描述、相关第三方系统链接。 |
| 3 |  | 处置答复 | 在消息详情弹窗底部包含处置应答回复窗口，针对浙港通子平台自行发布的待办任务事件，用户可对办理完结情况进行简单描述，并支持拍照或上传相关佐证文件。 |
| 4 |  | 第三方跳转 | 针对来自第三方系统的事件，在事件详情页仅需登记是否办结，具体的处置答复及响应由用户通过链接跳转至第三方系统办理并考核相关的处置情况，在浙港通绍兴子平台不再进行后续的闭环督办及考核。 |
| 5 | 功能导航 | 导航窗格 | 在水路工作台顶部形成导航窗格，按照水上服务区、智慧养护、智慧海事、智慧码头等业务条线，将省市县三级业务系统实现归类划分及跳转。 |
| 6 |  | 系统搜索 | 开发形成系统搜索功能，支持输入模糊系统名称搜索第三方系统，并跳转。 |
| 7 |  | 快捷访问 | 根据用户对不同系统的使用打开频次，设定快捷访问区域，列出用户最常用的系统。支持用户对快捷访问区域的自主设定。 |
| 8 | 指标监测 | 指标下钻 | 支持对指标的计算方式及组成进行拆解，呈现数据指标的统计来源。 |
| 9 |  | 趋势呈现 | 点击具体指标后，支持对历史数据的变化趋势进行弹窗呈现。 |
| 10 | 数据查询统计分析 | 行业基础数据 | 如辖区从业人员、经营企业、登记船舶、在航船舶等基础数据的统计查询功能 |
| 11 |  | 监测预警数据 | 如船舶违规航行预警、码头违规作业、证书失效等隐患预警数据的统计查询功能。 |
| 12 |  | 航道外场设备监测数据 | 包括设备类型、设备在离线数等统计功能。 |
| 13 |  | 行业通知公告数据 | 如航行通警告、断航施工等数据查询功能 |
| 14 | 水路一张图 | 水路基础图 | 实现水路动静态信息电子航道图综合展示，展示本市辖区多源数据融合的地市港航一张图，可选择航道图中展示的物标（包含本地绘制的管控围栏、船舶、摄像头、监测点位、遥测遥控航标等），支持航道图、卫图、实景图切换，可查看辖区重要航道基础设施（已建模）的数字孪生模型。 |
| 15 |  | 水路运行监测图 | 构建覆盖全市水路运行监测一张图，通过接入省、市多源实时数据与模型分析成果，直观、综合地展现辖区水路交通（航道、海事、航运、港口码头）的宏观运行态势、潜在风险及事件，为运行监管、应急指挥提供实时的可视化决策支撑。 |
| 16 | 用户及权限管理 | 统一用户体系 | 提供集中便捷的身份管理、资源管理、安全认证和审计管理。 |
| 17 |  | 统一权限管理 | 支持管理员自定义角色，并根据不同角色分配不同的应用权限，提供分级分权限的用户权限机制。 功能模块权限管理：根据系统功能模块不同的业务领域，对功能模块进行权限管理。 数据安全权限管理：从数据的类型、范围等多种纬度，对数据的查看、导出等操作权限进行管理。 |
| 4、“5”个业务场景 |  |  |  |
| 1 | 省市县应用集成 |  | 开展面向水路5个核心业务场景的集成整合 |
| 2 | 运行监测：省级监测能力集成 |  | 依托省级平台进行全域航道运行监测分析 |
| 3 | 运行监测：市级监测能力建设 | 航道养护 | （1）航道病害识别算法模型 |
| 4 |  |  | （2）高流量航道养护指导算法模型 |
| 5 |  | 海事管理 | （1）非运输小型船舶碍航识别算法模型 |
| 6 |  |  | （2）泥浆船报港行为异常识别算法模型 |
| 7 |  |  | （3）摩托艇热点出没区域稽查分析 |
| 8 |  |  | （4）感知设备连续船舶跟踪 |
| 9 |  |  | （5）视频连续船舶跟踪 |
| 5、指挥调度 |  |  |  |
| 1 | 线索监测 | 线索管理 | 将监测事项按照业务管理条线进行配置，明确事项类型为一般事项或应急事项，明确责任部门及责任人。 |
| 2 |  | 线索接口统计 | 汇聚省、市、县各类线索，包括外场设备、人工巡查、第三方系统接入等， |
| 3 |  | 线索分类 | 根据一般事项、应急事项类型将线索分为一般线索、应急事件两大类，线索汇入一般线索库和应急事件库。 |
| 4 |  | 线索展示 | 根据用户所管辖区域，对集成的一般线索进行展示，提供列表、航道图两种展示方式。 |
| 5 |  | 线索审核 | 对一般线索进行研判，分四种情况处置： ①取消。对不属实线索进行取消操作，支持批量取消。 ②提醒。通过短信或浙里办交通专区提醒。 ③提请工单。确认后，线索进入提请工单库。 ④提醒并提请工单。通过短信或浙里办交通专区提醒，并提请工单，提请工单推送至省提请工单库。 |
| 6 |  | 线索分析 | 报表生成以县市为纬度，对以上航道病害监测、航道养护尺度监测等线索数据按照周、月、季度、年等纬度自动生成统计报表，设置数据安全权限，对敏感数据脱敏后支持excel、PDF等多种形式导出，支持权限申请、授权、驳回等操作。 |
| 7 | 工单调度 | 工单发起 | 根据线索审核后的提请清单库，支持人工发起工单。 支持配置规则，超过阈值，自动发起工单。 支持工单绑定多条线索。 |
| 8 |  | 工单审核 | 根据发起的工单，由指定岗位进行审核确认。 |
| 9 |  | 工单处置 | 按照配置的流程，进行工单认领、处置，可以直接通过事件详情填写处置过程，支持处置过程描述和图片上传。 |
| 10 |  | 工单反馈 | 输入办结意见和附件后标记工单状态为办结。 |
| 11 | 无人机协同 | 无人机日常巡查 | 内河航道空间特征呈带状覆盖，大多为线性管理，船舶活动相对分散，通过无人机日常巡查，扩大视界范围，提升巡航效率，降低运维成本。 |
| 12 |  | 执法与取证 | 在水上执法中，提供高空摄影摄像，辅助水上执法取证。 |
| 13 |  | 排污与环境监视 | 通过无人机作业，实现污染源拍摄、污染扩散轨迹拍摄、现场情况实时回传，提供污染扩散实时信息。 |
| 14 |  | 航标巡检 | 通过无人机作业，实时记录并报告航标工作状态，实现航标远程快速巡检。 |
| 15 |  | 应急救援 | 通过无人机快速飞抵事故现场，追踪事故人员，为搜救工作提供支援。通过配备救援设备，满足高空探测、设备协助、物资运送等需求。 |
| 6、三防应急 |  |  |  |
| 1 | 省级模块部署 | 应急物资管理 | 接入省浙港通应急物资管理模块，实现应急物资查询展示。 支持按照事项空间位置，自动匹配临近应急物资，为应急事项提供信息支撑。 |
| 2 |  | 应急通讯模块 | 接入省应急通讯模块，实现对基层工作人员的实时通讯。提供通讯录和通讯记录管理，方便快捷地与各部门人员进行沟通。 |
| 3 | 本地个性化模块 | 应急预案管理 | 预案事项设置:根据绍兴市有关应急预案和管理办法，将不同响应等级下，市县两级港航管理部门、港口码头管理单位、市属地化企业应当执行的标准化工作事项进行结构化拆解，形成待办工单推送至相关人员（对于属地化企业，落实到企业负责人） 预案执行配置：根据拆解好的应急预案工作事项，设置事项推送人联络方式。对行业管理人员，配置浙政钉推送，对外部企业人员，登记联系方式以短信推送。预制对外告警提示信息（情报板、短信、高频通信系统等），实现第一时间发布。 |
| 4 |  | 三防实时监测 | 对接水位、码头泊位监控、锚泊区监控、航道监控等前端感知设备，对接船舶AIS数据，对实时监测数据、第三方实时数据等多维度数据进行呈现和综合研判，对水位变化、气象变化等信息提供未来预测变化趋势。 |
| 5 |  | 应急响应启动 | 系统内预设四级预警机制（红/橙/黄/蓝），基于阈值规则引擎自动触发预警。按灾害等级启动响应：IV级（蓝色）至I级（红色），逐级提升应急措施。支持越级响应机制，紧急情况下可跳过中间等级直接启动最高响应。 |
| 6 |  | 预警信息发布 | 根据预案设定，在对应的预警等级触发后，触发告警信息推送机制，通过浙政钉、短信、外场情报板、高频通信等手段发布信息。预警信息发布与省级功能模块联动，相关信息由地方短信平台发布。并将发布预警信息的结果返回省级。 |
| 7 |  | 信息报送 | 信息报送模块通过自动化和智能化实现信息采集、整理、审核和上报全流程，确保信息的及时性、准确性和完整性。功能涵盖市级面向下级单位的应急信息通知下发、防汛防台、雨雪冰冻、重大节假日和其他突发灾害信息报送管理，以及市级面向上级单位的信息上报工作，主要包括预警信息发布状况、响应等级状况、内部响应状况、停航管控状况、事故险情状况、灾损状况等数据。 |
| 8 |  | 指挥调度 | 依托指挥调度模块，根据应急响应预案，结合实时监测、综合研判完成对停航停运、船舶转移、航道封控等事项的指挥调度。在应急保障方面，系统通过调用省平台资源调度推荐功能实现三防事件应急物资保障，同时支持对三防期间的值班进行管理，并将相关数据同步至省平台。 |
| 9 |  | 善后统计 | 对受灾区域进行详细评估，统计三防应急事件造成的损失和资源使用情况，评估应急措施效果，并统计善后处理情况。 |
| 7、移动端 |  |  |  |
| 1 | 综合查询 | / | 支持所有基本信息的看、查，包括船舶违法信息、航道基础设施信息等。 |
| 2 | 一张图移动版 | / | 航道、视频等动静态信息查看。 |
| 3 | 人工巡查 | / | 养护巡查、海事巡查。 |
| 4 | 工单处置 | / | 对派发的工单进行处置。 |
| 5 | 当日概览 |  | 本辖区航道事件基本信息概览。 |
| 8、数据实施接入 |  |  |  |
| 1 | 视频数据接入实施 | / | 工程量可能包括，现有视频集成平台升级、视频平台集成到浙港通市平台、对接各类视频平台、视频点位编码等（具体请详细描述）。前端平台或设备接入（含存量）改造工程量在本次数字化转型硬件工程中实施，不在本项目中安排。本次项目需完成1个视频平台513个点位视频数据资源的接入。 |
| 2 | 物联网感知数据接入实施 | / | 水路感知设备主要实现包括视频监控设备、智能卡口、激光流量、遥报遥测航标、AIS/北斗、无人机设备、综合通讯基站设备、桥区防碰撞风险识别预警设备、航道汊口监测设备、弯曲航道监测引导设备、能源管理监测设备、垃圾智能接收设备、服务区泊位全景监测设备、护岸病害识别设备等。 |
| 3 | 业务数据接入实施 | / | 一是通过与省级相关平台对接，实现省级业务数据回流；二是通过IRS平台获取横向部门数据；三是通过对接地市、区县现有业务系统。实现包括航道养护等业务数据接入。 |
| 4 | 数据融合储存实施 | / | 根据浙港通明确的数据标准，将接入的设施设备数据、相关业务系统的数据经过汇集以及数据治理，进行规则化存储。 |
| 9、数据治理实施 |  |  |  |
| 1 | 数据编目实施 |  | 地地市按照上级要求、本级要求以及已有的数据目录，全面梳理数据资源编制数据目录，并实现与省级数据资源目录的统一。并根据业务发展，对于新的数据资源信息进行动态更新管理，对于已有的数据目录进行属性、参数以及版本的更新等。包括感知数据编目、视频数据编目、业务数据编目等工作。 |
| 2 | 数据归集实施 |  | 支持不同部门、不同机构之间的数据共享和业务协同，打破信息孤岛，提高数据利用效率。 |

### 2.安全设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 基础要求： 设备最大吞吐量≥20Gbps；IPS吞吐量≥5Gbps；AV吞吐量≥5GMbps；最大并发连接数≥600万；每秒新建连接数≥50万； 标准机架式设备，冗余电源，国产操作系统与国产CPU：CPU性能不低于8核，内存≥16GB，硬盘≥2TB HDD。不少于1个管理电口，不少于1个HA电口，不少于16个千兆电口(不少于2组电口Bypass），不少于16个千兆光口，不少于8个万兆光口，不少于4个接口扩展槽； 设备部署： 支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式；部署模式切换无需重启设备； 支持双机热备；支持主备模式和主主模式；支持同步配置、运行状态等；支持配置抢占模式； 设备要求： 具备符合中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告（2024年第1号）和安全可靠测评结果公告（2023年第1号）认证的国产化CPU、操作系统的互认证书； 漏洞扫描支持产品内置的默认模板以及自定义模板进行漏洞扫描，可扫描出漏洞名称、漏洞级别、漏洞描述、CVE-ID、CNNVD-ID等信息；支持查看资产关联的漏洞信息，并跳转到详情。（提供功能截图和具有CMA和CNAS认证机构出具检测报告证明材料）； 支持对SSH、FTP等协议的弱密码扫描，扫描使用的密码表支持系统预置的完整表，常用表以及自定义表，可扫描IP地址、端口、服务、用户名、弱密码、风险等级等信息； 安全防护： 支持一体化安全策略：可基于安全域、MAC地址、IP地址、服务、时间、用户、应用等属性，配置防病毒、入侵防御、内容过滤、URL过滤、文件过滤、Web防护、SSL解密、弱密码防护、防暴力破解、会话老化时间等高级访问控制功能；支持图形化整体策略展示效果； 安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。（提供功能截图和具有CMA和CNAS认证机构出具检测报告证明材料）； 支持独立的Web防护模块，系统定义超过4500条WAF规则防护功能，支持常规HTTP漏洞、SQL注入、组件、CMS、WebShell和XSS等类型的Web防护；支持HTTP协议的URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制； 支持Telnet、FTP、IMAP、POP3、SMTP、HTTP协议的弱密码防护，支持预定义弱密码规则和自定义弱密码防护； 支持SMTP、IMAP、POP3、FTP、Telnet、HTTP、MYSQL、SMB、MSSQL、RLOGIN、POSTGRESQL、ORACLE协议的暴力破解侦查和访问控制，并支持用户根据实际场景修改频率阈值； 支持指定接口和网段地址进行SYN、UDP、ICMP等协议的泛洪攻击的侦查和防护； ▲提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作。（提供功能截图和具有CMA和CNAS认证机构出具检测报告证明材料）。 | 1 | 台 |
| 2 | 网闸 | 产品配置： 2U标准机架式设备，内外端机各内存≥16GB，内外端机存储配置≥1TB硬盘,内外接口分别配备1个HA口、1个管理口、≥4个千兆电口、≥4个千兆光口（含对应接口数量千兆多模光模块）、≥4个万兆光口（含对应接口万兆多模光模块）； 配备冗余电源,文件传输速率≥6400Mbps；文件传输延时≤0.449ms；网络层交换速率≥9800Mbps，网络延时≤0.102ms； 包含防病毒模块、安全浏览模块、文件传输模块、邮件访问模块、VOIP访问模块、数据库访问模块、其他访问模块、文件同步模块、数据库同步模块、、数据中心模块； 产品架构： “2+1”系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。安全隔离与信息交换系统以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换； 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性；（提供自主知识产权相关证明材料）； 硬件架构： 硬件架构由内端机、外端机、专有隔离硬件三部分组成。内端机和外端机各自具有独立主板、独立总线、独立的存储和运算单元；内端机和外端机之间非网线、USB线、SCSI线等线缆直连，基于光隔离技术专有硬件进行隔离和数据交换； 支持国产化CPU与操作系统，如飞腾处理器，银河麒麟/统信操作系统； 安全浏览功能： 支持访问控制策略克隆和根据条件进行搜索查询；（提供功能截图）； 支持IPv4 、IPv6双协议栈， 适用v4->v6、v6->v4等多种应用场景； 支持通过加速应用代理传送TCP连接粘合的http响应头报文,提高转发速度。（提供证书证明材料）； 支持http协议的深度过滤，可基于文件类型、文件大小、文件内容、cookie进行过滤，具备文件类型防伪装功能；（提供功能截图） 支持mpg、mxf、tga、ts、mov、psd等50种以上文件类型特征识别，非扩展名过滤； 支持网页过滤，针对JavaScript脚本、ActiveX插件、Applet插件类型进行过滤； 支持对HTTPS协议进行SSL卸载、加密，实现对https加密流量的安全检查，支持SSLv3、TLSv1、TLSv1.1、TLSv1.2、TLSv1.3等加密协议。（提供功能截图）； VOIP安全功能： 支持访问控制策略克隆和根据条件进行搜索查询；支持策略的单独启停控制；（提供功能截图） 支持访问控制日志记录和告警功能； 提供对音视频register、invite等信令类型进行检查，支持放过、拒绝两种处理方式；; 提供多种音视频格式检查，如MPEG-4、H.264、G.711、G.722、G.723、G.729等；; 支持对球机/云台控制、录像控制、远程启动等操作进行检查控制；; 内置VOIP安全模块，内置VOIP安全引擎，支持主被叫用户黑名单的控制。（提供功能截图） 支持海康、大华、宇视、科达等视频厂商的视频协议； 文件同步功能： 支持NFS、FTP、SMB、FTPS、SFTP等多种文件服务器类型；支持文件服务器一对一、一对多的文件同步。支持查看每个任务的文件同步进度； 支持单一策略生效时间设置，可按照每日、每周、每月进行循环生效时间设置，也可手动设置单次生效时间和生效时间组。 提供文件同步完整性监控，保证策略停止期间产生的文件，在策略启动后可以进行同步。支持文件压缩传输。（提供功能截图） 支持文件同步病毒查杀安全策略。（提供功能截图）； 数据库同步功能： 支持数据库完全同步，可在源端实时查看完全同步进度； 支持配置不同表的优先级。支持数据库同步策略生效时段设置，可按照每日、每周、每月、单次定义生效时间。支持日志记录开关控制； 支持对单条数据的内容关键字进行黑名单过滤。支持通过SQL查询语句对指定字段的内容进行同步。（提供功能截图） 支持数据库同步病毒查杀安全策略。（提供功能截图）； 系统管理功能： 管理端通过独立的管理口与安全隔离与信息交换系统相连（分别独立管理内端机、外端机），策略配置需考虑与另一侧配合生效； 提供统一的https管理界面； 支持日志加密传输。（提供功能截图）； 设备监控功能： 提供状态信息监控，以图表形式实时展现内外端机的CPU、内存、硬盘利用率，流量和会话数； 提供威胁统计监控，以图表形式实时展现内外端机TOP10的病毒防御威胁事件统计排名；（提供功能截图）。 提供在线用户监控，可实时展现内外端机在线用户名称、IP地址、认证服务器名称、客户端类型和在线时间信息，并可根据管理需要手动强制指定用户下线； （提供功能截图）。 | 1 | 台 |
| 3 | 视频安全准入系统 | 性能要求： 整机吞吐量≥8G；应用层处理能力≥4G；串接部署并发码流（4Mbps）≥1000路；旁路部署建议最大终端接入数量≥5000路； 硬件要求： 国产CPU与国产操作系统；不少于6个千兆电口（不少于4个Bypass接口），不少于4个千兆光口；RJ45串口≥1；内存≥32 GB；硬盘≥2T； 资产库： 支持对已经准入的资产进行管理，支持修改Root根组、新增分组、新增资产、导入设备/分组、导出设备/分组、移动终端/分组、删除终端/分组、清空分组、查询分组，显示已准入终端信息； 终端实时监控： 支持对在线资产（已准入）、离线资产（已准入）、待准入终端、疑似仿冒终端等终端实时监控； 风险资产： 支持按照终端名、所属分组、IP地址、MAC地址、资产类型、品牌进行风险资产查询； 支持通过终端名/所属分组、IP地址/MAC地址、资产类型、品牌/型号、开放端口、弱口令、安全漏洞、阻断等维度展示风险资产； 接入设备发现： 能够采集监控网段中的前端设备的指纹信息(包括IP、MAC、资产类型、品牌型号、操作系统)、识别协议类型。（提供功能截图和具有CMA和CNAS认证机构出具检测报告证明材料）； 终端准入规则： 支持根据IP地址、MAC地址、准入终端类型（计算机、网络设备、安全设备、办公设备、视频设备、物联网设备、存储设备、移动终端）等组合作为设备的准入识别指纹特征，对终端进行自动准入，并分配到指定的分组； 内容过滤： 支持GB/T 28181内容过滤，对GB/T28181协议的信令基于安全策略进行内容过滤，对含有敏感信息的信令进行拦截丢弃，并进行日志报警。（提供功能截图和具有CMA和CNAS认证机构出具检测报告证明材料）； 旁路准入控制： 支持通过交换机联动阻断、TCP阻断、APR阻断等三种以上组合，作为设备的准入规则； 终端黑/白名单准入策略： 支持以黑、白名单的方式设置终端的准入规则；终端白名单，支持根据VLAN，IP网段，MAC地址对流量进行白名单放通；终端黑名单，支持根据VLAN，IP网段，MAC地址对流量进行黑名单阻断； 统一威胁防护： 支持通过检测、阻断、限流、审计报警等防御手段，对蠕虫、后门、木马、间谍软件、Web攻击、拒绝服务等攻击形式进行有效防御（提供功能截图和具有CMA和CNAS认证机构出具检测报告证明材料）； 安全策略： 支持新增安全策略规则，根据策略方向、源IP、目的IP、服务、生效时间、动作（允许or阻断）、阻断日志等条件来设置产品的安全策略； DoS防护： 支持DoS防护，通过针对ARP洪水攻击防护、扫描防护、DoS/DDos攻击防护、基于数据包的攻击防护、异常报文侦测、以及检测到攻击后的动作等手段，来防止前端设备遭受DoS/DDoS攻击； 异常行为识别： 能够根据自定义的异常协议识别设备的异常流量、能够识别暴力破解攻击、SYNf1ood、ARP flood等Dos攻击并阻断进行邮件告警。（提供功能截图和具有CMA和CNAS认证机构出具检测报告证明材料）： 异常行为管控： 支持对终端进行异常行为管控，同时支持终端仿冒、私接、带宽超限、弱口令、开放违规端口、异常网络行为、异常协议、存在安全漏洞等8种异常网络行为进行管控，并且可以设置相应参数、设定执行相应的处理动作和记入告警日志； 防病毒策略： 支持制定防病毒策略，对网络内的HTTP、FTP进行病毒查杀、执行防护操作、记录日志； 前端设备安全状态监测： ▲够对前端设备进行漏洞扫描和弱口令扫描，发现前端设备的漏洞和弱口令等安全问题，能够配置资产探测间隔时间对设备指纹进行周期性监测，能够对设备端口进行周期性扫描。（提供功能截图和具有CMA和CNAS认证机构出具检测报告证明材料）。 | 1 | 台 |

# 第四部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   绍兴市公路港航与运输管理中心    以   （政府采购方式）  对  “浙港通”绍兴子平台建设项目     项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   绍兴市公路港航与运输管理中心    (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                        ；

1.2.2 服务标准：                                                ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 服务人员组成：　　             　      ；

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                       ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

# 1.3 价款

本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。服务工作量的计量方式为：       合同专用条款     。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.3.3其他计价方式：                   。

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

# 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的       %计算，最高限额为本合同履约保证金的      %。

# 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

# 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

# 1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

# 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的      %计算，最高限额为本合同总价的       %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的       %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的       %计算，最高限额为本合同总价的         %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，将争议提交绍兴仲裁委员会仲裁。

# 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 通知和送达

2.16.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 | 付款方式：合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付合同总价25%；安全设备授权交付后，支付2025年剩余部分预算，累计支付至197.1万元；实施方案完成后，支付至合同总价的70%;初验完成后，支付至合同总价的90%；终验完成后，支付至合同总价的100%。 |
| 1.4.2 | 本项目质保期要求一年，日期自终验通过之日起一年。 |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.7.4.1 |  |
| 1.7.4.2 |  |
| 1.7.4.3 |  |
| 1.8.7 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.5 |  |
| 2.11.3 |  |
| 2.11.4 |  |
| 2.15.1 |  |
| 2.15.3 |  |
| 2.19 |  |

第五部分  评标方法及标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评分标准：共100分，其中商务技术分 80 分，价格分 20 分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1商务技术分（ 80 分）

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | 投标人自2022年7月1日以来（以合同签订时间为准）承接过同类（港航信息化项目）业绩，每个得1分，本项最高得2分。 (需提供业绩合同复印件或扫描件并加盖投标人公章，合同一方名称与投标人必须一致) | 2分 |
| 2 | 企业证书 | 根据投标人企业认证证书情况进行打分，包括但不限于质量控制、安全生产管理、合同履约等方面，提供相关证书并加盖投标人公章。 (本项分值设置为6、5、4、3、2、1、0.5、0分) | 6分 |
| 3 | 项目团队配置 项目组成员 | 投标人拟派项目负责人具有交通类或信息化类高级工程师及以上职称的，得3分。 （须提供人员相关证书及本单位近期社保证明原件扫描件并加盖公章，不提供不得分;联合体投标，项目负责人必须由投标人联合体牵头单位提供） | 9分 |
|  |  | 投标人拟派技术负责人具有交通类或信息化类高级工程师及以上职称，得2分， （须提供人员相关证书及本单位近期社保证明原件扫描件并加盖公章，不提供不得分） |  |
|  |  | 除项目负责人和技术负责人外，项目实施团队成员中有交通类高级技术职称或计算机技术与软件专业技术资格(水平)高级证书的人员，每提供一名得1分，最高得3分。 （须提供相关证书复印件或扫描件，以上所列的团队人员须为投标单位在职员工，提供在本单位近期社保证明原件并加盖投标人公章，不提供不得分）。 |  |
|  |  | 投标人拟派在项目实施及运维期间的驻点人员具有网络工程师（软考中级）职称的，得1分。 （须提供人员相关证书及本单位近期社保证明原件扫描件并加盖公章，不提供不得分） |  |
| 5 | 技术指标要求响应程度 | 技术指标要求响应程度对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求，完全满足招标文件技术指标参数的得16分；含“▲”主要性能指标要求条款，每有一项负偏离的扣2分，其他一般指标每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 16分 |
| 6 | 技术方案 | 项目需求理解： 根据对本项目的现状背景、业务需求及数据需求理解是否全面、准确、具有针对性等情况进行综合打分。 (本项分值设置为5、4、3、2、1、0.5、0分)。 | 5分 |
|  |  | 总体方案设计： 投标人根据项目实际情况，详细阐述项目的总体方案，包括但不限于：总体框架、业务架构、数据架构、项目重难点等。根据方案的完整性、合理性、科学性等横向进行综合评比，酌情评分。 (本项分值设置为5、4、3、2、1、0.5、0分)。 | 5分 |
|  |  | 浙港通地市平台与省级平台的对接方案： 投标人根据项目实际情况，详细阐述与省级数据枢纽平台、省级“浙港通”平台等省级平台的对接方案，包括但不限于：省市平台对接框架、省建市部署对接内容、数据流转逻辑及方式等。根据方案的完整性、合理性、科学性等横向进行综合评比，酌情评分。 (本项分值设置为5、4、3、2、1、0.5、0分)。 | 5分 |
|  |  | 应用系统分项设计： 投标人根据项目需求分析，提供应用系统方案，包括但不限于：交通综合工作台、设备集成、数据集成、应用集成、浙港通指挥台、运行监测、指挥调度、三防应急等。根据根据方案的完整性、合理性、科学性等横向进行综合评比，酌情评分。 (本项分值设置为5、4、3、2、1、0.5、0分)。 | 5分 |
|  |  | 网络保障能力（投标人可在投标前实地勘察）： 投标人需对现有的交通整体网络情况和港航中心的网络情况自行调研（包括大屏幕系统、网络安全设备、政务网出口设备、多媒体会议设备等设施设备用途、运行情况与状态配置等特点），详细阐述整体网络方案和关键问题的认识及其对策措施，并提供网络拓扑图等横向进行综合评比，酌情评分。 (本项分值设置为5、4、3、2、1、0.5、0分)。 | 5分 |
|  |  | 要求对以下功能进行演示，演示时间不超过10分钟，根据演示情况进行打分（仅以PPT、WORD、图片演示不得分），具体演示要求详见前附表，演示内容如下： 1.系统整体理解、与省级平台的理解是否全面，以及集成后框架设计演示是否到位，进行综合评议。 (本项分值设置为4、3、2、1、0.5、0分) 2.根据理解作交通综合工作台功能演示。根据省市平台功能是否整合完整、功能全面，进行综合评议。 (本项分值设置为4、3、2、1、0.5、0分) 3.数据集成管理功能演示。根据省市数据是否编目同步、数据接口管理配置、数据质量监测等效果演示内容准确，进行综合评议。 (本项分值设置为4、3、2、1、0.5、0分) 4.根据理解作“5”水路核心场景监测演示。体现省级监测能力集成、海事管理、航道养护等功能效果演示内容是否准确，进行综合评议。 (本项分值设置为4、3、2、1、0.5、0分) 5.根据理解作三防应急功能演示。体现省级线索集成管理、省市线索接口统计、线索分类、线索审核等功能效果演示内容是否准确，进行综合评议。 (本项分值设置为4、3、2、1、0.5、0分) | 20分 |
| 7 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案进行打分，包括但不限于 售后服务响应措施、组织机构是否完善、人员安排是否到位、工作职责是否清晰、管理制度是否落实、服务内容及质量是否保证等。 (本项分值设置为2、1、0.5、0分) | 2分 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2.2价格分（20分）

2.2.1评标基准价：满足招标文件要求且投标下浮率报价幅度值最大的为评标下浮基准价，其价格分为满分20分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

下浮率投标报价得分=[（1-评标下浮基准价）/（1-投标下浮率报价)]×20%×100。

第六部分 投标文件及其附件格式

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）分包协议………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

绍兴市公路港航与运输管理中心 、浙江东腾利成招标代理有限公司：

我方参与“浙港通”绍兴子平台建设项目 【招标编号：330600255050050000067-CGSHZJ-2025-N001207】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、分包意向协议（如有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

五、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

- 投标函…………………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人授权委托书 …………………………………………………… （页码）

- 法定代表人及其授权代表身份证复印件……………………………………（页码）

- 授权代表社保证明……………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………（页码）

- 主要性能指标要求条款偏离表…………………………… …………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

（9）主要业绩证明…………………………………………………………………（页码）

# （10）技术解决方案……………………………………………………………………（页码）

# （11）组织实施方案………………………………………………………………… （页码）

（12）售后服务方案………………………………………………………………… （页码）

（13）供应商售后服务证明材料……………………………………………………（页码）

（14）项目小组人员名单………………………………………………………………（页码）

（15）优惠条件及特殊承诺……………………………………………………………（页码）

（16）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………………………（页码）

（17）培训计划…………………………………………………………………………（页码）

（18）验收方案…………………………………………………………………………（页码）

（19）认为需要的其他商务技术文件或说明……………………………………………（页码）

# 一、投标函

致：绍兴市公路港航与运输管理中心 、浙江东腾利成招标代理有限公司

根据贵方招标文件（填写招标编号：）的要求，正式授权（全权代表姓名    、单位    、职务   ）代表投标人（填写单位    、地址   ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签章)：　　　　　　　　　日期：

二、法定代表人授权委托书（格式） （适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加 绍兴市公路港航与运输管理中心 、浙江东腾利成招标代理有限公司 组织的 “浙港通”绍兴子平台建设项目 （招标编号:330600255050050000067-CGSHZJ-2025-N001207） 投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

法定代表人授权委托书（格式） （适用于联合体投标）

本授权委托书声明：

现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我方授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以我方的名义参加 绍兴市公路港航与运输管理中心 、浙江东腾利成招标代理有限公司 组织的 “浙港通”绍兴子平台建设项目 （招标编号:330600255050050000067-CGSHZJ-2025-N001207） 投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：   年   月   日

三、授权代表社保证明（复印件）

法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。

四、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

五、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                             （电子签章）

年   月   日

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、主要性能指标要求条款偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P55页： 2.系统集成要求： ▲投标方需证明具备系统集成能力，要求提供具有CMA资质的第三方测试报告等证明材料。 |  |  |
| 2 | P61页： （5）软件开发要求： ▲投标方需证明具备与本项目相关的软件开发能力，要求提供具有CMA资质的第三方测试报告等证明材料。 |  |  |
| 3 | P61页： 4.信创要求： ▲投标方需证明具备国产化适配改造能力，要求提供具有CMA资质的第三方测试报告等证明材料。 |  |  |
| 4 | ### P76页： ### 2.安全设备采购清单-防火墙： ### ▲提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作。（提供功能截图和具有CMA和CNAS认证机构出具检测报告证明材料）。 |  |  |
| 5 | ### P79页： 3.视频安全准入系统-前端设备安全状态监测： ▲够对前端设备进行漏洞扫描和弱口令扫描，发现前端设备的漏洞和弱口令等安全问题，能够配置资产探测间隔时间对设备指纹进行周期性监测，能够对设备端口进行周期性扫描。（提供功能截图和具有CMA和CNAS认证机构出具检测报告证明材料）。 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

绍兴市公路港航与运输管理中心 、浙江东腾利成招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

九、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 合同 金额 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

附：

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

## 十一、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

## 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工作日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十二、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构。

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十三、投标人售后服务能力证明材料

（由投标人根据采购需求及磋商文件要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十四、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表（以社保部门出具缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十六、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十七、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十八、验收方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

十九、认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（3）残疾人福利性单位声明函……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

绍兴市公路港航与运输管理中心 、浙江东腾利成招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成“浙港通”绍兴子平台建设项目 【招标编号：330600255050050000067-CGSHZJ-2025-N001207】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 项目名称 | 下浮率（%） | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “浙港通”绍兴子平台建设项目 |  |  |  |

投标人名称（电子签名）:

日期：  年   月   日

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

三、残疾人福利性单位声明函（如有）

[符合条件的残疾人福利性单位，提供残疾人福利性单位声明函(附件6)，否则不需要提供。]

附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：业务专用章使用说明函

绍兴市公路港航与运输管理中心 、浙江东腾利成招标代理有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的“浙港通”绍兴子平台建设项目 【招标编号：330600255050050000067-CGSHZJ-2025-N001207】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件4：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加“浙港通”绍兴子平台建设项目 【招标编号：330600255050050000067-CGSHZJ-2025-N001207】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件5：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为“浙港通”绍兴子平台建设项目 【招标编号：330600255050050000067-CGSHZJ-2025-N001207】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加绍兴市公路港航与运输管理中心 单位的 “浙港通”绍兴子平台建设项目  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 绍兴市公路港航与运输管理中心  的 “浙港通”绍兴子平台建设项目  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

中国人民银行中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会

国家统计局关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知

为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。 经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

金融业企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

二、适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中J门类（金融业）活动的企业。

三、行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融业企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。

四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

(一) 银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

(二) 银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

(三) 贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

(四) 证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。

(五) 保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。

(六) 信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。

(七) 金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

(八) 除贷款公司、小额贷款公司，典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

六、组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

七、标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组毎五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的响程度进行评估和调整。

八、本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

九、融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

十、本规定由人民银行会同银监会，证监会、保监会和统计局负责解释。

十一、本规定自发布之日起实施。

附：金融业企业划型标准

金融业企业划型标准

| 行业 |  | 类别 | 类型 | 资产总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  |  | 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 |  | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
|  |  |  | 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 |  | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
|  | 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司及典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |