工作内容及要求

- 项目简介

本项目主要内容是中海油山东天然气利用有限公司13座场站开展职业危害因素检测并出具检测报告。

- 功能描述

通过职业危害因素检测识别、评价和控制加气站可能对劳动者健康造成不良影响的有害因素，根本目的是预防职业病，保护劳动者健康。

- 工作标准

本次工作执行的所有的法律、法规、标准、规范均以最新颁布版本为准，包括但不限于以下：

《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委令〔2021〕第5号）

《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令〔2018〕第24号

如有新版本，则以新版本为准

- 工作范围

1) 我方与承包商的工作界面划分

承包商工作界面：由承包商组织相关人员到场站开展职业危害因素检测事宜，并就检测结果出具检测报告。

2)我方提供的技术资料清单

场站规划、设计文件、人员证件、场站经营组织、施工过程文件、部分运行记录等检测所需文件资料。

3)承包商最终交付的成果清单

场站职业危害因素检测报告。

- 工作量清单

| 场站 | 项目名称 | 单位 | 三年暂估数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏津站 | 职业危害因素检测 | 次 | 1 |
| 回河站 | 职业危害因素检测 | 次 | 1 |
| 禹城站 | 职业危害因素检测 | 次 | 1 |
| 高唐站 | 职业危害因素检测 | 次 | 1 |
| 博兴站 | 职业危害因素检测 | 次 | 1 |
| 青州站 | 职业危害因素检测 | 次 | 1 |
| 虎头崖站 | 职业危害因素检测 | 次 | 1 |
| 海港路站 | 职业危害因素检测 | 次 | 1 |
| 环海中路站 | 职业危害因素检测 | 次 | 1 |
| 黄河大桥站 | 职业危害因素检测 | 次 | 1 |
| 悦庄站 | 职业危害因素检测 | 次 | 1 |
| 文登站 | 职业危害因素检测 | 次 | 1 |
| 汶上西外环站 | 职业危害因素检测 | 次 | 1 |

- 服务期及里程碑计划

本项目服务期限为1+1+1年，与供应商采用1+1+1模式签署合同，有效期不超过36个月，每个合同年结束进行履约评价，履约评价合格的继续执行下一年度合同。

里程碑计划：

2026年5月，供应商签订合同，

2026年7月-11月，供应商按需提供职业危害因素检测服务。

服务完成验收合格后，根据合同付款期限及时开票付款。

2027年1月-11月，供应商按需提供职业危害因素检测服务。

服务完成验收合格后，根据合同付款期限及时开票付款。

2028年1月-11月，供应商按需提供职业危害因素检测服务。

服务完成验收合格后，根据合同付款期限及时开票付款。

- 交付形式

到站检测。

- 验收方式

完成职业危害因素检测并提交具有有效检测结果、所有检测专家人员签字的检测报告。

- 支付里程碑点建议

| 序号 | 款项名称 | 里程碑条件 | 付款百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业危害因素检测 | 验收合格 | 支付服务费100% |