中海油石化工程有限公司 伊拉克米桑油田 FQN脱气站升级项目安装及 外输泵升级项目土建和安装施工工程承包合同 附件1-7：邀请函及工作许可代办管理和要求 编制： 校对： 审核： 总页数：6

- 目录

一、概述	1

二、办理方针、目标	1

1. 办理方针：	1

2. 办理依据	1

3. 办理目标	1

三、办理策划与计划	2

1. 整体要求：	2

2. 计划制定：	2

四、资源管理	2

1. 人员配置：	2

2. 培训要求：	3

五、申请文件要求	3

1. 文件内容：	3

2. 文件审核：	3

六、项目的实现和执行	4

1. 办理流程执行：	4

2. 特殊情况处理：	4

3. 信息记录与追踪：	4

七、计量、分析和改进	4

1. 数据统计：	4

2. 问题分析：	4

3. 持续改进：	4

八、文件及资料的交付	5

1. 招标方交付：	5

2. 投标方交付：	5

九、项目办理违规处罚要求	5

1. 材料问题处罚：	5

2. 办理流程违规处罚：	5

十、补充条款	6

1. 人员变更与证件续签：	6

2. 申请机制：	6

本文件针对伊拉克米桑油田 FQN 脱气站升级项目安装及外输泵升级项目土建和安装施工工程（以下简称：本工程），明确发包人（以下简称：招标方）对承包人（以下简称：投标方）办理赴伊拉克邀请函和工作许可的管理要求，以确保办理流程符合法规政策及招标技术文件约定，保障项目顺利推进。

一、概述

本规定旨在规范本工程投标方办理邀请函和工作许可的流程与行为，是招标方对投标方在该项工作上的最低要求，投标方应严格遵照执行，确保符合土建和安装施工工程的技术协作及人员调配需求。

二、办理方针、目标

## 1. 办理方针：

严格遵循伊拉克法律法规、政策及国际惯例，以确保投标方人员合法、及时获取邀请函和工作许可为核心，坚持预防为主、全面审核、协同办理原则，持续提升办理工作的准确性与效率，适配项目土建与安装施工并行推进的节奏。

## 2. 办理依据

- 伊拉克相关法律法规、签证政策及工作许可管理规定。

- 招标方与业主签订的合同中关于人员入境、土建和安装施工人员资质的相关条款。

- 招标方制定的与办理邀请函和工作许可相关的内部制度与流程，以及本项目招标技术要求。

## 3. 办理目标

- 确保办理的邀请函和工作许可100%符合伊拉克当地法规和政策要求，避免因手续问题导致人员无法入境或被遣返，影响施工进度。

- 办理申请资料准确率达到100%，无虚假、错误信息，尤其确保人员资质材料与招标技术文件要求一致。

- 办理周期控制在伊拉克相关部门规定的时限内，确保投标方人员按时到岗，满足项目进度需求。办理周期控制在伊拉克相关部门规定的时限内（常规办理周期为 30-45 个工作日），确保投标方土建、安装人员按时到岗，满足项目土建施工与设备安装的协同进度需求。

- 投标方对办理流程及结果满意度达到90%以上。

三、办理策划与计划

## 1. 整体要求：

办理工作应确保投标方土建、安装专业人员能够合法、顺利进入伊拉克并开展工作，满足项目土建施工、设备安装及外输泵升级的人力需求，同时符合法规政策、招标方与业主的合同约定及本项目招标技术文件要求。

## 2. 计划制定：

招标方根据项目土建和安装施工进度计划、招标技术文件要求及伊拉克办理规定，制定详细的办理时间表（明确土建人员、安装人员分批次材料提交截止时间、审核反馈时间、官方申报时间等关键节点），并以书面形式通知投标方。投标方应按照时间表安排准备申请材料和提交申请，若确需调整时间需提前 3 个工作日向招标方提交书面申请，经批准后方可执行。

四、资源管理

## 1. 人员配置：

投标方需指定至少 1 名熟悉外事工作、具备良好沟通能力且了解土建和安装施工基本流程的专职人员在现场，负责邀请函和工作许可等事宜，全权代表投标方完成所有相关工作并作为该工作的指定专人负责人，专门负责与招标方对接办理事宜。该专职人员具体职责包括：

- 按要求收集、整理、审核投标方土建、安装人员的申请材料，确保材料真实完整且符合招标技术文件对人员资质的要求。

- 及时向招标方提交申请材料及整改材料，响应招标方各项对接要求，同步土建、安装人员调配计划与办理进度。

- 跟踪办理进度，及时将相关信息反馈给投标方内部及招标方，确保人员到岗与施工进度匹配。

- 有权代表投标方签署与邀请函及工作许可办理相关的常规文件。

- 负责与招标方的日常沟通协调，每周至少 1 次主动同步工作进展，重点反馈土建、安装人员办理的差异化需求。

- 该人员应在办理工作启动前 3 个工作日内向招标方报备（提交人员姓名、联系方式、岗位职责说明书及相关工作经历证明），如有人员变动需提前 5 个工作日书面通知招标方，并完成工作交接后方可更换。

## 2. 培训要求：

招标方定期组织投标方办理人员参加办理流程、政策法规、招标技术文件相关要求等方面的培训（培训频率不少于每季度 1 次），重点讲解土建、安装人员资质审核要点、办理流程差异等内容。投标方办理人员应积极参加，不得无故缺席。培训后需参加考核，考核不合格者需重新参加培训，直至考核合格。若连续 2 次考核不合格，投标方需更换办理人员。

五、申请文件要求

## 1. 文件内容：

投标方在提交办理申请时，应提供完整的申请文件，至少包括：投标方在提交办理申请时，应提供完整的申请文件，所有材料需同时提供原件，且需加盖投标方公章，具体包括：

- 申请办理的依据，如项目合同、土建和安装施工工作任务安排、招标技术文件相关章节等（合同需提供盖章页及人员相关条款页，招标技术文件需标注人员资质要求对应条款）。

- 申请人员的基本信息，包括姓名、性别、出生日期、国籍、护照号码、护照有效期（需距入境伊拉克时间不少于 6 个月）、联系方式等。

- 人员的工作履历、学历证明、技能证书（如土建施工员证、设备安装工证等相关专业资质证书，需在有效期内且符合招标技术文件要求）等相关资质材料。

- 项目所在单位对申请人员的工作安排、职责说明（需明确工作地点、工作期限、岗位核心职责，区分土建施工、设备安装或外输泵升级相关工作内容）。

- 健康证明，需包含伊拉克规定的传染病检测结果（如 HIV、HBsAg、HCV 检查，检测报告需在申请前 3 个月内开具，由正规医疗机构出具）。

- 其他根据伊拉克政策要求及本项目招标技术文件需要提供的材料（如无犯罪记录证明、特种设备操作许可证等）。

## 2. 文件审核：

投标方对提交的申请文件真实性、完整性及与招标技术文件的符合性负责，提交前应进行内部审核，填写《申请文件内部审核表》（需审核人签字、单位盖章，明确标注是否符合招标技术文件要求）。招标方收到申请文件后，在 5 个工作日内完成再次审核，重点核查人员资质是否满足招标技术文件要求，如有问题以书面形式（含电子版）反馈给投标方修改，投标方需在收到反馈后 3 个工作日内完成修改并重新提交。

六、项目的实现和执行

## 1. 办理流程执行：

投标方应严格按照招标方制定的办理流程提交申请材料，配合招标方及伊拉克相关部门的审核工作。在办理过程中，及时响应招标方的要求，补充或修改材料，不得拖延或拒绝配合，确保办理工作与土建、安装施工进度协同。

## 2. 特殊情况处理：

对于办理过程中的特殊情况，如政策变动、材料缺失、官方审核意见异常或人员资质与招标技术文件要求存在偏差等，招标方应在发现问题后 2 个工作日内通知投标方，双方需在 3 个工作日内共同协商解决方案。因政策变动导致材料调整的，投标方需在新政策要求的时限内完成材料补充；因材料缺失或资质不符导致延误的，由责任方承担相应后果，确保不影响土建施工与设备安装的衔接。

## 3. 信息记录与追踪：

招标方建立办理信息记录和追踪机制，对每份申请的办理进度、审核意见等进行详细记录，投标方可随时查询办理进度。招标方建立办理信息记录和追踪机制，通过线上系统（或书面台账）对每份申请（按土建人员、安装人员分类）的办理进度、审核意见、反馈时间、修改情况等进行详细记录。投标方可联系招标方指定对接人获取进度更新，招标方应在收到查询请求后 1 个工作日内予以回复，重点说明土建、安装人员办理的差异化进展。

七、计量、分析和改进

## 1. 数据统计：

招标方每月统计办理工作中的各项数据，包括土建人员、安装人员申请材料的审核通过率、办理周期、问题类型及数量（重点统计资质不符相关问题）、处罚情况等，并在次月 5 个工作日内向投标方通报统计结果。

## 2. 问题分析：

针对办理过程中出现的问题，尤其是与招标技术文件要求不符、土建与安装人员办理不同步等问题，招标方每季度组织投标方召开问题分析会，共同分析问题原因（如对招标技术文件理解偏差、人员资质准备不充分等），明确责任方。

## 3. 持续改进：

根据分析结果和改进措施，招标方对办理流程和管理要求进行优化更新，并在 10 个工作日内通知投标方执行，重点完善土建、安装人员办理的差异化管理措施。投标方应积极配合落实改进措施，提升自身材料准备和对接效率，确保与招标技术文件要求持续匹配。

八、文件及资料的交付

## 1. 招标方交付：

招标方及时向投标方提供办理所需的政策文件、指导手册、招标技术文件相关章节等资料（包括电子版和纸质版），在办理完成后 3 个工作日内，将邀请函和工作许可（原件及电子版扫描件）按土建人员、安装人员分类交付给投标方，并填写《文件交接记录表》，明确文件名称、份数、对应人员类型、交付时间、签收人等信息，双方签字确认。

## 2. 投标方交付：

投标方按照要求及时向招标方提交申请材料、整改材料、内部审核表等文件，确保文件的及时性、准确性、完整性及与招标技术文件的符合性。所有交付文件需按土建人员、安装人员分类整理装订，标注项目名称、申请人姓名、岗位类型（土建 / 安装）等信息，便于查阅存档。

九、项目办理违规处罚要求

## 1. 材料问题处罚：

若投标方提供虚假申请材料，或提供的人员资质材料不符合招标技术文件要求，招标方将取消该人员的办理资格，投标方需向招标方支付违约金（罚金）5000 元，并承担由此造成的一切损失（包括但不限于项目延误损失、招标方信誉损失等）。若申请材料不完整或不符合要求，招标方将要求投标方在规定时间内补充或修改，如未按时完成，每次处以 1000 元罚款；累计 3 次出现材料不完整、不符合要求或与招标技术文件不符的，加倍处罚。

## 2. 办理流程违规处罚：

投标方违反办理流程，如私自联系伊拉克办理机构、未按要求配合审核、拖延提交材料、擅自更改办理信息或未按招标技术文件要求配备人员等，招标方将给予书面警告，并视情节轻重处以 5000 元以上 10000 元以下罚款。如因违规导致办理失败或延误，或给招标方带来负面影响，或影响土建与安装施工协同进度，投标方需承担由此产生的所有责任（包括但不限于重新办理费用、项目延误损失、招标方被业主追责的损失等）。

十、补充条款

## 1. 人员变更与证件续签：

投标方如需变更已报备的办理负责人或项目土建、安装人员，需提前 5 个工作日向招标方提交书面变更申请及新人员相关材料（需符合招标技术文件要求），经招标方审核同意后，方可办理变更手续。变更期间，原负责人或原人员需继续履行职责直至交接完成，确保施工工作不受影响。

工作许可到期前 30 个工作日，投标方需向招标方提交续签申请及相关材料（参照初始申请文件要求，确保人员资质仍符合招标技术文件要求），逾期未提交导致工作许可失效的，由投标方承担相应责任（包括人员无法合法工作的处罚及施工进度延误损失等）。

## 2. 申请机制：

投标方对招标方的审核意见、处罚决定有异议的，可在收到相关通知后 3 个工作日内，向招标方提交书面申诉材料（注明申诉理由、相关证据，涉及人员资质的需补充与招标技术文件相符的证明材料）。招标方收到申诉后 5 个工作日内组织复核，复核结果为最终结论，并书面通知投标方。申诉期间，原审核意见或处罚决定暂不执行，若复核后确认招标方存在误判，将撤销相关决定并书面说明；若确认投标方异议不成立，将维持原决定并要求投标方执行。