脚踏桥第四次调整情况

- 临时工程，按照2025.07.07提供的资料调整，送审稿金额294789元，现审稿金额236662元，主要调降：

- 保通临时安全设施，送审稿金额70938元，现审稿金额61608元，减少9330元。

- 其他临时工程，送审稿金额68466元，现审稿金额0，减少68466元。（新增 S11-5其他临时工程一览表预制场相关内容，已包含在施工场地建设费用中，不另行计取；其余内容并未在图中体现，不予计取）

- 具体内容调整，详见“【招预3-1表】项目清单预算表”或纵横软件。

- 以上三项，合计减少58127元。

- 通信系统，按照2025.07.07提供的资料调整，送审稿金额510000元，现审稿金额341847元，主要调降：

- “线缆-国防光缆”，工程量从250m调降至170m，金额从510000元调降至340000元，减少170000元。（目前该项单价无法定义，暂按送审单价处理，备注暂估价）

- 交通安全措施，按照2025.07.07提供的资料调整，送审稿金额152837，现审稿金额60702元，主要调降。

- 一、“交通标志”，送审金额从93962元调降至5274元，减少88688元。

- 工程建设其他费用，送审稿金额393369元，现审稿金额10566元，减少382803元。

- 重新送审金额3580059元，现审稿金额2731579元，核减848480元，核减率23.7%。