西坑桥第四次调整情况

- 临时工程，按照2025.07.07提供的资料调整，送审稿金额479244元，现审稿金额278537元，主要调降：

- 保通临时安全设施，送审稿金额74433元，现审稿金额61607元，减少12826元。

- 其他临时工程，送审稿金额199737元，现审稿金额0，减少199737元。（新增 S11-5其他临时工程一览表预制场相关内容，已包含在施工场地建设费用中，不另行计取；其余内容并未在图中体现，不予计取）

- 具体内容调整，详见“【招预3-1表】项目清单预算表”或纵横软件。

- 以上三项，合计减少212563元。

- 通信系统，按照2025.07.07提供的资料调整，送审稿金额510000元，现审稿金额341847元，主要调降：

- “线缆-国防光缆”，工程量从250m调降至170m，金额从510000元调降至340000元，减少170000元。（目前该项单价无法定义，暂按送审单价处理，备注暂估价）

- 交通安全措施，按照2025.07.07提供的资料调整，送审稿金额139448，现审稿金额60845元，主要调降。

- 一、“交通标志”，送审金额从85132元调降至5274元，减少79858元。

- 工程建设其他费用，送审稿金额538986元，现审稿金额15223元，减少523763元。

- 重新送审金额4929920元，现审稿金额3935659元，核减994261元，核减率20.17%。