关于公开遴选成立航空项目临时施工用电

电力线路建设工程实施单位的公告

（征求意见稿）

根据工作安排，高新区园区管理服务局拟对沙文园区20kV嵩山线高科控股2号专用环网柜至成立航空项目红线东南侧电力线路新建工程的施工单位实施采购。现公开邀请符合资格条件的供应商参与投标。

一、项目名称

成立航空项目临时施工用电电力线路建设工程

二、采购单位

贵阳国家高新区园区管理服务局

三、项目概况

为满足成立航空项目临时施工用电（400kVA）需求，计划从创纬路与天笋路交叉口高科集团环网柜（20kV嵩山线高科控股2号专用环网柜） 敷设电缆至成立航空项目用地红线东南侧，新建线路全长约200米（具体长度以现场勘测为准）。

四、项目执行标准及工作要求

（一）项目服务须满足国家、行业相关规范标准及满足采购文件要求。

（二）结合项目实施要求，开展现场踏勘，编制科学施工方案（含线路规划、管线避让、交通疏导、应急预案等）。

（三）项目实施过程中，应规范作业，严格按照有关要求做好电缆管道铺设、电杆架设、电缆敷设、接线及调试等相关工作。

（四）施工作业工程中，严格按照文明施工要求，做好现场围挡、交通疏导、安全防护、环境保护、公共设施保护等工作。

（五）项目实施过程中，实施单位要严格落实安全生产主体责任，规范作业，做好安全防护，加强项目安全管理，对本项目实施过程中的安全责任全权负责，一切安全责任均与采购人无关。

（六）项目实施过程中，对本项目不合理或需调整事项及时提出可行性工作意见建议，确保项目达到预期成效。

（七）做好施工前中后相关资料收集归档工作，确保项目完整性。

五、采购要求

（一）采购项目预（概）算

本项目采购最高限价人民币68570.00元（大写：陆万捌仟伍佰柒拾元整），且不低于成本价（超出上限的投标报价将作为无效投标处理）。

（二）服务期限

施工工期：自合同（协议）签订之日起10天内完工。

（三）服务地点

贵阳国家新区沙文园区创纬路

（四）服务内容

本项目服务内容涵盖自高新区沙文园区创纬路与天笋路交叉口处高科集团所属环网柜（20kV嵩山线高科控股2号专用环网柜）起，至成立航空项目用地红线东南侧终端点止的电缆通道建设及电力设施施工工程。具体工作内容包括：电缆管道铺设、电杆组立架设、电缆敷设、设备接线、系统调试以及其他相关配套工作。

（五）验收方式

采购人自行组织验收，验收方式符合国家行业现行相关标准、规范及满足采购文件要求。

（六）付款方式

本工程采用据实结算方式，最终工程结算总价以审计结算的审核价为准。工程量以甲方书面签字确认的实际完成量为准，材料价参照同期贵阳市相关造价信息，无造价信息的参照同期市场价。

工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提交完整的工程结算资料。待工程结算经最终审定，且甲方完成内部付款审批程序后，甲方一次性向乙方支付至审定结算价款的100%。

（七）其他

供应商报价必须包括但不限于项目服务过程的技术保障费、材料设备费、组织管理费、税金、全额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

六、供应商资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2023年度以来任一年度由会计师事务所审定的财务审计报告。新成立企业不足1个月的，提供“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”承诺函。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。

（三）具有履行合同所必需的资质和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的资质和专业技术能力的证明材料（投标人资质等级及范围：施工总承包电力工程二级(含)以上或者专业承包输变电工程二级(含)以上资质并且具有安全生产许可证，提供有效的资质证书、安全生产许可证复印件加盖投标人公章或自行承诺等证明材料）。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供响应截止时间前12个月内，至少1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，或提供“具备依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”承诺函，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。新成立的企业，如果公司成立不足1个月或人员入职不超过1个月，提供“具备依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”承诺函。

（五）参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有违法记录。提供相关书面承诺并加盖公章及法人章（格式自拟）。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

七、响应文件资料清单

参与报价的单位应提供以下材料，并制作目录页按顺序全部密封报送（无关资料不需提供）：

（一）资格文件；

（二）报价单；

（三）根据评分表结合实际情况提供相关资料。

注：提供响应文件1份，密封后加盖单位公章，封面注明单位名称、联系人及联系电话。请对照附件1、2资料清单，在每一项响应资料左上角对照清单对应标注序号，双面提供，非所需资料无需提供。另外，需提供响应文件的扫描件（U盘拷贝，装入文件袋中，项目采购完成后可联系取回）。

八、选取确认方式

通过资格审查的单位，按照综合评分表（详见附件）得分最高的参选人确定为最终采购服务单位。

九、递交响应文件的时间、地点

请按照以下规定时间、地点递交响应文件。递交的响应文件请密封，逾期送达或未送达指定地点的遴选文件，不予受理。

（一）递交截止时间：2025年8月××日17:00前。

（二）递交地点：贵阳市贵州科学城智谷13栋2楼园区管理服务局企业服务二科。

（三）联系人：杨胜富、谭皓天   0851-84603366。

十、其他

1.应本着“独立、科学、真实、守法”原则。服务标准与要求以国家行业相关规定为准，服务期内如发生违反法律法规，招标要求及投标承诺的行为，按照国家相关法律法规规定执行。

2.服务人员不得外聘，对所服务的每个具体的项目，均严格按照响应文件中拟定人员进行配备，所有拟定人员须固定，且相关人员须具有相应资格。

3.应严格执行职业制度以及响应文件和商务谈判中有关廉政建设的承诺，规范具体操作、遵守职业道德。

4.本次招标一律不接受联合体和挂靠投标，参选人在中标后不得将项目分包和转包，否则将取消服务资格。

5.服务单位在实施服务过程中不得有商业贿赂等经济问题，一旦发现将取消继续服务资格。

6.参选人应将响应文件加盖法人章、法定代表人或其委托代理人印章（或签署）后密封（封袋大小、数量可根据需要自行制作），并在封袋上正确标明本项目名称及参选人名称。

7.参选的响应文件及所发生的任何费用，本单位不作补偿。

8.响应单位需提供投标文件盖章扫描件。

9.响应资料请在左上角标注序号，双面提供，非附表清单所

需资料无需提供。

附件：

1.资格审查表

2.综合评分表

3.承诺函

4.报价书

高新区园区管理服务局

2025年8月××日

附件1

资格审查表

| 序号 | 投标人名称 资格要求 |  | 服务商1 | 服务商2 | 服务商3 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 经营资格审查 | 具有独立承担民事责任的能力。提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明。 |  |  |  |  |
| 1-2 |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2023年度以来任一年度由会计师事务所审定的财务审计报告。新成立企业不足1个月的，提供“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”承诺函。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。 |  |  |  |  |
| 1-3 |  | 具有履行合同所必需的资质和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的资质和专业技术能力的证明材料（投标人资质等级及范围：施工总承包电力工程二级(含)以上或者专业承包输变电工程二级(含)以上资质并且具有安全生产许可证，提供有效的资质证书、安全生产许可证复印件加盖投标人公章或自行承诺等证明材料）。 |  |  |  |  |
| 1-4 |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供响应截止时间前12个月内，至少1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，或提供“具备依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”承诺函，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。新成立的企业，如果公司成立不足1个月或人员入职不超过1个月，提供“具备依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”承诺函。 |  |  |  |  |
| 1-5 |  | 参加招标活动前三年内，没有违法和不良记录。提供相关书面承诺并加盖公章及法人章（格式自拟）。 |  |  |  |  |
| 1-6 |  | 法律、行政法规规定的其他条件。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。 |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 备注:符合资格要求的打√，不符合资格要求的打×，资格要求全部符合的审查结论填通过，资格要求有一项不符合的审查结论填不通过，审查结论为不通过的投标视为无效标。 所需资料请对应序号顺序提供，并在资料左上角标注对应序号，其他无关资料无需提供。 |  |  |  |  |  |  |

附件2

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 服务商1 | 服务商2 | 服务商3 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且比选最低的比选报价为评标基准价，其价格分为满分。其他比选人的价格分统一按照下列公式计算： 比选报价得分＝（评标基准价/比选报价）×价格权值×100 1.评标基准价指满足响应文件要求且比选价格最低的比选报价； 2.投标报价经评标人员认定恶意低价报价的，取消其报价分。超过公布的采购预算的，作无效标处理。 |  |  |  |  |
| 2-2 | 服务方案 （25分） | - 1.制定项目专项方案（方案内容包括但不限于前期工作准备、线路敷设施工技术措施、用电保障措施、安全文明施工措施、验收及档案资料管理等）。内容详细、贴切实际、可行性强的得8分；内容较详细、较贴切实际、可行性较强得4分；内容一般、实际性一般、可行性一般得1分。 - 2.制定项目进度计划。进度计划内容详细、可行性强的得3分；内容较详细、可行性较强的得2分；内容一般、可行性一般的得1分。 - 3.应急方案编制（内容包括但不限于服务质量保证措施、线路敷设工作的安全保障措施、项目实施的管理方法)。 - 方案合理、完整、严谨、有针对性的得10分；内容编制较合理、较完整、较严谨、针对性一般得6分；内容编制基本合理得3分；不提供或提供不符合要求的不得分。 - 4.后续服务承诺。内容包含但不限于通电保障、安全用电、故障响应、质保期限等，内容详细、贴切实际的得4分；内容较详细、较符合实际的得2分，内容一般、贴切实际性一般的得1分。 |  |  |  |  |
| 2-3 | 技术保障 （14分） | 1.具有中级工程师级及以上职称，从事工程项目管理经验5年以上。 注：应附有效的身份证、职称证、2024年01月至投标截止时间前任意一个月养老保险（缴纳单位须与投标单位名称一致）和有效的劳动合同、从事工程项目管理年限由投标人单位出具证明（扫描件或复印件加盖投标人电子印章）。资料不清晰不完整的不得分。此项满分得7分。 2.提供岗位证（或投标单位任职文件）、具有安全生产考核合格证（C类）。 注：应附有效的身份证、2024年01月至投标截止时间前任意一个月养老保险（缴纳单位须与投标单位名称一致）和有效的劳动合同（扫描件或复印件加盖投标人电子印章）；如安全生产考核合格证（C 类）上的单位与投标人单位不一致的，视为非本单位人员。资料不清晰不完整的不得分。此项满分得7分。 |  |  |  |  |
| 2-4 | 工作业绩 （15分） | 提供近三年以来项目类似业务业绩，每提供一个业绩得5分，最高得分15分。提供项目中标通知书或项目合同为证明材料，相关资料应清晰完整，章印完整可见。资料不清晰不完整的不得分。此项满分12分。 |  |  |  |  |
| 2-5 | 应急响应 （8分） | 承诺在项目实施期间，在接到招标人通知后0.5小时以内到达采购人指定地点提供服务的得8分；在接到招标人通知后1小时以内到达采购人指定地点提供服务的得4分；在接到招标人通知后1.5小时以内到达采购人指定地点提供服务的得2分。不提供或响应时间超过1.5小时不得分。此项满分8分。 |  |  |  |  |
| 2-6 | 安全生产 （5分） | 承诺项目实施过程中，自行负责本单位本项目实施过程中的安全生产工作，所有安全责任均与采购人无关，自行承担违法违规出现的安全生产事故等责任后果。满足要求得5分，不提供或不符合要求的不得分。 注：自行承诺加盖公章和法人章（格式自拟），缺项不得分。 |  |  |  |  |
| 2-7 | 管理体系认证(3分) | 提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。提供完整。此项得3分。 |  |  |  |  |

注：所有资料须真实、有效，不得弄虚作假，否则承担相应的法律责任。所需资料请对应序号顺序提供，并在左上角标注，其他资料无需提供，所提供资料不规范的，整体扣5-10分。

附件3

承 诺 函

贵阳国家高新区园区管理服务局：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

四、本单位已仔细阅读贵阳国家高新区园区管理服务局潜在供应商评价标准。若违反该标准，自愿接受相应处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期：XXXX。

附件4

报  价  函

致：贵阳国家高新区园区管理服务局

我公司已认真阅读《                      采购公告》，决定参加报价。

1.我公司愿意按照采购公告规定的各项要求，报价为         。

2.一旦我公司中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照贵单位要求完成工作任务。

3.我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。

单位：（盖章）

日期：2025年  月   日