伊犁师范大学综合楼等楼宇床体家具拆卸搬运安装服务采购项目

- 一、项目信息

- 项目名称：伊犁师范大学综合楼等楼宇床体家具拆卸搬运安装服务

- 采购项目

- 项目联系人及联系方式： 徐阳  15886942358

- 采购单位：伊犁师范大学

- 采购限价：345072元

- 二、供应商要求

- 供应商基本要求：符合（中华人民共和国政府采购法）第二十二条的规定。

- 三、采购项目具体情况

| 项目名称 | 东校区数量（套） | 校本部数量（套） | 合计数量（套） | 项目内容 | 拆卸、搬运、安装内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伊犁师范大学综合楼等楼宇床体家具拆卸搬运安装服务 采购项目 | 528 | 200 | 728 | 床体及配套设施拆卸、搬运、安装 | 一、东校区综合楼床体家具拆装情况 东校区综合楼现有床体家具（132间宿舍内两人位中梯公寓床264套、学习椅400把）拆换至5号楼南楼、北楼供研究生男生、女生使用，将5号楼南楼北楼相应宿舍内三人位中梯公寓床、储物柜、学习椅等家具拆换至新建公寓7号楼其中132间宿舍内。 二、校本部致远楼床体家具拆装情况 校本部致远楼两人位公寓床100套拆换至其他各楼研究生、辅导员、见习岗助理等宿舍内，原宿舍内的100套床拆卸存放在库房内。 |

- 四、服务成果交付期限

- 具体时间以学校通知为准。上述工作成交供应商应在接到学校通知后  7个日历日内完成。

- 五、付款方式

- 具体费用以实际发生为准。合同内所有服务内容搬运安装完成，经验收合格后支付合同总价款的100%。

- 六、踏勘要求

- 为充分使供应商了解本项目的实际情况，确保竞价的合理性，本项目要求现场踏勘。

- 踏勘时间：7月25日-29日

- 踏勘地点：伊犁师范大学东校区综合楼、5号公寓楼、校本部致远楼。

- 踏勘要求：参与竞价供应商应安排专人实地踏勘，全面确认拆装搬运货物实际情况，了解整体工作流程及注意事项，明确施工环境。

- 踏勘确认单：现场踏勘结束后到采购单位领取。

- 七、项目具体要求

（一）成交供应商人员、车辆进入校区时，按照学校要求，及时做好报备工作，完成报备后方可进入学校。

（二）成交供应商应安排专人全程负责现场指挥、沟通、安全等工作。

（三）严格按照工作进度表完成服务项目的实施。

1、在成交供应商进场前，需提供工作计划进度表。

2、成交供应商拆、装、卸、运家具时，必须清点数量并有交接家具手续。

3、学校根据实际情况进行统筹安排，成交供应商必须按照学校要求，搬运到指定的装、卸、运区域，进行装卸，不得随意摆放家具。

4、新旧家具需要同时同楼安装的，安装单位之间应相互配合，服从学校现场工作人员的管理，确保按期完成安装工作。

5、成交供应商装卸运家具时，应以整套家具为单位进行搬迁，并确保使用功能完好。

6、成交供应商要根据现场实际情况及各管理部门相关要求开展工作。

（四）文明施工。成交供应商进场安装前及安装完毕后，应与学校现场工作人员一同对楼内地面、墙面及所有设施进行检查，形成书面记录，并由双方签字认可。成交供应商搬运、安装家具时应避免破坏学生公寓楼内地面、墙体及各类设施，造成破坏的由成交供应商承担全部赔偿责任或恢复原状。

1、成交供应商搬运家具前须先确定拆除家具位置及对应安装位置，同时派技术人员对各类旧床进行实地勘查，记录床铺结构及各种配件外形、尺寸。

2、装车时，搬运人员须和学校现场工作人员一同清点数字，做好种类、数量的记录，装车完毕后双方共同签字认可。

3、到达卸车地点后，运送人员将运送家具种类、数量告知学校现场工作人员，由学校工作人员做好记录，并将家具搬运到学校指定位置。待家具搬运、安装完毕后由双方清点数量、检查质量，并签字确认。

4、床铺拆除后，应将同一套床的全部配件集中捆扎，并做好记号，确保该床铺配件运送至指定宿舍后后可重新组装并能正常使用。

5、安装床铺时，如发现配件不匹配应暂停安装，及时寻找原床配件，不得改装、乱装。

6、家具搬运过程中应有相应的包装进行保护。

7、楼内搬运家具时，应使用平板车等运输工具，避免磕碰墙体拐角、吊顶、玻璃挡烟垂幕、消火栓、瓷砖、护栏、油漆地面、电梯等设施。

8、搬运、安装家具时应轻拿轻放，避免拖拽，严禁野蛮装卸。

9、及时回收并清运外包装等垃圾。

10、使用电梯前应做好电梯内按键、灯等设施的保护工作，如有损坏，并赔偿维修。

11、对于需要维修的家具，由成交供应商负责进行维修；对于搬迁前后漆面破损的家具，由成交供应商进行除锈、喷漆等工作；所需费用已包含在中标金额中，由成交供应商自行承担。如确实无法修复的，经学校书面确认后可将损坏家具搬运至学校指定位置，并搬运、安装学校准备的备用家具，上述工作学校不再另行支付任何费用。

（五）安全施工。成交供应商在进场搬运安装前应对所属职工进行消防、用电等安全教育，并提出具体要求，确保工作期间本单位人员安全。对于搬运、安装过程中出现的人员伤亡情况，由成交供应商自行承担相应后果。

1、进入校区工作人员应按照学校要求，进入校区佩戴工牌（单位名称、照片、工号）。

2、进入校区工作人员应确保用电安全、消防安全和交通安全，成交供应商应准备相应的人身安全保护设施及装备。

3、成交供应商严禁高空吊装家具，严禁高空抛物，禁止夜间搬运（除经甲方同意）。

4、搬运家具时，应合理摆放，避免家具堆叠过高。

5、家具应一次性搬运到学校指定位置，严禁将家具摆放至楼门、大厅、走廊、楼梯间等人员流动较大的场所。

6、车辆应按校区标志、标线要求行驶，严禁鸣笛、超速、超载。

7、成交供应商应做好安全生产预案并报送搬迁领导小组备案。

8、宿舍楼内严禁吸烟、做饭和使用明火，如违反规定将追究成交供应商法律责任并由成交供应商赔偿全部损失。

9、成交供应商搬迁过程中对学校物品的毁损、丢失付全部赔偿责任。赔偿标准以购买该物品的单价发票或市场价格为准。

10、搬迁过程因成交供应商原因导致成交供应商工作人员人身（财产）损害、学校人员人身（财产）损害或其他第三人人身（财产）损害的，成交供应商负全部法律责任。

- 11、成交供应商需在招标要求的服务时间内完成搬迁工作，如因天气、道路封闭等不可控因素影响搬迁工作时，成交供应商须征得学校书面同意后顺延，否则由此造成的一切经济损失由成交供应商承担。
八、对供应商竞价文件的要求

- 1、上传营业执照复印件加盖投标单位公章。

- 2、上传法定代表人身份证明及身份证复印件或授权委托书及被委托人身份证复印件加盖公章。

- 3、上传参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函（格式自拟，要求加盖投标单位公章、法定代表人或委托代理人签字）。

- 4、上传竞价发起后投标单位中国政府采购网严重违法失信行为记录名单网页截图、“信用中国”网站失信被执行人网页截图、重大税收违法案件当事人名单网页截图。

- 5、上传报价单

- 报价单

| - 项目 - 名称 | - 服务 - 要求 | - 服务数量（套） | - 单价 - （元/套） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 伊犁师范大学综合楼等楼宇床体家具拆卸搬运安装服务采购项目 | - 学生公寓床、衣柜、板凳等家具拆卸、搬运、安装并确保货物完好投入使用。 | - 728 |  |  |
| - 交付期限： |  |  |  |  |
| - 含拆卸、搬运、安装所需人工、车辆、保险、成品保护、税金等全部费用 |  |  |  |  |

- 6、上传现场踏勘确认单。

- 7、上传相应床体家具拆卸、搬运、安装整体实施方案和进度计划表。

- 九、其他要求

- 1、竞价时须上传按照竞价文件商务技术要求上传的各项材料以及竞价文件编制要求编制材料，并加盖公章扫描上传政府采购云平台，出现资料缺失、未加盖公章或未按要求编制响应文件等情况的，视为无效文件，其竞价将被否决；

- 2、竞价单位对相关服务承诺的真实性负责。如有虚假，本次响应作无效响应处理。

- 3、必须全部满足采购人采购需求及采购要求（不接受负偏离），否则视为无效投标，采购人有权选择废标，同时将视同竞标人虚假应标，根据《政府采购质疑和投诉管理办法》投诉处理。