海洋石油富岛有限公司

2025-2028年科信发展部

富岛公司5G专网服务租赁项目

技术询价文件

（服务类）

2025年10月10日

目录

1. 总则	1

2. 项目概况	1

3. 标准规范	2

4. 技术要求	3

4.1 ★资格要求	3

4.2 ★业绩要求	3

4.3 人员配备与关键岗位人员要求	4

4.4 服务内容及要求：	4

5. 服务费明细清单	8

6. 交货期与工期要求	8

7. 检验和试验	8

8. 技术投标文件要求	8

附件1技术偏离表	9

附件2 项目承包商HSE协议	9

总则

本技术询价文件仅适用于2025-2028年富岛公司5G专网服务租赁项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货与服务范围、交货期与工期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求

- 本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

- 任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

- 本技术询价文件所使用的标准规范 如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

- 当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：

- 标准规范及有关技术文件

- 合同技术附件

- 招标文件

- 投标文件

- 招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。

- 投标人所提供的服务，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供服务的质量负有全部责任。

- 投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。

项目概况

- 项目名称：2025-2028年富岛公司5G专网服务租赁项目

- 建设地点：中国海南省东方市八所镇园区三路1号

- 概述：

本项目是对海洋石油富岛有限公司厂区范围内提供5G专网，信号强覆盖，为富岛公司智能工厂的各项业务提供支撑。

海油富岛5G专网通过5G、物联网、人工智能等新技术综合应用，实现了厂区内通过5G专网无缝覆盖让厂区具备全面5G+视频监控、数据采集互通互联、5G+智能巡检、数据汇总分析决策、5G+AI智能安防、5G+AR维护等智能应用。项目的服务范围包括在交货期与工期下正常完成达到验收标准所需的全部服务，包括但不限于：

1、5G基站、室分、专网设备、布线及材料等网络基础设施和专网设备、光缆等建设全部任务由投标人承担。

2、厂区内光缆路由走向、设备安装位置由投标人与富岛协商指定后提供。

3、提供厂区5G专网租赁服务及运维保障。

4、提供协助富岛厂区CPE设备的调试维护工作，以及协助富岛厂区其他5G应用终端安装调试服务。

标准规范

本项目执行的标准规范，包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。

《建筑设计防火规范(附条文说明)(2018年版)》(GB 50016-2024)(含强制性条文)

《建筑抗震设计规范(2016版)》(GB 50011-2010) (含强制性条文)

《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)(含强制性条文)

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(GB 50689-2011)(含强制性条文)

《天线工程技术规范(附条文说明)》(GB 50922-2013)(含强制性条文)

《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)(含强制性条文)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)(含强制性条文)

《通信电源设备安装工程设计规范(附条文说明)》(GB 51194-2016)(含强制性条文)

《通信建筑抗震设防分类标准》(YD 5054-2019)(含强制性条文)

《电信设备安装抗震设计规范》(YD 5059-2005)(含强制性条文)

《通信设备安装抗震设计图集》(YD 5060-2019)(含强制性条文)

《通信局(站)节能设计规范》(YD/T 5184-2018)(含强制性条文)

《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》(YD 5191-2009)(含强制性条文)

《电磁环境控制限值》(GB 8702 -2014)(含强制性条文)

《通信工程建设环境保护技术暂行规定》(YD 5039-2009)(含强制性条文)

《通信建设工程安全生产操作规范》(YD 5201-2014)(含强制性条文)

《通信建筑工程设计规范》(YD 5003-2014)(含强制性条文)

《电信基础设施共建共享技术要求第1部分:钢塔架》(YD/T 2164-2010)

《通信局(站)电源系统总技术要求》(YD/T 1051-2018)(含强制性条文)

《小型无线系统的防雷与接地技术要求》(YD/T 3007-2016)

《租房改建通信机房安全技术要求》(YD/T 2198-2010)

《移动通信基站安全防护技术暂行规定》(YD/T 5202-2015)

《移动通信基站工程技术规范》(YD/T 5230-2016)

关于印发《通信建设工程安全生产管理规定》的通知(工信部通信[2015]406号)

技术要求

## 4.1 ★资格要求

- 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。

- 投标人应具备：《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》、《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。

投标人具有的有效证件，应可在以下网站核实，投标时需提供原件扫描件。

| 中华人民共和国基础电信业务经营许可证 | 工业和信息化部政务服务平台（结果查询） | https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery |
| --- | --- | --- |
| 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 | 工业和信息化部政务服务平台（结果查询） | https://ythzxfw.miit.gov.cn/resultQuery |

## 4.2 ★业绩要求

2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的5G覆盖服务验收业绩。

投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）服务验收证明材料或结算发票。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称及服务验收证明材料或结算发票。

若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。

未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。

## 4.3 人员配备与关键岗位人员要求

人员配备要求：本项目服务现场配置最低的人数要求不少于1人。

人员要求：服务人员需符合法定用工条件，无不良嗜好，热爱本职工作，热心为业主服务，身体健康，男性不超过55周岁，女性不超过50周岁。投标人应与项目服务人员签订有效期内的劳动合同，并为服务人员按用工规定缴纳基本的社会保险和人身意外保险，须提供2025年1月至投标截止日由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人名义缴纳的社保缴纳证明复印件，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验。投标人按照要求保证整个项目团队人员数量,投标人不得擅自更换项目服务人员。确需更换的，须提前5个工作日向招标人提交书面申请及新人员资质材料（人员资质标准不低于原要求），经招标人书面同意后方可更换；擅自更换的，招标人有权视为违约，按合同相关条款进行处罚。

项目经理，具有大专及以上学历、具有与工程项目相适应专业的工程师职称，从事相关专业技术管理工作2年及以上。

## 4.4 服务内容及要求：

### 4.4.1 ★5G专线服务所需组网方案技术要求

1、覆盖区域：需对富岛厂区的核心厂区道路、一部核心装置区、二部核心装置区、建滔，核心装置区提供连续的5G信号良好覆盖(大于-105dBm)。

2、覆盖效果：5G专网所有应用区域的网络单用户下行宽带峰值速率不低于1200Mbps,上行单用户宽带峰值速率不低于150Mbps,端到端时延小于25ms的标准。

3、组网要求：

（1）核心网组网要求：

本项目核心网控制面共用运营商5G 2B网络核心网控制面，在富岛化工园区下沉一套专享用户面UPF网元，吞吐量不小于15Gbps，并配置配套的交换机、防火墙等设备。所配置设备性能应可以完全满足业务需求,数据接入需经认证及加密且不出厂区范围,实现高安全性,确保各项配件使用率在合理范围,核心网设备应采用国产品牌,品牌必须与投标人大网核心网品牌一致，且设备采用极简组网方案,组网路由器/交换机不多于2台,确保设备机房空间需求最小,所有安装在机房的通信设备需自备机柜。

（2）无线网组网：

5G专线服务中所需的无线基站需采用5G NR技术,可以满足5G无线网络对3GPP定义的eMBB、uRLLC、mMTC三大业务场景的需求,对富岛厂区进行5G优质全覆盖,核心区域重点覆盖。应根据实际勘测情况,设计满足富岛工厂需求的5G专网基站的个数、部署位置等,满足业务承载要求中各应用场景的无线覆盖。

（3）传输组网要求：

5G承载网设备应能支持切片技术,设备支持接口级和通道级F1exE切片能力；中标商需建设园区出局双路由光缆，实现本项目专网与中标商核心网控制面的双路由互联，提高网络健壮性。

- 电源配套要求：

- 中标方须为基站和核心网设备提供后备电源，提供不少于2小时的后备时间。业主方提供基站设备和核心网机房安装空间，中标方根据后备时间要求和机房现状按需进行改造。

4、安全接入管控要求：

提供终端安全接入管控功能，实现用户终端与数据网络之间的二次认证鉴权，从而提升终端使用的安全性，防止非授权终端访问数据网络，需提供管控功能如下：

（1）5G专网DN接入用户级身份认证：5G专网接入支持RADIUS认证及计费协议，支持对PAP、CHAP认证方式对用户身份的合法性进行认证，支持用户名、密码、号码、状态、DNN认证。

（2）5G专网接入免用户名/密码认证：5G专网接入免认证用户名/密码，支持终端无配置接入认证。

（3）5G专网接入黑名单/冻结名单管控：5G专网接入支持基于黑名单或冻结名单方式管控，置为黑名单用户无法接入5G专网，置为冻结用户暂时无法接入5G专网，但会在系统配置的冻结期过后自动恢复正常可正常接入。

（4）5G专网自管理-机卡绑定：5G专网支持对于上线终端的硬件绑定：如果用户开启该功能，只有与预先配置的硬件信息一致的终端才允许上线，否则禁止上线。支持终端与SIM卡绑定管理、支持4G/5G SIM卡标识。

（5）5G专网接入精细化区域管控：5G专网支持基于4G/5G位置信息（精度可以达到基站级别）的管控：只有当终端进入指定区域才可以上线，当终端离开指定区域强制下线。支持按区域管理、支持合法接入区域配置、支持基于小区、TAC(跟踪区)配置区域范围。

- 5、其他要求：新的中标方需负责富岛化工原5G专网物联网业务和可能涉及的业务平台的割接工作。

### 4.4.2 售后服务要求

投标人在合同期内须承担富岛厂区内的5G基站设备、5G核心网设备、网络安全设备的所

有运营维护工作,保证所有系统能正常运行并符合富岛厂区的网络需求。

1、服务保障体系

投标人需具备完善的运维服务保障体系并提供详细的运维保障方案,方案内容包括运维人员组织架构、应急人员安排、维修响应时间、修复时间、设备更换时间等。

2、故障响应与处理服务

故障级别定义:投标人需根据各类网络故障类型进行故障级别定义,故障级别定义不小于三级,并针对不同级别的故障提供响应的故障响应与处理服务。

故障响应时限:投标人需对网络故障作出及时响应,现场响应时间不大于2小时,故障处理时间不大于48小时。发生应急事故的情况下,投标人应安排人员留守并保证富岛厂区5G网络能正常运行。

3、热线服务

招标人可通过电话,传真和电子邮件等多种方式向投标人请求热线技术指导,投标人需提供7冰24小时热线服务电话,受理各类服务请求,并配备相应的值班工程师,及时提供响应支持。对于热线服务不能解决的问题,投标人需要按照故障处理响应时限派技术人员以最快的方式提供现场服务。

4、技术咨询服务

投标人需解答招标人在使用5G网络中遇到的疑难问题,及时提出解决问题的建议和操作方法,投标人需有专业技术专家提供高质量的问题分析和答复。

### 4.4.3 施工要求

5G专线服务的施工过程中应全程遵照执行《通信建设工程安全生产操作规范(YD 5201-2014)》的各项具体要求,严格执行。

a) 施工人员进入现场的安全教育

b) 明确现场施工的安全员。

c) 对施工所使用的电动工具及用电设备进行检查,确保性能良好。

d) 从事高处作业的施工人员,必须正确使用安全带、安全帽。要有人员安全的保障措施。

e) 所有施工人员进入现场,必须戴安全帽。

f) 本项目有部分施工地点为富岛的核心防爆区域,需要注意消防安全和做好施工防爆工

作。施工车辆进入生产区域需要注意行车安全和按照厂区的安全管理人员指挥调度。

g) 工程实施时有散发火花危险,与散发火花地点的防火间距,可按与明火地点的防火间

距减少50%,但不应小于⒛m;但散发火花地点应布置在火灾爆炸危险区域之外;

h) 通信线路施工时注意通信线路交越其它电气设施的最小垂直净距离。

i) 施工应注意夜间施工的防护装置是否齐全,防止车辆、行人误入施工区域造成伤害。

j) 施工现场用电人员应持证上岗,掌握安全用电知识和所用设备的性能,使用设备前必

须按照规定检查设施是否完好。并且正确使用劳保用品。

k) 本项目临时配电设备使用的电气功率比较大,需从业主的配电箱进行引电。

l) 本项目临时配电设备采用TN-S供电系统,实行“三级配电、两级保护”,并重复接地,

进行双项保护;保护零线和相线的材质应相同,保护零线和重复接地线为绿/黄双色线的多股铜线,连接到各箱柜;

m) 配电箱内要求要清晰,并做好标签记录,配锁由专门人员负责:

n) 配电箱与开关箱的导线,进出口设置在箱体底部,严禁在箱体的其他部位设置进出口。箱内的电器设施应相互配套,严禁保险丝、片混用。

o) 使用设备在收工前必须拉闸断电,锁好各级配电箱的开关箱,施工完成后需断开电源

再进行拆除。

p) 在电器集中的地方配置干粉灭火器,在非动火区域内禁止用火;

q) 如发生火灾,应迅速切断电源。当电源线因其他原因不能及时切断,需一方面派人去

供电端拉闸,另一方面灭火时,人体各部位与带电体应保持

—定的距离,必须穿戴绝缘用品。

### 4.4.4 信息安全要求

中标企业需遵守集团公司信息安全规定。

中标企业需遵守化学公司息安全规定

中标企业需遵守富岛公司信息安全规定。

服务费明细清单

| 序号 | 服务内容 | 单价（万元/年） | 单位 | 数量 | 合计（万元） | 报价包含内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据本地卸载分流服务费 |  | 年 | 3 |  | 此费用包含实现此服务的所有费用。（设备运行产生的电费按照相关政策要求执行）。 |
| 2 | 5G专项覆盖服务费 |  | 年 | 3 |  | 此费用包含实现此服务的所有费用。（设备运行产生的电费按照相关政策要求执行）。 |

交货期与工期要求

工期要求：中标方必须于2025年12月31日前完成5G专网服务的交付,包含服务所需的网络、设备等建设和部署、验收和所需的业务割接工作。如不能在2025年12月31日前完成割接则须提供能保障现有5G业务合理的过度方案。

合同期：本项目自合同签订项目验收双方签字通过之日起3年。

误期赔偿：如果投标人没有按照合同规定提供专网服务，特殊情况（如天气、自然灾害、招标人等原因，应及时和招标人沟通合理延长工期）除外，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价格的千分之一(1‰)，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的千分之五(5‰)。一旦达到误期赔偿费的最高限额，招标人可考虑根据合同条款的规定终止合同。

检验和试验

总体按“3.标准规范”及4.技术要求”进行验收。

技术投标文件要求

- 8.1公司简介

- 8.2公司、人员资质及取证情况。

- 8.3近3年内同类或类似服务业绩。

- 8.4技术方案，对本项目应有针对性，能制定完整的维护流程计划。

- 8.5使用的标准规范。

- 8.6服务范围及工期。

- 8.7详细的进度控制计划表及进度保证措施。

- 8.8服务及质量承诺。

- 8.9技术偏离等（附件1）。

- 8.10包括但不限于:为了满足4.4下所有内容所涉及的技术方案，布置图，设备清单，网络性能、网络覆盖情况及稳定性等评价报告等。

附件1技术偏离表

| 序号 | 技术询价文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件2 项目承包商HSE协议

见附件《富岛公司承包商HSE协议 -2025版》