[bookmark: _Toc12121]采购需求
[bookmark: _GoBack]（本需求仅供参考，具体以磋商文件为准）
前注：
1. 本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
   （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订且团队人员到位后，由成交供应商提出用款申请，按规定支付合同金额的50%；通过采购人验收后，支付剩余合同金额（本合同金额是本项目经采购人验收通过后的工程清算后的结算款，包括实施中因违反相关规定或合同约定的工程清算扣款，最终支付金额小于或等于成交合同金额）。

	2
	服务地点
	安徽省，采购人指定地点

	3
	服务期限
	合同签订后90个日历日内完成密码测评和测评报告备案

	4
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：安徽省医疗保障信息平台密码测评服务
所属行业：软件和信息技术服务业


[bookmark: _Hlk16461016]二、项目概况
按照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《商用密码管理条例》等相关法律法规要求，以规则和体系化的密码技术保护策略为标准，对安徽省医疗保障信息平台进行整体测评，以确认系统所采用的国产商用密码技术是否合规、正确、有效，切实推动密码技术国产化替代工作的进一步落实。
[bookmark: _Toc8586]三、需求分析
依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》要求，检验安徽省医疗保障信息平台涉及的信息系统密码应用体系的等级保护建设程度。
（一）服务范围
本项目中开展密码测评服务至少包括以下系统（具体以成交供应商进场评估后根据实际需求确定并经采购人认可的具体测评对象），详见下表：
	序号
	系统名称
	安全等级

	1
	药品和医用耗材招采管理子系统
	三级

	2
	异地就医管理子系统（含异地就医医保结算数据监测分析辅助模块）
	三级

	3
	公共服务子系统（含医保门诊慢特病网上鉴定模块）
	三级

	4
	信用评价管理子系统
	三级

	5
	基础信息管理子系统
	三级

	6
	医保业务基础子系统（含医保零星报销辅助管理模块）
	三级

	7
	支付方式管理子系统
	三级

	8
	医疗服务价格管理子系统
	三级

	9
	基金运行及审计监管子系统
	三级

	10
	医疗保障智能监管子系统
	三级

	11
	宏观决策大数据应用子系统
	三级

	12
	运行监测子系统
	三级

	13
	内部控制子系统
	三级

	14
	内部统一门户子系统
	三级

	15
	基金财务及业务一体化业务子系统
	三级

	16
	视频会议子系统
	三级

	17
	省医保数据中心云平台及基础环境
	三级

	18
	其他需要开展的信息系统
	____


[bookmark: _Toc6576]（二）项目总体目标
安徽省医疗保障信息平台密码测评服务项目的总体目标是：依据国家和安徽省相关政策法规和标准规范，对安徽省医疗保障信息平台开展密码测评服务工作（简称为“密评”，下同），通过密评工作深入查找密码应用的薄弱环节和安全隐患，分析面临的风险，为提升信息系统安全水平奠定基础，推动国产密码应用工作的进一步落实，保障和促进安徽省医疗保障信息化安全体系建设健康发展。同时，指导安徽省医疗保障局和安徽省医保部门的信息安全保障体系建设，增强密码安全管理意识，促进安全管理水平的提高。
[bookmark: _Toc25395]（三）项目依据法律条例和标准规范
[bookmark: _Toc115340205][bookmark: _Toc31735]1.《中华人民共和国密码法》
2.《中华人民共和国网络安全法》
3.《商用密码管理条例》
4.《商用密码应用安全性评估管理办法》
5.《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）
6.《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》（GB/T 43206-2023）
7.《信息技术安全技术实体鉴别第3部分：采用数字签名技术的机制》（GB/T 15843.3-2023）
8.《安徽省数字安徽建设领导小组办公室关于印发〈安徽省政务信息化项目建设管理办法实施细则（试行）〉的通知》（皖数安办〔2023〕6号）
9.其他有关法律法规和技术规范、政策规定等。
（四）服务需求
密码测评过程根据项目进展分为四个方面：测评准备活动、方案编制活动、现场测评活动、分析与报告编制活动。
1.测评准备活动
根据测评双方签订的委托测评协议书和测评对象，从人员方面做好准备，并编制项目计划书。测评机构通过查阅安徽省医疗保障信息平台已有资料并使用调查表格的方式，了解安徽省医疗保障信息平台的构成和密码保护情况，为编写测评方案和开展现场测评工作奠定基础。测评项目组成员在进行现场测评之前，熟悉与安徽省医疗保障信息平台相关的各种组件调试测评工具、准备各种表单等。
2.方案编制活动
根据安徽省医疗保障信息平台建设和运维情况，分析安徽省医疗保障信息平台的商用密码应用情况，确定出本次测评的测评对象；根据已经了解到的被测系统定级结果，确定出本次测评的测评指标；测评过程中，确认现场检查的关键安全点并且充分考虑到检查的可行性和风险，最低限度的避免对被测系统，尤其是在线运行业务系统的影响；确定现场测评的具体实施内容，即单元测评内容；最终完成测评方案的编制并提请采购人同意。
3.现场测评活动
现场测评准备：召开测评现场工作会，测评机构介绍测评工作，与采购人交流测评信息，进一步明确测评计划和方案中的内容，说明测评过程中具体的实施工作内容、测评时间安排、测评过程中可能存在的安全风险等，以便于后面的测评工作开展。测评双方确认现场测评需要的各种资源，包括采购人配合人员和需要提供的测评条件等，确认被测系统已备份过系统及数据。采购人签署现场测评授权书。测评人员根据会议沟通结果，对测评结果记录表单和测评程序进行必要的更新。
测评小组根据测评方案以及现场测评准备的结果，安排测评人员在现场完成测评工作，汇总现场测评的测评记录；召开测评现场结束会，测评双方对测评过程中发现的问题进行现场确认；测评机构归还测评过程中借阅的所有文档资料，并由采购人文档资料提供者签字确认。
4.分析与报告编制活动
在现场测评工作结束后，测评机构对现场测评获得的测评结果进行汇总分析，形成测评结论，并编制评估报告。测评人员在初步判定单元测评结果后，进而进行整体测评，经过整体测评后，有的单元测评结果可能会有所变化，需进一步修订单元测评结果，而后进行风险分析和评价，形成相应的测评结论，并出具每个测评系统对应的密码测评报告及安徽省医疗保障信息平台整体的密码测评报告。
[bookmark: _Toc7857]（五）密评技术要求
本次密码评估包含但不限于以下方面：
1.国产密码总体测评
（1）密码算法合规性测评：安徽省医疗保障信息平台中使用的密码算法是否符合法律、法规的规定和密码相关国家标准、行业标准的有关要求。
（2）密码技术合规性测评：安徽省医疗保障信息平台中使用的密码技术是否遵循密码相关国家标准和行业标准。
（3）密码产品合规性测评：安徽省医疗保障信息平台中使用的密码产品与密码模块是否通过密码管理部门核准。
（4）密码服务合规性测评：安徽省医疗保障信息平台中使用的密码服务是否通过密码管理部门许可。
2.密码技术应用测评
从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全4个层面对安徽省医疗保障信息平台密码应用进行检测评估，验证安徽省医疗保障信息平台的密码应用是否达到相应安全等级的安全保护能力、是否满足相应安全等级的保护要求，检测评估的内容包含但不限于以下内容，详见下表：
	技术指标
	指标描述

	物理和环境安全
	身份鉴别
	应采用密码技术进行物理访问身份鉴别，保证重要区域进入人员身份的真实性；

	
	电子门禁记录数据存储完整性
	应采用密码技术保证电子门禁系统进出记录数据的存储完整性；

	
	视频监控记录数据存储完整性
	应采用密码技术保证视频监控音像记录数据的存储完整性；

	
	硬件密码产品
	建议采用符合 GM/T 0028 的三级及以上密码模块或通过密码管理部门核准的硬件密码产品实现密码运算和密钥管理。

	网络和通信安全
	身份鉴别
	应采用密码技术对通信实体进行身份鉴别，保证通信实体身份的真实性；

	
	通信数据完整性
	应采用密码技术保证通信过程中数据的完整性；

	
	通信过程中重要数据的机密性
	应采用密码技术保证通信过程中重要数据的机密性；

	
	网络边界访问控制信息的完整性
	应采用密码技术保证网络边界访问控制信息的完整性；

	
	安全接入认证
	应采用密码技术对从外部连接到内部网络的设备进行接入认证，确保接入的设备身份真实性。

	设备和计算安全
	身份鉴别
	应采用密码技术对登录设备的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换；

	
	远程管理通道安全
	远程管理设备时，应采用密码技术建立安全的信息传输通道；

	
	系统资源访问控制信息完整性
	应采用密码技术保证系统资源访问控制信息的完整性；

	
	重要信息资源安全标记完整性
	应采用密码技术保证设备中的重要信息资源安全标记的完整性；

	
	日志记录完整性
	应采用密码技术保证日志记录的完整性；

	
	重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性
	应采用密码技术对重要可执行程序进行完整性保护，并对其来源进行真实性验证。

	



应用和数据安全
	身份鉴别
	应采用密码技术对登录用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性；

	
	访问控制信息完整性
	应采用密码技术保证安徽省医疗保障信息平台的访问控制信息的完整性；

	
	重要信息资源安全标记完整性
	应采用密码技术保证安徽省医疗保障信息平台的重要信息资源安全标记的完整性；

	
	重要数据传输机密性
	应采用密码技术保证安徽省医疗保障信息平台的重要数据在传输过程中的机密性；

	
	重要数据存储机密性
	应采用密码技术保证安徽省医疗保障信息平台的重要数据在存储过程中的机密性；

	
	重要数据传输完整性
	应采用密码技术保证安徽省医疗保障信息平台的重要数据在传输过程中的完整性；

	
	重要数据存储完整性
	应采用密码技术保证安徽省医疗保障信息平台的重要数据在存储过程中的完整性；

	
	不可否认性
	在可能涉及法律责任认定的应用中，应采用密码技术提供数据原发证据和数据接收证据，实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性。


3.密钥管理测评
理清密钥流转的关系，对系统内的密钥（尤其是进出密码产品和密码模块的密钥）进行全生命周期的安全检查，包括密钥的生成、存储、分发、导入与导出、使用、备份与恢复、归档、销毁，确认所有密钥管理操作都是由符合 GM/T 0005《随机性检测规范》和 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》规定的密码产品或密码模块实现。测评标准要求包含但不限于以下内容，详见下表：
	技术指标
	指标描述

	密钥生成
	密钥生成使用的随机数应符合 GM/T 0005要求，密钥应在符合GM/T 0028的密码模块中产生；密钥应在密码模块内部产生，不得以明文方式出现在密码模块之外；应具备检查和剔除弱密钥的能力。

	密钥存储
	密钥应加密存储，并采取严格的安全防护措施，防止密钥被非法获取；密钥加密密钥应存储在符合GM/T 0028的二级及以上密码模块中。

	密钥分发
	密钥分发应采取身份鉴别、数据完整性、数据机密性等安全措施，应能够抗截取、假冒、篡改、重放等攻击，保证密钥的安全性。

	密钥导入与导出
	应采取安全措施，防止密钥导入导出时被非法获取或篡改，并保证密钥的正确性。

	密钥使用
	密钥应明确用途，并按用途正确使用；对于公钥密码体制，在使用公钥之前应对其进行验证；应有安全措施防止密钥的泄露和替换；密钥泄露时，应停止使用，并启动相应的应急处理和响应措施。应按照密钥更换周期要求更换密钥；应采取有效的安全措施，保证密钥更换时的安全性。

	密钥备份与恢复
	应制定明确的密钥备份策略，采用安全可靠的密钥备份恢复机制，对密钥进行备份或恢复；密钥备份或恢复应进行记录，并生成审计信息；审计信息包括备份或恢复的主体、备份或恢复的时间等。

	密钥归档
	应采取有效的安全措施，保证归档密钥的安全性和正确性；归档密钥只能用于解密该密钥加密的历史信息或验证该密钥签名的历史信息；密钥归档应进行记录，并生成审计信息；审计信息包括归档的密钥、归档的时间等；归档密钥应进行数据备份，并采用有效的安全保护措施。

	密钥销毁
	应具有在紧急情况下销毁密钥的措施。


4.安全管理测评
对影响国产密码防护效能的管理制度与措施进行分析与评估，协助完善密码应用安全性管理制度，协助完善密码相关系统运维管理制度。管理制度与措施包括但不限于下列典型维度：安全管理制度、人员管控、项目实施、应急预案。测评标准要求包含但不限于以下内容，详见下表：
	技术指标
	指标描述

	安全管理制度
	具备密码应用安全管理制度
	应具备密码应用安全管理制度，包括密码人员管理、密钥管理、建设运行、应急处置、密码软硬件及介质管理等制度；

	
	密钥管理规则
	应根据密码应用方案建立相应密钥管理规则；

	
	建立操作规程
	应对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程；

	
	定期修订安全管理制度
	应定期对密码应用安全管理制度和操作规程的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进之处进行修订；

	
	明确管理制度发布流程
	应明确相关密码应用安全管理制度和操作规程的发布流程并进行版本控制；

	
	制度执行过程记录留存
	应具有密码应用操作规程的相关执行记录并妥善保存。

	




人员管控
	了解并遵守密码相关法律规定
和密码管理制度
	相关人员应了解并遵守密码相关法律法规、密码应用安全管理制度；

	
	建立密码应用岗位责任制度
	应建立密码应用岗位责任制度，明确各岗位在安全系统中的职责和权限；

	
	
	根据密码应用的实际情况，设置密钥管理员、密码安全审计员、密码操作员等关键安全岗位；

	
	
	对关键岗位建立多人共管机制；

	
	
	密钥管理、密码安全审计、密码操作人员职责互相制约互相监督，其中密钥管理员岗位不可与密码审计员、密码操作员等关键安全岗位兼任；

	
	
	相关设备与系统的管理和使用账号不得多人共用。

	
	建立上岗人员培训制度
	应建立上岗人员培训制度，对于涉及密码的操作和管理的人员进行专门培训，确保其具备岗位所需专业技能；

	
	定期进行安全岗位人员考核
	应定期对密码应用安全岗位人员进行考核；

	
	建立关键岗位人员保密制度和调离制度
	应建立关键人员保密制度和调离制度，签订保密合同，承担保密义务。

	项目实施
	制定密码应用方案
	应依据密码相关标准和密码应用需求，制定密码应用方案；

	
	制定密钥安全管理策略
	应根据密码应用方案，确定系统涉及的密钥种类、体系及其生命周期环节。

	
	制定实施方案
	应按照应用方案实施建设；

	
	投入运行前进行密码应用安全性评估
	投入运行前应进行密码应用安全性评估，评估通过后系统方可正式运行；

	
	定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习
	在运行过程中，应严格执行既定的密码应用安全管理制度，应定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习，并根据评估结果进行整改。

	应急处置
	应急策略
	应制定密码应用应急策略，做好应急资源准备，当密码应用安全事件发生时，应立即启动应急处置措施，结合实际情况及时处置；

	
	事件处置
	事件发生后，应及时向安徽省医疗保障信息平台主管部门进行报告并提出可行的处置措施及建议；

	
	向有关主管部门上报处置情况
	事件处置完成后，应及时向安徽省医疗保障信息平台主管部门及归属的密码管理部门报告事件发生情况及处置情况。


四、项目实施要求
（一）实施原则
为保障项目的顺利实施，在项目实施过程中须遵循以下原则：
1.客观性和公正性原则
测评人员应当没有偏见，按照评估双方相互认可的评估方案，基于明确定义的测评方式和解释，客观公正的实施评估活动。
2.规范性原则
测评服务的实施必须由专业的测评服务人员依照规范的操作流程进行，对操作过程和结果要有相应的记录，并提供完整的服务报告。
3.标准化原则
测评过程须严格遵守国家的相关法律法规、规范、标准等相关要求。
4.完整性原则
在测评过程中，必须确保测评数据、过程记录的完整性。测评内容要综合考虑所有测评对象的技术措施，并建立完整有效的测评流程，保证不存在影响测评结果的疏忽或遗漏。
5.连续性原则
确保在高速变化的信息安全环境中，在有效的服务期间内，保证采购人风险评估结论的准确性和及时性，对于采购人增设的信息资产和服务，或新建立的信息化项目，进行局部系统的重新评估。从经济上，降低采购人的成本，从信息安全性上，保证信息安全测评的动态稳定性。
6.扩展性原则
在评估过程结束后，信息安全测评过程要保持扩展性，从扩展的属性上进一步加强测评结束后采购人的安全管理有效性和可用性。
7.质量保障原则
在整个测评过程中，须特别重视项目质量管理。项目的实施将严格按照项目实施方案和流程进行，并做好项目质量监督工作，控制项目的进度和质量。
8.互动原则
在整个测评过程中，强调采购人的互动参与，每个阶段都能够及时根据采购人的要求和实际情况对测评的内容、方式做出相关调整，进而更好的进行风险评估工作。
9.影响最小原则
测评工作应该尽可能小地影响系统和网络的正常运行，不能对业务的正常运行产生明显的影响（包括系统性能明显下降、网络阻塞、服务中断等），如无法避免，则应作出说明，采取必要的措施将相关风险降到最低。
10.保密性原则
在测评过程中，需严格遵循保密原则，双方签订保密协议，对服务过程中涉及的任何用户信息未经允许不向其他任何第三方泄露，以及不得利用这些信息损害采购人利益。
（二）项目工期要求
成交供应商需根据测评对象数量，合理评估测评工作量，保障项目顺利完成，配备足够的技术人员力量。
（三）测评交付成果要求
本项目以测评报告备案通过为验收前置条件，验收材料将以纸质文件和电子资料（光盘）的形式提供，其中纸质文件5套、电子资料（光盘）5套，包括但不限于：
项目实施类：《商用密码实施方案》、《商用密码测评计划及方案》、《项目管理方案》、《项目进度报告》、《质量报告》；
项目评测类：《安徽省医疗保障信息平台商用密码应用安全性评估报告》（按平台工程总报告和被测评对象信息系统分别提供）；
备案类：《安徽省医疗保障信息平台商用密码应用测评报告备案》（按系统提供）；
培训类：《培训计划》、《培训教材》、《培训过程记录》、《培训考核记录》等。
（四）培训服务
对安徽省医疗保障系统内的安全技术及密码管理人员开展不少于2次的现场密码知识培训，现场培训人次不少于150人次，对相关系统承建单位开展不少于2次的密码知识培训活动。培训所需的场地费、师资费包含在本项目报价中，采购人不再另行支付，培训方案经采购人认可后组织实施。
（五）其他
根据密评工作需要承办本项目实施中所需的包含在本项目报价中，采购人不再另行支付，协助采购人完成密码测试相关的其他工作。
五、服务要求及其他要求
（一）成交供应商能力要求
1.成交供应商必须在充分理解需求文件中描述的采购人任务大纲的基础上，根据采购需求，提供对本项目的理解和详细描述，针对采购人提出的要求，通过客户化定制服务，满足采购人列出的所有需求。
2.成交供应商具有类似行业的密评咨询、测评经验，能为采购人提供有价值的咨询服务。
3.成交供应商能针对采购人复杂的应用系统和网络结构，能根据密评相关政策要求、专家评审要求和网安审核要求，对采购人提供合理、可操作、符合采购人管理要求的密码测评备案方案，并取得备案证明。
4.成交供应商需准确理解项目的背景和目标，制定的技术方案应具备较强的针对性和实施性。
5.成交供应商需根据采购人要求快速响应，24小时内安排人员上门沟通服务。
6.成交供应商必须按照采购人的项目实施进度要求，提供整个项目的进度计划，提交实施方案，实施完成后提交项目报告。包括项目的组织和管理、投入的技术人员及其简介、详细的工作计划、具体工作内容及各项具体方案和应急计划等内容。文档及质量保障：成交供应商必须认真理解所有质量保障需求，详细描述响应方案。
（二）人员要求
成交供应商应确保能建立一支具有一定服务能力的管理和技术团队，在项目工作组的指导下承担具体的工作，并指定一名项目负责人负责本项目的具体实施。为确保按期完成各项任务，项目负责人应统一管理和调配项目实施进度，同时还需要负责与项目工作组保持联系，及时沟通。
项目实施组的组成人员要求如下： 
1.项目总人数不得少于8人（项目经理除外），并合理安排实施人员，保障服务工作相关需要。
2.成交供应商在项目实施中选派的团队人员，应工作责任心强、技术水平高、业务熟练，且专职于本项目，在采购人指定地点专职开展密评工作，服务期间不得从事与本项目无关事项。
3.项目实施人员具备本科及以上学历，五年及以上信息安全或密码学领域的从业背景。项目实施人员，商用密码应用安全性评估人员考核成绩应在60分以上。项目负责人应具有研究生及以上学历，五年及以上信息安全或密码学领域的从业背景；有较好的文字表达能力和沟通能力。
注：除评分标准中要求提供的相关人员证明材料作为评分条件外，供应商在响应文件中无须提供人员其他相关证明材料，由采购人在合同签订后成交供应商进场服务前核查人员配备情况，人员须按照要求配备到位。
（三）知识产权
采购人拥有安徽省医疗保障信息平台除第三方产品外所有工作件、交付文档、定制软件、应用系统软件、数据资源及其他附属产品的知识产权，未经采购人许可，供应商不得用于第三方。
项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关文档、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属采购人。
供应商应保证提供给采购人使用的货物及服务或其中的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，供应商应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。
（四）保密要求
供应商必须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。供应商必须与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及安徽省医疗保障信息平台的任何内容。
供应商团队所有人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可，并与合同、保密协议一并提交给采购人。
（五）日常管理
供应商需承诺服从采购人及其管理本部门制定的各项管理制度，驻场人员应严格遵守采购人制定的各项规章制度，服从采购人有关项目驻场人员绩效考核等管理规定；供应商要主动接受安徽省医疗保障信息建设工程监理单位的监督管理，接受监理单位对本项目的过程、质量、绩效、进度等方面的监管；要主动接受安徽省医疗保障信息建设工程总集成单位的日常管理和调度安排；要积极主动组织和配合安徽省医疗保障信息建设工程其他承担单位的工作。
（六）档案归集
项目验收后应按照信息化工程档案管理有关规定，规范化标准化整理归集本项目实施过程中的各类资料、文件、纪要、测评报告等全流程的纸质档案和电子档案，作为申请项目验收的基本条件。
[bookmark: _Toc18052]六、报价要求
本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，请供应商自行考虑后谨慎报价。


