
技术询价文件

采购人：中海石油化学股份有限公司
2026年2月24日

目录
1

1. 总则

1

2. 项目概况

1

2.1项目名称

1

2.2建设地点

1

2.3概述

2

3. 标准规范及要求

2

3.1标准规范

3

3.2要求

6

4. 供货与服务范围

6

4.1招标人供货服务范围

6

4.2投标人供货服务范围

19

4.3服务及验收标准

20

4.4拒收

20

5. 交货期与工期要求

20

6. 检验和试验

20

7. 售后服务

20

8. 技术投标文件要求

21

9. 技术偏离等（格式见附件1）

21

10. 投标人应提供的项目完工资料

22

附件1 技术偏离表

22

附件2 动员计划

22

附件3 违纪处罚标准表




总则

本技术询价文件仅适用于中海化学生产经营大数据看板项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、服务范围、工期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求。

本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质服务及其备件材料。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务及备件材料完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

本技术询价文件所使用的标准规范，如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸、工作量清单、工作报价单或预算书。
招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。

投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。

投标文件不满足技术询价文件中任何一项加注星号（“★”）的条款，其投标将被拒绝。

项目概况
2.1项目名称

中海化学生产经营大数据看板

2.2建设地点

北京化学公司总部

2.3概述

数字时代，数据是发展新质生产力的关键生产要素。中海化学根据集团发展战略规划，提出“数据驱动管理提升及运营提效”的发展方针。当前，已经完成了生产经营大数据看板的可研和办公会数据指标可视化的试点建设。通过办公会数据指标可视化，已实现替代传统线下数据收集与人工PPT汇报的模式。财务域通过推动跨部门、跨层级的数据共享与协作，已有效实现为基层减负、为管理提效的双重目标。但现在仍缺乏财务、生产、营销的跨域数据衔接互通和业务域的联动穿透看板，也尚未形成公司级生产经营大数据看板；AI在生产经营大数据看板的应用也有待探索。因此，基于可研成果和试点建设经验，继续推进生产经营大数据看板建设，对实现公司“数据驱动管理提升及运营提效”的发展战略很有必要。

项目主要建设内容：1.对生产、财务和营销建设生产经营大数据看板的指标需求进行梳理确定，确定能实现多维联动分析的关键经营指标，构建横向拉通财务域、生产域、销售域三域，纵向对齐多职能领域，突破职能边界、突破数据边界的跨域指标体系。2.基于化学公司业务场景、经营过程的决策点对经验、判断逻辑进行提炼，搭建分析主题，设计分析方法和模型。确定生产经营大数据看板实现形式和实施方案设计。3.梳理化学公司总部及下属单位的数据现状，针对看板需求指标数据进行探源，配合数据治理，按需推动需求系统数据入湖，依托集团基础数据平台的能力进行数据应用分析和模型构建。 4.搭建财务管理、安全生产管理和营销管理大数据看板，并形成公司级生产经营大数据看板，实现“一屏总览、分屏跳转”，支持跨业务域的数据跳转分析，支持数据上下之间的钻取分析。定制化开发数字人和数据问答等AI功能，然后按需不断扩大AI应用范围。
建设周期：预估24个月
标准规范及要求
3.1标准规范

本项目执行的标准规范，包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。

《数据管理能力成熟度评估模型》                         GB/T 36073-2018
《信息安全技术 大数据安全管理指南》                    GB/T 37973-2019
《信息技术 数据质量评价指标》                          GB/T 36344-2018
《信息技术 大数据分析系统功能要求》                    GB/T 37721-2019
《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》                GB/T 37988-2019
《信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求》             GB/T 38633-2020
《信息技术 大数据 大数据系统基本要求》                 GB/T 38673-2020
《中国海洋石油集团有限公司数据应用管理细则》
《中国海洋石油集团有限公司数据安全管理细则》
《中国海洋石油集团有限公司数据质量管理细则》
《中国海洋石油集团有限公司数据生存周期管理细则》
《中国海洋石油集团有限公司数据架构与标准管理细则》
《中国海洋石油集团有限公司专利、软件著作权及专有技术管理细则》
《中海石油化学股份有限公司网络安全管理办法》
《中海石油化学股份有限公司数据管理办法》
《中海石油化学股份有限公司信息化建设、应用及运维管理办法》
《中海石油化学股份有限公司网络安全运行管理细则》
《中海石油化学股份有限公司网络安全应急管理细则》
《中海石油化学股份有限公司信息系统安全等级保护管理细则》
《中海石油化学股份有限公司信息化资产管理办法》
《中海石油化学股份有限公司网络和信息系统运维管理细则》
《中海石油化学股份有限公司信息化建设项目管理细则》
《中海石油化学股份有限公司科技和网信管理制度》
3.2要求

3.2.1资质要求

★资质要求：
投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。
应具有ITSS三级及以上资质。
应具有软件企业证书；

应同时具备ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO20000-1信息技术服务管理体系认证。

★信誉要求：

投标人不得是最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级法院列入失信被执行人名单；

近三年内其法定代表人或授权人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。

财务状况：
投标人财务状况良好，提供近三年（2022-2024年）经审计的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表（成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时间至2024年的财务报表）。

★拥有所用数据开发工具、服务器、AI等主要产品的著作权专利或使用授权；
★本项目不允许投标人以联合体形式参加投标。

公平竞争承诺：投标人不存在、不涉及黑恶势力，承诺公平竞争。（提供承诺，未提供承诺书或承诺内容有实质性改动将被废标；承诺书签字、盖章具备其一有效）。

★投标人不得存在以下情形：

被国家机关、招标人及其上级部门明文规定暂停、中止或取消交易或投标资格；

被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

在最近三年内发生重大服务质量、安全事故；

被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。

★单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。
3.2.2业绩要求
★自 2020年1月1日至投标截止日，投标人至少已有2项项目金额不少于100万的数据开发相关项目业绩，并提供相应的业绩证明材料，证明材料要求如下：

提供的业绩证明文件包括：合同证明资料，包括合同封面、合同信息页及签字盖章页；

未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。

3.2.3人员要求

投标人应根据项目内容配备适当的项目实施团队资源，并提供符合要求的人员，给出具体角色和职责，团队构成建议，要求包括但不限于以下人员资质要求清单中人员岗位。

核心人员要求驻指定现场进行办公。保证项目团队稳定性，在项目实施过程中，不得随意更换关键成员。投标人自行承担提供服务人员的医疗、保险、劳保、福利、工资、奖金、管理费等所有福利待遇和其他一切费用。本服务履行过程中，投标人应建立并维系合法、适当的劳动关系。投标人应采取措施确保其工作人员在执行工作过程中严格遵守本服务和法律法规的规定。招标方有权要求投标人更换其工作人员，投标人应严格执行招标方的要求。

具体核心人员资质要求如下:

	岗位类型
	能力要求

	项目经理
	本科及以上学历，计算机相关专业；

具有5年及以上信息化项目实施经验，熟悉市面上常见成熟的商业智能和数据分析工具、数据建设与治理平台等；

具有中级及以上职称；

具备编写项目管理制度和相关规范等文档编写能力；

熟悉信息化系统项目实施流程，具备进行项目实施全过程的管理能力，能够带领项目团队，高质量完成需求分析调研、方案设计、系统集成、开发测试、用户培训和上线运维支持等工作；

有团队精神和快速学习能力，有良好的服务意识及责任心。

	业务顾问
	本科及以上学历，具有5年以上管理咨询经验，3年以上信息化项目实施经验；
熟悉石油化工产业链业务场景，了解化肥、化工企业的业务特点，具备能源化工行业信息化项目的成功经验；

有能源、工业、金融、互联网等业务分析经验，具备相应的生产、经营管理、营销等业务领域知识储备；

擅长企业管理咨询规划，能结合识别业务痛点并设计方案；

具有数据分析、数据可视化、数据产品研发的实际开发实施经验者优先；

具备较强的沟通协调能力；

收集各方需求，进行业务分析，协助评估需求的合理性；

向产品经理提出业务产品需求、数据需求；

协助产品经理共同落实产品设计、跟进产品研发进度；

	系统/数据架构师
	本科及以上学历，数据科学、信息化、计算机相关专业；

具有3年以上工作经验，具备大数据架构/数仓建设经验，石油化工行业信息化项目经验；

熟悉大数据全栈设计，熟练掌握主流大数据技术栈；

具备系统接口与集成设计能力，能集成MES、ERP等多源系统；

精通数仓分层建模，熟练ETL/ELT开发与优化；

掌握数据治理全流程体系；

具备解决实际问题的能力，能够分析和理解业务需求，转化为技术方案；

具备跨团队协作、项目统筹能力，能解决架构落地中的技术难题，规范输出相关文档。

	工程师
	本科及以上学历，数据科学、信息化、计算机相关专业；

2年及以上大数据、信息化项目相关工作经验，有工业/化工行业项目经验者优先；

熟练掌握大数据相关技术，可独立完成数据采集、清洗、转换（ETL）或看板前端/后端开发；

能对接业务需求，熟悉企业级可视化 / 数据治理工具，能配合业务顾问、架构师推进项目落地；

具备系统部署、调试、日常运维能力，能快速处理项目落地中的常规技术问题；

具备良好的沟通协作能力，能配合团队完成开发、测试、上线全流程工作；

能快速适配项目技术需求，规范编写技术文档。


在实施过程中，如果招标人发现派驻的工程师不能胜任项目实施工作要求的，投标人应及时按照招标人要求，在规定时间内完成人员更换，更换满足招标人要求的实施工程师。由于投标人未能提供满足招标人实施要求的工程师而导致实施计划延误的，所造成的责任和后果由投标人承担。

投标人要明确提出为完成项目需要招标人提供的保障条件，包括工作环境要求、配合技术人员要求等。

投标人应出具详细的项目实施方案，方案应包括项目技术文档、项目管理措施、实施进度计划、人员投入计划、项目功能测试、上线运维方案等。

投标人在实施过程应充分考虑给现有业务系统带来的影响，及时向项目组其他成员通告。在实施过程中应严格遵守业主方的相关管理规定和流程。

项目工作语言为中文，如果投标人需要翻译，人员及费用由投标人负责，且翻译必须是专业翻译。

供货与服务范围

4.1招标人供货服务范围

数据资源与系统接口：提供本项目所需的、涵盖安全生产、财务管理、营销贸易等业务域的已有信息系统数据访问权限和接口规范，包括但不限于集团财务一体化平台、ERP系统、各基地MES系统、海油商城、物流系统等。

基础平台与计算资源：提供集团数据基础平台（数据湖）的项目空间使用权限，以及在集团云平台上部署本项目所需的计算、存储及网络资源。

业务协调与知识输入：组织总部及各基地相关业务部门（如安全生产部、财务部、营销公司）提供业务需求说明、指标口径确认、业务流程梳理等支持，并指派关键用户参与测试与培训。

必要的工作保障：在项目周期内，为投标人项目团队提供符合安全规定的现场办公条件、会议设施及内部通信支持。

4.2投标人供货服务范围

4.2.1需求调研与分析

投标人需全面承担本项目需求调研与分析的全部工作，结合中海化学生产经营全流程特点，深入调研生产、经营、管理等各环节的核心需求，完成系统、全面的需求分析，形成标准化、可落地的需求成果文件，为后续项目设计、开发、实施奠定坚实基础，确保最终交付的大数据看板完全匹配中海化学的实际业务场景与管理诉求。投标人需独立完成调研方案制定、调研实施、需求梳理、分析论证、成果编制及评审配合等全部工作，具体职责与工作内容如下：

调研方案制定

投标人需在项目启动后结合本项目整体目标及中海化学生产经营业务特性，制定详细、可落地的需求调研方案，明确调研目标、调研范围、调研对象、调研方式、调研流程、时间节点、人员配置及分工、质量控制标准等核心内容。调研方案需充分考虑中海化学各业务板块的差异性，针对性设计调研内容，避免调研遗漏、重复，确保调研工作高效有序推进。

调研范围覆盖
需求调研需实现业务范围、组织范围、数据范围、功能范围的全面覆盖，梳理各维度需求，调研对象需涵盖各层级、各岗位相关人员，确保收集的需求贴合实际业务场景与使用诉求。

2.1 调研范围

组织范围：全覆盖招标人总部安全生产部、财务部、营销公司及富岛公司、富岛化工、大峪口公司、华鹤公司、八所港公司五大基地公司相关业务部门；

业务范围：全覆盖安全生产、财务管理、营销业务三大核心领域，延伸至科技研发、采购、仓储物流、人力资源、审计、风险管理等关联管理领域；

数据范围：全覆盖生产经营、安全管控、财务分析、投资、营销、仓储物流等全类型数据，重点梳理数据来源、数据格式、统计口径、更新频率、数据质量及现有数据痛点；

功能范围：全覆盖数据采集、数据资产管理、数据建模、数据分析、AI 智能分析、可视化展示、跨域跳转、数据钻取等全部功能，同时调研系统兼容性、权限管理、数据安全等配套需求。

2.2 调研对象

调研对象需涵盖领导层、业务负责人、业务人员、IT 技术人员等各层级人员，确保需求收集兼顾决策层、执行层、操作层的不同诉求：

领导层：调研经营决策、跨域效益分析、产销协同、风险防控等核心需求，明确看板总览、关键指标监控、趋势预测等决策层功能要求；

业务负责人：调研各业务域核心指标监控、跨部门数据联动、业务分析、异常预警等需求，明确各域看板的功能模块与分析场景；

业务人员：调研日常业务数据统计、报表生成、数据填报、实操便捷性等需求，明确指标统计口径、数据采集方式、界面操作等细节要求；

技术人员：调研现有信息系统架构、数据接口、集团数据湖接入规范、工具应用要求，明确系统兼容、数据流转、技术对接等需求。

需求梳理与分析

调研工作完成后，投标人需对收集到的全部原始需求进行系统梳理、去重、分类，剔除矛盾、模糊、不可行的需求，区分刚性需求（必须满足）与柔性需求（可协商优化），明确需求优先级，形成结构化需求清单。同时，结合化工行业特性、大数据技术规范及招标人业务发展规划，对梳理后的需求进行深入分析，重点开展以下工作：需求可行性分析、 需求关联性分析、需求量化分析、 解决方案分析、 需求优化建议。
需求成果编制与评审

需求分析完成后，投标人需编制标准化的需求成果文件，成果文件需完整、规范、清晰，重点包含但不限于《结构化需求清单》《需求确认函》《调研总结报告》。

其他要求：

投标人需建立需求调研与分析的质量管控机制，明确各环节的质量标准与审核流程，确保调研工作规范、需求分析精准、成果文件合格；

调研过程中，投标人需严格遵守招标人的保密规定，对调研过程中获取的招标人商业秘密、业务数据、技术信息等敏感内容严格保密，不得泄露、传播或用于本项目以外的其他用途，调研结束后，需按招标人要求归还全部涉密资料，签订保密协议；

需求调研与分析工作的全部成果（包括但不限于调研方案、访谈纪要、工作日志、进展报告、需求清单、需求规格说明书、调研总结报告等）均归招标人所有，投标人仅可留存用于本项目实施的相关副本；

投标人需明确需求调研与分析的完成时限，确保在约定时间内完成全部工作并通过评审，若因投标人自身原因导致工作延期，需承担相应的违约责任；

需求调研与分析过程中，投标人需主动与招标人沟通对接，及时响应招标人的合理要求，配合招标人开展相关协调工作，确保工作顺利推进。

4.2.2方案设计

投标人需在需求调研与分析成果的基础上，全面承担本项目方案设计的全部工作，结合中海化学生产经营大数据看板的核心定位、化工行业业务特性及招标人现有技术架构，完成全流程方案设计，形成完整、规范、可落地的设计成果文件，作为项目开发、实施、测试、验收的核心依据，确保方案能够充分满足招标人明确的全部需求及潜在优化诉求。

方案设计工作均由投标人独立负责组织实施，招标人仅提供必要的业务指导及审核确认，投标人需组建专业的设计团队，完成方案设计、优化完善、评审等全部工作，确保设计方案的科学性、可行性、合规性及与需求的一致性，具体职责与工作内容如下：

设计前期筹备与计划制定

投标人需在需求确认后完成全部筹备工作，并制定详细的方案设计实施计划，提交招标人审核通过后启动正式设计，审核未通过的需在招标人要求时限内修改完善，相关成本由投标人自行承担。具体筹备及计划内容包括：

梳理需求成果中的核心要求，明确看板指标体系及安全生产、财务、营销三大业务域和公司级看板的设计边界，对齐国资委考核要求、集团数据湖及基础数据平台应用规范；调研招标人现有信息系统架构、数据现状、集团数据湖接入规范、数据建模要求及可视化开发标准，确保设计方案与现有技术体系兼容适配；明确项目分阶段设计要求，安排合理的建设顺序，拆解各阶段设计重点、交付物及时间节点，衔接迭代开发与阶段交付需求；制定设计质量管控流程，明确各设计环节的审核标准、跨域指标与 AI 功能的设计验证要求，同时规划设计成果的迭代优化机制，适配项目建设过程中的需求细化与 AI 应用拓展。

总体方案设计

总体方案设计为各分项、分阶段设计的指导纲领，需全面覆盖项目业务、技术、数据、实施、智能化等核心维度，明确整体设计思路与架构体系，重点包含但不限于以下内容：

2.1 项目建设整体规划

结合项目实施周期，明确阶段建设的设计衔接逻辑，确定各阶段看板的设计重点、功能边界、指标覆盖范围及跨域数据联动规则，同时规划 AI 功能分阶段融入方案，明确在24个月内完成从需求分析到系统上线试用、验收。

2.2 总体架构设计

紧扣集团基础数据平台及数据湖应用要求，搭建“数据层 - 建模层 - 可视化层 - AI 赋能层”的四层总体架构，明确各层级的核心功能、技术选型、交互逻辑及与现有系统的对接关系：

技术架构：明确基于海油集团数据湖的技术底座，确定核心技术链路，同时明确 AI方案，说明选型依据（贴合化工行业特性、兼容集团技术规范、支撑跨域数据联动、便于 AI 功能拓展）；

数据架构：明确生产经营、安全管控、财务分析、营销物流等全类型数据的采集范围、探源规则、入湖标准，设计从各业务系统 / 手工填报到集团数据湖、再到中海化学数据空间的数据流转流程，确定数据清洗、转换、整合的统一标准，支撑跨域指标体系的数据溯源与穿透分析；

业务架构：设计总部与五大基地公司的业务数据联动架构，明确各业务域看板的功能模块、指标体系、数据穿透规则，实现 “横向拉通财务 / 生产 / 销售、纵向贯通总部 / 基地” 的业务分析需求；

应用架构：明确安全生产、财务、营销三大域看板及公司级看板的应用边界、跳转规则，设计 “1 屏总览、分屏跳转” 的看板应用逻辑，同时规划 AI 功能与各看板的集成应用方式。

2.3 跨域指标体系设计方案

基于需求成果，参考国资委管理要求及上级考核指标，设计跨域指标体系，明确各指标的定义、统计口径、数据来源、计算逻辑、更新频率及穿透分析规则，实现经营财务指标、安全生产指标、营销三大领域指标覆盖，所有指标需支持组织维度、产品 / 装置维度、客户维度、时间维度的多维度穿透分析，满足管理层多层级决策需求。

2.4风险分析与应对

分析方案设计及后续实施过程中的技术风险、业务风险、实施风险，明确风险等级、应对措施及预案，确保方案的可行性与项目推进的顺畅性。

分项方案设计

在总体方案通过招标人审核后，投标人完成分项方案设计，各分项方案需严格遵循总体方案要求，细化各环节设计内容，同时匹配分阶段建设需求，重点包含但不限于：

3.1 数据治理与接入方案

数据现状梳理与探源方案：明确总部及五大基地公司各业务域指标的数据来源、数据格式、存储位置，制定未入集团数据湖系统的数据入湖推进方案及接入规范；

数据采集方案：设计各业务系统数据的自动采集、手工填报数据的录入与校验方案，明确数据采集频率、接口规范、异常数据处理机制，确保数据的准确性、完整性、实时性；

数据流转方案：设计全链路数据流转规则，明确各环节的数据传输标准、同步机制及一致性校验要求。

3.2 数据建模与加工方案

设计看板指标的建模与加工方案，明确数据模型的层级设计（贴源层、整合层、应用层），匹配跨域指标体系的计算与分析需求；各指标的建模逻辑、计算方法、关联关系，支撑多维度穿透分析与数据钻取；模型的迭代优化机制，适配分阶段建设过程中的指标调整与 AI 功能拓展需求；数据模型与集团基础数据平台的兼容要求，确保数据共享与安全管控。

3.3 可视化看板设计方案

按 “分阶段建设、一体化集成” 要求，设计安全生产、财务、营销三大域看板及公司级看板的可视化方案，满足 “1 屏总览、分屏跳转” 及跨域数据联动分析需求，具体包括：

整体设计规范：统一看板的界面风格、配色体系、操作逻辑，贴合招标人企业形象，确保界面简洁易用、重点突出；

各域看板设计：按安全生产、财务、营销分域，设计看板的布局、核心指标展示形式、数据钻取逻辑，明确各看板的核心分析场景；

公司级看板设计：整合三大域核心数据，设计 “总览屏” 实现公司经营动态的一站式展示，同时设计各域看板的跳转入口，支持 “总览 - 分域 - 明细” 的多层级数据钻取；

交互功能设计：支持跨业务域数据跳转、多维度指标筛选、数据导出 / 打印、异常数据预警提醒等功能，确保管理层及业务人员的操作需求。

3.4 AI 智能功能设计方案

紧扣项目 AI 赋能要求，设计看板讲解数字人、数据问答助手、经营报告智能洞察三大 AI 功能方案，明确技术选型、功能逻辑、与看板的集成方式及拓展规则：

看板讲解数字人：基于大模型及预设内容，设计数字人的播报逻辑、内容模板、触发方式，实现对生产经营管理数据的结构化摘要播报，适配办公会、经营分析会等场景；

数据问答助手：基于大模型能力，设计自然语言交互逻辑、数据查询接口、可视化呈现方式，支持管理层及业务人员通过语音 / 文字快速查询跨域指标数据，实现即时数据支持；

经营报告智能洞察：设计基于实际业务数据的自动汇总、分析、报告生成逻辑，明确洞察维度、报告模板、更新频率，辅助管理层对业务状况进行概览与分析；

3.5 接口设计方案

设计本项目与招标人现有业务系统、集团数据湖、基础数据平台及核心工具的接口方案，明确接口类型、接口规范、参数定义、调用方式；明确各接口的详细设计，确保数据流畅互通；明确接口的权限控制、异常处理、日志审计机制，保障数据传输的安全与稳定；明确接口对接规范，确保纵向数据穿透的实现。

3.6 系统部署与运维设计方案

结合项目实施周期及招标人现有 IT 环境，设计系统的部署、测试、上线及运维方案，具体包括：

部署方案：明确系统的硬件环境、软件环境、部署架构，匹配集团数据安全与管控要求；

分阶段测试方案：设计各阶段看板的功能测试、性能测试、数据准确性测试、跨域联动测试、AI 功能测试的标准与流程；

运维方案：明确系统日常监控、故障排查、数据维护、版本迭代的流程与职责，设计指标体系、模型、看板的优化调整机制，确保系统长期稳定运行；

数据安全方案：严格遵循国家数据安全法律法规及招标人保密规定，设计数据采集、传输、存储、使用全流程的安全防护方案，包括数据加密、访问权限管控、操作日志审计、数据备份与恢复等内容，确保生产经营核心数据的安全。

设计成果编制与要求

所有设计成果文件需提交招标人组织审核。投标人需全程配合审核工作，详细讲解设计方案，解答疑问，针对意见及时修改完善，直至通过。方案确认后，若招标人需变更设计需求，需按照项目变更管理流程执行，投标人需配合完成方案变更设计及成果调整，相关变更成本按合同约定执行。

其他要求

投标人需严格遵循海油集团数据湖及基础数据平台应用规范；

设计过程中，投标人需严格遵守招标人的保密规定，对设计过程中获取的招标人商业秘密、业务数据、技术信息及设计成果等敏感内容严格保密，不得泄露、传播或用于本项目以外的其他用途，设计结束后按招标人要求归还全部涉密资料并签订保密协议；

本项目方案设计的全部成果均归招标人所有，投标人仅可留存用于本项目实施的相关副本；

设计过程中，投标人需主动与招标人沟通对接，同步设计过程中发现的问题、困难及解决方案，及时响应招标人的合理要求，配合开展相关协调工作；

设计方案需符合国家相关法律法规、化工行业标准、集团技术规范及招标人内部管理制度，同时兼顾经济性，在满足需求的前提下优化技术选型与设计方案，降低项目建设及后续运维成本；

设计方案需充分考虑可扩展性，预留指标体系、AI 功能、业务域的拓展接口，满足招标人未来业务发展及数据应用深化的需求。

4.2.3 环境部署及系统集成

由投标人独立组织实施，招标人仅提供基础环境资源、接口协调及测试配合，投标人需组建专业的部署与集成团队，完成部署规划、环境搭建、系统集成、联调测试、试运行保障及成果交付等全部工作，具体职责与工作内容如下：

环境部署实施

投标人需严格按照审核通过的部署方案，完成开发、测试、生产三级环境的全流程搭建，确保环境配置符合集团技术规范、项目设计要求及数据安全标准，实现各环境的独立可控、数据隔离与平滑切换。

1.1 环境需求确认与资源准备

投标人需提前完成招标人现有 IT 环境的复核，明确硬件配置、软件版本要求、网络权限开通范围等，协助招标人完成资源筹备；针对集团数据湖接入、数据建模、可视化所需的专属环境，投标人需明确独立部署要求，确保与招标人现有系统环境兼容，无冲突、无冗余。

1.2 三级环境搭建

1.2.1 开发环境部署

搭建用于项目分阶段开发、代码编写、模块调试的开发环境，明确环境配置标准，实现与设计方案的完全适配；配置开发人员权限，建立代码管理与版本控制机制，确保各阶段开发成果可追溯、可复用。

1.2.2 测试环境部署

搭建与生产环境配置一致的测试环境，实现开发成果的独立测试与验证；配置测试数据隔离策略，导入招标人真实业务数据样本，支撑功能测试、性能测试、数据准确性测试、跨域联动测试及 AI 功能测试；建立测试环境的更新与维护机制，确保与开发环境的成果同步。

1.2.3 生产环境部署

严格遵循集团数据安全管理规定及招标人 IT 运维规范，完成生产环境的搭建与配置。

系统集成实施

系统集成是本项目核心工作，投标人需完成数据集成、接口集成、功能集成、AI 集成四大核心任务，确保系统功能完整、数据流转顺畅、交互逻辑清晰。

2.1 数据集成

严格遵循海油集团数据湖管理规范及建模要求，完成全类型数据的集成，实现数据的统一汇聚、标准化处理与共享使用：

集团数据湖接入集成：完成招标人现有业务系统未入湖数据的入湖开发，适配集团数据湖的接入规范、数据标准与接口协议，实现系统数据的自动采集与入湖；

公司数据空间集成：完成集团数据湖数据向中海化学数据空间的同步集成，设计数据同步策略、增量同步规则，确保数据的完整性与实时性；

数据建模集成：完成数据空间数据向数据治理工具的接入，按照设计方案的模型层级，实现建模逻辑的落地，完成跨域指标的计算、整合与存储；

可视化数据集成：完成数据治理工具与可视化工具的双向数据集成，传输数据建模成果，配置数据查询接口、钻取接口，支撑看板的可视化展示与多维度分析；

手工填报数据集成：搭建手工填报数据的录入、校验、集成模块，实现手工数据与系统自动采集数据的统一汇总，纳入整体数据体系。

2.2 接口集成

按照接口设计方案，完成本项目与招标人现有系统、海油集团平台、核心工具的全接口开发与集成，确保接口稳定、数据传输安全、调用高效：

业务系统接口集成：开发业务系统与集团数据湖的采集接口，明确接口调用方式、数据格式、异常处理机制，实现数据的自动采集；

集团平台接口集成：完成与集团数据湖、基础数据平台的对接集成，严格遵循集团接口规范，确保数据接入、共享的合规性；

核心工具接口集成：完成数据治理工具与可视化工具、可视化工具与 AI 模块、各工具与数据库的接口开发，实现功能联动与数据互通；

基地公司接口集成：统一五大基地公司的接口标准，完成基地公司业务系统与总部数据体系的接入，实现总部与基地的纵向数据穿透；

接口测试与优化：对所有接口进行全场景测试，针对测试发现的问题进行优化。

2.3 功能集成

完成大数据看板全功能模块的集成，实现各业务域看板、跨域联动功能、权限管理功能的无缝衔接，满足 “1 屏总览、分屏跳转、多层级钻取” 的使用需求。业务域功能集成，将安全生产、财务、营销三大域的看板功能模块进行集成，明确各模块的跳转规则、数据联动逻辑，实现跨域数据的无缝切换；公司级功能集成，整合三大域核心功能，完成公司级总览看板的功能集成，实现全业务域数据的统一展示与分析；通用功能集成，完成权限管理、日志审计、数据导出、异常预警、系统配置等通用功能与核心业务功能的集成，确保系统功能完整；分阶段功能集成，按照阶段建设计划，完成各阶段功能的迭代集成，每阶段集成后进行功能验证，确保已集成功能稳定运行。

2.4 AI 智能功能集成

在项目后期完成 AI 功能与看板系统的深度集成，实现 AI 能力与业务数据的融合，支撑智能化决策需求。包括数字人功能集成、数据问答助手集成和经营报告智能洞察集成。

成果交付与验收

环境部署及系统集成工作完成后，投标人需编制标准化的成果文件，提交招标人组织验收，验收通过后完成正式移交。

其他要求

投标人需严格遵守国家数据安全法律法规、集团数据管理规范及招标人保密规定，在环境部署、系统集成过程中，对招标人的业务数据、技术信息、接口规范等敏感内容严格保密，不得泄露、传播或用于本项目以外的用途；

环境部署与系统集成过程中，投标人需采取有效措施，避免对招标人现有业务系统的正常运行造成影响，若因投标人操作失误导致现有系统故障，投标人需承担全部责任并负责恢复；

投标人需提供详细的环境维护手册、系统集成维护手册，对招标人 人员进行专项培训，确保招标人能够独立完成日常环境维护与集成接口管理；

集成方案需具备可扩展性，预留未来业务系统接入、AI 功能拓展、基地公司新增的集成接口，满足招标人业务发展与数据应用深化的需求；

投标人需确保部署与集成成果符合稳定性、安全性和信创要求，适配招标人生产经营的连续性需求。

4.2.4 应用开发与测试

本章节所有工作由投标人独立组织实施，招标人仅提供业务验证、测试数据支持及需求确认，投标人需组建专业的开发与测试团队，完成开发计划制定、分阶段应用开发、全流程测试验证、问题整改优化及开发成果交付等全部工作，具体职责与工作内容如下：

开发与测试总体规划

投标人需在开发环境搭建完成，结合项目阶段建设任务及方案设计要求，制定应用开发与测试实施方案，明确分阶段开发任务、核心开发内容、技术实现标准、测试体系、时间节点、人员分工、质量管控要求及成果交付清单，提交招标人审核通过后启动开发工作；若审核未通过，投标人需在招标人要求时限内修改完善，相关成本由投标人自行承担。
分阶段应用开发实施

投标人需按照审核通过的开发方案，依托数据治理和可视化等核心工具，完成应用开发工作，确保开发成果与方案设计、跨域指标体系要求高度一致，满足各业务域的实际使用需求。

2.1 核心数据建模开发

以中海化学数据空间为基础，完成全业务域看板指标的建模加工，实现数据的汇聚、清洗、转换、计算与整合，为可视化看板提供精准、统一的数据源支撑，核心开发内容包括：

数据接入建模：完成集团数据湖共享至中海化学数据空间的全类型数据的接入建模，设计贴源层数据模型；

指标计算建模：按照设计方案指标体系要求，通过数据治理建设工具完成整合层、应用层模型搭建，明确各指标的计算逻辑、统计口径、关联关系、更新频率，完成核心指标的计算，支持多维度的穿透分析与数据钻取；

分域建模落地：按阶段建设要求，完成安全生产域、财务域、营销域核心指标建模，最后整合各域模型完成公司级综合指标建模，确保各阶段模型衔接顺畅，无数据冲突、无口径偏差；

模型优化与验证：完成建模后对数据模型进行迭代优化，验证模型计算结果的准确性、实时性，针对数据异常、计算偏差等问题及时调整建模逻辑，确保模型输出数据与招标人实际业务数据一致。

2.2 可视化看板开发

以建模成果为数据源，完成各业务域及公司级可视化看板的定制开发，实现数据的直观展示、跨域联动、多层级钻取，满足 “1 屏总览、分屏跳转” 的核心需求，核心开发内容包括：

分域看板开发：完成安全生产域、财务域、营销域可视化看板开发，按各业务域的核心分析场景，设计看板布局、指标展示形式，实现生产装置运行监控、财务效益分析、营销产销协同等核心功能，支持跨维度数据筛选、查询与钻取；

公司级总览看板开发：整合三大域核心数据与指标，完成公司级生产经营大数据看板开发，设计总览屏核心界面，实现公司整体经营动态的一站式展示，配置各域看板的跳转入口，实现 “总览 - 分域 - 明细” 的多层级数据穿透，满足管理层 “一眼看透” 经营动态的决策需求；

通用功能开发：完成看板的通用功能开发，包括数据导出 / 打印、异常指标预警、自定义报表、权限管控、操作日志等，确保看板的实用性与便捷性；

界面优化适配：统一各看板的界面风格、配色体系、操作逻辑，贴合招标人企业形象，同时优化界面响应速度与展示效果，确保操作便捷、重点突出。

2.3 AI 智能功能定制开发

紧扣项目 AI 赋能要求，完成看板讲解数字人、数据问答助手、经营报告智能洞察三大 AI 功能的定制化开发，实现 AI 能力与看板系统的深度融合，为招标人提供智能化的数据分析与决策支持，核心开发内容包括：

看板讲解数字人开发：基于大模型及预设业务内容，开发数字人播报模块，定制化设计播报话术模板、触发方式，实现对各看板核心指标、经营动态的结构化摘要播报，适配办公会、经营分析会等场景的使用需求；

数据问答助手开发：对接看板核心数据源，设计问答语料库与意图识别逻辑，支持管理层及业务人员通过语音 / 文字的方式快速查询跨域指标数据，实现查询结果的可视化呈现，满足日常经营的即时数据需求；

经营报告智能洞察开发：开发智能分析与报告生成模块，基于看板业务数据，设计分析维度、报告模板，实现企业核心经营数据的自动汇总、趋势分析以及结构化报告生成，支持报告的导出与推送；

AI 功能接口开发：预留 AI 功能拓展接口，完成 AI 模块与可视化看板的接口开发，确保 AI 功能与看板数据的联动。

全流程测试验证实施

投标人需建立测试机制，完成全流程、多场景的测试验证工作，全面排查开发过程中的功能缺陷、数据偏差、性能问题及安全隐患，确保应用开发成果满足功能、性能、安全、业务适配等全方面要求。

3.1 各阶段测试实施

按阶段开发进度，完成各阶段开发成果的独立测试，确保各阶段成果可独立交付、可衔接集成，测试工作包括：

单元测试：完成各功能模块、数据模型、接口的单元测试，验证单个模块 / 模型 / 接口的功能实现准确性，及时整改开发过程中的基础问题；

集成测试：完成各阶段内部模块间、模型间、接口间的集成测试，验证模块衔接的顺畅性、数据流转的准确性、功能联动的有效性；

功能测试：对各阶段看板的核心功能、指标展示、数据钻取、跨域跳转、AI 功能等进行全面功能测试，验证功能实现与方案设计、需求要求的一致性，确保无功能遗漏、无逻辑错误；

业务验证测试：邀请招标人相关业务人员参与业务验证测试，基于实际业务场景与业务数据，验证看板指标、数据分析结果的准确性与贴合性，确保开发成果满足实际业务使用需求。

3.2 整体综合测试实施

在开发全部完成后，开展系统整体综合测试，验证系统的完整性、稳定性、性能及安全性，核心测试内容包括：

性能测试：模拟高并发访问、大数据量查询、多用户同时操作等场景，测试系统的响应速度、数据加载速度、并发处理能力，确保系统满足招标人日常使用及高峰场景的性能需求，无卡顿、无崩溃；

安全测试：测试系统的权限管控、数据加密、操作日志、防篡改等安全功能，排查数据泄露、越权访问等安全隐患，确保符合国家数据安全法律法规及招标人保密规定；

兼容性测试：测试可视化看板在招标人指定终端、浏览器的适配性，确保展示效果、操作功能不受终端 / 浏览器影响；

全链路数据测试：测试全链路数据流转，验证数据的准确性、完整性、实时性，确保各环节数据无偏差、无丢失。

3.3 问题整改与回归测试

投标人需建立问题管理台账，对测试过程中发现的问题逐一落实整改措施。问题整改完成后，验证问题整改效果，确保问题彻底解决，不产生新的衍生问题。所有测试环节均通过后，形成《应用开发测试总报告》，提交招标人审核确认。

开发成果优化与交付

投标人需针对测试过程中收集的优化建议、业务验证反馈，对开发成果进行最终迭代优化，确保系统功能更贴合实际业务需求，操作更便捷，数据更精准；优化完成并通过最终验证后，编制开发成果文件，按要求提交招标人。投标人需提交的开发成果文件需完整、规范、清晰，可直接支撑后续系统集成、部署与运维。

其他要求

投标人需建立开发过程的质量管控与版本管理机制，对所有开发成果进行版本控制，确保开发过程可追溯、开发成果可回滚，避免因开发失误导致的成果损失；

开发过程中，投标人需严格遵循海油集团数据湖、基础数据平台的管理规范，不得擅自修改集团数据湖原有数据及配置，确保数据使用的合规性；

投标人需严格遵守招标人的保密规定，对开发过程中获取的招标人业务数据、指标体系、技术信息及开发成果等敏感内容严格保密，不得泄露、传播或用于本项目以外的其他用途；

投标人需明确开发与整体测试的工作时限，确保按时完成全部开发工作，并通过全流程测试验证；若因投标人自身原因导致开发工作延期，需承担相应的违约责任；

开发过程中，投标人需建立进度同步机制，同步开发进度、遇到的问题、解决方案及后续计划，及时响应招标人的合理优化建议，配合开展业务验证工作。

4.2.5上线用户培训与运维支持

依托项目技术底座完成系统正式上线部署，协助建立常态化运维保障机制，确保系统上线后用户能熟练操作、系统能稳定运行、问题能快速解决，最终实现项目从开发测试到正式运营的平稳过渡，满足项目验收及后续长期运营的要求。所有工作由投标人独立组织实施，招标人仅提供培训场地、人员协调、运维环境资源等基础支持，投标人需完成分阶段用户培训、系统正式上线、常态化运维保障、故障应急处理、系统迭代优化及成果交付等全部工作，具体职责与工作内容如下：

上线用户培训体系搭建与实施

投标人需在系统上线前 结合各业务域看板功能、使用人员岗位特性及操作需求，搭建定制化培训体系，明确培训目标、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间、培训工作需随上线节奏同步推进，确保系统上线后，对应使用人员能熟练操作。

结合安全生产、财务、营销三大业务域及公司级看板的功能特性，制定培训内容，确保培训内容贴合实际业务场景，核心培训内容包括：

通用操作培训：系统登录、权限管理、界面导航、数据筛选 / 查询 / 钻取 / 导出、报表打印、自主分析等操作；

IT 运维专项培训：系统部署架构、数据全链路流转逻辑、模型维护基础、看板编辑技巧、接口监控方法、常见问题排查与解决、数据备份与恢复基础等；

AI 功能专项培训：看板讲解数字人播报触发、数据问答助手查询技巧、经营报告智能洞察报告生成 / 导出 / 推送等。

系统分阶段正式上线部署
投标人需在开发测试完成后，完成业务域看板系统的正式上线部署工作，实现从测试环境到生产环境的平稳切换，确保系统上线后无数据丢失、无功能故障、无业务影响，工作内容包括：上线前准备、分阶段上线实施、上线试运行、上线验收。

运维支持体系搭建与实施

投标人需在全系统正式上线后，协助建立常态化运维支持体系，竣工验收后按合同约定提供后续长期运维支持，确保系统稳定运行，核心运维指标满足招标人使用要求。具体运维支持工作内容包括：

3.1日常运维保障

开展系统数据监控、功能维护等工作，及时发现并解决潜在问题，确保系统持续稳定运行：

全链路数据监控：对从集团数据湖到看板展示的全链路数据流转进行监控，确保数据采集、同步、计算、展示的准确性、完整性、实时性，发现数据不更新、数据偏差、数据丢失等问题，立即排查并解决；

功能日常维护：对系统各功能模块、AI 智能功能进行日常维护，确保功能正常使用，针对用户操作中发现的功能小问题，及时优化解决；

权限动态管理：配合招标人，完成系统用户权限的新增、修改、删除等动态管理工作，确保权限配置合规、精准，满足岗位变动及人员调整需求；

3.2技术支持与咨询服务

为招标人所有系统使用人员及运维人员提供技术支持与咨询服务，建立多渠道沟通方式，确保问题能及时反馈、快速解答。即时解答与指导，对用户提出的操作问题、功能使用问题、基础运维问题，做到即时解答、远程指导，确保用户正常使用系统；专业技术咨询，为招标人 IT 运维人员提供系统架构、数据建模、AI 功能优化等专业技术咨询服务，协助提升招标人自主运维能力。

3.3系统优化与知识转移

投标人需在运维支持期间，持续收集用户使用反馈、业务需求变化，开展系统优化工作，同时完成核心技术知识转移，确保招标人能够逐步实现系统自主运维与简单优化，具体工作内容包括：

系统优化：根据使用反馈及需求优化建议，开展系统优化工作，包括指标体系微调、看板界面优化、功能完善、性能提升、AI 功能拓展等；
核心技术知识转移：针对招标人运维人员，开展技术交底，完成系统核心技术知识转移，包括系统整体架构、数据全链路流转逻辑、模型搭建与维护核心技巧、看板定制开发方法、AI 功能模块运维逻辑、接口开发与调试基础等；同时提供全套技术文档、运维手册、开发源码注释等，确保招标人运维人员能够独立开展系统日常运维、简单优化及常见问题排查解决；
运维能力提升培训：根据招标人 IT 运维人员的实际需求，开展运维能力提升培训，讲解系统优化内容、运维技巧和经验等，提升招标人自主运维能力。

成果交付与运维验收

投标人需在各阶段工作完成后，编制标准化、规范化的成果文件，按项目实施节点提交招标人，配合招标人完成各阶段验收及项目最终竣工验收。在项目实施周期的最后，投标人需配合招标人开展项目最终竣工验收工作，提交全部成果文件，确保运维支持工作符合项目要求，验收通过后，按合同约定转入后续长期运维支持阶段。

其他要求

投标人需建立培训与运维工作的质量管控机制，明确各环节质量标准与审核流程，确保培训效果、上线质量、运维服务符合招标人要求；

培训与运维过程中，投标人需严格遵守招标人的保密规定，对获取的招标人业务数据、技术信息、系统源码、运维资料等敏感内容严格保密，不得泄露、传播或用于本项目以外的其他用途；

投标人需确保人员的稳定性，项目实施期间核心人员不得随意更换，若确需更换，需安排同等资质或更高资质的人员接替，且完成工作交接，确保工作连续性；

投标人需在项目全系统上线后，向招标人提供驻场运维人员，负责现场培训指导、日常运维保障、问题快速处理等工作；核心运维指标需满足招标人要求，若未达到，投标人需承担相应违约责任，免费整改并采取补救措施；

投标人需充分考虑系统的可扩展性，运维过程中预留指标体系、功能模块、AI 应用的拓展接口，配合招标人完成后续业务需求拓展与系统功能升级；

投标人需在项目实施期间，同步工作进度、遇到的问题、解决方案及后续计划，及时响应招标人的合理要求，配合招标人开展相关工作。

4.2.6服务地点

北京

4.2.7服务期限

自服务签署后至项目验收完成
4.3服务及验收标准

4.3.1项目验收

根据招标方要求，提供包括开发成果、文档交付品的完成情况和知识转移情况等验收内容。主要指标包括开发配置效率，运维成果能够满足运维工作需求，知识转移是否满足运维要求，交付品文档是否齐备等。

4.3.2项目验收条件

验收内容包括交付品文档、开发源代码、知识转移情况等，包括但不限于以下信息：服务提供商提供的技术服务满足业务需求并得到招标方的认可；

服务提供商采用年度/季度/月度工作确认的方式，按照服务内容及交付品清单提供工作确认文档，招标方根据实际效果、质量等内容对工作进行确认。

4.3.3项目验收标准

验收工作由招标人组织、投标人全程配合，以招标文件、投标文件、合同、双方确认的需求 / 设计成果及国家 / 行业相关标准为依据，确保项目全面实现项目建设目标。

业务功能验收标准

各业务功能模块功能设计实现与需求分析描述的要求保持一致性。

各业务功能模块代码实现与设计方案描述要求保持一致性。

发现的程序错误或缺陷全部得到更正。

完成本技术要求书规定的历史数据迁移及符合相关质量要求。
完成在生产环境中的部署实施，且全部业务功能在试运行中正常运行。

编码验收标准

功能开发部分的编码，遵循统一规范和标准，结构清晰、易读易维护。需具备良好的可扩展性，方便后续功能添加和优化。注释详细，对关键代码段和功能进行说明。

安全性验收标准

符合中国海油集团公司数据安全要求，包括但不限于：

系统关键数据提供日志审计功能；

系统严格对数据库操作合法性审查，禁止存在SQL注入漏洞；

系统严格对各类调用、访问进行授权检查并进行审计记录，禁止非法访问、跨域访问漏洞存在，产生越权访问、非法访问等情况也需要审计性记录；

系统上线前，需要完成安全检测，安全检测结果中系统无重大安全隐患。

4.3.4知识产权

投标人保证，其执行工作、提供的工作成果未侵犯在工作成果交付时已经合法存在的任何商业秘密、专利权、商标权或其它知识产权；工作成果包含的全部专利、商标及其它知识产权均为投标方合法拥有或已获得第三方的合法有效授权。

投标人为招标方提供的技术服务、工作成果等的所有权及其全部知识产权（包括但不限于过程文件、专利权、商标权、著作权、软件专有权、设计、版权、数据及数据库、源代码、商业秘密）归招标方所有。

除非事先获得招标方书面同意，投标人不得在本项目之外以任何形式使用招标方享有的任何知识产权。如投标人希望在本项目之外使用招标方享有的任何知识产权，需就此与招标方另行协商。

4.4拒收

项目技术方案不合理、不符合招标方意图；

项目质量及结果达不到招标要求，或严重偏离项目技术方案，且未走公司项目变更程序审批。
交货期与工期要求

服务签订生效后一周内开工，服务签订后应在24个月内完成。
检验和试验

总体按“4 供货和服务范围”进行验收。项目完工试运行3个月后可开展项目验收工作。

售后服务

7.1本项目的质保期为6个月，从验收合格之日起计算。

7.2 在质保期内，一切质量问题，中标方将无偿负责修复并提供必要的质量保证服务。

7.3 中标方将提供及时、安全、可靠的质量服务，并保证服务达到客户的满意度。

技术投标文件要求

8.1公司简介

8.2公司、人员资质及取证情况

8.3动员计划（附件2）

8.4技术方案（包括但不限于：项目需求理解、实施方案、项目组织与实施计划、投资计划、风险及对策、项目组织架构、人员配备计划、项目交付品）

8.5服务范围及工期

8.6详细的进度控制计划表及进度保证措施

8.7服务及质量承诺

8.8保密承诺

8.9技术偏离等（附件1）

技术偏离等（格式见附件1）
9.1认同中海油HSE理念，遵守中海化学的HSE管理制度，提供投标人的HSE承诺、政策及目标

9.2投标人应提供承接本软件项目的相关资质、同类型项目的经验及业绩证明

9.3投标人应提供本工程项目的HSE管理机构、相关管理及作业人员的资格证书

9.4投标人应提供本工程项目的风险辨识，制订风险控制措施和应急预案及应急联络方式

9.5应明确双方工作界面的界定、监督检查的职责范围

9.6投标人应提供完成本项目所需软硬件清单

投标人应提供的项目完工资料
项目完工后提供完工资料，要求纸版2份，电子版1份。
附件1 技术偏离表

	序号
	技术询价文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

招标文件中要求投标人填写的项目，和投标人认为应该填写的项目，均应在此表格中写明，但不得照搬招标文件，应按所提供货物的实际参数和内容如实填写，照搬文件有可能导致废标；
高于招标文件要求写“正偏离”，低于招标文件要求写“负偏离”，和招标文件要求一致写“响应”。

附件2 动员计划

表1人力动员计划

	序号
	姓名
	工种
	技术资格
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


表2工机具动员计划

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


附件3 违纪处罚标准表

	序号
	违纪行为
	罚款金额（人民币）

	1
	严重违反招标方安全管理要求或招标方多次提出整改要求拒不整改
	5000元

	2
	特殊作业（动火、进入密闭空间、登高、动土、绕过联锁或中断安全应急和报警设备）未办特殊作业许可证
	2000元

	3
	在厂区内工作未办理工作许可证
	1000元

	4
	施工期间人员发生了可记录伤害事故或重大生产、设备事故
	1000元

	5
	瞒报、迟报安全生产设备事故
	1000元

	6
	施工过程中，未采取必要措施，造成了环境污染
	1000元

	7
	在甲、乙类防火区作业未使用防爆工具，车辆未加装阻火器
	1000元

	8
	特种作业人员无特种作业资质证明或未按要求持证上岗
	1000元

	9
	厂区内在吸烟点以外吸烟
	500元

	10
	登高作业未系安全带
	500元

	11
	员工不服从我公司相关管理人员管理或漫骂威胁我公司相关管理人员
	500元

	12
	进入危险区域未按公司要求佩戴劳动保护用品
	200元

	13
	施工产生的废物应未按我要求进行收集、分类及处理
	200元

	14
	现场没有按要求配备安全监督
	200元

	15
	入厂未经过公司级安全教育□或入厂工作未办入厂证
	200元

	16
	在甲类、乙类防火区内使用手机、照相机等非防爆电子设备
	200元

	17
	未穿统一工作服
	200元

	18
	未按许可证要求落实安全措施
	200元

	19
	员工穿戴上没有醒目的公司标记
	200元

	20
	违反公司其他安全管理制度
	200元



