沧州市迎宾路小学东校区建设项目

弱电专业分包工程

招  标  文  件

（编号：JGGJ-ZY-WJEZ-ZYZB-2026-004）

招标人：河北建工集团国际工程有限公司沧州分公司

日期：2026年1月

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

一、投标邀请书

- 河北建工集团国际工程有限公司沧州分公司现对 沧州市迎宾路小学东校区建设项目弱电工程专业分包进行招标。现将有关招标事项公告如下：

- 1、工程名称：沧州市迎宾路小学东校区建设项目

2、工程概况：本工程位于沧州市运河区，总建筑面积18188.06平方米，地上建筑面积为14236.36平方米。地下建筑面积为3951.7平方米。建设一栋三层为主，局部四层的综合教学楼建筑面积为14180.56平方米；3座单层门卫，建筑面积为55.8平方米；地下车库面积2891平方米、消防水池面积 267.7 平方米，设备用房建筑面积 793 平方米，家长接送区 543.09 平方米。

3、项目地点：沧州市行署西街东侧，规划路南侧，海河路北侧。

4、招标范围：现已具备施工条件的设计施工图纸范围内的沧州市迎宾路小学东校区建设项目弱电工程，包括但不限于设计施工图纸范围内（含工程变更、洽商等）涉及到的弱电深化设计、设备材料采购、运输、施工、联动调试及保证竣工验收通过等全部内容（具体详见工程量清单）。

4.1界面划分：①教学楼弱电工程：施工界面为单体旁的室外接口、消防控制室至单体内各系统的配管预埋处。②门卫弱电：该回路配电箱至门卫室外墙皮外0.5m预埋管处。

5、标段划分：不划分标段。

6、招标方式：综合招标，中采智信网上竞价，线下谈判。谈判后，招标人有权对投标人的价格进行修正，防止不平衡报价。

8、质量要求：

（1）合格。

（2）创沧州市优质工程（狮城杯），达到河北省优质工程（安济杯）。

（3）符合以下规范标准的相关要求：

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）；

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015；

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013。

9、安全文明施工标准：杜绝较大及以上安全事故，杜绝死亡事故，达到“沧州市安全文明标准化工地”、“河北省建筑施工安全文明标准化工地”的标准。

10、材料设备品牌要求：二线及以上品牌，需经招标人认可。

11、投标单位资格要求：

（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；必须为一般纳税人，能够提供9%的增值税专票。

（2）投标人具有电子与智能化工程专业承包二级资质及以上，且年检合格。

（3）投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

（4）投标人具有良好的商业信誉，有相关类似规模工程的施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。

（5）本次招标不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理。

（6）信誉要求：投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

（7）其他要求：

①列入集团和国际公司合格供应商黑名单企业不允许报名投标。

②投标人近五年（自本招标公告发布之日起向前追溯五年，以竣工时间为准）的弱电工程业绩，需提供施工合同复印件（若施工合同无法显示规模、专业类别须提供项目业主证明材料）。

③项目经理须具有机电工程二级注册建造师资格、安全生产考核合格证，并配备适应施工需求的管理人员（须提供本单位社会保险）。

12、投标方式

综合招标，中采智信网上竞价，线下谈判。本次投标网上竞价阶段在中采智信网招标平台上进行。中采智信网网址为：http://webbiao.com投标人需登录中采智信网招标平台按网站要求进行注册，注册流程咨询网站技术负责人，中采智信网办公地址：石家庄市石获南路66号2#商务楼12楼信息部。

13、报名及资格预审

报名时间：2026年1月20日- 2026年1月26日下午16:00，期间同时进行资格预审。

开标时间：2026年1月27日上午9:30

报名地点：石家庄市桥西区新华路592号留营商务大厦A座5楼509室。

报名时需提供如下资料（胶装版及PDF电子版各一份，电子版资料发送至邮箱：hbcg_gcfbgl@163.com）

（1）法定代表人授权委托书（原件一份）；

（2）营业执照（加盖公章的复印件一份）；

（3）资质证书（加盖公章的复印件一份）；

（4）安全生产许可证（加盖公章的复印件一份）；

（5）信用中国信用信息报告（加盖公章的复印件一份）；

（6）合同金额不低于100万元的业绩（不少于两个）证明文件（盖公章的复印件一份）；

（7）报名时提供拟派项目经理近3个月社保（加盖公章的复印件一份）。

（8）材料设备拟选定的品牌。

投标人经资格预审合格（招标人对合格投标人电话通知后）后方可注册登录中采智信网，在网站本招标项目处点击下载招标文件。

说明：未通过资格预审或未提交资格预审资料的投标人为不合格投标人。

14、联系人及电话

项目联系人：王川川 18603214853

公司联系人：杨杨15833914259；

网站技术服务热线：0311-68026032   温彬15100183003

招标监督小组成员：杨艳芳15931685953

河北建工集团国际工程有限公司沧州分公司

2026年1月20日

二、投标须知附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分包工程名称 | 沧州市迎宾路小学东校区建设项目弱电专业分包工程。 |
| 2 | 项目地点 | 沧州市行署西街东侧，规划路南侧，海河路北侧。 |
| 3 | 工程概况 | 本工程位于沧州市运河区，总建筑面积18188.06平方米，地上建筑面积为14236.36平方米。地下建筑面积为3951.7平方米。建设一栋三层为主，局部四层的综合教学楼建筑面积为14180.56平方米；3座单层门卫，建筑面积为55.8平方米；地下车库面积2891平方米、消防水池面积 267.7 平方米，设备用房建筑面积 793 平方米，家长接送区 543.09 平方米。 |
| 4 | 承包方式 | 专业分包，包工包料。 |
| 5 | 质量要求 | 同招标公告“8、技术及质量要求” |
| 6 | 创优要求 | 达到“沧州市安全文明工地”、“河北省建筑施工安全文明标准化工地”、河北省优质工程（安济杯）相关要求标准。 |
| 7 | 招标范围 | 同招标公告“4、招标范围”条。 |
| 8 | 计划工期 | - 102日历天。计划开工日期：2026年3月1日，计划完工日期：2026年 6 月 10 日。施工节点需要符合招标人施工进度计划整体安排，中标后的具体进场时间以项目部通知为准。 |
| 9 | 付款方式 | 付款方式：详见四、合同主要条款11条。 |
| 10 | 投标人资质 等级要求 | 同招标公告“9、投标单位资格要求”条。 |
| 11 | 踏勘现场 | 招标人不统一组织踏勘，投标人自行踏勘且承担相应费用。 |
| 12 | 计价方式、工程量计算依据及计算规则 | 1、计价方式：采用固定综合单价，过程不予调整。 2、工程量计算依据：施工图纸、施工方案及经确认的变更、洽商、签证等相关资料。 3、工程量计算规则：2022安装工程《建设工程消耗量标准及计算规则》。 |
| 13 | 投标限价 | 无 |
| 14 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 投标保证金 | - 投标保证金形式：电汇、网银转账。 - 投标保证金金额： 20000元整（大写：人民币贰万元整） - 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工集团国际工程有限公司沧州分公司 开户行：沧州银行股份有限公司御河支行 账号：512011300000000064870 4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。 |
| 16 | 招标方式 | 综合招标，中采智信网上竞价，线下谈判。投标人须先报名，报名单位通过资格预审后，作为合格投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采智信网进行指导。 平台网址为：http://webbiao.com 招标流程：网上竞价→线下议标 网上竞价流程：电子商务平台注册→缴纳保证金→在平台找到本招标项目→点击“我要参标”→平台审核→审核通过→规定时间网上报价。 线下议标流程：电话通知→现场议标，未进行网上报价不能参与议标。 |
| 17 | 网上开标时间 | 开标时间: 2026年1月 27 日 09 时 30 分，如有变动，电话通知。 |
| 18 | 谈判时间及地点 | 谈判时间：另行通知； 谈判地点：石家庄市桥西区新华路592号留营商务大厦A座5楼 |
| 19 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和现场洽谈阶段。投标单位应不少于5家，低于5家延长报名时间。 1、网上竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。 第一轮不淘汰，第二轮保留70%*报价家数(小数向上取整)，第三轮保留3家进入议标阶段。 每轮报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段：进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册（胶封）、密封并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（正副两册）（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，且必须附技术标）。 |
| 20 | 评标委员会组成 | 评委：工程与交付部代表、商务与成本部代表、财务与资金部代表、物资与贸易部代表、技术与质量部代表、工程与交付部（分包（劳务&专业）管理）相关人员，项目总工或项目商务经理，项目生产经理，其他评委由项目部组织，总评委人数为单数。 |
| 21 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 22 | 履约担保 | 1、履约担保形式：履约保证金或银行履约保函。 2、履约担保金额：合同总价款的10% 3、履约担保的交付时间：履约保函应在本合同签订后五天内提交至招标人；履约保证金在第一次工程款支付时扣除。 |
| 23 | 招标人联系方法 | 项目联系人：王川川 18603214853 公司联系人：杨杨18931181626； |
| 24 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 中采智信网：网站技术服务热线：0311-68092081 网站技术负责人：温彬 15100183003 |
| 24 | 招标监督人及联系方式 | 杨艳芳15931685953 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、技术及质量要求

3.1合格，达到石家庄市优质工程标准（兴石杯）。《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）；《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015；《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013相关要求。

3.2 投标人应确保所完成施工的质量，达到设计图纸要求及约定标准的质量目标。如图纸、招标人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，投标人应在取得招标人书面认可后，以质量要求最高者为施工依据。

3.3投标人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向招标人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

3.4投标人施工完毕，应向招标人提交完工报告，通知招标人验收；招标人应当在收到投标人的上述报告后对投标人施工成果进行验收，验收合格，视为投标人已经完成了本合同约定工作。但招标人与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明投标人施工质量不合格时，投标人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的招标人的相关损失。

3.5本工程所需的所有材料、设备投标人应选用市场主流合格品牌产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

3.6投标人负责材料设备到项目前的包装运输。包装运输应符合国家相关标准。包装必须坚固，确保材料不受损伤，以满足施工要求。在运输过程中，因包装而引起的材料的腐蚀、剥落、碰撞等所造成的损失由投标人承担。材料需第三方检测的，费用由投标人负担，检测单位由招标人指定，投标人要配合工程的验收工作。安装前应按图纸设计要求检验其型号、规格，应有完整的安装使用说明书，安装时应安全、稳妥，不得使材料产生扭曲变形，造成损伤，安装过程中要做到可靠牢固

3.7图纸

3.7.1招标人应按照专用合同条款约定的期限、数量向投标人免费提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。除专用合同条款另有约定外，投标人应在施工场地保存一套完整的图纸，供招标人和有关人员进行工程检查时使用。

3.7.2投标人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知招标人，以便招标人能进行相应的更正、报批或确认，一旦相关分包合同中的任何部分付诸实施，投标人将被认为已对其正确性和完整性进行了确认，则投标人丧失就该合同文件的任何错误、遗漏、矛盾或模糊向招标人索赔的权利，由此引起的任何损失或损害责任由投标人承担。

3.7.3 深化设计

招标人委托投标人完成分包工程的施工图深化设计的，深化设计需要相应的设计资质的，投标人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在招标人提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计；如投标人不具备相应的设计资质，应由投标人委托具有相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，投标人在招标人提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。

投标人的深化设计须经过招标人确认后方可进行施工。投标人对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任。除专用条款另有说明外，深化设计的费用已包含在合同价款中。业主、监理和招标人对投标人深化图纸进行的批准并不能解除投标人应承担的责任。

4、合格的投标人：

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。

5、健康、安全和环保施工

5.1投标人（即投标中标人）在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，如《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等，还要符合招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行警告和罚款。三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场投标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人成的一切损失。

5.2投标人（即投标中标人）在施工过程中的机械、车辆必须安装尾气净化装置（由投标人自行承担）,环保施工必须达到国家、地方的相关标准和规定，因未达到环保部门或其他相关部门要求而致使招标人遭受罚款的，该罚款由投标人承担。

5.3投标人（即投标中标人）必须为进场人员办理意外伤害保险，不办理不允许进场施工，拒绝办理的招标人有权解除其合同，由此造成的一切损失由投标人承担。分包单位需自行购买人身意外伤害险。

5.4除以上所述外投标单位应严格按照《建筑施工安全检查标准》、《河北省建筑施工安全文明标准化工地创建实施细则》、《建设工程安全文明工地标准》、《环境噪声污染防治法》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、“六个百分之百”、两个全覆盖、《石家庄市严管建设施工扬尘十二条》、《建筑施工安全文明标准化工地评价标准》（T/HBJX0008-2024）等国家及省市主管部门要求的建设工程项目安全、环保、文明施工的相关要求。

6、发标及踏勘现场

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、投标费用

7.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

- 投标须知及投标须知前附表；

- 评标办法；

（3）投标文件格式；

（4）图纸等其他资料。

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

13.1投标函部分主要包括下列内容：

13.1.1投标函；

13.1.2法定代表人身份证明文件；

13.1.3法定代表人授权委托书；

13.1.4投标保证金缴纳证明复印件；

13.1.5营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件

13.1.6投标人业绩表及要求的同类业绩合同复印件

13.1.7拟派项目经理机电二级注册建造师资格、安全生产考核合格证、近3个月社保。

13.2商务部分主要包括下列内容：

13.2.1封面；

13.2.2投标报价表；

13.2.3分部分项工程量清单与计价表；

13.3 技术部分主要包括下列内容：

13.3.1施工组织设计（或施工方案）

以上内容为必要合格条件（相关复印件加盖公章），否则按废标处理。

14、 投标报价

14.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。

14.2投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

14.3投标报价所包含的内容明确如下：

- 弱电施工、调试及保修等图纸包含的全部工作内容

承包范围内包括但不限于：人工费（含工资、社保、福利）；主材费；辅材费、材料保管维护费、二次搬运费、场内运输费；机械费及多次进退场费、施工设备费、维护费、闲置费、机械维修费、燃油料费、施工生产工具购买及使用费；检验试验、雨季施工费、夜间施工费、超高费、工具用具费、环境职业健康安全及文明施工费、成品保护费、调试费、协调费、迎接检查费用、施工相关措施费、交工验收及有关部门检验等；方案以及验收资料、竣工资料的编制、整理、报验并签字审批；其他专业施工配合费、非招标人原因造成的停工、窝工等组织风险和技术风险；保险费（中标人人员的工伤保险及意外伤害险）、政策性文件规定、风险、投入资金成本、管理费、规费、利润、税金（9%）等属于图纸范围内应施工内容（一个有经验的分包商应考虑到的）的全部费用。

- 安全文明及环保施工费用；厂区工作面及材料堆放场地内所有的卫生清理、保洁、洒水、降尘、清理垃圾到指定位置等其他一切安全文明施工扬尘治理相关工作，现场达到河北省安全文明工地及全国“建设工程项目施工安全生产标准化工地”要求。现场扬尘必须符合河北省施工场地扬尘排放标准（DB13/2934-2019）；

- 特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

- 自然气候、扬尘治理、国家性重大会议影响以及相关部门应急管控造成停、窝工的费用；

- 专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验、移交；

- 临电内容：①二级及以下（不含二级）配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；

- 装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到公司标准化的要求；

- 投标人职工安全防护用品由招标人统一采购，费用投标人负担，具体包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；

- 不可避免的工程间隙时间；

- 相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、合理的材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等，因图纸变化造成的除设备型号变化以外的风险因素（如辅材、辅机等增加）等，这些风险因素已经包括在合同价款中。投标人中标后，现场施工时与当地居民、施工机械所有者和其他社会外界因素发生的一切纠纷与招标人无任何关系，中标人自行解决；施工过程中因没有达到相关部门环保要求产生罚款的，由中标人承担。

- 本次报价已包含执行无极现行文件规定的内容，同时也包含在工程实施工程中，分包人不得增加费用。

- 14.4承包范围及工作内容

- 14.4.1图纸内容

具体施工部位、做法、参数详见图纸及工程量清单。

- 14.4.2装卸车

负责本工程所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车，按发包人要求分类定点码放，码放整齐，达到河北省建设工程安全文明工地标准。

- 14.4.3施工机械设备、工具、材料

- 投标人需提供除招标人提供以外的全部机械设备、工具、材料。

- 14.4.4施工材料设备

- （1）投标人自行采购全部施工用材料设备、机械工具以及必要的个人劳防用品。所有材料的品种、规格必须符合国家有关的验收规范及标准要求。

- （2）投标人采购的材料设备，在使用前必须按规定检验其规格、标准。质量与规格必须满足图纸设计要求。

- （3）材料设备进场时应附有材料合格证与出场检验报告。材料进场后，由招标人、监理和投标人共同抽检材料样品，送往招标人指定检测检验厂家做材料复验。 检验合格后方可进行施工。凡不合格材料严禁用于施工，发现一次招标人有权直接从工程款中扣除2-3倍材料价格的质量违约金。

- （4）材料堆放要符合招标人现场管理制度。

- （5）材料卸货和材料的场内二次搬运等均由投标人负责，投标人不得有任何借口拒绝搬卸乙方所使用的材料

招标人提供机械、工具、材料一览表

| 施工机械 | 施工工具 | 施工材料 |
| --- | --- | --- |
| 无 | 二级配电箱及以上电缆 | 无 |
|  | 以下无 |  |

14.4.5特殊工种

（1）承包工作内容所涉及的特种作业人员全部由投标人提供，投标人还需配备具备职业资格的工种。上述人员必须持证上岗。

14.4.6其他

(1)投标人必须保证季节性施工（冬季）阶段的正常施工，投标人在季节性施工（冬季）、节假日施工中产生的一切费用不予以另外支付。

(2)投标人用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费、办理暂住证费用等一切费用自理。

14.4.7配合费、管理费、利润、税金等其他有可能发生的费用，均包含在综合单价中。

15、投标货币

15.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

16、投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17、投标保证金

17.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

17.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

17.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

17.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

17.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

17.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保函。

17.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

17.6投标文件递交

17.6.1投标文件中要明确投标人项目经理或项目负责人。

17.6.2投标书一律采用招标人提供的格式。

17.6.3投标书递交

（1）投标文件按要求签字捺印，并于规定时间前送达。

（2）投标书须版面清晰、字迹清楚、装订整齐。

（3）投标书需提交一份正本两份副本，并提交电子版报价表，一并密封在档案袋中。在2026年1月  日下午15:00时前不得开启。

（4）递交截止时间：2026年1月  日下午15:00时；

递交地点：石家庄市石获南路66号A座河北建工集团国际工程有限公司509室。

接收人：杨杨，联系电话：18931181626。

17.6.4投标人准备和参加本次投标活动发生的费用全部自理。

17.6.5投标人的投标报价应在充分了解本工程实际情况及招标文件相关内容，并经过精确测算并慎重考虑后作出。投标人中标后必须按照投标单价执行，招标人不再对其报价作出任何调整，投标人不得以任何理由提出任何形式的补偿要求。

(四) 开  标

18、开标

18.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

18.2 开标程序：

18.2.1网上竞价阶段：

经过中采智信网注册并按要求缴纳投标保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。

18.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式两份，正本及副本）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。

(五) 评  标

19、评标

19.1评标的依据

招标文件和投标文件。

19.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

19.3评标内容

评标办法（综合评分法）

| 评分因素 |  |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计评分标准 （30分） | 总体概述 | 2分 | 工程整体有深刻认识、表述完整、清晰；措施先进，施工段划分清晰、合理，符合规范要求评委根据投标文件情况得 0-2 分 |
|  |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 8分 | 1、所报工期符合招标文件要求，否则投标无效； 2、网络计划编排合理、可行，关键路线清晰、准确、无错误，评委根据投标文件情况得 0-4 分，若此条缺项不得分； 3、进度保证措施可靠，冬、雨季施工措施具体可行，农忙保勤措施可信、可行评委根据投标文件情况得0-4 分，内容不全扣分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 | 5分 | 对各分部分项工程的施工方案和质量保证措施方案 完整、安全、经济、切实可行、措施得力，评委根据投标文件情况得 0-5分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 安全文明施工和环境保证措施 | 5分 | 针对项目实际情况，采用规范正确，有具体完整的措施和应急救援预案，措施齐全、预案可行（防洪、防火、防触电、防坠落、防倒塌等），评委根据投标文件情况得0-5分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 项目管理班子的人员岗位 职责、分工 | 3分 | 项目管理班子的人员岗位职责、分工合理，人员配备齐全、专业技术过硬，评委根据投标文件情况得0-3 分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3分 | 投入计划与进度计划相呼应，满足工程施工需要， 投入计划合理准确，评委根据投标文件情况得 0-3分；内容不全扣分，若此条缺项不得分。 |
|  |  | 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 | 4分 | 1、对关键技术、工艺有深入表述得 0-2 分； 2、对重点、难点解决方案完整、安全、经济、切实可行、措施得力，得 0-2分，内容不全扣分，若此条缺项不得分。 |
| 2 | 投标报价评分标准 （67分） | 投标报价 | 67分 | 投标报价最低的，得67分； 每高于最低投标报价1个百分点，扣2分； 百分比不为整数时采用四舍五入法取整数计算。 |
| 3 | 类似工程业绩（3分） | 类似工程业绩 | （3分） | 近五年承接过2个及以上合同金额100万以上类似工程的得1分，承接过1个的得0.5分。承接工程获市级及以上 “安全文明工地” 称号得1分，获市级及以上“优质工程”称号得1分。 |

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（六）中标通知

20、中标通知

20.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

20.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（七）签订合同

21、签订合同

21.1中标人收到中标通知后15日内与招标人签订合同。

21.2拒签合同

21.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

21.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

21.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

21.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

四、合同主要条款：见附件

五、投标文件格式

正本/副本

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函部分

二、商务部分

三、技术部分

（一）投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2026年  月   日至2026年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

- （四）投标保证金缴纳证明复印件或扫描件
（五）投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

- （六）投标人业绩表及要求的同类业绩合同复印件（至少2份）

- （七）拟派项目经理机电二级注册建造师资格、安全生产考核合格证、近3个月社保

- （八）投 标 报 价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：                   （单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

工程量清单综合单价表

注：1、以上均为暂估工程量，工程结算时以图纸为依据，工程量清单报价表中无特殊约定的，参考2022安装工程《建设工程消耗量标准及计算规则》。

2、除报价表列明做法外，做法中涉及的其它施工工序均已包含在报价内，投标人综合考虑。

投标单位名称（盖章）：

主要设备选型材料表

| 子系统名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 规格 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 子系统名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备材料名称 | 规格 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |

- （九）施工组织设计（或施工方案）

技术部分

注：技术部分包括施工组织设计（或施工方案）及组织机构拟配备人员表

各投标单位无需上传网上招标系统，谈判阶段报送纸质版。

（1）施工组织设计（或施工方案）

1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。。

- 项目组织机构拟配备人员情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

    - （3）主要人员简历表

主要项目管理人员指项目经理、项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

（4）拟投入本分包工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（5）劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（6）施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。