南浔国家级绿色工业园区基础设施配套提升改造工程-市政道路提升项目监理

财政审批编号：[2025]1082号

竞争性磋商文件

项目编号：           GS（采）2025-081

项目名称：南浔国家级绿色工业园区基础设施配套提升改造工程-市政道路提升项目监理

采购单位：     浙江南浔经济开发区管理委员会  （盖章）

代理机构：      杭州广厦建筑咨询有限公司     （盖章）

日期：2025年 11 月

目   录

竞争性磋商公告	3

第一章供应商须知	7

前附表	7

一、总则	10

二、磋商文件的说明	11

三、响应文件的上传、提交	15

四、磋商规则、程序	16

五、授予合同	20

第二章磋商需求	21

第三章合同主要条款	25

第四章响应文件格式	41

第五章磋商办法及评分标准	59

南浔国家级绿色工业园区基础设施配套提升改造工程-市政道路提升项目监理竞争性磋商公告

（本项目为电子招投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》等相关规定，经湖州市南浔区财政局（财政审批编号：[2025]1082号）批准，杭州广厦建筑咨询有限公司受浙江南浔经济开发区管理委员会的委托，就南浔国家级绿色工业园区基础设施配套提升改造工程-市政道路提升项目监理进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来参加磋商。

- 磋商项目编号：GS（采）2025-081

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：竞争性磋商

四、磋商项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 磋商内容 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南浔国家级绿色工业园区基础设施配套提升改造工程-市政道路提升项目监理 | 1项 | 详见磋商文件要求 | 59.05万元 |

五、磋商供应商资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲供应商的特定条件：

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（模板详见附件）(监狱企业参加磋商提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料、残疾人福利性单位参加磋商提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)

3、具备建设行政主管部门核发的“工程监理综合资质”或“市政公用工程监理乙级及以上”资质，且资质在有效期内的企业；

4、项目负责人（总监）具有注册在供应商单位的国家注册监理工程师证书，注册专业为市政公用工程；

5、本项目不接受联合体。

六、获取（下载）磋商文件时间：

1、获取（下载）磋商文件时间：2025年**月**日至2025年**月**日（潜在供应商获取（下载）磋商文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录，磋商截止时间后不再接受潜在供应商获取（下载）磋商文件)

2、本项目不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取磋商文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取磋商文件）。

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：95763。已经注册成功的供应商无需重复注册。

4、磋商公告附件内的磋商文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成投标报名并下载了磋商文件后才视作依法获取磋商文件。未按规定在“政府采购云平台”完成投标报名并获取磋商文件的供应商，对磋商文件提起的质疑、投诉将不予受理。

七、磋商响应文件的递交及相关事宜：

1．磋商响应文件递交的截止时间（磋商响应截止时间，下同）：2025年**月**日14:00 时（北京时间）。

2．磋商响应文件递交方式：

2.1电子响应文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求制作、加密并递交。供应商应当在2025年**月**日14:00前（北京时间），将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政采云平台”。磋商响应截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政采云平台”拒收。

2.2供应商在“政采云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，允许供应商提供备份文件。提供备份文件的，须在磋商响应截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份响应文件”。“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份响应文件无效。“备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注磋商项目名称、供应商名称并加盖公章。

2.3供应商如需提交数据电子备份响应文件（U盘）的，可采取下列两种方式递交：

（1）如通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为：杭州广厦建筑咨询有限公司湖州分公司（浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路浔南新村三期三幢二单元三楼），联系人：沈先生，联系电话：0572-3065566。邮寄截止时间：供应商应于2025年   月   日16:30 时前准时送达，逾期不予受理。截止磋商时间前，采购人由二名人员（一名接收人、一名监督人员）统一负责接收数据电子备份响应文件（U盘）至专门的监控室，二人均在接收记录单上对数据电子备份响应文件（U盘）快递包裹的相关情况签字确认，与磋商资料一并归档。

（2）如现场提交备份响应文件（U盘）的，应在响应截止时间前于开标现场以密封、包装的形式递交，逾期不予受理。

注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份响应文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份响应文件（U盘）时，而供应商未提供的，视为放弃磋商资格，作无效磋商处理 ；2）供应商应对 提供的数据电子备份响应文件（U盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份响应文件（U盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密；3）若供应商未提供数据电子备份响应文件（U盘），磋商公告及竞争性磋商文件中关于数据电子备份响应文件（U盘）的要求及内容不再适用 。

3.通过“政采云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为磋商响应文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，磋商无效。

4.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在磋商截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。办理流程详见

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html），并登录“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作响应文件。

5.供应商通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应

商电子交易操作指南详见网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

八、磋商时间：2025年**月**日14:00时

九、磋商地点：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号），具体详见二楼休息区电子显示屏。本项目原则上采取“不见面”形式进行开评标活动,法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等），但也允许供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件）。

十、其他事项

1、本项目公告期限为3个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（未按规定在“政府采购云平台”完成投标报名并获取采购文件的供应商对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本磋商文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子磋商响应文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线磋商响应文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行磋商响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3、本项目开评标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请潜在供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。开评标会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。

4、本项目依法落实政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策。

5、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭成交通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

6、本项目是否专门面向中小企业采购：是

7、本项目公告发布网站：

浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/

十一、业务咨询：

1、采购人名称：浙江南浔经济开发区管理委员会

联系人：沈先生               联系电话：0572-3913385

2、采购代理机构名称：杭州广厦建筑咨询有限公司

联系人：沈先生               联系电话：0572-3065566

地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路浔南新村三期三幢二单元三楼

质疑函接收人：孙女士         联系电话：0572-3065566

3、同级政府采购监督管理部门名称：湖州市南浔区财政局

联系人：孙先生               联系电话：0572-3026731

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198

第一章供应商须知

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南浔国家级绿色工业园区基础设施配套提升改造工程-市政道路提升项目监理 |
| 2 | 编号 | 磋商项目编号：GS（采）2025-081 财政审批编号：[2025]1082号 |
| 3 | 磋商内容 | 详见第二章 |
| 4 | 磋商保证金 | 无 |
| 5 | 磋商报价及费用 | 1、本项目磋商应以人民币报价；2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；3、本项目磋商代理服务费按陆仟元整（￥6000元）收取，由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付，由供应商自行考虑计入报价。 |
| 6 | 施工地点 | 由采购人指定 |
| 7 | 服务期限 | 与施工工期同步（监理服务期同实际施工工期，包括合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务） 施工工期：378日历天（具体开工日期以开工令为准） |
| 8 | 答疑与澄清 | 供应商对磋商文件有异议的，应当在2025年**月**日16：30前以书面（含传真）形式针对同一采购程序环节向采购代理机构一次性提出，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外的其他所有质疑。招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有依法获取磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。答疑内容是磋商文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 9 | 磋商响应截止时间及地点 | 磋商时间：2025年**月**日14:00时整 磋商地点：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号），具体详见二楼休息区电子显示屏。 |
| 10 | 响应文件的制作与提交 | 1、本项目实行电子招投标。 2、供应商应按要求提供电子响应文件：（1）按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为磋商响应文件撤回。 （2）供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，磋商响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。磋商响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。 （3）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 11 | 磋商响应文件组成 | (1)响应文件组成：资格文件、技术商务资信及其他文件、报价文件。 (2)响应文件编制：本项目实行电子招投标。 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 (3)响应文件的形式： 电子响应文件：“电子加密响应文件”，供应商还可以提供“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成。 (4)响应文件份数： “电子加密响应文件”：在线上传递交一份；“备份响应文件”（供应商如需提供的）； |
| 12 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，投标无效。 （3）为保障解密成功，派授权代表出席的供应商建议携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜。（交易中心不提供无线网络，请供应商自行解决上网问题） |
| 13 | 可中止电子交易活动的情形 | 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 14 | 履约保证金 | 合同金额的1%。中标供应商应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行结束后30日内视履约情况返还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函） |
| 15 | 磋商有效期 | 60天（日历天） |
| 16 | 采购人 | 浙江南浔经济开发区管理委员会 |
| 17 | 采购代理机构 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 |
| 18 | 磋商采购单位 | 采购人与政府采购代理机构的统称 |
| 19 | 在确定成交供应商后，签订合同前，成交供应商须提供四份完整的纸质响应文件（胶装）给采购人，纸质响应文件须与电子响应文件格式及内容一致。 |  |

一、总  则

1．概况

1.1磋商采购项目名称：南浔国家级绿色工业园区基础设施配套提升改造工程-市政道路提升项目监理；

1.2采购人：浙江南浔经济开发区管理委员会；

1.3监管部门：湖州市南浔区财政局；

1.4项目资金来源：已得到政府有关部门的批准，其资金来源已落实；

1.5采购方式：竞争性磋商；

1.6采购项目施工地点：由采购人指定；

1.7采购代理机构：杭州广厦建筑咨询有限公司；

1.8采购人及采购代理机构统称“磋商采购单位”。

1.9本磋商文件适用于本项目的磋商、成交、验收、合同履约、付款等（如法律、法规或省级以上规范性文件另有规定的，从其规定）。

2．供应商的资格条件

符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲供应商的特定条件：

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（模板详见附件）(监狱企业参加磋商提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料、残疾人福利性单位参加磋商提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)

（2）具备建设行政主管部门核发的“工程监理综合资质”或“市政公用工程监理乙级及以上”资质，且资质在有效期内的企业；

（3）项目负责人（总监）具有注册在供应商单位的国家注册监理工程师证书，注册专业为市政公用工程；

（4）本项目不接受联合体。

3．磋商费用

3.1无论磋商采购结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与参加本次磋商采购有关的全部费用。不论磋商结果如何，磋商代理机构对上述费用不负任何责任。

3.2本项目磋商代理服务费按人民币陆仟元整（￥6000元）收取，由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付，由供应商自行考虑计入报价。

代理机构银行账户信息：

开户名称：杭州广厦建筑咨询有限公司南浔分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司湖州南浔支行

银行账号：33050164873500000961

二、磋商文件的说明

4．磋商文件的组成

4.1磋商文件为本次磋商采购单位发出的竞争性磋商文件；响应文件为参加磋商的供应商提交的磋商响应文件。

4.2磋商文件包括以下内容：

4.2.1 第一章 供应商须知

4.2.2 第二章 磋商项目服务范围及要求

4.2.3 第三章 合同主要条款

4.2.4 第四章 响应文件格式

4.2.5 第五章 磋商办法及评分标准

4.3 采购代理机构在磋商截止时间前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清或修改内容，均为磋商文件的组成部分，对磋商采购单位和供应商起约束作用。

4.4供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题，均应在获得磋商文件后在1个工作日内通过电子邮件、传真等方式以书面形式向采购代理机构书面提出，否则由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅竞争 性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求（包括补充内容）等所有内容，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

5.磋商文件的答疑

供应商对磋商文件有异议的，应当在2025年**月**日16：30前以书面方式通过电子邮件形式向采购代理机构一次性提出，磋商采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有依法获取磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

- 磋商文件的澄清、修改

  - 在磋商截止时间前，采购人无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清， 均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对磋商文件的修改，将以电子邮件形式通知已获取磋商文件的每一供应商。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。供应商在收到该补充文件后， 应以书面方式通过电子邮件形式予以确认。

  - 磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

- 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。

响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应（如对工期、售后服务期、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于磋商文件要求和条件的承诺）。

- 响应文件的编制要求

8.1响应文件分为“电子加密响应文件”，“备份响应文件”（供应商自行选择是否提供），具体内容如下：

8.1.1电子响应文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

8.1.2供应商如需提供数据电子备份响应文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份响应文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子响应文件格式及内容一致。“备份响应文件”：以介质存储的数据电文形式的备份响应文件（bfbs格式），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子响应文件格式，以U盘形式存储提供。其他方式编制的备份响应文件无效。供应商应将数据电子备份响应文件（U盘）形式单独密封、包装应并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的数据电子备份响应文件（U盘）而产生的对磋商供应商的不利后果由供应商自行承担。

8.2响应文件的效力：

响应文件的启用：按先后顺位分别为电子响应文件，供应商递交数据电子备份响应文件（U盘）的。整个开标过程中若因供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，均认定为未提交电子响应文件，作无效磋商处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，启用数据电子备份响应文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份响应文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份响应文件（U盘）不予开启。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。

9.响应文件（包括电子响应文件，供应商递交数据电子备份响应文件（U盘）的）由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

9.1资格文件：

- 供应商有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照或事业单位法人证书；（资格审查条款）

（2）供应商提供建设行政主管部门核发的“工程监理综合资质”或“市政公用工程监理乙级及以上”资质证书，且资质在有效期内；（资格审查条款）

（3）项目负责人（总监）提供有效的全国注册监理工程师（市政公用工程专业）证书；（资格审查条款）

（4）法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及其授权代理人身份证；（资格审查条款）

（5）提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图（两者缺一不可）；（资格审查条款）

（6）提供供应商最近三个月中任意一个月的企业正常纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书；（资格审查条款）；

（7）信用承诺书；（资格审查条款）

（8）提供《中小企业声明函》(监狱企业参加磋商提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料、残疾人福利性单位参加磋商提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)（格式见附件，资格审查条款）；

（6）供应商认为需要提供的文件和资料。

9.2技术文件：

供应商根据评分办法及标准结合自身情况进行编制。

9.3商务、资信及其他文件：

（1）磋商声明书（格式见附件）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）磋商供应商情况一览表（格式见附件）；

（4）企业业绩；（格式见附件）

（5）与采购人配合方案；（如有，格式自拟）

（6）提供实质性的优惠条件及承诺；（如有，格式自拟）

（7）供应商认为需要提供的文件和资料。

9.4报价文件：

（1）竞标函；

（2）磋商报价一览表（首次报价）；

（3）磋商代理服务费承诺函；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲注：1）上述内容本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并根据要求进行签章，否则视为未提供；

2）采购文件未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料等）；

▲a.磋商响应文件以及竞标方与采购方就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

▲b.磋商计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

10.磋商报价说明

10.1本项目采购预算（最高限价）：首次报价和最终报价均不得超过采购预算（最高限价），否则作无效磋商处理；

10.2 磋商采购单位不接受任何选择性的方案；

10.3 磋商报价指完成项目的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由供应商承担；

10.4 供应商要按磋商项目内容、数量及服务要求，就采购事项按格式要求规范填写，

并由法定代表人或授权代理人签署，未经磋商采购单位书面同意，不得随意更改项目名称、计量单位、工程数量等（如有），否则将被视为无效磋商；

10.5 供应商如需用外汇购入的采购货物，须折合人民币计入总报价中（含税价），但应申明免税价格并注明成交后采购人应办理的有关手续。

10.6磋商报价分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各供应商在规定时间内通过政采云平台在线完成；若因系统原因无法在线磋商、报价时，可通过如下方式：代理机构通过电子邮箱（hzgsjzzx@163.com）向各供应商指定的电子邮箱发送最终报价的通知函，供应商在收到此函后30分钟内通过指定的电子邮箱进行最后报价，最后报价应按照本磋商文件规定的格式并以邮件的形式提供，且由法定代表人或其授权代表签字确认并加盖公章，最后报价由代理机构统一提交至磋商小组，并宣读最后报价，采购人及监督人在最后报价表上签字确认。

10.7各供应商应事先做好充足准备 ，如未能在规定的时间内提供《最后报价文件》，作自动放弃处理。

10.8 响应文件中的所有报价均以人民币（元）为单位；

10.9 磋商采购单位不接受备选方案。

10.10本工程设有最高限价为￥590500元，供应商的有效报价高于最高限价的，则该报价作为无效磋商，其余为有效磋商报价。

10.11成交公示结束后，成交供应商须提供与磋商文件确定的采购清单（如有）、最终报价金额明细表（如有），并经采购人确认签字后方可签订合同。（与最终报价金额一致的采购清单其各项综合单价金额不得高于首次报价时提供的采购清单各项综合单价金额）

11.磋商有效期

11.1自磋商开始之日起60天内。有效期短于这个规定期限的响应文件，将被拒绝。

11.2在特殊情况下，采购代理机构在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，供应商须以书面形式予以答复。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

12.响应文件份数和签署：

12.1电子响应文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，若因响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项磋商的，响应文件必须按标项分别制作。

12.2.供应商如需提供数据电子备份响应文件（U盘）：

电子响应文件的备份文件以U盘形式存储。数据电子备份响应文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子响应文件格式及内容一致。数据电子备份响应文件（U盘）应包含《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份响应文件（U盘）形式单独密封、包装并在包装上标注磋商项目名称、供应商名称并加盖公章。因不按规定密封、包装的数据电子备份响应文件（U盘）而产生的对磋商供应商的不利后果由供应商自行承担。其中《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容。凡是参加两个或者以上标项磋商的，必须按标项分别单独密封、包装、单独提交。

12.3其他：

12.3.1响应文件需按竞争性磋商文件要求的格式填写并签字盖章。

12.3.2响应文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权代理人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

12.4响应文件的签章

12.4.1 响应文件的签章见《前附表》；

12.4.2 响应文件应由供应商法定代表人或其授权代理人签字（或盖章），并加盖供应商公章。

12.4.3 参与在线磋商时如遇平台技术问题详询95763。

12.5响应文件的份数：见《前附表》。

三、响应文件的上传、提交

13．响应文件”的上传、递交：见《前附表》。

14.“电子加密响应文件”解密和异常情况处理：

“电子加密响应文件”解密：见《前附表》。

15.响应文件的补充、修改或撤回

15.1 供应商应当在磋商截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。磋商截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后递交的响应文件，“政采云平台”将予以拒收。

15.2 磋商截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

16、响应文件的备选方案

供应商不得递交任何的响应备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效磋商处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是磋商备选方案。

17.响应截止期

17.1供应商应按前附表规定的时间、地点将响应文件文件上传按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效磋商处理；通过“政采云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为磋商响应文件撤回。

17.2供应商如需提交数据电子备份响应文件（U盘）的，应当在规定时间前采用信封等形式单独密封、包装并在包装上标注磋商项目名称、供应商名称、项目编号及“开标时启封”字样并加盖公章。

17.2.1供应商如需提交数据电子备份响应文件（U盘）的，可采取下列两种方式递交：

（1）如通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为：杭州广厦建筑咨询有限公司湖州分公司（浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路浔南新村三期三幢二单元三楼），联系人：沈先生，联系电话： 0572-3065566。邮寄截止时间：供应商应于2025年**月**日11:30时前准时送达，逾期不予受理。截止磋商时间前，采购人由二名人员（一名接收人、一名监督人员）统一负责接收数据电子备份响应文件（U盘）至专门的监控室，二人均在接收记录单上对数据电子备份响应 文件（U盘）快递包裹的相关情况签字确认，与磋商资料一并归档。

（2）如现场提交备份响应文件（U盘）的，应在响应截止时间前于磋商现场以密封、包装的形式递交，逾期不予受理。

17.3因网络或其他非供应商问题造成电子响应文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份响应文件（U盘）的，以数据电子备份响应文件（U盘）作为评审依据，否则视为电子响应文件撤回，作无效标处理。电子响应文件已成功解密的，数据电子备份响应文件（U盘）自动失效，不予启封。

17.4整个磋商过程中若因供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，均认定为未提交电子响应文件，作无效磋商处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，启用数据电子备份响应文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份响应文件（U盘）无法打开的，作无效磋商处理。若正常解密成功，则数据电子备份响应文件（U盘）不予开启。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效；

17.5采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

四、磋商规则、程序

18.磋商规则

18.1采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会，所有供应商均应准时参加磋商会。如到现场参加磋商会的供应商的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书。供应商的法定代表人或其授权代理人未参加磋商会或迟到的，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议；

18.2磋商会由磋商代理机构主持。

18.3对供应商的磋商文件出现下列情况之一的，按照无效磋商处理：

18.3.1响应文件逾期上传、递交或未按规定的上传、递交的；

18.3.2未按照磋商文件规定的要求签署、盖章的；

18.3.3不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

18.3.4供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一磋商项目有两个或两个以上报价的；

18.3.5响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

18.3.6响应文件载明的采购项目磋商有效期、服务期少于磋商文件规定期限的；

18.3.7响应文件未响应磋商文件规定的付款方式的；

18.3.8磋商货物（服务）的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

18.3.9磋商货物（服务）载明的验收标准和方法等不符合国家规定及磋商文件要求的；

18.3.10响应文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

18.3.11供应商的法定代表人或其授权代理人未能准时参加磋商会议的；

18.3.12供应商未能在线参与磋商的；

18.3.13提供不真实资料的；

18.3.14磋商服务的服务指标、参数等存在实质性偏离（磋商小组一致认定）的；

18.3.15未响应磋商文件中“▲”实质性条款；

18.3.16最后报价超过最高限价或采购预算的；

18.3.17未改变磋商文件磋商需求的情况下，二次报价高于首次报价或最后报价高于二次报价的；

18.3.18未提供信用承诺书的；

18.3.19供应商提供的《中小企业声明函》未采用本采购文件附件的模板；

18.3.20供应商提供的《中小企业声明函》未填写完整的；

18.3.21供应商未如实填写《中小企业声明函》的；

18.3.22不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

18.3.23上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

18.3.24不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

18.3.25不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

18.3.26法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

19.磋商小组与磋商原则

磋商小组由磋商采购单位依法组建，共3人组成，负责磋商活动。磋商小组遵循公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

20.磋商过程的保密

20.1磋商会开始后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况均依法严格保密。

20.2在响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向磋商采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

20.3磋商小组分别与磋商各供应商进行商务资信、技术及价格磋商。在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他磋商供应商的磋商信息，严守商业秘密。

20.4 供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

20.4.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

20.4.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

20.4.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

20.4.4 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

20.4.5 不同供应商的数据电子备份响应文件（U 盘）相互混装。

20.5 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

20.5.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.5.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

20.5.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

20.5.4 属于同一集团、 协会、 商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

20.5.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

20.5.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

20.5.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21.响应文件的澄清、说明和补正

评审中需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商30分钟提交澄清说明或补正的时间，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

22.磋商程序与方法

22.1资格性审查

代理机构依据法律、法规和磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

22.2初步审查

磋商小组对通过资格性检查的磋商供应商进行符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行初步审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.3磋商小组根据磋商文件的内容与各供应商分别进行磋商，各磋商供应商在线答复的同时，须对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料等在合理期限内通过电子邮件、传真等书面形式提交至磋商小组，其书面文件必须由磋商供应商的法定代表人签字（或签章），作为响应文件的补充。如该磋商供应商成为成交供应商，则该磋商供应商的响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。

22.4响应文件计算错误的修正

22.4.1响应文件中磋商报价一览表内容与响应文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

22.4.2响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.4.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5商务资信、技术部分磋商结束后，采购代理机构将联系供应商进行二次报价。

22.6确定成交供应商

本项目由采购人根据磋商小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确定成交人。

22.6.1采购代理机构将在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交人，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

22.6.2采购人及采购组织机构不对评审结果做任何解释。

23.采购结果公告和成交通知书签发

23.1采购代理机构将在成交人确定之日起2个工作日内向成交人签发《成交通知书》，同时在省级以上人民政府财政部门指定的媒体（浙江政府采购网）上公告采购结果。

23.2根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，成交供应商在领取成交通知书前，必须完成在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取成交通知书。

23.3根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟成交供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购代理机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向成交供应商发出成交通知书。

23.4成交通知书发出后，成交人无正当理由不得放弃承包。

24.废标

在磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3因重大变故，采购任务取消的;

24.4磋商供应商的报价均超采购预算的，采购人不能支付的;

24.5法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，磋商采购单位将废标理由通知所有磋商供应商。

本磋商规则及程序只适用于本项目磋商文件。

五、授予合同

25.授予合同的依据

25.1磋商采购单位签发的成交通知书；

25.2磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

25.3响应文件和磋商时磋商供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

26.合同签订

26.1成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

26.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

26.3采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据磋商文件和成交供应商的响应文件签订书面合同。

26.4采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

26.5成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则磋商采购单位将废除授标，给磋商采购单位造成的损失超过竞标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.6成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人；

26.7如果成交供应商未能遵守本须知第26.5条的规定，则可取消其成交资格。在此情况下，可将合同授予排序在成交供应商之后的第一位成交候选供应商。

26.8自合同签订之日起七个工作日内，成交供应商需将合同副本送采购代理机构存档。

26.9成交供应商如为未办理进浙备案的省外企业(项目总监)，须在签订合同前提供浙江省外企业及拟投入项目总监进浙备案证明[若企业无法提供书面备案证明的，则必须确保在浙江省住房和城乡建设厅官方网站可查询到已备案信息，提供备案信息网页截图；若项目总监无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容（网页直接截图即可）]。

27.履约保证金

按本须知前附表要求进行缴纳。

第二章  磋商需求

一、采购项目名称：南浔国家级绿色工业园区基础设施配套提升改造工程-市政道路提升项目监理

二、项目概况：

本项目投资估算28725 万元，工程概算5582.82万元，其中建安工程造价4130.41万元，建设规模：宝戴路路线长85.48米，其中K0+000~K0+015为现状已建交叉口路面；宝山一路长度917.316m。沿线共设置桥梁一座:1#桥:中心桩号K0+441，桥跨3x13m，右交角90°；德胜桥采用3x16m空心板梁桥，桥梁全长53.04m，桥梁宽16m，桥梁右交角度为90度；强华东路路线长497.137米，其中 K0+360~浔强路段为现状老路改造，建设地点：位于南浔经济开发区东迁街道；其中宝戴路南起向阳西路，北至宝戴桥；宝山一路西起现状河道，途经戴庠路(规划)，东至迁西路；德胜桥跨越莲华兜港，连接江蒋漾路与厂区大门；强华东路西起方丁路,东至浔强路。

三、服务内容：

3.1工作内容

整个施工阶段（包括但不限于道路管网、绿化、照明、交安等施工监理工作）及缺陷责任期阶段的全过程施工监理、缺陷责任期阶段监理和相关服务，具体以业主指令为准。

# ▲3.2人员要求

| 序号 | 岗位 | 上岗证书要求 | 数量 | 服务阶段或服务期 | 到位率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 具备市政公用工程专业的国家注册监理工程师 | 1 | 施工阶段全过程监理服务 | 85% |
| 2 | 总监代表 | / | / |  | / |
| 3 | 市政公用工程专业监理工程师 | 必须取得国家注册监理工程师证书或省级监理工程师岗位证书或市级监理工程师证书或具有《培训合格证书》。质量控制、进度控制、造价控制、合同与信息管理等专业监理工程师，应具有专业监理工程师证书； | 1 |  | 90% |
| 4 | 市政公用工程专业监理员 | 必须经过监理业务培训，并取得监理员及以上岗位证书后方可上岗。 | 2 |  | 100% |
| 5 | 安装工程专业监理员 |  | 1 |  | 100% |

注：1)配备总人数不少于5人；总监必须到位不得设置总监代表。

2)实际监理服务期中，根据实际项目需求增派相应专业人员，以满足项目及业主要求（相应专业是指国家注册资格证或省级监理资格证上的专业）。

3.3各类监理人员配备其他要求：

（1）项目监理机构人员配备必须符合《湖州市房屋建筑和市政基础设施工程监理招标投标评标办法》（湖建发【2022】50号）中《湖州市项目监理机构人员配备最低标准》的要求。

（2）项目监理机构的监理人员均应专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要，能胜任相应的工作并常驻现场；

（3）本工程主导专业监理工程师为市政公用工程专业，主导监理员专业为市政公用工程专业。

（4）开工前需派1名专业监理工程师负责工程前期相关工程质量监管并配合建设单位做好前期手续的报批报建，工程正式开工后，监理人员全部到位与施工同步开展监理工作；

（5）本项目允许拟派总监理工程师有：零个；□一个；□两个在监项目。（注：发包项目的采购人若允许拟派总监理工程师有1或2个在监工程的，供应商须确保原在监项目建设单位允许其有1或2个在监工程，否则视为有在监情况）

3.3其他要求

## 3.3.1采购人不承诺提供监理人办公场所，办公场所由监理人自行解决考虑，费用计入磋商报价中。

## 3.3.2监理人不得在施工单位食堂吃饭，相关伙食费用考虑至磋商报价中。

## 3.3.3采购人将进一步核查供应商在响应文件中提供的材料，若在评审期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权对供应商的响应文件作否决投标处理；若发现供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其承包资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人将按监理合同价款的10%予以扣罚，并有权单方面终止合同，同时采购人将供应商以上弄虚作假行为上报主管部门。

## 3.3.4若委托人及行政部门出台关于监理的管理办法，监理人应无条件执行；

## 3.3.5节假日、台风、雨雪天气、重要检查等特殊情况下，监理人必须服从委托人的统一安排，组织相关人员值班；

## 3.3.6监理人应自行负责办公及生活场所的建设，其生活、办公用房及必需的办公（含电脑）、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、实验仪器均由监理人自备，另需配备一个人脸识别签到设备，其费用计入监理服务费报价中。

## 3.3.7现场必须备齐与本项目施工相关的施工验收规范及标准。

## 3.3.8本工程关键部位及隐蔽工程施工时监理人须做好全程影像资料，作为合同款支付的依据，在提交工程量审核时交付委托人。

▲四、商务需求

# 1、服务时间：

服务期限：与施工工期同步（监理服务期同实际施工工期，包括合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务）

施工工期：378日历天（具体开工日期以开工令为准）

# 2、服务地点：位于南浔经济开发区东迁街道；其中宝戴路南起向阳西路，北至宝戴桥；宝山一路西起现状河道，途经戴庠路(规划)，东至迁西路；德胜桥跨越莲华兜港，连接江蒋漾路与厂区大门；强华东路西起方丁路,东至浔强路

# 3、磋商总报价是在本项目监理服务期内完成磋商文件规定的所有服务内容所需的人工费、材料设备费、办公、交通、仪器设施、管理、利润、规费、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险；相关费用均包含在本次报价中，发生后不再另行计价。其市场风险由供应商承担。供应商应根据磋商文件中规定的服务期、服务范围、服务内容、人员要求进行报价，供应商未填报的费用视为已包含在报价中。

# 4、本项目采用固定总价一次性包干。本项目监理服务费实行总价包干，无论服务期延长和中间停顿，工程造价的变动、任何政策性调价等均应考虑在报价内，监理服务费不作调整。

# 5、付款方式：合同签订后7个工作日内，采购人收到成交供应商提供的同等金额的正规发票后，向成交供应商支付预付款（即合同款的40%）；完成工程量的50%时付至合同总价款的60%（同时扣回预付款）；全部工程竣工验收合格资料进档并提交结算资料后付至合同总价款的80%；待项目全部完成且施工完成最终结算审核，并根据考核情况付至合同总价98.5%（有扣罚的先扣除相应款项）。剩余合同价的1.5%作为缺陷责任期监理服务费用，待贰年缺陷责任期满后，视履约情况进行退还。

## 采购人应自收到供应商开具的发票后7日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

## 采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

## 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

6、履约保证金：详见供应商须知前附表。

七、其他要求

7.1成交供应商在工期内造成采购人或第三方人员相关损失的，由成交供应商承担。

7.2本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

7.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 7.4本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

## 7.5符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

## 7.6在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

## 7.7在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

## 7.8在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

## 7.9在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

## 7.10在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

## 7.11以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

## 7.12监狱企业参加政府采购提供《监狱企业声明函》（见附件）及其相关的充分的证明材料的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 7.13残疾人福利性单位参加政府采购提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 7.14根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二十条规定，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.15项目实施过程中要求供应商不存在任何侵权问题，如出现侵权造成的法律后果，由供应商负责。

第三章  合同主要条款

（以最终合同为准）

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

（示范文本）

第一部分   合同协议书

第二部分   通用条款[省略，使用时按（GF-2012-0202）]

第三部分   专用合同条款

附件（省略，工程报价中相应体现）

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确工作职责，确保项目顺利完工，经双方协商一致，签署本合同，具体条款如下。

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程规模：

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：                   。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：             ，身份证号码：       ，注册号：           。

五、签约酬金

1.签约含税酬金（大写）：        （¥           ），开票税率    %。

2.本项目监理服务费实行总价包干，无论服务期延长和中间停顿，工程造价的变动、任何政策性调价等均已考虑在合同总价内，监理服务费不作调整。

六、期限

1. 监理期限：从发包人书面确认监理单位进场后    个日历天（监理服务期同实际施工工期，即自本工程开始施工至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务）。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：   年   月   日。

2. 订立地点：                   。

3. 本合同一式 8 份，具有同等法律效力，委托人执  4  份，监理人执  4  份。

委 托 人：   （盖章）                 监 理 人：   （盖章）

住    所：                            住    所：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人或其授权代理人：（签字）    法定代表人或其授权代理人：（签字）

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传   真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

# 第二部分  通用条件

# （参照2012-0202示范文本）

# 第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用       /         。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为（1）成交通知书；（2）本合同协议书；（3）专用合同条款及其附件；（4）询标纪要及承诺书；（5）磋商文件及投标疑问回复；（6）本合同通用条款；（7）投标书及其附件；（8）技术标准和要求；（9）图纸。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：整个施工阶段（包括施工图纸范围内的道路管网、绿化、照明、交安等本工程所有施工监理工作）及缺陷责任期阶段监理和相关服务，具体以业主指令为准。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）制定监理规划，报委托人备案。

（2）协助委托人审查施工图的设计和概（预）算，参与主持组织图纸会审，做好记录，写出会审纪要。

（3）参与委托人与施工单位签定施工承包合同，审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工、监督承包商现场施工管理。

（4）协助委托人做好开工前准备，审批开工报告、轴线复核，经委托人同意下达开工令。

（5）审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，施工进度计划及资金、物质、设备等投入计划，提出合理的整改意见和建议。

（6）审查施工单位采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促施工单位编制材料的供需计划，协助委托人安排甲供的供应计划。

（7）对施工变更的签证，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。

（8）主持召开工程协调会议及每月主持召开监理例会并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

（9）检查安全防护措施和文明施工，检查督促工程进度、施工质量。

（10）督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

（11）做好每项工程计量工作，对施工单位提出的进度款付款申请进行审核，协助委托人对工程投资进行控制，审核已完工程的计量。

（12）参加审核工程结算，协助委托人审核工程造价，努力降低工程费用。

（13）及时提供完整的整理资料，定期编制监理简报。

（14）履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

（15）协助委托人组织进行交工验收及竣工验收。

（16）完成监理规范要求的其他工作内容。

（17）监理人对本工程所使用的大宗材料和主要、重要设备材料的检测实验必须与施工同步，并独立进行，不得使用施工单位的任何检测材料资料和检测设备，如发生检测费用，应事先报告委托人，经委托人代理同意后由委托人支付或按合同约定结算。

（18）监理人需认真编制配合委托人协调周边群众的专项方案，从施工工艺和技术方面予以协助和组织解释协调工作，做到对周边单位和居民的干扰最小化。

（19）监理人必须严格按国家、省有关建设监理规定进行监理。

（20）工地例会：由项目监理机构主持的在工程实施过程中针对工程质量造价进度合同管理等事宜定期召开的由有关单位参加的会议。

（21）工程变更：在工程项目实施过程中按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料工艺功能构造尺寸技术指标工程数量及施工方法等方面做出的改变。

（22）工程计量：根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验、见证、影像留证，由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。

（23）旁站：在关键部位或关键工序施工过程中由监理人员在现场进行的监督活动。

（24）巡视：监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。

（25）平行检验：项目监理机构利用一定的检查或检测手段在承包单位自检的基础上按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

（26）根据各专业监理工作实施情况做好监理日记。

（27）负责监理资料的收集汇总及整理参与编写监理月报。

（28）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。

（29）按设计图及有关标准对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。

（30）保修阶段：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审校修复费用等；

（31）在整个施工期间，城市管理相关重要检查、领导视察、行业内相关检查等情况，监理人须进行配合；如因监理人监管不力导致检查中发现质量、安全、扬尘、噪音、环保、文明施工等问题并由相应部门提出整改意见的，监理人须承担5000元/次的处罚。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：（1）委托人与施工单位签订的合同及协议；（2）工程项目图纸及说明。（3）国家、地方现行的建筑工程质量验评标准及验收规范；（4）以建设部、省建设厅和市建设局建设监理的有关规定中，关于施工及保修阶段的监理内容为原则。

2.2.2 相关服务依据包括：相关技术标准、规程、规范。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：按（湖建发【2022】50号）及磋商文件要求执行。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：按《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）执行。

在涉及工程延期   /   天内和（或）金额   /    万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向施工单位发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求施工单位调换其人员的限制条件：按《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）执行。

2.4.5在签发《工程缺陷责任终止证书》后28天内，业主视履约情况向监理单位返还履约金，同时扣减应从监理单位扣回的款项，双方结算所有费用。

履约保证金：合同金额1%。

如履约保证金递交形式为银行保函，必须是不可撤销保函，且无条件支付或见索支付。

履约保证金待合同履行结束后30日内视履约情况返还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：开工后一周内，提供监理规划、监理细则各一份，每月25日前提交当月监理月报一份，按委托人要求定期提交监理总结。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：    委托人    。

监理人应在本合同终止后15天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：双方约定时间当面移交。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：               。

委托人是否提供支付担保： / 。

委托人提供支付担保的形式：/。

3.6 答复

委托人同意在    /    天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：   /   ，汇率为：   /   。

5.2 支付酬金：

监理费支付方式：合同签订后7个工作日内，委托人收到监理人提供的同等金额的正规发票后，向监理人支付预付款（即合同款的40%）；完成工程量的50%时付至合同总价款的60%（同时扣回预付款），全部工程竣工验收合格资料进档并提交结算资料后付至合同总价款的80%，待项目全部完成且施工完成最终结算审核，并根据考核情况付至合同总价98.5%（有扣罚的先扣除相应款项）。剩余合同价的1.5%作为缺陷责任期监理服务费用，待贰年缺陷责任期满时，视履约情况进行退还。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。
注：

（1）监理费实行总价包干，无论服务期延长和中间停顿，造价的变动，任何政策性调价等均应考虑在报价内，监理费不做调整。
    （2）可以签订监理补充协议，其协议主要条款需与主合同保持一致。
    （3）如缺陷责任期和保修期发生较大质量纠纷的扣减相应尾款。
    （4）实际完成工程量由施工方上报监理、跟踪审计、业主，经三方审核确认为准。

（5）本工程关键部位及隐蔽工程施工时监理人须做好全程影像资料，作为合同款支付的依据，在提交工程量审核时交付委托人。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方签字盖章。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交    /    进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 2  种方式：

（1）提请  湖州市  仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  南浔区  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：   双方另行约定     。

监理人申明的保密事项和期限：  双方另行约定      。

第三方申明的保密事项和期限：       /            。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：                   /

9. 补充条款

9.1在未经委托人许可或批准的情况下，监理人不得把合同或合同的一部分工作分包给别的公司。若违反规定，委托人将按监理合同价款的10%予以扣罚，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由监理人自负。

9.2下列情况，每出现一次，发包人将按监理合同价款的10%予以扣罚，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由承包人自负：

9.2.1合同执行期间，监理单位或其他成员拒绝接受业主管理，监理人员不能胜任本职工作，而监理单位又不能按业主要求及时更换；

9.2.2监理人员严重失职造成重大工程事故或向承包单位私自安插施工队伍、吃、拿、卡、要、报私账、受贿，工作期间徇私舞弊，给业主造成损失；

9.2.3合同履行期间，监理工程师对施工单位所下达的指令不能按期落实，造成进度缓慢，工作延误，工程质量低劣，业主认为监理单位不能胜任监理工作；

9.2.4监理工程师对在主要工程或工程主要部位施工期间未进行旁站或跟班检查，监理单位在接到承包单位要求检查的通知后规定时间内未到场，且过后又没有进行复查而造成质量问题。

9.2.5施工过程中监理工程师未能在合理的时间内，由于自己的原因，未发出进一步工作需要的图纸或指示，造成承包单位进度延误或中断施工，致使增加的费用，由监理单位承担。

9.2.6担任本工程的项目总监理工程师到位率必须达到投标承诺的到位率，否则视为总监理工程师不到位，扣罚5000元。

9.2.7担任本工程的专业监理工程师、监理员到位率必须达到规定的要求，否则视为监理工程师不到位，扣罚2000元。

9.3合同履行期间，监理工程师对施工单位所下达的指令不能按期落实或由于自己的原因未发出进一步工作需要的指示，造成进度缓慢、工作延误、工程质量低劣等，委托人将按监理合同价款的10%予以扣罚，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由监理人自负。

9.4项目施工阶段，委托人将建立监理机构人员到位率和履职情况检查记录制度，对监理人监理人员到位率、履职情况进行检查。若监理人员不到位、到位率较低或履职情况较差的，委托人有权向监理企业提出更换或增加监理人员要求，监理人必须在一星期内予以更换，否则将处罚金5000元/人·天。监理人拒绝接受委托人管理或监理人员在1个月内不能更换的，委托人除上述罚款外，还将将按监理合同价款的10%予以扣罚，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由监理人自负。

9.5开工后，监理人应根据工程进展情况，上报分阶段人员到岗计划（必须配备足够的相合适的专业和业务素质的监理人员和检测设备，以能满足监理工作的需要），个人资料报委托人审查，由委托人书面审定认可，并及时安排相关人员到位，监理人未能履行上述义务或未经审查认可的，委托人有权视不同性质予以处罚。

9.6承包后由委托人召开的每次项目例会，项目名单内人员需全部到场，未经委托人同意不得请假，无故缺席，视为未到岗，委托人将按规定扣除费用。

9.7监理人应无条件将已监理的所有工程监理资料移交委托人，否则委托人将向工程所在建设行政主管部门或工程质量（安全）监督机构报告。

9.8项目施工阶段，建设单位将建立监理机构人员到位率和履职情况检查记录制度，对监理企业监理人员不到位、到位率较低或履职情况较差的，建设单位有权向监理企业提出更换或增加监理人员要求，情节严重时将向工程所在建设行政主管部门或工程质量（安全）监督机构报告。监理人考勤方式以甲方项目管理部要求为准。考勤按每月26日历天计：总监到位率为85%以上，专业监理到位率为90%，监理员到位率为100%（监理人投标到位率高于本条款的以到位率高的为准）。监理人员到位率少于承诺的天数，人员到位率少于承诺的天数或监理人员擅自离岗，则按照总监1000元/天，专业监理工程师800元/人·天，监理员300元/人·天的标准在监理费中扣除。

9.9总监理工程师和各专业监理工程师必须进驻施工现场，投标书中承诺的监理人员在工程监理合同期内不得变更，如须变更必须把具有同等优秀业绩变更人员名单提前15天提交，经委托人批准后才能变更。总监理工程师每次变更在监理酬金中扣罚1万元，专业监理工程师每次变更在监理酬金中扣罚0.5万元，监理员每次变更在监理酬金中扣罚0.3万元。对变更后的监理人员如达不到委托人要求，委托人有权提出重新更换。同时委托人保留采取一切非常措施权利；在工程延期阶段，上述条款同样适用。

9.10监理人不应局限于事后检验和局部抽查，为保证项目工程进度和施工质量，必须跟随施工进度对施工质量进行同步监督和全数检查，并对检查结果负责。对重点部位、关键工序、隐蔽工程应采取旁站制度，若监理人未能履行旁站监理职责，或旁站不到位，委托人有权进行通报，并有权对监理人处以罚金5000元/次，情节特别严重的，给工程造成重大损失的，委托人有权终止委托合同，并要求监理人承担相应的监理责任。

9.11工程施工过程中，经检查发现工程质量不能满足要求的，若因监理人原因，将追究监理人的监督责任，并处罚金5000元，在工程监理费扣除（同时按监理月考核表扣分）。

9.12工程施工过程中，经检查发现工程安全出现问题的，若因监理人原因，将追究监理人的监督责任，并处罚金5000元，在工程监理费扣除。

9.13由于监理人管理不力、人员失职造成安全事故的，委托人有权视情况扣罚监理酬金10000元；并有权单方面终止合同，由此造成的损失由监理人自负。

9.14湖治气办〔2021〕14号文件精神，承包人应当切实做好建筑施工扬尘治理及强化市政工程装修废弃管控工作，施工单位的运输车辆管理必须根据浔政办发【2017】48号及浔综执法通【2017】1号的文件规定要求执行，如因监理人工作不到位导致扬尘、环境卫生、环保、噪声污染等原因造成有相关政府部门热线投诉的或接到相关部门处罚的，委托人有权对监理人进行5000元/次的处罚。

9.15由委托人提出，交由监理单位督促落实的整改要求，监理单位未能及时加以落实、完成整改，影响了工程质量、安全生产、文明施工的，经业主单位提醒，仍未落实。业主单位发出整改通知，要求监理方进一步落实。则每发一份书面整改通知扣款5000元（同一事件每发一份书面整改通知则款额较前一份作翻倍处理）。

9.16工程施工过程中，由于监理人工作拖拉，未能及时对工序质量进行同步检查、隐蔽验收，或其他非委托人原因造成延误工程进度的，委托人将追究监理人的监督责任，并处罚金5000元，在工程监理费中扣除。

9.17监理人员违反规定擅自签署的联系单，委托人将不予认可并由监理人承担责任。

9.18委托人每月25日对监理单位当月的人员到位率、现场质量、安全、环保、进度管控等进行考核，监理工作考核连续两个月达不到85分，每次处以5000元的罚款，从监理费中扣除，具体考核细则由委托人制定，另行提供。

9.19监理人盖章的竣工图，须督促施工单位在竣工图上按实修改，如未按实修改发现一处扣除2000元，并视情况扣罚相应监理酬金。对工程建设过程中需要监理员或总监签字的部分弄虚作假，找人代签，每发现一次处以2000元罚款。

9.20项目完成后2个月内，监理人需要将所有监理资料按档案馆要求收集整理归档整理后，移交给委托人。若监理人未能及时移交，或移交的资料达不到规范要求，委托人有权要求其整改到位及时归档。若监理人仍达不到要求的，委托人有权对监理人处以罚金5000元。

9.21若监理人在项目监理过程中尽职尽力，工程质量优质，且按期完成，委托人将在工程全部完成后，对其进行通报表彰。

9.22委托人不承诺提供监理人办公场所，办公场所由监理人自行解决考虑，费用计入总报价中。

9.23监理人不得在施工单位食堂吃饭，相关伙食费用考虑至总报价中。

9.24委托人将进一步核查监理人在投标文件中提供的资料，若在合同实施期间发现监理人投标时提供了虚假资料，委托人将按监理合同价款的10%予以扣罚，并有权单方面终止合同，同时委托人将监理人以上弄虚作假行为上报主管部门。

9.25本项目严禁使用“仿冒品牌”、“借用品牌”等贴牌产品。监理人应督促承包人向委托人及监理人提交与材料供应商的供应合同副本、供货清单及发票,上面需清晰地写明所购建材的品牌、规格和数量。督促施工单位提供制造商对供应商的授权书或代理合同(原件)。如工程现场发现“仿冒品牌”、“借用品牌”等贴牌产品，委托人有权对监理人进行罚款，每发现一次处以5000元罚款，且需督促施工单位无条件更换或返工；

9.26以上扣罚费用由监理人在一个星期内自行支付给委托人，若不支付，委托人可在年底合同付款时，扣除相应费用。

9.27若委托人及行政部门出台关于监理的管理办法，监理人应无条件执行；

9.28节假日、台风、极端天气、重要检查等特殊情况下，监理人必须服从委托人的统一安排，组织相关人员值班；

9.29监理人应自行负责办公及生活场所的建设，其生活、办公用房及必需的办公（含电脑）、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、实验仪器均由监理人自备，另需配备一个人脸识别签到设备，其费用计入监理服务费报价中。

9.30、监理人及其派出的监理人员不具备相应资质条件的；监理过程中，监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满意的，委托人有权提出更换，监理人应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并委托人满意的人员，且换人次数每个岗位不得超过2次，否则视为监理人不具备监理能力，委托人有权解除合同。

9.31工程交付使用后出现质量问题，监理人无法提供其已在施工过程中进行检查并向施工方、甲方提出意见等有效工作的证明，监理人应当按每处承担违约金3000元。该质量问题如因监理人原因直接造成的，需要对他方进行赔偿或补偿的，监理人除需承担其全部赔偿补偿额外，还需按该赔偿(补偿)额20％向委托人支付违约金。

9.32其他磋商文件规定的内容。

9.33附件：人员配备表。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：         /          。

A-2 设计阶段：         /          。

A-3 保修阶段：         /          。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：         /          。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 开工前 |  |
| 2. 工程勘察文件 | 1 | 开工前 |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 1 | 开工前 |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 开工前 |  |
| 5. 施工许可文件 | 1 | 开工前 |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | 无 |  |  |
| 2. 办公设备 | 无 |  |  |
| 3. 交通工具 | 无 |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | 无 |  |  |

监 理 工 作 考 核 表

考核月份:

| 序号 | 考 核 内 容 | 考 核 细 则 | 评 分 标 准 | 评分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理人员到位率 (20分) | (1)总监到位率（10分） | 监理人员月到位率达不到规定要求，得0分 |  |  |
|  |  | (2)专业监理工程师到位率（5分） |  |  |  |
|  |  | (3)监理员到位率（5分） |  |  |  |
| 2 | 监理日记、巡查记录、监理月报、 会议纪要 (10分) | (1)按规定要求填写监理日记,认真纪录报验、见证、检查、复验等情况,与对应资料一致 | 内容缺漏一处扣1分,与对应资料不符一项扣1分,扣完为止 |  |  |
|  |  | (2)按时编写监理月报 | 缺报或内容少项扣2分 |  |  |
|  |  | (3)定时召开工地会议,并有纪录、签到表 | 缺一次扣2分,扣完为止 |  |  |
|  |  | (4)总监巡视应有记录 | 少项扣1分 |  |  |
| 3 | 岗位职责、考勤 制度(10分) | (1)岗位职责、工作纪律挂牌上墙 | 每少一项或不符合一项扣1分扣完为止 不安排值班、不如实考勤扣10分 |  |  |
|  |  | (2)监理人员名单及分工表 |  |  |  |
|  |  | (3)如实、及时进行考勤记录 |  |  |  |
|  |  | (4)节假日、连续施工安排值班 |  |  |  |
|  |  | (5)监理部挂牌明示 |  |  |  |
| 4 | 旁站监理 (10分) | (1)按细则确定的关键部位、关键工序进行旁站监理,旁站监理时监理人员不准脱岗 | 应旁站监理的未执行或旁站监理脱岗的扣10分,并予处罚 |  |  |
|  |  | (2)认真填写旁站记录,包括材料计量复查、坍落度及试块取样等情况，施工质检员签认 | 记录不认真, 无质检员签认每次扣 2分 |  |  |
| 5 | 常见质量问题的 控制 (16分) | (1)土方及回填工程与施工方案不符 | 不符合扣2分 |  |  |
|  |  | (2)污水工程不符设计要求 | 不符合扣4分 |  |  |
|  |  | (3)雨水工程不符设计要求 | 不符合扣4分 |  |  |
|  |  | (4)拆除工程不符设计要求 | 不符合扣2分 |  |  |
|  |  | (5)修复工程不符设计要求 | 不符合扣2分 |  |  |
|  |  | (6)零星工程不符设计要求 | 不符合扣2分 |  |  |
| 6 | 隐蔽工程、检验 批等质量验收 (10分) | (1)隐蔽工程报验:检查、签认及时正确 | 不符合一项扣1分 扣完为止 |  |  |
|  |  | (2)检验批报验:有平行检验记录,签认及时正确 |  |  |  |
|  |  | (3)分项、分部工程报验: 签认及时正确 |  |  |  |
| 7 | 进度控制 (5分) | (1)按时审批承包单位上报的每月进度计划和完成工程量报表 | 少一项扣1分 |  |  |
|  |  | (2)对进度计划动态控制,定期分析,提出监理意见 | 未进行分析提出监理意见扣2分 |  |  |
| 8 | 投资控制 (5分) | (1)进行工程量核算 | 少一项扣1分 |  |  |
|  |  | (2)审核月进度款支付 |  |  |  |
|  |  | (3)对工程签证单进行审核，并提出监理意见 |  |  |  |
|  |  | (4)建立投资控制台账 |  |  |  |
| 9 | 信息管理 (4分) | 现场资料及时整理,统一分类,存放清楚 | 不及时整理扣2分 存放不清楚扣2分 |  |  |
| 10 | 施工安全管理 (8分) | (1)领导带班定期开展安全排查,有书面记录,整改通知应有回复 | 不合格扣2分 |  |  |
|  |  | (2)对进场的特种作业人员持证上岗核查 | 不合格扣2分 |  |  |
|  |  | (3)严抓安全施工，不得出现安全事故 | 施工过程中出现安全事故，扣8分 |  |  |
| 11 | 主管部门检查 (2分) | 所提出的整改意见应落实相应措施并督促施工单位整改 | 不落实措施扣2分 |  |  |
| 12 | 总 评 分 |  |  |  |  |

考核日期：   年  月  日

第四章  响应文件格式

具体内容参照响应文件的组成(未提供格式的格式自拟)

一、资格文件/技术、商务、资信及其他文件封面格式

资格文件/技术、商务、资信及其他文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

二、资格、技术、商务、资信目录：

具体内容参照响应文件的组成。

资格文件格式：

1、法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

供应商：                  （盖章）

法定代表人（签名或盖章）：

日  期：    年   月   日

—————————————————————————--------

法人代表有效身份证

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我      （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工         （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加         （采购机构名称）的               项目的磋商活动。被授权代理人在磋商、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                （签字或盖章）

身份证号码：

职  务：

供应商：                      （盖章）

法定代表人：             （签名或盖章）

日    期：    年   月   日

——————————————————————————————-----------

代理人有效身份证（正反面）

（后附代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件）

3、信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：              （盖章/签名）

时        间：     年   月   日

技术文件格式：

供应商根据“响应文件组成及评分标准要求”自拟格式

商务、资信及其他文件格式：

磋商声明书

致：                         （磋商采购单位名称）：

我方                     （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的竞争性磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其磋商产品和服务，我方就本次竞争性磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

磋商供应商情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

商务响应表：

项目名称：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）:

日期：2025年  月   日

注：如响应文件其他承诺或方案内容与本响应表不一致，以本表内容为准。

企业类似业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、业绩要求参考本文件评分标准；

2、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）:

日期：2025年  月   日

三、报价文件目录：

具体内容参照响应文件的组成。

报价文件格式：

竞 标 函

致：                             （磋商采购人名称）：

根据贵方为                           项目的磋商公告（项目编号：       ），签字代表       （全名）经正式授权并代表供应商                （供应商名称）提交报价文件、技术、商务、资信文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本磋商有效期自开标日起 60 个日历天。

4.如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与竞标有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：

电话：                 传真：

开户银行：                         银行账号：

供应商名称(公章):

法人代表或其授权代理人（签字或盖章）:             日期:     年    月    日

磋商报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：

磋商文件编号：

| 项目名称 |  | 南浔国家级绿色工业园区基础设施配套提升改造工程-市政道路提升项目监理 |
| --- | --- | --- |
| 磋商总报价 人民币（元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

注: 1、磋商费用包括项目实施所需的设备、材料、机械、人工费、服务费、税费、磋商代理服务费及其他一切费用。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

政策分相关证明资料：

中小企业声明函

（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （ 单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企图）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_______________（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，成者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位往册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_______________（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

磋商代理服务费承诺函

杭州广厦建筑咨询有限公司：

根据本项目磋商文件规定，一旦由我公司成交，我公司同意按磋商文件规定支付本项目全额磋商代理服务费，在我公司领取成交通知书时一次性向贵公司缴清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

竞标人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

其他部分：供应商认为要说明的其他内容

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

第五章  磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于 南浔国家级绿色工业园区基础设施配套提升改造工程-市政道路提升项目监理的磋商。

一、总则

本次项目采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、技术资信商务分90分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、计算方法：

（1）价格分：10分

价格分采用低价优先法计算，取所有技术入围磋商供应商中最终报价最低的磋商报价为评审基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/最终磋商报价）×10%×100

最后报价高于最高限价的，作无效磋商处理。

（2）技术分、商务分、资信及其他分90分

（3）技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组人员数

附件：评分表格式（技术分、商务分、资信及其他分，共90分）

| 评定项目 | 评定内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  | 75分 |
| 监理 管理 | 1、大纲总体评价：内容是否全面，是否符合工程和磋商文件要求，项目目标、项目范围、任务和编制依据是否明确，综合评审，最高得5分，未提供不得分； |  | 0-5分 |
|  | 2、质量控制：质量目标分解、平行检验的合理性，质量控制措施有效可靠的，综合评审，最高得5分，未提供不得分； |  | 0-5分 |
|  | 3、进度控制：工期总进度计划科学、合理，工期控制点设置合理的，综合评审，最高得5分，未提供不得分； |  | 0-5分 |
|  | 4、投资控制：风险预测与防范对策有效可行，控制措施与手段健全的，综合评审，最高得5分，未提供不得分； |  | 0-5分 |
|  | 5、合同管理：合同管理、控制措施合理全面的，综合评审，最高得5分，未提供不得分； |  | 0-5分 |
|  | 6、安全措施：安全保证体系健全、可靠，安全事故控制措施得力的，综合评审，最高得5分，未提供不得分； |  | 0-5分 |
|  | 7、组织协调：有关工程建设参与方之间组织协调内容具体、措施得力的，综合评审，最高得5分，未提供不得分； |  | 0-5分 |
|  | 8、监理要点：针对本工程特点、技术难点及关键部位的分析及相应的监理控制措施的，综合评审，最高得5分，未提供不得分； |  | 0-5分 |
|  | 9、工作制度：验收制度、签证制度、会议制度等各项制度健全的，综合评审，最高得5分，未提供不得分； |  | 0-5分 |
|  | 10、旁站监理：关键部位的旁站监理方案是否完整、可行的，综合评审，最高得5分，未提供不得分。 |  | 0-5分 |
| 监理力量 | 拟投入人员在最低配置的基础上，额外增加1名专业监理工程师或具有中级职称及以上的人员得5分；额外增加1名监理员或具有初级职称及以上的人员得3分；本项最高得15分。 注：同一人不累积计分，提供人员相应证书及社保证明，否则不予认可。 |  | 0-15分 |
| 对本项目重点难点的分析 | 1.根据供应商针对本项目重点、难点的把握是否准确，综合评审，最高得5分，未提供不得分。 |  | 0-5分 |
|  | 2.根据供应商针对本项目的重点、难点提出的解决措施是否切实可行，综合评审，最高得5分，未提供不得分。 |  | 0-5分 |
| 商务、资信部分 |  |  | 15分 |
| 企业业绩 |  | 2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）承接的2000万元及以上市政公用监理项目的，每个得0.25分，最高得1分。 注：须提供合同复制件（合同中未能体现以上内容的须同时提供相应证明资料），未按要求提供的不得分。 | 0-1分 |
| 与采购人配合方案 |  | 根据供应商与采购人配合方案，根据方案的合理性、全面性、可操作性，综合评审，最高得5分，未提供不得分。 | 0-5分 |
| 提供实质性的优惠条件及承诺 |  | 1.供应商提供其他实质性优惠条件的，根据优惠价值及可行性，综合评审，最高得5分，未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 2.供应商提出的对采购人有建设性的承诺，最高得4分，未提供不得分。 | 0-4分 |

注：供应商应根据评分内容提供相应评分证书、合同及相关证明材料扫描件并加盖单位公章，若由于扫描件不清晰难以辨认，引起的不利于供应商的评判，该责任由供应商自负。人员社保为社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的最近三个月中任意一个月的社保证明，可通过网上社保查询系统进行截图。除实际情况中无需缴纳社保的可以不提供社保证明，但须提供相关情况说明及证明资料。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明。

磋商报价一览表（最终报价）

供应商全称（加盖公章）：

磋商文件编号：

| 项目名称 |  | 南浔国家级绿色工业园区基础设施配套提升改造工程-市政道路提升项目监理 |
| --- | --- | --- |
| 磋商总报价 人民币（元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

附件：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网页截图模板

质疑函附件

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。