武汉公司陶港场育肥舍水泥漏缝地板更换项目

(询比采购)

采 购 文 件

采购人：武汉中粮肉食品有限公司

二○二五年 七 月

- 第一章   询比采购公告

尊敬的供应商：

武汉公司陶港场育肥舍水泥漏缝地板更换已具备采购条件，有兴趣的供应商可参加投标。

- 一、项目简介

1．项目名称：武汉公司陶港场育肥舍水泥漏缝地板更换项目

2．采购人：武汉中粮肉食品有限公司

3．项目概况：

3.1、施工方案：1.拆除舍内损坏漏缝地板；2.铺设预制水泥漏缝地板。3.漏缝板之间缝隙水泥砂浆填堵。

3.2、说明：预制水泥漏缝地板由我方提供，水泥漏缝地板规格尺寸2.4*0.6米，更换数量约1700块，最终结算金额按照实际更换数量结算。

3.3、项目范围：陶港场26栋育肥舍。

4．最高限价：平方米单价：65元（含拆除及安装费用等所有费用在内），总价：15.912万元。

- 二、项目范围及相关要求

1．采购范围：武汉中粮肉食品有限公司陶港场育肥舍水泥漏缝地板更换项目

2．服务期限：2025.07. 1至2026.12.31（具体生效日期届时以签订的合同为准）

3．服务地点：湖北省黄石市阳新县陶港镇武汉中粮肉食品有限公司陶港场

4．质量要求或服务标准：合格

5．成交供应商数量: 1个

- 三、供应商资格要求

1. 拟参加投标人必须在中华人民共和国注册并具有独立的法人资格，具有独立承担民事责任的能力，持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照、对公账户基本信息。

须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级或建筑工程施工总承包三级及以上资质并具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。（以评审现场当日查询响应人身份是否合规结果为准）

2.信誉要求：通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，报价人未被列入：经营异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、安全生产严重失信主体名单等异常信用行为。（以评审现场当日查询结果为准）

3.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，信用良好，未因弄虚作假等原因被行业通报批评或者行政处罚。具有良好的社会信誉及相应的经济实力。人员配置满足工作需要，提供服务应当符合国家有关法律、法规和标准规范。（以评审现场当日查询结果为准）

4.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次评审。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目评审。（以评审现场当日查询结果为准）

5.列入中粮集团、中粮家佳康失信客商(黑名单)的企业，不得参与本项目报价，报价人须承诺如现场经采购人核实报价人属于中粮集团或中粮家佳康失信客商(黑名单)的企业，接受被按无效报价处理。注:最终结果以采购人核实后为准。

- 四、采购文件的获取、响应文件递交及时间规定

1.采购文件的获取方式：获取方式为线上。凡有意参加的潜在供应商，请于中粮E采供应链采购平台要求时间登录“中粮E采供应链采购平台”完成注册登记，登记审核通过后，通过中粮E采供应链采购平台获取采购文件（如有变动，以中粮E采供应链采购平台通知为准），注：未在中粮E采供应链采购平台登记并获取采购文件的潜在供应商不得参与本项目的投标。

获取方式指引：

首次参加中粮E采供应链采购平台（以下简称：“电子化平台”，网址：https://ecai.cofco.com/web-portal/index.html#/home）投标活动的投标人须前往电子化平台进行“实名户注册-主体认证-业务申请”三个环节完成注册，注册成功后准备营业执照、法人章、企业公章等资料进行“CA办理”。投标人可在电子化平台下载平台操作指南或网上注册、CA办理及电子投标的操作视频。若投标人未及时在电子化平台中注册并办理CA，由此引起的后果由投标人自行承担。已办理注册并取得CA证书的投标人可忽略本步骤。

投标人凭机构CA（也可凭在电子化平台上注册的手机号和接收的验证码）登录电子化平台（网址：https://ecai.cofco.com/web-login/index.html#/login?loginType=2）在网上下载采购文件及附件，超过获取采购文件截止时间的将不能下载采购文件及附件。未按规定从电子化平台获取招标文件的，不能参加投标。

中粮E采供应链采购平台咨询热线：010-21362564，CA办理咨询热线：010-58515511、4009197888。（如变更，以平台公布热线信息为准）

- 响应文件递交：

2.1响应截止时间及开标时间：递交响应文件的截止时间（响应截止时间）详见中粮E采供应链采购平台。逾期未上传成功的响应文件，采购人不予受理。

2.2开标地点：通过中粮E采供应链采购平台（网址：https://ecai.cofco.com/web-portal/index.html#/home）投标人凭机构CA（也可凭在电子化平台上注册的手机号和接收的验证码）登录电子化平台进入开标大厅进行远程线上开标（签到、解密并开启投标文件）。

2.3投标文件递交方式：投标人须在截止时间前将通过中粮E采供应链采购平台投标文件编制工具已进行电子签章（包括单位电子印章和法定代表人电子签名）且经过加密生成的投标文件通过电子化平台成功递交。逾期上传或不符合规定的响应文件恕不接受。

★本项目采用电子化招标采购，按要求加密上传、签到并解密的《响应文件》为投标人参与本项采购活动的法定依据。

3.响应文件应包括下列内容：具体要求参考第六章

4.响应文件要求：以中粮E采平台上要求为准。

5.评审时间：2025年8月4日，10:00。

6.评审地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号福临门大厦。

- 五、联系方式

采购人信息

名    称： 武汉中粮肉食品有限公司

联 系 人：  冯兴杰

联系方式： 027-81826266

电子邮箱： fengxingjie@cofco.com

监督人信息

中粮家佳康招标、采购监督联系方式

信访监督部门：中粮家佳康纪委办公室

信访举报电话：010-85005318；

信访邮箱：zlrsxf@cofco.com;

举报范围：招投标活动过程中涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等问题的检举控告。

商务监督部门：中粮家佳康招标和采购管理办公室

商务问题反馈电话：010-85005363；

商务问题反馈邮箱：jjkzcb@cofco.com；

反馈范围：招投标、采购活动过程中的商务问题。

- 第二章 供应商须知

- 响应文件的组成：详见第六章

- 二、文件的澄清

1.供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如有疑问，应通过书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.采购文件的澄清将以书面形式发送至供应商，但不指明澄清问题的来源。

- 三、采购文件的修改

1.采购人可以修改采购文件，并将采购文件的修改发送至供应商。如果修改采购文件的时间距投递截止时间不足2天，且对响应文件的编制造成影响的，采购人将相应顺延提交响应文件的截止时间。

2.供应商应及时查看采购文件的修改内容。

3.对于采购人发出的澄清和修改内容，收到通知的供应商应以书面方式予以回复确认并及时告知采购人，供应商未回复不作为未向供应商发出该通知的依据，采购人因此不承担任何责任，有关的采购活动可以继续有效地进行。

因登记有误、邮件、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，采购人因此不承担任何责任，有关的采购活动可以继续有效地进行。

- 四、响应文件的有效期

响应文件的有效期为90个日历日。在此期间供应商不得要求撤回或修改其响应文件。报价有效期不满足要求的将被视为非实质性响应。

- 五、项目评审说明

1.针对采购文件中不明确的内容，评审小组可要求供应商进行书面澄清，澄清回复不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）,供应商的书面澄清属于响应文件的组成部分。

2.针对不构成重大偏差的不正规、不一致或不规则等细微偏差问题，评审小组可要求供应商进行书面补正，补正回复不得改变响应文件的实质性内容，供应商的书面补正属于响应文件的组成部分。

3.评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

4.针对如下情况，评审小组统一意见后，可按照无效采购响应文件处理

（1）供应商拒不按照要求对其响应文件进行澄清、说明或者补正的

（2）响应文件没有盖章、签字，内容不全或字迹模糊辨认不清

（3）未提供法定代表人授权委托书（若法定代表人参加的只需提供法人证明书）

（4）未实质上响应采购文件中要求的

（5）供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的

5.评审小组将不再对无效响应文件进行下一步评审。

- 第三章   评审办法

- 一、评审办法

本项目按照最低价法评审办法进行评审：是指在满足采购文件全部实质性要求（技术、资质、服务质量等）的前提下，选择报价最低的供应商作为成交供应商的评审办法。

- 详细评审

1.资格审查：对照采购文件要求，审查投标人的资格证明文件判断其是哦福具备投标资格，未通过资格审查的投标文件不再进入后续评审。

2.符合性审查：检查投标文件是否在格式﹑签署等方面符合采购文件要求。同时审查投标文件各项是指性条款的投标情况，包括技术参数﹑服务承诺﹑交货期限等。有一项不满足判断为无效投标。

3.评分

3.1评审小组将根据采购文件中的要求以及供应商递交的响应文件中的相关内容对响应文件进行评审，不受任何外部因素干扰。

3.2投标文件必须对招标文件中的工程建设内容、建设要求、建设时间等实质性要求作出完全响应 ，否则视为无效投标。在满足上述条件基础上，以投标报价最低者为中标候选人。

4.排序

评审小组对供应商报价进行比较后，按照供应商报价金额以从低到高的顺序对供应商排序。

5.其他

5.3.1 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误或其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变评审依据的最终总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担,如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将最终报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

附表1 评审办法

| 评分因素 | 评分项目 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 报价排名 | 按照供应商报价金额以从低到高的顺序对供应商排序。 |
| 合计 | 最终排名 | 报价金额以从低到高的顺序确认 |

- 第四章   采购需求

- 一、采购标的

武汉公司陶港场育肥舍水泥漏缝地板更换项目。

本项目服务期内标的项目总金额预计15.912万元，以询比采购方式进行。

- 二、商务要求

1.服务期限：自2025.07.1至2026.12.31（具体生效日期届时以签订的合同为准）。

2.合作模式

甲方与乙方协商签订项目施工合同，乙方按照合同约定提供项目建设施工，甲方按照合同约定支付工程款，到期支付质保金（具体以实际合同约定）。

3.付款方式

可优于此方式，公司会首选无预付款方式。

结算方式：项目完工经甲方验收合格，甲方按照实际更换面积进行结算，结算金额+实际更换面积*中标单价。乙方7个工作日内提供结算金额全额税票（税率：9%，开票类别：增值税普通发票）后，甲方一次性支付全款。

第五章 合同草案

武汉公司陶港场育肥舍水泥漏缝地板更换施工合同

合同编号：

甲方：武汉中粮肉食品有限公司                         签订时间：   年  月  日

乙方：                                               签订地点：武汉市洪山区

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为了确保甲、乙双方各自的经济目的得以实现，经双方平等、自愿协商，签订本合同，以资信守。

一、工程概况

1、工程名称：武汉公司陶港场育肥舍水泥漏缝地板更换项目

2、施工地点：湖北省黄石市阳新县陶港镇武汉中粮肉食品有限公司陶港场

3、工程内容：

①. 施工方案：1.拆除舍内损坏漏缝地板；2.铺设预制水泥漏缝地板。3.漏缝板之间缝隙水泥砂浆填堵。②．说明：预制水泥漏缝地板由我方提供，水泥漏缝地板规格尺寸2.4*0.6米，更换数量约1700块，最终结算金额按照实际更换数量结算。③．项目范围：陶港场26栋育肥舍。

4、工期：收到入场通知书之日起50日之内完工 。

5、工程质量标准：乙方提供的材料必须符合国家有关质量标准，线路安装调试完毕后需满足场内的正常生产需要；

6、技术标准：按照国家及行业标准。

二、工程造价及付款方式

1、工程总价款为人民币          （￥     元），以上为合同总价，包含工程人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、风险等一切费用（场内施工用水电由甲方供应），所有材料不得因市场或政策的变化波动而进行调整。

2、结算方式：项目完工经甲方验收合格，甲方按照实际更换面积进行结算，结算金额+实际更换面积*中标单价。乙方7个工作日内提供结算金额全额税票（税率：9%，开票类别：增值税普通发票）后，甲方一次性支付全款，即人民币      （￥     元）。

3、乙方开户银行、帐户名称、帐号、联系方式等以合同尾部为准，如有变更，应在合同规定的相关付款期限前五天内以书面方式通知甲方，如未按时通知或通知有误而导致的逾期付款责任由乙方自行承担。

三、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1、甲方有权委派现场管理人员，负责对工程实施进行监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜并与乙方、其他各方进行联络和协调。

2、提供正常施工环境，保证乙方能顺利施工。

3、对乙方编制的施工计划表、工程实施方案和材料计划进行审核。

4、在乙方提出工程完工后7日内对工程进行验收，并且出具书面的工程验收材料。

（二）乙方权利义务

1、乙方应当在合同生效后7天内编制施工计划表、工程实施方案和材料计划并报送甲方监督执行。

2、乙方必须按照甲方要求，在其指定的地点和范围内进行施工。

3、乙方提供的材料必须符合该工程邀标文件内规定的材料品牌，才能使用。

4、根据施工程序进行施工，由于乙方原因引起的质量问题需要返工造成的损失，由乙方负责。因乙方原因造成的工期顺延，每延迟一日向甲方支付总工程款的1%作为罚款，因甲方原因导致工期延误，则合同工期相应顺延。乙方同意不再向甲方要求支付由此产生的一切费用。

5、合同约定工程项目采用包工、包工期、包安全的全包形式进行，乙方不得将工程转包给第三方实施。

6、乙方应负责所派现场所有人员的安全培训，确认所有现场人员按工程施工规范安全生产。乙方安全责任人（   ）、身份证号码    , 现场施工协调人（  ）、身份证号码      ，以确保按施工安全规范做好施工质量与安全管理。在合同期间发生安全或、坠落、火灾事故，均由乙方负全部责任。

7、乙方负责的工程项目在用户验收前的意外损失（如被盗、被撞、雷击等）由乙方承担。因甲方或用户导致的损失除外。

8、对竣工验收后保修期内发现的质量问题，乙方应负责在要求的期限内整改，如乙方未能在规定的期限内完成返修和整改，应承担相应损失。

9、在施工过程中，乙方必须处理好同相关部门的关系，有义务配合甲方与配合单位协调工程实施工作，同时应遵守各项有关规章制度和工地的各项管理规定，严格施工管理条例，严禁任何有损甲方形象的行为，如有违反管理规定遭到处罚的，由乙方负责。

10、各个工序施工完毕，乙方应及时清理现场，做到工完场清，如应不清扫遭到相关部门处罚的，有乙方负责。

11、乙方应该切实做好乙方提供的成品与半成品的保护工作，对已施工好的其它专业成品乙方有义务进行保护，设备安装必须要有专业人员负责，因由乙方施工安装人员造成的设备损坏，乙方必须无偿修复或原价赔偿。

12、乙方进场后，应遵守职业道德，不得中途恶意加价或提出退场。若确因用户原因工程量有较大增加时，可以向甲方提出书面申请以供商讨，否则甲方将不支付乙方工程款。

13、乙方应有足够的施工技术力量和有一定素质的施工人员方可承接施工任务。乙方提供现场管理人员名单和联系方式、及身份证复印或相关证书复印件交甲方存档。

14、乙方施工人员进入施工现场后，应服从甲方现场管理人员的管理，遵守甲方制订的工地管理条例、生物安全防疫规定及其他规定。

15、乙方承担的各单项工程，应按照国家有关规范、行业相关标准，保证进度，保证质量完成。如发现质量问题，甲方现场施工督导有权责令整改并根据有关条例处罚。

16、乙方施工期间，施工人员安全操作人身保险等费用由乙方承担。

17、在施工现场，施工人员不得做有损甲方形象的行为。如：穿着不雅、施工现场随地大小便、打架斗殴、赌博等行为。如经发现，事件当事人必须在第二天撤出此项目，并处以每次1000元的处罚。

四、合同终止

1、本合同有效期至  2027  年  12  月  31  日。

2、合同终止：在建设期和合同期，若发生以下情况，甲方可以终止全部合同。

（1）乙方不能按计划进度完成项目建设，因乙方的原因超过计划进度5天还未完成建设（因甲方原因或不可抗力因素除外）。

（2）乙方使用的产品与投标时产品严重不符。

五、质量与检验

（一）工程质量

1、工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

（二）检查和返工

1、乙方应认真按照标准、规范和工程要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2、工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当拆除和重新施工，直到符合约定标准，由乙方承担因此产生的全部费用。

六、安全施工

（一）安全施工与检查

1、乙方在工程中的环境保护和施工人员安全和健康应遵守工程建设安全生产有关管理规定和关于加强建筑安装企业安全施工的规定、建筑安装工程安全技术规程的规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行相关安全作业教育，并对他们的安全负责。

3、因乙方工程质量、环境保护和施工人员安全健康等相关工作不合格而致使甲方工程延期交付或遭受有关单位处罚或其它任何第三方追究责任的，均有乙方负责承担。

（二）安全防护

1、乙方在动力设备、输电线路、通讯线路、地下管道、易燃易爆地段以及临出猪要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。

2、工程中乙方为保障安全施工而支付的安全防护措施费用均由乙方承担，甲方一律不予承担。

七、竣工验收

1、乙方必须严格按照本合同、设计方案、投标文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场代表的监督检查。工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

2、工程验收应以本合同、设计方案、技术说明、国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及国家认可的检测机构出具的检测报告为依据。

3、乙方应提前5天向甲方提交书面验收申请报告，甲方组织验收，验收合格后向乙方签发书面工程验收合格单；验收不合格的，由乙方在双方商定的期限内补建或返修、调试后再验收，直至符合要求为止，由乙方承担全部费用。最后验收合格的日期为竣工日期。

八、质量保修和售后服务

1、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

2、乙方对所实施的工程提供1年免费的质量保证期（保证期从工程竣工验收合格之日起计算），如甲方在使用中出现问题，乙方应在接到通知后3小时内到达现场。

3、如果在质保期内，凡因施工造成的质量事故及质量缺陷，应由乙方无条件赔偿给甲方由此造成的一切损失。

九、工程分包

1、乙方不得将承包工程的任何部分分包。

2、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

十、保险

乙方必须为从事危险作业的工作人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

十一、违约责任

1、乙方未能按时完工，每拖延一天，乙方每天须向甲方支付合同金额5‰的违约金，拖迟5天及以上，乙方每天须向甲方支付合同金额1%，且有权终止合同，乙方还须补偿由此给甲方造成的一切损失。

2、乙方进场后中途退场的，甲方有权终止合同，并不予支付已完工部分的工程款。

3、乙方不履行售后服务义务或者履行不及时给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿。乙方不履行售后服务超过30天，甲方有权购买第三方服务，购买第三方服务的费用由乙方负责，并在双方完成后一个月内向甲方支付。

4、在合同期内，乙方如因自身原因发生终止合同约定情形的，乙方已发生工程建设费甲方不予以支付，乙方在本合同中已建设好的部分工程归甲方所有，并退回本合同中甲方已支付给乙方的全部费用,退回费用在合同终止后一个月内支付。同时，甲方有权追究由此所造成的其它损失。

5、若合同任何一方单方面违反本合同的相关约定，违约方应赔偿由此给另一方造成的一切损失。由于乙方违约给甲方所造成损失的，甲方有权直接从乙方工程保证金及应付乙方工程款中扣除。

十二、争议解决

1、双方因为合同解释或合同履行发生争议的，应先进行友好协商。若7天内协商不成，则双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、争议解决期间，除争议事项外，双方都应继续履行各自在本合同种的其他义务和行使权利。

十三、不可抗力

1、不可抗力是不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的，直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行的事件。如地震、台风、水灾、火灾、战争等。

2、甲、乙双方的任何一方因此原因不能履行合同时，应尽快通知对方不能履行或不能完全履行的理由，并于7日内将有关权威机构出具的证明文件或省级媒体报道提交给对方，经双方确认后，作为以后检查和确认的依据，并可以全部或部分免除该方当事人的责任。因此导致的费用和延误的工期，双方应通过协商，尽快解决；但因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

5、因不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的执行时，则合同执行期相应顺延，顺延的时间等于不可抗力发生作用的时间。受影响方应在不可抗力终止或排除后尽快通知对方，并继续履行合同约定。

6、因政府行为影响或阻碍工程施工，乙方经与甲方协议工期顺延。

7、在不可抗拒因素影响合同执行超过30天的情况下，双方应达成继续执行合同的协议或双方另行协商延长本合同履行或另订合同。

十四、其他

1、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，自合同各方签字或盖章之日起生效。

2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商,做出补充协议，补充协议、合同附件与本合同具有同等效力。补充协议与本合同有冲突时，以补充协议为准。补充协议自双方签字盖章之日起生效，其有效期限与本合同相同。

甲方（盖章）： 武汉中粮肉食品有限公司      乙方（盖章）：

代表人：                                  代表人：

住所：武汉市洪山区文化大道                住所:

融创智谷二期B1栋10层01室

联系方式：027-81826266                     联系方式：

传真：                                     传真：

开户行：农业银行武汉城北分理处             开户行：

账号：090001040001595                      账号：

税号：91420100741420002R                   税号：

第六章 响应文件组成

请按照如下格式编制响应文件

询 比 响 应 文 件

项目名称：XXXXXXXXXXXXXX采购

供应商名称：

在XXXX年 XX月 **日(即开启时间)前不得开封。

## 目  录

一、响应函

二、报价一览表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、资格证明文件

六、项目施工安全方案及现场应急处预案

七、供应商认为应该提供的其他资料

- 一、响应函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以报价一览表中的报价提供本项目服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）报价一览表

（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）资格证明文件

（6）项目施工方案方案及现场应急处预案

（7）供应商认为应该提供的其他资料

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺除商务和服务需求偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4．我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”中规定的供应商不得存在的情形。

供 应 商：                                	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：     （签字或盖章）

年      月      日

- 二、报价一览表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 报价 （含税） |  |
| 4 | 税率 |  |
| 5 | 建设工期 |  |
| 6 | 备注 |  |

- 三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：           性别：               年龄：            职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正面及反面）

供应商：（盖单位章）

年   月   日

授权委托书

本人              （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称） 询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至          （项目名称）  询比采购项目签订成交合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商：			                     	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：			      （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：			                  （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

- 四、资格证明文件

- （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 许可证及级别 | （如有） |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联企业 | 与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在直接控股关系的单位： 与本单位存在管理关系的单位： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）采购文件要求的相关资质证明

注：提供相关证书扫描件并加盖公章。

- （三）财务、信誉、其他要求

供应商还应根据评审办法的要求提供其他相关证明材料。

### （四）近年的类似项目情况表（参考）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务内容 |  |
| 委托人/发包人名称 |  |
| 委托人/发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务是否完成 |  |
| 项目负责人(如有) |  |
| 项目概况及供应商 履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：供应商应根据评审办法的要求在本表后附相关证明材料。

- 五、项目施工方案方案及现场应急处预案

供应商根据“采购需求”和“评审办法”具体要求编制，有针对性并有详细说明。

- 六、供应商认为应该提供的其他资料