云南监狱项目管理系统建设项目

招 标 文 件

项目编号：YNZC2025-G3-07926-YNGR-0452

# 采购人：云南省监狱管理局

# 采购代理机构：云南冠睿咨询有限公司

2025年12月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章投标人须知	6

投标人须知前附表	6

第三章合同书样式及主要条款	29

合同条款前附表	29

第四章 投标文件格式	38

第五章  采购需求	66

第六章 资格审查	67

第七章 评标方法（综合评分法）	91

评标方法前附表	91

第一章 招标公告

项目概况

云南监狱项目管理系统建设项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年12月26日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2025-G3-07926-YNGR-0452

2.项目名称：云南监狱项目管理系统建设项目

3.预算金额：829800.00元

4.最高限价：824500.00元

5.采购需求：

| 序号 | 产品（项目）名称 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南监狱项目管理系统开发 | 1 | 项 |

注：本项目共设一个标段，投标人必须对本项目所有内容作出完整唯一的投标报价，不得出现缺项、漏项或无报价情况，否则投标文件将按无效处理，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。

6.项目实施期限：自合同签订之日起90个日历日内完成系统开发、测试与部署上线；系统上线后提供3年免费售后维护服务（包括缺陷修复、功能优化、技术支持等），运维期间提供至少一人驻场运维服务。

7.项目实施地点：云南省监狱管理局指定地点。

8.合同履行期限：自合同签订之日起90个日历日内完成系统开发、测试与部署上线；系统上线后提供3年免费售后维护服务（包括缺陷修复、功能优化、技术支持等），运维期间提供至少一人驻场运维服务。

★9.本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1投标人须具有独立承担民事责任的能力：投标人须在中华人民共和国境内注册，提供市场监督管理部门核发的有效的三证合一营业执照或其他组织形式的相关主体资格证明材料（扫描件加盖投标人电子公章）；

1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人2024年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表）或提供自提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖投标人电子公章），至投标文件提交截止时间止成立不足一年的投标人可提供相关情况说明（加盖投标人电子公章）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（扫描件加盖投标人电子公章）或书面声明（加盖投标人电子公章）；

1.4投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1提供投标人缴税所属时间在2024年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件加盖投标人电子公章），至投标文件提交截止时间止成立不足一年的投标人可提供相关情况说明（加盖投标人电子公章）。

1.4.2提供投标人缴费所属时间在2024年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件加盖投标人电子公章），至投标文件提交截止时间止成立不足一年的投标人可提供相关情况说明（加盖投标人电子公章）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（加盖投标人电子公章）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

1.6.1投标人在本项目投标文件提交截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“专项查询”查询栏中查询结果应未被列入失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件截止之日止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

1.6.2投标人在本项目投标文件提交截止时间前在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件截止之日止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

1.6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与本项目的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参与本项目采购活动（提供承诺函加盖投标人电子公章）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月05日至2025年12月12日23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”）

3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA)，CA申领链接https://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztgr.html，数字证书（CA）办理完成后需在政采云平台绑定数字证书(CA)并在平台获取采购文件及其它采购资料。

注:按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。各投标人应在开标前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库，未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等由投标人自行承担,有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书(CA) ，CA申领链接:https://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztgr.html。

（1.）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。

如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人自动弃标，代理机构不予处理。

（2.）云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月26日10点00分（北京时间）。

2.提交投标文件地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

3.开标地点：云南冠睿咨询有限公司开标厅（云南省昆明市西山区万达广场南塔33层3310号），投标人无需到达开标地点，须在“政采云”平台进行远程解密电子版投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.发布公告的媒介：本次公开招标公告在“云南省政府采购网”上发布。

2.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展、政府采购活动中查询及使用信用记录等，政府采购政策具体落实情况详见本项目招标文件。

3.采购代理机构账户信息：

开户名称：云南冠睿咨询有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司昆明拓东路支行

账号：636611192

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：云南省监狱管理局

地址：五华区翠湖南路138号

联系人：马老师

联系方式：0871-66116989

2.采购代理机构信息

名称：云南冠睿咨询有限公司

地址：云南省昆明市西山区万达广场南塔32层3201号

联系人：祝欣、陈沿锦、丁传觐、王国玺、吴翊、李腾芳、王彦飞、汪怡含、肖枝莲、蒋兴杰、杨益鑫、邓楚卿、刘晓云、张振荣

联系方式：0871-65511240、0871-65511241

3.项目联系方式

项目联系人：祝欣、陈沿锦、丁传觐、王国玺、吴翊、李腾芳、王彦飞、汪怡含、肖枝莲、蒋兴杰、杨益鑫、邓楚卿、刘晓云、张振荣

电话：0871-65511240、0871-65511241

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 采购人：云南省监狱管理局 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：云南冠睿咨询有限公司 |
| 1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：云南监狱项目管理系统建设项目 项目编号：YNZC2025-G3-07926-YNGR-0452 |
| 2.1 | 预算金额 | 详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况” |
| 3.1 | 采购需求 | 详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况”，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。 |
| 3.2 | 项目实施期限、项目实施地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况” |
| 3.3 | 是否接受联合体参加 | 详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况” |
| 4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》“二、投标人资格要求” |
| 4.2 | 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》“二、投标人资格要求” |
| 4.6 | 为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的投标人 | 无 |
| 6.1 | 现场考察 | 不组织 |
| 7.1 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 11.1 | 招标文件的询问时间 | 投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，如对电子采购流程不清楚可查阅政采云（https://e-learning.zcygov.cn/index）“秒懂政采云 项目采购”学习或致电政采云平台：4008817190。 |
| 11.2 | 招标文件询问联系方式 | 询问联系人：祝欣、陈沿锦、丁传觐、王国玺、吴翊、李腾芳、王彦飞、汪怡含、肖枝莲、蒋兴杰、杨益鑫、邓楚卿、刘晓云、张振荣 电话：0871-65511240、0871-65511241 |
| 11.3 | 招标文件澄清、修改时间 | 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。招标文件的澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以网上电子文件形式通知所有接收招标文件的投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 13.1 | 语言文字 | 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。 |
| 14.1 | 计量单位 | 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。 |
| 15.2 | 构成投标文件的其他资料 | 1.投标保证金交纳凭证或保函或投标（竞标）保证保险保单（扫描件加盖投标人电子公章）； 2.第五章《采购需求》中要求提供的其他资料； 3.招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天。 |
| 18.1 | 投标保证金 | 保证金的形式：网银、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，也可以选择投标（竞标）保证保险。 保证金的金额：¥9000.00元（大写：玖仟元整） 保证金按规定数额从投标人基本账户直接转至 账户名称：云南冠睿咨询有限公司 开户行账号：636611192 开户行名称：中国民生银行股份有限公司昆明拓东路支行 保证金交纳说明： 1.网银或电汇方式提交的，底单即为交纳凭证（需注明项目简称或编号）；其他方式的投标保证金在转账后投标人持有效付款凭证（原件）至云南冠睿咨询有限公司财务室换取投标保证金收据。 2.以保函方式提交的，受益人为采购人，保函扫描件即为交纳凭证。 3.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。 |
| 20.7 | 报价货币 | 人民币 |
| 21.1 | 投标文件的密封 | 投标人应按照“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。 |
| 22.1 | 投标文件提交截止时间、提交投标文件的地点 | 投标文件提交截止时间：详见第一章《招标公告》； 提交投标文件的地点：详见第一章《招标公告》。 |
| 24.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间； 开标地点：同提交投标文件的地点、开标地点。 |
| 26.2 | 评标委员会 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 26.5 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 33.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额为合同金额的5%，供应商以网银、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 34.1 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费参照国家计委[2002]1980号文件规定的服务类项目收费标准向中标人收取（计算基准为中标金额）。 |
| 36.1.8 | 根据“《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的投标人应根据下表所属行业填写《中小企业声明函》： 标的名称; 所属行业; 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》划型标准. 云南监狱项目管理系统开发; 软件和信息技术服务业; 软件和信息技术服务业. |
| 36.5 | 其它注意事项 | 以下情况视为投标人同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效： （1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件； （2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密。 （3）因投标人自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。 |

一、总则

1. 项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.2 本项目采购人：详见《投标人须知前附表》。

1.3 本项目采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。

1.4 本项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。

2. 预算金额

2.1预算金额：详见《投标人须知前附表》。

3. 采购需求及项目实施期限、项目实施地点

3.1本项目采购需求：详见《投标人须知前附表》。

3.2本项目项目实施期限、项目实施地点：详见《投标人须知前附表》。

3.3是否接受联合体参加：详见《投标人须知前附表》。

3.3.1投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方还应遵守以下规定：

3.3.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

3.3.1.2联合体各方应共同签订联合协议，并向采购人、采购代理机构提交联合协议。联合协议中应明确联合体牵头人及联合体成员并载明联合体各方承担的工作和义务。中标后联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.3.1.3联合体各方均应满足招标文件中对投标人的资格要求，招标文件中有特定资格要求的，联合体各方应根据联合协议中各自承担的工作提供相应的特定资格要求证明文件，联合体各方中有同类资质并根据联合协议承担相同工作的，按照资质等级较低的确定。

3.3.1.4以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下投标。

4.投标人资格要求

4.1投标人资格要求：详见《投标人须知前附表》

4.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：详见《投标人须知前附表》

4.3如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.6投标人不得直接或间接地为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务

4.7符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5.费用承担

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用；

6.现场考察

6.1投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按《投标人须知前附表》规定的时间、集中地点组织潜在投标人进行现场考察。

6.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。

6.3除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

6.4采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此做出的判断和决策负责。

7.开标前答疑会

7.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购人按《投标人须知前附表》规定的时间和地点召开开标前答疑会，书面澄清潜在投标人提出的问题。

8.质疑

8.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

8.2招标文件第二章《投标人须知》8.1条中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

8.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

8.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

8.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

8.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

8.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

8.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的地点：云南冠睿咨询有限公司；联系人、联系电话：祝欣、陈沿锦、丁传觐、王国玺、吴翊、李腾芳、王彦飞、汪怡含、肖枝莲、蒋兴杰、杨益鑫、邓楚卿、刘晓云、张振荣0871-65511240、0871-65511241；通讯地址：云南省昆明市西山区万达广场南塔32层3201号。

9.投诉

9.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。

二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1采购人要求提供的货物、工程或者服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  采购需求

第六章  资格审查

第七章  评标方法（综合评分法）

11. 招标文件的询问、澄清、修改

11.招标文件的询问、澄清、修改

11.1投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，如对电子采购流程不清楚可查阅政采云（https://e-learning.zcygov.cn/index）“秒懂政采云 项目采购”学习。

11.2招标文件询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

11.3采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。招标文件的澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以网上电子文件形式通知所有接收招标文件的投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

12.投标文件编写注意事项

12.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

12.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料，否则按无效处理。

13.语言文字

13.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14.计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15. 投标文件的组成

15.1投标人编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件或扫描件。

投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制，单独成册。

15.2构成投标文件的其他资料：详见《投标人须知前附表》。

16.投标文件的格式要求

16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式完整地填写，未按招标文件规定格式填写的投标文件按无效投标处理。

17.投标有效期

17.1在《投标人须知前附表》规定的有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。若投标人未按照《投标人须知前附表》规定的投标文件有效期进行承诺，其投标文件按无效投标处理。

17.2因特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标文件中所有内容及投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.投标保证金

18.1投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标保证金须在投标文件提交截止时间前从投标人基本账户交纳到《投标人须知前附表》规定的账户，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

18.2在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标文件按招标文件要求由投标人的法定代表人电子签名或电子签章并加盖投标人的电子公章。

19.2投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人的电子公章或投标人法定代表人电子签名或电子签章确认。

19.3投标文件应由法定代表人在招标文件规定签字处逐一电子签名或电子签章，要求盖章处应盖单位电子公章，若以“投标专用章”或“合同专用章”代替的，须出具投标人单位公章对“投标专用章”或“合同专用章”的授权函。

19.4投标文件中提供的资料（包括复印件或扫描件）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标采购文件，投标人投标文件将按无效处理。

20.投标报价和报价货币

20.1投标人必须对所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。

20.2投标报价指投标人依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术、经济标准、定额及规范，根据现行市场价格自行测算出满足采购要求的货物、工程或者服务费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

20.3投标报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

20.4无论价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有价格以及与项目相关的所有货物、工程或者服务费用。由于投标人报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

20.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.6投标人应保证其提供的货物、工程或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

20.7报价货币为人民币。

四、投标

21. 投标文件的密封和解密

21.1投标文件的密封：投标人应按照“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

21.2投标文件的解密：投标人无需到达开标地点，须在“政采云”平台进行远程解密电子版投标文件。解密时长为自开标时间开始30分钟内，因投标人自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密的，视为撤回投标文件。

22. 投标文件的提交

22.1投标文件提交截止时间、提交投标文件的地点：详见《投标人须知前附表》

23. 投标文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

23.2 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构将自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标

24. 开标

24.1开标将在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点为招标文件中预先确定的地点。

24.2开标时，投标人不足3家的，不得开标。

24.3投标人的法定代表人或委托代理人应在线参加开标会，投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时进行处理。

24.4如投标人代表未参加开标或未对开标过程和开标记录提出疑义，视同认可开标结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.5开标程序

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）介绍参加开标会的人员；

（3）开标时，电子投标文件开标顺序：按照交易平台自动提取所有投标人的顺序当众开标；

（4）投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）宣布评标期间的有关事项；

（6）开标结束。

24.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件规定并经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、资格审查及评标

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将根据招标文件规定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2.采购人或者采购代理机构按照招标文件第一章《招标公告》二、投标人资格要求（投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件）和第二章《投标人须知》“4.投标人资格要求”的规定对投标人电子投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

26.评标

26.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

26.3采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员对评审工作实施监督，但不得超过2人。

26.4评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.5本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

26.6评标过程的保密

26.6.1评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

27.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

30. 中标人的确定

30.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

30.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

31.中标通知书

31.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果及中标人的评审总得分。中标公告期限为1个工作日。

31.2中标通知书是合同的一个组成部分。

32.签订合同

32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

32.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

32.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.6除采购人与中标人在合同中另行商定将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，中标人在中标后将中标项目分包的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

33.履约保证金

33.1签订合同前，中标人应按《投标人须知前附表》上确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

33.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，给采购人造成的损失的，中标人应当对损失部分予以赔偿。

八、其他事项

34.采购代理服务费

34.1采购代理服务费：采购代理服务费参照国家计委[2002]1980号文件规定的服务类项目收费标准向中标人收取（计算基准为中标金额）。

| 中标金额 （万元） | 收费标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

备注：采购代理服务费按差额定率累进法计算。

34.2中标人应在接受“中标通知书”时向采购代理机构一次付清采购代理服务费。

35.招标文件编制依据

35.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

36.需要补充的其他内容

36.1关于中小企业：

36.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

36.1.2符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

36.1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

36.1.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

36.1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

36.1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

36.1.7规定依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36.1.8根据“《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的投标人应根据下表所属行业填写《中小企业声明函》：

| 标的名称 | 所属行业 | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》划型标准 |
| --- | --- | --- |
| 云南监狱项目管理系统开发 | 软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |

36.1.9中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

36.2关于监狱企业：

36.2.1根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

36.2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

36.2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

36.3关于残疾人福利性单位：

36.3.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

36.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

36.3.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36.4关于节能产品及环境标志产品：

36.4.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

36.4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。

36.4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

36.4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

36.4.5若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。

36.5其它注意事项：以下情况视为投标人同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效：

（1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件；

（2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密。

（3）因投标人自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。

附件：

《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕 36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143号同时废止。

第三章合同书样式及主要条款

合同条款前附表

| 序号 | 商务条款 |
| --- | --- |
| ★1 | 项目实施期限、项目实施地点 1.项目实施期限：自合同签订之日起90个日历日内完成系统开发、测试与部署上线；系统上线后提供3年免费售后维护服务（包括缺陷修复、功能优化、技术支持等），运维期间提供至少一人驻场运维服务。 2.项目实施地点：云南省监狱管理局指定地点。 |
| ★2 | 付款方式： 1.合同签订后，乙方向甲方支付合同总价的5%作为履约保证金，甲方收到乙方按要求开具的增值税普通发票后10日内，甲方向乙方支付合同金额10%的预付款。待项目开发测试阶段验收合格后，甲方收到乙方按要求开具的增值税普通发票后10日内，甲方向乙方支付合同金额的50%，待项目初验合格后，甲方收到乙方按要求开具的增值税普通发票后10日内，甲方向乙方支付合同金额的30%，待项目终验合格后，甲方收到乙方按要求开具的增值税普通发票后10日内，甲方向乙方支付合同金额的10%，乙方开具的发票不符合税务部门要求或未开具发票的，甲方有权拒绝付款。所有服务内容完成后（即项目终验合格，3年售后服务期满），若无违约情况，甲方一次性向乙方退还履约保证金。 2.乙方根据约定的款项支付进度向甲方开具有效的增值税发票，经甲方核对无误后支付对应合同价款。 |
| ★3 | 验收要求： 1．阶段性验收： （1）需求分析阶段：乙方提交《需求规格说明书》，经甲方评审通过后，完成需求阶段验收； （2）设计阶段：提交架构设计文档、数据库设计文档、UI设计稿等，经甲方评审通过后，完成设计阶段验收； （3）开发测试阶段：完成各功能模块开发，提交测试报告（含功能测试、性能测试、安全测试结果），经甲方确认模块功能达标后，完成开发测试阶段验收； 2. 初验 系统通过测试阶段验收，并完成甲方提出的修改内容，符合初步验收条件的，由乙方提交初步验收申请，经甲方确认符合要求后，完成系统初步验收。 3．终验： 系统部署上线后，供应商向采购人提交终验申请及全套验收资料（包括开发文档、测试报告、部署手册、用户手册等），采购人组织对系统功能、性能、安全性、兼容性进行全面测试，测试通过且系统稳定运行1个月后，出具终验报告，完成项目终验。若验收过程中发现问题，乙方需在规定时间内整改，直至满足验收要求。 |
| ★4 | 违约责任： 1.除本合同另有约定及不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限和内容交付成果，甲方可要求乙方支付违约金，每迟延交付成果一日，乙方承担合同总价格的万分之一违约金，最高限额为本合同总价的10%；迟延交付成果超过10日的，甲方有权在要求乙方支付最高限额违约金即合同总价10%的同时，书面通知乙方解除本合同； 2.乙方交付的成果（包括阶段性成果）不符合要求无法通过验收的，甲方有权要求乙方限期整改至通过验收。因整改导致逾期交付成果的，仍应按照合同约定承担逾期交付的违约责任。乙方拒不整改或整改后仍无法通过验收的，甲方有权解除合同，乙方应承担合同总价20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。 3.售后服务期间，乙方未按合同约定安排人员驻场的（以甲方考勤为准），每缺席一天，乙方应承担 元的违约金。乙方未按合同约定提供售后服务（包括缺陷修复、功能优化、技术支持等）的，每发生一次，乙方应承担 元的违约金。甲方有权委托第三方进行处理，由此产生的费用由乙方承担。前述乙方应承担的违约金及其他费用，甲方有权从履约保证金中直接扣除。不足扣除部分，乙方应予补足。 4..除本合同另有约定及不可抗力外，如甲方未按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，每迟延付款一日，甲方承担合同总价格的万分之一违约金，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同； 5..除本合同另有约定及不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同； 6.任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式； 5.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。 6.乙方应承担的违约金及损失赔偿等费用，甲方有权从应付乙方的任何费用中直接扣除。 7.甲方的损失包括但不限于诉讼费、公告费、律师费、保险费、担保费、证据保全费、公证费、差旅费、评估费、鉴定费等其他费用。 |

政府采购合同

项 目 名 称：云南监狱项目管理系统建设项目

合 同 编 号：                            （系统编号）

（自编号，如有）

甲 方：云南省监狱管理局

乙 方：

甲方（采购人公章）名称：云南省监狱管理局

地址：五华区翠湖南路138号

邮编：650000

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

签订日期：

乙方（中标人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名称：云南冠睿咨询有限公司

地址：云南省昆明市西山区万达广场南塔32层3201号

邮编：650000

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：0871-65511240、65511241

合同书样式

（合同书样式仅供参考，以实际签订为准）

甲方：云南省监狱管理局

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和有关制度规定，就“云南监狱项目管理系统建设项目”的公开招标项目结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、项目名称、服务内容、拟投入人员配置、拟投入软、硬件配置：

（内容不够填写时可另作附件）

二、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1．负责合同签订后项目服务过程中的沟通及监管工作；

2．负责提供服务过程中所必须的场地和环境；

3．负责组织成立验收小组对服务成果和内容进行验收并签署验收报告；

4．按合同规定享有乙方提供的整套相关服务。

……

（二）乙方的权利和义务

1.乙方保证按合同规定条款完成甲方项目；

2.乙方应保证其提供的货物、工程或者服务在甲方使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

3.严格遵守招标文件、投标文件、承诺书的一切规定和条款。

……

三、甲乙双方约定的其他内容：

四、以上内容与甲方确认采购和乙方成交承诺情况一致并不得改变或放弃。

五、项目实施期限及要求

1.项目实施期限：。

2.项目实施地点：甲方指定地点。

六、验收及验收标准

1．阶段性验收：

（1）需求分析阶段：乙方提交《需求规格说明书》，经甲方评审通过后，完成需求阶段验收；

（2）设计阶段：提交架构设计文档、数据库设计文档、UI设计稿等，经甲方评审通过后，完成设计阶段验收；

（3）开发测试阶段：完成各功能模块开发，提交测试报告（含功能测试、性能测试、安全测试结果），经甲方确认模块功能达标后，完成开发测试阶段验收；

2. 初验

系统通过测试阶段验收，并完成甲方提出的修改内容，符合初步验收条件的，由乙方提交初步验收申请，经甲方确认符合要求后，完成系统初步验收。

3．终验：

系统部署上线后，供应商向采购人提交终验申请及全套验收资料（包括开发文档、测试报告、部署手册、用户手册等），采购人组织对系统功能、性能、安全性、兼容性进行全面测试，测试通过且系统稳定运行1个月后，出具终验报告，完成项目终验。若验收过程中发现问题，乙方需在规定时间内整改，直至满足验收要求。

七、合同价款及付款方式

合同价款：       元。

付款方式：

1.合同签订后，乙方向甲方支付合同总价的5%作为履约保证金，甲方收到乙方按要求开具的增值税普通发票后10日内，甲方向乙方支付合同金额10%的预付款。待项目开发测试阶段验收合格后，甲方收到乙方按要求开具的增值税普通发票后10日内，甲方向乙方支付合同金额的50%，待项目初验合格后，甲方收到乙方按要求开具的增值税普通发票后10日内，甲方向乙方支付合同金额的30%，待项目终验合格后，甲方收到乙方按要求开具的增值税普通发票后10日内，甲方向乙方支付合同金额的10%，乙方开具的发票不符合税务部门要求或未开具发票的，甲方有权拒绝付款。所有服务内容完成后（即项目终验合格，3年售后服务期满），若无违约情况，甲方一次性向乙方退还履约保证金。

2.乙方根据约定的款项支付进度向甲方开具有效的增值税发票，经甲方核对无误后支付对应合同价款。

八、违约责任

1.除本合同另有约定及不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限和内容交付成果，甲方可要求乙方支付违约金，每迟延交付成果一日，乙方承担合同总价格的万分之一违约金，最高限额为本合同总价的10%；迟延交付成果超过10日的，甲方有权在要求乙方支付最高限额违约金即合同总价10%的同时，书面通知乙方解除本合同；

2.乙方交付的成果（包括阶段性成果）不符合要求无法通过验收的，甲方有权要求乙方限期整改至通过验收。因整改导致逾期交付成果的，仍应按照合同约定承担逾期交付的违约责任。乙方拒不整改或整改后仍无法通过验收的，甲方有权解除合同，乙方应承担合同总价20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

3.售后服务期间，乙方未按合同约定安排人员驻场的（以甲方考勤为准），每缺席一天，乙方应承担   元的违约金。乙方未按合同约定提供售后服务（包括缺陷修复、功能优化、技术支持等）的，每发生一次，乙方应承担   元的违约金。甲方有权委托第三方进行处理，由此产生的费用由乙方承担。前述乙方应承担的违约金及其他费用，甲方有权从履约保证金中直接扣除。不足扣除部分，乙方应予补足。

4..除本合同另有约定及不可抗力外，如甲方未按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，每迟延付款一日，甲方承担合同总价格的万分之一违约金，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

5..除本合同另有约定及不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

6.任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

6.乙方应承担的违约金及损失赔偿等费用，甲方有权从应付乙方的任何费用中直接扣除。

7.甲方的损失包括但不限于诉讼费、公告费、律师费、保险费、担保费、证据保全费、公证费、差旅费、评估费、鉴定费等其他费用。

九、知识产权约定

（一）乙方保证交付给甲方的开发成果不侵犯任何第三方的合法权益，如发生第三方指控甲方实施的技术侵犯，乙方应承担由侵犯第三者权益引起的相应法律责任，并承担因此给甲方造成的全部损失。

（二）此项目开发所形成的相关成果，包括应用系统和技术文档归属于甲方，甲方是该成果的知识产权所有人。未经甲方书面同意，乙方不得提供给任何第三方使用。

十、纠纷解决

甲乙双方如在履行合同过程中发生纠纷，由双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地管辖人民法院提起诉讼。

- 十一、其他：本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十二、合同份数：本合同一式    份，具有同等效力。其中甲方    份，乙方    份，丙方壹份。

十三、本合同自签订之日起生效。

十四、下列文件是本合同组成部分

（一）招标文件；

（二）投标文件、澄清文件及任何关于本项目的承诺书澄清文件；

（三）中标通知书；

（四）附件。

第四章 投标文件格式

## 一、资格证明文件

1.投标人应填写和提交下述规定的有关资料。

2.所附格式要求填写的全部内容都必须填写。

3.投标人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4.投标人提交的材料将被保密，但不退还。

格式1

投标人须具有独立承担民事责任的能力：投标人须在中华人民共和国境内注册，提供市场监督管理部门核发的有效的三证合一营业执照或其他组织形式的相关主体资格证明材料（扫描件加盖投标人电子公章）；

格式2

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供投标人2024年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表）或提供自提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖投标人电子公章），至投标文件提交截止时间止成立不足一年的投标人可提供相关情况说明（加盖投标人电子公章）；
格式3

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（扫描件加盖投标人电子公章）或书面声明（加盖投标人电子公章）；

格式4

投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.提供投标人缴税所属时间在2024年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件加盖投标人电子公章），至投标文件提交截止时间止成立不足一年的投标人可提供相关情况说明（加盖投标人电子公章）。

2.提供投标人缴费所属时间在2024年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件加盖投标人电子公章），至投标文件提交截止时间止成立不足一年的投标人可提供相关情况说明（加盖投标人电子公章）；

格式5

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（加盖投标人电子公章）；

格式6

法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与本项目的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参与本项目采购活动（提供承诺函加盖投标人电子公章）；

格式7

落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

格式8

本项目的特定资格要求：无。

## 二、报价文件

格式9

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （元） | 小写： 大写： |
| 项目实施期限 |  |
| 项目实施地点 |  |
| 投标保证金形式 |  |
| 备 注 |  |

注：

1.表中“投标报价”应与“投标报价汇总表”中“合计”及“投标函”中“投标报价”一致。

2.若本表与“政采云”平台“开标记录表”中所填写的信息不一致时，以“政采云”平台“开标记录表”中填写的信息为准。

投标人（加盖投标人电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子签章）：

日期：

## 三、商务技术文件

格式10

投标函

致：（采购人名称）

我方仔细研究了（采购项目名称） （项目编号：        ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交电子投标文件。

据此函，我公司兹宣布同意如下：

1．按招标文件采购需求及技术要求，我方投标报价（大写）      ，人民币      元，项目实施期限：             。

2．我方已详细审查招标文件及相关文件全部内容，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解招标文件及相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3．在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4．同意招标文件中关于没收投标保证金的规定。

5．同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6．完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7．如我方中标：我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

账    号：

投标人（加盖投标人电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子签章）：

日期：

格式11

## 服务方案

（内容自拟）

包括但不限于：

①需求分析与设计方案；

②程序开发方案；

③软件测试方案；

④部署实施方案；

⑤系统运行维护方案。

投标人（加盖投标人电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子签章）：

日期：

格式12

## 项目组成员配备表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标文件中须提供《项目组成员配备表》及相对应的人员证明材料（扫描件加盖投标人电子公章），人员证明材料为身份证、职称证或专业技术职业资格（资质）证书（如有）、学历证明材料、劳动合同、社保缴纳证明（提供缴费所属时间在2024年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，社保缴纳证明中缴费单位须为投标人本单位）。

2.投标人可根据实际情况拓展本表。

投标人（加盖投标人电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子签章）：

日期：

格式12-1

## 项目团队人员组成方案

（内容自拟）

包括但不限于：

①人员职责划分；

②人员管理。

投标人（加盖投标人电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子签章）：

日期：

格式13

## 商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.表格中“序号”一列，投标人须逐条对应招标文件第三章《合同条款前附表》中的序号。

2.表格中“招标文件商务条款”一列，投标人须逐条对应招标文件第三章《合同条款前附表》中的商务条款。

3.表格中“投标文件响应情况”一列，投标人须逐条对招标文件第三章《合同条款前附表》中的商务条款作出全面、真实的反映，若投标文件中响应情况与招标文件商务条款不符或无有效证明，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条商务条款的规定。

4.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡响应内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。

5.投标人可根据招标文件商务条款拓展本表，但不得改变格式。

投标人（加盖投标人电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子签章）：

日期：

格式14

时间进度计划安排及应急响应

(内容自拟)

包括但不限于：

①时间进度管理方案；

②进度计划保障措施；

③应急响应时效。

投标人（加盖投标人电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子签章）：

日期：

格式15

培训方案

(内容自拟)

包括但不限于：

①培训对象与方式；

②培训课程安排与计划。

投标人（加盖投标人电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子签章）：

日期：

格式16

服务质量保证措施及承诺

(内容自拟)

包括但不限于：

①系统集成及适配实施方案；

②试运行方案；

③安全管理及保密方案；

④服务质量保障措施。

投标人（加盖投标人电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子签章）：

日期：

格式17

投标人企业实力

(内容自拟)

投标人（加盖投标人电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子签章）：

日期：

格式18

## 投标人履约能力情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 类似项目名称 | 用户单位 | 合同签订日期 | 类型 | 完成情况 | 联系人 | 电话 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标文件中须提供《投标人履约能力情况表》及相对应的证明材料，证明材料为中标（成交）通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）或委托方出具的证明材料。

2.投标人可根据实际情况拓展本表。

投标人（加盖投标人电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子签章）：

日期：

格式19

法定代表人身份证明书

投标人名称：                        。

单位性质：                        。

成立时间：     年    月    日

经营期限：                        。

姓名：    性别：    年龄：    职务：      。

系         （投标人名称）       的法定代表人。

特此证明。

投标人（加盖投标人电子公章）：

日期：

注:在投标文件中附法定代表人居民身份证（如非中国国籍应提供护照）扫描件。

格式20

法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（项目编号：        ）的招标，以本单位名义投标。委托代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

委托代理人无转委托权。

投标人（加盖投标人电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子签章）：

日期

| 附： |  |
| --- | --- |
| 委托代理人姓名： |  |
| 职 务： |  |
| 居民身份证号码： |  |
| 详 细 地 址： |  |
| 电 话： |  |
| 电子邮箱： |  |

注:在投标文件中附委托代理人居民身份证扫描件。

格式21

投标人具备参加政府采购活动条件承诺书

致：（采购人名称）

（投标人自行承诺及说明，内容自拟）

投标人（加盖投标人电子公章）：

法定代表人（电子签名或电子签章）：

日期

注：

1.投标人应对是否满足“具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。”（《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定）进行说明和承诺；

2.若招标文件中明确要求提供证明资料的，以证明资料为准。

格式22

《中小企业声明函》（符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）价格扣减条件的投标人需提交）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加云南省监狱管理局的云南监狱项目管理系统建设项目活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.云南监狱项目管理系统开发，属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为   （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式23

《监狱企业证明文件》（扫描件加盖投标人电子公章，符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的投标人需提交）

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。
格式24

《残疾人福利性单位声明函》（符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的投标人需提交）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

格式25

构成投标文件的其它资料

详见第二章《投标人须知前附表》第15.2条，请自拟格式。

1.投标保证金交纳凭证或保函或投标（竞标）保证保险保单（扫描件加盖投标人电子公章）；

2.第五章《采购需求》中要求提供的其他资料；

3.招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

第五章  采购需求

说明：

各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的技术、服务要求作出全面、真实的反映。若投标文件中响应情况与招标文件采购需求内容不符或无有效证明，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时将视为不响应该条技术、服务要求的规定。

本章各项技术参数、规格和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。

投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物、工程或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

## （一）采购标的需实现的功能或目标，以及政府采购政策要求

云南省监狱管理局项目管理系统软件开发服务全部工作，包括但不限于完成项目管理系统从需求分析、设计、开发、测试、部署实施到技术培训的全流程软件开发工作，实现项目动态展示、项目列表管理、项目信息编辑、立项管理、设计管理、造价管理、采购管理、合同管理、实施管理、验收管理、结算管理、审计管理、资料管理、付款信息管理、附件管理、用户管理、角色管理、日志管理、数据字典管理、库表可视化编辑、表单可视化编辑、流程可视化编辑等核心功能，并适配国产信创环境（麒麟操作系统、国产数据库达梦/人大金仓、国产信创服务器），构建“客户端-业务层-系统支撑层-数据层”的多层架构体系，满足云南省监狱管理局对项目全生命周期数字化、规范化、智能化管理的需求。

## （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 8566-2022 《系统与软件工程 软件生存周期过程》

GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》

GB/T 25000.1-2021《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第1部分：SQuaRE指南》

GB/T 20271-2006《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》

GB/T 19668.5-2018《信息技术服务 监理 第5部分：软件工程监理规范》

《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）

国产密码算法相关标准（GM/T系列）

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本采购文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

## （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

### 1. 服务内容

包括但不限于完成项目管理系统的需求分析与设计、程序开发、软件测试、部署实施、技术培训及售后支持等工作，具体涵盖：

（1）需求分析与设计：结合云南省监狱管理局项目管理实际业务场景，完成系统需求调研、需求规格说明书编制，以及架构设计、数据库设计、功能模块设计、UI/UE设计等；

（2）程序开发：按照设计文档实现项目管理系统的全部功能模块，包括项目动态、项目列表、立项管理、造价管理、表单可视化编辑等24项核心功能，适配国产信创软硬件环境；

（3）软件测试：开展单元测试、集成测试、系统测试、性能测试、安全测试等，确保系统功能、性能、安全性符合要求；

（4）部署实施：在云南省监狱管理局指定的国产服务器（计算服务器、存储服务器）上完成系统部署、环境配置、数据初始化等工作；

（5）技术培训：为采购人提供系统操作、管理员维护等培训，确保用户能熟练使用系统。

### 2. 项目要求

为完成本项目，须达到以下要求，包括但不限于以下内容：

（1）质量控制：供应商需建立严格的软件开发质量管控体系，确保系统功能与《项目管理系统功能描述》完全一致，代码符合行业规范，无语法错误、逻辑错误；系统界面友好、操作便捷，响应时间≤3秒（并发用户数≤100时）；软件测试覆盖率达到100%，无致命缺陷、严重缺陷，一般缺陷修复率100%。

（2）功能实现：系统需完整实现项目管理全流程功能，包括项目动态的定制化展示与图表分析、项目列表的检索与编辑、项目信息的阶段化管理与归口管理、立项/设计/造价/采购等业务模块的表单填报与附件管理，以及用户、角色、权限的精细化管控，同时支持库表、表单、流程的可视化编辑，满足业务灵活调整需求。

（3）安全要求：系统需采用国产密码算法实现数据加密、身份认证等安全功能，符合信息安全等级保护三级要求；建立完善的权限控制机制，支持数据范围的精细化配置（如全量数据、本部门数据、本人数据等）；日志管理需记录用户操作行为，支持日志查询、分析。

（4）兼容性要求：系统需兼容主流浏览器（Chrome、Firefox、国产浏览器如360浏览器等），适配云南省监狱管理局现有硬件设备（计算服务器、存储服务器）及网络环境。

（5）文档管理：供应商需编制完整的软件开发文档，包括需求规格说明书、设计文档、开发手册、测试报告、部署手册、用户手册、培训课件等，所有文档需以书面和电子形式提交采购人归档。

（6）知识产权保护：供应商需保证开发的系统不侵犯任何第三方知识产权，系统的软件著作权归采购人所有；供应商不得将本项目的开发成果、技术方案、采购人业务数据等泄露给第三方，亦不得用于与本合同无关的其他项目。

## （四）采购标的描述、采购项目交付或者实施的时间和地点

- 1．采购标的描述；

- （1）项目管理系统功能描述：

| 序号 | 应用系统名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理系统 |  |
| 1.1 | 项目动态 | 用户成功登录系统后，将直接进入项目管理系统的首页，通过动态展示项目的最新动态信息确保用户能够快速、直观地了解到最新的项目进展情况，包括但不限于项目进度更新、关键节点完成情况、近期任务安排等，帮助用户第一时间掌握项目的关键信息，从而更好地管理和推进项目进展。同时首页支持定制化设置并具有项目数据图表展示区域。 1、定制化设置：系统会根据用户的权限和角色（如项目经理、团队成员、客户等）自动调整显示内容，确保每位用户都能看到与其职责和关注点最相关的信息。 2、图表展示区域：系统通过直观的图表形式对项目数据进行深入分析，包括柱状图和饼状图，柱状图会清晰地统计出当前处于某个管理节点的项目数量，方便用户快速了解项目的分布情况和进度瓶颈；饼状图可以帮助用户快速了解项目类型的分布，为管理层提供决策支持，优化资源配置或调整项目策略。 |
| 1.1.1 | 当前组织 | 显示当前登录用户所在的组织名称，方便浏览看板用户区分数据范围。 |
| 1.1.2 | 项目总数 | 显示当前组织下的已经在本系统填报的项目总数。 |
| 1.1.3 | 计划总投资 | 显示所有项目的计划总投资，项目状态为“终止”或是“屏蔽”的项目不会纳入统计范围。 |
| 1.1.4 | 待支付金额 | 显示截止当前时间，所有项目总计还剩余多少金额需要对外支付。该模块方便项目管理人员通过资金维度快速了解项目执行情况。 |
| 1.1.5 | 项目节点图 | 使用柱状图方式将项目管理的各个阶段在横轴坐标展示，纵轴坐标针对每个项目当前处于的阶段进行统计汇总，直观展示每个阶段正在进行的项目数量。支持点击柱状图某个统计情况进入对应列表查看具体项目。 |
| 1.1.6 | 项目类型图 | 使用饼状图展示每个项目类型的项目总数。支持点击饼状图的某个统计情况进入对应项目类型的列表查看具体项目。 |
| 1.2 | 项目列表 | 当用户点进入项目管理界面时，可以通过点击菜单项来进入项目列表页面。项目列表可根据项目类型、项目性质等来进行区分，分别在不同菜单项来展示不同建设类型的项目列表，同时展示当前用户根据其权限所能查看到的所有项目信息。同时为用户提供分类检索功能，列表上方提供了多种筛选和搜索条件，包括但不限于：项目名称的模糊查询功能、根据项目进度进行筛选、根据项目金额进行筛选以及根据项目类型进行筛选等。 在项目列表中，系统会优先展示标记为“重要”的项目，以便用户能够快速关注到这些关键项目。对于那些未被标记为“重要”的项目，则会根据项目的最后一次更新时间进行排序显示，确保用户能够看到最新的项目信息。这样的排序方式有助于用户及时了解项目的最新进展，从而更好地进行项目管理和决策。 |
| 1.2.1 | 列表分页 | 支持在列表下方管理列表每页显示的记录条数，支持每页数量显示，支持输入具体页面数跳转到某页。 |
| 1.2.2 | 列表排序 | 支持点击表头的某个字段对数据进行升序或是降序排序。 |
| 1.2.3 | 列表行内编辑 | 支持通过列表内的行内“编辑”按钮打开项目信息编辑窗口对项目信息进行编辑。 |
| 1.2.4 | 列表行内详情 | 支持通过列表内的行内“详情”按钮打开项目信息详情窗口，以“只读”模式展示项目的详细内容。 |
| 1.2.5 | 列表行内删除 | 支持通过列表内的行内“删除”按钮删除项目数据，点击删除按钮时会弹框对用户的删除操作进行二次确认。为避免误删除操作，该删除按钮在服务端的处理为逻辑删除，实际删除需要用户到数据库进行数据删除操作。 |
| 1.2.6 | 新增项目 | 在列表上方提供“新增”按钮，用户通过“新增”按钮填报项目的基本进行新增，项目新增后才会初始化项目管理的各个阶段。 |
| 1.2.7 | 数据查询过滤 | 在列表上方提供查询功能，用户可以根据“项目状态”快速筛选处于各个阶段的项目信息，或是通过“项目名称”模糊检索项目信息，还能通过创建人、项目类型等对列表内的数据进行查询过滤。 |
| 1.3 | 项目信息编辑 | 通过“项目信息编辑”模块，用户可以全面、详细地录入项目的基本信息，录入内容包括但不限于项目名称、项目编号、项目负责人、项目开始日期、项目结束日期等关键信息。在录入这些基本信息时，系统提供了灵活的管理机制，可以根据项目的管理要求进行锁定，如项目编号和项目负责人等信息一旦确定，通常不应随意更改，以避免对项目管理流程和相关文档产生混乱，这种机制不仅保障了项目信息的稳定性，还符合项目管理的最佳实践，避免了因信息频繁变更而导致的潜在风险。 项目信息新建完成后，如需要对项目的信息进行维护或更新，用户可以通过“项目列表”页面中的“编辑”按钮来进行编辑操作，用户随时对项目的非锁定信息进行调整和优化，确保项目信息始终保持最新状态。 同时在项目的新建或编辑过程中，用户还可以设置项目的“重要”字段用于标识项目的优先级或重要程度。用户可以根据项目的紧急性、战略意义或资源需求等因素，将项目标记为“高优先级”“中优先级”或“低优先级”，可以更直观地对项目进行分类和排序，从而在项目管理过程中更好地分配资源、安排工作重点，并确保关键项目得到优先关注和处理。 |
| 1.3.1 | 阶段单独保存 | 系统为每个项目管理的阶段填报内容单独设计保存功能，即每个阶段填报的数据项不影响其他阶段的状态和时间戳，保持阶段数据的独立性。 |
| 1.3.2 | 阶段单独锁定 | 管理员用户可以使用每个阶段的“锁定”功能将某个阶段的表单变为只读属性，防止其他人员修改内容。在项目完成后，该项目的每个阶段都会自动进入“锁定”模式。 |
| 1.3.3 | 项目归口管理 | 在系统内部成功建立项目之后，系统会根据项目的具体性质将其细分为两大类别：一类是信息化项目，另一类则是基建项目。为了更高效地管理不同类型的项目，系统提供了灵活的配置功能，允许管理员根据项目类型设定相应的归口部门。一旦项目创建完成，系统便会依据项目所属的类别，自动将其推送至对应的归口部门进行专业的管理和监督。 在项目推进的过程中，会经历多个不同的阶段，每个阶段都有其特定的管理需求和重点。为此，系统同样支持在不同阶段配置相应的归口管理部门。这些归口管理部门将负责对所辖阶段进行全面而细致的审查工作。通过系统内置的阶段评论功能，归口管理部门可以对阶段执行过程中产生的各类数据进行实时监控和提醒，及时发现潜在问题，并提出具体的整改要求和改进建议，确保项目在每个阶段都能顺利推进，最终达到预期的目标和效果。 |
| 1.3.4 | 建设周期管理 | 项目建设周期管理项目管理中至关重要的一环。为了确保项目按时、高质量地完成，系统提供了全面的建设周期管理功能。该功能涵盖了项目从启动到收尾的每一个关键阶段，帮助用户实时跟踪项目的进度，及时发现并解决潜在问题。 在建设周期管理模块中，用户可以清晰地看到项目的各个阶段以及每个阶段的具体任务和时间安排。系统支持用户根据项目实际情况，自定义设置阶段任务和时间节点，确保项目管理计划的准确性和可行性。同时，每个阶段可以进行详细的工作跟进填报，包括任务进度、资源消耗、质量问题等，为用户提供全面的项目监控和评估依据。 系统提供项目模板供用户在系统创建项目时进行选择，不同模版可以对应不同的项目阶段，在不同的模版内，除了显示项目的基本情况外，还可以通过甘特图跟踪项目进度。项目进度在模板内可以由项目负责人进行填报，填报的内容会自动收录到甘特图中，并且推送到归口部门。根据用户录入的阶段时间信息，在阶段即将开始或是阶段即将到期时，系统会自动发出临期提醒。这种智能化的提醒机制，确保了项目管理者不会错过任何关键的时间节点，从而能够及时调整项目计划，应对可能的变化。此外，系统还支持用户根据项目实际情况，对提醒时间进行微调，以更好地适应项目的实际需求。通过这一功能，用户可以更加高效地管理项目的建设周期，确保项目按时、按质、按量完成。 系统还能通过各类智能图表根据用户需要对项目情况进行统计分析。这些图表包括但不限于柱状图、折线图、饼图等，它们能够直观地展示项目的进度、资源分配、成本支出等关键信息。用户可以根据这些图表快速识别项目的亮点和问题，为项目决策提供依据。此外，系统还支持用户自定义统计维度和指标，以满足不同项目、不同阶段的个性化需求。通过这些智能图表，用户可以更加深入地了解项目情况，为项目的顺利推进提供有力支持。 |
| 1.4 | 项目信息一览 | 在“项目列表”中，用户可以通过点击项目或者名称和点击“详情”按钮进入“项目信息一览”页面。进入“项目信息一览”页面后，将看到项目的整体概览，包括项目的基础信息。这些基础信息是项目的核心标识，例如项目名称、项目编号、项目负责人、项目开始日期、项目结束日期等，可以帮助用户快速确认所查看的项目身份和基本时间线。 除了基础信息外，页面的核心部分采用了“分组”的tab页方式，将项目管理的不同阶段节点分类集中展示。项目启动、项目执行、项目监控、项目收尾等项目管理阶段，都被组织在不同的tab页中。每个tab页都聚焦于一个特定的项目管理阶段，用户可以通过简单的点击操作，快速切换到感兴趣的阶段，查看该阶段的详细信息。 |
| 1.5 | 项目基本信息管理 | 通过项目基本信息的填报功能，用户可以详细填报项目的相关信息，确保项目的准确性和完整性，系统会根据用户填报的项目基本信息自动生成一个唯一的项目索引，从而有效避免项目信息的重复提交和混淆。在填报过程中，用户需要详细填写以下关键属性： 1.项目名称：用户需要提供一个明确且具有代表性的项目名称，以便于在系统中快速识别和检索。 2.项目类型：用户需要选择项目所属的类型，例如基础设施建设、科技研发、教育项目等，以便于系统对项目进行分类管理。 3.计划投资：用户需要填报项目的计划投资金额，包括总投资额和各阶段的投资预算，以便于系统对项目的资金使用进行监控和管理。 4.项目归属：用户需要填报项目所属的组织或部门，以便于系统对项目进行归属管理。 5.项目建设内容：用户需要详细描述项目建设的具体内容，包括建设目标、建设规模、建设周期等，以便于系统对项目的实施情况进行跟踪和评估。 6.是否“重要”：用户需要根据项目的实际情况，选择项目是否属于“重要”类别。系统将根据这一属性对项目进行优先级排序和重点管理。 通过以上详细的填报内容，用户可以确保项目信息的准确性和完整性，同时系统也能有效地生成项目的唯一索引，避免项目的重复提交，提高项目管理的效率和效果。 |
| 1.6 | 项目立项管理 | 项目是否能够顺利进入实施阶段，关键在于项目立项这一重要环节，项目立项管理需要贯通项目申报、请示汇报、项目批复等流程，需要详细且明确填报包括申报时间、立项依据、批准单位、建设性质、请示报告的相关时间和部门、批复的时间、文号和资金来源等信息，为项目的顺利实施奠定坚实的基础。 |
| 1.6.1 | 项目申报 | 申报时间填报：提供日期时间组件选择项目申报的具体时间。 立项依据：提供单行文本框组件填报项目的立项依据。 批准单位：提供下拉单选框选择项目的批准单位，下拉框字典来自于系统数据字典“监狱系统组织架构”。 批准文号：提供单行文本框组件填报批准文号。 批准方式：提供下拉单选框选择项目的批准方式，下拉框字典来自于系统数据字典“批准方式”。 建设性质：提供下拉单选框选择项目的建设性质，下拉框字典来自于系统数据字典“建设性质”，包括新建、改建、扩建、改造、升级等。 技术负责人：提供单行文本框组件填报该项目的技术负责人。 |
| 1.6.2 | 上级请示报告与批复 | 请示报告文号：提供单行文本框填报请示报告的文号。 请示报告时间：提供日期时间选择框组件选择请示报告文件上报的具体时间。 请示报告部门：提供下拉单选框选择请示报告的接收和审批部门，下拉框字典来自于系统数据字典“监狱系统组织架构”。 批复时间：提供日期时间选择框组件选择批复文件下达的具体时间。 批复文号：提供单行文本框填报批复文件的文号。 批复资金来源：提供下拉单选框选择审批部门同意后的项目建设资金来源，下拉框字典来自于系统数据字典“资金来源”。 |
| 1.6.3 | 附件上传 | 该阶段产生的文件文档扫描件应通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.7 | 项目设计管理 | 项目设计管理主要包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计以及深化设计等多种设计阶段，各种设计阶段都要求用户对设计单位、相关费用以及预期成果等内容进行详细且规范的填报，有助于项目管理的有序进行，确保每个环节的质量和进度符合预期要求，保证整个过程的规范性和高效性。 系统根据项目的类型和规模，为用户提供多种设计阶段子项的选择，包括但不限于： 项目建议书：用于初步阐述项目的背景、目标、必要性和预期效益。 可行性研究报告：对项目的市场需求、技术可行性、经济合理性进行深入分析。 初步设计：对项目的整体架构、功能模块、技术选型等进行初步规划和设计。 深化设计：在初步设计的基础上，进一步细化设计内容，明确技术细节和实施步骤。 用户可以根据项目的实际需求，灵活选择需要的子项进行添加，确保设计阶段的工作内容与项目目标相匹配。系统提供子项配置功能，允许用户根据项目需求自定义子项的名称、内容和顺序。对于每个子项，系统预设了标准模板和字段，用户可以根据实际情况进行调整和补充，以满足不同项目的设计要求。 |
| 1.7.1 | 设计基本情况管理 | 设计单位填报：提供单行文本框组件填报设计单位名称。 设计单位采购方式：提供下拉单选框选择设计单位的采购方式，下拉框字典来自于系统数据字典“采购方式”。 设计费：提供金额组件填报该项目的设计费，金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 |
| 1.7.2 | 设计子阶段 | 设计类型：提供下拉单选框选择设计类型，例如初步设计、详细设计等，下拉框字典来自于系统数据字典“设计子阶段”。 计划投资金额：提供金额组件填报该项目根据当前设计子阶段测算出的计划投资金额，金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 附件上传：将该阶段产生的设计稿和相关评审文件通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.8 | 项目造价管理 | 项目造价管理需要造价公司详细填报其基本信息，包括公司名称、联系方式、资质等级、造价费用、造价合同、造价后的金额等相关数据，通过这些数据，可以评估项目的经济效益，为未来的项目提供参考和借鉴。整个造价管理过程需要严格遵循相关法规和标准，确保数据的准确性和可靠性，从而为项目的顺利进行提供有力保障。 |
| 1.8.1 | 价格管理 | 送审价：提供金额组件填报该项目的送审价，金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 审定价：提供金额组件填报该项目的审定价，金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 |
| 1.8.2 | 执行信息管理 | 造价单位：提供组织架构选择框，从系统内选择造价单位作为该项数据填报，需要系统管理员将参与项目造价的单位和人员录入到系统中，在该项选择完单位后，该单位的人员即可拥有该模块的填报权限。 造价采购方式：提供下拉单选框选择造价单位的采购方式，下拉框字典来自于系统数据字典“采购方式”。 造价费用：提供金额组件填报造价合同内的金额，金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 |
| 1.8.3 | 附件上传 | 该阶段产生的文件文档扫描件应通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.9 | 项目采购管理 | 项目采购管理包括招标代理管理、法人委托管理、招标文件编制审核管理、进场交易管理、开评标信息管理等多项内容。 |
| 1.9.1 | 招标代理管理 | 招标代理公司：提供单行文本框填报项目入围的招标代理公司名称。 招标主体：提供下拉单选框选择项目的招标主体，下拉框字典来自于系统数据字典“监狱系统组织架构”。 附件上传：将该阶段产生的文件通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.9.2 | 法人委托管理 | 时任法人：提供单行文本框组件填报时任法人的姓名。 授权时间：提供日期时间组件选择法人委托授权的时间。 附件上传：将委托函扫描后上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.9.3 | 招标文件编制审核管理 | 该模块主要依靠附件上传功能，分别要求上传招标文件、法律顾问意见、审计部门意见、其他附件等。这些文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.9.4 | 进场交易管理 | 如果该项目需要到公共资源交易中心进行开标，需要填报进场请示文号、批复时间，并将请示和批复的附件进行上传。这些文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.9.5 | 开评标信息管理 | 用户可以输入和查看与招标相关的各种信息，比如采购方式、招标编号、甲方代表、开标地点和时间等。包括参与投标的单位、评标组成员，以及招标公告的发布时间。此外，系统还管理结果公示的信息，如中标公告的时间和中标通知的发出时间。其他信息包括资料归档时间和招投标费用等。 |
| 1.9.6 | 附件上传 | 该阶段产生的文件文档扫描件应通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.10 | 项目合同管理 | 项目合同管理需要详细记录合同的名称、编号、金额、时间和合同的两个主体。如果出现了需要补充协议的情况，也必须对补充协议的内容进行详细的填报，以确保合同的完整性和可追溯性。 在合同管理的过程中，还需要明确合同中是否包含履约保证金条款、是否存在质保期、是否有监理或第三方检测等相关条款。需确保项目在实施过程中各方责任明确，避免因合同条款不明确而引发的纠纷，从而保障项目的顺利进行、合同的执行和后续的项目管理。 |
| 1.10.1 | 合同金额管理 | 合同金额：提供金额组件填报合同金额，金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 履约保证金开关：提供开关组件，在项目有履约保证金的情况下，打开开关，提供保证金金额组件填报金额。 质保金开关：提供开关组件，在项目有质保金的情况下，打开开关，提供质保金金额组件填报金额。 |
| 1.10.2 | 合同基本信息 | 合同名称：提供单行输入框组件填报合同名称。合同名称会在系统后端进行校验，保证合同名称唯一。 合同签订时间：提供日期时间组件选择填报合同签订的具体日期时间。 合同工期：提供单行输入框组件填报合同约定的工期。 质保期：合同单行输入框组件填报合同约定质保期。 |
| 1.10.3 | 合同附件上传 | 将该阶段产生的合同文件通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.11 | 项目实施管理 | 项目的实施管理包括项目基本信息管理、项目监理信息管理、第三方检测信息管理、项目变更管理等模块。通过将项目的实施方案和实际实施情况进行对比，并结合监理的监督和项目变更管理，项目管理方能够全面掌控项目的实施过程，确保项目能够顺利、高效地完成。 |
| 1.11.1 | 项目实施基本信息 | 开工日期：提供日期时间组件选择项目的开工日期。该项日期时间组件对时间选择范围的最大值进行约束，不得选择超过当前时间的日期作为开工日期。 完工日期：提供日期时间组件选择项目的完工日期。该项日期时间组件对时间选择范围的最小值进行约束，不得选择小于开工日期的日期作为完工日期。 项目实施方案：将项目的具体实施方案通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.11.2 | 项目监理信息 | 监理公司：提供单行文本输入组件填报监理公司单位名称。 监理联系人：提供单行文本输入组件填报监理单位在本项目的负责人。 监理费用：提供金额组件填报本项目监理的总费用。金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 过程资料上传：将监理在项目过程总产生的文档通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.11.3 | 第三方检测信息 | 检测机构名称：提供单行文本输入组件填报本项目的第三方检测实施机构名称。 检测费用：提供金额组件填报本项目第三方检测的总费用。金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 检测意见：将第三方检测机构出具的检测意见通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 检测报告：将第三方检测机构出具的检测报告通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.11.4 | 项目变更管理 | 变更开关：提供开关组件管理项目时候发生变更，打开开关，会要求填报具体变更内容。 变更前金额：提供金额组件填报变更前项目金额。金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 变更后金额：提供金额组件填报变更后项目金额。金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 变更内容：将变更内容形成电子文档通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 变更依据：提供多行文本框填报项目变更依据摘要。 |
| 1.11.5 | 资料上传 | 将变更依据形成电子文档通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.12 | 项目验收管理 | 项目验收管理主要包括初验和终验两个管理模块，初验管理主要是项目建设完成后对建设成果进行初步评估，是否按照既定的建设内容完成项目建设；终验管理主要是对项目的建设内容及成效进行评估，是否达到既定的建设目标，能否满足建设的需求。 |
| 1.12.1 | 初验管理 | 初验时间：提供日期时间选择框选择初验时间，该时间在后端进行约束，不得早于项目开工时间，不得晚于完工时间。 初验结论概要：提供多行文本框填报初验结论的概要内容。 |
| 1.12.2 | 终验管理 | 终验时间：提供日期时间选择框选择终验时间，该时间在后端进行约束，不得早于项目初验时间，不得晚于完工时间。 终验结论概要：提供多行文本框填报终验结论的概要内容。 |
| 1.12.3 | 资料上传 | 初验资料：将初验的过程资料通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 终验资料：将终验的过程资料通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.13 | 项目结算管理 | 项目结算管理主要是将项目合同中规定的金额以及任何在项目执行过程中发生的变更金额一并提交给造价公司进行结算。造价公司在进行结算时，会依据项目的具体情况，对项目合同中的各项条款进行详细的审查和核算。同时，项目承建单位需要提交与项目实施过程中与价格相关的其他文件和资料，以确保造价公司能够全面了解项目的合同内容和变更情况，包括合同的原始文本、变更订单、补充协议以及其他相关的财务记录和凭证。 |
| 1.13.1 | 结算金额管理 | 提交审核金额：提供金额组件填报提交审核金额。金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 提交变更金额：如果项目产生变更情况，提供金额组件填报提交审核金额。金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 造价后金额：提供金额组件填报结算造价后的金额。金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 |
| 1.13.2 | 造价信息管理 | 结算造价公司：提供单行文本框填报结算造价公司的公司名称。 采购方式：提供下拉单选框选择造价公司的采购方式，下拉框字典来自于系统数据字典“采购方式”。 结算造价费：提供金额组件填报结算造价合同金额。金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 |
| 1.13.3 | 附件上传 | 该阶段产生的文件文档扫描件应通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.14 | 项目审计管理 | 云南省监狱系统的项目在项目结算完成后，还需要将相关资料提交给审计部门进行审计。审计完成后需将审计结果在系统上进行填报，并且需要附带相关材料进行上传，以确保整个审计过程的透明度和合规性。 |
| 1.14.1 | 金额信息管理 | 提交审计金额：提供金额组件填报项目提交审计处审计金额。金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 最终审定金额：提供金额组件填报审计处最终的审定金额。金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 审减/审增：提供金额插件显示审减/审增金额，该内容不需要手工填报，由表单插件根据提交审计金额和审定金额自动计算得出。 审计部门：提供下拉单选框选择开展项目审计的部门，下拉框字典来自于系统数据字典“审计部门”。 |
| 1.14.2 | 阶段附件上传 | 将该阶段产生的合同文件通过该模块上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.15 | 项目资料管理 | 项目资料管理主要师填报项目建设过程中所有档案资料情况，包括档案的编号、档案的本数和盒数、移交时间、接收人、档案资料验收意见的档案相关数据。 |
| 1.15.1 | 纸质档案数据管理 | 档案编号：提供单行文本书输入控件填报移交后归档的档案编号。 装订本数：提供数字控件填报移交的纸质材料装订本数总和。 档案盒数：提供数字控件填报移交的纸质材料档案盒总数。 移交时间：提供日期时间模块选择项目纸质档案移交办公室进行档案验收的时间。 接收人：提供单行文本输入控件填报办公室档案接收人的姓名。 验收意见：提供多行文本框填报办公室对该项目的档案验收意见。 |
| 1.15.2 | 项目档案汇总 | 提供列表汇总所有该项目的资料附件，支持按阶段查询附件，支持文件名模糊搜索，支持文件下载。 |
| 1.16 | 付款信息管理 | 付款信息管理主要是根据合同中约定的付款条件和金额，对实际付款信息进行管理，确保付款过程按照合同约定进行操作，确保项目付款的合规性和合法性。同时根据项目的付款情况方便对项目的资金使用情况进行全面的了解和监控，为决策提供有力的支持。 |
| 1.16.1 | 付款信息管理 | 付款阶段：在阶段内提交的付款记录，自动关联阶段，在总览界面添加付款记录，需要手动选择支付记录归属的项目阶段。 付款金额：提供金额插件填报付款金额。金额组件提供前置单位显示，数字千分位显示，金额中文大写显示。 付款占比：提供数字单位控件显示支付金额相对当前阶段所需支付款项的百分比。该字段将自动计算，不需要手动填写。 付款时间：提供日期时间选择框选择付款时间。 |
| 1.16.2 | 附件管理 | 将付款申请、发票以及其他相关材料上传到系统保存。该文件会按照项目统一存放，可以通过“项目附件管理”模块进行统一浏览。在监狱局有条件提供AI大模型能力时，支持通过上传文件由AI解析填写该阶段的表单数据。 |
| 1.16.3 | 投资监管 | 在本项目中，资金管理涉及的方面，包括但不限于资金配置、财务收支及资金运用等，由建设部门负责独立填报。系统将自动整合各部门提交的数据，并将其汇总至财务管理模块。监狱局财务处及相关部门能够利用该模块迅速掌握项目资金的运用状况。此外，该模块支持针对不同阶段资金用途设定预警阈值，一旦资金使用超出设定阈值，系统将触发预警机制。资金支付流程亦将依据合同中约定的支付计划进行动态计算，若实际支付金额超出合同规定，系统将即时发出预警提示。 在系统进行管理的项目，其整个项目的全生命周期管理，每次涉及资金的变动，都会有相应的系统规则进行智能化判断，这些规则可以根据用户需要灵活调整，针对大额支付、投资金额变化、各关联环节（如项目预算、批复预算、拦标价等）项目预算差距较大等情况，系统均会做出预警或提醒。 |
| 1.17 | 附件管理 | 附件管理主要是集中提供对项目的过程文档等相关文件资料的存储与管理功能，具体功能包括：文件上传、下载，文件的维护，多种格式文件的在线预览（Office、Pdf等），文件的权限控制，文件格式的转换、合并（Pdf转换，合并），文件的搜索等。 |
| 1.17.1 | 文档库 | 通过列表展示系统所有通过表单上传的附件，支持按照名称模糊查询，支持按照附件类型查询，支持单个文件下载和批量下载，支持查看附件大小，支持查看附件类型、支持查看文件所属部门，支持收藏文档到“我的文档”列表，支持删除文档。 |
| 1.17.2 | 我的文档 | 通过列表展示当前用户上传的文档，支持配置文档可见范围，支持附件上传形式和Markdown富文本形式新增文档。 |
| 1.18 | 用户管理 | 用户管理模块的主要功能是提供一个便捷的平台，系统管理员能够高效地进行用户信息的管理。通过这个模块，系统管理员可以轻松地执行多种操作，包括但不限于新增用户信息、删除现有用户、修改用户资料以及查询特定用户的相关信息。确保管理员能够快速、准确地处理用户数据，从而提高整体系统的管理效率和用户体验。 |
| 1.18.1 | 用户信息添加 | 为系统添加用户信息，包括姓名、账号、密码、邮箱、手机号、性别等内容。支持分配角色到用户、支持分配组织到用户、支持分配岗位到用户。 |
| 1.18.2 | 用户信息列表 | 使用列表方式展示系统用户，可以对账户进行“禁用、“重置密码”、“删除”、“编辑”等操作。 |
| 1.18.3 | 搜索功能 | 支持姓名、账号、手机号模糊搜索，支持根据账号状态进行搜索。 |
| 1.18.4 | 导入导出 | 支持批量导入导出，支持导入模版下载。 |
| 1.19 | 角色管理 | 角色管理主要是允许管理员根据不同级别的用户需求创建各种类型的角色，并赋予相应的权限，确保每个用户只能访问被授权的内容，从而确保系统的安全性和保密性。 |
| 1.19.1 | 新增角色 | 系统角色新增需要输入角色名称，配置角色分组，系统根据名称自动生成角色编码。支持角色的启用和禁用，支持配置角色的级别。 |
| 1.19.2 | 左侧树 | 在角色管理界面，左侧使用角色分组作为树形结构展示，可以点击分组快速筛选列表中的数据。 |
| 1.19.3 | 角色列表 | 使用列表方式展示系统已经创建的角色，可以快速对角色进行各类操作。 |
| 1.19.4 | 角色资源 | 为某个角色分配系统菜单资源，支持菜单内列表的按钮权限控制。支持选择父级后所有子集自动勾选。 |
| 1.19.5 | 分配用户 | 为某个角色批量添加用户。 |
| 1.19.6 | 数据权限 | 为某个角色设置数据范围，支持配置能够查看所有数据、本公司数据、本部门数据、本部门及以下数据、仅本人数据，支持选择部门自定义数据范围；支持全局配置和特定数据列表配置。 |
| 1.20 | 日志管理 | 系统管理员可通过本模块查看用户在系统中操作的日志信息，用户的日志信息包括模块名、操作类型、用户名、姓名、IP、日期等信息。日志管理可通过日志信息分析用户行为，优化业务流程和用户体验，同时可建立规范的管理流程，提升系统的可靠性和安全性。 |
| 1.21 | 数据字典管理 | 本功能负责维护和管理本系统运行所需要的数据参数的集合，支持数据字典及字典项的创建、编辑、删除等操作，可通过文件批量导入或导出数据字典。创建数据字典时，可包括项目状态、信息状态、用户职务、地区、计量单位等类型，明确字典项需要包含的信息，如字段名称、字段长度等。 计划设计十一项字典项以满足系统要求，具体如下： 项目状态字典：正常、异常、完成、开始、暂停、终止、屏蔽。 项目大类字典：信息化、土建。 项目类型字典：工程类、服务类、货物类、其他。 监狱系统组织架构字典：本监狱、本监狱企业、省监狱管理局、金马集团、省司法厅、司法部、其他。 批准方式字典：年度计划、专题报告、局长办公会、党委会、省监狱局、金马集团，其他。 建设性质字典：新建、维修、单纯购置、升级改造、改扩建、其他。 资金来源字典：监狱自筹、企业自筹、财政预算、专项资金、其他。 采购方式字典：公开招投标、竞争性磋商、竞争性谈判、邀请招标、询比价、单一来源、小额直采、上级统采、其他。 审计部门字典：监狱局审计处、本监狱审计部门、第三方审计公司、其他。 设计子阶段字典：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、详细设计、深化设计。 付款阶段字典：项目合同、设计、造价、监理、第三方检测、结算审核、项目审计、其他。 |
| 1.22 | 库表可视化编辑 | 库表可视化编辑主要用于数据库的管理，通过可视化的界面让用户能够方便地创建、修改和管理数据实体及其属性，在可视化页面编辑完成后，直接通过数据库sql操作数据库完成库表的设计。 |
| 1.22.1 | 内部库表管理 | 内部表管理是直接连接系统已经配置的数据源进行表、字段的创建。支持和自动配置主键，支持添加乐观锁，支持添加创建人、创建时间、创建部门、更新人、更新时间等默认字段，支持字符串、大文本、数字型、日期型字段配置，并能够自动关联到可视化表单设计中，支持默认值配置，支持后端校验配置。 |
| 1.22.2 | 业务对象管理 | 通过业务对象管理模块，可以方便的定义数据表之间的关联关系。支持一对多、多对多、多对一的数据关系。支持维护外键索引。支持数据库、HTTP，java bean等多种持久化方式。 |
| 1.22.3 | 预留数据接口 | 目前，监狱管理局的财务系统、资产管理系统等系统，暂无法提供数据接口与本项目建设的项目管理系统进行对接，本项目建设的项目管理系统暂时只能通过在线填报方式采集项目相关数据。但在Springboot框架下，预设了数据对接接口，待后续监狱管理局其他系统提供可对接的数据接口后，通过在服务端进行配置，可在接口对接完成后，实现与监狱管理局其他业务系统的数据交互。 |
| 1.22.4 | 自定义导入导出 | 系统可以通过配置不同的数据列表实现对数据的导出，可以通过平台可视化SQL编辑查询多个数据库表，并针对不同数据权限的用户实现导出字段的自定义配置，形成EXCEL文件下载到用户桌面。 系统可以通过可视化Groovy脚本编辑的形式，针对业务对象进行自定义导入的配置。根据用户不同业务需求，用户常常不能规范标准的提供系统能自动解析的EXCEL文件，通过平台的业务对象接口配置，可以针对不同数据格式的EXCEL文件，实现不同的导入接口，并在列表页面提供导入按钮让用户导入数据。 |
| 1.23 | 表单可视化编辑 | 为了应对系统在运行过程中因业务要求发生变更导致需要修改填报内容，为本系统建设表单可视化编辑功能。表单可视化编辑是以拖拽字段的方式来进行快速生成表单的功能。支持 20 种常规表单控件：单行文本、多行文本、下拉框、下拉框多选、复选框、单选按钮日期控件、附件上传、数字控件、开关、评分、富文本、隐藏、日期范围控件等。支持多种高级表单控件：签名组件、行政区域组件、动态级联选择、流程引用控件、表单引用组件、自定义数据选择、自定义对话框、在线编辑文档（World，PPT，EXCEL）、签批、日期多选控件、自定义数据选择、动态下拉框、动态级联选择等。提供表单函数的计算插件、动态权限插件、联动查询插件。 |
| 1.24 | 流程可视化编辑 | 流程可视化编辑主要用于设计和管理业务流程，通过可视化的流程图让用户能够直观地定义和调整业务流程。 节点和连线操作：提供多种流程节点，如开始节点、结束节点、人工节点、自动节点、网关节点等，用户可以通过拖拽节点到画布上，并使用连线将节点连接起来，定义流程的走向。 节点属性配置：可以对每个流程节点进行详细的属性配置，如设置节点的名称、描述、执行人员、执行条件等。 流程事件配置：支持为流程节点添加事件，如节点进入事件、节点退出事件、节点完成事件等，实现流程的自动化操作。 数据交互：支持在流程节点中进行数据的查询、更新、删除等操作，实现流程与数据的紧密结合。 流程监控与分析：可以实时监控流程的执行情况，查看流程的流转日志、执行时间、执行人员等信息，方便对流程进行优化和调整。 流程模板：支持创建和保存流程模板，方便在不同的业务场景中快速复用流程。 |

## （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 1．服务标准：

执行GB/T 8566-2022 《系统与软件工程 软件生存周期过程》、GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》等国家及行业标准，确保软件开发流程规范、系统质量达标。

- 2．服务期限：

（1）开发期：合同签订后90个日历日内完成系统全流程开发并部署上线；

（2）维护期：项目通过最终验收之日起3年，期间提供至少1人驻场服务；

- 3．服务效率：

（1）需求响应：采购人提出的技术咨询、问题反馈，供应商需10分钟内电话响应，1小时内提供解决方案思路；

（2）问题修复：系统运行中出现的一般故障，供应商需2小时内修复；重大故障需24小时内解决；

（3）培训服务：根据采购人需求，在系统上线后5个工作日内安排培训课程，确保用户掌握系统操作与维护技能。

## （六）采购标的的其他技术、服务等要求

- 人员要求

供应商需组建不少于三人的实施团队负责本项目，团队成员具备相关计算机专业相关学历，并提供社保证明材料。

- 保密要求

任何一方均对本合同签订及履行过程中所获知的云南省监狱管理局项目资料、业务数据、软件开发方案、系统源码、技术文档等保密信息负有保密责任，除非法律另有规定或合同另有约定，未经对方许可，不得向任何无关第三方泄露、提供或用于与本合同履行无关的目的。

供应商须与采购人签订保密协议，要求其团队成员遵守保密义务；合同保密条款具有独立性，不因合同无效、终止或解除等情形而终止，保密期限为终身。

- 培训要求

供应商需提供至少2次现场培训，包括面向普通用户的系统操作培训、面向管理员的系统维护与权限管理培训，同时提供电子培训课件，确保采购人相关人员能独立操作系统、处理常见问题。

- 售后维护要求

免费维护期内，供应商需定期对系统进行巡检（每季度1次），及时发现并修复潜在问题；维护期结束后，可根据采购人需求提供有偿维保服务，维保方案及报价需另行协商。

第六章 资格审查

投标人资格要求前附表

| 资 格 要 求 | 审 查 标 准 |
| --- | --- |
| 投标人须具有独立承担民事责任的能力 | 投标人须在中华人民共和国境内注册，提供市场监督管理部门核发的有效的三证合一营业执照或其他组织形式的相关主体资格证明材料（扫描件加盖投标人电子公章）； |
| 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供投标人2024年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表）或提供自提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖投标人电子公章），至投标文件提交截止时间止成立不足一年的投标人可提供相关情况说明（加盖投标人电子公章） |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（扫描件加盖投标人电子公章）或书面声明（加盖投标人电子公章） |
| 投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标人缴税所属时间在2024年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件加盖投标人电子公章），至投标文件提交截止时间止成立不足一年的投标人可提供相关情况说明（加盖投标人电子公章） |
|  | 提供投标人缴费所属时间在2024年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件加盖投标人电子公章），至投标文件提交截止时间止成立不足一年的投标人可提供相关情况说明（加盖投标人电子公章） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（加盖投标人电子公章） |
| 法律、行政法规规定的其他条件 | 投标人在本项目投标文件提交截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“专项查询”查询栏中查询结果应未被列入失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件截止之日止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存） |
|  | 投标人在本项目投标文件提交截止时间前在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件截止之日止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存） |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与本项目的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参与本项目采购活动（提供承诺函加盖投标人电子公章） |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 本项目的特定资格要求 | 无 |

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购人或者采购代理机构按照招标文件第一章《招标公告》二、投标人资格要求（投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件）和第二章《投标人须知》“4.投标人资格要求”的规定对投标人电子投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3.如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。

4.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

第七章 评标方法（综合评分法）

评标方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 符合性审查 | 投标有效期 | 符合第二章《投标人须知》第17.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章《投标人须知》第18.1项规定 |
|  |  | 投标函 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人电子签名或电子签章，并加盖投标人电子公章。 |
|  |  | 投标报价表 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，提供开标一览表，有法定代表人电子签名或电子签章，并加盖投标人电子公章。 |
|  |  | 投标报价 | 未超过采购预算或最高限价，未出现缺项、漏项，对本项目所有内容作出完整唯一的投标报价； |
|  |  | 法定代表人身份证明书 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，并加盖投标人电子公章； |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人电子签名或电子签章，并加盖投标人电子公章； |
|  |  | 投标人具备参加采购活动条件承诺书 | 符合《政府采购法》第二十二条规定 |
|  |  | 其它实质性要求 | 投标文件未出现其他不满足招标文件中标注★条款内容且未出现招标文件规定的其他投标无效情形 |
| 2.2 | 详细评审标准 | （1）评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2 其中：F1、F2分别为投标报价、技术商务部分2项评分因素的汇总得分； |
|  |  | （2）评分因素权重 | 投标报价F1：10分。 技术商务部分F2：90分。 |
|  |  | （3）投标报价得分F1 （满分10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价计算公式= 评标基准价/投标报价×10 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×10 注： 1、C为评标基准价，即满足招标文件且投标价格最低的有效投标报价； 2、B1，B2，…，Bn为第n个满足招标文件的有效投标报价。 3、本项目针对小型和微型企业或残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  |  | （4）技术商务部分得分F2 （满分90分） | 1）服务方案评审评分（满分56分） ①需求分析与设计方案评审评分（满分18分） 投标人提供的需求分析与设计方案应包含下列内容：①系统需求分析；②需求规格说明书编制；③架构设计；④数据库设计；⑤功能模块设计；⑥UI/UE设计。 投标人应针对各项内容分别进行阐述，评标委员会将针对各项内容进行评审，投标人需求分析与设计方案评审评分按6项内容累计计分，具体评审标准如下： (1)经评标委员会评审，认为单项内容阐述符合采购需求，能有效保证采购人本项目实施要求的，得3分。 (2)经评标委员会评审，认为单项内容阐述存在缺陷或逻辑错误或未对采购需求中相关工作内容进行完全响应的，得1.5分。 (3)经评标委员会评审，发现投标人未对单项内容进行阐述或阐述内容不符合采购需求的，得0分。 ②程序开发方案评审评分（满分10分） 投标人提供的程序开发方案应包含下列内容：①项目动态；②项目列表；③立项管理；④造价管理；⑤表单可视化编辑。 投标人应针对各项内容分别进行阐述，评标委员会将针对各项内容进行评审，投标人程序开发方案评审评分按5项内容累计计分，具体评审标准如下： (1)经评标委员会评审，认为单项内容阐述符合采购需求，能有效保证采购人本项目实施要求的，得2分。 (2)经评标委员会评审，认为单项内容阐述存在缺陷或逻辑错误或未对采购需求中相关工作内容进行完全响应的，得1分。 (3)经评标委员会评审，发现投标人未对单项内容进行阐述或阐述内容不符合采购需求的，得0分。 ③软件测试方案评审评分（满分10分） 投标人提供的软件测试方案应包含下列内容：①单元测试；②集成测试；③系统测试；④性能测试；⑤安全测试。 投标人应针对各项内容分别进行阐述，评标委员会将针对各项内容进行评审，投标人软件测试方案评审评分按5项内容累计计分，具体评审标准如下： (1)经评标委员会评审，认为单项内容阐述符合采购需求，能有效保证采购人本项目实施要求的，得2分。 (2)经评标委员会评审，认为单项内容阐述存在缺陷或逻辑错误或未对采购需求中相关工作内容进行完全响应的，得1分。 (3)经评标委员会评审，发现投标人未对单项内容进行阐述或阐述内容不符合采购需求的，得0分。 ④部署实施方案评审评分（满分9分） 投标人提供的部署实施方案应包含下列内容：①系统部署；②环境配置；③数据初始化。 投标人应针对各项内容分别进行阐述，评标委员会将针对各项内容进行评审，投标人部署实施方案评审评分按3项内容累计计分，具体评审标准如下： (1)经评标委员会评审，认为单项内容阐述符合采购需求，能有效保证采购人本项目实施要求的，得3分。 (2)经评标委员会评审，认为单项内容阐述存在缺陷或逻辑错误或未对采购需求中相关工作内容进行完全响应的，得1.5分。 (3)经评标委员会评审，发现投标人未对单项内容进行阐述或阐述内容不符合采购需求的，得0分。 ⑤系统运行维护方案评审评分（满分9分） 投标人提供的系统运行维护方案应包含下列内容：①运维管理思路；②运维组织体系建设；③运维管理制度体系设计。 投标人应针对各项内容分别进行阐述，评标委员会将针对各项内容进行评审，投标人系统运行维护方案评审评分按3项内容累计计分，具体评审标准如下： (1)经评标委员会评审，认为单项内容阐述符合采购需求，能有效保证采购人本项目实施要求的，得3分。 (2)经评标委员会评审，认为单项内容阐述存在缺陷或逻辑错误或未对采购需求中相关工作内容进行完全响应的，得1.5分。 (3)经评标委员会评审，发现投标人未对单项内容进行阐述或阐述内容不符合采购需求的，得0分。 |
|  |  |  | 2）项目服务团队人员配备评审评分（满分10分） 在满足招标文件第五章采购需求的情况下按以下内容进行评分 ①投标人拟派往本项目的项目服务团队人员每提供1人得1分，满分3分。 ②投标人拟派往本项目的项目服务团队人员中每有1人具备计算机相关学历的得1分，满分3分。 ③项目团队人员组成方案评审评分（满分4分） 投标人提供的项目团队人员组成方案应包含下列内容：①人员职责划分；②人员管理。 投标人应针对各项内容分别进行阐述，评标委员会将针对各项内容进行评审，投标人项目团队人员组成方案评审评分按3项内容累计计分，具体评审标准如下： (1)经评标委员会评审，认为单项内容阐述符合采购需求，能有效保证采购人本项目实施要求的，得2分。 (2)经评标委员会评审，认为单项内容阐述存在缺陷或逻辑错误或未对采购需求中相关工作内容进行完全响应的，得1分。 (3)经评标委员会评审，发现投标人未对单项内容进行阐述或阐述内容不符合采购需求的，得0分。 注：投标文件中须提供《项目组成员配备表》及相对应的人员证明材料（扫描件加盖投标人电子公章），人员证明材料为身份证、职称证或专业技术职业资格（资质）证书（如有）、学历证明材料、劳动合同、社保缴纳证明（提供缴费所属时间在2024年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，社保缴纳证明中缴费单位须为投标人本单位）。未按要求提供证明材料或证明材料无法体现具体内容视为未提供证明材料，未提供证明材料的本项评审不得分。 |
|  |  |  | 3）时间进度计划安排及应急响应评审评分（满分6分） 投标人提供的时间进度计划安排及应急响应应包含下列内容：①时间进度管理方案；②进度计划保障措施；③应急响应时效。 投标人应针对各项内容分别进行阐述，评标委员会将针对各项内容进行评审，投标人时间进度计划安排及应急响应评审评分按3项内容累计计分，具体评审标准如下： (1)经评标委员会评审，认为单项内容阐述符合采购需求，能有效保证采购人本项目实施要求的，得2分。 (2)经评标委员会评审，认为单项内容阐述存在缺陷或逻辑错误或未对采购需求中相关工作内容进行完全响应的，得1分。 (3)经评标委员会评审，发现投标人未对单项内容进行阐述或阐述内容不符合采购需求的，得0分。 |
|  |  |  | 4）培训方案评审评分（满分4分） 投标人提供的培训方案应包含下列内容：①培训对象与方式；②培训课程安排与计划。 投标人应针对各项内容分别进行阐述，评标委员会将针对各项内容进行评审，投标人培训方案评审评分按2项内容累计计分，具体评审标准如下： (1)经评标委员会评审，认为单项内容阐述符合采购需求，能有效保证采购人本项目实施要求的，得2分。 (2)经评标委员会评审，认为单项内容阐述存在缺陷或逻辑错误或未对采购需求中相关工作内容进行完全响应的，得1分。 (3)经评标委员会评审，发现投标人未对单项内容进行阐述或阐述内容不符合采购需求的，得0分。 |
|  |  |  | 5）服务质量保证措施及承诺评审评分（满分8分） 投标人提供的服务质量保证措施及承诺应包含下列内容：①系统集成及适配实施方案；②试运行方案；③安全管理及保密方案；④服务质量保障措施。 投标人应针对各项内容分别进行阐述，评标委员会将针对各项内容进行评审，投标人服务质量保证措施及承诺评审评分按4项内容累计计分，具体评审标准如下： (1)经评标委员会评审，认为单项内容阐述符合采购需求，能有效保证采购人本项目实施要求的，得2分。 (2)经评标委员会评审，认为单项内容阐述存在缺陷或逻辑错误或未对采购需求中相关工作内容进行完全响应的，得1分。 (3)经评标委员会评审，发现投标人未对单项内容进行阐述或阐述内容不符合采购需求的，得0分。 |
|  |  |  | 6）投标人企业实力评审评分（满分2分） 投标人具有有效的国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》得2分。 注：投标文件中须提供对应证书的扫描件加盖投标人公章，未按要求提供证明材料或证明材料无法体现具体内容视为未提供证明材料，未提供证明材料的本项评审不得分。 |
|  |  |  | 7）投标人类似项目履约情况评审评分（满分4分） 根据投标人自本项目投标文件提交截止时间前已完成的同类履约情况进行打分，每提供一份证明材料得1分，满分4分。 注：投标文件中须提供《投标人履约能力情况表》及相对应的证明材料，证明材料为中标（成交）通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）或委托方出具的证明材料。未按要求提供证明材料或证明材料无法体现具体内容视为未提供证明材料，未提供证明材料的本项评审不得分。 |

1.符合性审查

1.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查内容及标准：详见招标文件第七章《评标方法》“评标方法前附表1.2符合性审查”，经审查有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。

2. 评标方法和标准

2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

2.1.1投标报价得分F1：按本章《评标方法前附表》的规定对投标报价进行计算并得出F1得分；

2.1.2技术商务部分得分F2：按本章《评标方法前附表》的规定对技术商务部分评分并计算出F2汇总得分

2.1.3评标总得分：按本章《评标方法前附表》的规定计算评标总得分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定其投标无效。

2.3对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

2.4技术商务部分（F2）由评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。投标人各项评分因素得分为该项因素评标委员会各成员汇总得分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

2.5评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。

3.投标文件的澄清、说明或者补正

3.1投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正。

4.评标结果

4.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照授权齐全、资格合格且报价最低或最有利于采购人利益的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

4.2非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4.3投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人将会被推荐为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会按评标总得分由高到低顺序推荐中标候选人，评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排序，得分且投标报价相同的并列。

4.5评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

4.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。