| 广清大道快速化改造工程（一期）下穿铁路桥孔工程铁路设备安全监测费控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 预计工作量 | 计费单位 | 单价(元) | 合价(元) | 收费依据 | 备注 |
| 一 | 材料及安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 广清城际铁路高架桥自动化监测材料及安装费（水平位移及沉降） | 11 | 点 | 200.00 | 2200 | 粤建检协[2015]8号文，序号3.1.3，收费单价250元/点;需下浮20% | 本项目施工涉及广清城际铁路桥墩号167#～170#，共4个桥墩，每个桥墩2个测点，合计8个监测点和基准点3个； |
| 1.2 | 材料及安装费（倾斜） | 4 | 点 | 200.00 | 800 |  | 共计监测4个桥墩，每个桥墩1个测点，共计4个测点 |
| 1.3 | 材料及安装费小计 |  |  |  | 3000 |  |  |
| 二 | 监测费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 自动化监测（水平位移及沉降） | 8*1110 | 点·次 | 181.536 | 1612040 | 工程勘察设计收费标准[2002]4.2-2，水平位移变形监测为二等复杂单向，其收费基价为112元/点·次，技术工作费收费比例为22%，本项单价为112×（1+22%）=136.64元/点·次，垂直位移变形监测为二等复杂，其收费基价为74元/点·次，技术工作费收费比例为22%，本项单价为74×（1+22%）=90.28元/点·次，水平位移监测+竖向位移监测=226.92元/点•次。下浮20%，单价为181.536元。 | 总工期10个月（含1个月观察期），施工期一天4次，共1080次；观察期每天1次，工30次。总计1110次。 |
| 2.2 | 自动化监测（倾斜） | 4*1110 | 点·次 | 81.20 | 360528 | 工程勘察收费标准（2002）4.2-3，应力应变监测收费基价为116元/点.次,单价下浮30%,下浮后的单价为116*70%=81.2元/点.次。 |  |
| 2.3 | 监测费小计 |  |  |  | 1972568 |  |  |
| 总计(元) |  |  |  |  | 1975568 |  |  |