中铁隧道集团机电工程有限公司武汉市轨道交通12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目

（分包工程名称：武汉地铁12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目）

分包招标文件

中铁隧道集团机电工程有限公司

2025年12月29日

目  录

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 合同文本

第四部分 投标文件要求

第五部分 评标办法

- 第一部分 招标公告

## 1.招标条件

武汉市轨道交通12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目已由我单位中标，现已具备施工条件，为了加快该项目整体工程建设进度，现就武汉地铁12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目所需施工合作队伍（以下简称“投标人”）进行公开招标，特此公告。

## 2.项目概况与招标内容

2.1项目概况：

2.1.1 工程地点：湖北省武汉市

2.1.2 施工内容：包括但不限于设备区装修、公共区装修、导向标识、广告灯箱、钢结构、地面铺装工程的设备材料采购、施工安装、调试、验收等相关工作，具体详见工程量清单。

2.2招标内容

主要工程项目及内容包括；武汉地铁12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目；（具体细目见各包件“工程量清单”）

## 3.投标人资格审查及要求

3.1投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

3.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

3.3本次招标不接受联合体投标，本工程只接受投标人独立投标。

3.4法人代表为同一个的两个及以上公司；不同法人的母公司、全资子公司及控股公司，不得在同一包件中投标。

## 4.招标文件的获取

4.1已在招标人处办理了准入且有意参加投标者的，请于2026年1月10日22时00分至2026年1月17日22时00分前在中铁鲁班平台获取招标文件，并按照投标方资格审查要求，将资格审查资料线下发招标方审核。

4.2本次投标保证金可采用现金缴纳或投标保函的形式，由投标单位基本账户转账至招标人指定账户、银行出具的见索即付保函、未退还投标保证金调转等，本次招标不接受个人汇款。申请人将投标保证金电汇至以下账户：

收款单位全称：中铁隧道集团机电工程有限公司

（注：只能从投标人银行账户支付）

开户行：中国建设银行洛阳分行

银行账号：41001501110050205817

银行联行号：105493086089

备注:汇款时需在备注栏注明“机电公司武汉项目包件X投标保证金”。

4.3在汇款单上注明标书款、项目名称及所投包件号，汇款单位名称与投标人名称须完全一致，投标人将银行回单扫描件发送至招标人邮箱。(发送时必须在邮件标题备注投标单位名称，例：机电公司武汉地铁项目投标保证金回单。招标方邮箱地址详见中铁鲁班平台发布的招标公告）

4.4招标文件不再以纸质版交付。

## 5.投标文件的递交

5.1投标文件应在2026年 1月31日10时以前提交至鲁班平台（http://www.crecgec.com），逾期提交的投标文件将被拒绝。

5.2送交投标文件截止期后，投标文件不得擅自更改，需作澄清时，必须按本招标文件相关条款规定办理。

## 6.招标人信息

招标人： 中铁隧道集团机电工程有限公司

地  址： 河南省洛阳市老城区状元红路3号

联 系 人：刘羽飞

电 话：13940483235

邮 箱：1727994435@qq.com

# 第二部分 投标须知及要求

| 序号 |  | 投标须知表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 武汉地铁12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目 |
|  | 1.2 | 工程地点 | 湖北武汉 |
| 2 | 2.1 | 招标组织单位 | 中铁隧道集团机电工程有限公司 |
| 3 | 3.1 | 本次分包招标项目 | 包件1：金桥大道站砌筑装修及附属结构工程 |
|  | 3.2 | 分包招标范围 | 设备区装修、公共区装修、导向标识、广告灯箱、钢结构、地面铺装工程的设备材料采购、施工安装、调试、验收等相关工作。 |
|  | 3.3 | 分包模式 | 劳务分包 |
|  | 3.4 | 工期要求 | 2026年1月30日-2026年10月1日（以上为暂定工期，最终工期以项目部及业主、监理确定的工期为准，满足建设方对工程的要求） |
| 4 | 4.1 | 投标人资质条件要求 | 1.为履行本工程合同履行的目的，参加投标的单位必须具备相应的资质。 2.分包准入制：投标人必须在集团公司工管系统中办理准入手续。 |
| 5 | 5.1 | 现场考察 | 投标方在投标之前，对本招标工程现场条件、工程位置、周围环境、道路、交通、材料堆放场地等情况，可自行详细了解也可按照招标方的统一安排进行勘察现场。 |
| 6 | 6.1 | 招标评标办法 | 按招标文件公布办法执行 |
| 7 | 7.1 | 报价方式 | 清单综合单价(按招标人提供的清单数量表报价) |
|  | 7.2 | 招标控制价 | 本工程控制价具体如下，高于控制价的废标。 包件1：控制价为9588362.09元（含税），税率9%。 |
| 8 | 8.1 | 分包招标工程量清单 | 以中铁鲁班平台招标人发布的招标清单为准 |
|  | 8.2 | 投标保证金 | - 投标方需于投标截止之日前按照每包件5万元进行缴纳； 2.缴纳方式：由投标单位基本账户转账至招标人指定账户、银行出具的银行保函、未退还投标保证金调转等。 账户名称：中铁隧道集团机电工程有限公司 银行账号：41001501110050205817 开户行：中国建设银行洛阳分行 银行联行号：105493086089 （备注：机电公司武汉项目包件X投标保证金） |
|  | 8.3 | 投标保证金没收 | 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 1.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 2.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保； 3.涉嫌围标、串标。 |
| 9 | 9.1 | 工程质量标准 | 本工程必须达到国家、地方、业主的施工验收规范合格标准并争创优质工程 |
|  | 9.2 | 转包和分包规定 | 不得将本工程分包范围内的部分或全部工程再分包给其他单位或个人；禁止转包。 |
|  | 9.3 | 履约担保 | 1.中标方缴纳履约保证金数额为签约合同额的5%； 2.缴纳方式：由中标方单位基本账户转账至招标方指定账户、提供同等金额的指定银行见索即付保函。 3.缴纳时间：中标人应按规定要求及时完成履约保证金的缴纳，否则，视为自动放弃中标资格。 |
|  | 9.4 | 税费 | 乙方应缴纳的其他税金含在单价内。 |
| 10 | 10.1 | 招标文件领取方式 | 本次招标文件可在中铁鲁班平台下载，或经提前联系认证后网络发送，其他所需提供的资料在投标时现场提交给投标人员。招标文件无偿出售，不收取文件发售费用。 |
|  | 10.2 | 投标文件递交 | 投标截止时间前，各投标单位在鲁班平台http://www.crecgec.com递交投标文件（一套PDF版完整投标文件（加盖公司公章）、可编辑WORD版投标文件及EXCEL版报价文件）。完整投标文件应按照第五部分的报价评分办法中的要求提供相关资料。 |
|  | 10.3 | 投标资料递交地点 | 中铁鲁班平台http://www.crecgec.com。 |
| 11 | 11.1 | 标前答疑 | 招标人发布招标文件后，投标人可在线上询疑，招标人线上答复；如有重大问题影响招标进度的，招标人将发布补遗调整招标时间。 |
|  | 11.2 | 开标日期 | 开标日期为2026年1月31日10点（如有变化以招标人通知为准）。 |
|  | 11.3 | 招标单位联系人/电话 | 联系人：刘羽飞 电话：13940483235 |
| 12 | 12.1 | 废标处理 | 有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标（做废标处理）： 1.高于招标文件设定的最高投标限价的； 2.招标人发现投标人与上报的资格审查不一致的； 3.借用/挂靠他人资质或准入证的； 4.串通投标、围标、弄虚作假、有其他违法行为的； 5.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； 6.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的； 7.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的； 8.第一部分招标公告“3.投标人资格审查及要求”规定的任何一种情形的。 |
| 13 | 13.1 | 投标报价说明 | 1.最低价非唯一标准与报价完整性： 招标人并不保证选择最低价中标，投标人的投标单价应包含其独立负责完成本招标项目所有工作内容的费用。 2.清单数量性质与结算依据： 招标工程量清单中所列工程数量为暂定数量，仅作为投标报价的统一基础，不作为最终结算与支付的依据。实际结算与支付以投标人实际完成的、施工图设计范围内（含设计变更）的合格工程数量乘以相应合同单价计算，并扣除各项应扣款项后确定。 3.分包商数量差异风险预判： 投标人（分包商）作为有经验的分包商，应对施工图设计数量（或最终实际完成数量）与招标工程量清单之间可能发生的显著差异（增加或减少）及其对投标报价决策、资源配置成本的影响进行充分考虑、预测和评估，并自行承担相关风险。 4.单价与总额价涵盖范围： 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均应涵盖投标人实施和完成合同工程所需的全部费用，包括但不限于：劳务、小型设备、机械、辅助材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣（进出场）、治安管理、施工措施、安全防护等费用，动力费用（燃油、电力等）；各类材料及设备（含甲供材料）的卸车、落地所需人工与机械（如吊车）费用、保管费用，以及从落地位置至安装位置的运输费用；为满足工作需要，材料与设备到施工现场内进行多次水平或垂直转运所产生的所有费用；工、料、机涨价引起的风险费用；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；甲供材料、周转料、机械设备的看护费用；管理费用;夜间加班费、春节或其它法定节假日加班费、高温费、防寒费、劳保费、社保费、人身意外保险费用等按国家规定应由劳务人员享有的福利待遇；赶工费用；个人所得税及企业应缴税费；第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险（包含一个有经验的承包商应当预知外界障碍和自然条件引起的风险）等。 5.费用分摊与未列细目处理： 符合合同条款规定的全部费用和完成工程项目的全部工作内容，均视为已计入有标价的工程细目单价或总额价之中。清单中未列出的细目和未填入单价的细目，招标人将不予单独计量，其费用视作已分摊在本合同相关细目的单价或总额价中。投标人必须按施工图纸或招标人指令完成此类细目及附属工程、施工措施，但无权获得额外结算与支付，除非属于施工设计图和合同中未包含的新增工程（较招标图）或设计变更新增工程。 6.现场踏勘与数量变化风险： 投标人应在现场踏勘、查阅图纸、进行投标报价及澄清答疑时，依据以往类似工程经验及计量规则，充分预估施工过程中工程数量可能发生的显著增减变化所导致的成本增加。招标人不予补差，相关风险由投标人自负。 7.工程量变动不影响合同效力： 招标工程量清单中所列工程量的任何变动，均不影响合同条款的效力，也不免除投标人按约定标准和设计要求进行施工及修复缺陷的责任。 8.施工装备费用包含： 投标人为本分包工程提供、运输、拆卸、拼装、进出场各类施工装备所发生的费用，已包含在分包工程量清单相关细目的单价和总额价之中。 9.不平衡报价的处理： 投标人须无条件接受招标人对投标工程量清单中任何算术错误、不平衡报价或不合理报价的修正，不平衡报价或不合理报价的认定，以招标人判断为准。 10.合同价格固定性及风险承担： 投标人中标签订合同后，在合同履行期间，合同价格（包括清单单价、材料价格等）固定不变，不予调整。因人工、材料、机械（含油料）等价格上涨，以及非招标人原因引起的现场条件、边界条件变化导致的成本增加（额外新增、非投标人工作范围内的项目除外），招标人不予补偿，投标人应理解并承担此类风险。 |
| 13 | 13.2 | 甲供材 | 1.本项目甲供材料详见工程量清单所列的相应部分。除甲供材料外，其余材料设备均由中标人负责提供。若中标人未按约定采供范围执行，使用了由招标人提供的材料，则招标人将按该材料的综合采购单价（含材料采购价及相关采购保管费，其中采购保管费为含税采购价的3%）及中标人实际使用量核算相关费用，并自当期验工计价款中扣除。 2.除甲供材料外，施工所需辅助材料的采购、取样送检及相关工作，均由投标人自行负责并承担全部费用（含其采购材料市场价格上涨风险），并确保材料质量。 3.本项目所有甲方供应材料（详见工程量清单），按照招标工程量 清单提供的损耗率，超耗的部分均由投标人承担，投标人在报价 时应综合考虑损耗费用。 |
| 14 | 14.1 | 暂列金额 | 暂列金额作为合同价款的一部分，由甲方统一管理，主要用于支付施工中可能发生的合同外新增项目、不可预见费用及其他临时支出。乙方如需使用此款项，必须就新增事项提出主张并完成报批手续，在获得甲方书面确认后方可实施。工程最终分包末次结算时，未使用的暂列金额余额将自结算总价中扣除，甲方不予支付。 包件1：800000元（不含税） |
|  | 14.2 | 需要补充的其他内容 | 1、当投标人对多标段报价时，是否可兼投兼中 是 否 |

# 第三部分 评标办法

工程分包招标开标程序及评标办法

(武汉地铁12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目)

## 一、总体要求

1.投标人根据招标计划组织对投标人进行评审，并最终定标。

2.本次招标武汉地铁12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目共1个标段。分包招标报价工程量清单为暂定数量，中标人最终的中标价在保证中标总价不变的前提下经招标人不平衡修正调整后为中标人的中标单价，依此中标单价根据相应标段的实际工程数量确定分包合同总价。不平衡报价修正原则：以招标人的分包控制价或责任成本预算单价作为上限。

3.本次评标采用综合评标法，本工程只接受一次报价，各投标人需结合自身条件考虑充分。

4.投标人须无条件接受招标人对投标工程量清单中任何算术错误、不平衡报价或不合理报价的修正，不平衡报价或不合理报价的认定，以招标人判断为准。

## 二、标前澄清答疑

投标前招标人现场组织澄清答疑，重申合同的主要条款和内容，重申的主要内容包括（不限于）：工程量清单说明、工作内容、综合单价的费用组成、不平衡报价修正原则、支付条件、付款比例、履约保证金标准及缴纳方式、施工工期进度质量要求、施工管理要求、安全管理要求等要求及投标人认为需要重申的合同主要条款。

## 三、开标程序及评分办法

1.现场确定报价后入围投标人数量：

- 开标后，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标（做废标处理）：

- （1）高于招标文件设定的最高投标限价的；

- （2）招标人发现投标人与上报的资格审查不一致的；

- （3）借用/挂靠他人资质或准入证的；

- （4）串通投标、围标、弄虚作假、有其他违法行为的；

- （5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

- （6）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

- （7）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

- （8）第一部分招标公告“3.投标人资格审查及要求”规定的任何一种情形的。

2.施工能力审查及招标人问题回复

投标人根据《3.评分办法》商务及技术评分中的内容进行回复，具体内容可放在第四部分相关章节（四～七），评标委员会成员根据内容进行评分。

3.评分办法

| 序号 | 项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（80分） |  | 通过经济标有效性审查的投标人投标报价低于控制价的，则进行下一步评审。 1.以招标控制价为基础（控制价70分），每低于基准价1%时，加1分，但总体加分项不超过10分。 2.有可能影响服务质量或出现不能诚信履约，评标委员会将其做否决投标处理。 |
| 2 | 商务及技术评分（20分） | 企业综合能力（6分） | 1.投标函及投标函附录、投标承诺书符合要求得1分，存在偏离及未承诺事项扣1分； 2.分包资质及安全证书等有效、信用中国无不良记录得1分，存在不良记录扣1分； 3.拟投入本标段的分包项目管理主要人员（项目负责人、专职安全管理人员）有社保证明加2分、有相关业绩加1分； 4.近三年内具有已完成或在施项目的类似业绩加1分。 |
|  |  | 业绩信誉（3分） | 投标人被评为中国中铁A级分包企业加3分，B级分包企业得2分，其余得0分。 |
|  |  | 履约能力与诚信（4分） | 响应招标文件对施工工期、技术、安全人员配置、特种作业人员等要求满足招标文件及合同要求。满足要求的得4分，每缺少一项扣1分。 |
|  |  | 技术方案与资源配置 （3分） | 进度计划及工期保证措施、劳动力计划安排、主要施工机具配备等内容齐全且满足要求，满足要求的得分3分，每少一项扣1分。 |
|  |  | 招标人问题的回复 （4分） | 根据现场实际情况，招标人从施工经验、技术能力、资源组织能力、对本分包工程的了解、施工重点及关键、安全保障措施、合同纠纷、在建工程饱和度等方面进行提问，投标人在投标时针对以下问题进行回复，并将回复结果以投标附件上传至中铁鲁班网。具体问题如下： 1、对甲供材料如何管理？（2分） 2、如何做好工人工资的发放工作？（2分） |

## 四、选定中标候选人

项目根据投标人的报价得分和技术得分综合得分,按综合得分排名选定前2名中标候选人，采购结果报公司审批。

## 五、其他

本评标办法由招标人负责解释。

# 第四部分 合同条款

编号：ZSJD-WHDT-12-2026-01

工程

建设工程施工劳务分包合同

工程承包人：中铁隧道集团机电工程有限公司

工程分包人：

签订地点：

签订日期：        年      月      日

建设工程施工劳务分包合同

工程承包人：中铁隧道集团机电工程有限公司  （以下简称“甲方”）

工程分包人：                                 （以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

## 第一条 乙方注册情况

1.1 企业法人营业执照

统一社会信用代码:

1.2 企业资质证书

资质证书编号：

发证机关：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

1.3 安全生产许可证

安全生产许可证编号：

许可范围：

有效期：

1.4 乙方为： 一般或小规模 纳税人。

## 第二条 工程概况

2.1工程名称：

2.2劳务作业地点：

2.3劳务分包内容：

## 第三条 分包工作期限

3.1总日历工作天数为：     天。

3.2暂定开始工作日期：    年  月  日，暂定结束工作日期：2026年10月1日，工期为暂定工期，具体工期以甲方书面通知为准。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误和甲方的损失由乙方承担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。

3.3甲方应根据发包人总工期及分项工期要求下达详细施工计划（含节点计划），乙方必须严格执行，乙方应以甲方实际通知为准。

3.4本合同执行过程中，因政府、业主、甲方等原因导致项目不能及时开工或停工、窝工给乙方造成的人员、机械误工损失等风险已计入工程量清单的各项单价中，甲方不再补偿。

## 第四条 双方驻工地代表

4.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：张小锋，职务：项目经理，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其他事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。

4.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：     ，身份证号：        ，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取合同价款等相关事宜。

4.3乙方若需更换驻工地代表，应及时通知甲方。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方驻工地代表和其他人员，乙方应予以撤换。

4.4双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字并加盖甲方项目部公章的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外乙方持有的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。

## 第五条 合同价款

5.1合同总价：本合同暂定总价（含增值税）         元（大写：人民币      ）。其中，不含增值税价款为      元（大写：人民币    ），增值税税率为   %，增值税        元（大写：人民币          ）。此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《劳务分包工程量及费用清单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。若因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含增值税价不变，具体税金以变更后的税率计算。

5.2合同单价：详见附件一《劳务分包工程量及费用清单》。

5.2.1本合同为综合固定单价合同。在合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同不含增值税单价。

5.2.2本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《劳务分包工程量及费用清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《劳务分包工程量及费用清单》中注明的以外，各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、小型设备、机械、辅助材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣（进出场）、治安管理、施工措施、安全防护等费用，动力费用（燃油、电力等）；各类材料及设备（含甲供材料）的卸车、落地所需人工与机械（如吊车）费用、保管费用，以及从落地位置至安装位置的运输费用；为满足工作需要，材料与设备到施工现场内进行多次水平或垂直转运所产生的所有费用；工、料、机涨价引起的风险费用；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；甲供材料、周转料、机械设备的看护费用；管理费用;夜间加班费、春节或其它法定节假日加班费、高温费、防寒费、劳保费、社保费、人身意外保险费用等按国家规定应由劳务人员享有的福利待遇；赶工费用；个人所得税及企业应缴税费；第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

5.2.3因变更设计或其他原因增减的工作项目和数量按照双方确认的固定综合劳务单价办理。劳务单价中未列明的项目，合同有单价的参照合同单价，合同没有单价的以甲方限价为上限商议决定，合同和甲方限价均没有指导价的施工内容参照当地当期造价文件及最新消耗量定额确定初始单价，初始单价乘以投标下浮率作为最终补充合同单价。由双方另行签订补充协议。

5.2.4 乙方在本合同签订前选择以下第    种方式缴纳履约保证金

（1）乙方应于签订本合同前向甲方缴纳    元现金作为履约保证金；

（2）乙方应于签订本合同前向甲方提供    元的（银行保函）作为履约保证金，履约保函的有效期至分包工程经本项目发包人竣工验收全部合格后      日止。如果提供履约保函，需对履约保函的真实性和有效性负责，如甲方查询保函无效，必须在接到通知5日内缴纳同等金额的现金保证金；保函到期施工未完毕，乙方应提前一个月提供保函延期或重新开具同等金额保函，否则甲方将在到期前对保函进行兑付。

5.2.5乙方提供的履约担保有效期不得早于合同约定的履约截止日期，若乙方在履约担保有效期内无法全部履约，乙方须在履约期限届满前向甲方提供新的履约担保或延长原履约担保的有效期至实际履约完成之日，由此增加的费用由乙方承担。

5.2.6履约保证金应在项目竣工验收合格、分包末次结算完成后，视其履约情况（劳务工工资全部结清、下游欠款全部付清等）无息返还。

## 第六条 计量、结算与支付

6.1 计量

6.1.1工程数量：详见附件一《劳务分包工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，结算时按实际完成且经甲方驻工地代表签认的合格工程数量为准。本合同计量规则详见《劳务分包工程量及费用清单》（附件一）。

6.1.2本合同实行按 月 计量，乙方在每次计量前应填报已完合格工程数量清单，甲方组织有关人员进行现场核实。每月完成工程量必须当月计价，甲乙双方应坚持当月问题当月解决，严禁将问题拖到末次结算阶段，并在当月计价中签订无争议承诺书，即使当月未完成产值也进行零计价。

6.1.3双方遵循以下计量程序： 乙方按照合同约定的计量周期，依据合同约定的工程量清单载明的单项内容、计量规则和施工内容签认单等，编制详细工程量计算书（工程量计算书须包含计算过程和施工内容签认单），上报甲方复核；甲方收到乙方工程量计算书后14日内完成复核，由双方工地代表签字确认，作为结算的依据。

6.1.4乙方未按本合同约定的时间向甲方提交已完工程量计算书，或提交的工程量计算书不符合甲方要求且未按甲方要求整改的，甲方有权自行编制工程量计算书作为结算依据。

6.1.5对未经甲方认可、超出技术交底（或变更设计）、合同范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

6.2 结算

6.2.1过程结算：甲方应在7日内对乙方所报的验工计价结算资料审核完毕，乙方如对该次审核结果有异议，应在接到审核结果后的5日内向甲方提出书面异议，甲方据此进行书面、现场核实，经甲方核实后的结果为最终结果。若乙方在本款约定的期限内未提出书面异议，审核结果即视为被乙方确认，并作为当期最终计量结果和结算依据。

6.2.2甲方在每次结算时应扣除当期发生的材料及机械租赁等其他应扣款项。

6.2.3甲方在每月结算时扣除当期结算款（不含增值税）的 / %作为劳务人员工资保证金，存入甲方设立的专项账户，合同终止后，除甲方代为拨付的民工工资以外，其余无息退回乙方。

6.2.4在当期结算时，甲方扣除劳务人员工资保证金等按合同约定应当扣除的款项后，以剩余款项作为当期结算，并按照 80 %作为应予支付的当期工程款项；工程完工后，工程款项付至实际开累验工计价金额的 90 %；工程验收合格且分包结算完成后，付至实际开累验工计价金额的 97 %。

6.2.5工程分包结算时一次性扣留结算总价款的 3 %作为工程质保金，经双方验收合格且保修期满后，待发包人返还甲方质保金，扣除乙方原因造成的整修、赔偿（含材料在内的全部费用），且乙方已全部履行完成质保义务后，甲方将余额支付乙方，不计利息。

6.2.7最终结算：乙方已完成本合同的全部工作任务并经甲方验收合格后  日内，或者在合同履行过程中因甲乙双方或者单方的原因致使合同解除的，自合同解除之日起30日内，乙方应向甲方提交最终验工计价结算资料，同时提交本合同工作内容的原始记录，甲方在30日内审核完毕。若乙方对审核结果无异议，以审核结果为最终结算；若有异议，则按第6.2.1条款的程序办理。

6.2.8合同封账：最终结算无异议后，双方办理封账手续，签订封账协议。若乙方未按约定的期限上报最终结算单及相关资料，则以甲方单方计算或者核定的数量为最终完成的工程数量进行封账。

6.2.9甲方向发包人、监理和其他单位报送工程有关的资料，仅视为甲方向发包人、监理和其他单位履行《建设工程施工合同》约定内容的必经程序，而不作为甲乙双方结算的依据。

6.2.10乙方的法定代表人或授权代表与甲方办理结算，以合同单价和工程量计算书载明的工程量为结算依据。对包含在合同价款中，而实际由甲方提供或承担的费用在结算时予以扣除；同时，按合同约定应扣除的超耗材料、返工材料机械费用、违约金、有关处罚等费用，也一并扣除。

6.3 支付

6.3.1本合同无预付款。

6.3.2双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙

方应按双方确认的当期结算金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后

7日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。

6.3.3除乙方委托甲方代付的劳务人员工资外，本合同款项以银行转账方式或银行承兑方式支付，其中承兑付款比例   %，甲方不另外支付承兑贴息。乙方需甲方代付的劳务工资必须是扣除个人所得税后工资，其劳务工个人所得税由乙方自行申报。

乙方账户信息如下：

开户名称：

开 户 行：

账    号：

6.3.4本合同不含增值税单价中包含除增值税以外的所有税费。乙方的个人所得税和其他税费由乙方自行承担和缴纳（如果当地税务机关从业主或甲方处直接扣除乙方的个人所得税，甲方向乙方结算时，从乙方所得报酬中扣除）。过程中乙方必须与验工计量同步提供增值税专用发票，否则过程中甲方不予支付工程款。

6.3.5乙方应严格执行劳务人员工资总包代发制度，委托甲方代付劳务人员工资。乙方应每月及时提供劳务人员工资发放明细单，内容应包含人员姓名、身份证号、工资金额、银行账号等信息，提交不拖欠劳务人员工资承诺书等资料。该劳务人员工资发放明细单应经乙方驻工地代表签字确认。

6.3.6乙方应按与劳务人员达成一致的工资标准向甲方提交代付劳务人员工资清单。如因瞒报、提供虚假资料造成工资发放低于乙方向劳务人员承诺的工资标准，出现劳务人员上访、仲裁、诉讼等事件，造成甲方损失的，甲方可将相关损失从应付给乙方的工程款中直接扣除，并追究乙方违约责任，乙方应按合同额的   %向甲方支付违约金。

6.3.7乙方同意完成甲方内部管理系统的结算审批及付款审批流程后，及时支付给乙方当期工程款。

6.3.8为保证工程款及时支付，在合同履行过程中可能出现甲方委托中铁隧道局集团及各成员单位名下账户代为支付本合同款项的情况。乙方确认并同意，相关付款均视为甲方履行本合同付款义务，不视为甲方违约，也不视为付款方同意对甲方的本合同项下债务承担任何责任。

6.3.9若因业主按合同约定逾期支付工程款，导致甲方无法按时向乙方支付的，若乙方采用催款函、律师函、诉讼等途径主张权利的,乙方承诺一并向业主主张并要求业主在未付工程款范围内承担连带责任。

## 第七条 材料设备供应

7.1 材料供应

7.1.1本合同中主要材料由甲方提供，详见附件《劳务分包工程量及费用清单》，其他材料由乙方自购。若其他材料需甲方供应的，双方应提前确定好由甲方提供的其他材料品种、规格型号、数量、单价、质量等级、送达地点等，结算时应在双方确认的采购价基础上收取一定采购保管费（甲方采购费用的3%），费用由甲方从当期验工计价款中扣除。

7.1.2甲供材料交货地点为甲方料库或施工现场，乙方依据材料计划及甲方材料管理程序办理领料手续。乙方每月7日以前向甲方上报下月甲供材料的书面材料计划，若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。乙方指定      为本工程材料领用人，负责材料的领用和签认工作。乙方领料人须携带身份证原件、复印件，乙方法定代表人授权委托书等资料。

7.1.3乙方在施工中不得偷工减料，但对其丢失、损坏以及其他原因导致使用的材料超过规定损耗范围的，甲方在每期结算时对损耗进行核算，对超出约定损耗范围外的材料由乙方按含税到场价进行赔偿。乙方有权领料人须全程参与甲方核算、清算，参与甲方物资月盘点并对盘点数据签字确认，甲方根据乙方有权领料人签字确认的物资领用记录、盘点记录作为核算、清算依据，按月开展主要物资消耗核算、辅助材料领用清算，根据核算、清算结果形成“扣款清单”并向乙方下达。乙方在收到甲方下达的“扣款清单”后，3日内完成核对确认工作。乙方对“扣款清单”有异议的，应在下达后3日内提出书面异议，未提出书面异议或逾期提出视为乙方放弃异议，甲方将从乙方合同价款中直接扣除相关费用，双方约定的材料损耗率按照附件一《劳务分包工程量及费用清单》中的约定执行。

7.1.4合同明确的甲供材料，乙方必须无条件使用，严禁自行采购，否则甲方有权认定乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。且乙方领用出库的材料由乙方需按甲方要求自行保管、堆码、遮盖，费用由乙方承担，并接受甲方监督。所有乙方领用的甲供材料发生的二次及多次转运均由乙方负责并承担转运费用。

7.1.5乙方自行采购的辅料，必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方检验后方可使用。否则，视为乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。甲方的检验不免除乙方对其所购材料质量应负的责任和义务，使用该材料对工程和他人人身、财产造成损害的，乙方应承担一切责任。

7.1.6因天气、便道等原因致使车辆无法正常进入工地，乙方应积极配合，保证材料到场，若乙方不配合造成材料短缺，所引起的损失和费用由乙方承担。

7.1.7甲方将施工用电接至二级配电箱，二级以下配电箱由乙方负责；甲方提供施工用水接入端口；乙方的用电、用水设备、线路、电费、水费由乙方自行负责并承担费用。如该费用由甲方垫付的，甲方有权从乙方计价款中直接扣除。

7.2机械设备及周转材料的供应

7.2.1 本工程甲方提供的机械设备及周转材料，详见附件二《现场机械设备及周转材料一览表》。提供给乙方使用的机械设备及周转材料，乙方应妥善保管，因保管不善发生丢失、损坏的应予以赔偿，并承担因此造成的工期延误等一切经济损失。

7.2.2甲方提供的机械设备及周转材料在工地内的装车、卸车、场地转运等人工费用由乙方承担。

7.2.3乙方指定      为本工程机械设备及周转材料领用人，负责领用、签认及退还工作。

7.2.4 除7.2.1条约定由甲方提供的机械设备及周转材料外，本工程所用其他小型机械、劳动工具由乙方自行解决，详见附件二《现场机械设备及周转材料一览表》。乙方自备的小型机械、劳动工具需符合安全性能要求，满足施工需要，由乙方妥善保管。

7.2.5 乙方小型机械进场后、使用前，由甲乙双方共同对安全性能符合要求的进场机械进行现值评估，评估结果由双方签认后作为本合同的组成部分。乙方进场的机械必须服从甲方的统一管理。

7.2.6乙方中途退场，乙方进场的所有机具设备无条件退场，不得遗留甲方工地，阻碍甲方施工，乙方怠于撤离，导致机具设备损坏遗失的后果，或由此给甲方或第三方造成的损失均由乙方承担。

7.3乙方不得倒卖工地材料，不得将甲供材料和设备用于非本合同约定的施工内容及范围。

## 第八条 临时设施

8.1本工程的临时设施除《劳务分包工程量及费用清单》（附件一）中单独计列和合同条款特别说明外，均已包含在合同单价中，由乙方负责实施、维护及拆除并承担费用。

8.2乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案。

## 第九条 进度要求

9.1乙方工程进度应满足甲方与发包人总包合同对工期的约定，甲方可根据工程进展或业主要求，随时调整工期，乙方应予以响应。如乙方因资源配置、人员操作技能不能满足进度指标，甲方有权要求乙方更换人员或增加投入，由乙方承担相关费用。

9.2过程中甲方根据发包人确定的关键工作节点、施工进度计划安排，对乙方工程进度进行检查。当第一次出现未完成考核节点时，甲方对乙方进行警告，并根据乙方整改情况，有权决定调整乙方工程范围和工程数量；当第二次出现未完成考核节点时，乙方进度指标不能达到甲方要求的，甲方有权采取其他必要的补救措施，直至终止合同，由此造成的损失和费用支出，由乙方承担。

9.3乙方不能按合同规定的日期或未能按甲方及发包人阶段性工期要求完成全部或部分工程，应承担逾期完工的责任，工期每延误一天按暂定工程总价款的   %向甲方支付违约金。从计量价款中扣除。

9.4因不可抗力、发包人、当地政府、征地拆迁等原因，造成工期延误的，乙方工期顺延，单次时长在/天以内的，乙方不得对甲方提出费用补偿。

## 第十条 质量要求

10.1工程质量标准为：满足甲方与发包人总包合同对工程质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2019

《低压配电设计规范》GB 50054—2011

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

《施工蓝图及设计规范》

《城市道路管理条例》

《建筑工程安全生产管理条例》

《危险性较大的分部分项安全管理办法》

《建筑设计防火规范》

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

《房屋建筑和市政基础设施施工程竣工验收备案管理办法》

《城市建设档案管理规定》

通风空调工程：

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB 50736-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2011

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2019

《制冷设备安装工程施工及验收规范》GB 50274-2010

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275—2010

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

《声环境质量标准》GB 3096-2008

《通风空调风口》JG/T14-2010

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2013

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

《建筑防排烟系统技术标准》GB 51215

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

《中国人民银行计算机机房规范化工作指引》银办发（2006）9号

《中国人民银行电子信息系统机房建设规范》Q/PBC 00018-2019

《中国人民银行信息安全综合规范》Q/PBC 00015-2017

《挡烟垂壁》XF533-2012

《施工蓝图》

《BIM模型》

给排水工程：

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

《城镇给水排水技术规范》GB 50788-2012

《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

《室外给水设计标准》GB 50013-2018

《室外排水设计规范》GB 50014-2006（2016年版）

《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016

《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010

《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

《全国民用建筑给水排水设计技术措施》（2009年版）

《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2013年版）

- 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015版)

- 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016版)

- 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012)

- 《混凝土结构时久性谈计规范》(GB/T50476-2008)

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

- 《砌体结构设计规范》GB50003-2011)

- 《蒸压加气混凝土砌块》(GB11968-2006)

- 《蒸压加气混凝土砌块砌体结构技术规苑》(CECS289-2011)

- 《蒸压加气溉凝土建筑应用技术规程》(JGJ/T17-2008)

- 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2015)

- 《地铁设计规范》(GB50157-2013)

- 《建筑防火封堵应用技术规程》(CECS154:2003)

- 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013)

- 《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）

- 《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139-2001）

- 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

- 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB50212-2001）

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

以上规范标准，如已有更新的规范则按照新规范执行；当规范和检验标准、招标文件、施工图、设备说明书等技术文件之间有矛盾时，将执行较高标准。

10.2乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。

10.3在施工中甲方根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量不符合要求又无法修复的，由乙方负责赔偿包括发包人质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。

在发包人组织的验收过程中及质保期内发现的质量瑕疵及缺陷，乙方应按甲方通知进行返工消除缺陷，并自行承担有关返工消除缺陷的费用，造成甲方损失的，乙方承担赔偿责任。若乙方未按甲方通知时间组织进场返工消除缺陷，甲方可另行安排人员进行返工消除缺陷，产生的返工消除缺陷费用由乙方承担，甲方可在无需乙方签字同意的情况下，依据与第三方签订的合同及费用结算从乙方工程尾款及预留金中扣除，如乙方原因造成的整修、赔偿超过预留金金额，由乙方补缴。

10.4隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖的工程进行检查和测量，合格后才能覆盖。否则应由乙方返工并承担一切费用。

## 第十一条 安全文明施工、环境保护与职业病防治

11.1乙方对本合同工程的安全质量承担全部责任。乙方应遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，做好本工程的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

11.2乙方发现重大事故隐患的，应立即上报甲方；发生安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，同时按国家有关法律法规和规章的规定对事故进行报告和处理。

11.3由于乙方安全措施不力造成事故或其他人身、财产损害的，其责任和费用由乙方承担。

11.4甲方根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，乙方负责安全文明设施的安装和保管，且为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并购买人身保险，保险费用乙方承担。如乙方为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足甲方要求时，甲方有权代为提供，并在当期结算中按照甲方采购费用的1.03倍（3%为采管费）进行扣除。

11.5乙方必须按要求每50人配备1名专职安全员，专职安全员必须持有有效资格证件，并经项目部培训、考核合格后方可上岗履职。对关键工序或分散作业，分包企业应在作业班组中设置兼职安全员，并充分发挥群安员、青安岗作用，夯实一线安全质量管理基础。分包企业的安全员必须由项目部组织面试，合格后方可上岗履职。特殊工种要经过专业技术培训，取得安全技术监督局颁发的操作证，在证件有效期内，方能上岗操作。施工作业人员未经安全生产教育培训和交底，不得上岗作业。乙方必须接受甲方对其施工作业人员的培训和交底，并且应当配合甲方做好记录和存档。

11.6在施工期间乙方须遵守甲方的各项规章制度，若乙方违反甲方制定的各项规章制度而发生的任何人身或财产的损害等均由乙方承担责任。

11.7搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。

11.8搞好文明施工和标准化作业，遵守《中华人民共和国环境保护法》，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。

11.9乙方自行承担政府部门按规定收取的一切费用。

11.10按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

11.11乙方对其员工（包括劳务人员）负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

11.12 乙方必须严格按照国家和地方施工临时用电相关法律法规及规范要求配置满足现场施工要求的用电设施（配电箱、电器元件、电线电缆等）及电工，并做好用电设施日常巡检、使用、维修工作，严格遵守甲方临时用电方案和安全用电操作规程，对于不按照要求配置用电设施、电工及违规操作造成的所有损失，需由乙方全部承担。

11.13 乙方与甲方签订《安全生产管理协议》，并作为本合同的组成部分。

## 第十二条 甲方权利义务

12.1全面负责与设计单位、发包人、监理的联系和协调工作。加强对乙方施工人员的定期点名制度，加强过程管控。

12.2负责该工程项目控制测量、复测、试验工作，及时提供设计图纸、工程地质及地下管线等有关资料（变更原因影响的除外），负责施工、安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。向乙方提供工程定位桩、水准点、坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。

12.3负责工程测量定位、沉降观测，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收，负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。

12.4负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备。

12.5负责对乙方使用本合同资金的情况进行过程监控，乙方应保证专款专用。

12.6负责依据发包人、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。

12.7负责工程的施工检查，对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收。向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行违约处理。

12.8按照本合同约定的质量等级及施工图设计（含变更设计）、该项目规定使用的《技术规范》、甲方有关技术文件要求对乙方所施工的工程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。

12.9负责按本合同约定办理结算、支付。

12.10根据发包人（发包人）对工期的要求及乙方合同履行情况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因此向甲方索赔。

12.11甲方有权对乙方用工和工资支付情况进行监督，乙方应为招用的劳务人员申办银行个人工资账户并办理实名制工资支付银行卡，按月考核劳务人员工作量并编制工资支付表，经劳务人员本人签字确认后，交甲方委托银行通过其设立的劳务人员工资（劳务费）专用账户直接将工资划入劳务人员个人工资账户，如乙方未按时支付劳务人员工资，甲方有权采取相应的解决措施：包括但不限于直接从乙方应得合同价款中代为支付，甲方的代为支付视为对乙方合同价款的支付。

12.12如乙方为履行本合同向他人租赁物资、购买材料等，但未及时结清租赁费、购货款及其他一切款项的，甲方有权暂不向乙方支付剩余合同价款或在剩余合同价款中直接扣除代乙方支付。

12.13甲方的驻工地代表若发生变更，应及时通知乙方。

12.14甲方提供的机械设备性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。

12.15甲方提供的周转材料、低值易耗材料应按时运入现场交付乙方，保证施工需要。

## 第十三条 乙方权利义务

13.1复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料，按照图纸、交底、规范要求组织施工。配合日常施工测量、监控量测及现场试验工作并及时上报资料，完成安全应急预案的准备和实施，严格执行甲方的施工计划和现场安排，向甲方提供各工序的原始施工记录。配合甲方办理交工验收。对甲方供应材料和设备办理签认手续。

13.2自行解决分包内容中规定的由乙方完成的“三通一平”、劳务人员居住和生活设施，临时设施的施工、管理和维修。施工期间设专人维护好甲方的水、电管线等，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。

13.3按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同。凡乙方为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件，以便甲方备核。乙方应每月向甲方提供人员花名册，保持动态更新，配合甲方的检查，并按当地建筑市场实名制要求将发放的工资表上报甲方备案。按照甲方要求组织劳务人员办理工资卡（已有的人员可以不办），做好劳务人员日常考勤记录，每月和甲方相关人员核对考勤记录表，并签字确认。

13.4自行制定劳务人员的工资待遇，按月足额支付劳务人员工资，每月向甲方提供加盖乙方公章的工资发放单，并接受甲方的监管。及时、足额为其劳务人员缴纳社保费用、办理保险，提供必要的劳动保护用品和费用。

13.5按工程规范及甲方要求组织人员进场。确保施工负责人、技术负责人、质量安全负责人等主要人员及时到位，并常驻现场，上述人员离开现场必须向甲方履行请假手续。乙方向甲方提供施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证原件以供核对，并留存复印件备案。

13.6乙方应当建立健全职业健康安全体检制度，在进场前对其员工进行健康体检，并向甲方提供相关健康证明，以满足本合同施工作业需要。另乙方承诺按照甲方要求组织从事接触职业病危害作业人员进行岗位中职业健康体检，承诺定期（每年不少于1期）组织其管理人员及劳务人员进行体检，体检费用由乙方自行承担，体检报告应及时整理并提交给甲方的项目部。

13.7按合同约定及施工计划需要，组织自备小型机械准时进场，按甲方统一规划堆放材料机械。妥善保管、合理使用甲方提供的机械、周转材料及其他设施；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

13.8遵守国家有关法律法规和乡规民约，妥善处理与当地政府、村民发生的纠纷和矛盾，自行承担相应费用。因自身原因导致的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的处罚等，均由乙方自行处理。

13.9按照工程需要提供施工照明、看守、维护和保卫。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方原因发生损坏的，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

13.10施工现场实行标识牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度（即自检，互检，工序交接检验制度）。配合甲方做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验。上道工序完成后，未经甲方质检人员和监理同意，不得进入下道工序施工。及时通知甲方对隐蔽工程进行检查。

13.11尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。不得使用甲方企业名称、甲方项目经理部名称或其他任何与甲方有关的名称与他人签订任何种类的合同。乙方与他人签订的合同（包括但不限于劳动合同、租赁合同、买卖合同）所产生的债务，概由乙方负责履行；乙方发生的侵权行为，亦由乙方承担侵权责任。

13.12在本项工程中，发包人对甲方的要求以及甲方向发包人的承诺，对乙方具有同样的约束力，乙方须服从甲方转发的发包人及监理工程师的指令。承担因乙方原因导致发包人对甲方的罚款以及甲方对乙方的违约处罚。

13.13积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续。乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供该发票的存根联复印件，以及乙方所在地主管税务机关开具的《丢失增值税发票（专用发票/普通发票）已报税证明单》，如因乙方拒绝履行配合义务，造成甲方经济损失的，应由乙方承担。

13.14在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时，如果甲方取得的增值税专用发票尚未认证抵扣,乙方应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请，并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣，乙方就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额甲方负责办理红字增值税专用发票开具申请，乙方开具红字增值税专用发票。

13.15遵照甲方各项管理要求及规定，安排组织施工管理并上报资料。遵照甲方相关管理体系运行要求及规定，加强相应的质量、环境保护、职业健康安全管理。

13.16加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，与甲方签订《工程安全文明施工、环保责任保证书》，乙方的班组长与甲方签订《安全质量责任书》，并向甲方出具《安全质量承诺书》。

13.17保护和维护施工道路和桥梁畅通，因乙方原因损坏所通行的道路及桥梁的，责任及费用均由乙方承担。

13.18撤离现场时，应按甲方要求对施工现场进行清理，做到现场和工程整洁。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。

13.19当甲方依据法律规定或合同约定解除本合同时，乙方在接到解除合同的通知后应立即采取措施撤离劳务作业现场。超过10天未撤离的，甲方有权采取应对措施，由此产生的损失和责任均由乙方承担。

## 第十四条 变更

14.1甲方有权根据发包人和监理要求对本工程进行设计变更，乙方必须认真执行。因变更增加工程量的，合同价款相应调整；因变更减少工程量的，合同价款应相应减少，工期相应调整。

14.2施工中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

14.3变更价款的确定：经监理、设计方及发包人批准的工程数量变更，按照乙方实际完成并经甲方审定的变更数量，依据合同附件中的细目单价进行计价；无单价的项目，由甲乙双方协商确定。

## 第十五条 保险

15.1乙方必须为其劳务人员办理工伤保险、意外伤害保险，并为劳务作业场地内自有施工机械设备办理财产保险，支付保险费用，并报甲方备案。合同综合单价中已经包含了各项保险费用。

15.2乙方发生保险事故时，乙方负责处理，甲方给予协助；若因乙方保险事故造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

15.3当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍有责任采取必要的措施，防止或减少损失。若乙方未能采取及时、有效的措施，致使损失进一步扩大而无法从保险公司获得赔偿时，则乙方应承担由此造成的损失。

15.4当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍应积极主动配合甲方，及时提供有关保险理赔所需要的有关资料、文件和证明。若因乙方对资料、文件或证明保管不善导致延误或失去保险理赔时，因此造成的损失由乙方承担。

15.5乙方自行参缴建设项目险、雇主责任险等险种，费用自行承担。如乙方因为参缴上述保险导致甲方承担责任的，甲方可将相关款项从应支付乙方工程款中直接扣除。

## 第十六条 文物和地下障碍物

16.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

16.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方，同时提出处置方案，甲方收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。

## 第十七条 违约责任

17.1如甲方出现资金困难，乙方同意给予12个月的付款宽限期，在此宽期间内不视为甲方违约。宽限期过后，仍未按照本合同约定向乙方支付合同价款的（乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方向乙方支付违约金。违约金按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的结算价款，违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款的1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。

17.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

17.2.1若乙方未能按本合同工期和甲方及发包人的要求完成本工程，每延期一日，应向甲方支付5000元违约金；因工期延误不能实现甲方合同目标的，甲方有权单方面解除合同，一切损失由乙方承担。

17.2.2乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准，该部分不予计量，乙方应向甲方支付20000元违约金，甲方有权单方面解除合同。由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由乙方自行承担。

17.2.3乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付20000 元违约金，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工期不予顺延。

17.2.4因乙方原因造成的质量事故或经有关单位和部门认定的质量事件，材料、重作、返修、返工等一切损失均由乙方承担，并应向甲方赔偿损失，赔偿数额据实计算，甲方有权单方面解除合同。

17.2.5乙方擅自停工的，承担违约金5000元/天，停工7日（含7日）以上的，甲方有权单方面解除合同，乙方必须无条件退场，赔偿因停工给甲方造成的一切损失，损失从计价款中扣除。

17.2.6乙方在劳务作业和验收过程中，被发现偷工减料、以次充好或劳务作业质量存在问题的，每发现一次乙方须向甲方支付50000元违约金，并承担因此造成的损失，甲方有权单方面解除合同。

17.2.7乙方未履行按时足额发放员工（包括劳务人员）工资引起不良影响的，乙方应承担5000元/人次违约金。

17.2.8乙方或乙方相关人员不得以任何理由和方式，阻碍、干扰甲方项目部、公司本部、上级单位、发包人、监理及政府部门的正常工作，如有违反本条款，乙方承担由此造成的各种损失，并承担违约金20000元/次，甲方还有权单方面解除合同。

17.2.9未经甲方同意，乙方擅自退场的，损失从计价款中扣除。应向甲方赔偿由此造成的一切损失，甲方有权没收部分或全部履约保证金。

17.2.10乙方将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人的，应向甲方支付500000元违约金，并应赔偿甲方因此所造成的损失，损失从计价款中扣除且甲方有权解除合同。

17.2.11如乙方被中国铁路总公司、建设单位或中国中铁股份有限公司及其关联企业、列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”等限制交易名单，甲方可以单方解除合同，解除合同的一切后果由乙方承担。

17.2.12乙方未全面、适当履行合同的其他违约情形：    /

17.2.13乙方未能按甲方要求提供增值税专用发票（含税务机关代开），甲方有权拒付相应工程款。

17.2.14若因逾期送达造成甲方无法抵扣发票相应税款的，乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额，并加收按逾期送达发票金额/%的违约金。

17.2.15乙方应提供真实、有效、合格的发票，如发现乙方提供虚假发票或虚开增值税专用发票的情况，乙方须按发票金额的/%向甲方支付违约金，并承担对甲方造成的全部损失。由于乙方原因造成甲方无法抵扣相应税款，发现问题后退回，乙方应无条件更换为有效发票，拒绝或逾期不更换发票的，造成甲方损失及相关风险，由乙方予以承担。发生上述情况时，甲方有权选择解除合同。

17.2.16乙方有义务配合甲方接受税务机关、审计部门、安全质量等部门的检查工作，如果乙方拒不配合，由乙方支付5000元的违约金，并承担对甲方造成的损失。

17.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

## 第十八条 合同解除

18.1甲乙双方协商一致，可以解除合同。

18.2因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

18.3本合同其他条款约定的合同解除条款。

18.4一方要求解除合同应以书面形式告知对方，合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

## 第十九条 争议解决

19.1如双方出现对账、支付等意见不一致的情况时，乙方可向甲方及上级单位逐级维权投诉，甲方将及时登记纠纷问题并协调解决。

19.2甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，选择以下第 ① 种方式：

①向洛阳市老城区人民法院诉讼解决；

②由   /   仲裁委员会进行仲裁。

## 第二十条 不可抗力

20.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见，在合同履行过程中不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、泥石流、洪水、山体滑坡、地震、海啸、流行疾病、骚乱、戒严、暴动、战争、政府行为等。

不可抗力发生后，甲乙双方应收集证据证明不可抗力发生及不可抗力造成损失，并及时认真统计所造成的损失。双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，按第十九条〔争议解决〕的约定处理。

20.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

20.3 不可抗力后果的承担

20.3.1不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

20.3.2不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的甲方提供的材料和工程设备的损坏，由甲方承担；

（2）乙方自备的机械、材料的损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由甲方和乙方合理分担。

不可抗力发生后，乙方应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，乙方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因乙方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

20.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过/天或累计超过/天的，甲方有权解除合同。

## 第二十一条 审计

根据发包人对本工程审计的要求，相关审计部门对本工程的审计结论对乙方同时具有约束力，甲方有权根据审计结论对乙方合同价款等进行对应调整。

## 第二十二条 附则

22.1合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级、安全生产许可证、经公证的法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件复印件加盖公章交由甲方，并作为本合同附件之一。

22.2在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的15日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

22.3本合同书在乙方向甲方提交各种担保、资质证明材料及向甲方缴纳的履约担保到账后，由双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效，全部工程完工经竣工验收合格、质保期满后终止。

22.4本合同中所涉及的债权，乙方不得擅自转让，也不得用于任何形式的担保。若乙方擅自将债权转让或用于担保的，则该行为无效，乙方应按转让或担保债权金额的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此受到的全部损失。债权转让不免除乙方的违约责任，甲方可就乙方的违约行为向债权受让方主张债务抵消。

22.5双方对本合同条款均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

22.6本合同中涉及乙方向甲方提交的资料，乙方必须对其资料的真实性、合法性、有效性、完整性负责。否则，视为乙方违约并自行承担责任。

22.7组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同及附件及补充协议；

（2）中标通知书；

（3）合同在执行过程中，发包人、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求；

（4）双方签约人的授权委托书；

（5）本工程施工总承包合同；

（6）施工范围内的施工图。

## 第二十三条 其他

23.1双方确定双方所预留的以下任意一种联络方式均视为双方送达通知、往来函件、法院（仲裁、公证等机构）法律文书等文件的有效方式，任一方通过该方式向对方送达的计划、通知等文件均为有效送达。任一方变更送达方式必须在变更方式之日起7日内向对方书面通知，否则不发生送达方式变更的法律效力，对方按原方式送达仍然为有效送达。

甲方送达地址：联系人：              ；电话：            ；

送达地址：            ：邮箱：            。

乙方送达地址：公司法人：              ；电话：            ；

公司地址：              ：法人邮箱：        。

23.2乙方作为一个有经验的分包方，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括但不限于工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险，并不得据此向甲方索赔工程费用。

23.3本合同一式 肆 份，甲方 叁 份，乙方 壹 份。

附件一 《劳务分包工程量及费用清单》

附件二 《现场机械设备及周转材料一览表》

附件三 《乙方主要管理人员名单》

附件四  乙方营业执照、资质等级、安全生产许可证的扫描件

附件五 《工程质量保修书》

附件六 《建设工程廉政责任书》

附件七 《工程安全文明施工、环保责任保证书》

附件八 《安全质量责任书》

附件九 《工程分包人的承诺》

附件十 《安全生产协议》

附件十一《施工现场消防安全管理协议书》

附件十二《代付工资委托书》

附件十三《法定代表人身份证明和授权委托书》

本合同规定的其他附件

工程承包人：（盖章）                 工程分包人：（盖章）

住所地址：                           住所地址：

法定代表人：                	        法定代表人：

委托代理人：                 	     委托代理人：

电      话：　　　　　　　　         电      话：

纳税人识别号：	                    纳税人识别号：

开 户 银 行：                        开 户 银 行：

账       号：                        账       号：

统一社会信用代码：                   统一社会信用代码：

### 附件一：劳务分包工程量及费用清单

劳务分包工程量及费用清单

工程项目名称：                                合同编号：

| 序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量（暂定） | 甲供 材料 | 损耗系数（%） | 计算 规则 | 工作 内容 | 不含税金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  | 不含税金额 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 增值税金额（税率9%） |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

甲方：                                            乙方：

### 附件二：《现场机械设备及周转材料一览表》

《现场机械设备及周转材料一览表》

工程项目名称：

| 序号 | 品种 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 甲方供应机械设备及周转材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 乙方投入小型机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方：                              乙方：

备注：除甲方提供的材料、设备清单外的所有材料及设备均由乙方承担。

### 附件三：乙方主要管理人员名单

乙方主要管理人员名单

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 安全员 | 如粤建安C3(201X)X （证书编码） |
|  |  |  |  | 安全员 | 如川建安C3(201X)X （证书编码） |

乙方（盖章）：

年    月    日

### 附件四: 乙方营业执照、资质等级、安全生产许可证、安全管理人员等资料加盖公章的复印件。

### 附件五：工程质量保修书

工程质量保修书

工程承包人：中铁隧道集团机电工程有限公司（以下简称“甲方”）

工程分包人：                                    （以下简称“乙方”）

为保证武汉地铁12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目（风、水、电、砌筑及装修）工程在合理使用期限正常使用，工程承包人与工程分包人协商一致签订工程质量保修书，工程分包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围和内容双方约定为：合同承包范围内的全部工程。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起贰年。

三、质量保修责任

属于保修范围和内容的项目，工程分包人应在接到修理通知（以甲方书面通知或手机电话、短信、微信等其他形式通知为准）之日起2天内回复是否安排人员进行维修处理，若同意维修，自接到通知7天内派人修理；若回复不安排人处理，自工程分包人接到通知第3天起，工程承包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。

发生须紧急抢修事故，工程分包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非工程分包人施工质量引起的事故，抢修费用由工程承包人承担。

在约定的质量保修期内，因工程分包人原因致使工程在保修期内造成人身和财产损害的，工程分包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定工程质量保修金为分包合同结算价款的 3% ，在项目分包结算时一次性扣留。

五、质量保修金的返还

工程分包人在质量缺陷责任期满且业主（项目发包人）向甲方返还质量保修金后，可向工程承包人申请返还质量保修金；工程承包人接到申请后14日内，应按照合同约定的内容进行核实，核实完毕后14日内，工程承包人将确认的质量保修金无息返还给工程分包人；如果工程分包人此时尚有任何保修工作未完成，工程承包人有权在此类工作完成之前，暂停返还与完成此类工作所需要费用相应的质量保修金，直至保修工作全部完成。

六、其他

本工程质量保修书作为合同附件，由工程承包人、工程分包人双方共同签署。

工程承包人：（公章）            工程分包人：（公章）               .

法定代表人：	                法定代表人：

或委托代理人：	             或委托代理人：

年   月   日                   年   月   日

### 附件六：建设工程廉政责任书

建设工程廉政责任书

工程承包人：   中铁隧道集团机电工程有限公司（以下简称“甲方”）

工程分包人：                                 （以下简称“乙方”）

根据国家有关工程建设中廉政建设的规定，规范工程建设中的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法乱纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，工程承包人、工程分包人双方特订立本廉政责任书。

一、发承包双方的责任

1.双方应严格遵守党的政策规定和国家相关工程廉政建设的各项规定。

2.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家利益、集体利益和对方利益。

3.建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

4.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方并进行纠正。

5.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、工程承包人的责任

1.工程承包人及其工作人员不得以任何形式向工程分包人索要和收受回扣等好处费。

2.工程承包人工作人员应当保持与工程分包人的正常业务交往，不得接受工程分包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工程分包人报销任何应由个人支付的费用。

3.工程承包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；不得接受工程分包人提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.工程承包人工作人员不得向工程分包人介绍家属或者亲友从事与工程承包人工程有关的材料设备供应等经济活动。

5.工程承包人工作人员不得要求或者接受工程分包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便。

6.工程承包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、工程分包人的责任

1.工程分包人应通过正当途径开展相关业务工作，不得为获取不正当利益向工程承包人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

2.工程分包人不得为谋取私利擅自与工程承包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

3.工程分包人不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请工程承包人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

4.工程分包人不得为工程承包人单位或者个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

四、违约责任

1.工程承包人及其工作人员违反本合同第一、二条按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给工程分包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.工程分包人及其工作人员违反本合同第一、三条给工程承包人造成经济损失的应予以赔偿，并五年内不得进入工程承包人承接的工程项目内施工。

五、其他

1.本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

2.本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

工程承包人：（公章）           工程分包人：（公章）               .

法定代表人：	               法定代表人：

或委托代理人：	            或委托代理人：

年   月   日                  年   月   日

### 附件七：工程安全文明施工、环保责任保证书

工程安全文明施工、环保责任保证书

工程承包人：中铁隧道集团机电工程有限公司（以下简称“甲方”）

工程分包人：                                     （以下简称“乙方”）

为加强安全生产、环境保护的管理，切实杜绝安全环保事故，为构建安全环保标准工地，经甲、乙双方友好协商达成如下合同条款，以致共同遵守。

一、管理目标

1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生；轻伤率控制在千分之六以内；

2.现场安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；

3.现场严禁发生火灾事故，火灾隐患整改率必须保证在规定时间内达到100%；

4.环境保护目标：杜绝一般环境污染事故。施工污水排放达标率100%，有毒烟尘浓度达标率100%，施工噪声达标率100%，施工固体废弃物排放达标率100%，其他环境因素控制在国家和行业标准允许的范围内。

二、用工制度

1.工程分包人必须严格遵守当地政府关于现场施工管理的相关法律法规、及条例。任何因为工程分包人违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由工程分包人承担，由此造成工程承包人的经济损失由工程分包人承担；

2.工程分包人雇用的用于本工程的所有从业人员必须取得上岗许可证等，而且必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律法规及条例。任何因为工程分包人违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由工程分包人承担，因此造成工程承包人的经济损失由工程分包人承担；

3.工程分包人必须遵守总包单位有关劳动用工的管理规定，以及工程承包人的其他关于劳动用工管理的所有制度及规定；

三、安全生产要求

1.工程分包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任或因此发生的费用由工程分包人承担。非工程分包人责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；

2.工程分包人必须熟悉并能自觉遵守、执行《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守、执行地方政府有关环境保护的各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康；

3.工程分包人必须尊重并且服从工程承包人有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行己方责任。

四、安全管理制度

1.安全技术报批制度。工程分包人必须执行工程承包人总体工程施工组织设计和安全技术方案。工程分包人自行编制的单项作业安全防护措施，须报工程承包人审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

2.工程分包人必须执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

3.工程分包人必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。

（1）工程分包人投入本工程的所有管理人员须接受安全技术培训、参加工程承包人组织的安全考核，考核合格后才能上岗；

（2）工程分包人所有施工作业人员入场前一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工，如果工程分包人的人员需要变动，必须提出计划报告工程承包人，按规定进行教育、考核合格后方可上岗；

（3）工程分包人的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效的特殊工种操作证；

（4）工程分包人作业人员变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；

（5）进入施工现场的任何人员必须佩戴安全帽和其他安全防护用品。任何人不得在施工的建筑物内住宿。进出工地人员必须佩戴标志牌上岗。对于无证人员，由工程承包人单位负责清除出场。

4.工程分包人必须执行工程承包人的安全检查制度

（1）工程分包人必须接受工程承包人及其上级部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由工程分包人承担；

（2）工程分包人必须按照工程承包人的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻落实；

（3）工程分包人必须设立专职安全人员，实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和自检制度。

5.工程分包人必须严格执行检查整改销项制度

工程分包人对工程承包人下达的安全隐患整改通知单，必须在限期内整改完毕，逾期未改或整改标准不符合要求的，工程承包人有权予以处罚。

6.工程分包人必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度：

（1）工程分包人自带的各类施工设备、机具，必须具有有效的产品合格证，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；

（2）工程分包人的防护设施执行自检后报工程承包人有关部门验收，合格后方可使用；

7.工程分包人必须执行安全防护验收和施工变化后交接检验制度。

8.工程分包人必须为所雇佣的投入到本工程的所有人员配备合格的个人安全防护用品，并定期检查、及时更换，必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

9.工程分包人必须严格执行工伤事故报告制度

（1）工程分包人雇佣的投入到本工程中的人员办理入场手续后，在施工现场和施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故；

（2）如果发生因工伤亡事故，工程分包人应立即以最快捷的方式通知工程承包人的管理人员，向其报告事故的详情。由工程承包人通过正常渠道及时逐级上报有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，工程承包人为抢救提供必要的条件；

（3）工程分包人要积极配合工程承包人主管单位、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因工程分包人隐瞒不报、作伪证或擅自损毁事故现场，所造成的一切后果均由工程分包人承担；

（4）工程分包人必须承担因为自己的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；

（5）如果发生因工伤亡事故，工程分包人应积极配合工程承包人做好事故的善后处理工作。伤亡人员为工程分包人人员的，工程分包人应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由工程分包人支付，因不能积极配合工程承包人对事故进行善后处理而产生的一切后果工程分包人自负。

10.工程分包人必须执行安全工作奖惩制度。

工程分包人雇佣的所有投入到本合同工程的人员要严格遵守施工现场安全管理规定，工程分包人应对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

11.工程分包人必须执行安全防范制度

（1）工程分包人对所雇佣的投入到本合同工程的从业人员的安全负责；

（2）工程分包人必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作现场的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；

（3）工程承包人有权要求立刻撤走工程分包人雇用的投入到本合同工程所有从业人员中没有正当理由而又不遵守地方行政主管部门、业主单位、监理单位、总包单位以及工程承包人发布的安全管理规章制度，或拒不执行上述单位发出的管理指令的任何人员。无论在任何情况下，被要求撤走的人员不得再次进入本合同工程的施工现场，除非事先由工程分包人书面申请并得到工程承包人的书面同意；

（4）施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；

（5）对不符合安全规定的，工程承包人安全管理人员有权要求停工和强行整改，使之达到安全标准，所需费用从工程款中加倍扣除；

（6）凡重要劳动防护用品，必须满足国家行业标准及业主相关要求。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电箱、临时用电电缆、脚手架扣件等；

（7）工程分包人给所属职工提供必须配备有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须佩戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；

（8）工程分包人应在本合同签订后7日内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，报工程承包人批准，但此批准并不减轻工程分包人原因引起的安全责任；

（9）已获批准的安全管理方案的副本，由工程分包人编制并且分发至所有工程分包人施工的工作场所，业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品的分发和设置，具体由工程承包人决定；

（10）工程分包人的施工人员在50人以下的，应配备1名专职安全生产管理人员，工程分包人的施工人员在50-200人之间的，应当配备2名专职安全生产管理人员，负责安全方案和措施得到实施。

五、消防保卫工作的要求

1.工程分包人必须认真遵守国家的有关法律法规及建设部、当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定以及条例，工程分包人应严格按工程承包人消防保卫制度以及工程承包人施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受工程承包人的安全检查，对工程承包人所签发的隐患整改通知，工程分包人应在工程承包人指定的期限内整改完毕，逾期不改或整改不符合工程承包人的要求，工程承包人有权按规定对工程分包人进行经济处罚；

2.工程分包人须配备至少一名专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作；

3.凡由于工程分包人管理以及自身防范措施不力或工程分包人工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由工程分包人独自承担，因此给工程承包人造成的经济损失由工程分包人负责赔偿，工程承包人可对其处罚。

六、文明施工、环境保护管理

1.工程分包人必须遵守安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合工程承包人文明安全的要求，按工程承包人的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一的管理；

2.工程分包人应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由工程分包人独自承担；

3.工程分包人应按照工程承包人要求建立健全工地有关文明施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗撒和做好垃圾清运等措施；

4.工程分包人必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员举止要文明、行为规范、遵章守纪、待人有礼貌。严禁酒后进入工地、寻衅闹事；

5.工程分包人在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故的处理工作，工程分包人应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针；

6.工程分包人应严格执行国家的法律法规，对于具有职业危害的作业，提前对工人进行告知，在作业产果采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始至终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

七、其他

1.本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

2.本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

工程承包人：（公章）         工程分包人：（公章）               .

法定代表人：	                 法定代表人：

或委托代理人：	              或委托代理人：

年   月   日                     年   月   日

### 附件八：班组长安全质量责任协议书

格式一

班组长安全质量责任协议书

为提高劳务分包作业层班组长质量安全管理责任，加强劳务分包方班组内部管理，建立健全以质量安全过程管控为导向的评价奖惩机制，积极落实班组长质量责任制，为明确甲、乙双方的权利、义务和责任，甲乙双方就相关事项达成一致，签订本协议书，作为双方签订《XX分包合同》的附件。

第1条  甲方责任

负责推行班组长质量安全管理责任制，负责对乙方拟任班组长的培训、考试、发证工作，并履行《班组长质量责任书》的甲方责任，按月开展班组长考核评价，并将考评结果（对班组长的奖惩）告知分包单位，其中奖励和惩处费用作为分包单位质量、安全管理费用的一部分，已包含在合同总价中。对于奖励金额甲方不再重复计发，惩处费用在验工计价中直接扣除，甲方敦促乙方落实甲方的奖惩决定。

第2条  乙方责任

负责选派责任心强、技能优秀、施工管理经验丰富、现场协调能力强的技术工人，通过甲方组织培训、经考试取得合格证书后，担任劳务作业工序班组长，乙方班组长应与甲方签订《班组长责任书》和班组长《质量承诺书》，乙方及乙方班组长履行《班组长质量责任书》的乙方责任，接受甲方每月考核评价结果，乙方并按月向班组长兑现奖惩费用。

第3条　费用结算与支付

本工程验工计价与主合同验工计价同步进行。

第4条　协议附则

1.本协议自双方共同签字盖章之日起生效。

2.本协议未明确的其他事宜按合同条款执行。

3.本补充协议一式五份，甲方执四份，乙方执一份。

工程承包人：（公章）                 工程分包人：（公章）

住      所：                         住      所：

法定代表人：			                 法定代表人：

或委托代理人：		                    或委托代理人：

格式二

班组长安全质量责任书

甲方：中铁隧道集团机电工程有限公司

乙方：          班组班组长

身份证号：                 （复印件附后）

为了加强项目安全质量管理，充分落实作业班组安全质量责任，保证施工安全和工程实体质量，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》和股份公司、局、公司的有关规定，签订安全质量责任书。

第一条  责任范围

1.1 ***班组

第二条  甲方安全质量责任

2.1根据工程实际制定详细、可操作的作业指导书和安全技术措施，明确作业标准，组织开展技术交底和安全交底。

2.2组织开展对乙方和相关作业人员培训，经培训考核合格后方可组织乙方及相关作业人员上岗。

2.3为乙方施工提供施工所必需的安全设施、防护用品以及保证工程质量所必需的设备、工具等。

2.4指导乙方按照作业指导书和（安全）技术交底有关要求施工，并对其进行检查；未按要求施工的，有权制止并要求其整改直至撤换作业班组长。

2.5对乙方提出的有关安全管理、工程质量管理方面的问题，应及时答复或给予处理、解决等。

2.6对于由乙方不服从管理造成的损失，甲方有权要求乙方赔偿。

第三条  乙方安全质量责任

3.1自觉接受项目组织的培训教育，未经培训考核不得上岗，认真学习有关安全生产工程质量的法律法规及施工规范和项目的各项规章制度。

3.2采取班前讲话等形式，对本班组的职工进行安全质量教育，以增强班组人员安全质量意识。

3.3严格按照安全技术措施、作业指导书、作业标准、技术交底要求组织施工，对施工安全和质量负责。

3.4对违章指挥、违反国家法律法规，不符合安全操作规程和工程质量标准的指令等有权拒绝。

3.5不得违章指挥工人作业，自己不违章作业，不违反劳动纪律，同时要求班组作业工人不违章作业，不违反劳动纪律。

3.6施工过程中加强自检，对出现的不合格工序或半成品要做好分类并进行标识，及时整改。每道工序经自检合格后方可进行报检。

3.7施工工序或部位存在安全风险时，要按照规定做好安全防护，并督促工人做好个体保护。

3.8做好施工中的所有设备、设施的维护和保养，督促使用人员必须遵守操作规程等。

3.9存在较大风险的分部分项工程施工时，设专人经常性检查现场的安全状况，发现安全隐患立即上报并组织工人撤离危险区，配合甲方将安全隐患消除。

3.10自觉接受项目管理，对于项目部、业主、监理等上级检查发现的问题，应严格按照项目部要求及时整改。

3.11在施工过程中发现安全质量问题要及时上报项目部相关管理人员，不得私自处理，未经项目部允许不得私自拍照留存等。

3.12对于有利于施工安全质量管理的建议或意见，要及时向项目部相关管理人员提出。

3.13验工计量前自觉签认安全质量承诺书，否则，甲方不予计量。

甲方：（项目经理签字）   乙方：（作业班组长签字）

日期：   年   月   日   日期：   年   月    日

格式三

安全质量承诺书

本人承诺：

我和我的班组施工的****工程 **** （部位或工序）是严格按照作业指导书、技术交底、作业标准组织施工，经自查自检完全符合安全生产规范和质量验收标准，工程质量满足各项指标要求。否则，我和我的班组愿承担相应责任！

承诺人身份证复印件及具体负责施工的工程内容附后。

班组长签字：

年      月      日

### 附件九：工程分包人的承诺

工程分包人的承诺

致中铁隧道集团机电工程有限公司：

经对贵方提供的武汉地铁12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目（风、水、电、砌筑及装修）工程施工劳务分包合同文本进行认真研究后，现做出如下承诺：

一、关于临时设施。本项目除临时宿舍外的临时加工区、材料临时库房等的其他临时设施由我方搭建，贵方已将费用足额计入劳务报酬之中，我方承诺不会因临时设施及其费用问题与贵方发生纠纷。

二、关于安全防护工作。为确保施工过程中安全防护工作的及时性，贵方已将除非独立使用的防护设施之外的防护措施费用足额计入劳务报酬之中，我方承诺不会因防护措施及费用发生纠纷。

三、关于安全保护用品。为确保安全保护用品配置的及时性，贵方已将安全保护用品费用足额计入劳务报酬之中，由我方负责购买，我方承诺不会因安全保护用品的配置数量及费用发生纠纷。

四、关于材料供应。本项目除《劳务分包工程量及费用清单》中明确的甲方供应材料之外，其他辅助材料和消耗性材料由贵方委托我方采购、运输、保管，贵方将费用足额计入劳务报酬之中，我方承诺不会因其他材料消耗量的多少及采购单价的高低而发生纠纷。

五、关于施工设备、机具、测量仪表仪器。由于我方拥有能够满足施工需要的施工设备、机具测量仪器仪表，为了不造成设备与机具闲置与浪费，我方请求自带设备与机具，同时也能避免今后因设备与机具的使用和损坏等而发生纠纷。

六、关于我方人员工资发放情况，贵方有监督和查询的权力，我方对提供的从业人员花名册及其个人资料真实性负责。

七、针对以上第一款至第六款，我方保证按照贵方的要求进行施工，以满足工程的安全、质量与进度需要。为表示诚信和保证我方施工的工程质量经得起时间的考验，我方承诺如我方违约，贵方可从履约保证金中扣除违约金，履约保证金不够扣时，由我方负责补足。

八、我方充分理解并原谅由于业主单位未及时拨付工程款，造成贵方不能每月都支付我方劳务报酬的情形，我方承诺不会因此而停止施工或怠于施工，亦不会因此而要求得到超出劳务报酬之外的赔偿或补偿。

承诺人：（签字并盖公章）

年   月   日

### 附件十：安全生产协议

安全生产协议

工程承包人：                          （以下简称“甲方”）

工程分包人：                          （以下简称“乙方”）

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确甲乙双方的安全生产管理责任，切实做好             工程项目的安全生产，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》、《特别重大事故调查程序暂行规定》等法律法规规章要求，同时依据甲乙双方合同要求，特签订本协议作为《建设工程施工劳务（专业作业）分包合同》之附件，共同遵守。

第一条 概况与说明

1.施工期间，乙方授权            为本工程项目负责人，其安全生产考核合格证书编号为：                  。乙方项目负责人全权负责其单位的安全管理工作，上述人员发生变更，甲乙双方应及时沟通，并留下书面变更记录。

2.甲乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的安全管理工作，最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。

3.甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。

4.甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，作为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。

5.本协议所称伤亡事故均包括造成第三方人员伤亡的事故；本协议所称财产损失均包括对第三方造成的财产损失。

第二条 安全责任划分原则

1.甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必须严格执行有关安全生产的法律法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位的安全生产管理工作，健全各自的安全管理体系。

2.甲乙双方作为法人单位均应当分别履行的责任主要包括：

（1） 具备安全生产条件所必需的资金投入；

（2） 按规定配备安全生产管理机构或人员；

（3） 建立并落实安全生产责任制；

（4） 健全并落实安全生产规章制度和安全操作规程；

（5） 根据工程特点，制定相应的安全技术措施、方案，并确保实施；

（6） 对本单位管理人员和作业人员进行安全生产教育培训并经考核合格后上岗作业，施工生产过程中，要督促作业人员遵章施工；

（7） 向本单位从业人员如实书面告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施以及事故应急措施并履行签字手续，同时督促作业人员遵照执行；

（8） 落实安全生产有关标准或规范、做好防护措施；

（9） 及时发现和消除生产安全事故隐患；

（10） 及时、如实报告生产安全事故；

（11） 执行法律法规标准规范的其他要求。

第三条 甲方责任

1.甲方负责制定施工现场总的安全生产管理各项制度，规范现场的安全管理，协调甲乙方之间、乙方同其他分包单位之间的关系。

2.甲方负责编制工程总施工组织设计及分项施工中危险源预案及适应本工程特点的安全技术措施；并及时进行审批、下发给相应的乙方；对于专业分包单位专业性较强的工程项目，由乙方负责及时制定各专项施工方案。

3.甲方对乙方施工现场操作人员进行安全交底工作，交底以书面形式交至乙方管理人员，并由双方管理人员签字确认。

甲方进行的交底侧重于解决“物的不安全状态”隐患，具体交底范围包括：工程采用的新工艺、新技术、新材料或使用的新设备的技术性能；各分项工程安全技术措施；施工现场各类防护、消防器材布置等。

对于“人的不安全行为”方面的隐患的解决，由乙方负责根据相关操作规程或标准规范对乙方人员的操作行为进行安全交底。乙方必须知晓，甲方对乙方施工工人进行的安全交底并非甲方必须履行的责任，甲方对乙方事故人员缺失安全交底不承担主要责任。

4.甲方负责根据相关规定，明确在较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志的要求。

较大危险因素的场所和有关设施、设备上主要包括：施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等。

5.甲方负责组织乙方及相关方进行施工现场安全生产的各项检查验收工作，甲方有权利和责任对乙方及相关第三方的不安全状态、不安全因素和不符合安全管理规定的施工部分发出处罚通知和整改要求。

6.为督促和协助乙方做好施工现场安全管理，进一步消除施工现场安全隐患，甲方有权对乙方安全责任区进行安全检查，对发现的“人的不安全行为”、“物的不安全状态”、“环境的不安全因素”等各类隐患，甲方可以以文字或口头形式要求乙方及时整改。

乙方必须知晓，甲方对乙方施工现场进行的安全检查并非本协议要求甲方必须履行的责任，甲方对乙方安全管理责任区域和范围内隐患未及时得到消除导致的事故不承担主要责任。

7.为督促和协助乙方开展安全教育，甲方应在乙方入场后，与乙方共同对其施工工人进行一次入场安全教育（教育时间由双方协商确定）；甲方还应在施工过程中对乙方施工人员进行定期或不定期的安全教育，乙方现场负责人应对甲方每次进行的教育记录进行签认。

乙方必须知晓，甲方对乙方施工工人进行的安全教育并非本协议要求甲方必须履行的责任，甲方对乙方事故人员缺失安全教育不承担主要责任。

8.甲方有权对于乙方施工人员在生产工作中的违反安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，甲方有权对不满足安全管理要求的乙方人员提出更换。

9.甲方对乙方落实法律法规规章要求、落实合同及本协议要求情况，有权进行监督，对乙方违法行为有权进行举报，对违反合同及协议的行为，有权及时制止，同时，因乙方违法或违反合同、协议对甲方造成的损失，有权进行索赔。

10.其他法律法规要求作为总包单位应承担的安全责任。

第四条 乙方责任

1.乙方现场负责人必须持有法定代表人身份证明书或授权委托书，同时持《安全生产考核合格证书》上岗；乙方使用不满足上述条件的人员对现场进行管理，本单位施工工人发生伤亡事故时，由乙方承担主要责任。

2.乙方特种作业人员必须持证上岗，无证上岗人员造成的伤亡事故，由乙方承担主要责任。

3.乙方施工现场专职安全管理人员配置必须符合法律法规要求。乙方安全管理人员配置不到位或无证上岗，发生伤亡事故时，由乙方承担主要责任。

4.乙方必须对进入甲方施工现场的工人签订合法的劳动合同，载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。同时，乙方进入本工程现场，必须向甲方提供准确的现场施工工人名册交甲方管理人员，施工过程中临时调整人员时必须及时书面通知甲方。

乙方施工人员发生伤亡事故，若事故者未与乙方签订劳动合同，或事故者和名册不符合，不论甲乙双方或第三方的原因造成的事故，均由乙方承担主要责任。

5.乙方应保证本单位工人身体条件符合所从事工作的要求，尤其不得使用未满18周岁的未成年工或童工、不得招用精神或智力不正常的人员，由于乙方工人身体条件不符合所从事工作的要求或乙方私自使用上述人员，发生伤亡事故，由乙方承担主要责任。

6.乙方不得将承接的工程再次转包，乙方违反本规定，发生在非法转包单位的伤亡事故，由乙方承担全部责任。

7.乙方进入施工现场后，必须服从甲方关于施工现场安全管理的各项规定，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任。

8.乙方负责按照相关法规要求，在每位工人入场前，做好本单位施工工人的公司级、项目级、班组级 “三级安全教育”及其他各类教育，并及时组织受教育人员的考核，考核合格后方可上岗操作。

乙方还必须对施工工人做好班前、日常安全教育（每月至少开展一次），并留下教育资料存档。

乙方需将对工人开展的“三级安全教育”、考核记录在完成考核后三日内，报甲方专职安全员备案，并留书面记录，甲乙双方分别留存。

乙方未按照规定对施工工人开展教育和考核，或乙方未按要求向甲方上报上述资料，发生伤亡事故，由乙方承担主要责任。

9.对于专业分包单位专业性较强的工程项目，由乙方负责及时制定各专项施工方案，方案中必须制定符合本工程特点的安全技术措施，及时按程序进行审批，同时乙方负责组织实施方案。由乙方编制的施工方案存在缺陷或乙方未落实方案导致现场发生伤亡事故的，由乙方承担主要责任。

10.乙方负责根据甲方施工安排及技术措施方案，在自己的责任区内，合理组织施工，不按甲方施工安排及技术措施方案施工，自作主张、盲目施工、私自更改施工程序，造成的伤亡事故，由乙方承担主要责任。

11.乙方负责根据标准、规程、操作规程、甲方技术交底和安全交底要求等，对下属每一位施工工人进行侧重于杜绝“人的不安全行为”隐患的安全交底，书面告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、危险岗位的操作规程、违章操作的危害及事故应急措施等，务必使每一位施工工人掌握自我保护的知识，并负责督促工人执行交底。

安全交底必须采用书面形式，被交底的施工工人必须在交底上签字接收。安全交底一式三份，由工人、乙方单位分别留存一份，同时，乙方还必须在交底签字完毕后一日内，报甲方一份进行备案。

乙方施工人员未接收安全技术交底，或未按照交底要求施工，或乙方未按要求向甲方上报上述资料，发生伤亡事故的，乙方承担主要责任。

12.乙方负责按照安全生产相关的法律法规、标准规范、甲方签发的技术交底或安全交底等要求，及时做好本单位安全责任区内的分项工程施工、各项安全防护措施等安全生产工作。

对于相关标准、规范及甲方要求进行验收的分项工程及安全防护措施，乙方按标准做到位后，在进行下一道工序施工或操作工人进入工作面之前，必须填写报验表，书面报甲方进行验收，待甲乙双方及相关方共同验收合格并履行验收签字手续后，方可进行后续工序的施工。甲乙双方及相关方分别留存报验资料和验收资料。

乙方未按要求做好分项工程及安全防护措施，或分项工程及安全防护措施未经验收私自施工（以甲乙双方签认的验收单为准），导致发生伤亡事故，由乙方承担主要责任。

13.乙方负责根据相关标准规范及甲方要求，在较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志。

14.当经甲乙双方及相关方共同验收合格的分项工程及安全防护措施移交乙方后，乙方负责对本单位安全责任区内的分项工程及安全防护措施进行日常维护，确保其有效性。

乙方在未向第三方移交分部、分项工程及安全防护措施前，对因己方负责范围内的分项工程或安全防护措施存在缺陷导致的伤亡事故承担主要责任。

15.乙方除按第15条做好分项工程及安全防护措施有效性的保障工作外，还必须经常性地检查本单位安全责任区内的各类隐患，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素等，对发现的各类隐患要及时处理，并将检查及处理情况记录在案。

乙方需将对本单位安全责任区的检查情况或检查记录，每日及时向甲方进行书面汇报，以便甲方协助乙方解决其安全责任区的隐患，保证乙方操作工人的安全。

乙方未履行检查职责或未发现本单位安全责任区的隐患，导致发生伤亡事故，由乙方承担主要责任。

乙方发现安全隐患未按上述要求向甲方及时汇报或隐瞒不报，甲方即认为乙方能够独立解决该隐患，此类隐患导致的事故由乙方承担主要责任。

16.当甲方对乙方安全责任区的隐患提出整改要求后，乙方负责按照甲方文字或口头的整改要求，及时纠正本单位的安全隐患，并要以整改反馈单的形式向甲方反馈整改情况，乙方未按甲方要求及时纠正隐患，导致发生伤亡事故，由乙方承担主要责任。

17.乙方负责在安排本单位施工工人工作任务前，派专人检查工人所在的施工区域、作业环境、安全防护措施、操作设施设备、工具用具等有无安全隐患，若存在安全隐患，能够内部解决的，乙方必须及时将隐患解决后方能安排工人作业，若需和甲方协调解决的，乙方必须及时以书面形式向甲方反馈，待双方共同将隐患排除后方准施工。

若乙方安排工人作业前未检查有无安全隐患，或发现隐患不进行整改也没有书面反馈给甲方要求排除既自行组织施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合乙方安全要求，乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的伤亡事故承担主要责任。

18.乙方负责合理使用甲方提供的机械设备、临时用电设施、居住住所等安全物质条件，乙方使用甲方提供的上述安全物质条件前，要向甲方提出书面申请，并认真检查物质条件能否满足安全规定并保证己方安全生产需要，对于满足己方需要的要与甲方履行交接手续，对于不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方必须积极整改，整改合格后，履行交接手续后方准使用。

违反本规定或不经甲方许可，不正确使用安全物质条件导致伤亡事故，或因乙方原因导致安全物质条件发生缺陷等导致伤亡事故时，由乙方承担主要责任。

本条阐述事项的典型事例包括但不限于下列各项：

18.1乙方使用甲方提供电器设备，未报请甲方同意，在使用前也未进行检测是否合格后即行使用，擅自乱拉电器线路造成伤亡事故的，由乙方承担主要责任。

18.2乙方人员未经甲方允许私自动用、乱开甲方机械设备造成伤亡事故的。

18.3乙方使用甲方提供的机械设备时，信号工或挂钩工人违反操作规程操作造成伤亡事故。

19.乙方擅自拆除、变动现场的安全防护措施、安全标志和警告牌。

因施工生产需要拆卸的安全防护措施，乙方必须向甲方提出书面申请，经甲乙双方及相关方协商一致并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除，安全防护措施拆除后，乙方安全负责人员必须对该施工区域进行重点监控。

安全防护措施的拆除必须留存双方签认的书面记录。

乙方对本单位施工工人擅自拆除或未按甲方批准的拆除要求拆除安全防护措施所造成的伤亡事故，承担主要责任。

20.乙方负责为本单位施工工人提供合格的安全帽、安全带、护目镜、手套等各类安全防护用具和安全防护服装，并不能以货币等非实物的方式代替，同时乙方相关管理人员必须督促施工工人自觉穿戴好防护用品。

乙方为工人配备的上述物品，在向工人发放后，必须将发放清单及物品合格证明材料，交甲方备案。

乙方未向工人提供防护用品，或提供不合格防护用品，或乙方工人不正确佩戴防护用品，或发生伤亡事故时，由乙方承担主要责任。

21.乙方不得使用国家命令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺和设备，乙方自带的施工机械设备、电气设备、各类设施等必须符合国家标准、规范的要求，且受力性能、机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效，乙方对自带的上述设备、设施必须建立管理制度，并进行有效管理，设备的安装、使用、检测和报废必须符合相关标准。

乙方自带的上述物品，进场前需向甲方提交清单进行备案。

乙方自带的设备设施工具存在缺陷造成的伤亡事故，由乙方承担主要责任。

22.乙方进行土方回填、吊装、土方开挖、焊接等危险作业时，必须派专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

乙方进行上述作业时，现场无专人进行安全管理，发生伤亡事故，由乙方承担主要责任。

23.乙方自带进入施工现场的氧气、乙炔、油漆、涂料等易燃、易爆危险物品，必须建立专门的安全管理制度，并设专人管理和发放，同时要书面报甲方同意后，在楼外设专库存放。

乙方自带的上述物品，进场前需向甲方提交清单进行备案。

乙方私自使用上述物品，管理不善导致的爆炸、火灾等事故造成的伤亡事故和经济损失，由乙方承担主要责任。

24.乙方负责采购合格、卫生的食品及配料，并保证食品加工过程的安全性，防止食物中毒等事故的发生，乙方对本单位工人发生的食物中毒等事故承担主要责任。

25.乙方负责督促本单位工人保持生活住所的干净整洁及良好的住宿习惯，对于发生在工人住所的伤亡事故，由乙方承担主要责任。

26.乙方施工人员违反甲方管理规定、违反安全操作规程作业或乙方管理人员违章指挥造成的伤亡事故，由乙方承担主要责任；

27.乙方施工人员发生以下无法采取有效防护措施进行杜绝的伤亡事故时，由乙方承担主要责任：

27.1非工作时间工人突然死亡、2米以下非高处作业发生摔倒导致伤亡、挪动大件材料发生意外伤亡等；

27.2高处作业不系挂安全带，或系挂安全带，但在摘带移动作业位置时发生伤亡事故的；

27.3在现场或生活区吸烟，违章动用电气焊、明火而发生的火灾事故导致伤亡事故的；

27.4 私自拆除现场安全防护措施，并从防护拆除处摔落造成的伤亡事故。

28.乙方在非允许施工时间内施工，发生伤亡事故时，由乙方承担主要责任。

29.乙方人员在施工现场外，生活区外发生的违反治安管理规定、违法行为造成的后果，由乙方承担全部责任。

30.乙方必须服从其他法律法规要求作为分包单位应承担的安全责任。

31.乙方负责每月书面向甲方汇报本单位工人（含管理人员）伤亡事故情况，并不得瞒报事故。

32.乙方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始至终在工人所在的施工现场和住所，配有医务联系人员、紧急抢救人员和药品、设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

33.乙方必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事。

34.乙方应按照总包方要求建立健全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗撒和垃圾清运等措施。

35.乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责。

36.凡由于乙方管理以及自身防范措施不力或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害因此给总包方（甲方）造成的经济损失由乙方负责赔偿，总包方可对其处罚，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其处罚。

第五条 其他事宜

1.本协议作为甲乙双方工程合同的补充，与工程合同具备同等法律效力，协议内容如有和国家、地方的有关法律法规规章不符者，按国家和地方的有关规定执行。

2.本协议一经签订，甲乙双方必须共同遵守，施工现场发生施工人员伤亡事故时，本协议作为区分甲乙双方责任的主要文件，协议未阐明的事项，由甲乙双方按照法律法规的规定解决。

3.本协议经双方盖章或现场负责人签字后生效，有效期从签署之日起至合同任务结束止。

4.本合同一式    份，甲、乙双方项目经理部各存放    份，法人单位各存放一份。

5.本协议发生争议时，按主合同约定的争议解决方式解决。

甲方：                          乙方：

甲方现场负责人（签字）：        乙方现场负责人（签字）：

年  月  日								年  月  日

### 附件十一：施工现场消防安全管理协议书

施工现场消防安全管理协议书

工程承包人：                                    （以下简称“甲方”）

工程分包人：                                    （以下简称“乙方”）

为了加强和规范施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任制，依据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）、《XX建设工程施工现场消防安全管理规定》、《XX消防安全责任监督管理办法》等法律法规，本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书，双方应严格遵守和执行本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的消防安全。

一、甲方的权利、责任和义务

1.贯彻落实国家和XX有关施工现场消防安全法规和总包的消防安全管理制度，总包单位对施工现场、生活区的消防安全负总责，对施工现场、生活区的消防安全进行全面管理、监督、检查和指导。

2.运用多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员每年至少进行一次消防安全培训，并有培训记录和登记；对采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备有火灾危险的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训；对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其他不符合规定要求的人员，有权拒绝其进入施工现场或清退出现场。

3.建立健全各项消防安全管理制度和操作规程，并督促落实。明确逐级和岗位消防安全职责，确定现场各栋号、分包单位和各职能部门、各工种和各区域、各层段等各级别和岗位的消防安全责任人；建立健全施工现场各级消防安全组织机构和义务消防队组织；对重点工种人员如电气焊人员进行登记，建立档案。

4.严格落实有关动火的管理制度。施工现场动火，应当按照规定事先办理审批手续；用火操作前，须对乙方电气焊工作业人员以班组或分包为单位进行用火操作交底，填写《动火申请审批表》，由甲方项目主管负责人签字确认，并开具当天用火证。开具用火证人员必须由消防安全专职人员担任，其他人员代理应有书面委托；开具动火证时应严格把关，根据施工情况提出有针对性的防火措施。高层、外檐和孔洞周围作业，必须要求乙方和有关作业人员配备接挡工具，并在动火证上注明具体要求和措施。有防水施工和火灾、爆炸危险作业的，应停止各种明火作业。

5.负责对乙方在施工现场、生活区的用火、用电、使用易燃易爆化学危险物品、防水作业及材料存储进行审查、批准和监督、检查。做到工程内不设置宿舍，不做仓库使用和存放易燃易爆化学危险物品和可燃材料；对违章指挥、违规操作等违章、违纪行为进行制止、纠正，并按有关规定进行处理。

6.负责在施工现场、生活区内，按有关规定设置、配备相应的消防设施和灭火器材，设置消防应急疏散通道和指示标志；制定整体的灭火和应急疏散预案，并至少每半年进行一次演练。

7.定期召开施工现场消防安全会议，组织防火检查，督促落实火灾隐患整改；有针对性地部署做好冷却塔、贵重机器设备（电梯、冷水机组、空调机等）安装以及装修等各阶段的防火工作；协调和处理本施工现场的有关消防安全问题。

8.要求乙方提供施工作业和生活住宿方面的消防应急预案。

9.发生火灾，应及时报警、迅速组织扑救和人员疏散。紧急情况下甲方有权调用乙方的相关人员及物资。

10.积极配合各级消防监督检察机关进行消防安全检查，参与对火灾事故的调查、处理。

二、乙方的权利、责任和义务

1.贯彻落实各级政府及相关部门有关施工现场消防安全的法规和总包的消防安全管理制度，对所属施工区域、生活区宿舍的消防安全管理负全面责任。

2.负责建立健全本单位的防火组织及义务消防队组织，明确消防安全责任人、消防安全管理人员、专兼职消防管理人员。按照甲方的要求提供施工人员花名册及特殊工种的证件复印件及有关资料，在本施工区域内，尤其是重点部位按规定配备相应的灭火器材，并保证灵敏有效。

3.电气焊等特种作业人员必须持证上岗。用火操作前，必须到甲方用火审批部门办理动火证，不得由他人代理。在操作中应确保孔洞周围作业对电气焊割产生的火花、焊渣有接挡和封堵措施，并避免与防水施工、冷却塔安装等易燃危险性作业同时交叉进行；要清除周围易燃可燃物，配备灭火器材或灭火用水，设专人看火监护。禁止非焊工进行电气焊操作。

4.负责对本单位在施人员进行消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性教育；进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识、技能教育。对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料或使用的新设备必须了解、掌握其安全消防技术特性，经培训教育后方可上岗作业。在消防安全教育或安全活动中，可要求甲方提供帮助。

5.按XX有关规定，工程不准作为仓库使用，不准存放易燃、易爆化学危险物品和易燃可燃材料，不得在建设工程内设置宿舍。甲方指令乙方违反上述规定的，乙方有权拒绝。在建设工程外设置宿舍和库房的，禁止使用可燃材料做分割和围挡。严禁在宿舍内私接乱拉电线，严禁使用“热得快”、电饭锅、电褥子等电热器具；使用液化石油气应经甲方批准，并办理合格证。乙方使用或存储易燃易爆化学危险品，应向甲方有关部门提出申请，经甲方批准和登记，并有可靠的防火安全措施后才准许使用和存储。

6.负责所在施工区域及所属生活区宿舍内的消防安全管理，制定消防应急预案，保证所施工区域内的消防设施、器材等完好无损、灵敏有效，确保消防应急通道畅通，并有权拒绝甲方违反消防安全法规的指令。

7.经常进行自我防火安全检查，及时制止、纠正各种违章用火、用电和违章操作行为，在防火安全检查中发现的消防隐患及问题，应及时整改或采取必要的安全措施，并及时通报甲方有关部门共同协商解决，消除消防隐患。

8.积极配合、服从各级消防机关、部门及甲方消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题及时进行整改，并将整改情况书面报甲方备案。

9.发生火灾事故，立即向甲方报告，并迅速组织扑救，事后积极协助有关部门进行调查，迟报或隐瞒不报造成严重后果的，要承担相应责任。

10.因乙方责任造成火灾事故，导致甲方或第三方人身伤亡和经济损失的，乙方承担全部经济损失和法律责任。

三、补充条款

补充条款如下：

本协议一式   份，甲乙双方各执一份。

本协议与分包合同一并签署，一式  份，甲方执  份、乙方执  份，具有同等效力。

工程承包人：（公章）            工程分包人：（公章）               .

法定代表人：	                法定代表人：

或委托代理人：	             或委托代理人：

年   月   日                   年   月   日

### 附件十二：代付工资委托书

代付工资委托书

中铁隧道集团机电工程有限公司：

兹授权贵公司代付XX公司武汉地铁12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目（风、水、电、砌筑及装修）工程的劳务工人工资，代付的工资款项由贵公司从我方的劳务费用中直接扣除。该代付行为不代表我方聘请的劳务工人与贵公司之间存在任何权利义务，代付劳务工人工资及明细见附表。

我公司承诺配合做好工人工资发放工作，确保提供的工资支付书、个人银行账号、考勤表真实有效，同时我公司会按照相关要求缴纳个人所得税，并提供个人所得税完税凭证。

授权期限：自XX年XX月XX日至工程项目完工之日。

法定代表人：

法定代表人身份证号：

或委托代理人：

委托代理人身份证号：

工程分包人：       （公章）

年   月   日

### 附件十三：法定代表人身份证明和授权委托书

格式1  法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

中铁隧道集团机电工程有限公司：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

工程分包人：                 （盖单位章）

年       月       日

格式2 授权委托书

授权委托书

中铁隧道集团机电工程有限公司：

本人       （姓名）系                      （投标人全称）的法定代表人，现授权                          （投标人全称、职务、姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 XX项目XXX工程施工投标文件、与招标人协商、谈判、签订合同协议书，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取合同价款等相关事宜，其法律后果由我公司承担。

委托期限：             ，代理人无转委托权。

代理人身份证正面

代理人身份证反面

工程分包人：                               （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

身份证号码：

授权委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年       月       日

格式3 授权委托书

授权委托书-2

中铁隧道集团机电工程有限公司：

本人      （姓名）系         （投标人全称）的法定代表人，现授权

为我方领料人（办理领料事宜，负责材料的领用和签认工作）。其法律后果由我公司承担。

委托期限：自合同签订之日起至工程项目完工之日，领料人无转委托权。

代理人身份证反面

代理人身份证正面

工程分包人：                               （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

身份证号码：

授权委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年       月       日

# 第五部分 投标文件要求

- 一、投标文件组成

1.投标函及投标函附录

2.劳务分包报价工程量清单

3.承诺函

4.分包企业资格证明

5.施工业绩证明

6.施工组织设计

7.拟投入本标段的分包项目管理主要人员

## 二、投标文件范本格式

中铁隧道集团机电工程有限公司工程分包招标

投标文件

分包招标工程名称：武汉地铁12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目（风、水、电、砌筑及装修）工程

投标人（盖章）：

年  月  日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：中铁隧道集团机电工程有限公司

在研究了招标文件并考察了工程现场后，我们愿意以以下的投标总报价，承担XXXX项目武汉地铁12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目（风、水、电、砌筑及装修）工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

工程不含增值税报价￥：        元（大写人民币：         ），税率9%，税金：￥：        元（大写人民币：         ），工程含税总价：￥：        元（大写人民币：         ）。

1.如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到开工通知书后，在招标人要求的开工期内开工，在业主和招标方规定的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求，该工期从本投标书附录内写明的开工期的最后一天算起。

2.如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本投标书附录内写明的缴纳比例提交现金履约保证金。

3.我们同意在从规定的开标之日起至该项目合同签订止的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的招标文件、中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

邮政编码：

电话：                              年    月   日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 依据甲方施工组织设计及进度计划要求执行 |
| 2 | 开工预付款金额 | 无 |
| 3 | 材料、设备预付款 | 无 |
| 4 | 投标保证金 | 缴纳5万元整（伍万元整） |
| 5 | 履约保证金 | 签约合同额的5% |
| 6 | 预留劳务人员工资保证金 | 预留验工计价金额的0% |
| 7 | 预留质量保证金 | 预留分包结算金额的3% |
| 8 | 预留安全文明施工保证金 | 预留验工计价金额的0% |

投标人:                       (盖单位章)

投标文件签署人签名:

- 分包招标报价工程量清单及附表（另附） 分包招标清单报价表

## 三、承诺函

承  诺  书

致：中铁隧道集团机电工程有限公司

我方自愿参加武汉地铁12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目项目金桥大道站砌筑装修及附属结构工程/金桥大道公共区装修工程分包投标，我方认真阅读了相关文件、项目现场策划、图纸资料，并进行了现场考察和仔细测算后，在对相关风险进行评估并慎重研究决定:我方愿意与贵单位进行合作。我方承诺：

一、工期承诺

1.武汉地铁12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目金桥大道站砌筑装修及附属结构工程/金桥大道公共区装修工程从甲方发出中标通知书之日起,总工期、节点计划工期根据甲方统一安排执行。

2.非甲方原因造成的延期开工、暂停施工、工期延误或延长、工期提前造成的损失和增加的措施费，由我方自行负责。

- 二、质量及保修承诺

1.我方承诺严格按照业主标准化作业手册要求施工并达标，严格按照业主、监理、咨询、甲方有关质量的要求施工并达标。

2.我方承诺进场设备接受甲方按试验等相关要求进行检测验收并确保合格。

3.我方承诺所承担合同工程交工验收质量综合评分90分以上，竣工验收达到优良等级。

4.我方承诺对我们的工作质量负全责，对由于我方的工作而造成的任何缺陷和损害，我方承诺在甲方规定的期间内修补好缺陷或损害，所需的费用由我方承担。若我方因故未能按时修补，甲方有权委托第三方进行修补，修补发生的费用由我方承担。

- 三、工程量承诺

我方承诺无条件服从甲方对我方施工标段所施工工程量的调整（增加或减少），并承诺不调整综合单价，不要求增加综合单价以外的任何费用。

四、综合单价及材料单价承诺

1.我方承诺：除非合同中另有规定，资源配置工程数量价值表中单价和总价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、动力费用（燃油）、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费（除合同约定以外）、利润等费用，各类材料及设备（包含甲供材料）的卸车及落地的人工、机械（吊车）费用、保管费用、从落地位置至安装位置的运输费用；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，包含在报价中。

2.我方承诺人工费（机械人员工资）中已包括：我方人员工资及有关法规规定员工应享受的所有补贴及卫生福利费用，以及包括我方从进场准备到工程完工退场之间发生的全部费用。

3.我方承诺机械费用中已包括：机械使用燃料、动力、大修、折旧、我方机上人员工资及有关法规规定的员工和机械应支付和享有的费用，以及我方从机械进场准备到完工验收退场之间发生的全部费用。

4.本工程发生增值税、城建税、教育费附加（含地方教育费附加）及所有相关税费由我方承担，统一到税务局缴纳；且须按贵方要求提供发票，否则所有的后果由我方负责。

5.我方承诺我方单价为综合单价，所有未列但必须完成的工作内容、应视为完成工程项目的辅助工作内容，费用已包含在相应工程项目报价中，不再另计。

6.我方承诺所承担工程所用自购材料质量必须满足施工要求，该费用已包含在综合单价中，甲方不再支付任何费用。

7.我方承诺自行承担除甲供主材外其他自购材料价格涨落等一切风险，并承诺按“分包招标报价工程量清单”所列综合单价完成项目工作内容施工及附带施工内容。我方承诺理解报价需经甲方上级主管部门审核后最终在合同中确定，并承诺按经甲方上级主管部门审核后的综合单价签订正式合同。

8.我方无条件承诺：完全接受招标人对投标工程量清单中存在的任何算术错误、不平衡报价或不合理报价进行的修正，且不平衡报价或不合理报价的判定标准以招标人单方认定为准，对此无任何异议。

五、材料供应

1.我方承诺本工程以下主材：（详见工程量清单中描述的甲供材料）由甲方无偿限量供应，我方承担超耗用量费用按甲方采购价的1.03倍计算；

2.我方承诺甲方可对我方领用材料进行考核，执行甲方物资管理领料规定，超出正常消耗部分的材料，甲方可按相关合同条款进行处罚；

3.我方承诺甲方提供的材料，我方将在所承担的工程项目中使用，不用作其他用途，不运出工地范围；若甲方发现我方将所供材料外运或外卖，甲方将按材料的双倍价值收取我方费用并追究违约责任。

4.我方承诺在每月工程结算时，甲方将对我方当期领用的材料进行清理，对有偿供应材料按用量和市场单价，在对我方验工扣款中予以扣除，其他材料按甲方物资部材料调拨价为准；我方承诺愿意承担我方承建工程由甲方代为采购的材料按价款3%的采保手续费，甲供材除外。

5.我方承诺必须安排专人管理材料的收发领用，出具我方法人或法人委托代理人签字的委托书及领料人身份证明复印件交甲方物资部、财务部和经合部备案，否则我方将不能在甲方处领用材料。

6.我方承诺现场做到工完料清，每月末配合甲方相关部门进行现场盘点，配合原材料进场卸车，该费用已包含在我方报价中。

7.我方承诺自行承担自购性材料价格涨落等一切风险，并承诺无论情况如何变化均不要求调整中标单价及增加任何费用。

六、机具及人员配置承诺

我方承诺按甲方资源要求配置足够的机具和技术熟练的、服从管理的施工人员，以满足施工需要和确保计划目标的实现。

七、用工承诺

我方承诺，在劳动用工时，杜绝使用当地村民，一经发现使用当地村民，愿意接受甲方处罚。

八、劳务人员工资及相关税费承诺

1.我方承诺：与雇员（包括劳务人员等）签订劳务用工合同，并承诺不拖欠雇员（包括劳务人员等）工资；接受甲方的监督，并由甲方代发工资，并将签认的有效工资支付书交甲方存档；我方同意在我方支付雇员（包括劳务人员等）工资后，甲方才支付我方费用；我方愿意按甲方财务部门要求提供相关票据、工资支付书、资金运作相关资料，承担所有税费，按国家税法和相关法律法规规定由甲方代扣代缴相关费用。

2.我方充分理解甲方所承担项目前期开工的资金困难，在本项目未全面开工且业主未对甲方正式拨款前，我方将暂自行垫付施工项目所需的各项费用开支。

九、签订合同及履约保证金承诺

1.我方承诺在招标方下发中标通知书前必须缴纳履约保证金以保证合同的正常履行，待合同履行完毕、双方完成末次结算、正常履约后无息退还，具体缴纳方式及比例：履约保证金按合同价款X%提交甲方财务；如果我方在递交本承诺书后，未在规定时间内按甲方要求保证开工或开工无法满足甲方工期要求，甲方有权另选其他合作单位,并追究我方的违约责任；如我方在履约保证金有效期间放弃或拒绝继续履行合同，则履约保证金将被予以没收。履约保证金的没收并不免除我方继续履约合同的法律责任和义务。作为履约保证的机械设备必须经甲方同意后方可退场。

2.我方承诺自甲方通知进场之日，我方及时与甲方签订合同。

十、文明施工、环境保护承诺

1.我方承诺遵守甲方对文明施工、环境保护的统一规划和要求。承诺报价中，已包括文明施工费，我方将服从甲方的考核；我方承诺在施工期间必须遵守甲方、地方政府制定的施工要求和各种环境保护法律、法规和条例，如因我方违反法律、法规和条例造成的事故后果由我方独自承担。

2.乙方承诺所有进场的机械设备标识、宣传标牌设置、施工人员着装由甲方统一策划。以上相关费用含入我方报价中，费用由我方承担。

十一、安全生产承诺

- 1.现场运输杜绝重伤、死亡事故的发生，负轻伤率控制在10‰以内；

- 2.现场运输安全隐患整改率保证在规定时限内达到100%；

- 3.现场杜绝火灾事故，火灾隐患整改率保证在规定时限内达到100％；

- 4.保证施工现场创建为文明安全工地。

5.合同工期内所有的安全事故及我方的安全费用均由我方承担，出现安全事故均与甲方无关。

十二、保险承诺

1.我方承诺由甲方对我方所有进场人员购买工伤保险、安全生产责任险，保险由甲方按结算总价的XXX%扣除，若甲方不能统一购买，由我方自行购买，并将保险合同及保单交甲方核验，甲方将根据核验结果决定支付退还比例；若乙方提供手续不齐，或不按甲方要求购买，甲方有权将保险费按约定的扣除比例部分或全部从结算总价中扣除由甲方统一支配，并追究乙方的违约责任。

2.我方承诺：施工中若发生人员意外伤害事故，双方配合向承保人办理索赔事宜，在承保人理赔款扣除财务手续费后向我方支付，除外甲方不再承担我方的任何经济损失补偿。

十三、其他承诺

1.承诺提供的资质等有关证件的真实有效性，承担由于所提供的相关资料失实无效而造成的后果和损失，承诺在签订承诺书后十天内补足完整真实有效资质资料，否则将承担由此造成的一切后果和损失。

2.我方承诺愿意接受甲方对设备的统一管理，并打有“中铁隧道集团机电工程有限公司”字样。

3.我方承诺，在施工期间满足甲方施工要求增加人员和机械设备，否则愿意接受甲方任何处罚。

4.我方承诺，在投标期间完成鲁班采购平台线上招投标工作，否则接受甲方列入中国中铁失信黑名单处罚。

十四、共担风险承诺

作为一个有经验的施工方，我方承诺在本项目范围内与甲方共同承担对建设单位合同的风险和义务，风险共担，利益共享。

十五、附表

| 主要管理人员投入计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 执业证书 | 备注 |
|  |  | 现场负责人 |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  |  |  |
|  |  | 安全员 |  |  |  |
|  |  | 安全员 |  |  |  |
|  |  | 技术员 |  |  |  |
|  |  | 带班 |  |  |  |
|  |  | 带班 |  |  |  |

| 主要机械设备仪器投入计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 新旧程度 | 进场时间 | 备注 |

承诺单位（公章）：

承诺人：

日期：年　　月　　日

## 四、分包企业资格证明

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年   月   日

经营期限：

姓名：              （法定代表人亲笔签名）性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年   月   日

（二）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）作为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改武汉地铁12号线连接线工程(风、水、电、装修)施工项目工程投标文件、投标函、投标方承诺函，并与贵单位协商、谈判、签订合同、合同履约、材料领用、工程结算、材料领用、现场管理以及处理一切与此工程有关的事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权书开具之日起至合同工程竣工结算完成之日止

未中标则期限为投标有效期截止日

代理人无权转让委托权。

附：法定代表人身份证复印件。

被授权代理人身份证复印件。

授权单位：（公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年   月   日

注：签字必须是亲笔签名。

此页粘贴：法定代表人身份证复印件。

被授权代理人身份证复印件。

（三）投标人基本情况表

投标人名称：                           （公章）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后附“分包准入证”、企业法人营业执照副本（三证合一）、企业新版资质证书副本、安全施工许可证、彩色扫描件（并加盖单位章）等。

此页：粘贴“分包准入证明（准入证或准入证号）”、企业法人营业执照副本（三证合一）、企业新版资质证书副本、安全施工许可证彩色扫描件（并加盖单位章）等。

## 五、施工业绩证明

近五年完成的类似项目情况表

| 合作单位 | 工程项目名称 | 工程施工内容 | 合同价（万元） | 开竣工日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后面要附相关业绩证明资料（至少须附分包合同首页、工程报价页、签字页）。

此页粘贴：相关业绩证明资料（分包合同复印件）。

（至少须附分包合同首页、工程报价页、签字页）。

## 六、施工组织设计

根据第三部分评分办法-商务及技术评分（履约能力与诚信、技术方案与资源配置）等内容进行编制。

## 七、拟投入本标段的分包项目管理主要人员

根据第三部分评分办法-商务及技术评分相关要求提供相关资料。

（一）分包项目管理人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证书 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的分包项目负责人附身份证、执业资格证书、社保证明；分包专职安全管理人附身份证、执业资格证书、社保证明；其他主要人员附相关证件（执业证或上岗证书等）。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 承包人及联系电话 |  |

# 第六部分 相关附件

附件1：

投标保证金调转申请确认单

致：中铁隧道集团机电工程有限公司

根据《中铁隧道集团机电工程有限公司工程施工分包采购管理办法》补充管理规定，我方将对贵司未退还投标保证金提出调转申请，请贵司核实确认。具体如下：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 招标编号 | 包件号 | 应退还 保证金 | 本次申请调转 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | XX项目 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 情况说明 |  | 1、我方 XX单位 参与组织的 （项目名称） （招标编号） （包件号）的投标，现申请将与项目经济往来的应退还保证金 元（大写：XX），转为 （项目名称） （招标编号） （包件号）的投标保证金缴纳凭证。 2、我方 XX单位 参与组织的 （项目名称） （招标编号） （包件号）的投标，现申请将与项目经济往来的应退还保证金 元（大写：XX），转为 （项目名称） （招标编号） （包件号）的投标保证金缴纳凭证。 申请人：XX公司（盖章） 法定代表人或授权委托人（签字）： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2：

债权抵缴保证金申请确认单

致：中铁隧道集团机电工程有限公司

根据《中铁隧道集团机电工程有限公司工程施工分包采购管理办法》补充管理规定，我方将对贵司以下欠款（含未退还保证金）提出抵缴保证金申请，请贵司核实确认。具体如下：

单位：元

| 序号 | 项目 名称 | 合同 编号 | 申请 金额 | 欠款金额 |  |  |  | 未退还保证金 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已验工 金额 | 应付 金额 | 已支付 金额 | 欠款 金额 | 质量 保证金 | 履约 保证金 |  |
| 1 | XX项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情况说明 |  | 1、我方 XX单位 与贵司 XX项目 于20XX年X月X日签订合同编号为XXXXX《 合同》，合同金额 元。依据合同规定，截至20XX年X月X日，欠款金额 元。（保留整数） 2、我方 XX单位 与贵司 XX项目 于20XX年X月X日签订合同编号为XXXXX《 合同》，合同金额 元。依据合同规定，截至20XX年X月X日，欠款金额 元。（保留整数） 3、我方 XX单位 与贵司 XX项目 于20XX年X月X日签订合同编号为XXXXX《 合同》，合同金额 元。依据合同规定，截至20XX年X月X日，欠款金额 元。（保留整数） 申请人：XX公司（盖章） 法定代表人或授权委托人（签字）： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |