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采购人：龙游县文化和广电旅游体育局（盖章）
龙游县体育发展有限公司（盖章）
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第一章 招标公告
[bookmark: _Toc14390][bookmark: _Toc15323][bookmark: _Toc22093][bookmark: _Toc6450][bookmark: _Toc31067][bookmark: _Toc16052][bookmark: _Toc29328][bookmark: _Toc14520][bookmark: _Toc28535][bookmark: _Toc30197][bookmark: _Toc15977][bookmark: _Toc19851][bookmark: _Toc23139][bookmark: _Toc29696][bookmark: _Toc18103][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc23741][bookmark: _Toc11780][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc26829][bookmark: _Toc5925][bookmark: _Toc12772][bookmark: _Toc16750][bookmark: _Toc2153][bookmark: _Toc5108][bookmark: _Toc20476][bookmark: _Toc6951][bookmark: _Toc24657][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc16976][bookmark: _Toc30645][bookmark: _Toc3174]一、项目基本情况
1.项目编号：LYCG2023YX-052
2.项目名称：2023年体育设施进公园项目
3.预算金额（万元）:101.4262
4.最高限价（万元）:101.4262
5.简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件“第三章 采购内容及要求”（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
6.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc12876][bookmark: _Toc25114][bookmark: _Toc8407][bookmark: _Toc2474][bookmark: _Toc25577][bookmark: _Toc19072][bookmark: _Toc16650][bookmark: _Toc22029][bookmark: _Toc11832][bookmark: _Toc11395][bookmark: _Toc17737][bookmark: _Toc20050][bookmark: _Toc14749][bookmark: _Toc8671]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc15990][bookmark: _Toc3109][bookmark: _Toc29933][bookmark: _Toc16689][bookmark: _Toc17140][bookmark: _Toc11020]1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
4.落实国企采购政策需满足的资格要求：无。
5.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc32492][bookmark: _Toc728][bookmark: _Toc1399][bookmark: _Toc20064][bookmark: _Toc23129][bookmark: _Toc1765][bookmark: _Toc5447][bookmark: _Toc2752][bookmark: _Toc21923][bookmark: _Toc13512][bookmark: _Toc17769][bookmark: _Toc26194][bookmark: _Toc29791][bookmark: _Toc20310]三、电子评标
本项目实行不见面电子招投标方式。
四、招标文件的获取：
1.本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。
[bookmark: _Hlk530727089]2.招标文件网上下载时间：自招标文件发布之日起至投标截止时间。
[bookmark: _Hlk530727115]3.潜在投标人登录衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）办理投标人信息入库备案事宜。
3.1未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。 投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。自动入库。具体操作可参考衢州市阳光交易服务平台投标人操作手册。
3.2 CA办理：
（1）天谷CA：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=307 天谷联系电话：400-087-8198
（2）翔晟CA：http://www.share-sun.com/xsapply/admin/login.aspx?unitname=quzhou 翔晟联系电话：02566085508
3.3 投标工具
投标工具：投标文件制作软件（衢州采购版）在衢州市阳光交易服务平台投标人登录页面中右下角下载获取；
联系方式：吴工0570-3878007/陈工19857055180     客服电话：4009980000。
[bookmark: _Hlk530727192]4.潜在投标人可在衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）下载招标文件。确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登录衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/），按照操作手册在对应模块下载领取。
5.潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）或书面向采购人提出，采购人将在衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再书面通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
[bookmark: _Toc5110][bookmark: _Toc32167][bookmark: _Toc27961][bookmark: _Toc12603][bookmark: _Toc13395][bookmark: _Toc12156][bookmark: _Toc12929]五、投标文件的递交
1.投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）：2023年8月4日14时30分00秒。
2.投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）。
3.网上开标地点：衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅（网址：https://qzygjy.com/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。
六、发布公告的媒介
本招标公告在“衢州市阳光交易服务平台https://qzygjy.com/”、“浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/”上发布。
[bookmark: _Toc31991][bookmark: _Toc19503][bookmark: _Toc13827][bookmark: _Toc615][bookmark: _Toc32256][bookmark: _Toc7001][bookmark: _Toc18088][bookmark: _Toc16995][bookmark: _Toc30620][bookmark: _Toc9962][bookmark: _Toc3321][bookmark: _Toc24482][bookmark: _Toc29452][bookmark: _Toc30034][bookmark: _Toc6741][bookmark: _Toc5934][bookmark: _Toc29674][bookmark: _Toc21431][bookmark: _Toc15296][bookmark: _Toc3728][bookmark: _Toc2592][bookmark: _Toc28973]七、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc15789][bookmark: _Toc31065][bookmark: _Toc2589][bookmark: _Toc8449][bookmark: _Toc16285][bookmark: _Toc31633][bookmark: _Toc31025][bookmark: _Toc1123][bookmark: _Toc3633][bookmark: _Toc21407][bookmark: _Toc17913][bookmark: _Toc21686][bookmark: _Toc26070][bookmark: _Toc12880][bookmark: _Toc31887][bookmark: _Toc5254][bookmark: _Toc16029][bookmark: _Toc29902][bookmark: _Toc15440][bookmark: _Toc5521][bookmark: _Toc14198][bookmark: _Toc20211]八、其他补充事宜
[bookmark: _Toc16934][bookmark: _Toc7089][bookmark: _Toc22164][bookmark: _Toc16832][bookmark: _Toc4537][bookmark: _Toc22562][bookmark: _Toc7004][bookmark: _Toc16125][bookmark: _Toc30923][bookmark: _Toc3531][bookmark: _Toc8106][bookmark: _Toc4869][bookmark: _Toc3570][bookmark: _Toc16069][bookmark: _Toc9248][bookmark: _Toc14675][bookmark: _Toc12397][bookmark: _Toc23801][bookmark: _Toc26697][bookmark: _Toc4375][bookmark: _Toc19515][bookmark: _Toc14989]1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在收到质疑函后7个工作日内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本采购项目监督管理部门投诉。投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.备份投标文件的递交：详见招标文件第二章“投标人须知及投标人须知前附表”。
九、业务咨询
[bookmark: _Toc24117][bookmark: _Toc2619][bookmark: _Toc12500][bookmark: _Toc6015][bookmark: _Toc21280][bookmark: _Toc12686][bookmark: _Toc20787][bookmark: _Toc23630][bookmark: _Toc16957]1.采购人信息
名称：龙游县文化和广电旅游体育局（建设单位）
龙游县体育发展有限公司 （代建单位）   
地址：龙游县文化路、龙游县宝塔路46号
联系人： 邵女士    张先生 
联系方式：13515709255/ 15757114885 
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[bookmark: _Toc19896][bookmark: _Toc13553][bookmark: _Toc28684][bookmark: _Toc9247][bookmark: _Toc2087][bookmark: _Toc14477][bookmark: _Toc11811][bookmark: _Toc6045][bookmark: _Toc1130][bookmark: _Toc297][bookmark: _Toc12550]名称：衢州宇信工程咨询有限公司
地址：龙游县荣昌路广和商务楼306室
联系人：李女士
联系方式：18857006783
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名称：龙游县文化旅游发展有限公司
地址：龙游县宝塔路46号
联系人：郑先生	
监督投诉方式：13306700888
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	内  容
	说明与要求

	1
	采购人
	名  称：龙游县文化和广电旅游体育局
龙游县体育发展有限公司 
地  址：龙游县文化路、龙游县宝塔路46号
联系人：邵女士、张先生 
联系方式：13515709255   15757114885 

	2
	采购代理机构
	名  称：衢州宇信工程咨询有限公司  
地  址：龙游县荣昌路广和商务楼306室
联系人：李女士
联系方式：18857006783

	3
	项目名称
	2023 年体育设施进公园项目

	4
	申请人资格要求
	详见“第一章 招标公告”。

	5
	获取招标文件
	详见“第一章 招标公告”。

	6
	投标有效期
	自投标截止之日起90日历天。

	7
	分包与转包情况
	不允许。

	8
	现场勘察
	不组织，投标人可自行勘察。

	9
	资金来源及比例
	国有资金100%。

	10
	答疑会
	不召开。

	11
	投标保证金
	不收取。

	12
	工期
	自合同签订之日起50天内完成施工、供货、安装、调试并通过验收，直至交付采购人正常使用

	13
	投标人对招标文件要求澄清的截止时间
	投标人对招标文件有异议的，公告期限内获取招标文件的投标人应在自收到招标文件之日（获取招标文件之日）起7个工作日内提出，公告期限外获取招标文件的投标人应在公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，逾期将不予受理。

	14
	采购人澄清的截止时间
	采购人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，在招标公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，采购人将不延长提交投标文件的截止时间。

	15
	是否采用电子招标投标
	是。

	16
	构成招标文件的其他材料
	补充（答疑、澄清）、修改（更正）文件。

	17
	最高限价
	本次采购投标最高限价为101.4262万元

	18
	投标报价次数
	本次投标报价为一次，不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件，且不得高于最高限价。

	19
	投标文件份数
	电子投标文件：加密电子投标文件一份，包括资格审查文件、资信技术文件、商务报价文件，按规定上传至衢州市阳光交易服务平台。
中标人在公示结束后，提供与投标时一致的纸质投标文件四套。

	20
	投标截止时间
	时  间：2023年8月4日14时30分00秒止。

	21
	开标
	开标时间：同电子投标文件上传截止时间。
开标地点：衢州市公共资源交易龙游县分中心2楼开标室3（龙游县龙翔路原香溢市场西侧）
开标平台：衢州市阳光交易服务平台。

	22
	递交投标文件的地点
	将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至衢州市阳光交易服务平台（网址：https://qzygjy.com/)。

	23
	投标文件的外包装和密封要求
	电子招投标，无密封要求。

	24
	投标文件封面上应载明的信息
	详见第六章 投标文件格式 。

	25
	签字或盖章要求
	投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。

	26
	是否允许提交备选投标方案
	不允许。

	27
	采购方式
	公开招标。

	28
	评标委员会的组建
	评标委员会成员构成：共 5 人（5人及以上单数），其中采购人代表1人，库选专家 4 人。
评标专家确定方式：按规定随机选聘。

	29
	评审办法
	综合评分法。

	30
	确定中标人
	确定1个中标人，中标结果在衢州市阳光交易服务平台、浙江政府采购网公告，公告期限为 1 个工作日。

	31
	
是否退还投标文件
	除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件
（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，已拆封的投标文件概不退还，未拆封的投标文件投标人可收回。

	32
	履约保证金的缴纳与退还
	1.缴纳金额：中标人须向采购人交纳，为合同价格的1.0%。
2.缴纳账号：龙游县体育发展有限公司 中国农业银行龙游县支行1975010101.42620017368
3.交纳方式：汇票/支票/银行转账/银行保函。
4.缴纳时间：本项目中标通知书发出后合同签订前。
5.退还条件：合同履行结束后且无质量、服务问题且双方交接确认无误后60个自然日内无息退还。

	33
	签订合同时间
	中标通知书发出后30日内

	34
	采购信息发布媒体
	衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）、浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

	35
	落实政府采购政策需满足的要求

	一、中小企业
根据财政部工信部《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》财库〔2020〕46号（以下简称本办法）规定，本项目属于非专门面向中小企业采购，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（1）中小企业划分
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）行业划型标准
1.项目属性：货物类；采购标的对应所属行业：工业。
2.中小企业行业划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（3）在本项目采购活动中，投标人提供的货物或服务符合下列情形的，可享受本办法规定的中小企业扶持政策：
①货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策（本条服务采购项目不适用）。
②中小企业参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》。
（4）不可享受本办法规定的中小企业扶持政策的情形
①未提供《中小企业声明函》，或者提供的《中小企业声明函》不符合相关规定。
②监狱企业、残疾人福利性单位属于小型微型企业的，不重复享受小微企业优惠政策。
③事业单位和社会团体不属于企业，不享受小微企业扶持政策。
二、监狱企业
（1）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件精神,监狱企业视同小微企业。
（2）监狱企业应当提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予认可。
三、残疾人福利性单位
（1）根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件精神,残疾人福利性单位视同小微企业。
（2）残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》,否则不予认可。
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	投标人质疑
	名  称：衢州宇信工程咨询有限公司  
地址：龙游县荣昌路广和商务楼306室
质疑联系人：李女士
质疑联系方式：18857006783
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	投标人投诉
	名称：龙游县文化旅游发展有限公司
地址：龙游县宝塔路46号
联系人：郑先生	
监督投诉方式：13306700888

	38
	解释权
	本文件的解释权属于采购人


[bookmark: _Toc5088][bookmark: _Toc7356][bookmark: _Toc12264][bookmark: _Toc8910][bookmark: _Toc19328]二、总 则
1. 编制依据
根据《龙游县国有企业采购管理办法》（龙政办发〔2021〕58号），参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关规定，编制本招标文件。
2. 定 义
2.1. 采购人，是指本次采购货物或服务的购买单位。
2.2. 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人。
2.3. 采购代理机构（采购组织机构），是指在采购活动中根据采购人的委托代理采购事宜的机构。
2.4. 原件，是指原始件（即：资料生成时的原始形态，包括所加盖的印章、相关人员的签字笔迹等均是原始印痕、印迹和行迹）。
2.5. 书面形式，包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、衢州市阳光交易服务平台、浙江政府采购网网站发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。
2.6. 投标人公章，是指投标人用自己法定主体行为名称制作的签名印章。不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章、业务专用章等）或下属单位印章代替。
2.7. “▲”是投标人按本招标文件要求必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应将取消其投标资格。
3. 采购方式
3.1. 采购组织形式国企采购委托代理。
3.2. 采取公开招标采购方式。
4. 合格的投标人
合格的投标人应具备以下条件：
4.1. 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；
4.2. 不属于限制参加本项目采购活动的投标人；
4.3. 按照规定获取了招标文件，属于实质性参加本次采购活动的投标人。
5. 对投标人的限制
5.1. 拒绝不良信用记录的投标人参加本项目的采购活动。
5.1.1. 不良信用记录是指：被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的，被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为信用记录名单且在处罚有效期内的（投标截止之日追溯三年），被浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）—曝光台曝光且在处罚有效期内的（投标截止之日追溯三年）以及其他不符合《龙游县国有企业采购管理办法》（龙政办发〔2021〕58号）第十二条条件的投标人。
5.1.2. 信用记录
(1) 信用信息查询。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）等渠道查询。
(2) 截止时点。投标截止时间。
(3) 信用信息查询记录和证据留存的方式。采购代理机构经办人将查询网页打印与其他采购文件一并保存。
(4) 信用信息的使用规则。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、国企或政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《龙游县国有企业采购管理办法》（龙政办发〔2021〕58号）第十二条条件的投标人，拒绝参与本次采购活动。
5.2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
5.3. 采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：
5.3.1. 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
5.3.2. 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
5.3.3. 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
5.3.4. 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
5.3.5. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；
5.3.6. 与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
5.4. 本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。
5.5. 投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
6. 资格审查
本次采取资格后审，采购组织机构不保证所有报名招标文件的投标人都符合合格投标人资格要求。
7. 语言文字
7.1. 响应文件以及投标人与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。
7.2. 外文专用术语应附有中文注释。招响应文件及相关往来文件中有外文资料的（如质疑函、进口产品厂商授权书等），资料提供方应当将其翻译为中文，注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息，并对译文的完整性、客观性、真实性负责。
8. 计量单位
除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。
9. 保密
参与招标的当事人应对招标文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
10. 投标费用
不论投标的结果如何，投标人均自行承担所有与参加本次投标有关的费用。
11. 投标有效期
11.1. 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。
11.2. 在招标文件规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和响应文件的组成部分。
12. 分包与转包
不允许。
13. 现场勘察
投标人自行勘察现场以获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料，但需经采购人允许方可为勘察目的进入采购人的项目现场。不得因勘察现场而使采购人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担勘察现场的责任和风险以及承担勘察现场所发生的费用。
14. 知识产权
14.1. 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会侵犯第三方的其专利权、商标权或其它知识产权，否则因此引起的法律和经济纠纷，由投标人按其过错承担所有相关责任。
14.2. 投标人为采购人在本项目中定制化的工作成果所涉知识产权归属于采购人。投标人为本项目而使用的工具、软件、系统、代码、文档、图表等知识产权及产权均归属于中标人或权利人，采购人可为本项目之目的在本合同有效期内非独占、非排他的使用。
14.3. 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
15. 本项目落实采购优惠政策
15.1. 中小企业优惠政策
详见投标人须知前附表第35条。
16. 特别说明
16.1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
16.2. 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在响应文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其响应文件。
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①▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目的政府采购活动。
②▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等，不为该投标人所拥有。
③▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
④▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
⑤投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其投标文件。
[bookmark: _Toc13953][bookmark: _Toc9060][bookmark: _Toc23065][bookmark: _Toc14205][bookmark: _Toc26184]三、招标文件
17. 招标文件的组成
17.1. 招标公告
17.2. 投标须知前附表及投标须知
17.3. 采购内容及要求
17.4. 合同的主要条款
17.5. 应提交的有关格式范例
17.6. [bookmark: _Toc2522][bookmark: _Toc366144032][bookmark: _Toc13569][bookmark: _Toc356371435][bookmark: _Toc16377][bookmark: _Toc22903][bookmark: _Toc19778][bookmark: _Toc31745][bookmark: _Toc9200][bookmark: _Toc11932][bookmark: _Toc5619]评标办法及开评标程序
18. 招标文件的澄清及修改
18.1. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标公告中规定的时间和通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达招标组织人，在规定时间内未收到质疑则视为各投标人均对此无异议。招标组织人对规定时间前收到的任何质疑将在衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公布澄清，投标人自行到网上查看。无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的修改或是根据投标人的要求对招标文件做出答复（答复中不包括问题的来源），并视为本招标文件的组成部分。
18.2. 因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标组织人将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。
18.3. 不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均通过衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布，任何口头提问及答复一律无效。
18.4. 当招标文件、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。
18.5. 若有必要，采购人将酌情延长递交投标文件的截止日期。
[bookmark: _Toc11019][bookmark: _Toc15778][bookmark: _Toc7618][bookmark: _Toc30018][bookmark: _Toc16426][bookmark: _Toc18666][bookmark: _Toc69][bookmark: _Toc24187][bookmark: _Toc4773][bookmark: _Toc7119][bookmark: _Toc26168][bookmark: _Toc26092][bookmark: _Toc27315][bookmark: _Toc31816][bookmark: _Toc8318][bookmark: _Toc20563][bookmark: _Toc29403][bookmark: _Toc12858][bookmark: _Toc2313][bookmark: _Toc7917][bookmark: _Toc15023][bookmark: _Toc11335][bookmark: _Toc9684][bookmark: _Toc21937][bookmark: _Toc24001][bookmark: _Toc9649][bookmark: _Toc20129][bookmark: _Toc10055][bookmark: _Toc26069][bookmark: _Toc1555][bookmark: _Toc14300][bookmark: _Toc1014]四、投标文件的编制
19. 总体要求
19.1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。
19.2. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。
19.3. 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。
20. 投标文件的组成
▲投标文件由资格审查文件、资信技术文件和商务报价文件三部分组成，使用CA锁加盖投标单位电子公章及法定代表人电子签章，用投标工具生成文件格式为“已加密投标文件”的电子投标文件，并将该格式的电子投标文件成功上传至衢州市阳光交易服务平台。
[bookmark: _Toc13239][bookmark: _Toc5708][bookmark: _Toc677]20.1资格审查文件
包括但不限于以下内容：
[bookmark: _Toc500208474]（1）投标人基本情况表；（格式见附件1）
（2）提供有效《企业营业执照》副本复印件加盖公章编入投标文件中； 
（3）符合参加国企采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式见附件2）
▲注：以上资格文件为通过式评审,如有缺少或不符合要求的,则视为资格审查不予通过。
20.2 资信技术文件
包括但不限于以下内容：
（1）▲投标函；（格式见附件3）
（2）▲法人证明或授权委托书；（格式见附件4）
（3）项目业绩一览表；（格式见附件5）
[bookmark: _Toc29404][bookmark: _Toc24537][bookmark: _Toc16512][bookmark: _Toc17884][bookmark: _Toc10577]（4）商务/技术偏离表；（格式见附件6）
（5）技术支持及服务承诺书；（格式见附件7）
（6）施工组织设计；（格式自拟）
（7）项目的重点难点及应对措施；（格式自拟）
（8）项目采购实施方案；（格式自拟）
（9）售后服务方案；（格式自拟）
（10）投标人根据第四章评标办法及评分标准3.综合评分明细表提供其余的相关评分所需资料。
[bookmark: _Toc10278][bookmark: _Toc22013][bookmark: _Toc25916]20.3 商务报价文件
包括但不限于以下内容：
▲（1）开标一览表；（附件8）
（2）清单报价表；（格式见附件9）
（3）中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函；（附件10）
（4）投标人需要说明的其他文件和说明。
注：1.以上文件组成投标文件。投标人应对招标文件做出实质性响应，该项内容将作为投标的重要指标。一旦开标后，经审核确定投标资格和技术能力不能响应招标文件要求，则投标人即刻被废标或被拒绝进入商务报价阶段。
2.以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明文件扫描件上应加盖投标人的电子公章，否则相应部分不得分。
20. [bookmark: _Toc506120275][bookmark: _Toc28140][bookmark: _Toc480456307][bookmark: _Toc506120410][bookmark: _Toc361434052][bookmark: _Toc361433601][bookmark: _Toc84325930][bookmark: _Toc101321796][bookmark: _Toc361432660][bookmark: _Toc361433768][bookmark: _Toc81372777][bookmark: _Toc327][bookmark: _Toc27730][bookmark: _Toc361433090][bookmark: _Toc361435893][bookmark: _Toc361433420][bookmark: _Toc361433873][bookmark: _Toc361433695][bookmark: _Toc361434250][bookmark: _Toc363052661][bookmark: _Toc361437572][bookmark: _Toc19][bookmark: _Toc81372954][bookmark: _Toc31349][bookmark: _Toc361433283][bookmark: _Toc361437247][bookmark: _Toc361436980][bookmark: _Toc361437173][bookmark: _Toc361432200]投标文件的编制
21.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
21.2投标文件的制作要求详见本章“电子投标说明”。
21.3投标文件资格审查文件、资信技术文件和商务报价文件按投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章，上传至衢州市阳光交易服务平台，作为投标文件正本，其余详见投标人须知前附表。
21. 投标内容填写说明
21.1. 无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
21.2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对任何资料进一步审查的要求。
21.3. 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。
21.4. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性、完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。
21.5. 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，应当告知采购人可能影响采购服务项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其投标文件。
21.6. 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由法人或授权代表在旁边签字或盖章或加盖投标人公章才有效。
21.7. 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。
22. 投标报价
22.1. [bookmark: _Toc17049][bookmark: _Toc7941][bookmark: _Toc9739][bookmark: _Toc21662][bookmark: _Toc22765][bookmark: _Toc3222][bookmark: _Toc10150][bookmark: _Toc18986][bookmark: _Toc14140][bookmark: _Toc15637][bookmark: _Toc2882][bookmark: _Toc16350][bookmark: _Toc22871][bookmark: _Toc27084][bookmark: _Toc28335][bookmark: _Toc1902][bookmark: _Toc17831][bookmark: _Toc366144035][bookmark: _Toc17672][bookmark: _Toc5327][bookmark: _Toc7742][bookmark: _Toc19338][bookmark: _Toc20977][bookmark: _Toc23820][bookmark: _Toc19142][bookmark: _Toc21151][bookmark: _Toc24546][bookmark: _Toc356371437][bookmark: _Toc15459][bookmark: _Toc18759][bookmark: _Toc29223][bookmark: _Toc4119][bookmark: _Toc14216][bookmark: _Toc19900][bookmark: _Toc15826][bookmark: _Toc28652][bookmark: _Toc13736][bookmark: _Toc15020][bookmark: _Toc18661][bookmark: _Toc21140][bookmark: _Toc18339][bookmark: _Toc22859][bookmark: _Toc27208][bookmark: _Toc14624][bookmark: _Toc76]本项目为固定单价合同，投标报价应是完成本次采购范围全部工作内容。须包括货物、随配附件、材料、总包配合费、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、装卸费、安装费、售后服务、培训及其他不可预见费用等费用,如有漏项，视同已包含在其它项目中。结算货款为最终实际数量乘以中标单价。
22.2. 投标人的投标报价不得高于采购人给定的最高限价，否则投标文件无效标。
22.3. 任何算术性错误，采购人将按下述原则予以调整：
（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc3234][bookmark: _Toc27520]五、投标文件的递交
23. 递交投标文件方式和地点
将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.QZCGTF）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）。
23. 递交投标文件截止期
24.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
24.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
24.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
24. 投标文件的修改和撤销
在本章第24.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。
[bookmark: _Toc13368][bookmark: _Toc15898][bookmark: _Toc5684][bookmark: _Toc25235][bookmark: _Toc9162][bookmark: _Toc2030][bookmark: _Toc25508][bookmark: _Toc31006][bookmark: _Toc29369][bookmark: _Toc8010][bookmark: _Toc6302][bookmark: _Toc808][bookmark: _Toc2776][bookmark: _Toc10380][bookmark: _Toc17765][bookmark: _Toc29298][bookmark: _Toc23457][bookmark: _Toc6506][bookmark: _Toc6725][bookmark: _Toc25982][bookmark: _Toc3723][bookmark: _Toc27617][bookmark: _Toc11501][bookmark: _Toc12997][bookmark: _Toc7010][bookmark: _Toc25236][bookmark: _Toc19757][bookmark: _Toc27888][bookmark: _Toc982][bookmark: _Toc19789][bookmark: _Toc23356][bookmark: _Toc283][bookmark: _Toc32029][bookmark: _Toc22154][bookmark: _Toc10054][bookmark: _Toc15816][bookmark: _Toc16900][bookmark: _Toc21855][bookmark: _Toc25203][bookmark: _Toc31307][bookmark: _Toc366144036][bookmark: _Toc6874][bookmark: _Toc14656][bookmark: _Toc22112][bookmark: _Toc356371438][bookmark: _Toc3548][bookmark: _Toc18700]六、投标无效的情形
25. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：
25.1. [bookmark: _Toc27920][bookmark: _Toc24712][bookmark: _Toc15902][bookmark: _Toc29474][bookmark: _Toc20051][bookmark: _Toc7620][bookmark: _Toc366144037][bookmark: _Toc19995][bookmark: _Toc29344][bookmark: _Toc13142][bookmark: _Toc8036][bookmark: _Toc356371439]投标文件逾期上传标书的；
25.2. 不具备招标文件规定资格要求；
25.3. 投标文件未按招标文件的要求加盖单位公章，或投标人的法定代表人未按招标文件要求签字或盖章的；
25.3. 招标文件中有▲处条款或▲处参数投标人未作实质性响应的；
25.4. 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；
25.5. 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；
25.6. 投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
25.7. 资信技术文件中包含本次报价的；
25.8. 未按照招标文件标明的币种报价的；
25.9. 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
25.10. 投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；
25.11. 投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；
25.12. 投标报价漏项超过投标报价5%以上的或漏项超过2项及以上的，均属无效投标；
25.13. 报价超出采购预算价（最高限价）的；
25.14. 提供虚假材料谋取中标的；
25.15. 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
[bookmark: _Toc626][bookmark: _Toc13644][bookmark: _Toc14382][bookmark: _Toc9660][bookmark: _Toc30174][bookmark: _Toc14704][bookmark: _Toc6257][bookmark: _Toc28932][bookmark: _Toc6665][bookmark: _Toc28180][bookmark: _Toc6224][bookmark: _Toc7121][bookmark: _Toc19950][bookmark: _Toc11095][bookmark: _Toc169][bookmark: _Toc3110][bookmark: _Toc3192][bookmark: _Toc4144][bookmark: _Toc27725][bookmark: _Toc18484][bookmark: _Toc17284][bookmark: _Toc18410][bookmark: _Toc23520][bookmark: _Toc1166][bookmark: _Toc30977][bookmark: _Toc13229][bookmark: _Toc4498][bookmark: _Toc11287][bookmark: _Toc23234][bookmark: _Toc11317][bookmark: _Toc11172][bookmark: _Toc21104][bookmark: _Toc8953][bookmark: _Toc2967][bookmark: _Toc13286]七、废标的情形
26. 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：
26.1. 投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；
26.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
26.4. 因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc366144038][bookmark: _Toc15360][bookmark: _Toc30146][bookmark: _Toc28925][bookmark: _Toc12523][bookmark: _Toc14097][bookmark: _Toc32719][bookmark: _Toc32357][bookmark: _Toc27244][bookmark: _Toc10346][bookmark: _Toc8764][bookmark: _Toc26922][bookmark: _Toc31729][bookmark: _Toc13081][bookmark: _Toc17001][bookmark: _Toc11389][bookmark: _Toc24837][bookmark: _Toc944][bookmark: _Toc30501][bookmark: _Toc10833][bookmark: _Toc11785][bookmark: _Toc6366][bookmark: _Toc10705][bookmark: _Toc20908][bookmark: _Toc15191][bookmark: _Toc18508][bookmark: _Toc30541][bookmark: _Toc17485][bookmark: _Toc1208][bookmark: _Toc32442][bookmark: _Toc25989][bookmark: _Toc12506][bookmark: _Toc13447][bookmark: _Toc29176][bookmark: _Toc17022][bookmark: _Toc8575][bookmark: _Toc30230][bookmark: _Toc2046][bookmark: _Toc3758][bookmark: _Toc13816][bookmark: _Toc21584][bookmark: _Toc20724][bookmark: _Toc24100][bookmark: _Toc28017][bookmark: _Toc28677][bookmark: _Toc12748][bookmark: _Toc21035]八、开标、评标和定标
27. [bookmark: _Toc25996][bookmark: _Toc2054][bookmark: _Toc325548456][bookmark: _Toc27632][bookmark: _Toc40685929][bookmark: _Toc341864028][bookmark: _Toc375297166][bookmark: _Toc41549081][bookmark: _Toc10620][bookmark: _Toc506120418]开标时间、地点、参加开标会议的要求
27.1. 开标时间：同投标截止时间。
27.2. 开标大厅：（https://qzygjy.com/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）
27.3. 参加开标会议的要求
27.4. 开标过程中，投标人参与远程音视频交互的法人代表或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并能及时响应开标要求。投标人终端操作人员均被视为投标人法人代表或授权委托人，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
28. 开标程序
投标人须准备好加密投标文件的CA数字证书以供开标时远程解密投标文件。
（一）至投标截止时间
采购人（或公证处工作人员）宣布开始开标，宣布开标项目名称、采购人代表等有关人员姓名，公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称。
（二）投标人解密
投标人解密时间：采购人（公证人员）宣布开始解密后30分钟以内。投标人解密方式：投标人自行登录衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅（https://qzygjy.com/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)——我的项目——选择标段——待招标代理开启解密后进行解密操作。
（三）投标人使用生成投标文件的CA数字证书解密投标文件。
（四）投标文件解密完成后，开标系统公布投标人名称、投标报价、供货期及其他内容。
（五）投标人确认
唱标完成后，投标人可通过衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅系统对唱标结果进行确认，未在开标结束前完成在线确认的投标人，衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅系统将视作自动确认。
投标人对开标过程有异议的，应通过衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅系统的“开标异议文字提问”按钮进行异议，采购人通过衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅系统文字答复，投标人提出异议的时间截止至开标结果公布后5分钟；
（六）进入评标环节，首先对解密成功的投标人进行资格审查，然后对通过资格审查的投标人进行资信技术文件评审，最后进行报价评分；
（七）评标结束后，采购人宣布中标候选人。采购人宣布开标会议结束。
29. 开标特别说明
（一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 
（二）因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、投标工具等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件。
（三）部分投标人的电子投标文件无法解密（识别、读取）的，其他投标文件的开标可以继续进行，但最终解密（识别、读取）成功的应不少于3家。
（四）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。
30. [bookmark: _Toc27695][bookmark: _Toc506120423]评标委员会
30.1. 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
30.2. 评标委员会依据投标人提交的投标文件进行评审。
31. 评标的保密
31.1. 评标采用保密的方式进行。
31.2. 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
31.3. 在投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。
31.4. 评标委员会对未中标人就评标过程以及未能中标原因不作解释。
31.5. 采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
32. 评标程序
32.1. 资格审查文件的评审。
32.2. 资信技术文件的评审。
33. 评标办法及评分标准（详见第五章）。
34. 澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人在评标委员会要求的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或委托代理人签字确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如投标人未在规定时间内澄清、说明、补正或拒绝澄清、说明、补正的，其投标文件按无效标处理。
35. 错误修正的原则
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
35.1. 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；
35.2. 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
35.3. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
35.4. 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如投标人拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。
36. 投标文件的澄清
36.1. 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以通过衢州市公共资源电子交易平台要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。投标人通过该平台作出澄清回复，澄清回复时间不得超过在发出通知后15分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
36.2. 澄清将作为投标内容的一部分，投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性的内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。
36.3. 评标委员会对投标文件修正原则：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；单价与数量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，但单价有明显的小数点错位的，以总价为准，并修改单价。
36.4. 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
37. 确定中标候选人
37.1. 本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。
37.2. 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即资信技术分与商务（价格）分之和）高低进行排序，得分前一名的投标人推荐为第一中标候选人（综合得分相同投标总报价低的排序第一；综合得分且投标总报价相同的，以技术指标优劣决定中标候选人）。
37.3. 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同或未能在规定时间内与采购人签订合同的，或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人重新招标。
37.4. 采购人对评标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。
37.5. 评标细则详见“评标方法及评分标准”。
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38. 投标人应检查标书完整性和有效性，确保电子投标文件能否正常打开解密。开标时，以电子交易平台上传规定格式的电子投标文件为正本。
39. 投标文件相应要求盖章处应按要求使用CA加盖单位电子公章和法定代表人电子章。
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40. [bookmark: _Toc361338281][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc506120287][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc27650][bookmark: _Toc506120434]对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
41. [bookmark: _Toc361338282][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc31664][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc506120288][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc506120435]对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
42. [bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc361338283][bookmark: _Toc506120289][bookmark: _Toc25582][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc506120436][bookmark: _Toc144974545]对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章 评标办法及评分标准没有规定的评审因素和标准进行评标。
43. [bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc506120437][bookmark: _Toc506120290][bookmark: _Toc361338284][bookmark: _Toc29454]对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
十一、质疑和投诉
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44.1. 参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法律法规规定。
44.2. 投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
44.3. 潜在投标人已依法获取采购文件，可以对该文件提出质疑。采购人拒绝受理未提交响应文件的投标人对采购过程和中标结果提出质疑。
44.4. 质疑提出起算日期：
对采购文件提出质疑的，自投标人获取招标文件之日起或者公告届满之日起开始计算，且应当在响应文件提交截止前24小时前提出，否则，被质疑人可不予受理。
对投标过程提出质疑的，质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算。
对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告之日起计算。
投标人提交的质疑函应符合财政部《政府采购投标人质疑函范本》要求。
45. 质疑处理
采购人应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
46. 投诉
质疑投标人对采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向龙游县文化旅游发展有限公司投诉。若对质疑答复不满意的，应当自答复的次日起15个工作日内向龙游县文化旅游发展有限公司投诉。
投标人提交的投诉书应参照财政部《政府采购投标人投诉书范本》要求。
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47. 合同授予标准
47.1. 中标候选人经查有违法违规现象的，取消其中标候选资格，采购人重新招标。
47.2. 采购人确认且备案后，确定中标人。中标结果在衢州市阳光交易服务平台、浙江政府采购网予以公布，衢州宇信工程咨询有限公司发出中标通知书。
47.3. 经采购人备案后，由采购人签发国企采购中标通知书。中标通知书对采购人和确认中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
47.4. 在中标通知书发出后三十日内，中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
47.5. 采购人与中标人签署合同协议，衢州宇信工程咨询有限公司作为鉴证人共同签订（合同上请标明采购编号）。合同一式七份，采购人执三份，中标人执三份，衢州宇信工程咨询有限公司执一份。
48. 授予合同时变更数量的权利
国企采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。
49. 本次招标合同期限及付款方式
（1）合作期限：详见合同条款；
（2）付款方式：详见合同条款。
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50.1. [bookmark: _Toc31514][bookmark: _Toc6640][bookmark: _Toc30244][bookmark: _Toc3233][bookmark: _Toc5064][bookmark: _Toc17209]项目招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家计委计价格〔2002〕1980号）文件标准的70%计取，由中标人支付，在领取中标通知书时交与招标代理机构。
50.2. 代理费支付：代理费最终按实由中标人支付。
50.3. 评委费支付：代理费最终按实由中标人支付。
50.4. 若出现终止采购情形的，上述费用由采购人支付。
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51. 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加国企采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
51.1. 提供虚假材料谋取中标的；
51.2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
51.3. 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；
51.4. 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
51.5. 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
51.6. [bookmark: _Toc356371442][bookmark: _Toc366144042]拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
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52. 投标人有下列情形之一的，依据《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件第三十八条和第三十九条的规定记录不良行为、黑名单及处罚。
52.1. 注册投标人有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应按不良行为记入该注册投标人诚信档案中：
（一）开标后擅自撤回采购投标文件，影响采购活动继续进行的；
（二）中标、成交后无正当理由拒绝签订国企采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；
（三）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）国企采购合同的；
（四）超过合同约定的供货（或服务）时间达10日以上的；
（五）中标、成交后，将国企采购合同转包或擅自分包给其他投标人的；
（六）提供假冒伪劣产品或走私物品的；
（七）擅自降低产品质量等次和售后服务，或以次充好、偷工减料的；
（八）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询标、谈判时的承诺；
（九）在投标人库中发布的产品服务信息或在政府采购网上宣传的信息与实际明显不符，或故意误导采购人的；
（十）不按规定或不及时变更投标人库中的有关信息的；
（十一）1年内在全省被质疑或投诉累计分别在20和10次以上且60%以上被驳回的，或恶意举报给采购人或采购代理机构造成损害的；
（十二）各级财政部门认定的其它有违诚实信用的行为。
52.2.  注册投标人有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应向同级主管部门书面报告，并提请主管部门将其列入“黑名单”或者依法作出处罚；各级主管部门在依法处罚的同时，应将该情况按不良行为记入该投标人诚信档案中，同时将该投标人列入“黑名单”公开曝光：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或提供其他不正当利益，或因此被其他国家机关立案查实的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）哄抬、操纵国企采购报价，或国企采购价格（包括产品及其配件、试剂、耗材等价格）明显高于市场平均价的；
（七）提供虚假材料骗取注册投标人资格的；
（八）伪造《浙江省政府采购注册投标人信息登记表》的；
（九）销售或发布法律、法规禁止销售的商品、服务和其他违法信息的；
（十）其它违反法律、法规和政府采购管理有关规定的行为的。
[bookmark: _Toc25777][bookmark: _Toc8851][bookmark: _Toc5045][bookmark: _Toc6878][bookmark: _Toc31412][bookmark: _Toc29878][bookmark: _Toc22286][bookmark: _Toc1327][bookmark: _Toc19933][bookmark: _Toc21356][bookmark: _Toc18804][bookmark: _Toc4943]十五、其他
53. 解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属采购人。
54. 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系，其他任何方式或信息来源均无效。
通讯地址：衢州宇信工程咨询有限公司 （龙游县荣昌路广和商务楼306室）
项目联系人：李女士   答疑咨询方式：18857006783
公告网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江省政府采购网）
https://qzygjy.com/（衢 州 市 阳 光 交 易 服 务 平 台 ）
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第三章采购内容及要求
1、 采购清单及参数
	序号
	内容
	要求
	单位
	数量
	备注

	1
	土方
	1、机械挖土方（包含沟槽土方）。2、土方回填。3、余土外运
	m3
	3023
	

	2
	场地平整
	1、机械平整。2、碾压夯实
	m2
	400
	

	3
	碎石垫层
	1、10cm厚碎石垫层
2、石料规格 ：碎石
	m2
	400
	

	4
	混凝土基础
	1、15cm厚C25商品混凝土基础2、切割伸缩缝
	m2
	400
	

	5
	排水沟
	1、断面尺寸 ：380*500~700mm
2、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：100厚C10混凝土垫层
3、砌体材料 ：混凝土实心砖MU10
4、砂浆强度等级 ：水泥砂浆M7.5砌筑，防水砂浆1：3内外抹面
5、盖板材质、规格：复合排水沟盖板
	m
	82
	

	6
	砖砌集水井（500*500方形）
	1、垫层、基础材质及 厚度 ：100厚碎石垫层，100厚C20砼基础
2、砌筑材料品种、规 格、强度等级 ：混凝土实心砖MU15水泥砂浆M10砌筑
3、勾缝、抹面要求 ：20厚水泥砂浆1：2抹面
4、盖板材质、规格 ：复合井盖500*500*50
5、井盖、井圈材质及 规格 ：C20砼井圈含模板制作
	座
	2



	

	7
	硅PU面层
	硅PU面层：
1、底层涂接触剂一道
2、施工弹性层两道，厚约6mm
3、加强层一道，厚约2mm
4、面漆两道及划线
5、硅PU球场材料为中国环保产品，并获得中国环保产品认证证书以及RoHS符合性认证证书，环保性能指标应符合GB36246-2018标准。
★硅 PU 面层成品获得 GB36246 -2018 标准的相关技术要求合格检测报告并加盖厂家公章；
★球场面漆经过6000次的耐洗刷测试，外观均能保持底材不暴露状态，提供依据GB/T9266-2009标准测试的具有“CMA”资质的检测机构出具的测试合格报告并加盖厂家公章。
★球场材料安全健康，不滋生细菌，要求球场面层成品具有抗细菌性能，对抗大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌能达到99%以上，且经过100h紫外灯照射测试抗菌耐久性测试后，抗菌效果能达到95%以上，提供具有“CMA”资质检测机构出具的依据HG/T3950-2007检测报告并加盖厂家公章；
★球场面层符合国际篮联（FIBA）对永久合成塑胶类地板的要求，冲击吸收≧25%，垂直变形＜3.5mm，垂直球反弹≧90%，滑动性能（干态）80-110，并提供国际篮联授权实验室出具的测试报告并加盖厂家公章。
▲需提供厂家授权书并加盖厂家公章。
	m2
	400
	

	8
	专业球场灯
	1、灯具输入电压：AC100-220V,50/60 Hz，灯具功率200W±3.5%，整灯光通量≥25200Lm，灯具效能≥123lm/w，色温5000K±150K，功率因数≥0.98，一般显色指数≥83，特殊显色指数R9≥10，色品容差≤3。
2、灯具采用SMD芯片封装技术，选用低热阻、散热良好、耐高温、抗高压及高折射率封装材料,提高出光效率及降低热阻。
3、防尘、防固体异物和防水等级为IP66，防水结构设计+高阻丝硅胶防水圈设计，双重保护，更安全。
★灯具表面粉末符合电子电器产品中限用物质（Cd、Pb、Hg、Cr、PBBs、PBDEs 等）的限量要求，提供第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章。
★LED灯具散热器应具有良好防碱腐蚀性，通过不低于1500H耐碱测试，测试后灰卡变化等级≥5级，无开裂、无起泡、无变形。提供第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章。
★石墨烯散热性能：LED芯片焊点温度（TS）和散热器表面温度的温差不大于5℃，提供第三方3测机构出具的检测报告并加盖厂家公章。
▲需提供厂家授权书并加盖厂家公章。
	盏
	12
	

	9
	7米高灯柱
	1.材质：热镀锌钢结构型材，表面经超候聚酯粉末喷涂，颜色十年不褪色；
2.规格：直径114*3.5mm；
3.灯柱高度：6350mm，其中650mm为预埋部分
4.颜色：墨绿色
	根
	12
	

	10
	电缆
	1、名称 ：铜芯电力电缆敷设
2、型号 ：YJV-0.6  3×4
3、敷设方式、部位 ：穿管敷设
4、电压（kV) ：1KV
	米
	100
	

	11
	电缆保护管
	1、名称 ：电缆保护管敷设
2、型号 ：De32*1.8 PE电线电缆护套管
3、敷设方式 ：地埋敷设
4、接地
	米
	100
	

	12
	配电箱
	1、名称 ：成套配电箱安装
2、型号 ：AL配电箱（非标，铁壳），包括除电表外所有箱内元件、箱的安装、盘柜配线及外部接线、浪涌等接地装置、微电脑定时控制器等）
3、安装方式 ：墙上暗装
4、接线端子材质、规 格 ：焊铜接地端子
5、端子板外部接线 材质、规格：详见系统图
	只
	1
	

	13
	组合式围网
	球场框架：框架管材使用热镀锌防护层，高温喷涂处理工艺，全方位抗锈；立柱不小于Ф76mm，壁厚不小于3mm，横管不小于Ф60mm，壁厚不小于2.5mm；整体围网采用无菱角、半圆弧形的铝合金扁铝（宽20mm×厚4mm）固定在横杆、立柱上，框架颜色为墨绿色。采用直插预埋方式，铝合金预埋件尺寸Ф81×1.5×450mm，立柱预埋深度不小于400mm。采用铸铝扣件在钢管之间相互连接，扣件采用前后组合式安装，扣件形状为两个弧形罩，以立柱双边扣：长260*高110*壁厚3.5mm,尺寸正负公差值为2mm。包塑围网采用高密度原料，HDPE为基料，添加防老化母粒、抗紫外线母粒、色母粒等各种助剂，表面光滑细腻，耐腐蚀、耐高温。镀锌铁丝内径Ф2.3±0.05mm，包塑后Ф3.6±0.15mm，网孔45±3mm；
★组合式围网整体符合GB19272-2011标准，在立柱1500mm高处水平方向加2000N静负荷保持1分钟后，立柱没有任何方向的倾斜、翻倒或 较明显的永久性变形，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章。
★组合式围网中的包塑围网经过≥360h耐湿热性试验后，无生锈、无起泡、无开裂、无剥落，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章。
★组合式围网中的包塑围网经过≥1000h耐酸性试验后，无生锈、无起泡、无开裂、无剥落，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章。
▲需提供厂家授权书并加盖厂家公章。
	m2
	328
	

	14
	铝合金进出口门
	铝合金进出口门：场地设有单开门或双开门，单开门尺寸不小于1.0m宽、2.0m高，双开门尺寸不小于2.2m宽、2.33m高，门四周采用不小于80*50mm，管壁厚度不小于2.0mm的优质方型铝型材为边框，内嵌包塑围网，防止刮伤。围网全部螺栓做防锈处理，保证产品全天候环境使用。
	扇
	2
	

	15
	羽毛球架
	羽毛球底座采用铸件，底部配有防滑、防震垫，增强底座的稳定性。羽毛球柱底座装有PU滚轮，移动方便且不损伤地板。
2. 羽毛球柱立柱选用Φ40×5mm优质无缝管制作，一根立柱上置有系绳柱，系网方便   
	副
	2
	

	16
	气排球架
	气排球柱外立柱选用φ89×3.75优质焊管，内立柱选用φ70异型管材制作，通过高度调节销使内立柱上下移动，实现网高调节高度：2.15m、2.24m、2.35m、2.43m；
	副
	1
	

	17
	整理绿化用地
	绿化用地细整理，杂草清除
	m2
	300
	

	18
	种植土回（换）填
	优质种植土换填
	m3
	180
	

	19
	栽植乔木
	1、种类 ：合欢
2、胸径或干径 ：d13-15
3、株高、冠径 ：H450-550 P300-350
4、养护期：两年
	株
	4
	

	20
	栽植灌木
	1、种类 ：金森女贞球
2、冠丛高 ：H100-120
3、蓬径 ：P100-120
4、养护期：两年
	株
	8
	

	21
	栽植灌木
	1、种类 ：龟甲冬青球
2、冠丛高 ：H100-120
3、蓬径 ：P100-120
4、养护期：两年
	株
	4
	

	22
	栽植灌木
	1、种类 ：茶花
2、冠丛高 ：H150-200
3、蓬径 ：P120-150
4、养护期：两年
	株
	8
	

	23
	铺种草皮
	1、草皮种类 ：马尼拉
2、铺种方式 ：满铺
3、养护期：两年
	m2
	300
	

	24
	乔木移植
	公园边一批乔木需按照采购人要求进行移植，具体数量按照实际发生计算，暂定金额30000元，不得优惠让利
	项
	1
	

	25
	施工便道费用
	施工场地无道路，需自行处理材料进场和场地恢复，由投标单位自行前往踏勘，费用一次性包干
	项
	1
	

	  博园门球场地体育设施采购清单

	序号
	内容
	要求
	单位
	数量
	备注

	1
	土方
	1、 机械挖土方（包含沟槽土方）。
2、 土方回填。
3、余土外运
	m3
	746
	

	
	场地平整
	1、机械平整。2、碾压夯实
	 m2
	456
	

	2
	门球场地人造草坪
	1、人工草坪，草高13mm
2、彩色环保TPE橡胶颗粒（石英沙填充量：25kg/平方，40到50目圆润无棱角）含标线
3、人造草坪缓冲垫
4、150mm厚C25混凝土基层
5、150mm厚级配碎石垫层，夯实度≥95%
素土夯实，夯实度≥95%
★人造草坪产品须提供权威机构依据EPA标准出具关于长链氯化石蜡（LCCP）、中链氯化石蜡（MCCP）、短链氯化石蜡（SCCP）的检测报告并加盖厂家公章，且检测结果均为未检出，报告封面需加盖“CNAS、ILAC”资质章；   
★人造草坪企业提供国际足联指定实验室（labosport或者sportslabs或者ISA）出具的人造草坪系统面层分别在干燥、湿润状态下，足球角度球反弹45-80%，足球球滚动均达4-8m，曲棍球球滚动均≥5m，足球垂直球反弹均达0.6-0.85m，曲棍球球反弹均≥75mm的检测报告并加盖厂家公章；  
★人造草坪企业提供权威检测机构依据出具人造草坪系统面层经过lisport XL 1万转耐磨测试后垂直球反弹0.6-0.85m，球滚动4-9m，冲击吸收62%-68%,垂直变形6-10mm，旋转阻力25Nm-50Nm，皮肤磨损正负30%以内，HIC大于等于1.3m检测报告并加盖厂家公章；
▲需提供厂家授权书并加盖厂家公章。 
	m2
	456
	

	3
	喷灌管线安装
	1、管道附件、阀门、 喷头品种、规格 ：地埋式旋转喷头
	个
	1
	

	4
	喷灌配件安装
	1、管道品种、规格 ：PPR塑料给水管DN25
	米
	200
	

	5
	门球场球门
	Φ10圆钢制作
	个
	3
	

	6
	休息廊架
	1、C10混凝土垫层，C25钢筋混凝土独立基础2、混凝土柱、梁面喷仿石青色紫晶喷漆（粗点）3、连梁喷仿驼灰色紫晶喷漆（粗点）4、顶部防腐木条（100*150*3000）
	    座
	1
	

	7
	外围挡墙
	1、150厚碎石垫层 2、150厚C15混凝土垫层 3、MU5水泥砂浆砌筑混凝土实心砖基础 4、240*120*60青砖水泥砂浆M7.5砌筑，水泥砂浆表面勾缝
	米
	84
	

	8
	排水沟
	1、断面尺寸 ：380*500~700mm
2、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：100厚C10混凝土垫层
3、砌体材料 ：混凝土实心砖MU10
4、砂浆强度等级 ：水泥砂浆M7.5砌筑，防水砂浆1：3内外抹面
5、盖板材质、规格：复合排水沟盖板
	米
	92
	

	9
	入口安全须牌
	
	处
	2
	

	10
	人行道场地平整
	1、机械平整。2、碾压夯实
	m2
	25
	

	11
	入口铺装	
	1、块料品种、规格 ：50厚花岗岩板（具体样式由业主定）
2、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：100厚碎石垫层，150厚C25混凝土基础
	m2
	25
	

	12
	专业球场灯
	1、灯具输入电压：AC100-220V,50/60 Hz，灯具功率200W±3.5%，整灯光通量≥25200Lm，灯具效能≥123lm/w，色温5000K±150K，功率因数≥0.98，一般显色指数≥83，特殊显色指数R9≥10，色品容差≤3。
2、灯具采用SMD芯片封装技术，选用低热阻、散热良好、耐高温、抗高压及高折射率封装材料,提高出光效率及降低热阻。
3、防尘、防固体异物和防水等级为IP66，防水结构设计+高阻丝硅胶防水圈设计，双重保护，更安全。
★灯具表面粉末符合电子电器产品中限用物质（Cd、Pb、Hg、Cr、PBBs、PBDEs 等）的限量要求，提供第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章。
★LED灯具散热器应具有良好防碱腐蚀性，通过不低于1500H耐碱测试，测试后灰卡变化等级≥5级，无开裂、无起泡、无变形。提供第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章。
★石墨烯散热性能：LED芯片焊点温度（TS）和散热器表面温度的温差不大于5℃，提供第三方3测机构出具的检测报告并加盖厂家公章。
▲需提供厂家授权书并加盖厂家公章。
	盏
	6
	

	13
	7米高灯柱
	1.材质：热镀锌钢结构型材，表面经超候聚酯粉末喷涂，颜色十年不褪色；
2.规格：直径114*3.5mm；
3.灯柱高度：6350mm，其中650mm为预埋部分
4.颜色：墨绿色
	根
	6
	

	14
	配电箱
	1、名称 ：成套配电箱安装
2、型号 ：AL配电箱（非标，铁壳），包括除电表外所有箱内元件、箱的安装、盘柜配线及外部接线、浪涌等接地装置、微电脑定时控制器等）
3、安装方式 ：墙上暗装
4、接线端子材质、规 格 ：焊铜接地端子
5、端子板外部接线 材质、规格：详见系统图
	只

	1
	

	15
	电缆
	1、名称 ：铜芯电力电缆敷设
2、型号 ：YJV-0.6  3×4
3、敷设方式、部位 ：穿管敷设
4、电压（kV) ：1KV
	米
	100
	

	16
	电缆保护管
	1、名称 ：电缆保护管敷设
2、型号 ：De32*1.8 PE电线电缆护套管
3、敷设方式 ：地埋敷设
4、接地
	米
	100
	

	17
	整理绿化用地
	绿化用地细整理，杂草清除
	m2
	245
	

	18
	种植土回（换）填
	优质种植土换填
	m3
	147
	

	19
	栽植乔木
	1、种类 ：红枫
2、胸径或干径 ：d13-15
3、株高、冠径 ：H450-550 P300-350
4、养护期：两年
	株
	2
	

	20
	栽植灌木
	1、种类 ：金森女贞球
2、冠丛高 ：H100-120
3、蓬径 ：P100-120
4、养护期：两年
	株
	6
	

	21
	栽植灌木
	1、种类 ：龟甲冬青球
2、冠丛高 ：H100-120
3、蓬径 ：P100-120
4、养护期：两年
	株
	4
	

	22
	铺种草皮
	1、草皮种类 ：马尼拉
2、铺种方式 ：满铺
3、养护期：两年
	m2
	245
	



2、 硅PU产品品质技术参数（执行标准）：
（一）样块性能指标（GB36246-2018）
	序号
	检验项目
	标准要求

	1
	冲击吸收/%（球类场地）
	0℃±2℃
	20-50

	
	
	23℃±2℃
	

	
	
	50℃±2℃
	

	2
	垂直变形/mm
	0.6-3.0

	3
	抗滑值（20℃）/BPN（球类场地）
	80-110（干测）

	4
	拉伸强度/MPa（非渗水型面层）
	≥0.5

	5
	拉断伸长率/%
	≥40

	6
	阻燃性能/级
	I

	7

	耐人工气候老化性能（500h）
	拉伸强度/MPa（非渗水型面层）
	≥0.5

	
	
	拉断伸长率/%
	≥40

	8
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	9
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	10
	18种多环芳烃总和/（mg/kg）
	≤50

	
	
	≤20

	11
	苯并【a】芘/（mg/kg）
	≤1.0

	12
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5

	13
	4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）
	≤1.0

	14
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）
	≤0.2

	15
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）
	≤1.0

	16
	有害物质释放量
	挥发性有机化合物（TVOC）/【mg/（㎡.h）】
	≤5.0

	
	
	笨/【mg/（㎡.h）】
	≤0.1

	
	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/【mg/（㎡.h）】
	≤1.0

	
	
	甲醛/【mg/（㎡.h）】
	≤0.4

	
	
	二硫化碳/【mg/（㎡.h）】
	≤7.0

	17
	有害物质含量
	可溶性铅/（mg/kg）
	≤50

	
	
	可溶性镉/（mg/kg）
	≤10

	
	
	可溶性铬/（mg/kg）
	≤10

	
	
	可溶性汞/（mg/kg）
	≤2

	18
	气味
	气味等级/级
	≤3


（二）8mm硅PU球场施工工艺：
1、混凝土基础：先检查基础的平整度、地面强度、含水量；
2、 封底找平层：TB-003E按材料要求的比例开料，开料时A、B组份分别先摇匀，尽量整套开料，避免A、B混合比例不当，把A倒到搅拌桶里，用搅拌器边搅拌边慢慢加入B组份直至搅拌均匀，再加30％的9号砂搅拌均匀。再搅拌1～2分钟，即可使用，薄刮封底。封底找平目的是封闭水泥基础的针孔，封闭基础的针孔。
3、发泡弹性层（TB-002E）：将TB-002E按规定比例先把B摇均匀加入到TB-002E（A）里，搅拌均匀，搅拌过程中不小于1分钟，材料搅拌好后必须在20分钟内用完。由于材料反应快，预先将材料分布好，免得施工时等材料而出现明显的交接痕。此层材料用齿刮进行刮涂，根据厚度标准进行用量分配刮涂。TB-002E为一道刮涂。固化时间约为8小时，温度低于28℃,湿度低于70%时要根据调节剂用量表参考值适当加入。发泡弹性层固化后进行积水测试，把积水标记下来，用加强层材料进行修补。
4、加强层（TB-003E）：将TB-003E按规定比例搅拌均匀，搅拌过程中不小于1分钟，材料搅拌好后必须在20分钟内用完。由于材料反应快，预先将材料分布好，免得施工时要等材料而出现明显的交接痕。此层材料用齿刮或胶刮板进行刮涂，根据厚度标准进行用量分配刮涂。固化时间约为8小时，温度低于28℃,湿度低于70%时要根据调节剂用量表参考值适当加入，调节固化时间。
5、打磨处理：加强层固化后，用专用砂带机带60目的砂纸进行整体打磨处理，局部凹凸处打磨不到位的，用小的角磨机进行局部打磨，尽可能全部打磨一遍。目地是提高自面层和加强层之间的粘附，粘附更牢。
6、面漆层(TB-205E)：面漆层为双组份水性丙烯酸材料，按规定配比把A、B两组份加入，搅拌1-2分钟，均匀后，加入适量的球场专用砂，充分搅拌均匀，再按照不同的施工方法，加入适合使用的水量，搅拌均匀，即可使用，分1～2道施工于加强层面上。砂量：篮球场第一道加入20%篮球场专用砂，第二道加入10%或者不加；网球场加入30-40%的网球场专用砂；羽毛球和排球场一般不加砂。水量：一般加入20-50%（按TB-205E重量计算，根据现场实际情况而定），水量加入太多，会出现浮色现象。施工方式：用专用滚筒滚涂，或用胶刮刮涂，或用专用喷枪。配比不准，会影响面层的固化效果，直接影响面层的使用性能，甚至脱落。温度低于5℃不适宜施工；室内施工的，必须保持良好通风，通风不好的必须延长固化时间。表干后保持24小时无水浸泡。
7、划线 (TB-207)：按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆（TB-207）涂刷于美纹纸间，待表干后撕掉美纹纸。TB-207为双组份材料，必须按规定比例把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，第一道可加20%专用砂涂刷，以防渗边。
三、门球场施工工艺：	
人造草坪铺装前检查基础平整度，用线绳和塞尺进行基础，平整度检测，不平整的地方进行修补找平。基础平整方可进行人造草坪面层的铺装。对场地的坡度进行核检，操场基础及排水等处理。
1、 基础清理：
①油污：用专用清洗剂洗除，机油污染严重区域需挖出重补；
②污灰、泥土：扫帚扫净后用高压水枪冲洗干净；③较牢固的凸状物：用铲刀铲除并清理；
2、 基础及排水处理：
①根据现场实际情况结合测绘成果，对场地的坡度进行核检。
②排水检测：检查原场地四周排水是否顺畅，发现排水不畅的需进行处理。
3、 测量及放线：
①按设计图及场地尺寸的规定，进行场地测量、放样及人造草坪铺装放样。
②根据场地尺寸及草坪铺装要求进行场地的定位和放线，用墨线弹出场地中心线及边线（界线），从场地中线处弹出草坪铺装线（草坪每卷宽2m）。
③草坪之间需搭接3-5cm，将多余的草坪的连接处切割平齐。接缝应不大于3 mm。   （4）将接缝布平铺于两片切割好的草坪中间，并涂刷粘接剂（双组份胶水）。
④粘接剂刮涂：要求粘接剂在接缝布表面涂刷厚薄均匀，接缝布不可反复涂胶，否则会出现硬化现象，甚至剥落。
⑤粘合：根据当时的温度湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-15min内，胶浆达到八九成干，以手触不粘为宜。
⑥清洁：在粘合好后，清除其表面杂物，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。
⑦固化：按照胶水使用说明书施工在固化期间需密切注意对其维护，避免过于暴晒、水浸、移动及不得人为拉扯，以达到粘接的最佳状态。
⑧施工注意事项：施工时，不可将粘接胶暴露时间过长，因溶剂挥发会造成粘度过大而无法施工。
4、场地界线（白线）施工:
①场地界线需在放线时定位准确，在相应白线点位做好标记，在草坪铺装完成后，在各标记点位上拉线以确定位置。保证施工后的白线符合场地尺寸。
②按照白线位置切割草坪，然后将已切割好的白草坪线镶嵌其中，下铺镶草用的接缝布，粘接方法与粘接草坪方法相同。
5、场地清理：清理施工现场杂物，准备资料报业主方和监理方验收。
6、质量保证措施
①认真贯彻“质量第一”和“预防为主”的方针，精心组织、精心施工。
②项目负责人组织主要施工人员认真学习，熟悉设计图纸，领会设计意图，做好各项准备工作。
③严格执行质量检验制度，每道工艺必须经专业技师检验合格后才能进入下道工艺。
④施工时，及时填写各种验收报表，施工记录，收集各项技术资料，不断改进。
⑤在施工中服从建设方的质量监督，共同协商，创出一流工程。
7、施工中紧急情况的处理
①下雨：在施工中，突然发生下雨的情况，应立即停止施工，对胶水粘接部分用遮雨布进行覆盖，确保胶水凝固时间。
②大风：在施工中，突然发生大风的情况，应立即停止施工，对草坪周边部分有可能影响的边，用重物覆盖等措施。
③对其他突发时间，视现场情况酌情处理。
8、工程质量检验要求
①对草坪等所有材料的规格及质量进行检验核对。
②工程竣工后，草坪表面平坦，色泽均匀，接缝平坦，无明显拼接现象。
③标志线应准确，符合图纸尺寸要求，无扭曲，粘接不牢等现象。
④石英砂铺设应均匀，无明显不平现象。
9、安全及文明施工措施
①施工场所严禁烟火。
②施工场所严禁与施工无关人员进入。
③对于每日施工所产生的垃圾，做到及时清理，并且运至适当的场所，在工程竣工后作统一处理。					
四、商务部分
1、工期：自合同签订之日起40天内完成施工、供货、安装、调试并通过验收，直至交付采购人正常使用。
2、付款方式：合同生效后且乙方提供预付款保函后的20日内支付合同款的40%，货到清点并安装、调试、验收合格后付至合同价的80%，乙方提供相应的完工资料及结算资料经甲方委托第三方审核单位审核后支付至结算价的100%（同时扣留1.5%的质量保证金或提供1.5%质量保证金保函，质保期满后无质量问题退还）。
3、质保售后：质保期1年（最终按投标承诺时间）。提供不少于1年7×24小时的免费技术支持服务，如设备出现故障，应在2小时内响应，4小时内到现场，8小时内无法解决的，应提供备件。保证在质保期满后能对故障部件有配件可换。质保期内成交供应商须提供原厂免费上门维修服务。
4、中标单位应承担将货物按供货期限运送到指定地点，并负责安装、调试、培训等工作，投标报价中应包含以上相关服务费用。
5、中标单位不得以任何理由更改其投标清单中的品牌、型号、配置。
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2.评标工作由采购组织机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责。
3.评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。
4.本项目评标采用不公开方式进行，评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。
5.本项目评标采用不公开方式进行。
6.本项目评审采用综合评分法。
[bookmark: _Toc14481][bookmark: _Toc32218][bookmark: _Toc7240][bookmark: _Toc30301]二、组建评标委员会
1.采购人将根据相关规定和采购项目的特点由采购人和技术、经济等方面专家组成评标委员会，评标委员会成员人数见投标人须知前附表。
2.除依法组建的评标委员会成员以外，其他任何人不得参加或者替代评审。
[bookmark: _Toc435][bookmark: _Toc9591][bookmark: _Toc32495][bookmark: _Toc11485]三、评标原则
1.公正、客观、审慎的原则。
2.严格保密原则。评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。采购人或采购组织机构对评审结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。
3.独立评审原则。任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。
4.严格遵守评标方法。根据采购文件规定的评审程序、评审方法进行评审，不带任何倾向性和启发性。
[bookmark: _Toc10524][bookmark: _Toc29039][bookmark: _Toc27639][bookmark: _Toc4890]四、评标委员会履行下列职责
1.熟悉和理解招标文件；
2.审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
3.根据需要要求采购人对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
4.推荐中标候选人，或者受采购人委托确定中标人；
5.起草评标报告并进行签署；
6.向采购人、监督部门报告非法干预评标工作的行为；
7.法律、法规和规章规定的其他职责。
[bookmark: _Toc2770][bookmark: _Toc26645][bookmark: _Toc24565][bookmark: _Toc11071]五、评标工作纪律
评标委员会成员要严格遵守评标纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评标职责，客观、公正、审慎参与评标工作；
1.严格遵守评标时间，因突发情况确实不能按时参加评标的，应事先告知招标组织机构；
2.服从招标组织机构的现场管理，主动出示身份证明，进入评标区域后应主动寄存移动通讯工具；
3.与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《国企采购评审人员廉洁自律承诺书》；
4.保持评标现场安静，不在评标现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评标现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督；
5.自觉遵守职业道德，尊重采购人代表和投标人代表，配合招标组织机构回答投标人代表提出的有关异议；
6.不得将评标过程、结果和投标人的商业秘密透露给任何单位和个人。未公告评标结果前不准泄露评标结果，不准将评标资料带出会场；
7.评标过程中，涉及到相关法律法规不清楚之处的，由采购监管部门或请示权威部门作出法定解释，涉及到招标文件的由采购人和采购代理机构负责解释。
[bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc19330][bookmark: _Toc274][bookmark: _Toc24507]六、评标程序
1.推选评标委员会组长，优先资深专家担任组长，采购人代表不得担任组长。
2.评标委员会正式评审前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中投标人资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法以及可能涉及签订采购合同的内容等。
3.评标程序：资格性审查→符合性审查→资信技术评审→报价评审→得分汇总→编写评审报告。
4.资格性审查
4.1.评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定对投标人资格进行审查。审查内容包
括：
(1)是否属于禁止参加投标的投标人；
(2)是否按照规定要求提供资格性证明材料；
(3)法律法规规定的其他资格条件。
4.2.经资格审查不符合招标文件要求的投标文件，即终止其参与投标资格。不符合的理由由投标人在电话里确认，投标人拒绝确认的不影响评标委员会作出的不合格裁定。
5.符合性审查
5.1.评标委员会根据本招标文件的规定，对资格符合投标人的投标文件进行审查，以认定其是否满足本招标文件的实质性要求。符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定，评标委员会不得臆测符合性审查事项。经符合性审查未实质性响应招标文件要求，以投标无效处理。
未实质性响应的理由由投标人在电话里确认。投标人拒绝确认的不影响评标委员会作出的不合格裁定。评标委员会不再进行后续评审。
5.2.如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。
6.投标文件评审
评标委员会应当按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准，对有效的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。详见本章第十条。
[bookmark: _Toc19913][bookmark: _Toc8858][bookmark: _Toc26135][bookmark: _Toc21780]七、澄清、说明或修正
1.在评审过程中，投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求相关投标人作出必要的澄清、说明或修正。但不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响公平竞争和投标文件的效力。澄清、说明或修正内容是投标文件的组成部分。
2.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.1.开标时，投标文件中投标报价函内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标报价函为准；
2.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.3单价金额小数点或百分比有明显错位的，以投标报价函的总价为准，并修改单价；
2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。
2.5.对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
出现本条第2.3项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过最高限价的，其投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。
3.澄清说明答复函须由投标人法定代表人或授权代理人签字和盖章。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。
4.请投标人在评审期间保持电话畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利，视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议。放弃澄清、说明或补正的责任由投标人自行负担。
[bookmark: _Toc15675][bookmark: _Toc28123][bookmark: _Toc31038]八、推荐中标候选人
[bookmark: _Toc29148][bookmark: _Toc27231][bookmark: _Toc1659][bookmark: _Toc30774]按照投标人得分由高到低顺序排列推荐中标候选人。综合得分相同者，以报价低者作为中标候选人；综合得分相同且报价相同，以技术指标优劣决定中标候选人；以上均相同则摇号确定。
[bookmark: _Toc28577][bookmark: _Toc6952][bookmark: _Toc31388][bookmark: _Toc28343]九、评审报告
评标委员会编写评标报告，并提出得分由高到低排序名单及理由，评标报告由评标委员会
成员签字。
[bookmark: _Toc2725][bookmark: _Toc29832][bookmark: _Toc10667][bookmark: _Toc27030]十、评标细则及标准
[bookmark: _Toc18818][bookmark: _Toc22648][bookmark: _Toc27516][bookmark: _Toc20443]1.评标委员会成员根据本办法，对有效的投标文件进行商务、技术等方面评估，综合比较与评价，由各成员独立评分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在汇总得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该份评分表无效。
2.加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。投标人商务技术部分最终得分为各成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数二位（第三位四舍五入）。
3.综合评分明细表
	要素
	评分内容
	评分细则
	分值范围

	报价部分
	报价分
	（1）本项目最高限价101.4262万元。
（2）价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价；
（3）投标报价得分=评标基准价/投标人报价×价格权值[30%]×100 (保留小数二位,第三位四舍五入) 。
（4）对小微企业货物的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
	0-30分

	资信技术部分
	相关证书
	投标人获得企业AAA级质量服务诚信单位得1分，投标人获得企业AAA级重质量守信用企业得1分，投标人获得企业AAA级企业资信等级得1分。（投标文件中提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分）
	0-3分

	
	业绩
	2019年1月1日至今，投标人施工过类似业绩项目，每提供1个得1分，最高得3分。未提供或不满足不得分。（投标文件中提供中标通知书及合同原件扫描件并加盖公章，不提供不得分）
	0-3分

	
	投标产品基本性能参数响应程度
	[bookmark: _GoBack]技术参数全部满足招标文件要求的得24分；打“▲”指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；打★号指标有负偏离或要求提供证明材料而未提供的每项扣3分，未打★号指标有负偏离的每项扣2分，扣完为止。
【证明材料按招标文件“第三章 采购需求”一、技术参数要求提供】
	0-24分

	
	施工组织设计
	根据各投标人对本项目的施工方案和保证措施（有可行的施工方案及保证措施）进行酌情打分。

	0-10分

	
	项目的重点难点及应对措施
	本项目拟建在两个公园中，对原苗木需进行移植，无施工道路进场，投标人对难度进行分析，列出应对措施进行酌情打分。
	0-10分

	
	项目采购实施方案
	根据投标人提供的项目实施方案（包括主要从人员、机械的配备、原材料的采购、制作、安装、运输过程中的安全保障措施和质量保证措施、进度保障措施、安装调试及验收的方案等方面）的全面性、合理性、科学性进行打分。
	0-10分

	
	售后服务方案
	1、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及对服务承诺的保障措施等情况打分。（0-8分）
2、免费质保期为1年，在此基础上每增加1年得1 分，最多2分。（0-2分）【须提供相应承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。】
	0-10分



[bookmark: _Toc11297][bookmark: _Toc9400][bookmark: _Toc19280][bookmark: _Toc18665][bookmark: _Toc16940][bookmark: _Toc23144][bookmark: _Toc2114][bookmark: _Toc19057][bookmark: _Toc21134][bookmark: _Toc18889][bookmark: _Toc20999][bookmark: _Toc1170][bookmark: _Toc15014][bookmark: _Toc22478][bookmark: _Toc16468][bookmark: _Toc23988][bookmark: _Toc19763][bookmark: _Toc29819][bookmark: _Toc29206][bookmark: _Toc30669][bookmark: _Toc3721][bookmark: _Toc12295][bookmark: _Toc24157][bookmark: _Toc31129][bookmark: _Toc13063][bookmark: _Toc28717][bookmark: _Toc23997][bookmark: _Toc4505][bookmark: _Toc7613][bookmark: _Toc29100][bookmark: _Toc1518][bookmark: _Toc23598][bookmark: _Toc2034][bookmark: _Toc12891][bookmark: _Toc9996][bookmark: _Toc32294][bookmark: _Toc7339][bookmark: _Toc5433][bookmark: _Toc29904][bookmark: _Toc21063][bookmark: _Toc347443768][bookmark: _Toc391298964]十一、投标人不得有下列情形
投标人有下列情形之一的，处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时将取消中标资格或者认定中标无效。
1.提供虚假材料谋取中标；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
3.与采购人、其他投标人恶意串通；
4.向采购人、评标小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
5.在招标过程中与采购人进行协商谈判；
6.中标人无正当理由拖延或者不与采购人签订采购合同；
7.未按照采购文件确定的事项签订采购合同；
8.将采购合同转包或者违规分包；
9.提供假冒伪劣产品；
10.擅自变更、中止或者终止采购合同；
11.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
12.法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc20601][bookmark: _Toc15843][bookmark: _Toc30885][bookmark: _Toc14056][bookmark: _Toc32296][bookmark: _Toc19855][bookmark: _Toc16516][bookmark: _Toc12829][bookmark: _Toc6048][bookmark: _Toc4304][bookmark: _Toc32341][bookmark: _Toc22989][bookmark: _Toc17389][bookmark: _Toc10181][bookmark: _Toc24586][bookmark: _Toc11211][bookmark: _Toc2473][bookmark: _Toc8601][bookmark: _Toc4226][bookmark: _Toc25321][bookmark: _Toc29580][bookmark: _Toc16522][bookmark: _Toc6548][bookmark: _Toc4873][bookmark: _Toc20449][bookmark: _Toc21777][bookmark: _Toc31870][bookmark: _Toc9063][bookmark: _Toc29636][bookmark: _Toc20072][bookmark: _Toc552][bookmark: _Toc9039][bookmark: _Toc8750][bookmark: _Toc21968][bookmark: _Toc2041][bookmark: _Toc4296][bookmark: _Toc21651][bookmark: _Toc18036][bookmark: _Toc19558][bookmark: _Toc23017][bookmark: _Toc6024][bookmark: _Toc11628]十二、串通投标情形
招标采购中，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装。
[bookmark: _Toc10][bookmark: _Toc12019][bookmark: _Toc32471][bookmark: _Toc11472][bookmark: _Toc30553][bookmark: _Toc22259][bookmark: _Toc27434][bookmark: _Toc10740][bookmark: _Toc10123][bookmark: _Toc6786][bookmark: _Toc18455][bookmark: _Toc2346][bookmark: _Toc21350][bookmark: _Toc4116][bookmark: _Toc12079][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc19009][bookmark: _Toc12338][bookmark: _Toc11540][bookmark: _Toc3409][bookmark: _Toc3583][bookmark: _Toc5424][bookmark: _Toc8221][bookmark: _Toc18436][bookmark: _Toc20951][bookmark: _Toc3385][bookmark: _Toc10388][bookmark: _Toc21758][bookmark: _Toc23764][bookmark: _Toc15963][bookmark: _Toc22487][bookmark: _Toc13948][bookmark: _Toc27395][bookmark: _Toc10485][bookmark: _Toc19268][bookmark: _Toc15825][bookmark: _Toc31476][bookmark: _Toc6998][bookmark: _Toc6811][bookmark: _Toc18870][bookmark: _Toc29727][bookmark: _Toc6295][bookmark: _Toc21613][bookmark: _Toc21055][bookmark: _Toc11924][bookmark: _Toc25156][bookmark: _Toc9891][bookmark: _Toc7563][bookmark: _Toc22692][bookmark: _Toc24952][bookmark: _Toc9181][bookmark: _Toc14386][bookmark: _Toc2605][bookmark: _Toc29233][bookmark: _Toc2753][bookmark: _Toc19257][bookmark: _Toc16056][bookmark: _Toc26456][bookmark: _Toc7009][bookmark: _Toc662][bookmark: _Toc245][bookmark: _Toc9609][bookmark: _Toc10670][bookmark: _Toc391298965][bookmark: _Toc25656][bookmark: _Toc1556][bookmark: _Toc15295][bookmark: _Toc11107][bookmark: _Toc23998][bookmark: _Toc3375][bookmark: _Toc32257]
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[bookmark: _Toc29250][bookmark: _Toc24583][bookmark: _Toc12950][bookmark: _Toc6903][bookmark: _Toc10276][bookmark: _Toc25963][bookmark: _Toc32577][bookmark: _Toc10444][bookmark: _Toc20673][bookmark: _Toc12620][bookmark: _Toc3065][bookmark: _Toc17425][bookmark: _Toc11201][bookmark: _Toc8633][bookmark: _Toc9250][bookmark: _Toc7361][bookmark: _Toc32036][bookmark: _Toc19483][bookmark: _Toc7962][bookmark: _Toc17266][bookmark: _Toc20389]第五章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc84325982][bookmark: _Toc81372788][bookmark: _Toc18678][bookmark: _Toc30991][bookmark: _Toc28685][bookmark: _Toc9100][bookmark: _Toc10223][bookmark: _Toc5891][bookmark: _Toc6502][bookmark: _Toc18785][bookmark: _Toc25691][bookmark: _Toc25530][bookmark: _Toc11132][bookmark: _Toc5287][bookmark: _Toc9086][bookmark: _Toc81372965][bookmark: _Toc31703][bookmark: _Toc28792][bookmark: _Toc30463][bookmark: _Toc9121][bookmark: _Toc80157776][bookmark: _Toc13985][bookmark: _Toc22009][bookmark: _Toc2375][bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc6249][bookmark: _Toc24158][bookmark: _Toc2988][bookmark: _Toc8199][bookmark: _Toc20014][bookmark: _Toc31326][bookmark: _Toc3667][bookmark: _Toc7230][bookmark: _Toc16627]


[bookmark: _Toc18832][bookmark: _Toc2265][bookmark: _Toc7466][bookmark: _Toc28071][bookmark: _Toc26965]采 购 合 同
 
               
                                            合同编号：             


项目名称：                                         
 


采购人：（以下称甲方）　                                  
　　   　  　  
中标人：（以下称乙方）　                                  
　　  　     





签署地点：                                         

签署日期：                                         

[bookmark: _Toc77630213][bookmark: _Toc329784128][bookmark: _Toc21006][bookmark: _Toc463610382][bookmark: _Toc21987][bookmark: _Toc13586][bookmark: _Toc29433][bookmark: _Toc24484]说明：如买、卖双方同意，合同格式也可能按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《合同》要求的内容相一致。
（以最终签订版本为准）
项目名称：
项目编号：
甲方：
乙方：
[bookmark: _Toc25671][bookmark: _Toc18133][bookmark: _Toc455727573][bookmark: _Toc32368][bookmark: _Toc6637][bookmark: _Toc487524251]一、总则
1.本项目业主为龙游县文化和广电旅游体育局，负责落实资金保障及政策处理协调等事项；委托龙游县体育发展有限公司代建实施。
2.合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
3．制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国民法典》。
[bookmark: _Toc487524252][bookmark: _Toc26283][bookmark: _Toc20593][bookmark: _Toc455727574][bookmark: _Toc19466]二、合同金额
	序号
	产品名称
	规格型号及技术参数
	品牌
	
单位

	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	人民币大写：           元整；
（小写）¥：            元。


注：1.以上合同总价包括产品价款、运输费、装卸车费、损耗费、备品备件、安装调试费、工程费、人工费、专业机械费、检测验收费、技术支持、售后服务、总包配合费、商品维护、保险、税金、代理费等一切费用。如有漏项，视同已包含在其它项目中，单价不作调整，乙方不得再要求追加任何费用。
2.在施工前应就产品规格、颜色等提供样品至甲方处确认，甲方确认后方可施工。
[bookmark: _Toc24836][bookmark: _Toc25603][bookmark: _Toc1335][bookmark: _Toc10508][bookmark: _Toc487524253][bookmark: _Toc455727575]三、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
[bookmark: _Toc24020][bookmark: _Toc455727576][bookmark: _Toc487524254][bookmark: _Toc9405][bookmark: _Toc11568][bookmark: _Toc9569]四、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
[bookmark: _Toc2639][bookmark: _Toc18766][bookmark: _Toc487524255][bookmark: _Toc16434][bookmark: _Toc17824][bookmark: _Toc455727577]五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
[bookmark: _Toc8289][bookmark: _Toc487524256][bookmark: _Toc23876][bookmark: _Toc455727578][bookmark: _Toc25865][bookmark: _Toc28187]六、履约保证金
乙方缴纳合同价的1%，即人民币    元（¥     元）作为签订本合同的履约保证金。在乙方全部合同内容均安装调试完成并通过甲方验收后30个工作日退还履约保证金，不计利息。
[bookmark: _Toc10393][bookmark: _Toc8789][bookmark: _Toc487524257][bookmark: _Toc455727579][bookmark: _Toc15924][bookmark: _Toc20382]七、转包或分包
1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
[bookmark: _Toc487524258][bookmark: _Toc455727580][bookmark: _Toc19425][bookmark: _Toc19572][bookmark: _Toc27778]八、质保期
   质保期为    年，质保期起算时间为货物交付完毕并安装验收合格后次日开始计算。
[bookmark: _Toc12846][bookmark: _Toc10840][bookmark: _Toc6146][bookmark: _Toc487524259][bookmark: _Toc455727581][bookmark: _Toc2073]九、工期
[bookmark: _Toc487524260][bookmark: _Toc30181][bookmark: _Toc27354][bookmark: _Toc1532][bookmark: _Toc455727582][bookmark: _Toc17127]1、交货及安装：乙方必须准时供货、安装、调试并通过验收。
2、交货及安装期限：自合同签订之日起50天内完成施工、供货、安装、调试并通过验收，直至交付采购人正常使用。
3、交货地址：采购人指定地点。
4、验收：乙方按图纸、采购清单进行施工及履行相关合同条款，满足设计图纸的要求直至通过甲方组织的验收，验收过程中，如有不满足采购文件或采购清单规定要求及不符合国家相关规范要求的，由乙方负责整改，费用自理。
十、货款支付
[bookmark: _Toc25616][bookmark: _Toc455727583][bookmark: _Toc487524261][bookmark: _Toc10435][bookmark: _Toc32393][bookmark: _Toc16527]1、中标供应商提供增值税专用发票。
2、合同生效后且乙方提供预付款保函后的20日内支付合同款的40%，货到清点并安装、调试、验收合格后付至合同价的80%，乙方提供相应的完工资料及结算资料经甲方委托第三方审核单位审核后支付至结算价的100%（同时扣留1.5%的质量保证金或提供1.5%质量保证金保函，质保期满后无质量问题退还）。
十一、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
[bookmark: _Toc2061][bookmark: _Toc16389][bookmark: _Toc455727584][bookmark: _Toc30537][bookmark: _Toc9614][bookmark: _Toc487524262]十二、质量保证及售后服务
1.中标供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新合格产品。产品各项技术参数指标应达到国家标准以及招标文件的要求。
中标供应商应履行服务承诺：
质保期    年。提供不少于2年7×24小时的免费技术支持服务，如设备出现故障，应在2小时内响应，4小时内到现场，8小时内无法解决的，应提供备件。保证在质保期满后能对故障部件有配件可换。质保期内成交供应商须提供原厂免费上门维修服务。
2.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
3.上述的货物免费保修期与质保期相同，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
[bookmark: _Toc487524264][bookmark: _Toc23544][bookmark: _Toc26451][bookmark: _Toc14958][bookmark: _Toc5381][bookmark: _Toc455727586]十三、项目的相关要求
1.乙方在基层施工过程中需对现场原有构筑物、铺装路面、管线、植被等进行保护，景观绿化修复等进行保护，施工时破坏现状构筑物、铺装路面、管线等需由供应商对其进行现状修复；由此产生的费用由供应商自行考虑。
2.乙方应充分考虑临时用地、临时接电接水、材料堆场、施工现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、现场成品保护等费用，材料、构配件、半成品等因施工场地条件限制而发生的二次或多次搬运费用，机械设备的二次或多次进场或退场费用，其费用包含在投标的报价中，不再另行单独计量；
3.乙方必须严格按相关操作规程进行作业，做到精心管理，文明施工，服从指挥，确保安全。
4.本项目使用的原材料必须符合设计要求和施工规范的规定。
采购文件中对主要材料设备品牌、规格、型号如有推荐的，乙方应采用的主要材料设备须在报价明细表备注一栏里明确。没有具体规定的，由乙方按采购文件及施工图的要求进行投标报价，并在竞标文件的报价文件里注明所选材料设备的品牌、规格、型号。若乙方没有进行注明的，则甲方有权指定品牌，投标价格不调整。如乙方没有按采购文件要求进行选择，或没有明确注明，或所选材料设备的材质、规格、颜色、档次与采购文件要求的存在明显差别，或虽按采购文件推荐的材料品牌选择但该材料因某种原因停产或其它原因而不能供应的，则实际施工过程中甲方有权在采购文件推荐的材料品牌中自行确定，且结算价格不予调整。
5.本项目承包范围内的材料均由乙方根据本采购文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但甲方保留变更和指定设备材料的权利；所有设备材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品甲方确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.乙方应加强工作人员的安全管理，如在运输、安装等过程中因乙方安全管理不到位或乙方工作人员违规危险操作等导致发生的一切安全事故，均由乙方承担，并由行业主管部门按相关规定处理。
[bookmark: _Toc13533][bookmark: _Toc14892][bookmark: _Toc455727587][bookmark: _Toc487524265][bookmark: _Toc12920][bookmark: _Toc2659]十五、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
[bookmark: _Toc487524266][bookmark: _Toc22205][bookmark: _Toc30048][bookmark: _Toc26761][bookmark: _Toc455727588][bookmark: _Toc16245]十六、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc7364][bookmark: _Toc16412][bookmark: _Toc455727589][bookmark: _Toc27017][bookmark: _Toc487524267][bookmark: _Toc6417]十七、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
[bookmark: _Toc27181][bookmark: _Toc455727590][bookmark: _Toc12673][bookmark: _Toc10124][bookmark: _Toc487524268][bookmark: _Toc20903]十八、合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经衢州宇信工程咨询有限公司加盖鉴证章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
3.本合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份、衢州宇信工程咨询有限公司执一份。
以下无正文





签署页：
	甲方（盖章）：                    
	乙方（盖章）：                    

	单位负责人或授权
代理人（签字）：                  
	单位负责人或授权
代理人（签字）：                  

	地址：
	地址：

	联系方式：
	联系方式：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订日期：2023年  月  日
	签订日期：2023年  月  日

	合同鉴证方:衢州宇信工程咨询有限公司     
鉴证日期: 2023年  月   日

	[bookmark: _Toc29528][bookmark: _Toc30651][bookmark: _Toc3418]合同备案方：龙游县文化旅游发展有限公司
备案时间：2023年  月   日







[bookmark: _Toc14018]


第六章  投标文件格式
	

2023 年体育设施进公园项目

资格审查文件/资信技术文件/商务报价文件








项目编号：LYCG2023YX-052                      
投 标 人：        （全称）（加盖公章）          
法定代表人或授权代表人签字或盖章：
投标人地址：
在2023年   月   日   时   分之前不得启封


[bookmark: _Toc11529][bookmark: _Toc9524][bookmark: _Toc200][bookmark: _Toc10307][bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc30554][bookmark: _Toc6528][bookmark: _Toc4689][bookmark: _Toc17238][bookmark: _Toc10033][bookmark: _Toc376][bookmark: _Toc16833][bookmark: _Toc22794][bookmark: _Toc32303][bookmark: _Toc29180][bookmark: _Toc5538][bookmark: _Toc14603][bookmark: _Toc25875][bookmark: _Toc11828][bookmark: _Toc604][bookmark: _Toc28518][bookmark: _Toc12435][bookmark: _Toc21306][bookmark: _Toc12360][bookmark: _Toc11308][bookmark: _Toc11509][bookmark: _Toc4817][bookmark: _Toc12354][bookmark: _Toc23053][bookmark: _Toc28611][bookmark: _Toc29704][bookmark: _Toc1326][bookmark: _Toc3014][bookmark: _Toc7080][bookmark: _Toc17646][bookmark: _Toc9088][bookmark: _Toc8146][bookmark: _Toc18270][bookmark: _Toc28264][bookmark: _Toc281][bookmark: _Toc25770][bookmark: _Toc12327][bookmark: _Toc7501][bookmark: _Toc25350][bookmark: _Toc3853][bookmark: _Toc16560][bookmark: _Toc9488][bookmark: _Toc17640][bookmark: _Toc17212][bookmark: _Toc10659][bookmark: _Toc12744][bookmark: _Toc8049]
[bookmark: _Toc24445][bookmark: _Toc19399][bookmark: _Toc7350]

资格审查文件封面格式

[bookmark: _Toc11547][bookmark: _Toc10048][bookmark: _Toc17517][bookmark: _Toc11140][bookmark: _Toc23167][bookmark: _Toc9383][bookmark: _Toc3021][bookmark: _Toc23596][bookmark: _Toc24406][bookmark: _Toc2832][bookmark: _Toc15243][bookmark: _Toc12833][bookmark: _Toc23179]
[bookmark: _Toc5013][bookmark: _Toc10166][bookmark: _Toc18581][bookmark: _Toc15041][bookmark: _Toc4032][bookmark: _Toc7907][bookmark: _Toc14016][bookmark: _Toc3613][bookmark: _Toc13263][bookmark: _Toc16551][bookmark: _Toc27636][bookmark: _Toc12516][bookmark: _Toc11955][bookmark: _Toc16708][bookmark: _Toc22746][bookmark: _Toc24758][bookmark: _Toc29203][bookmark: _Toc13432][bookmark: _Toc21815][bookmark: _Toc19366][bookmark: _Toc21045][bookmark: _Toc6691][bookmark: _Toc6529]正本或副本




[bookmark: _Toc3909][bookmark: _Toc20980][bookmark: _Toc14717][bookmark: _Toc18988][bookmark: _Toc23683][bookmark: _Toc30482][bookmark: _Toc13778][bookmark: _Toc6549][bookmark: _Toc12971][bookmark: _Toc3004][bookmark: _Toc7385][bookmark: _Toc1679][bookmark: _Toc763][bookmark: _Toc28094][bookmark: _Toc22676][bookmark: _Toc19225][bookmark: _Toc6503][bookmark: _Toc28487][bookmark: _Toc20930][bookmark: _Toc21130][bookmark: _Toc1119][bookmark: _Toc10973][bookmark: _Toc14388][bookmark: _Toc25155][bookmark: _Toc3356][bookmark: _Toc32671][bookmark: _Toc1203][bookmark: _Toc17103][bookmark: _Toc27148][bookmark: _Toc8823][bookmark: _Toc9615][bookmark: _Toc9452][bookmark: _Toc3072][bookmark: _Toc7133][bookmark: _Toc1266][bookmark: _Toc32422][bookmark: _Toc29862]资格审查文件









项目编号：LYCG2023YX-052                      
投 标 人：        （全称）（加盖公章）          
法定代表人或授权代表人签字或盖章：
投标人地址：
[bookmark: _Toc11131][bookmark: _Toc5390][bookmark: _Toc8186][bookmark: _Toc32566][bookmark: _Toc5606][bookmark: _Toc32139][bookmark: _Toc11776][bookmark: _Toc8060][bookmark: _Toc30078][bookmark: _Toc19203][bookmark: _Toc15895][bookmark: _Toc17940_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29011][bookmark: _Toc17197][bookmark: _Toc6738][bookmark: _Toc7492_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4899][bookmark: _Toc4948_WPSOffice_Level1]二〇二三年    月    日
[bookmark: _Toc8370][bookmark: _Toc213][bookmark: _Toc5796][bookmark: _Toc12249][bookmark: _Toc9011][bookmark: _Toc17387][bookmark: _Toc8510][bookmark: _Toc28787][bookmark: _Toc10122][bookmark: _Toc20801][bookmark: _Toc24235][bookmark: _Toc12011][bookmark: _Toc20500][bookmark: _Toc1232][bookmark: _Toc20081][bookmark: _Toc10995][bookmark: _Toc7464][bookmark: _Toc4371][bookmark: _Toc17255][bookmark: _Toc12291][bookmark: _Toc21837][bookmark: _Toc7719][bookmark: _Toc444][bookmark: _Toc8034][bookmark: _Toc29376][bookmark: _Toc30313]

附件1
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联 系 人
	
	电    话
	

	
	传    真
	
	移动电话
	

	
	电子邮箱
	
	网    址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓    名
	
	技术职称
	
	电   话
	

	技术负责人
	姓    名
	
	技术职称
	
	电   话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	统一社会信用代码
	
	其中
	注册职业资格
	

	
	
	
	高级职称
	

	注册资本
	
	
	中级职称
	

	开户银行
	
	
	初级职称
	

	账    号
	
	
	其    他
	

	经营范围
	





投标人全称（盖章）：                         
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：2023年   月   日
[bookmark: _Toc18350][bookmark: _Toc28874][bookmark: _Toc54][bookmark: _Toc28692][bookmark: _Toc11824][bookmark: _Toc27191][bookmark: _Toc7082][bookmark: _Toc6689][bookmark: _Toc2572][bookmark: _Toc2533][bookmark: _Toc32311][bookmark: _Toc24391][bookmark: _Toc11875][bookmark: _Toc14816][bookmark: _Toc11280][bookmark: _Toc24787][bookmark: _Toc13190][bookmark: _Toc675][bookmark: _Toc11920]
[bookmark: _Toc16143][bookmark: _Toc8652][bookmark: _Toc32586][bookmark: _Toc29986][bookmark: _Toc26663]

附件2
[bookmark: _Toc22805][bookmark: _Toc30725]符合参加国企采购活动应当具备的一般条件的承诺函
致：（采购人）：
我方参加项目名称（项目编号)国企采购活动，郑重承诺：
[bookmark: _Toc1454][bookmark: _Toc16964][bookmark: _Toc21843][bookmark: _Toc3835][bookmark: _Toc12442][bookmark: _Toc29987]一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.具有法律、行政法规规定的其他条件。
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Toc7014][bookmark: _Toc5546][bookmark: _Toc26374][bookmark: _Toc5539][bookmark: _Toc23111][bookmark: _Toc24871]三、没有下列情形：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的国企采购活动的；

我方对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我方承担相关法律责任。

投标人全称（盖章）：                         
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：2023年   月   日




[bookmark: _Toc26772][bookmark: _Toc16263][bookmark: _Toc15718][bookmark: _Toc3537][bookmark: _Toc32499][bookmark: _Toc6704][bookmark: _Toc23415][bookmark: _Toc2026][bookmark: _Toc23824][bookmark: _Toc29188][bookmark: _Toc13645][bookmark: _Toc1864][bookmark: _Toc1142][bookmark: _Toc3556][bookmark: _Toc11177][bookmark: _Toc31494][bookmark: _Toc23844][bookmark: _Toc26305][bookmark: _Toc694][bookmark: _Toc24544][bookmark: _Toc9266][bookmark: _Toc3679][bookmark: _Toc13161][bookmark: _Toc21736][bookmark: _Toc21343][bookmark: _Toc22777]


资信技术文件封面格式


[bookmark: _Toc5060][bookmark: _Toc32632][bookmark: _Toc7283][bookmark: _Toc31578][bookmark: _Toc2791][bookmark: _Toc16298][bookmark: _Toc26504][bookmark: _Toc18951][bookmark: _Toc20172][bookmark: _Toc31402][bookmark: _Toc25944][bookmark: _Toc17716][bookmark: _Toc28777][bookmark: _Toc26748][bookmark: _Toc27400]正本或副本





[bookmark: _Toc29401][bookmark: _Toc26716][bookmark: _Toc11763][bookmark: _Toc4711][bookmark: _Toc32535][bookmark: _Toc16188][bookmark: _Toc23904][bookmark: _Toc32267][bookmark: _Toc8607][bookmark: _Toc4088][bookmark: _Toc19735][bookmark: _Toc8940][bookmark: _Toc18271][bookmark: _Toc13019][bookmark: _Toc5741]资信技术文件







项目编号：LYCG2023YX-052                      
投 标 人：        （全称）（加盖公章）          
法定代表人或授权代表人签字或盖章：
投标人地址：
二〇二三年    月    日
[bookmark: _Toc27462][bookmark: _Toc2784][bookmark: _Toc28232][bookmark: _Toc26617][bookmark: _Toc19658][bookmark: _Toc20104][bookmark: _Toc9226][bookmark: _Toc10280][bookmark: _Toc5926][bookmark: _Toc718][bookmark: _Toc25259][bookmark: _Toc8127][bookmark: _Toc21678][bookmark: _Toc16681][bookmark: _Toc29662]

附件3
投标函
致：（采购人） ：
(投标人全称)授权(全权代表姓名)  (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1.我方同意在投标人投标须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。
2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加国企采购活动的投标人应当具备的条件：
[bookmark: _Toc28494_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26282_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28368_WPSOffice_Level1](1)具有独立承担民事责任的能力；
[bookmark: _Toc8560_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7471_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3878_WPSOffice_Level1](2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；
[bookmark: _Toc29658_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19337_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12874_WPSOffice_Level1](3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；
[bookmark: _Toc9908_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14982_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23978_WPSOffice_Level1](4)良好的资金、财务状况；
[bookmark: _Toc19486_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14576_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1715_WPSOffice_Level1](5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；
[bookmark: _Toc21916_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22738_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31563_WPSOffice_Level1](6)没有违反国企采购法规、政策的记录；
[bookmark: _Toc12415_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12445_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15073_WPSOffice_Level1](7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。
3.提供编制和提交招标文件须知规定的电子投标文件，具体内容为：
(1)资格审查文件；
(2)资信技术文件；
(3)商务报价文件；
(4)投标须知要求投标人提交的全部文件；
(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；
(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；
(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。
4.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
6.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加国企采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
[bookmark: _Toc25395_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7856_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4442_WPSOffice_Level1](1)提供虚假材料谋取中标、成交的；
[bookmark: _Toc17583_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19322_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23417_WPSOffice_Level1](2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
[bookmark: _Toc10338_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15532_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2563_WPSOffice_Level1](3)与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；
[bookmark: _Toc16860_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8669_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17925_WPSOffice_Level1](4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
[bookmark: _Toc12118_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20834_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10655_WPSOffice_Level1](5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
[bookmark: _Toc14152_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2385_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5988_WPSOffice_Level1](6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
投标人有前款第(1)至(4)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：                    	
投标人盖 章：                       
联系电话：           传真：              电子邮件：              
联系地址：                                                    
邮政编码：                                         
日期：        年	     月    日
注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。
[bookmark: _Toc7083]


[bookmark: _Toc27813][bookmark: _Toc16927][bookmark: _Toc2705][bookmark: _Toc12285][bookmark: _Toc32620][bookmark: _Toc20743][bookmark: _Toc25185][bookmark: _Toc13698][bookmark: _Toc7182][bookmark: _Toc23694][bookmark: _Toc5819][bookmark: _Toc1264][bookmark: _Toc32109][bookmark: _Toc15407][bookmark: _Toc4735][bookmark: _Toc22489][bookmark: _Toc11943][bookmark: _Toc17497][bookmark: _Toc16938][bookmark: _Toc17303][bookmark: _Toc2576][bookmark: _Toc28030][bookmark: _Toc3733][bookmark: _Toc27978]

附件4
[bookmark: _Toc17525][bookmark: _Toc27216][bookmark: _Toc22352][bookmark: _Toc13710][bookmark: _Toc28549][bookmark: _Toc30349][bookmark: _Toc1477][bookmark: _Toc20078][bookmark: _Toc24741][bookmark: _Toc5122][bookmark: _Toc17718][bookmark: _Toc27525][bookmark: _Toc22518][bookmark: _Toc21652][bookmark: _Toc4815][bookmark: _Toc18298][bookmark: _Toc17742][bookmark: _Toc12727][bookmark: _Toc32680][bookmark: _Toc4350][bookmark: _Toc8666][bookmark: _Toc27096][bookmark: _Toc14716][bookmark: _Toc11205]（一）法定代表人身份证明


投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


                          投标人：                 （盖单位章）
[bookmark: _Toc6331][bookmark: _Toc30289][bookmark: _Toc23675][bookmark: _Toc18739][bookmark: _Toc20713][bookmark: _Toc29612][bookmark: _Toc5923][bookmark: _Toc29931][bookmark: _Toc18941][bookmark: _Toc19264][bookmark: _Toc2147][bookmark: _Toc6606][bookmark: _Toc22110][bookmark: _Toc9135][bookmark: _Toc29611][bookmark: _Toc19917][bookmark: _Toc25643][bookmark: _Toc17015][bookmark: _Toc31160][bookmark: _Toc25188]                      年       月       日      












[bookmark: _Toc23043][bookmark: _Toc16952][bookmark: _Toc8970][bookmark: _Toc16344][bookmark: _Toc31057][bookmark: _Toc27105][bookmark: _Toc31005][bookmark: _Toc19975][bookmark: _Toc14722][bookmark: _Toc28463][bookmark: _Toc9938][bookmark: _Toc3231][bookmark: _Toc3393][bookmark: _Toc7792][bookmark: _Toc32210][bookmark: _Toc27519][bookmark: _Toc27753][bookmark: _Toc8998][bookmark: _Toc28688][bookmark: _Toc23747]
（二）授权委托书

本人       （姓名）  系        （投标人名称）      的法定代表人，现授权
      （姓名）  （   身份证号码   ）为我方代理人。授权代理人根据授权对
      （项目名称）  投标，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2023年  月  日—202 年   月   日止。
授权代理人无转委托权。


投标人名称（盖章）:
法定代表人（签字或盖章）:
法定代表人移动电话:
授权代理人移动电话:
授权委托日期：2023年 月  日

	

粘贴法人授权代表身份证复印影印件






	

粘贴法人身份证复印影印件





[bookmark: _Toc14738][bookmark: _Toc16479][bookmark: _Toc29559][bookmark: _Toc5296][bookmark: _Toc31751][bookmark: _Toc15300][bookmark: _Toc6399][bookmark: _Toc26523][bookmark: _Toc13480][bookmark: _Toc18281][bookmark: _Toc15867][bookmark: _Toc23633][bookmark: _Toc12026][bookmark: _Toc30862][bookmark: _Toc18953][bookmark: _Toc21567][bookmark: _Toc12758][bookmark: _Toc6452][bookmark: _Toc26782][bookmark: _Toc13697][bookmark: _Toc5001][bookmark: _Toc24806][bookmark: _Toc20512][bookmark: _Toc15691][bookmark: _Toc4446][bookmark: _Toc10310][bookmark: _Toc5269][bookmark: _Toc9858][bookmark: _Toc29795][bookmark: _Toc4867][bookmark: _Toc25370][bookmark: _Toc2371][bookmark: _Toc4725][bookmark: _Toc595][bookmark: _Toc20335][bookmark: _Toc9532][bookmark: _Toc14897]

附件5
[bookmark: _Toc18562][bookmark: _Toc28788][bookmark: _Toc28132][bookmark: _Toc13048][bookmark: _Toc27481][bookmark: _Toc17803][bookmark: _Toc2307][bookmark: _Toc23735][bookmark: _Toc37493332][bookmark: _Toc20561][bookmark: _Toc55379715][bookmark: _Toc20509][bookmark: _Toc20431][bookmark: _Toc31244][bookmark: _Toc29581][bookmark: _Toc16975][bookmark: _Toc19191][bookmark: _Toc15176][bookmark: _Toc7665][bookmark: _Toc12288][bookmark: _Toc4312][bookmark: _Toc18677][bookmark: _Toc11793][bookmark: _Toc60021277][bookmark: _Toc27830][bookmark: _Toc32506][bookmark: _Toc28144][bookmark: _Toc1322][bookmark: _Toc3610][bookmark: _Toc12407][bookmark: _Toc294166745][bookmark: _Toc17004][bookmark: _Toc2143][bookmark: _Toc16332]项目业绩一览表
项目名称：                                               
项目编号：
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	采购人联系人
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




投标人全称（盖章）：                         
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：2023年   月   日

[bookmark: _Toc30424][bookmark: _Toc5397][bookmark: _Toc9992]

附件6
[bookmark: _Toc18978][bookmark: _Toc14311][bookmark: _Toc5829][bookmark: _Toc6746][bookmark: _Toc904][bookmark: _Toc30602][bookmark: _Toc22456][bookmark: _Toc12871][bookmark: _Toc7624][bookmark: _Toc10746][bookmark: _Toc15273][bookmark: _Toc19562][bookmark: _Toc30377][bookmark: _Toc5955][bookmark: _Toc3709][bookmark: _Toc28057][bookmark: _Toc2545]商务/技术偏离表
	商务偏离

	序号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	技术偏离

	序号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.投标文件提供的技术参数对应招标文件如有偏离的均需在偏离表中列出，如没有列出的视为完全响应招标文件的要求。
2.本表可以延续。



投标人全称（盖章）：                         
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
[bookmark: _Toc8735][bookmark: _Toc3800]日期：2023年   月   日



附件7
技术支持及服务承诺书
	序号
	质量保障措施及服务内容
	承  诺
	备注

	1
	保修时间及保修范围
	
	

	2
	有关技术人员现场免费提供安装、调试服务
	

	

	3
	免费换货期限
	
	

	4
	免费上门服务期限
	
	

	5
	质保期内产品故障服务响应时限
	
	

	7
	质保期满后的保修服务费用
	
	

	8
	交货时间
	
	

	9
	是否有提供备品备件（如有需附备品备件清单）
	
	

	10
	是否有质保期外的服务承诺
	
	

	11
	货物品牌是否原装正品
	
	

	12
	其他
	
	



投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表人（签字）：    
日期：

[bookmark: _Toc25994][bookmark: _Toc21012][bookmark: _Toc18159]商务报价文件封面格式

[bookmark: _Toc10177][bookmark: _Toc17415][bookmark: _Toc22455][bookmark: _Toc433][bookmark: _Toc20933][bookmark: _Toc19820][bookmark: _Toc7316][bookmark: _Toc7681][bookmark: _Toc29389][bookmark: _Toc16937][bookmark: _Toc7104][bookmark: _Toc29757][bookmark: _Toc9459][bookmark: _Toc27134][bookmark: _Toc15531][bookmark: _Toc5460][bookmark: _Toc1215][bookmark: _Toc32301][bookmark: _Toc5863][bookmark: _Toc24987][bookmark: _Toc13941][bookmark: _Toc8432][bookmark: _Toc30696][bookmark: _Toc27002][bookmark: _Toc12003]
[bookmark: _Toc8638][bookmark: _Toc11975][bookmark: _Toc19998][bookmark: _Toc2387][bookmark: _Toc26080][bookmark: _Toc6437][bookmark: _Toc32351][bookmark: _Toc7763][bookmark: _Toc7256][bookmark: _Toc28839][bookmark: _Toc27239][bookmark: _Toc32494]正本或副本





商务报价文件









项目编号：LYCG2023YX-052                      
投 标 人：        （全称）（加盖公章）          
法定代表人或授权代表人签字或盖章：
投标人地址：
二〇二三 年    月    日
[bookmark: _Toc8609][bookmark: _Toc6584][bookmark: _Toc16261][bookmark: _Toc28977][bookmark: _Toc27894][bookmark: _Toc6661][bookmark: _Toc19302][bookmark: _Toc27025][bookmark: _Toc18194][bookmark: _Toc594][bookmark: _Toc5894][bookmark: _Toc29549][bookmark: _Toc4847][bookmark: _Toc13333][bookmark: _Toc24825][bookmark: _Toc25710][bookmark: _Toc31451][bookmark: _Toc20474][bookmark: _Toc2822][bookmark: _Toc4376][bookmark: _Toc21607][bookmark: _Toc18452][bookmark: _Toc2628][bookmark: _Toc24177][bookmark: _Toc19624][bookmark: _Toc18208][bookmark: _Toc14293][bookmark: _Toc24948][bookmark: _Toc16798]
附件8
开标一览表
[bookmark: _Toc2055][bookmark: _Toc455][bookmark: _Toc14273][bookmark: _Toc27611][bookmark: _Toc14634][bookmark: _Toc13307][bookmark: _Toc18660][bookmark: _Toc24111][bookmark: _Toc29609][bookmark: _Toc23888][bookmark: _Toc10552][bookmark: _Toc26488][bookmark: _Toc18544][bookmark: _Toc10457]
货币形式：人民币/元
	项目名称
	

	项目编号
	

	供货期
	

	质保期
	

	投标报价
	投标总价大写：           元整；
（小写）¥：                    元。



注：
1.▲本表由投标人填写，供开标会参考所用。报价填写必须为印刷体打印，手写无效报价。
2.本项目为固定单价合同，投标报价须包括但不限于产品价款、运输费、装卸车费、损耗费、备品备件、安装调试费、工程费、人工费、专业机械费、检测验收费、技术支持、总包配合费、售后服务、商品维护、保险、税金等一切费用。如有漏项，视同已包含在其它项目中，单价不作调整，乙方不得再要求追加任何费用。

投标人全称（盖章）：                         
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：2023年   月   日






附件9
清单报价表
项目名称：
项目编号：                                              货币形式：元/人民币

	序号
	产品名称
	基本参数及要求
	规格
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	人民币大写：           元整；
（小写）¥：            元。


注：1.▲本表由投标人填写，供开标会参考所用，报价填写必须为印刷体打印，手写无效报价。
2.投标单价保留整数。
3.投标报价包含产品价款、运输费、装卸车费、损耗费、备品备件、安装调试费、工程费、人工费、专业机械费、检测验收费、技术支持、总包配合费、售后服务、商品维护、保险、税金等一切费用。如有漏项，视同已包含在其它项目中，单价不作调整，乙方不得再要求追加任何费用。

投标人全称（盖章）：                         
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：2023年   月   日


附件10
中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料中小企业声明函及其相关的充分的证明材料
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加__________________（单位名称） 的__________________（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.              （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为              （企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于                （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.              （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为              （企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于                （中型企业、小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：                    

日期：    年   月   日

注：
1.如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。
2.小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
3.如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
监狱企业声明函
【非监狱企业不需提供】
本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本企业为监狱企业。
根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：
本企业为参加（项目名称：               ）（项目编号：             ）采购活动提供本企业的产品。
本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。








投标人名称（盖章）：                    

日期：    年   月   日



投标人为监狱企业的提供此函。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc27651][bookmark: _Toc3807][bookmark: _Toc25215][bookmark: _Toc7928][bookmark: _Toc27943][bookmark: _Toc15249][bookmark: _Toc29991][bookmark: _Toc25838][bookmark: _Toc28340][bookmark: _Toc14085][bookmark: _Toc1090][bookmark: _Toc9599][bookmark: _Toc21443][bookmark: _Toc25334][bookmark: _Toc18008]残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc15231][bookmark: _Toc13934][bookmark: _Toc22594][bookmark: _Toc21056][bookmark: _Toc9848][bookmark: _Toc22388][bookmark: _Toc28464][bookmark: _Toc24968][bookmark: _Toc24336][bookmark: _Toc16906][bookmark: _Toc20083][bookmark: _Toc31062][bookmark: _Toc31591][bookmark: _Toc32409][bookmark: _Toc32388][bookmark: _Toc17040][bookmark: _Toc31408][bookmark: _Toc19455][bookmark: _Toc24609][bookmark: _Toc20856][bookmark: _Toc11676][bookmark: _Toc16520][bookmark: _Toc3769][bookmark: _Toc22421][bookmark: _Toc12560][bookmark: _Toc29768][bookmark: _Toc31645][bookmark: _Toc32537][bookmark: _Toc18269][bookmark: _Toc1650][bookmark: _Toc10855][bookmark: _Toc29152]【非残疾人福利性单位不需提供】
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
 
 
 
 
投标人名称（盖章）：                    
 
日期：    年   月  日
 
  
 
投标人为残疾人福利性单位的提供此函。
备注：中标人为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
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