市商务委综合监管子系统建设项目

采购需求

项目概况

2023年1月国务院发布《国务院办公厅关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》国办发〔2023〕1号文提出，建立健全跨部门综合监管制度，强化条块结合、区域联动，完善协同监管机制，提升监管的精准性和有效性，维护公平竞争的市场秩序。到2025年，在更多领域、更大范围建立健全跨部门综合监管制度，进一步优化协同监管机制和方式，大幅提升发现问题和处置风险能力，推动市场竞争更加公平有序、市场活力充分释放。为积极贯彻落实国家及上海市关于综合监管的要求，提高商务委综合监管能力，需要建设市商务委综合监管子系统，利用互联网思维、信息化手段，聚焦报废机动车回收拆解综合监管、新车销售综合监管、电动自行车安全综合监管等汽车行业业务场景监管，开展监管业务流程数字化建设，提高事中事后监管整体效能,实施监管业务流程革命性再造，满足日常监管、联合监管的需要，提高商务委的监管效率，提升城市治理体系和治理能力现代化水平。

建设期限：自合同签订之日起至2026年11月30日前完成

建设地点：上海市浦东新区世博村路300号

预算金额：1,425,000元

当年度预算金额：1,425,000元

采购金额（最高限价）：1,425,000元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体：否

是否按XC要求建设：是

是否采用低代码建设：否

运维后所属大系统：市商务委行业通管系统

建设目标

一是推动跨部门协同监管。汇聚市场监管、生态环境、应急管理、税务等多部门的监管业务链条，实现联合监管、协同处置、结果互认，避免重复检查或监管空白。

二是实现监管流程标准化。全面梳理整合监管业务流程（如审批、检查、处罚、信用管理等），形成规范化、自动化的业务闭环，减少人为干预，提升监管效率。

三是加强动态监管响应。建立实时监管预警机制，对违规行为、风险事件快速响应，实现“早发现、早处置”，降低监管滞后性。

四是提升对报废机动车回收拆解企业、新车销售企业、电动自行车经销商的数字化监管能力。通过打造“商务委综合监管子系统”，实现汽车报废全过程线上申请，对新车销售的全生命周期管理，利用数字化手段监管电动自行车经销商，做到全流程跟踪，责任落实到岗，完成“数字化治理”的目标。

项目建设所需达到的成效考核目标如下：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
| 2 |  |  | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
| 3 |  |  |  | 系统可靠性 | ≥99% |
| 4 |  |  |  | 软件测试通过情况 | 达标 |
| 5 |  |  |  | 密码测试通过情况 | 达标 |
| 6 |  |  |  | 安全测试通过情况 | 达标 |
| 7 |  |  |  | 安全事件发生次数 | 0 |
| 8 |  |  |  | 网络安全等级保护 | 参照三级等保建设 |
| 9 |  |  | 产出时效 | 项目建设周期 | ≤12个月 |
| 10 |  | 效益指标 | 用户使用情况 | 系统注册用户量 | 220人 |
| 11 | 业务指标 | 产出效益 | 产出质量 | 支持并发数 | 50个 |
| 12 |  | 效益指标 | 社会效益 | 用户满意度 | ＞95% |
| 13 |  |  |  | 建立企业诚信档案 | ≥4家 |
| 14 |  |  |  | 每年建立行业从业人员诚信档案 | >2000人 |
| 15 |  |  |  | 年度报废回收拆解车辆 | 500,000辆 |
| 16 |  |  |  | 行业月报以及年报份数 | >14份 |

项目建设内容

建设内容概述

（1）报废机动车回收拆解综合监管。包括待报废车辆信息管理、报废车辆进场信息管理、车辆拆解信息管理、报废车辆数据上报、回收证明信息管理、报废车辆注销管理、报废车辆撤销管理、回收拆解企业资质管理、车辆报废进度查询、报废机动车回收拆解企业抽检管理。

（2）新车销售综合监管。包括新车销售门店信息管理、新车完税管理、新车投诉处理、二手车投诉处理、二手车完税管理、车辆销售备案管理、以旧换新补贴、新车销售企业抽检管理。

（3）电动自行车安全综合监管。包括电动自行车报废管理、电动自行车补贴管理、电动自行车以旧换新企业抽检管理。

（4）统一管理。包括用户管理、角色管理、权限管理、日志管理、预警管理、对象库管理、信用监管、大屏展示、GIS落点、密码应用建设。

（5）接口对接。包括12345投诉平台对接、全国汽车流通信息管理系统、行业协会、综合监管运行管理系统、大数据中心-公安专网、大数据中心数据湖、一网通办。

技术路线要求

本项目采用的技术路线采用良好的系统构建框架及系统实现技术，同时采用良好的数据定义、传输与组成对象交互机制，基于Spring MVC技术框架和微服务（架构）。

基础层：基于上海市政务云建设市商务委综合监管子系统云专区，由上海市政务云平台提供云主机、网络、安全等基础资源服务。

数据层：通过接口对接的方式，汇聚报废车辆数据、回收拆解企业数据等。

应用层：开展报废机动车回收拆解综合监管、新车销售综合监管、电动自行车安全综合监管、统一管理等功能建设。

用户层：包括商务委各业务处室、其他委办、拆解厂等第三方。

部署环境要求

本项目要求能适配国产化环境，整体系统平台需满足能在XC环境下运行。

数据库服务器部署在上海市电子政务云平台政务外网区，应用服务器部署于上海市电子政务云平台互联网区，系统软件布置方案由业主方协调、由云平台统一提供，需要将应用系统部署在业主方指定的基础环境中进行适配和调试，保障应用系统正常使用。

软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 待报废车辆信息管理-报废车辆受理 | 报废车受理用于车证信息采集、所有人信息采集、代理人信息采集。 （1）车证信息采集 车证信息采集包括对行驶证正页、行驶证副页、产证一二页和产证变更页手工采集，对于非车管车辆需要同时提交情况说明书。支持通过调用OCR识别功能对行驶证和产证关键信息进行识别自动填入系统。调用大数据中心接口，比对其他报废企业告知是否已在其他企业受理，同时初步判断车辆状态。 （2）所有人信息采集 对于车辆所有人为个人主要收集个人身份证正反面和相关联系方式，并需要通过实名认证校验个人身份，车辆所有人为单位的主要收集企业经营执照、负责人等信息，通过大数据中心接口比对所有人信息和车辆关键信息，如不一致则给予告知提醒。支持通过调用OCR识别功能对个人身份证信息进行识别自动填入相关字段。 （3）代理人信息采集 对于代为办理的个人车辆或者企业车辆需要收集代理人身份信息，包含身份证正反面、委托说明书和联系方式。代理人实名认证，代理人必需通过实名认证方可进行后续登记环节。支持通过调用OCR识别功能对个人身份证信息进行识别自动填入相关字段。 |
| 2 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 待报废车辆信息管理-报废车辆审核和确认 | （1）报废车辆审核 报废车辆审核是确保报废车辆基本信息正确、所有人信息正确和代理人身份真实。 对于本市车辆系统会预先执行自动比对审核功能，对于车辆信息一致和所有信息一直的系统会自动判定审核通过。对于比对不通过的则会跳转至人工审核环节由车管审核人员来进行审核比对信息。 需要人工审核的报废车辆信息，系统自动标记信息比对不一致的内容，方便审核人员着重审核不一致的字段。 除此之外，在审核过程会对一些特殊车辆进行警示，如醒目标记黄标车车辆、监销车车辆来提高审核人员对此类车辆的关注度。 对于审核结果：审核通过进入商委确认阶段、退回重新修改信息后再次审核、不通过则是不允许该辆车报废终止该辆车报废。 （2）报废车辆确认 商委对于车管审核通过的报废车辆信息，进行信息确认。确认通过后，车辆允许报废。 |
| 3 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 报废车辆进场信息管理-报废车辆进场信息登记和审核 | 1、报废车辆进场信息登记：对已允许报废的车辆，登记进场信息及拖车信息。 （1）拖车信息采集 拖车信息采集是第一时间收集拖车单照片，将拖车照片上传上来，将企业第一时间上传的拖车单照片时间作为车辆交车的节点，并记录照片采集的操作人和操作时间作为依据。完成拖车信息后企业方能继续执行进场信息采集。 （2）进场信息采集 进场信息采集是收集车辆拆解前整车和车辆部分部位照片，需要收集车辆的整车照、车架号照、发动机照、钢印照和其他照等，并记录照片采集的操作人和操作时间作为依据。 2、进场信息审核 商务委对于报废车辆的进场信息，进行信息审核。审核通过后，报废车辆允许进入拆解阶段。退回修改相应信息再次提交审核。 |
| 4 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 车辆拆解信息管理 | （1）报废车辆拆解信息采集：拆解信息采集是报废企业在拆解车辆后收集车辆拆解后的各个部位照片，包括车架照、发动机照、变速器照、方向机照、前桥照、后桥照、销毁号牌照片、钢印部位照，如果为新能源车辆则需要继续收集动力蓄电池照片，并记录照片采集的操作人和操作时间作为依据。 （2）报废车辆拆解信息办理：车辆拆解登记后将提交至拆解审核环节，系统校验是否监销车辆拆解信息，如非监销车辆进入商委对非监销车辆拆解信息审核环节，监销车辆则进入在公安审核环节。此审核过程退回修改的车辆可以重新补充修改再次提交审核。登记办理需要对车辆拆解信息等再次校验确保信息的规范完整。 （3）非监销车辆拆解信息审核：商务委对于报废车辆的拆解信息，进行信息审核。审核通过后，报废车辆允许进入注销阶段。退回修改相应信息再次提交审核。 （4）监销车辆拆解信息审核：将监销车辆拆解信息发送至公安系统中，支持接收审核结果。 |
| 5 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 报废车辆数据上报 | 系统将相关报废车辆信息对接给全国汽车流通信息管理系统进行车辆报废流程。 |
| 6 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 回收证明信息管理 | （1）接收回收证明信息：系统会对接国家接口将信息推送给国家，获得国家统一标准回收证明。在获取到回收证明后对接公安专网系统，将回收状态同步推送告知给公安，便于报废企业后续办理注销证明。 （2）回收证明打印：系统支持报废企业在线打印回收证明。同时提供下载。 |
| 7 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 报废车辆注销管理 | （1）注销信息采集：注销证明采集是企业将办理的注销证明和注销时间填报上来，用于记录车辆报废完成的最后一个阶段。 （2）注销证明数据上传:系统将相关注销车辆信息对接给全国汽车流通信息管理系统平台进行车辆注销流程。 （3）注销证明领取：系统会对接国家接口将信息推送给国家获得国家统一标准注销证明。对于企业代为办理的注销证明，为了保证注销证明领取人身份可追溯，将对领取注销证明的个人进行实名认证来记录身份信息。 |
| 8 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 报废车辆撤销管理-报废车辆撤销申请 | 在报废过程当中，需要更换报废企业进行报废或者终止报废情况出现。需要先进行报废车辆撤销申请的填报，填报相关撤销的事项，原因等信息提交审核。 |
| 9 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 报废车辆撤销管理-报废车辆撤销审核 | 对于车辆还未登记审核通过的车辆则有企业内部审核终止报废。对于已经登记审核通过的车辆，先由企业内部审核通过再交至商委再次进行审核，以确保车辆在未拆解的情况下终止车辆报废。 |
| 10 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 回收拆解企业资质管理-资质申报 | 回收拆解企业资质管理用于规范管理回收拆解类企业（如报废汽车拆解企业）的资质申报、审核、发证、年审、变更与撤销等全流程，实现业务流程电子化、资料留痕可追溯、状态动态更新，提高资质认定工作的效率、透明度与合规性。 回收拆解类企业在线填报资质申请表单，上传必要的资质材料，系统自动对比企业的营业执照等材料。提交相关申报。 |
| 11 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 回收拆解企业资质管理-资质审核 | 支持申报材料的查阅，审核意见的录入，系统自动产生审核记录与过程痕迹，生成审核文件。 |
| 12 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 回收拆解企业资质管理-资质变更 | 回收拆解类企业信息变更（如法人、场地）自动关联原始资质记录，重新填报资质变更表单，上传变更材料，提交信息变更。 |
| 13 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 回收拆解企业资质管理-资质撤销 | 系统与投诉平台、执法系统对接，关联回收拆解企业相关事件信息。系统对于不良回收拆解企业标注，管理人员依据相关信息，对资质进行撤销。将信息共享各相关部门，及消息推送至企业。 |
| 14 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 车辆报废进度查询 | 面向个人用户、企业用户及管理人员，提供报废机动车从申请、受理、回收、拆解、注销等各阶段的全流程进度查询服务，实现报废流程状态的可视化、透明化，提升业务透明度与群众满意度，同时为管理部门提供过程监管的数据支撑。 |
| 15 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 报废机动车回收拆解企业抽检管理-抽检计划管理 | 按年/季度制定抽检工作计划，支持文件导入。系统按地区，按企业规模、历史问题等维度随机推荐抽检对象。可设置抽检类型（如例行检查、专项检查等）。系统自动生成抽检任务清单和计划进度表。 |
| 16 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 报废机动车回收拆解企业抽检管理-抽检任务调度 | 支持抽检任务分配给具体检查人员或人员组，同时也支持系统随机安排具体人员或人员组。抽检任务包含：企业信息、检查时间、检查项模板、历史检查记录、提醒事项。检查人员可通过移动端接收任务，查看任务明细。 |
| 17 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 报废机动车回收拆解企业抽检管理-抽检项配置 | 可自定义检查项模板（例如：环保措施落实、拆解流程规范、安全设施完好等）。不同类型检查模板可针对不同企业类型（整车拆解、电动汽车等）。 |
| 18 | 报废机动车回收拆解综合监管 | 报废机动车回收拆解企业抽检管理-检查反馈 | 将检查结果反馈至系统，系统自动生成检查报告，同时支持上传整改资料及整改说明。系统支持整改期限的超期预警。整改复核后形成闭环处理记录。 |
| 19 | 新车销售综合监管 | 新车销售门店信息管理-门店备案 | 支持新开门店线上备案，填报备案内容。内容包含但不限于门店名称、社会统一信用代码、所属企业、所在地区、地址、地图定位坐标、联系人、联系电话、营业范围、证照信息。系统自行校验注册信息的合法性。 |
| 20 | 新车销售综合监管 | 新车销售门店信息管理-门店变更 | 支持门店提交变更内容，系统对于变更历史留痕，可追溯所有修改记录。支持重大变更预警，触发重新备案。 |
| 21 | 新车销售综合监管 | 新车完税管理-新车完税信息采集 | 对已备案的新车信息，上传完税凭证。对每一笔交易进行绑定，归档、可下载、可验真。对接税务系统获取相关完税配数据（记录税费支付状态，包括支付日期、金额和支付方式）。支持手工采集。 |
| 22 | 新车销售综合监管 | 新车投诉处理-投诉采集 | 系统对接12345平台，采集客户投诉详情，包括车辆信息（车架号、型号）、投诉内容、时间和联系方式。自动按投诉分类（如质量问题、服务问题）。支持手工采集。 |
| 23 | 新车销售综合监管 | 新车投诉处理-投诉处理调度 | 将投诉指派给相关人员负责处理，并设置处理时限。实时更新投诉处理状态（如待处理、处理中、已解决）。 |
| 24 | 新车销售综合监管 | 新车投诉处理-投诉处理反馈 | 记录解决方案（如维修、更换零件、退款）及实施详情。处理完成后，同时记录客户对处理的满意度。 |
| 25 | 新车销售综合监管 | 新车投诉处理-投诉处理查询 | 可通过系统查询投诉处理的实时状态，系统对于处理超期投诉或跟进未关闭案件进行特殊标注。 |
| 26 | 新车销售综合监管 | 二手车完税管理 | 对已备案的二手车信息，上传完税凭证。对每一笔交易进行绑定，归档、可下载、可验真。对接税务系统获取相关完税配数据（记录税费支付状态，包括支付日期、金额和支付方式）。支持手工采集。 |
| 27 | 新车销售综合监管 | 二手车投诉处理-投诉采集 | 系统对接12345平台，采集客户投诉详情，包括车辆信息（车架号、型号）、投诉内容、时间和联系方式。自动按投诉分类（如质量问题、服务问题）。支持手工采集。 |
| 28 | 新车销售综合监管 | 二手车投诉处理-投诉处理调度 | 将投诉指派给相关人员负责处理，并设置处理时限。实时更新投诉处理状态（如待处理、处理中、已解决）。 |
| 29 | 新车销售综合监管 | 二手车投诉处理-投诉处理反馈 | 记录解决方案及实施详情。处理完成后，同时记录客户对处理的满意度。 |
| 30 | 新车销售综合监管 | 二手车投诉处理-投诉处理查询 | 可通过系统查询投诉处理的实时状态，系统对于处理超期投诉或跟进未关闭案件进行特殊标注。 |
| 31 | 新车销售综合监管 | 车辆销售备案管理 | （1）新车备案内容包括：车辆信息：VIN、品牌型号、颜色、排量、配置、生产日期；发票信息：发票号、发票代码、开票日期、销售价格； 购车人信息：姓名、身份证号、联系电话、地址；购车用途：个人/单位、公务/非营运等。支持与交易平台或车辆登记系统自动对接导入数据（如公安交管或车辆登记子系统）。 （2）二手车备案内容包括：车辆识别代号（VIN）、车牌号、品牌型号、首次登记时间；买卖双方身份信息；成交价格、评估价格；交易所在地、时间、交易类型（过户、转让、调拨等）。支持与交易平台或车辆登记系统自动对接导入数据（如公安交管或车辆登记子系统）。 |
| 32 | 新车销售综合监管 | 以旧换新补贴 | （1）补贴申请： 申请人信息：姓名/公司名、身份证/统一社会信用代码，银行账户信息（用于补贴打款），上传附件材料（支持PDF、图片、Word等格式）。系统支持个人身份证号 + 人脸识别实名认证；支持企业客户统一社会信用代码+电子营业执照验证。与公安/政务平台对接，确保身份合法有效。 旧车信息：车牌号、车辆识别代号（VIN）、注册日期。报废回收证明或注销证明（与交管/回收系统对接核实）。 新车信息：车辆品牌型号、购车发票、销售合同。 （2）补贴审核：审核人员在线查阅材料、添加批注；审核通过后，发放信息推送。至财政支付系统（或生成打款清单）。 （3）补贴发放：发放后，系统生成补贴发放通知和银行打款流水上传凭证。 |
| 33 | 新车销售综合监管 | 新车销售企业抽检管理-抽查类别设置 | 支持抽检类别信息的维护，如价格政策执行抽查、虚假宣传与销售行为监督、发票开具与销售备案核查、三包政策落实检查等。 |
| 34 | 新车销售综合监管 | 新车销售企业抽检管理-抽检模板管理 | 支持不同的检查项自定义抽检模板（如评分项）；同时检查项支持分类（基础类、重点类、加分类、扣分类）；设定评分规则、严重等级（一般/严重）。 |
| 35 | 新车销售综合监管 | 新车销售企业抽检管理-抽检计划管理 | 支持按年度、季度、专项等形式设定抽检计划。支持随机按地区，销售车辆品牌等系统推荐抽查对象。同时支持设置“重点抽查企业名单”，如投诉高发企业。 |
| 36 | 新车销售综合监管 | 新车销售企业抽检管理-抽检任务执行和反馈 | （1）抽检任务执行：支持按任务地区随机指派检查人员或人员组执行抽检任务。支持执行过程中，检查人员利用移动端拍照记录，实时按照检查项评分，记录问题项。 （2）抽检任务反馈：支持任务情况相关记录查阅，对问题项分类记录并设定整改期限，支持超限预警、上传整改资料。支持将问题项按分类共享给相关负责部门。 |
| 37 | 电动自行车安全监管 | 电动自行车报废管理 | （1）报废登记：线下网点发起报废登记填报内容包括车牌号、车架号、电池类型、注册日期、姓名/单位、证件号码、联系方式、报废原因：使用年限届满、损毁严重、政策强制回收等。系统支持校验车龄、登记信息完整性，提示是否符合报废条件。可上传车辆照片、损毁证明等附件材料。 （2）报废审核：管理部门审核是否符合强制报废标准（如注册满5年）是否属地管理、是否为盗抢挂失车辆。审核通过后生成“报废受理编号”。 （3）报废回收：系统将相关报废电动自行车信息对接给全国汽车流通信息管理系统进行车辆报废流程。同时接收回收证明。 （4）注销：系统将相关注销电动自行车信息对接给全国汽车流通信息管理系统进行车辆注销流程。同时接收注销证明。 |
| 38 | 电动自行车安全监管 | 电动自行车补贴管理 | 发放后，系统生成补贴发放通知和银行打款流水上传凭证。 |
| 39 | 电动自行车安全监管 | 电动自行车以旧换新企业抽检管理-抽检计划管理和任务调度 | （1）抽检计划管理：按年/季度制定抽检工作计划，支持文件导入。系统按地区，按企业规模、历史问题等维度随机推荐抽检对象。可设置抽检类型（如例行检查、专项检查等）。系统自动生成抽检任务清单和计划进度表。 （2）检查任务调度：支持抽检任务分配给具体检查人员或人员组，同时也支持系统随机安排具体人员或人员组。抽检任务包含：企业信息、检查时间、检查项模板、历史检查记录、提醒事项。检查人员可通过移动端接收任务，查看任务明细。 |
| 40 | 电动自行车安全监管 | 电动自行车以旧换新企业抽检管理-抽检项配置 | 可自定义检查项模板。不同类型检查模板可针对不同企业类型（整车拆解、电动汽车等）。 |
| 41 | 电动自行车安全监管 | 电动自行车以旧换新企业抽检管理-检查反馈 | 将检查结果反馈至系统，系统自动生成检查报告，同时支持上传整改资料及整改说明。系统支持整改期限的超期预警。整改复核后形成闭环处理记录。 |
| 42 | 统一管理 | 用户管理 | 支持用户信息维护。账号信息字段包括用户名、真实姓名、手机号、邮箱、身份证号、所属组织/企业、职务等。支持第三方认证集成（如政务平台）。 |
| 43 | 统一管理 | 角色管理 | 系统中的身份角色，用户通过所属角色与权限进行关联。支持按“平台级角色”与“企业级角色”区分。内部角色如系统管理员、业务审核员、数据导出专员；外部角色如企业管理员、车辆报废申请人、销售门店录入员、回收单位资料提交员；支持自定义角色名称、描述、角色分组，支持角色继承机制（父角色-子角色）。 |
| 44 | 统一管理 | 权限管理 | 系统中的操作权限，权限颗粒度细化到系统中的模块操作行为。 （1）常规权限 针对各个模块的操作权限（增删改查） （2）按钮权限 主要针对各个模块业务操作按钮的可用/不可用 （3）数据权限 主要针对特殊数据不同的对象及角色可显示与隐藏 （4）特定权限 主要针对不同的对象设定特殊权限 |
| 45 | 统一管理 | 日志管理 | 支持记录平台运行安全、权限合规、故障追踪、责任溯源的基础系统模块。该模块用于全面记录系统中用户操作、系统事件、安全行为、接口调用等各类关键事件日志，支持多维度检索、分类归档、异常监控、导出审计等功能，为平台安全审计、故障排查、监管稽核提供权威依据。 |
| 46 | 统一管理 | 预警管理-预警规则配置中心 | 支持自定义多类型预警规则，如数据异常预警、业务监控预警、流程预警等。支持规则多条件组合：字段逻辑、时间条件、行为组合。规则支持按角色/组织/企业范围设定生效条件；每条规则可定义严重等级（一般/重要/严重）。 |
| 47 | 统一管理 | 预警管理-预警任务处置 | 支持将预警事件分派至指定人员或部门处理，处理人可在线填报处置意见、上传附件、确认处理状态，同时支持协同处理（主责任人 + 协办人）。 |
| 48 | 统一管理 | 预警管理-预警查询 | 支持按时间段、预警类型、处理状态、责任人等条件查询; 支持可视化图表展示：预警数量趋势图、各类预警占比、未处理预警清单、企业预警排行、地区风险分布热力图等。 |
| 49 | 统一管理 | 对象库管理 | 1、回收拆解企业库 （1）企业信息登记 支持企业自主申报或由管理部门导入。企业信息包含名称、统一社会信用代码、注册地址、联系人、联系方式、回收拆解资质证书、备案文号、有效期、发证机关、年回收能力、场地情况、主要设备等信息。系统支持材料上传、附件管理、字段校验。 （2）企业信息审核 支持审核人员对企业的申报信息进行初审，复审。审核通过后正式入库。支持多渠道通知企业及相关部门。 2、新车销售企业库 （1）销售企业信息登记 支持企业自主申报或由管理部门导入。企业信息包含名称、统一社会信用代码、注册地址、联系人、联系方式、工商营业执照、品牌授权书、各门店照片、销售许可文件等信息。系统支持材料上传、附件管理、字段校验 （2）销售企业信息审核 支持审核人员对企业的申报信息进行初审，复审。审核通过后正式入库。支持多渠道通知企业及相关部门。 3、美容美发企业库 通过对接卫健委系统，获取美容美发企业对象库。企业信息包含但不限于门店名称、营业执照、统一社会信用代码、所属法人/负责人、联系方式、开办时间、卫生许可证、美容美发从业备案、经营许可证、照片/附件。 4、电动自行车经销商库 （1）电动自行车经销商登记 支持企业主动提交备案资料，或由管理单位导入已有数据。企业需提交信息包含企业名称、统一社会信用代码、法定代表人、联系人、联系方式、营业执照、品牌授权书、经营许可、产品合格证明、详细地址、服务区域、经营品牌、地图坐标、店面照片。 （2）电动自行车经销商审核 支持审核人员对企业的申报信息进行初审，复审。审核通过后正式入库。支持多渠道通知企业及相关部门。 |
| 50 | 统一管理 | 信用监管-信用评分 | 基于系统对象库，支持打分维度包括合规记录得分、完整度得分、抽检表现得分。自动计算生成“信用分”与“信用等级”（如AAA、AA、A、B、C等）。 |
| 51 | 统一管理 | 信用监管-失信记录管理 | 对于多次违规、弄虚作假行为形成“失信记录”；记入平台“失信黑名单库”，影响后续所有业务资格。 |
| 52 | 统一管理 | 大屏展示 | 对接综合监管运行管理系统，将报废车、新车销售、电动自行车、美容美发等场景在本系统进行展示，实现监测对象的可视化表达。 |
| 53 | 统一管理 | GIS落点-落点管理 | 对接上海城市智理时空一体化GIS平台的地图服务，支持对回收拆解企业、销售门店、服务站点、回收网点、抽检对象、重点监管区域等进行坐标落点标注。支持落点信息字段采集包含不限于名称、所属单位、坐标（经纬度）、行政区划、状态标签等字段信息。支持点位批量导入与编辑。不同类型的点位支持图层分类展示/隐藏。可自定义图标样式。 |
| 54 | 统一管理 | GIS落点-点位信息查看 | 点击地图落点弹出信息框，展示详细信息；支持图片/视频附件展示。 |
| 55 | 统一管理 | 密码应用建设 | 1、用户身份认证机制 开发用户身份认证机制模块，调用云平台提供的安全认证网关服务接口，并在服务端部署站点证书，绑定应用用户数字证书和应用用户ID，实现对服务端身份的鉴别。 2、业务重要数据安全传输 开发业务重要数据安全传输模块，调用云平台提供的安全认证网关服务接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护。 3、用户访问控制 开发用户访问控制信息签名验签模块，调用云平台提供的签名验签服务接口，实现应用系统登录用户的访问控制列表完整性保护。 4、数据加解密 开发应用系统重要数据加解密模块，调用云平台提供的数据库加密服务接口、加密存储服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、电子公文数据等结构化数据、非结构化数据的存储机密性保护。 5、数据签名验签 开发应用系统重要数据签名验签模块，调用云平台提供的签名验签服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、电子公文数据、业务日志的存储完整性保护。 |
| 56 | 接口对接 | 12345投诉平台对接 | 接收12345对于新车、二手车、销售门店等投诉信息对接。 |
| 57 | 接口对接 | 全国汽车流通信息管理系统 | 系统推送车辆报废信息记注销信息至全国汽车流通信息管理系统，获取机动车报废的全国统一回收证明编号。 |
| 58 | 接口对接 | 行业协会 | 系统接收新车销售协会、二手车市场协会的相关基础信息。 |
| 59 | 接口对接 | 综合监管运行管理系统 | 对接综合监管运行管理系统，为其提供相关数据，并可登录其该系统，查看商务委监管情况。 |
| 60 | 接口对接 | 大数据中心-公安专网 | 对接公安专网，校验车辆状态、车辆基本信息，查验流水信息、机动车查验照片信息、机动车号牌销毁、车辆信息与所有人一致性比对。 |
| 61 | 接口对接 | 大数据中心数据湖 | 对接大数据中心数据湖对接，实现法人信息、处罚信息等数据对接。 |
| 62 | 接口对接 | 一网通办 | 对接一网通办，完成报废车个人申请。 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软件等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：报废机动车回收拆解综合监管、新车销售综合监管、电动自行车安全监管、统一管理、接口对接。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8:30——17:30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8:30——17:30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内小范围故障；

网络与数据安全

(1)供应商应在项目深化设计阶段，应开展安全需求调研和数据分类分级工作，制定网络和数据安全设计方案，制定总体安全技术架构，明确边界防护、访问控制、权限管理、系统安全配置、身份鉴别、入侵防范等系统安全防护措施，制定差异化的数据安全防护手段，确保数据全生命周期安全。

(2)供应商应配合采购人开展相关安全制度和规范的制定，并根据项目实际，制定项目实施过程安全管理方案。

(3)供应商应确保所提供的软件产品和定制开发内容所涉及的供应链满足采购人的管理要求，提供供应链物料清单，落实供应链安全控制措施，包括代码安全检测和质量评估、漏洞扫描、第三方组件评估等工作，并于系统上线前，完成信息化资产的梳理。

(4)供应商应在项目实施过程中，推动安全开发控制工作的实施，按照安全设计方案和采购人安全开发要求，落实安全开发规范，确保代码质量和安全性。供应商应确保系统开发及生产环境安全，落实安全管理策略及安全配置。

(5)供应商应在项目实施过程中，按照数据差异化安全防护策略，根据系统需要采取数据加密、数据访问控制、日志记录、流转监测等防护能力及相关管理流程，切实保障数据安全。

(6)供应商应按照采购人场地及人员安全管理制度，加强人员管理，配合采购人落实人员背调、入离场、终端管理、网络限制、数据权限最小化等管控措施。

(7)供应商应于系统上线部署前对系统运行环境、应用软件等开展安全自查，并于项目验收及系统试运行阶段，配合采购人开展安测、密测、等保、密评、数据安全风险评估等系列安全测试、评估工作，针对发现的问题及时完成整改，确保系统上线安全。

(8)供应商应在系统免维期内承担系统安全运维管理责任，落实安全管理保障措施，包括但不限于制度修订、风险排查、应急响应、漏洞修复、重保等工作。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质保期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

供应商需完成软件开发和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 约定的各类标准要求;

供应商还应提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》《用户使用手册》《系统部署文档》等)及可安装的程序运行文件，所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档;

采购人享有供应商免费提供的 30 天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题或进一步提高与完善信息系统运行水平。

信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待项目验收。采购人在收到验收通知后的 5 个工作日内发起组织专家验收会。

如果属于供应商原因致使本项目未能通过验收，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担；

如果由于采购人原因导致本项目在验收通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。如本项目连续2次验收未通过，采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，应根据采购方要求进行调整和细化，并于2026年11月30日前完成项目建设。

项目团队及驻场人员要求

1）供应商需具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于8人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、研发等），供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具备信息化领域相关专业高级工程师资质证书或信息系统项目管理师证书，硕士及以上学历，具备10年以上相关工作经验 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具备信息化领域相关专业高级工程师资质证书，本科及以上学历，具备3年以上相关工作经验 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 6人 | 具备信息化领域相关专业高级工程师资质证书、本科及以上学历，具备3年以上相关工作经验 | 不驻场 |

2）供应商应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中运维支持经理1人，运维工程师不少于2人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维支持经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历，具备信息化领域高级工程师资质证 书，具有3年及以上相关工作经验 | 不驻场 |
| 运维工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | 本科及以上学历，具备3年以上相关工作经验 | 不驻场 |

等级保护要求

本系统部署在市电子政务云上，满足网络安全等级保护三级要求。

商业密码应用需求

依据GB/T39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，结合本系统风险控制需求分析结果，本系统的主要密码应用需求包括：

| 安全层面 |  | 指标要求 | 系统密码应用需求 | 不适用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算平台安全 | 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 电子门禁记录数据完整性 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 视频监控记录数据完整性 |  |  |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
|  | 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 通信数据完整性 | 保护通信过程中重要业务数据的完整性和机密性，防止数据被非授权篡改，防止重要数据泄露。 | 无 |
|  |  | 通信过程中重要数据的机密性 |  | 无 |
|  |  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 保护互联网用户访问应用系统的网络边界访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
|  | 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 管理员通过远程运维管理终端访问堡垒机、服务器虚拟机、数据库、密码服务时，对其身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  |  | 远程管理通道安全 | 在设备实施远程运维管理时，对设备的运维管理通道进行保护，防止运维管理数据泄漏。 | 无 |
|  |  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统中服务器虚拟机、数据库、密码服务的访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 日志记录完整性 | 保护系统中服务器虚拟机、数据库、密码服务的日志记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 重要可执行程序完整性、 来源真实性 | 保护应用服务器等设备中部署的重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
| 业务应用安全 | 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认应用系统用户身份的真实性，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  |  | 访问控制信息完整性 | 对应用系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 数据传输机密性 | 保护互联网客户端与服务端之间传输和存储的用户登录身份鉴别信息、业务流转数据等重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等。保护系统业务日志数据的完整性，防止该数据被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 数据存储机密性 |  |  |
|  |  | 数据传输完整性 |  |  |
|  |  | 数据存储完整性 |  |  |
|  |  | 不可否认性 | 保护系统中流转审批数据的不可否认性，确保发送方对已经发生的操作行为无法否认。 | 无 |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品，应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)系统总体设计说明书

(3)应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

3.1本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必需是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必需得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必需遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中需服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让不得分包。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容需做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如成交供应商未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求成交供应商在规定的时间内采取补救措施。成交供应商还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

2、因成交供应商违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求成交供应商支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。若成交供应商违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、成交供应商有其他违反本项目合同约定的行为，成交供应商应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

4、成交供应商有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因成交供应商服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

附录

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准