福建省闽清美菰国有林场

2025年毛竹择伐定产定销项目承包合同

合同号：MGYL-2025007

甲方：福建省闽清美菰国有林场  （以下称甲方）

乙方：                        （以下称乙方）

福建省闽清美菰国有林场（甲方）委托海峡纵横供应链采购服务平台对福建省闽清美菰国有林场2025年毛竹择伐定产定销项目进行公开竞价（项目编号：      ）的竞价结果，由   （乙方）中标，经公示无疑议。现依照竞价文件、竞价结果及相关文件的内容，订立本合同：

一、合同价格

乙方以   元为最高价格中标，即（人民币大写）   为承包价，其包括毛竹采伐生产费和毛竹销售费用，含准备作业、采造、归集、装卸、运费、管理费（含班组安全生产管理费、不可预见费）、税费、维修道路、桥涵、过磅等所有费用。乙方须在成交公告结束后3个工作日内以银行转账方式一次性缴纳中标款（毛竹生产销售款），盈亏自负。

- 合同履约保证金

履约保证金贰仟元整（¥：2000元）由中标单位在成交公告结束后3个工作日内以银行转账方式缴交福建省闽清美菰国有林场账户(开户银行：中国农业银行闽清支行、帐号：13185101040005293)，项目全部结束验收合格后7天内一次性无息退还。

三、工程概况：

1.作业地点

位于长湾管护站00308100、00308090小班、后涸管护站00507090小班；

2.作业面积

面积合计：58亩；

- 四、质量要求

1、质量要求

根据《中华人民共和国行业标准森林采伐作业规程》、《福建省林木采伐技术规程（试行）》（闽林文〔2021〕47号）等技术要求进行检查验收。具体应注意以下几点：

要求砍老、保幼、控壮、除病、调密、低桩，主要砍6-7年以上老竹。应遵循三度以下保留，四度抽砍，五度除填空外要砍，六七度以上的竹株不应保留的，遵循“存三去四不留七的原则”，伐后保留健壮的母竹。

五、施工期限

伐区拨交之日起至2025年11月15日前完成福建省闽清美菰国有林场2025年毛竹择伐定产定销项目所有项目措施，逾期不得采伐。

六、检查验收

乙方竹材生产任务完成后，应及时通知甲方进行验收。甲方接到通知后5个工作日内组织有关人员按合同要求对施工质量进行检查验收，经验收合格后退还合同履约保证金。若验收发现因多砍采伐造成天窗的,将扣除合同履约保证金作为甲方补植费用。

七、双方职责

1、甲方职责：

1.1、本合同签定后，由甲方分管领导牵头，组织相关部门及乙方有关人员到山场进行伐区拨交，明确落实伐区范围、四至、面积、采伐方式、采伐类型、强度、采伐树种、保留株数等，填写伐区拨交单，办理伐区拨交等手续；

1.2、负责对乙方进行生产技术指导、督导等；

1.3、负责对伐区竹材生产的检查验收等相关工作。

2、乙方职责：

2.1、乙方须按合同要求进行竹材生产，不得采伐相应小班内毛竹以外的树种；

2.2、本项目的小班、面积、树种、数量、立地条件、交通现状等情况仅供乙方参考。乙方务必充分了解各项要求及可能存在的风险因素，如因乙方对实际情况不了解而产生任何纠纷均由乙方自行承担，与我场无关。如因维修集运材道所产生的果树、林木林地等赔偿费用概由乙方负责；特别约定的是竹材运输途径乡村道路与群众发生纠纷，或乡村道路不让通行，无论何种原因乙方必须自行解决，一切费用由乙方自行承担，甲方不参加协调；

2.3、乙方必须自行负责山场和堆场的竹材看护管理工作；

2.4、生产和销售过程中产生的一切费用、过磅费用均由乙方承担；

2.5、乙方应根据中华人民共和国野生动物保护法、野生植物保护法，保检验员、仓管员护当地动植物特别是珍贵树种（如香樟等）及国家级保护动植物免遭人为破坏，乙方在生产过程中出现破坏珍贵树种及国家级保护动植物的责任概由乙方负责，有违法的要依法追究相应的法律责任；

2.6、因采伐生产造成伐区外林木被损，乙方按损害程度补偿林木培育费。乙方在采伐过程中需保留标记边界木，不得越过标记边界木进行采伐，若越过标记边界木进行采伐，则按照盗伐林木处理，达到刑事的，追究当事人刑事责任；

2.7、伐区拨交后，没有特殊情况，乙方必须叁天内组织工人进场作业；否则，甲方有权单方解除合同，并没收履约保证金；

2.8、乙方应在规定期限内完成竹材采伐，超过施工期限的不得采伐；乙方必须在拨交的山场四至范围内，按照拨交的采伐方式进行采伐作业；

2.9、乙方必须配备专职施工员，负责伐区施工和质量管理，保证施工质量并且接受甲方的技术指导、督导、验收等相关工作。

八、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，本合同自签订日期起生效。

甲方：福建省闽清美菰国有林场         乙方：

场长：                               代表：

分管领导：

经办：

签订日期：2025年  月   日