
龙悦华府项目一期(东地块)勘察设计施工总承包-主体劳务工程
劳务分包招标文件
招标人：   云南工程建设总承包股份有限公司   

时  间： 2025 年  11 月 6  日

目录


第一篇  招标文件正文
4
第一章  投标邀请书
4
          投标确认函
5

6

第二章  投标须知

6

一、投标须知前附表

11

二、投标须知

19

第三章  评标办法

19

一、评标办法前附表

21

二、评标办法

22

三、否决投标条件

四、中标通知书格式
22
23

第四章 工程量清单

26

一、工程量清单说明

26

二、投标报价说明

27

第五章  图  纸

28

第六章  技术标准和要求

29

第七章  劳务分包投标文件格式

30

一、投标报价（唱标）一览表

31

二、投  标  函

32

三、法定代表人身份证明

33

四、授权委托书

34

五、投标保证金缴纳凭证

35

六、投标单位基本情况

39

七、已标价工程量清单

40

八、项目资源组织计划/方案

44

九、作业负责人（或项目经理）简历表

45

十、技术负责人简历表

46

十一、拟委任的其他主要管理人员表

47

十二、投标单位业绩

48

十三、承 诺 书

50

十四、关于严禁采取停工、围堵等恶劣方式解决合同纠纷的承诺函

52

十五、其他材料

第二篇  建设工程施工劳务分包合同范本
50


第一篇 招标文件正文
第一章  投标邀请书

                ：
贵单位已通过资格预审且已在集团/公司供应商数据库中，现邀请贵单位按招标文件规定的内容，参加 / 项目劳务招标的投标。

项目概况及招标范围

1）项目概况：本项目总建筑面积为45582.32㎡，其中待施工地上建筑面积41165.77㎡
2）招标范围及工种：  /
2、投标人资格要求：（1）申请人须是具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业法人，具备有效的营业执照。

（2）申请人具备安全生产许可证并在有效期内。

1）资质要求： 施工劳务不分等级 
2）业绩要求： 近5年至少一项工程施工业绩（2019年6月至投标文件递交截止时间止，中标通知书、合同签订时间须在此时间段内），业绩证明材料中不能体现时间或者与要求不符的，视为无效业绩；
    3）其他要求： 申请人信誉良好，申请人当前未因不良行为记录被建设行政主管部门禁止投标。在递交投标申请文件截止之日前未被纳入“信用中国”网站及“信用中国（云南）”网站的 “失信被执行人名单”，未被“国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）”列为严重违法失信企业名单（黑名单） （由招标人或招标人委托招标代理机构代为查询，评标时递交评标委员会审核）。 
    3、招标文件获取方式
请贵单位于 / 年 / 月  /  日至 / 年 / 月  /  日（法定公休日、节假日除外），每日上午 /  时至 / 时，下午 /  时至 / 时（北京时间，下同），在/）持本投标邀请书（复印件）、营业执照及资质证书（原件及复印件）、单位介绍信（原件）、经办人身份证（原件及复印件）、经办人劳动合同及社保证明（原件及复印件）购买招标文件。营业执照及资质证书复印件、单位介绍信原件、经办人身份证复印件、经办人劳动合同及社保证明复印件要求加盖单位公章。
4、招标文件售价为   /    元/份，售后不退。

    5、投标文件递交截止时间及地点
1）递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年  11 月 14 日  14   时  00  分。

2）递交投标文件地点为： /  。

6、递交投标文件时需提供资料
        营业执照（原件）、资质证书 （原件）等  
7、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
招 标 人： 云南工程建设总承包股份有限公司 
联 系 人：李雄宇 

联系电话：15887101889 

地    址： 昆明市经济技术开发区红枫路5号502室 

日    期：2025年11月6 日  
第二章  投标须知
一、投标须知前附表

	序号
	内    容
	说明与要求

	1
	项目名称
	项目名称： 龙悦华府项目一期(东地块)勘察设计施工总承包 —— 主体劳务工程            

	2
	招标人
	单位名称： 云南工程建设总承包股份有限公司 
地    址： 昆明市经济技术开发区红枫路5号502室 
联 系 人： 李雄宇 
联系电话：15887101889 

	3
	工程概况
	工程名称： 龙悦华府项目一期(东地块)勘察设计施工总承包——主体劳务工程 

工程地址：大理市下关镇
建设规模：本项目总建筑面积为45582.32㎡，其中待施工地上建筑面积41165.77㎡。


	4
	招标范围、标段划分及工种
	招标范围： 龙悦华府项目一期(东地块)勘察设计施工总承包——主体劳务工程                           

标段划分：本项目总建筑面积为45582.32㎡，其中待施工地上建筑面积41165.77㎡
工    种：  /                  

	5
	质量要求
	一次性验收合格并争创省优化

	6
	安全文明施工要求
	按甲方的要求为准

	7
	工期要求
	开工日期：  按甲方的要求为准 

竣工日期：  按甲方的要求为准 
总工期：   按甲方的要求为准日历天。

	8
	资金来源
	/

	9
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质条件： 投标人必须是在中国境内合法注册企业、具有独立法人资格的单位；具备有效安全生产许可证；未被建设行政主管部门取消投标资格；投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉资质条件。
2、类似工程业绩： 近 5 年至少一项工程施工经验的（2019年 1月至投标文件递交截止时间止，中标通知书、合同签订时间须在此时间段内），业绩证明材料中不能体现时间或者与要求不符的，视为无效业绩；

3、项目管理团队要求：

1）本项目作业负责人（或项目经理）具有  3  年岗位工作经验，同时在担任作业负责人（或项目经理）职务期间完成类似项目业绩

  1  个；

2）本项目技术负责人具有  2  年技术负责人岗位工作经验，同时在担任技术负责人职务期间完成类似项目业绩 1  个；
3）人员配备最低要求：应满足招标文件第二章投标须知26.需要补充的其他内容“劳务分包工程管理人员配备表”。

4、其他要求： 

1）信誉要求：企业无不良行为记录，投标人未被列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“信用中国（云南）（http://www.yncredit.gov.cn/）”失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果原始页面的打印件或网页截图证明材料；投标人自行登录“中国裁判文书网（网址：http：//wenshu.court.gov.cn）”，截图检索结果（高级搜索，在全文检索处输入公司全称，点击案由-刑事案件-行贿），证明无行贿犯罪记录，提供网上截图。（查询时间为招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止）；投标企业应出具无行贿犯罪行为情况承诺。（具体内容各公司根据项目情况自行拟定）

2）提供行贿犯罪告知函。行贿犯罪告知函载明内容须包含企业法定代表人、作业负责人（或项目经理）、技术负责人无行贿犯罪记录。

3）提供虚假投标资料的，一经招标人核实将取消集团/公司供应商数据库入库资格，并不予退还投标保证金，涉及违法犯罪行为的，将移交相关部门。

说明：业绩证明材料须是能够反映工程规模或金额的合同，如提供的材料与事实不符，后果由投标人自负。

	10
	是否接受联合体投标
	不接受

	11
	招标方式
	平台公开招标

	12
	投标报价
	1、工程报价方式： 工程量清单报价  
2、新增单价确定方式：  双方协商确定  

	13
	投标有效期
	   30  日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标保证金
	本工程投标保证金为人民币 / 万元整。

2、保证金形式：转账、银行保函或保证保险。采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有或商业股份制银行。
3、银行转账方式：

  /  年 /  月  / 日  /  时前由投标人基本账户打入招标人账号。 

户  名：            /               
开户行：           /                
帐  号：           /                

	15
	现场踏勘
	地  点：  投标人自行踏勘现场，招标人不组织。

联系人：   /  
电  话：   /  

	16
	投标人提出质疑的截止时间
	投标截止日5天前

	17
	招标人书面澄清的时间
	投标截止日3天前

	18
	投标文件份数及相关要求
	份数要求： 一式二份 

签字和盖章要求： 必须加盖公司公章及法人或授权委托人签字                         

3、装订及密封要求： 投标文件密封袋内装投标文件正本壹份，副本壹份，密封袋上应有投标人的公章或密封章。封皮上应写明项目名称、投标人名称。投标文件需要胶装。
4、封套标记要求： 密封袋上应有投标人的公章或密封章。封皮上应写明项目名称、投标人名称。密封口处应加盖密封章或单位公章。 
5、其他要求： 投标文件内必须标明页码。           

	19
	投标文件递交地点及截止时间
	递交地点： 云上营家投标，并把纸质投标文件送昆明市经济技术开发区红枫路5号502室 
截止时间：2025年 11月 14日 14  时 00 分 （北京时间）

备注：逾期送达的投标文件将被拒绝并原封退回投标人

	20
	开标时间和地点
	开标时间：同递交投标文件截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	21
	开标程序
	密封情况宣布： 根据《中华人民共和国招标投标法》第三十六条规定，由监督人员验证及检查投标文件的密封情况，经确认无误后，在监督人员的监督下由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、报价和投标文件的其他主要内容。 
开标顺序：随机抽取投标文件进行开标

	22
	评标委员会的组建
	评标委员会人数： 评委人数为5人以上单数，技术、经济、专业、劳务人员不得少于评委总数的三分之二 
评标专家确定方式： 评标委员会的成员应按工程类型在开标前1个工作日由招标人从招标领导小组成员库抽取确定。由项目经理部成员和公司层面的成员组成。

	23
	是否授权评标委员会确定中标人
	确认

	24
	履约担保
	履约担保的形式： / ；
履约担保的金额：不超合同总价的 / %。

	25
	近年财务状况的要求
	1、财务状况要求： 良好 ；
2、提交资料：近  3  年（ 2022   年-  2024 年）经第三方审计的财务审计报告和财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）。若没有经第三方审计的财务审计报告和财务报表的，请提供财务状况的证明材料。

	26
	近年完成的类似项目的年份要求
	近  5  年（  2020  年 5 月至投标文件递交截止时间止，合同签订时间须在此时间段内），业绩证明材料中不能体现时间或者与要求不符的，视为无效业绩。

	27
	近年发生的诉讼及仲裁情况的要求
	1、发生的诉讼及仲裁情况要求； 无诉讼及仲裁情况  ；
2、发生期间：近  3  年（ 2022  年 5月 1 日至投标文件递交截止时间止）发生的诉讼及仲裁情况。

	28
	保密协定 
	投标人不得将本招标文件的任何内容，泄露给任何第三方，否则将承担相应法律责任。


注：投标人请将“投标保证金”汇款单复印后加盖公章放入投标文件中。

二、投标须知

1.资格要求
1.1投标人必须具有  通过年检的建筑工程劳务   资质且为集团/公司供应商数据库成员，并获得招标人批准的单位；

1.2投标人在规定年限内完成类似项目业绩：在近 5 年至少两项类似工程施工经验的（2019年 6 月至投标文件递交截止时间止，中标通知书、合同签订时间须在此时间段内），业绩证明材料中不能体现时间或者与要求不符的，视为无效业绩；
1.3对投标人项目管理团队主要成员的任职要求：

1.3.1作业负责人（或项目经理）具有  2  年以上工作经验，有类似项目的管理经验，需长驻现场； 

1.3.2项目管理团队岗位配置齐全，满足现场管理要求，具体人员要求见投标人须知前附表；

1.3.3施工现场项目作业负责人（或项目经理）、技术负责人、班组长等管理人员执行现场考勤制度，其到岗率具体要求为：作业负责人（或项目经理）  85  %（每月有 25  天到岗，包括节假日）到岗率，项目技术负责人 90  %（每月有  27 天到岗，包括节假日）到岗率，其他人员  90 ％（每月有 27  天到岗，包括节假日）到岗率，如发现有未达到此项要求者，每人每日处以违约金 200  元，在应付工程款中扣除。未经招标人书面同意，不得更换项目作业负责人（或项目经理）及技术负责人，否则招标人有权单方终止合同，停付工程款。

1.4财务状况要求： 经第三方审计的财务审计报告和财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）；
1.5信誉要求：（1）不在《国家企业信用信息公示系统》的经营异常名录和严重违法失信企业名单内，并且近三年没有处于被责令停业，或者投标资格被暂停、取消，或者财务被接管、冻结、破产等状态，没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形的；

（2）根据最高人民法院、国家发展改革委、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部、国家铁路局、中国民用航空局《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）的要求，发包人在发出中标通知书前，应通过 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询投标人及法定代表人、项目负责人是否为失信被执行人，对属于失信被执行人的，取消其中标资格。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标活动的，对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询。联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人。
1.6其他补充条款：   无  。

2.招标范围、标段划分及工种

详见投标须知前附表。

3.质量要求

  3.1质量要求：见“投标须知前附表”及本招标文件第三篇《建设工程施工劳务分包合同范本》相关条款。

3.2质量保修期及保修金：见本招标文件第三篇《建设工程施工劳务分包合同范本》相关条款。

4.安全文明施工要求
详见“投标须知前附表”及本招标文件第三篇《建设工程施工劳务分包合同范本》相关条款。

5.工期要求

详见“投标须知前附表”及本招标文件第三篇《建设工程施工劳务分包合同范本》相关条款。

投标有效期

6.1 在投标须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

6.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
7.投标保证金相关约定

7.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表规定的金额、提交形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
7.2招标人与中标人签订合同后   /  天内，向所有投标人无息退还投标保证金。

7.3投标人不按本章第7.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。
7.4在下列情况下，招标人将没收投标保证金：

7.4.1投标人在投标有效期内中途退出的；

7.4.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回其投标文件的；

7.4.3中标人未能在规定期限内签署劳务分包合同的；

7.4.4投标过程中有弄虚作假，串通舞弊行为的；

7.4.5签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

8.工程现场条件

以现场踏勘为准。

9.投标费用

9.1投标人承担其投标全过程所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

9.2其他补充条款：    无       

10.投标文件递交截止时间

投标文件递交截止时间详见投标须知前附表，超过投标文件递交截止时间的投标文件将不予接受。

11.保密协定 

详见投标须知前附表。
12.语言文字

投标人与招标人之间的往来函电和文件均应使用中文。

13.现场踏勘
13.1投标人须对工程现场及其周围环境进行现场踏勘，以便获取投标报价和签署合同等所需的所有数据和信息，包括图纸察看、工作量计算及复核等。现场踏勘等的相关费用由投标人自行承担。

13.2经招标人允许和事先安排，投标人及其代表方能进入现场进行踏勘。除招标人的原因外，投标人及其代表自行负责在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失。

13.3因投标人未进行现场踏勘、图纸察看、工作量计算及复核等而造成的投标文件偏离等一切后果，均由投标人自行承担。

13.4招标文件中的现场地质勘察资料及有关施工现场的市政管线等的数据和资料（如有，且与劳务作业相关的）由招标人提供给投标人参考。投标人有义务通过自己的努力来核查这些资料的准确性。招标人不对投标人由此而做出的推论、理解和结论负责。
14.招标文件的组成

本招标文件包括：

第一篇 招标文件正文
    第二篇 管理要求
第三篇 建设工程施工劳务分包合同范本
注：招标人所作的澄清、修改等，构成招标文件的组成部分。

15.招标文件的澄清

15.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如果有问题需要招标人解释和答疑，应当在投标须知前附表要求的质疑提交时间内，以书面的形式（包括信函、电报、传真等）向招标人提出质疑文件。

15.2招标人将以书面形式答复所有获得招标文件的投标人。

15.3招标人针对招标文件所形成的答疑文件或补充招标文件是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

15.4如果投标人发现招标文件中存在错误（包括但不限于：各个组成部分之间出现歧义或存在相互矛盾、打印错误等）时，投标人应按规定的时间与方式提出质疑文件。如果投标人在投标过程中未能发现并未对有关歧义、矛盾、错误提出质疑，中标后，中标人必须接受由招标人依据合同有关条款做出的书面解释。

16.招标文件的修改

16.1招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以书面形式通知所有招标文件收受人，当招标人对招标文件的澄清和修改其发出时间距离投标文件提交截止时间间隔太短，招标人应延长提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

16.2招标文件的补充文件将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，并对他们起约束作用。投标人收到招标文件的任何补充文件后，应立即以书面的方式通知招标人，确认已经收到招标文件的补充文件。

16.3如果招标人对招标文件进行了修改，当其认为有必要时或为国家有关法律法规所必须时，招标人应以书面形式通知所有获得招标文件的投标人延长其投标文件递交截止时间。收到通知后，投标人应当立即以书面的方式通知招标人，确认已经收到该通知。

17.投标文件的组成及编制
17.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标报价(唱标)一览表

（2）投标函

（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）投标保证金缴纳凭证

（6）投标单位基本情况

（7）已标价工程量清单

（8）项目资源组织计划/方案
（9）作业负责人（或项目经理）简历表

（10）技术负责人简历表

（11）拟委任的其他主要管理人员表

（12）投标单位业绩
（13）承诺书

    （14）关于严禁采取停工、围堵等恶劣方式解决合同纠纷的承诺函
（15）其他材料

17.2投标文件的编制

17.2.1投标文件应按第七章“劳务分包投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

17.2.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全文明施工要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

17.2.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件的要求签字和盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

17.2.4投标报价的相关要求
（1）投标人应按第四章“工程量清单”的要求填写相应表格。

（2）投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第四章“工程量清单”中的相应报价。

（3）签定合同后/或在合同执行期间，如根据合同文件所认可之工程变更等而导致工程量有所增减时，均须按合同工程量清单的单价及有关优惠折扣来调整合同金额。

（4）若投标人进行不平衡报价，一经查实，评标过程中及合同实施过程中均按最不利于投标人的方式进行处理，合同谈判、签订时及合同实施过程中招标人有权依据行业计价标准或市场标准进行修正。
17.2.5投标文件的密封和标记

（1）投标文件密封要求：详见投标须知前附表。

（2）投标文件封套标记要求：详见投标须知前附表。

（3）未按17.2.5条（1）、（2）要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

18.开标

18.1开标时间和地点
招标人在投标须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

18.2开标程序
主持人按下列程序进行开标（具体内容各公司根据自身情况自行拟定）：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关单位人员；

（4）按照投标须知前附表规定宣布投标文件的密封情况；

（5）按照投标须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。
19.投标文件的澄清

19.1招标人有权要求投标人澄清其投标文件的所有内容。有关澄清的要求与答复应以书面方式或以询标的形式进行。但这些要求、答复不应寻求、提出或允许更改投标文件中的实质性内容。

19.2投标人应做好参加投标文件询标的一切必要准备，以便在招标人认为有必要进行投标文件询标并以书面方式通知各投标人后，投标人能及时参加询标；可能的询标将在本招标工程开标后至本招标工程决标前的任何时间举行，招标人将至少会提前24 小时以书面方式通知各投标人询标的时间、地点和参加人员等。

19.3如果投标人未能按时出席或拒绝出席招标人以书面形式通知的投标文件询标或作业负责人（或项目经理）答辩会，投标人将会失去中标的机会。

19.4在澄清过程中，如果招标人并未增加工作内容、扩大承包范围、提高工艺和调整机械配置等，也未提出实质性加重了投标人责任的条款，而投标人无理由上调投标总价的投标人将丧失中标机会。
20. 评标

20.1评标委员会由招标人组成，负责评标活动。评标委员会成员应包含技术、经济等方面的专家。

20.2评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，结合劳务作业实力、工期保证、投标报价、质量保障服务、合同履约能力及各项承诺、企业信誉、资金等条件进行综合考虑择优评选中标人。

20.3评标过程中，招标人有权要求投标人澄清或者说明其投标文件中含义不明确的内容，但有关澄清或者说明，不允许对报价或者其它实质性内容进行更改。
21.中标通知书

21.1招标人确定出中标人后，将向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。招标人发出的中标通知书不代表双方之间的合同关系已成立，双方之间合同关系应在双方按规定签定《建设工程施工劳务分包合同》后成立。

21.2中标通知书将在《建设工程施工劳务分包合同》最终签署后成为合同的组成部分。

22.履约担保

22.1在签订合同前，中标人应按投标须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

22.2 中标人不能按本章第22.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
23.合同的签订

招标人向中标人发出中标通知书之日起30日内，中标人按投标须知前附表规定提交履约担保后与招标人订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

24.重新招标

有下列情形之一的，招标人应当重新招标：

（l）在投标截止时间前提交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个的；

（3）中标候选人未与招标人签订合同的。

重新招标后有效投标人仍少于3 个的，经原审批部门批准后可以不再进行招标。
25.廉洁建设

投标人不得以任何方式邀请招标人工作人员吃饭、喝酒、娱乐或进行其他消费，不得以任何形式向招标人工作人员赠送财物，也不得以其他方式给予招标人工作人员好处；否则招标人有权取消投标人投标资格或者废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

26.需要补充的其他内容

项目人员配置最低要求：详见下表。

劳务分包工程管理人员配备表

	专业岗位
	人员数量最低要求
	岗位资格要求
	岗位要求
	备注

	作业负责人（或项目经理）
	1
	/
	专职：□

兼职：□
	

	技术负责人
	1
	/
	专职：□

兼职：□
	

	安全员
	1
	/
	专职：□

兼职：□
	

	质量员
	1
	/
	专职：□

兼职：□
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	


表中“岗位资格要求”栏请填写具体岗位要求，同时注明岗位证书（资格证书）并提供复印件。

表中“岗位要求”栏专职、兼职在“□”内打“√”。

此表为投标人配置本劳务分包工程管理人员最低要求。

第三章  评标办法

一、评标办法前附表

（具体内容各公司根据项目情况自行拟定）

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函内容及签字盖章
	投标函内容符合招标文件规定且有法定代表人或其委托代理人签字或盖章且加盖单位章

	
	
	投标文件签字盖章
	投标文件中所有要求签字或盖章的地方，必须由规定的相应人员签字或盖章

	
	
	投标文件格式
	按规定的格式填写，不存在内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的或无法区分正副本

	
	
	唯一报价和投标报价
	只能有一个有效报价

	
	
	......
	

	2
	资格评审标准
	法定代表人身份证明书
	审核法定代表人身份证明书原件

	
	
	授权委托书
	法定代表人授权委托书【若由法定代表人递交投标文件则不须要提供】

	
	
	身份证
	法定代表人居民身份证原件【若由法定代表人递交投标文件的】或法定代表人授权委托书及被授权人居民身份证原件【若由委托代理人递交投标文件的】

	
	
	营业执照
	符合第二章的相关规定

	
	
	资质等级
	符合第二章的相关规定

	
	
	安全生产许可证
	符合第二章的相关规定

	
	
	企业业绩要求
	符合第二章的相关规定

	
	
	作业负责人（或项目经理）要求
	符合第二章的相关规定

	
	
	项目技术负责人要求
	符合第二章的相关规定

	
	
	.......
	

	3
	响应性评审标准
	投标文件的份数
	符合招标文件规定

	
	
	投标内容
	符合第二章的相关规定

	
	
	质量要求
	符合第二章的相关规定

	
	
	安全文明施工要求
	符合第二章的相关规定

	
	
	工期要求
	符合第二章的相关规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章的相关规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章的相关规定

	
	
	内容的完整性和可辨性
	内容完整、关键字迹清晰可辨

	
	
	人员配备
	符合第二章的相关规定

	
	
	关于严禁采取停工、围堵等恶劣方式解决合同纠纷的承诺函
	是否按要求提供

	
	
	......
	

	4
	价格审查标准
	工程量清单报价
	投标人工程量清单报价应响应招标文件要求，不存在漏项、缺项等情况

	
	
	投标报价
	投标人的投标报价未超过招标控制价且未低于成本价

	
	
	......
	


二、评标办法
1.评标办法

1.1本次评标采用经评审的合理低价中标法。

1.2评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

1.3投标报价高于招标控制价者视为无效标。
1.4对未选中单位，招标人有权不做出任何解释。若所有投标申请人不符合要求时，招标人可否决所有投标文件并不需做出任何解释。
2.评审标准

2.1 初步评审标准 

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 价格审查标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准：

 2.2.1 本次评标采用经评审的合理低价法，根据不低于 3 家投标单位的投标报价进行计算评分。

 2.2.2.云上营家评分为两方面:

1、技术标评分(施工组织方案)100 分，及格分 60 分，及格以上通过进入商 务标评分环节;

2、商务标评分:(1)投标报价由云上营家系统自动评分，占 80%比例(2)人员、业绩、承诺、其 他因素等评分满分 100 分，由商务专家评分，占 20%此比例。均由系统自动换算计分。
技术组评分

	评分组
	评分因素
	评分标准
	分值

	技术标
	施工组织方案
	(1)项目概况符合现场条件、现状调查(技术调查)分析等得 25分;(2)明确主要工程目标管理规划、组织机构、施工安排、进度计划及说明、资源配置得 75分。
	100分


2）商务组评分
	评分组
	评分因素
	评分标准
	分值

	商务标
	项目经理及管理团队
	拟投入本合同的人员、设备等资源配置情况、项目管理团队组织机构合理，项目经理及其他管理人员持证情况完整齐全的得14-20分（提供复印件，并提供劳动合同及社保证明）。
拟投入本合同的人员、设备等资源配置情况、项目管理团队组织机构一般，项目经理及其他管理人员持证情况不完整的得7-13分（提供复印件，并提供劳动合同及社保证明）。
三、拟投入本合同的人员、设备等资源配置情况、项目管理团队组织机构不合理，项目经理及其他管理人员持证情况不完整的得0-6分（提供复印件，并提供劳动合同及社保证明）。
	20分

	
	业绩
	一、企业近两年内承担过类似工程及规模业绩2个的得5分，近五年内每增加一项业绩加5分，本项最多得20分；
二、项目经理符合招标文件资格要求，近三年承担过至少一个类似工程的得5分，每增加一个工程业绩加5分，本项最多得15分；
	35分

	
	投标承诺
	一、投标人对以下10条做出承诺的每1条+3分:(1)投标报价承诺:(2)工期承诺:(3)质量承诺:(4)安全、文明施工承诺:(5)工人岗位使用保证;(6)农民工实名制管理及工资保障承诺:(7)履约保证金及提交时间承诺:(8)服从招标单位的指挥、协调，与其他协作单位密切配合等承诺:“,社会治安综合治理承诺:(10)工程量结算真实性承诺:本项共30分。

二、投标人做出除以上10条承诺外对招标文件进行响应的

(11)其他承诺按投标人做出的承诺内容得0-5分。
	35分

	
	其他因素
	、按要求对招标文件第二章、投标须知前附表内序号9第4 条其他要求:做出相应承诺并提供截图等其他响应招标文件内容的得6-10 分。
二、对招标文件第二章、投标须知前附表内序号9第4条其他要求:未做出相应承诺并提供截图或提供承诺截图有缺失的得0-5分。
	10分

	
	
	
	100分

	合计
	
	


3.评标程序
3.1 初步评审 

3.2详细评审 
3.3 投标文件的澄清和补正 

3.4 评标结果 

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照 得分由高到低的顺序推荐中标候选人。推荐不超过 3 家有排序的中标候选人，招标人 按照中标候选人的排序确定中标人。 

三、否决投标条件
1.总  则
本节所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本节的规定为准，其他地方列出的否决投标条件无效，评标委员会不能依据招标文件“否决投标条件”之外的条款否决投标。
2.否决投标条件

投标人或投标文件有下列情形之一的,其投标作投标被否决处理：

2.1 投标文件未按要求装订、密封和标记的。

2.2未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的《法定代表人授权委托书》原件的。

2.3有串通投标行为或弄虚作假或有其他违法行为的。

2.4不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

2.5投标人工程量清单报价存在有重大漏项、缺项，且在投标书中没有明确的阐述和承诺的。

2.6未按规定的格式填写,内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

2.7在形式评审、资格评审、响应性评审、价格审查中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

2.8未按招标文件要求递交证件资料原件的。

2.9拟派人员不满足招标文件第二章投标须知26需要补充的其他内容“劳务分包工程管理人员配备表
”要求的。

2.10未按招标文件要求提供投标保证金和履约担保的。

2.11未按规定提供经法定代表人签字并加盖单位章的《关于不采取停工、围堵等方式解决合同纠纷的承诺函》。

中标通知书格式

编号：
中 标 通 知 书

  （中标单位全称 ）  ：
    龙悦华府项目一期(东地块)勘察设计施工总承包 —— 主体劳务工程  于    年    月    日开标（招标编号：        ），经评标委员会推荐、招标人确定以及中标公示，现确定贵单位为中标单位。其主要中标条件如下：

	序号
	项 目
	金     额

	
	
	小 写(万元)
	大  写

	1
	中 标 金 额      （不含税）
	
	

	2
	中 标 金 额       （含税）
	
	

	3
	新增单价确定方式
	

	4
	作业负责人

（或项目经理）
	

	5
	质量目标
	

	6
	安全文明施工目标
	

	7
	工期目标
	


请贵单位收到中标通知书后 30   日内与招标人签订《建设工程施工劳务分包合同》。

招 标 人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日  期：    年    月    日

工程量清单

	序号
	编号
	分项工程名称
	单位
	工作内容、材料设备供应及计量规则
	工程量
（暂估）
	不含税招标控制单价（元）
	投标报价单价（元）
	投标报价合价（元）
	备注

	
	
	
	
	工作内容
	材料设备供应
	计量规则
	
	不含税单价
	增值税
税率
	不含税单价
	增值税税率
	含税单价
	不含税合价
	增值税税率
	含税合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单价
	其中人工费单价
	
	单价
	其中人工费单价
	单价
	其中人工费单价
	
	单价
	其中人工费单价
	

	1
	JZ-LW-ZT(HNT)-D-002
	垫层砼浇筑（商品砼，不区分砼输送方式，10cm以内）
	m2
	砼或材料场内运输、浇灌运输道搭拆、泵管安拆清洗回收、基层处理（含清土、夯实）、浇捣、找平、收光、养护、爆管处理、堵洞、收浆及材料回收、清扫场地等。包含地坪垫层、基础垫层。
	1、承包人提供材料：主材（包括砼、砂、水泥、碎石）、砼养护材料、施工用水、脚手架材料
 承包人提供机械：塔吊、施工电梯或物料提升机、砼输送泵（包括电泵、汽车泵等）、施工用电                
2、分包人提供材料及辅助机械：除承包人提供的材料和机械外为完成该工作内容的所有材料、工具用具及辅助机械。
	按设计（变更）图示尺寸计算垫层砼面积。
	3500.00 
	11.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	JZ-LW-ZT(HNT)-D-010
	砼浇筑（±0.00以上，商品砼，不区分砼构件类型，二次构件砼除外）电泵
	m3
	砼或材料场内运输、浇灌运输道搭拆、砼布料机安拆清理、泵管安拆清洗回收、基层处理（模板湿润）、浇捣、找平、收光、养护、砼接头凿毛处理、爆管处理、堵洞、收浆及材料回收、清扫场地等。
	
	按设计（变更）图示尺寸计算砼体积（扣除劲性混凝土结构中型钢所占体积和大于0.3m2的孔洞所占体积)。
	18700.00 
	48.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	JZ-LW-ZT(HNT)-D-012
	砼浇筑（商品砼，二次构件，不区分部位和砼输送方式）
	m3
	砼或材料场内运输、浇灌运输道搭拆、基层处理（模板湿润）、浇捣、找平、收光、养护、砼接头凿毛处理、堵洞、收浆及材料回收、清扫场地等。
	
	按设计（变更）图示尺寸计算二次构件砼体积（扣除大于0.3m2的孔洞体积)。
	400.00 
	180.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	JZ-LW-LDM-D-001
	地下室地坪砼（商品砼，电泵，10cm以内）
	m2
	基层清理、砼或材料场内运输、浇灌运输道搭拆、泵管安拆清洗回收、浇捣、找平、收光、养护、爆管处理、堵洞、切缝、灌缝、收浆及材料回收、成品保护、清扫场地等。
	1、承包人提供材料：主材（包括商品砼）、砼养护材料、施工用水、脚手架材料
 承包人提供机械：塔吊、施工电梯或物料提升机、砼输送泵（包括电泵、汽车泵等）、施工用电                
2、分包人提供材料及辅助机械：除承包人提供的材料和机械外为完成该工作内容的所有材料、工具用具及辅助机械。
	按设计（变更）图示尺寸计算水平投影面积。
	1500.00 
	9.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	JZ-LW-LDM-D-002
	地下室地坪砼（商品砼，电泵，10cm以外）
	m2
	基层清理、砼或材料场内运输、浇灌运输道搭拆、泵管安拆清洗回收、浇捣、找平、收光、养护、爆管处理、堵洞、切缝、灌缝、收浆及材料回收、成品保护、清扫场地等。
	
	按设计（变更）图示尺寸计算水平投影面积。
	500.00 
	10.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	JZ-LW-LDM-D-003
	地下室顶板砼保护层（商品砼，不区分砼运输方式，10cm以内）
	m2
	基层清理、冲筋、弹控制线、保护层或面层分层施工（含R角一次成型）、砼或材料场内运输、浇灌运输道搭拆、泵管安拆清洗回收、浇捣、找平、收光、养护、爆管处理、堵洞、切缝、灌缝、收浆及材料回收、成品保护、清扫场地等。
	1、承包人提供材料：主材（包括商品砼）、砼养护材料、施工用水、脚手架材料
 承包人提供机械：塔吊、施工电梯或物料提升机、砼输送泵（包括电泵、汽车泵等）、施工用电                
2、分包人提供材料及辅助机械：除承包人提供的材料和机械外为完成该工作内容的所有材料、工具用具及辅助机械。
	按实际施工部位设计（变更）图示尺寸计算水平净投影面积。
	2000.00 
	9.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	JZ-LW-LDM-D-004
	细石砼找平层、保护层（商品砼，不区分砼运输方式，地下室顶板砼保护层除外）
	m2
	基层清理、冲筋、弹控制线、保护层或面层分层施工（含R角一次成型）、砼或材料场内运输、浇灌运输道搭拆、泵管安拆清洗回收、浇捣、找平、收光、养护、爆管处理、堵洞、切缝、灌缝、收浆及材料回收、成品保护、清扫场地等。
	
	按实际施工部位设计（变更）图示尺寸计算水平净投影面积。
	2000.00 
	10.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	JZ-LW-LDM-D-006
	楼地面（水泥（石屑）砂浆、无砂地坪）
	m2
	清理基层、冲筋、弹控制线、砂浆搅拌（含原材料过磅、装卸、运输、后车备料）、保护层或面层分层施工、找平收光（油光）、养护、成品保护、材料场内运输、搅拌机清洗、清扫场地、材料回收等。
	1、承包人提供材料：主材（包括砂、水泥、石、石屑、砼、陶瓷地面砖、石材、商品砂浆）、施工用水
 承包人提供机械：塔吊、施工电梯或物料提升机、汽车吊（塔吊不能覆盖部分，若需使用时）、施工用电                
2、分包人提供材料及辅助机械：除承包人提供的材料和机械外为完成该工作内容的所有材料、工具用具及辅助机械。
	按实际施工部位设计（变更）图示尺寸计算水平净投影面积。
	1000.00 
	12.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	JZ-LW-LDM-D-8J-002
	散水、坡道、施工进场道路、场地硬化等零星砼浇筑
	m2
	砼或材料场内运输、浇灌运输道搭拆、泵管安拆清洗回收、基层处理（含清土、夯实）、浇捣、找平、收光、养护、防滑处理、分隔缝切割、刻纹、嵌缝、爆管处理、堵洞、收浆及材料回收、清扫场地等。
	1、承包人提供材料：主材（包括砼、砂、水泥、碎石）、砼养护材料、施工用水、脚手架材料
 承包人提供机械：塔吊、施工电梯或物料提升机、砼输送泵（包括电泵、汽车泵等）、施工用电                
2、分包人提供材料及辅助机械：除承包人提供的材料和机械外为完成该工作内容的所有材料、工具用具及辅助机械。
	按设计（变更）图示尺寸计算砼体积。
	3500.00 
	11.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	JZ-LW-LDM-D-8J-003
	发泡砼浇筑
	m3
	砼或材料场内运输、浇灌运输道搭拆、泵管安拆清洗回收、基层处理（含清土、夯实）、浇捣、找平、收光、养护、爆管处理、堵洞、收浆及材料回收、清扫场地等。
	1、承包人提供材料：主材（包括水泥）、砼养护材料、施工用水
 承包人提供机械：塔吊、施工电梯或物料提升机、砼输送泵（包括电泵、汽车泵等）、施工用电                
2、分包人提供材料及辅助机械：除承包人提供的材料和机械外为完成该工作内容的所有材料、工具用具及辅助机械。
	按设计（变更）图示尺寸计算砼体积。
	300.00 
	50.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	JZ-LW-ZT(QZ)-D-003
	砖基础砌筑【水沟砖胎膜、保护砖台阶、临设砖砌体等小型构件】
	m³
	过磅配料调运砂浆、砌筑脚手架和防护网搭拆、材料场内运输、清理基槽坑、浇砖、基层处理找平、弹放控制线、校正皮数杆、选砖、配砖加工、砌砖、清理墙面和落地灰、收捡剩余材料并运至指定地点堆放等。含砖胎膜
	1、承包人提供材料：砖砌体、砂、水泥、商品砂浆、脚手架材料、防护网 、施工用水、施工用电
2、分包人提供材料及辅助机械：除承包人提供的材料和机械外为完成该工作内容的所有材料、工具用具及辅助机械。
	按设计（变更）图示尺寸计算砌体体积【墙厚按照现场实际计取】（嵌入砌体内的砼不计算工程量）。
	200.00 
	245.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	JZ-LW-ZT(QZ)-D-005
	加气砖、砼砌块砌体砌筑（砌筑高度3.6m以下，不包含
	m³
	过磅配料调运砂浆、砌筑脚手架和防护网搭拆、材料场内运输、基层处理找平、弹放控制线、浇砖、校正皮数杆、选砖、配砖加工、砌砖、清理墙面和落地灰、切割拉结筋槽、安放拉墙钢筋和预制过梁、门窗立樘、收捡剩余材料并运至指定地点堆放等。
	1、承包人提供材料：砖砌体、砂、水泥、商品砂浆、脚手架材料、防护网 、施工用水
 承包人提供机械：塔吊、施工电梯或物料提升机、汽车吊（塔吊不能覆盖部分，若需使用时）、施工用电
2、分包人提供材料及辅助机械：除承包人提供的材料和机械外为完成该工作内容的所有材料、工具用具及辅助机械。
	按设计（变更）图示尺寸计算砌体体积【墙厚按照现场实际计取】，（扣除门窗洞口，嵌入砌体内的砼不计算工程量)。
	50.00 
	260.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	JZ-LW-ZT(QZ)-D-006
	加气砖、砼砌块砌体砌筑（砌筑高度3.6m以上，不包含
	m³
	过磅配料调运砂浆、砌筑脚手架和防护网搭拆、材料场内运输、基层处理找平、弹放控制线、浇砖、校正皮数杆、选砖、配砖加工、砌砖、清理墙面和落地灰、切割拉结筋槽、安放拉墙钢筋和预制过梁、门窗立樘、收捡剩余材料并运至指定地点堆放等。
	1、承包人提供材料：砖砌体、砂、水泥、商品砂浆、脚手架材料、防护网 、施工用水
 承包人提供机械：塔吊、施工电梯或物料提升机、汽车吊（塔吊不能覆盖部分，若需使用时）、施工用电
2、分包人提供材料及辅助机械：除承包人提供的材料和机械外为完成该工作内容的所有材料、工具用具及辅助机械。
	按设计（变更）图示尺寸计算砌体体积【墙厚按照现场实际计取】，（扣除门窗洞口，嵌入砌体内的砼不计算工程量)。
	4039.20 
	275.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	JZ-LW-ZT(QZ)-D-009
	加气砖、砼砌块砌体砌筑（砌筑高度综合，不包含砖基础）
	m³
	过磅配料调运砂浆、砌筑脚手架和防护网搭拆、材料场内运输、基层处理找平、弹放控制线、浇砖、校正皮数杆、选砖、配砖加工、砌砖、清理墙面和落地灰、切割拉结筋槽、安放拉墙钢筋和预制过梁、门窗立樘、收捡剩余材料并运至指定地点堆放等。
	1、承包人提供材料：砖砌体、砂、水泥、商品砂浆、脚手架材料、防护网 、施工用水
 承包人提供机械：塔吊、施工电梯或物料提升机、汽车吊（塔吊不能覆盖部分，若需使用时）、施工用电
3、分包人提供材料及辅助机械：除承包人提供的材料和机械外为完成该工作内容的所有材料、工具用具及辅助机械。
	按设计（变更）图示尺寸计算砌体体积【墙厚按照现场实际计取】，（扣除门窗洞口，嵌入砌体内的砼不计算工程量)。
	8200.80 
	265.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	JZ-LW-ZT-D-8J-002
	砖墙（不区分砌体类型、砌筑高度＞5.2m以上，不含砌筑架搭拆）
	m³
	砼或材料场内运输、浇灌运输道搭拆、砼布料机安拆清理、泵管安拆清洗回收、基层处理（模板湿润）、浇捣、找平、收光、养护、砼接头凿毛处理、爆管处理、堵洞、收浆及材料回收、清扫场地等。含图纸范围内所有砼浇筑、二次结构（含构造柱、圈梁、过梁、压顶、后浇带等）砼浇筑；砼防水保护层和地坪除外，费用另计。
	1、承包人提供材料：砼、砼养护材料、施工用水、脚手架材料
 承包人提供机械：塔吊、施工电梯或物料提升机、砼输送泵（包括电泵、汽车泵等）、施工用电                
2、分包人提供材料及辅助机械：除承包人提供的材料和机械外为完成该工作内容的所有材料、工具用具及辅助机械。
	按设计（变更）图示尺寸计算砌体体积，【墙厚按照现场实际计取】。（扣除门窗洞口，嵌入砌体内的砼不计算工程量)。
	50.00 
	240.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	JZ-LW-QZM-D-001
	内墙柱面抹灰（一般抹灰，水泥砂浆）
	m2
	基层清理、堵墙（洞）眼、修补，基层拉毛、砼表面凿毛、刷胶、湿润表面，粉刷架搭拆、梁墙柱与砌体连接处挂钢丝网片、抹灰饼、冲筋、弹控制线，拌制调运砂浆，分层抹灰、找平、罩面压光、养护、成品保护，清扫落地灰及场地、材料场内运输、材料回收等。
	1、承包人提供材料：水泥、砂、商品砂浆、钢丝网片）、施工用水、脚手架材料
 承包人提供机械：塔吊、施工电梯或物料提升机、汽车吊（塔吊不能覆盖部分，若需使用时）、施工用电                
2、分包人提供材料及辅助机械：除承包人提供的材料和机械外为完成该工作内容的所有材料、工具用具及辅助机械。
	按现场实际抹灰部位的设计（变更）图示尺寸计算抹灰面积（扣除门窗洞口面积，增加洞口侧壁实际抹灰面积，突出墙面的线条按展开面积并入抹灰面积计算工程量）；操作层在楼板面上的按内粉计算，操作层在外架上的按外粉计算。数量计算
	61200.00 
	19.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	JZ-LW-QZM-D-005
	外墙抹灰
	m2
	基层清理、堵墙（洞）眼、修补，基层拉毛、砼表面凿毛、刷胶、湿润表面，粉刷架搭拆、梁墙柱与砌体连接处挂钢丝网片、抹灰饼、冲筋、弹控制线，拌制调运砂浆，分层抹灰、找平、罩面压光、养护、成品保护，清扫落地灰及场地、材料场内运输、材料回收等。
	1、承包人提供材料：水泥、砂、商品砂浆、钢丝网片）、施工用水、脚手架材料
 承包人提供机械：塔吊、施工电梯或物料提升机、汽车吊（塔吊不能覆盖部分，若需使用时）、施工用电                
2、分包人提供材料及辅助机械：除承包人提供的材料和机械外为完成该工作内容的所有材料、工具用具及辅助机械。
	按现场实际抹灰部位的设计（变更）图示尺寸计算抹灰面积（扣除门窗洞口面积，增加洞口侧壁实际抹灰面积，突出墙面的线条按展开面积并入抹灰面积计算工程量）；操作层在楼板面上的按内粉计算，操作层在外架上的按外粉计算。数量计算
	3500.00 
	30.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	JZ-LW-QZM-D-8J-001
	随砌随粉
	m2
	清理基层、冲筋、弹控制线、砂浆搅拌（含原材料过磅、装卸、运输、后车备料）、保护层或面层分层施工（含R角一次成型）、找平收光（油光、拉毛）、养护、切缝灌缝、成品保护、材料场内运输、搅拌机清洗、清扫场地、材料回收等。
	1、承包人提供材料：主材（包括砂、水泥、石、石屑、砼、陶瓷地面砖、石材、商品砂浆）、施工用水
 承包人提供机械：塔吊、施工电梯或物料提升机、汽车吊（塔吊不能覆盖部分，若需使用时）、施工用电                
2、分包人提供材料及辅助机械：除承包人提供的材料和机械外为完成该工作内容的所有材料、工具用具及辅助机械。
	按实际施工部位设计（变更）图示尺寸计算水平净投影面积。
	2500.00 
	12.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ZJBLFL2010
	技工
	工日
	场外转运材料等合同范围外零星用工
	/
	按工日计算，当日用工当日签确，超时不允认可
	500.00 
	280.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ZJBLFL2009
	普工
	工日
	场外转运材料等合同范围外零星用工
	/
	按工日计算，当日用工当日签确，超时不允认可
	500.00 
	180.00 
	3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	不含税招标控制总价金额：6015892.00元（大写：陆佰零壹万伍仟捌佰玖拾贰元整 ）

	含税招标控制总价金额：6196368.76元（大写：陆佰壹拾玖万陆千叁佰陆拾捌元柒角陆分 ）

	补充说明：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施工现场必须配备一个专职安全员和一个带班，带班和安全员不能为同一人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	含由设计变更、材料暂时不到位、堵管产生的停工、窝工损失费等
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	掉落砼及落地灰应收捡利用，否则按浪费材料单价双倍扣除
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	含因该分包工程造成的建筑垃圾上车
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	配合项目部进行该分包工程的放线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	含临边防护拆除后及时恢复
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	以上单价均包含2.5%的安全文明施工费，若现场实际未进行或未按甲方要求进行安全文明施工（含配合工地创优、标化工地、日常检查等材料收捡、卫生清理），将从相应单价中扣除2.5%的费用。如遇工地创优、标化工地、日常检査等需根据项目部要求派1-10人不等进行材料收捡、卫生清理，此项包含在文明施工费里，不单独记工或计费。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	水平兜网中属于乙方的垃圾清理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	包含乙方必须配备专职安全员配合甲方完成其所实施范围内的安全监督检查和整改落实；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	所有作业人员要求购买意外伤害险（工伤保险除外），包含在单价内。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	密闭空间作业、传料增加费已综合考虑在以上单价中，不再单独计费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	本分包工程首次付款节点：地下室主体封顶后（地下室建筑面积28129.55㎡），收到建设单位支付的款项后，支付月审核量的70﹪工程款，之后每月支付完成产值的70%，分包范围内工作内容施工完毕验收合格支付至完成工程量价款的80%，项目外部结算完成后，收到建设单位款项后支付至结算价款的97%，剩余3%质量保证金在缺陷责任期满且项目无任何质量问题收到建设单位的保修金后一次性无息返还。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	模板拆除后，若未达到凿毛条件，主体班组负责凿毛
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	柱脚、墙脚漏浆：1公分以下主体班组清理，1公分以上模板班组清理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	水沟砌筑已含回填
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	门窗洞收口执行抹灰单价
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	外墙抹灰单价已含滴水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	超过拦标价为废标
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


一、工程量清单说明

1.1本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量计算支付金额。

1.2各项单价中已包含
2.5 %的安全文明施工内容及费用，如投标人未按约定完成安全文明施工内容或未达到招标人对安全文明施工的要求，招标人有权在过程结算和最终结算中扣除此费用，若投标人自身能力不能满足招标人对安全文明施工的要求时，招标人可以为投标人提供第三方服务，费用按实从投标人结算中扣除。

1.3 本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
二、投标报价说明

2.1本工程投标报价采用工程量清单计价方法。工程量清单计价方法是指投标人按照招标人提供的工程量清单、施工图纸及招标文件规定的报价要求进行报价。

2.2报价要求：

2.2.1本工程的投标报价采用工程量清单的方式。投标人须按投标须知及第七章投标文件商务部分格式对投标工程分别报价。

2.2.2投标人应按照招标人提供的工程量清单和有关要求，综合考虑各种风险，并应充分考虑工程施工的交叉影响，采用综合单价形式进行工程量清单投标报价。工程量清单报价应为综合单价，除非合同另有规定，投标报价单价均应包括为实施和完成合同工程所需的工人工资、劳动保护费、病伤工资、医药费、工具用具费、意外伤害保险费用、停工费、政策性人工调差和市场人工价格波动、差旅费、工人食宿、风土民情及不同施工季节等施工增加费、临时设施费、安全文明施工费、环境保护及职业健康安全、绿色施工、辅材费、小型机械、半成品材料运输、成品构件运输、缺陷修复、废弃物处置、管线保护、周边建筑物保护、材料多次搬运、多次进出场费用、保通、赶工措施费、配合费、管理费、利润和税金等直至工程验收合格及保修的所有费用，并综合考虑各种风险以及合同明示或暗示的所有责任和义务，结算时均以中标单价进行结算。

2.2.3投标时不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行投标报价，同时投标报价不得低于其企业成本价。

2.2.4编制依据：招标文件（包括书面答疑材料和补充通知）、施工图纸、施工现场条件、企业定额等。
2.2.5中标单位在施工过程中对现有道路、管线、建构筑物、绿化、外装修等已完成品、半成品造成损毁的，应无偿进行修复或承担损失。

第五章  图  纸

（另册，随招标文件一起提供）

第六章  技术标准和要求

（技术标准和要求详见图纸及相关说明）

第七章  劳务分包投标文件格式

×××××××××建设项目

——××××工程

劳务分包投标文件

投标人单位名称：                         (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

              年     月    日

注：投标人可以根据企业自身情况编制劳务分包投标文件封面，封面格式不做强制性要求，投标人参照执行即可。

一、投标报价（唱标）一览表

	序号
	项 目
	金     额

	
	
	小 写(万元)
	大  写

	1
	投 标 总 价    （不含税）
	
	

	2
	投 标 总 价    （含税）
	
	

	3
	新增单价确定方式
	

	4
	质 量 承 诺
	

	5
	安全文明施工承诺
	

	6
	工 期 承 诺
	

	7
	投 标 保 证 金 形 式
	

	8
	其他承诺
	


投标人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日  期：      年    月    日

注：

1.“投标价(唱标)一览表”为在开标仪式上唱标的内容，应按规定格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

2. 此投标价（唱标）一览表，投标单位应放在投标书封面后第一页，仅便于唱标。

二、投  标  函

                             （招标人名称）：

我方已仔细研究了              （项目名称）劳务分包招标文件的全部内容，在熟知合同条款及所有要求后，愿意以唱标一览表的竞标报价，按劳务分包合同约定实施和完成劳务作业。

1、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销劳务分包投标文件。

2、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订劳务分包合同。

（2）我方承诺在劳务分包合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3、我方在此声明，所递交的劳务分包投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、在分包合同正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

电话：                                      

邮政编码：                                  

日  期：    年    月    日

三、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                                               

单位性质：                                                                                 

地    址：                                                                                 

成立时间：                         年                        月                           日

经营期限：                                                                                 

姓    名：                                 性      别：                                    

年    龄：                                 职      务：                                             

系                                                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人二代身份证复印件

投标人：                （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

日  期：        年       月       日

四、授权委托书

本人        （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）         劳务分包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                              。

代理人无转委托权。

附：委托代理人二代身份证复印件

投  标  人：                  （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

身份证号码：                      

委托代理人：                      （签字或盖章） 

身份证号码：                       

日      期：      年     月     日

五、投标保证金缴纳凭证

附：投标保证金缴纳凭据复印件（加盖投标人公章）

六、投标单位基本情况
1.投标单位基本情况表

	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	(大型企业   (中型企业
(小型企业   (微型企业

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	基本账户开户银行
	

	
	
	基本账户账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	纳税人类型
	(一般纳税人

(小规模纳税人

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	如：工程类资质（工程单位）、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	


说明： 
1、公司性质栏填写“国有、集体、私营、三资、个体、其它”，公司类型栏填写“大型企业、中型企业、小型企业、微型企业”。
2、“公司管理体系认证”处请填写企业通过的质量、职业、环境等管理体系认证名称，未通过任何管理体系认证请填“无”。
3、“公司资质及各类生产、经营许可”处请根据企业实际情况填写。
4、本表应与以下材料（复印件加盖公章）共同装订成册。
（1）营业执照（三证合一）；
（2）基本银行账户开户许可证；
（3）管理体系认证；
（4）资质及各类生产、经营许可证；
（以上材料如有则附）

2.近年财务状况

1、近年财务状况表（资产负债表、利润表、现金流量表）是指经第三方审计（如：会计师事务所）的财务会计报表及审计报告，各类报表中反映的财务状况数据应当一致，如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。若没有经第三方审计的财务审计报告和财务报表的，请提供财务状况的证明材料。

2、银行资信证明。

3、有充足资金配合本项目顺利实施的承诺。

3.近年发生的诉讼和仲裁情况

备注：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于竞标人败诉的，且与履行劳务承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。
	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉
讼
情
况
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲
裁
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投  标  人：                 （盖单位章）
法定代表人：                 （签字或盖章）
填表时间：         年      月      日

七、已标价工程量清单

八、项目资源组织计划/方案
（主要说明项目资源的组织及保障措施，包括劳动力、机械设备、工具用具以及辅助材料等；拟安排参加作业的人员基本情况（年龄结构、性别结构、作业人员劳动合同签订情况、应持证岗位人员持证情况、安全培训教育情况、作业人员相关保险已购买及计划购买情况等）；生产及生活安排情况（生产作业计划起止时间、班次、作息时间、食宿等）；对作业人员的管理、考勤规定、工资发放、劳动保护及奖惩制度等。）
项目资源组织计划/方案除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后（可根据实际情况进行选用）。  
附表一  劳动力计划表

附表二  拟投入本工程的辅助机械设备、工具用具表。
附表三 拟投入本工程的辅助材料
附表一：劳动力计划表
单位： 人   

	序号
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟投入本工程的辅助机械设备、工具用具表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数  量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：拟投入本工程的辅助材料
	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


九、作业负责人（或项目经理）简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	参加工作时间
	
	担任项目

经理年限


	

	持有的执业资格证书
	
	证书编号
	

	毕业学校
	年毕业于           学校           专业

	主要工作经历

	时  间
	项目名称
	项目概况（建设面积、合同价）
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：作业负责人（或项目经理）应附劳动合同、社保证明等复印件、管理过的项目业绩须附合同复印件、满意度调查表（若有）。

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日  期：      年    月    日

十、技术负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于           学校           专业

	主要工作经历

	时  间
	项目名称
	项目概况（建设面积、合同价）
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：技术负责人应附劳动合同、社保证明等复印件、管理过的项目业绩须附合同复印件。

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日  期：      年    月    日

十一、拟委任的其他主要管理人员表

	姓名
	年龄
	拟在本项目中

担任的职务
	技术

职称
	工作

年限
	类似施工

经验年限
	备注



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1. 所报其他主要管理人员和技术人员须为实际到场人员，不得进行更换。

    2. 主要管理人员和技术人员应附资格证或上岗证、劳动合同、社保证明等。

十二、投标单位业绩

	项目名称
	

	项目所在地
	

	工程承包人名称
	

	工程承包人地址
	

	工程承包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	本单位承担的工作
	

	工程质量
	

	本单位作业负责人（项目经理）
	

	本单位技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1、业绩证明材料年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、附合同复印件等（具体内容各公司根据项目情况自行拟定）
投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日  期：      年    月    日
十三、承 诺 书
致：     招标单位名称   
我公司参加                工程项目劳务分包的竞标活动，完全响应招标书要求，若我公司中标，将按照招标书、你方管理要求等相关文件内容，遵守法律法规、严格履行相关责任，若有违法违规行为及未达到相关管理要求，愿意承担法律责任、管理责任，接受处置、处罚，经综合考虑特别做出以下重点事项承诺：

1、投标报价承诺：（承诺提示：报价包含的工程、工作内容，因分包人原因致报价异意影响工程进度、结算办理等业务愿意承担的责任及处罚，因分包人原因致所承包工程内容另由第三方组织完成的，费用扣除办法及责任承担、处罚承诺等）

2、工期承诺：（承诺提示：不能按承诺或约定完成自愿承担的处罚、违约责任。以下第3条至第10条同。）

3、质量承诺：

4、安全、文明施工承诺：

5、工人岗位使用保证：

6、农民工实名制管理及工资保障承诺：

7、履约保证金及提交时间承诺：

8、服从招标单位的指挥、协调，与其他协作单位密切配合等承诺： 

9、社会治安综合治理承诺：（承诺提示：结合招标文件第二篇“管理要求---信访维稳安全保卫管理要求及“合同附件---社会治安综合治理责任书”进行承诺）。
10、工程量结算真实性承诺：
11、其他承诺：（承诺提示：分包人非法转包所承包工程、分包人及其工作人员有违反工程廉洁要求等违法违纪行为，应承担的法律责任及处罚等）。

特此承诺！

                          投标人：                             （盖单位章）

  法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                    日  期：     年    月    日

十四、关于严禁采取停工、围堵等恶劣方式解决合同纠纷的承诺函

                    （招标人名称）：
我方已仔细研究了        （项目名称）         劳务分包招标文件的全部内容，在熟知合同条款及所有要求后，愿意遵守本承诺函中全部事项，按分包合同约定保质保量保工期实施和完成承包工程。

一、如我方中标：

我方承诺不将中标的工程内容转包或违法分包给第三方。若发生上述情况，招标人可单方面解除合同。我方承担由此带来的一切损失。

我方承诺坚决服从项目部的指挥和安排，在分包合同约定的期限内完成并移交全部合同工程，保证不发生停工及消极怠工等行为。

我方承诺若履行合同发生争议，通过协商方式解决，保证不发生扰乱政府机构、云南建投集团及下属单位、项目部正常生产经营和办公生活秩序的行为及有损云南建投集团及下属单位社会形象（含不当舆论）的行为，包括不限于围堵（堵门、堵路）、冲击、强占办公场所和生产（施工）场所；拦截车辆、堵塞或阻断交通；侮辱、殴打工作人员或非法限制他人自由；不在非接待场所静坐、长时间滞留、不将生活不能自理的人员弃留在接待场所或拉挂标语、横幅等情况。

若发生上述（二）、（三）情况，每发生一次我方自愿接受招标人10-50万元违约处罚，具体金额根据前述行为的严重性由招标人决定，我方无条件接受。

我方擅自停工超过10天，招标人有权单方解除合同，我方自愿承担合同金额10%的违约金，并赔偿由此给招标人造成的一切损失。同时我方接受招标人“先退场，后清算”的管理要求，退场清算原则遵从：

履约完成现阶段工作面所有工作内容，形成验收合格的完整工序，符合检验批的验收，验收合格的实体工程按合同约定结算；

未履约形成完整工序的工作面参照合同据实结算；

合同中未约定的合理诉求项双方协商确定合理价格，但不得超过现行市场价*（投标价/招标控制价）结算；

最终清算价格需扣除由我方原因造成招标人的一切损失。

保证不出现“低价中标，高价索赔出场”的现象。

（六）我方承诺当收到招标人的退场通知后7个日历天内撤离现场，并积极配合招标人在30个日历天内完成合同结算。

二、本承诺函作为双方合同组成部分，对我方具有与合同同等法律效力。

                                          投标人：                             （盖单位章）

  法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                    日  期：     年    月    日

其他材料

（格式自拟，内容包括但不限于投标须知前附表要求的行贿犯罪告知函

第二篇 建设工程施工劳务分包合同范本
合同编号：
建设工程施工劳务分包合同
工程名称：                             
工程承包人（甲方）：                           
劳务分包人（乙方）：                           
合同签订地点：云南工程建设总承包股份有限公司办公室
合同签订日期：                        

目录
271.劳务分包人资质情况


552.劳务分包工作对象及提供劳务内容


553.分包工作合同工期


554.质量标准


565.合同文件及解释顺序


566.标准规范


567.图纸


568.合同价款、工程结算


609.项目经理及代表人


6010.付款方式


6211.发票有关事项


6312.工程施工及变更


6413.安全施工与检查


6514.事故处理


6515.保险


6616.材料、设备供应


6717.验收及保修


6718.标准化工地创建


7719.劳动保护、环境保护措施及职业健康安全


7920.甲方权利和义务


7921.乙方权利和义务


8122.双方约定其他事项


8123.违约责任


8324.合同解除及终止


错误！未定义书签。25.补充条款：实测实量标准


8326.其他


85附件一 工程承包人提供材料设备一览表


86附件二 工程廉洁合同


89附件三 安全生产协议书


98附件四 农民工实名制及工资发放管理承诺书


101附件五 质量保修书


103附件六 社会治安综合治理责任书


106附件七 印章管理办法告知书




工程承包人（以下简称“甲方”）：                    

劳务分包人（以下简称“乙方”）：                      

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于            （以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1.劳务分包人资质情况

1.1资质证书号码：                                

1.2发证机关：                                    

1.3资质专业类别及等级：                          

1.4资质授予时间及有效期：                        

1.5安全生产许可证号码：                   

1.6安全生产许可证授予时间及有效期：                          

2.劳务分包工作对象及提供劳务内容

2.1总（分）包工程合同编号：                      

2.2工程名称：                                     

2.3工程地点：                                     

2.4劳务分包项目名称：                             

2.5劳务分包工程承包范围：    ，合同履约过程中甲方有权对乙方承包范围进行调整。                       

2.6劳务分包工程内容：                                              
3.分包工作合同工期

3.1本合同要求工期总日历天数为   天。按甲方项目部阶段性节点一月一周计划工期及当日任务单执行。

3.2作业人员进场日期：   年  月  日（以甲方通知为准）。

3.3作业人员退场日期：   年  月  日 。

4.质量标准

4.1工程质量要求：以建设施工合同有关质量的约定为准，本工作必须达到质量评定（     ）等级。实测实量合格率不得小于90%。未检测的部位，以甲方项目部或项目部测量的数据为准。

4.2质量验收标准：乙方设现场专职质量员，施工质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）并达到一次性验收合格。

5.合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附件，包括但不限于投标承诺及已响应的招标文件管理要求等；

（3）本劳务分包合同及其附件；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其它合同文件。

6.标准规范

除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

7.图纸

甲方应提供图纸1套供乙方查阅，乙方可自行复印使用，复印费用乙方承担。

8.合同价款、工程结算
8.1合同价款

合同金额（含税）：                元；大写：                  元。

合同金额（不含税）：                元；大写：                  元。

已标价工程量清单总表（根据项目实际情况自行增加）

	序号
	分项工程名称
	单位
	工作内容、材料设备供应及计量规则
	工程量（暂估）
	合同单价（元）
	合同合价（元）
	备注

	
	
	
	工作内容


	计量规则
	
	不含税
	增值税税率（%
	含税
	不含税
	增值税税款
	含税
	

	
	
	
	
	
	
	单价
	其中人工费单价
	
	单价
	其中人工费单价
	合价
	其中人工费合价
	
	合价
	其中人工费合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写（不含税）： 

	合计金额大写（价税合计）：

	备注：上表中数量、合价、合计金额均为暂估。


（1）劳务包干基准单价质量标准：钢筋制安完成后裸测实测成绩及合格率不低于90%(详合同25条补充条款：实测实量标准)；若实测实量质量合格率低于劳务基准包干单价合格率，则劳务结算单价为劳务包干基准单价基础上下降2元/m2，且必须整改到合格率要求以上、否则甲方将处5元/㎡的质量违约金；每层实测实量成绩由双方共同签字确认，确认后的实测实量成绩将作为钢筋劳务单价调差依据。）

（2）实测实量合格率的数据以甲方集团、公司检查的数据或甲方项目部的检查数据为准(若集团及公司检查未检查的部位，以项目部质量检查小组的检查数据为准)。每楼层为一检查段，按实际检查数据套算阶段性结账单价和最后的决算单价。
（3）上述单价已考虑因前期设计图纸不齐、设计变更、规划调整等各种不利因素，今后不作任何费用补偿。

（4）零星工程不按工日计取，均按照合同现有单价执行。若零星用工工作内容无可参照单价，则按工日计取，普工180元/工日、技工300元/工日，零星用工工程量的确认按第8.2条执行。本班组所有单价必须按已报分部分项单价执行，若发生分部分项无可参照单价，劳务班组必须将新增工程在一个月内报项目部审核并确定最终单价，超过一个月不报或未确定，此部分单价由项目部自行确定。

（5）劳务分包单价（含税）中已包括但不限实施和完成合同工程所需的工人工资、劳动保护费、“五险一金”、病伤工资、医药费、工具用具费、停工费、政策性人工调差和市场人工价格波动、差旅费、工人食宿、风土民情及不同施工季节等施工增加费、安全文明施工费、环境保护及职业健康安全、绿色施工、辅材费、小型机械、半成品材料运输、成品构件运输、缺陷修复、管线保护、周边建筑物保护、材料多次搬运、多次进出场费用、保通、赶工措施费、配合费、管理费、利润和税金等直至工程验收合格及保修的所有费用。

（6）合同价款中各项单价中已包含本工种内   %的安全文明施工内容及费用，安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。乙方应提供符合要求的安全生产费用发票及相关证明资料，甲方审核无误后给予计量支付。如乙方未按合同定完成安全文明施工内容或未达到甲方对安全文明施工的要求，甲方有权在过程结算和最终结算中扣除此费用，若乙方自身能力不能满足甲方对安全文明施工的要求时，甲方可以为乙方提供第三方服务，费用按实从乙方结算中扣除。

(7)以上单价为固定价，合同单价在合同履行期间乙方不得以任何主、客观原因进行调整单价。如在合同履行过程中乙方提出调整单价，甲方有权要求乙方无条件退场并终止合同，乙方已完成的工程量，甲方按乙方已完合格工程量乘以对应合同单价的价款的 70%与乙方结算，乙方并负责赔偿甲方因此而造成的所有损失。乙方退场后的债务由乙方自行解决，与甲方无关。工程量增、减变更，单价按合同单价执行；含风险费、工期赶工费，优质工程增加费；含安全、文明施工增加费，施工方案要求的技术措施费；

注：实际完成合格工程量的定义：经检验合格，根据乙方施工完成情况及竣工图纸尺寸，依据国家、省市现行的相关定额、清单计价规则以及本合同的相关约定计算的工程量。项目竣工图无法计算的工程量以现场签证资料为依据双方书面签字为准，否则无效。
8.2工程结算
工程价款的结算必须以甲、乙双方所签订的合同内容为依据，无合同的结算书或超出合同所约定内容的结算书一概无效。若工程量发生变更，综合单价不变，工程量按实计量，结算工程量控制在投标预算或已审核预算数量内。

工程量的确认必须与乙方的施工进度、工程质量、安全、文明施工挂钩。以上任何一项达不到合同要求的，按合同约定扣除违约金，并整改达到合格，才能结算。若乙方拒不执行，甲方有权不予结算，并另行安排人员完成，所发生费用从乙方工程款中扣除。

按合同单价乘以实际完成量进行结算；甲、乙双方需每月20日前按规定办理当期结算。乙方现场签认单在签认之日起30日内与甲方办理当期结算，因乙方原因逾期未按要求办理的视为已包含在当期结算单中，甲乙双方不在另行开具结算单。若实际施工部分产生争议不能按实办理结算的，甲乙双方应积极配合协商解决，甲方项目部应对有争议部分收集资料建立台账并注明争议原因及协商情况，就争议部分实际施工之日起3个月内直管部应向公司管理部门提起解决方案。
分包结算单采用甲方提供的统一格式（详见附表）；进度款分包结算单（过程结算单）的开具及审批流程为：结算单由工长计算工程量并签发→材料负责人确认材料的节超情况并签字→安全员对安全文明施工情况确认并签字→质量员对施工质量确认并签字→预算或成本员复核工程量及单价确认并签字→项目经理审核→直管部（分公司）主任经济师审核签字→直管部（分公司）经理批准→项目管理系统打印分包结算单→乙方收到后由法定代表人或授权委托人、乙方实际施工负责人共同签字确认。签字确认后该结算单方能进行工程款支付申请，结算单一式二份，项目部存档一份、公司财务部一份，签字确认的结算单每月30日前报财务部。双方以甲方公司项目管理系统导出的结算单签字后方为进度款付款依据，其他均不是有效的进度款申请依据。

（5）最终结算时间：乙方自承包范围完工三个月内与甲方对账办理最终结算，结算单符合甲方最终分包结算单的开具及审批流程，最终结算单经双方签字盖章后生效，如未按期办理结算，则视为乙方认可甲方出具的单方面签字盖章的结算单。在施工过程中，乙方有责任协同甲方与发包人办理相关签证及工程结算等相关资料，最终结算价已包含了工程款、合同外的零星用工等一切费用，是双方针对本合同项下的权利义务、债权债务的总结算。在双方完成结算后，乙方不得向甲方提出最终结算价以外的任何主张和要求。

（6）甲、乙双方保证结算办理坚持按合同约定，尊重事实、资料完整、数据准确、签章完整。

（7）甲方与甲方上级、发包人的结算（包括结算单价、数量等）与乙方无关，不作为乙方与甲方结算的依据。
（8）本合同分包范围及分包工作内容全部完成，工程质量达到合同要求，乙方与甲方办理完最终结算手续后，甲方才能支付尾款，无最终结算单，甲方有权不予支付剩余尾款，由此造成的一切后果由乙方承担。

9.项目经理及代表人

9.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为           ，职务：       ， 职称：          。

9.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的乙方代表为          ，职务：        。乙方代表获得乙方的全权授权委托书，授权范围包括现场管理、质量、安全、工期中的一切处置权、现场施工工人的聘用权、代为发放工资等相关权限。

9.3乙方委派的担任驻工地履行本合同的结算管理工作代表为：          ，身份证：          职务：        。获得乙方的全权授权委托书，授权范围包含工程量、结算、费用等工作的签字及确认。

10.付款方式
10.1劳务分包工程款支付：甲方在收到发包人支付的工程款项后按每月审核确认乙方已完成工程量进行结算，按审核审定的已完成合格工程进度款的    %（同施工合同支付比例）进行支付；乙方完成现场施工内容和合同约定工作范围和内容后，提供相关的技术质量保证资料给甲方验收合格后进度款支付至   %，项目竣工验收、外部结算完成   天后工程款支付至   %，剩余    %作为质量保修金，质保期      满后，乙方全面履行保修责任，且没有质量缺陷和遗留问题责任存在，甲方一次性退还保修金，不计利息。（可根据实际情况修改上述内容）。
10.2、甲方资金困难时，乙方同意暂时垫资，待甲方收到工程进度款时按合同约定支付乙方。双方在签订本合同时乙方已经知悉甲方的付款流程时限，在价格中已经考虑了逾期付款的费用成本。若逾期付款的，乙方自愿放弃逾期付款的利息、资金占用费、损失等除本金以外的费用。甲方资金一时不到位时，乙方不得擅自停止施工。甲方付款给乙方的前置条件是同比例收到建设方的工程款，若甲方未收到建设单位支付的工程款，乙方不得主张甲方先行支付。
10.3农民工工资支付
（1）乙方必须按甲方要求完成项目的劳动用工登记、劳动合同签订、考勤计量、工资结算支付。积极配合甲方采集相关信息，满足甲方对现场劳动用工的规定。农民工工资发放人员名册必须与实名制系统登记的人员一致。
（2）甲方应建立劳动用工档案。如实采集农民工的姓名、居民身份证号码、工种、住址、联系方式等基本信息，对施工期间用工人员发生增减变化，及时更新用工档案。
（3）甲方应设立农民工工资（劳务费）专用账户，帮助农民工通过统一的银行，办理银行卡，以用于农民工工资支付。银行卡应由农民工自己保存，乙方不得以任何理由扣压或代为农民工保管银行卡，侵犯农民工的合法利益。乙方根据考勤发放足额工资，下月工资发放需提供上月的农民工工资确认的发放记录台账及农民工银行卡使用流水，农民工工资发放个人所得税由乙方代扣代缴。
10.4甲方以网银、转账支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、e信通等方式支付，乙方并积极配合提供银行相关资料，若以非货币资金形式支付的，贴息费用双方协商承担。（具体转账方式可根据实际情况作调整）
10.5甲方付款前乙方必须按甲方要求提供与付款金额相匹配的合法、有效的增值税专用发票。（发票备注栏注明工程名称和工程地点）。若乙方提供的发票经税务机关检查认定为无效票据及假票，甲方拒绝支付货款，且乙方需重新提供发票给甲方，由此产生的一切经济、法律责任并由乙方承担。
10.6甲方支付工程款的账户必须与合同签订的劳务分包方一致。严禁工程款项支付至与劳务分包方不一致的第三方。
10.7乙方必须保证专款专用，甲方有权监督乙方的资金使用，若因乙方原因造成拖欠生产工人工资时，甲方有权从进度款中直接代扣并代为支付，并扣单次代付价款的    %作为代付费用。发生乙方相关人员上门索取工资、费用等事件，甲方有权直接扣留相应费用。  
11.发票有关事项
11.1项目计税方式：
（1）一般计税项目□；（2）简易计税项目□。
11.2乙方增值税纳税人类别：
（1）一般纳税人□；（2）小规模纳税人□。
11.3甲乙双方的信息：
11.3（1）甲方开票信息如下：
纳税人名称：                             
纳税人识别号：                           
地址、电话：                             
开户行名称:                              
开户银行账号:                            
（2）乙方开票信息如下：
纳税人名称：                              
纳税人识别号：                           
地址、电话：                             
开户银行：                               
账号：                                   
11.4若双方开票信息出现变更，要及时书面通知对方。否则因此造成的发票不能认证的，由过错方承担相关责任。
11.5增值税发票类型：
增值税专用发票□税率     % ；（2）增值税普通发票□税率     % 。

因国家法规、税收等政策调整引起的税费变化，按法律、税收等政策调整，合同不含税价不做调整，按税率调整含税价款。

11.6增值税发票的备注栏注明建筑服务发生地（某市某区）。项目名称：（主合同签订项目名称）
11.7乙方在供货或提供服务后，根据当月双方确认的含税结算单或当月约定支付的款项开具全额发票，保证合同流、货物流、发票流及资金流“四流统一”，即：货物劳务供应、发票提供、资金收付相关信息需与合同主体约定一致。
11.8合同标的、内容应与发票载明一致，甲方未取得合规的增值税发票前有权拒绝履行支付义务，由此引起的不利后果由乙方承担；
11.9乙方提供的发票必须与签订合同名称一致。若乙方债务重组、工商注销，乙方应提供相关资料。如因乙方的原因导致甲方无法付款，由此产生的经济、法律责任由乙方承担。
11.10乙方向甲方送达增值税专用发票发票联和抵扣联时，送达日期不得超过自开票日期起    天（不含节假日）。给甲方造成损失的，乙方应向甲方承担赔偿责任以及损失金额    %的违约责任。如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联,乙方有义务配合甲方完善手续；
11.11若乙方提供增值税专用发票开具的货物或应税劳务数量为一批，必须同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或发票专用章。
12.工程施工及变更

12.1乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前    天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。   

12.2施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前     天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2) 增减合同中约定的工程量；

(3) 改变有关的施工时间和顺序；

(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

12.4施工中劳务分包人必须按施工图纸及说明施工，不得对原工程设计进行变更，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商手续后方可改动施工。

12.5若乙方不按施工验收规范及施工图纸及设计变更通知施工，乙方必须及时返工达到验收标准，造成的返工人工费、材料费、机械费等均由乙方承担。因此造成工期延误的，工期不予顺延，并承担工期延误的违约责任。情节严重时甲方有权更换施工单位或终止合同，造成的一切损失均由乙方承担。

12.6因乙方自身原因导致的工程变更，其所有责任和造成的损失均由乙方自行承担。若因此工程变更给甲方造成不利影响（含损失）的，乙方需承担所有责任并赔偿损失。

13.安全施工与检查

13.1安全施工：甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。甲方、乙方对施工现场的安全检查，主要围绕方案落实、工序管控、危大工程管控、“三违”整治、重点工作落实情况等开展检查，重点对施工项目部层面开展的安全生产事故隐患排查及管理工作的符合性和有效性进行监督和验证。甲方每天应结合施工动态，实行安全巡查，甲方管理人员每周应组织乙方对施工现场进行安全检查，房建工程项目对照《建筑施工安全检查标准》，市政工程项目对照《市政工程施工安全检查标准》，公路工程项目对照《公路水运工程平安工地建设管理办法》。

13.2乙方随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

13.3甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

13.4违约责任：乙方作业必须严格按操作规程和专项施工方案组织施工，确保自身与他人的安全，为保证安全，乙方必须派专人监督，若不按操作规范和专项施工方案组织施工，甲方有权要求乙方限期整改要求乙方支付       元违约金。出现违章指挥、违章操作、违反劳动纪律情形的，乙方按每次每项      元支付违约金。乙方违反规章制度、规范及违章指挥、违章操作、违反劳动纪律造成安全事故，甲方有权解除合同，已完成验收合格劳务工程款按合同综合单价     %进行结算，扣除    %作为违约金，同时乙方承担为此给甲方造成的一切损失。

14.事故处理

14.1乙方应杜绝死亡事故和重伤事故，若因乙方违反以上等相关规定及标准造成的事故概由乙方负责。同时甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金     元和赔偿损失 。

14.2若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或拍照。

14.3非工伤的人身损害责任依据双方签订的《劳务分包安全生产管理协议》划分责任，制作事故责任认定书，由甲乙双方及当事人签字认可。

14.4伤亡事故处理的相关要求：

乙方工作人员在施工工地发生安全事故，要立即抢救受伤人员，及时报告项目经理、安全员，保护好事发现场，并在事后24小时内报给安全员书面的《事故经过》——有2个证明人签字、按手印。

14.5施工中若发生乙方工人或第三者人员伤亡事故等，所产生的一切费用及法律责任均由乙方负责。

15.保险

15.1甲方应为施工场地内的甲方自有人员生命财产办理保险。

15.2乙方在签订本劳务分包合同后，进场前，一次性向甲方交纳合同总价款  ‰的保险费，共计人民币    元，用于为乙方进场施工人员购买建筑工程团体意外伤害医疗保险。乙方依法为其人员办理工伤等各种社会保险，并办理意外伤害等商业保险，费用由乙方自理。乙方为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。

15.3保险事故发生时，双方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

15.4施工现场发生与乙方相关的保险案件时，乙方须配合相关方进行现场查勘、保险证据资料的收集完善以及其他相关工作，直至完成理赔。

16.材料、设备供应

16.1乙方应指定专人配合甲方项目部根据工程项目总体情况及分部、分项工程实施进度计划拟定项目材料物资总需计划、批次供应计划等。

16.2甲方提供的材料、物资仅供乙方在本工程使用，乙方必须指定专人向甲方办理领料手续，未经甲方同意，乙方将甲方提供的材料提供给他人使用的，甲方将视情况给予处罚，同时该部分材料视乙方领用，并入材料节超计算。若乙方倒卖甲方提供的材料，乙方除赔偿甲方损失外，还应承担倒卖材料金额10%的经济处罚，同时承担法律责任。

16.3乙方应按甲方项目部或业务管理部门要求根据工程进度需要确保自购的工具用具、辅助材料、辅助机械设备等准时、足量进场，不得影响工程进度。

16.4材料、设备质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。

16.5乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担由此造成的一切损失（如工期延误等）。

16.6乙方必须足额且在目标控制用量范围内领用和使用材料。针对超额领用（或耗用）的部分，由乙方按原价的1.2倍赔偿；每道工序完工后，乙方必须把垃圾清除干净，保证施工现场随时保持清洁，否则从劳务单价中扣除    %文明施工费，同时每道工序扣除违约金      元。

16.7在满足设计规范和验收标准的前提下，合理加工钢筋原材料，根据定尺长度核算不同构件的相同型号钢筋长短搭配在经济区间批量下料，减少连接节点、降低裁剪钢筋头废料，钢筋的损耗率控制在0.5％之内，超出部分的损耗乙方按钢材的市场价补与甲方(扣除损耗钢材卖废钢材的费用)，但总原则钢筋的损耗率控制在1％之内，若超过了1％，则按超出部分的损耗乙方按钢材的市场价补与甲方

17.验收及保修

  17.1乙方应确保所完成工作内容（分部、分项等）的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应进行自检，自检通过后必须通知甲方验收；甲方应当在收到乙方通知后极时对乙方施工成果进行验收，按合同约定标准验收合格视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，并承担由此导致的甲方的相关损失。

17.2乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。因提供上述配合而发生的费用由乙方承担。

17.3乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。

17.4质保期内，经核实因乙方未按技术交底要求施工造成质量问题的，由乙方负责维修完善，含其后续工序因其返修造成的材料及人工费用，如乙方不处理，甲方有权从其工程款或质保金内扣除相关处理费用。

17.5质保期内，乙方接到维修通知后，72小时内必须有作业人员到现场进行维修，维修事项经验收合格后方可离开，否则甲方有权拒付质保金或另行安排作业人员维修并从质保金内扣除相关费用。

17.6乙方在质保期内应设专人每隔3个月与甲方核实维修情况，并形成书面回访单，并经甲方主要负责人、建设单位签字盖章后存档，支付质保金时需向甲方交齐回访单方可办理资金支付。

18.标准化工地创建

18.1文明施工

乙方必须严格按工程所在地建筑施工现场管理规定等相关标准及甲方要求，认真组织施工，搞好文明施工工作，做好产品的成品保护，降低污染，达到创建标准化工地目标。

（2）“三宝”、“四口、临边”防护管理

	序号
	项 目
	检查标准
	违约金标准

	1
	安全帽
	不戴安全帽的、安全帽不符合标准的
	50 元／人

	2
	安全网
	擅自损坏、拆除、移动安全防护装置、安全标志、警示牌的
	10元／处

	
	
	
	50元／处

	3
	安全带
	高处作业未系安全带的
	50元／人

	
	
	高处作业安全带系扣不符合要求的
	

	4
	楼梯口、电梯井口防护
	不恰当拆除安全防护的
	50～100元／处

	5
	预留洞口（ 管井口、坑井口、防护）
	未按规定设置警示标志的
	50～100元／处

	6
	通道口、提升架、施工电梯出入口防护
	未按规定设置警示标志的
	50～100元／处

	7
	阳台边、窗台、楼板周边屋面周边、脚架通道口的外侧边等临边防护
	未按规定设置警示标志的
	50～100元／处

	8
	基坑防护
	人员上下井未使用专用软爬梯、安全带的
	50～500元／项


18.1.3施工用电管理

	序号
	项目
	检查标准
	违约金标准

	1
	外电防护
	小于安全距离又无安全措施的
	50元／处

	2
	接地与接零保护系统
	未采用三相五线制的
	50～100元／处

	
	
	工作接地与重复接地不符合要求的
	

	
	
	专用保护零线设置不符合要求的
	

	
	
	保护零线与工作零线混合接口的
	

	3
	配电箱开关箱
	不符合“三级配电两级保护”要求的
	50～100元／处

	
	
	开关箱（末段）无漏电保护的或保护器失灵的
	

	
	
	漏电保护装置参数不匹配
	

	
	
	电箱内无隔离开关的
	

	
	
	违反“一机、一闸、一漏、一箱” 的
	

	
	
	安装位置不当、周围杂物多等不便操作的
	

	
	
	闸具损坏、闸具不符合要求或保险丝外漏的
	

	
	
	电箱下引出线混乱
	

	
	
	电箱无门、无锁、无防雨措施的
	

	
	
	配电箱、开关箱的设置不符合规定的
	

	
	
	临电线乱拉乱接，没有按规定使用插头或勾线的，没有使用标准移动电箱的
	

	4
	现场照明
	照明专用回路无漏电保护的 
	50～100元／处

	
	
	灯具金属外壳未作接零保护或接地保护的
	

	
	
	室内线路及灯具安装高度低于2.5m 无使用安全电压供电的
	

	
	
	潮湿场所作业未使用36v 以下安全电压的
	

	
	
	使用36v 安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的
	

	
	
	手持照明灯未使用36v 及以下电源供电的
	

	
	
	地下室照明不足的
	

	5
	配电线路
	建筑物室内未采用橡皮绝缘电缆架设的
	50～100元／处

	
	
	不按规定选用导线的
	

	
	
	导线拖地、浸水或用光身金属线绑扎的
	

	
	
	导线老化、破皮未包扎的
	

	
	
	线路过道无保护的
	

	
	
	没有将电线架空，或电线架空不符合要求的
	

	
	
	未使用五芯（电缆）的
	

	
	
	使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的
	

	
	
	电缆架设或埋设不符合要求的
	

	
	
	导线乱拉乱接的 
	

	6


	电器装置
	闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的
	50～100元／处

	
	
	用其他金属丝代替熔丝的
	

	
	
	漏电开关电源侧无空气开关或闸刀开关控制的
	

	
	
	开关接线后无盖的
	

	
	
	电器、设备、导线残缺破损的
	

	
	
	使用多孔插座(板)的 
	

	7
	用电档案
	无专项用电施工组织设计或安全用电技术措施和电气防火措施的 
	50～100元／项

	
	
	无办理临电验收合格手续而用电的
	

	
	
	无地极阻值摇测记录的
	

	
	
	无电工巡视维修记录或填写不真实的
	

	
	
	档案乱、内容不全、无专人管理的
	

	8
	持证上岗
	电工、焊工无持证上岗的
	100元／人


18.1.4施工机具管理

	序号
	项目
	检查标准
	违约金标准

	1
	空气压缩机
	传动部位无防护罩
	50元／项

	
	
	自动控制器件失灵或残缺破损无更换的
	

	
	
	1Mpa、150L以上无检测证的
	

	2
	手持电动工具
	使用I 类手持电动工具的
	50元／项

	3
	电焊机
	无二次空载降压保护器或防触电保护器的
	50～100元／项

	
	
	一次线长度超过5 米，二次焊线长度超过30 米的
	

	
	
	一、二次侧导线不采用橡套电缆的
	

	
	
	一、二次侧电缆线芯截面选择不当的
	

	
	
	二次侧电缆跨楼层焊接作业的
	

	
	
	焊接线接头超过3处或绝缘老化的
	

	
	
	电焊机一、二次侧两端无保护罩的
	

	
	
	电焊机一、二次侧接线端子残缺破损的或接线不牢固的
	

	
	
	电源不使用自动开关的
	

	
	
	露天作业电焊机无防雨措施的
	

	4


	气瓶


	各种气瓶无标准色标的
	50～100元／项

	
	
	气瓶间距小于5 米， 距明火小于10 米又无间隔措施的
	

	
	
	乙炔瓶使用或存放时平放或加热气瓶的
	

	
	
	气瓶存放不符合要求的
	

	5


	施工机具

通用部分
	机具电源线无选用橡套电缆的
	50～100元／项

	
	
	机具电源线、插头残缺破损无更换的
	

	
	
	机具未作保护接零（或保护接地） 的
	

	
	
	机具无漏电开关作保护或漏电开关电动作电流选择不当
	

	
	
	随意接长机具电源线的
	

	
	
	无防护装置或防护不符合要求
	

	
	
	机具无人操作未切断电源的
	

	
	
	电动机具设备进场后，无安全检测及记录便投入使用的
	50元／宗


18.1.5施工现场管理

	序号
	项目
	检查标准
	违约金标准

	1
	施

工

现

场
	进入施工现场不随身携带平安卡(工作证)的
	50元／人

	
	
	在施工现场穿凉鞋、拖鞋、高跟鞋、赤脚、赤膊、将脚趾露出鞋外
	50～100元/人（未作到工完场清的，甲方另派他人代作，代作费由责任单位承担）

	
	
	采用木枋作支撑跳板供其作业的
	

	
	
	在高空作业、穿硬底鞋、 带钉易滑鞋者
	

	
	
	高空作业向上、下抛掷或在无安全措施情况下传递任何零件、工具、材料、废杂物品的
	

	
	
	攀爬外脚手架、钢井架者
	

	
	
	未做到工完场清的
	

	
	
	搬运材料、野蛮装卸者的，散体物料吊运无使用料斗和料斗上未做防护的
	

	
	
	擅自拆除安全防护设施的
	

	
	
	不按时认真进行班组班前活动的
	

	
	
	非专业人员擅自接电或使用其他机械设备的
	

	
	
	现场施工违章指挥的
	

	
	
	安排有高血压、心脏病、精神病的工人上岗
	

	
	
	擅自开启电梯门的
	

	
	
	施工现场隐瞒事故不报相关人员的
	

	
	
	翻施工围墙、发生打架、斗殴事件， 当事人所在单位的
	500元/次

	
	
	作业人员不服从项目管理，辱骂、殴打项目部人员，当事人所在单位的
	

	
	
	道路、施工通道不畅通的
	50～100元/处

	
	
	无排水设施、排水不畅通的
	

	
	
	工地、地下室有积水的
	

	
	
	随地大小便的
	

	
	
	损坏公共财物（设施）除照价赔偿外，当事人所在单位的
	

	
	
	擅自私拉乱接电源电线的
	

	
	
	地下室、楼梯等黑暗位置未设置有效照明
	

	
	
	作业人员未满18岁或大于规定年龄
	100元/次

	
	
	作业人员酒后施工
	

	
	
	机械设备操作人员、电工、焊工、架子工未持有效证件上岗
	

	
	
	违反施工现场“十不吊”原则的
	

	
	
	物料吊运无专业指挥工指挥、未拉设警戒线的
	

	
	
	建筑垃圾堆放不归堆的
	50元/处

	
	
	脚手架上的垃圾未及时清理
	

	
	
	脚手架搭设、拆除无拉设警戒线， 无专人监护
	

	2
	材

料

堆

码
	建筑材料、构件、料具不按总平面布置堆放的
	50元／项

	
	
	材料未挂名称、品种、规格等标牌的
	

	
	
	堆放不整齐的，
	

	
	
	材料堆放超过1.5m，无防倾倒措施
	

	
	
	材料堆放在脚手架上或邻边位
	

	3
	现

场

防

火


	无施工现场防火制度、落实各级防火责任人
	50～100元／人

	
	
	无按规定设置足够的消防器材及防火安全标志的
	

	
	
	施工现场动火作业无办审批手续的、无监护人员
	

	
	
	防火措施未落实或违章指挥、作业的
	

	
	
	无按规定建立防火档案资料或资料不齐全的
	

	
	
	存放易燃易爆物品无按规定办理审批手续并张挂的
	

	
	
	易燃易爆物品仓库无设专人管理、专仓独立存放的
	

	
	
	存放易燃易爆物品违反规定，储存超过3 天总用量的
	50～100元／项

	
	
	施工现场易燃易爆物品无按规定严格执行限额领用及用后回收制度的
	

	
	
	在易燃易爆作业场所内，分装、调料的
	

	
	
	流动吸烟或不在指定吸烟区内吸烟的
	

	
	
	灭火器配置数量不足或失效的
	

	
	
	无按规定设置消防立管的
	

	
	
	消防立管管径不符合规定或消防龙头附近无设置消防水带的
	

	
	
	未通过动火审批就进行动火作业的
	

	
	
	焊接作业附近有易燃物品而没有配备接火斗的
	

	4
	生活设施
	宿舍内擅自接线充电的
	50～100元／项

	
	
	职工无身份证复印件的每人
	

	
	
	宿舍内衣服、鞋、帽摆放不整齐的
	

	
	
	宿舍吸烟者
	

	
	
	宿舍区有小孩的
	

	
	
	厨房没有取得卫生许可证的
	

	
	
	随意乱倒垃圾、饭菜、脏水
	

	
	
	炊事员无健康证的
	

	
	
	使用大功率电器（电饭煲、电磁炉、水乌龟等）的
	

	
	
	宿舍内用明火或其他方式煮食的
	


18.1.6综合类

	序号
	检查项目
	评价内容
	违约金标准

	1
	乙方其他违约违规行为
	上级主管部门、集团和公司下发督办通知书、停工（停用）指令书、整改通知书，未按期、按要求整改和回复的
	2000元／项

	
	
	未执行集团、公司、项目部下发的专项工作文件、通知的
	500元／项

	
	
	未按规定配备专职安全生产管理人员每缺少一人
	1000元／人

	
	
	使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械、钢筋支架、各类脚手架、卸料平台、安全防护设施、高处作业吊篮及其他特种设备的或未悬挂验收合格牌的
	500元／项

	
	
	进行爆破、吊装、有限空间、设备设施安拆等高度危险作业时，未安排专人进行现场安全管理
	500元／项

	
	
	使用国家、集团及公司明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料
	1000元／项

	
	
	作业人员未参加甲方组织开展的三级安全教育及考试
	100元／人

	
	
	施工现场吊运作业违反“十不吊”原则
	100元／次

	
	
	未按甲方《安全生产标准化工地策划书》执行
	500元／项

	
	
	违反集团“施工现场起重设备安全十条禁令”
	500元／项

	
	
	因现场吊运顺序，乙方人员因争抢塔机使用权，发生拉闸断电、打架斗殴等情况
	500元／项

	
	
	未按要求进行环境保护，造成恶劣影响
	2000元／次

	
	
	年度考核得分低于70分（未发生重伤及以上生产安全责任事故），考核为不合格的
	5000元／次


注：以上处罚，每月从工程款中扣除。

18.2安全施工

（1）乙方现场必须设置安全专职管理人员，乙方须对乙方工人进行安全技术交底及安全教育；

（2）乙方必须遵守执行安全生产法律法规、规章、操作规程；

（3）乙方施工人员应对所属操作人员进行安全教育，未进行安全技术交底、安全教育、未取得特种作业上岗证书的，不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业、违反劳动纪律；

（4）乙方要做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳各种社会保险费用；

（5）乙方及乙方人员造成的安全事故、治安事故等均由乙方负责处理并承担一切责任和费用；

（6）乙方与现场各协作单位友好相处，发生矛盾时必须服从甲方的协调，严禁斗殴，发生斗殴承担相应治安、经济及法律责任。

18.3文物保护

对施工中发现的文物，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知24小时向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由乙方依法承担法律责任。因保护文物发生的费用，由甲方承担。

19.劳动保护、环境保护措施及职业健康安全

19.1乙方应遵守工程当地政府关于工程建设安全生产、环境保护的有关法律、法规及条例规定，并按照甲方的具体要求，严格按环保标准组织施工，采取必要的安全、环保防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业和业主检查人员的监督、检查及处罚。

19.2为保障安全、文明施工，乙方必须设置专门的安全生产管理机构，乙方设现场专职安全员     人（按规定结合实际用工人数规定人数），其主要人员的任用及撤换必须经甲方项目经理的同意，乙方必须落实安全生产责任制，建立、健全贯穿施工全过程和覆盖全岗位的员工职业健康、安全、环保管理制度及措施，严格执行相应的检查制度及奖罚条例。

19.3乙方应采取积极的预防措施，确保现场人员的职业健康和安全。进场人员需进行劳动保护、安全生产、职业病防治等知识的培训和教育，新员工和更换工种的员工必须接受“三级教育”有培训记录，签订安全生产承诺书，掌握安全防护知识，具有安全防护技能。

19.4 甲方负责为乙方施工劳务作业人员提供必要的合格劳动保护用品（如工作服、手套、劳保鞋、口罩、防护眼镜等）和安全防护用品（如安全帽、安全带、反光背心等），费用由乙方负责，劳保用品及安全防护用品标准可参照个体防护装备选用规范（GB-T11651-2008）。乙方负责监督实施，督促从业人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。安全帽、安全带、反光背心等安全防护用品必须使用甲方统一提供的产品，费用均由乙方承担，上岗人员统一着装，由甲方统一定制，实名发放，并按劳务专业项目分类添加代码及编号按实际购买价格在结算时扣除。

19.5乙方应采取必要的措施以满足施工现场和依据必须的福利和卫生要求以及流行病的预防。乙方应按照甲方的要求对人员的健康、安全、福利以及财产损坏情况留有记录并写出报告。

19.6乙方应采取有效的措施以实现对施工现场和住所的水污染、噪音污染、大气污染等实施有效管理，并接受政府部门的监督、检查。

19.7乙方应遵守所有适用于其员工的有关劳动法，按时发放工资及其他相应劳动所得，保证员工的一切合法权益。

19.8由于乙方职业健康、安全、环保制度不健全或管理不善造成事故的责任以及因此发生的费用，由乙方承担。

19.9乙方必须确保安全的前提下组织施工，乙方所属员工发生的工伤、人生损害等责任概由乙方负责。

19.10由于乙方所属员工的原因造成的其他非乙方人员伤亡的，概由乙方承当赔偿责任。

19.11乙方作业必须严格按操作规程和专项施工方案组织施工，确保自身与他人的安全，为保证安全，乙方必须派专人监督，若不按操作规程和专项施工方案组织施工，甲方有权扣除乙方     元/次的违约金，且乙方必须限期按甲方要求完成整改。乙方未指定现场专职安全员负责督促乙方人员履行安全生产职责，甲方有权扣除乙方     元违约金，且甲方专职安全员有权不予以确认乙方结算单。乙方所属员工必须杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象，若发生每次每项扣除违约金     元。

19.12为确保安全生产，乙方必须对乙方作业人员进行安全培训和安全交底。

19.13乙方应该管理乙方人员，如发生乙方人员打架斗殴等违反法律法规给其他人员造成人身、财产损失的，由乙方承当赔偿责任及法律责任，并清退打架斗殴人员。

19.14乙方在每天开工前应对所在的施工区域、施工机械、作业环境、操作设施、设备、工器具及安全防护设施等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改安全后方可继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工器具等均应确保符合安全规定，对施工现场危险部位的坑、洞、边坡等，每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。必须设立各类安全防护设施、遮拦、安全标志、警告牌和警戒线等设施，任何单位和个人不得随意拆除、更改。

20.甲方权利和义务

20.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量等向发包人负责；

20.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验等进行控制、监督、检查和验收；

20.3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

20.4统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

20.5按本合同约定，向劳务分包人开具结算单和支付劳动报酬；

20.6提供相应的材料及机械设备；

20.7提供相应的施工图纸，并做好图纸交底；

20.8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；

20.9甲方有权对不能有效履行管理职责的乙方管理人员提出更换要求，但应出示书面通知，且具备合理理由。乙方在接到通知后必须在甲方要求时间内替换人员到岗就位。

21.乙方权利和义务

21.1乙方应向甲方出具营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相关证照，并提供劳务人员名册(须写明姓名、性别、工种、文化程度、身份证号码及联系电话)作为本合同附件。

21.2乙方对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

21.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及违约金。

21.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；如甲方违章指挥，乙方有权拒绝接受指挥。可向甲方提出建议、意见或批评，甚至向监理提出报告。      

21.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

21.6按时提交表单、报表、完整的原始技术经济资料等。配合甲方办理交工验收；

21.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及违约金；

21.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

21.9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

21.10乙方负责其人员的就医、就餐、住宿、商业保险等。

21.11除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

22.双方约定其他事项

23.1若乙方不能满足甲方对质量、安全、工期、文明施工等工作的管理要求，甲方有权向乙方下达整改通知，并按合同价款5%扣除违约金，并赔偿甲方损失。三次下达整改通知后，乙方仍达不到甲方规定要求的，甲方有权终止该劳务分包合同。

22.2在合同履行过程中，若遇乙方无故停工、拖延工期、忽视工程质量、提高单价、不服从指挥、协调等，甲方有权扣留履约保证金，并责令其退场。

22.3乙方不得将本分包工程再次分包，亦不得对该工程再行转包，否则甲方有权终止合同，对已完成的合格工程量按70 %进行结算。 

22.4凡本合同未明确而甲方的招标书和乙方的投标书已明确的条款均按已明确的条款执行。

22.5当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。

23.违约责任

23.1因乙方原因（除不可抗力因素外），造成工期（包括节点工期和总工期）达不到甲方要求，工期不顺延。按甲方拟定经乙方确认的周计划、月计划、阶段性计划控制执行，如乙方未按该计划完成，违约金2000元/周计划·次；违约金5000元/月计划·次；违约金10000元/阶段性计划·次。若因周计划未按期完成，按月计划完成工期任务，则对班组不做处罚；若因周计划未按期完成，月计划也未按期完成，且工期延误在两天内的，按1000元/月计划·次扣除违约金，在2~4天内的，按2000元/月计划·次扣除违约金，在4~6天内的，按5000 元/月计划·次扣除违约金，再后续延误按 2000元/天递增扣除违约金。因乙方自身原因导致的节点工期、总工期延误发生的赶工费用及因此造成的甲方损失，由乙方承担；同时，如乙方不能满足甲方重新下达的工期要求时，甲方有权把未完成内容划分给另外的分包方完成，若因此造成费用增加由乙方承担；若乙方不能满足甲方的要求，又拒绝接受甲方提出的整改要求，甲方有权单方与乙方解除合同，除扣除违约金外，甲方按乙方所完成合格工程量的70%给付工程款，由此带来的一切责任由乙方自行承担。乙方不得以任何理由不退场而阻止甲方的正常工作。进度奖罚金额应在当期任务书及进度款中体现，累计奖罚金额不应超过本合同价款的5%。

23.2因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方限期整改，必须返工的，返工工期不可顺延，返工费用由乙方承担，并按5000元/次扣除违约金，累计违约金不超过合同金额5%，限期整改或返工后仍然不能符合合同要求的，甲方有权解除合同，并按乙方已完合格工程价款70%进行结算，同时乙方承担由此对甲方造成的损失及相关责任。
23.3若乙方不能满足甲方对质量、安全、工期、文明施工等工作的管理要求，甲方有权向乙方下达整改通知，并按合同价款5%扣除违约金，并赔偿甲方损失。三次下达整改通知后，乙方仍达不到甲方规定要求的，甲方有权终止该劳务分包合同。

23.4乙方未按要求组织作业班组及人员的，甲方有权要求乙方进行调整，乙方拒不调整的，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失由乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。

23.5乙方进入施工现场的务工人员必须持就业证、就业卡、身份证、暂住证、特殊工种操作证，并在进场十天内向甲方提供各类证书复印件、特殊工种操作证原件及务工人员照片每人3张，每延误提交一天，计算违约金200元/每人。

23.6乙方禁止招用不满16周岁的童工和16岁以上又不满18周岁的未成年工。

23.7乙方不按照本合同约定向甲方提供劳务人员名册的，甲方将对乙方扣除￥5000元违约金；所提供劳务人员名册中人员与项目现场实际人员不符或名册内容欠缺的甲方将对乙方扣除￥2000元违约金；违约金直接从劳务工程款中扣除。乙方必须每月月底向甲方报送劳务人员工资发放清单，要求工资发放清单人员应与劳务人员名册中的人员相符，否则甲方不予支付劳务工程款。在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，劳务人员一经确定不得随意变更，如有变更，须报经项目经理签字认可。因乙方擅自招用或更换人员所带来的一切后果，概由乙方负责。
23.8甲方只对乙方负责人和乙方委托派驻工地的乙方代表直接管理，发生任何纠纷由乙方负责人代表劳务人员单独与甲方友好协商解决。若甲方资金一时不到位，由乙方负责人与甲方友好协商解决,乙方不得带领劳务工人到甲方办公场所闹事或影响办公,不能有对社会产生负面影响的行为。如有发生，视为违约，由乙方承担违约金10~50万元/次，从劳务工程款中扣除。对甲方单位形象造成严重负面影响的，甲方有权单方解除本合同，因此发生的一切责任和损失均由乙方承担。

23.9乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，除应向甲方支付合同结算价5%的违约金外，还应赔偿因其违约给甲方造成的一切经济损失。如乙方自身原因中途退场给甲方造成工期延误及重招劳务方进场的损失，由乙方赔偿甲方；乙方已完工程按实际计量，合同单价按原合同单价的70% 进行结算，原合同单价的 30 % 作为甲方损失的补偿。       

23.10本合同其他条款约定违约责任的按约定执行。

24.合同解除及终止

24.1本合同因乙方违约解除的，双方按已完成的工程量的70%进行结算，甲方有权扣除已完工程款的30%作为违约金。乙方应在   日内退出施工现场，因此所产生的一切返工费、材料费、机械费等全部损失概由乙方承担。

24.3如在甲方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知劳务分包人终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬。

24.4如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方均可以解除合同。  

24.5双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，劳务报酬价款支付完毕，并经甲方验收合格后且缺陷责任期满，本合同即告终止。                                                      

26.其他

26.1本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

26.2双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，双方依法向甲方住所地的人民法院提起诉讼。

26.3本合同一式      份，甲方    份，乙方    份。。

（以下无正文）
甲方：                             乙方：                                           

法定代表人：（签字）               法定代表人：（签字）

委托代理人：                       委托代理人：

经办人（项目经理）：               乙方代表人：

联系电话：                         联系电话：

住址：                             住址：

合同签订时间：   年    月   日

附件一 工程承包人提供材料设备一览表
工程承包人提供材料设备一览表

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	材料单价（元）
	合理损耗率（%）
	供货地点
	备注

	
	
	
	
	不含税单价
	增值税税率（%）
	含税单价
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二 工程廉洁合同

工程廉洁合同

工程承包人（全称）：                                                 

劳务分包人（全称）：                                                 

承包人、分包人双方于    年    月    日签署了                工程劳务分包合同，根据中央纪委国家监委、住建部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南省纪委省监委、住建厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉洁“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反不正当竞争法》《建筑法》《招标投标法》等有关法律法规和政策，为认真贯彻中央和省委关于加大反腐败斗争力度精神，推进廉洁建设，预防和减少工程建设中经济犯罪，共同维护建筑市场经济秩序；加强工程项目建设期间廉洁合作，确保项目高效优质按期竣工；双方经协商签订本合同并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

一、工程承包人职责

1.不得索要或接受分包人提供的礼金、有价证券（卡）、支付凭证、各类产品和礼品；不得通过分包人报销应由个人支付的各种费用。

2.不得借本人有家庭婚丧嫁娶、住房装修等动机，索取或接受分包人的礼品、礼金、有价证券或劳务、财务帮助。

3.不得利用职权安排亲友、子女到分包人单位工作或分包工程。

4.不得接受分包人提供的宴请、高消费娱乐活动及观光旅游活动。

5.不得为分包人违规超额计量、超限支付，并从中收受回扣，谋取私利。

6.不得因分包人拒绝本人的不合理要求，而故意刁难分包人。

7.在工程项目建设中发现分包人有不廉洁行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告单位纪检监察部门。

二、劳务分包人职责

1.坚持依法合规经营和诚实守信原则，如实向承包人提供有关资质材料和经营信息。

2.分包人不得为承包人及其工作人员报销应由承包人单位或个人支付的任何费用。

3.分包人不得邀请和资助承包人工作人员及其家属外出旅游、参观、学习。

4.分包人不得利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀承包人工作人员。

5.分包人不得宴请承包人工作人员或向承包人工作人员赠送各种礼品、礼券（现金），如有违反规定除给相关人员处分外，承包人有权终止工程项目施工合同，由此给承包人造成的损失均由分包人承担。

三、违约责任

1.承包人工作人员有违反本合同约定责任行为的，分包人应向承包人的监督部门进行投诉或举报，承包人核查违规违纪行为属实，按照管理权限，依照有关法律法规和规定给予党纪、政务处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任，给分包人造成损失的，应予以赔偿。

2.分包人工作人员有违反本合同约定责任行为的，按照管理权限，依照有关法律法规和规定给予党纪、政务处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任，给承包人造成损失的，应予以赔偿。

3.分包人在工程项目建设中采用不正当手段拉拢承包人人员，损害承包人利益，根据具体情节和造成后果，承包人有权解除工程项目分包合同，由此给承包人造成的损失均由分包人承担。

4.如分包人在工程项目建设中贿赂承包方人员，被纪检监察机关立案查处的，承包人有权解除工程项目分包合同。由此给承包人造成的损失均由分包人承担，并向承包人承担经济赔偿责任。

5.分包人在工程项目建设中发现承包人人员有不廉洁行为，应及时采取措施，积极有效地终止其不廉洁行为的连续发生，并及时告知承包人单位纪检监察部门。

6.本合同一式XX份，双方各执XX份，自签订之日起生效，签订后报双方廉洁监督机构备案。

工程承包人（公章）：                  劳务分包人（公章）：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

（或委托代理人）：                  （或委托代理人）：

联系电话：                           联系电话：

廉洁监督机构：（公章）               廉洁监督机构：（公章）

联系电话：                          联系电话：

年   月  日                          年   月  日

附件三 安全生产协议书
安全生产协议书
为在工程劳务分包合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本工程的安全管理工作，经本工程承包人                          （以下简称“甲方”）与本工程劳务分包方                           （以下简称“乙方”）平等协商，签订本责任书。
一、双方共同责任目标

1．本项目有责任的导致人身死亡的生产安全事故为“0”；

2．本项目火灾事故为“0”；

3．本项目有责任的交通事故为“0”；

4．本项目有责任的环境违法违规事件为“0”；

5．本项目新增职业病人数为“0”；

6．杜绝重伤事故、杜绝特种机械设备伤害事故、杜绝触电事故、杜绝高处坠落事故及其他类别的安全生产事故；

7．特殊工种持证上岗率100%，从业人员教育培训考核合格率100%；

8．认真按照安全生产行业标准和集团及公司相关要求，做好安全生产标准化建设工作，项目安全生产标准化达标率100%，安全生产创优工作符合公司及建设单位要求，优良率符合行业及公司制定目标。

二、甲方安全生产职责
1．认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，落实《安全生产法》和国家、省、市及上级部门有关工程建设安全生产、文明施工和现场管理方面的法律、法规、制度，研究解决安全生产重要问题。对项目安全生产工作实施综合管理，负责协调、指导、监督乙方做好安全生产工作。

2.建立健全本单位安全生产责任制度。明确管理人员和施工人员的安全责任，对所有进场施工人员（含管理人员在内），进行入场安全教育，并编制详细的施工组织设计或施工方案，进行安全技术交底（做到使所有施工人员知情，并使操作人员制定和掌握具体的实施方法）。向有关部门提供承包单位的资质证明。
3．监督乙方及乙方所属各级人员认真履行安全生产责任。监督检查乙方落实施工现场的安全生产管理制度、岗位责任制度、安全操作规程的实施情况，积极协助乙方开展安全生产工作，防止施工过程中生产安全事故的发生。

4．积极协助乙方组织安全生产工作，督促乙方及时处理并消除各项安全隐患。

5．指导、协助乙方按规定要求做好安全管理资料的收集整理和归档工作。

6．积极配合乙方接受相关政府部门、上级部门等的安全检查工作。

7．每周至少召开一次安全生产例会，及时传达国家、地方政府、上级单位有关安全生产的精神和要求。

8．每月组织一次施工现场安全生产综合大检查，每周组织一次安全生产周检查，及时签发隐患整改通知书，督促乙方及时处理并消除各项安全隐患，按照整改回执书组织现场验收。

9．组织制定并实施本项目的安全生产事故应急救援预案。监督乙方落实现场应急处置方案，开展应急演练工作。

10.监督乙方安全生产资金的有效投入。

11.督促乙方对进场职工进行登记造册，并对现场特种作业人员的资格进行审查和验证，发现无证人员上岗的，予以制止。

12.督促乙方对自带机具、设备、安全防护用品等进行安全技术性能检验，监督乙方正确使用其自带机具、设备和安全防护用品。

13.采取各类措施推进项目安全生产文化建设工作。

14.按照本工程项目特点，组织编制本工程的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并按“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、乙方安全生产职责
1．乙方必须取得相应的专业资质，乙方进入甲方工地必须向甲方提供与甲方分包专业相符的乙方的资质证书，营业执照，安全生产许可证，以及经过注册的全体施工人员花名册，分包单位施工管理人员从事本岗位相应的资格上岗证、安全生产教育培训上岗证等有效证件复印件。乙方主要负责人或实际负责人为分包工程项目安全生产的第一责任人，对本分包工程项目的安全生产负全面责任。

2．乙方应高度重视安全生产工作，认真执行 《 安全生产法》、《 劳动保护法》和《 建设工程安全生产管理条例》等国家法律法规和行业标准规范要求，并认真执行和坚决落实甲方制定的《安全生产管理办法》、 《安全生产责任制》和《安全生产管理奖惩办法》等规章制度、安全措施和劳动纪律，接受甲方的安全监督检查，接受甲方按照内部管理规定对违反安全生产管理规定的行为进行的处罚，督促乙方所属各级人员认真履行安全生产责任，参加甲方要求参加的各类安全生产工作会议，并根据会议要求，汇报有关安全生产的工作情况。

3.在施工现场（含生产现场和生活区）内乙方因违章指挥、违章操作导致的事故或由乙方自身原因造成的失火、失盗、人员伤亡事故，以及民生政治、刑事、治安案件和食物中毒、疫情、职业危害、交通事故等非正常死亡，除依法追究责任人和有关管理人员的责任外，由此造成的经济损失、不良影响和后果均由乙方承担（发生不可抗拒的灾害除外）。
4．乙方应及时对进场人员和变更人员进行登记造册，并如实向甲方填报进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、专业合同、教有培训情况等，并向甲方提交身份证、特种作业上岗证等复印件。自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查。 按照甲方管理要求认真做好进场人员的体检工作，认真组织班组开展班前安全教育活动，并定期向甲方报送班组安全活动记录。乙方人员体检不符合规定要求和未接受安全教育的，严禁入场作业。

5．乙方的特种作业人员，包括电工作业，含发电、送电、变电、配电工，电气设备的安装、运行、检修（维修）、试验工；起重机械作业，含起重机司机、司索工、信号指挥工、安装与维修工；登高架设作业，含2米以上登高架设、拆除、维修工、高层建（构）筑物表面清洗工；企业内机动车辆驾驶，含在生产作业区域和 施工现场行驶的各类机动车辆的驾驶人员；焊(割) 工、架子工、爆破作业人员等，必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业，且男职工年龄不得超过55周岁，女职工不得超过45周岁。坚决杜绝特殊工种无证作业，若出现无证上岗或证件造假行为将对乙方进行处罚，无证操作人员必须无条件清退出场，由此造成生产安全事故，由乙方承担全部责任。

6.乙方非特殊工种作业人员男职工年龄不得超过60周岁，女职工不得超过55周岁，不得使用高血压、心脏病、癫痫病、贫血、聋哑等人进行高空、机械操作等高危作业，不使用童工、未成年工、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员参与施工作业，否则由乙方承担由此引发的损失。

7．乙方驻现场人员应自觉遵守治安管理条例，施工人员必须有合法有效的身份证件，并及时办理居住证、健康证，向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续；进场前，应按照甲方要求办理临时出入证，并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

8.乙方应严格按照《安全生产法》、 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）等文件要求及有关规定配备专职安全生产管理人员，且专职安全生产管理人员配置不少于1人，井保证其持证上岗。所配备专职安全生产管理人员应认真履行安全管理职责，对可能发生的问题及时采取措施予以控制，发现违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为要及时制止，并做好安全生产日志记录工作。乙方未按照规定配备安全生产管理人员的，甲方有权责令乙方限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并进行罚款。

9.乙方必须依法保证安全生产所必须的资金投入，为作业人员提供和配备符合安全要求的劳动防护用品和设施设备。乙方操作人员必须按规定佩戴好防护用品方可上岗，施工负责人、安全管理人员应随时检查劳动保护用品的穿戴情况，监督其正确使用，不按规定穿戴防护用品的人员不准上岗。因乙方操作人员不按安全规定正确佩戴安全防护用品的，甲方有权依据相关安全管理制度对乙方进行处罚。

10.乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员足额缴纳工伤保险费，为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险，支付保险费。乙方应及时向甲方提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。乙方未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，甲方可代为办理，所需费用由乙方承担。乙方未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由乙方负责补足。

11.乙方应组织落实甲方的安全技术交底和安全技术措施要素、书面告知作业人员危险岗位及其操作规程和违章操作的危害，并针对分项工程和作业环境实际，向作业班组、作业人员详细做出安全施工技术要求和说明。督促作业人员严格按照安全技术要求和操作规程作业。严禁安排操作人员带病上岗和疲劳作业。

12.乙方应积极参加甲方组织的安全检查活动，同时，乙方应认真开展定期、不定期、日常巡回等方式的安全检查，以及专业性检查，季节性检查，节假日前后的安全检查，班组自检、交接检查等各类安全检查工作，以安全隐患排查治理为核心，以强化作业人员安全意识为重点，以有效控制伤亡事故为目的，应涉及查意识、查制度、查记录、查设备、查教育、查管理、查操作行为、查劳动保护和安全防护用品使用、查伤亡事故处理和隐患整改等内容，并着重查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违’行为，切实保障作业人员的安全。

13.对于查出的安全隐患，乙方能当场整改的应当场整改到位，对于不能立即整改的安全隐患，在未消除安全隐患前，必须采取可靠的防范措施。如有危及人身安全的紧急险情，或易发生重大伤亡事故的重大隐患，应立即停工整改；对于重大安全隐患，应做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

14.乙方投入现场所使用的各种特种设备，必须经专业检测机构检验检测合格，且应符合定期检验检测的要求。同时，应满足属地对相应特种设备的检验检测要求。未经检验或者检验不合格的特种设备的不得使用。因乙方设备原因，操作人员及管理不善等对甲方和第三方人员生命、财产造成损害损毁的，乙方要妥善处理，不留隐患，并承担全部责任和费用。

15.乙方应认真做好临时用电安全管理工作，严格按照“三相五线制”、 “三级配电、 两级保护”要求设置，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、 一漏”要求。严禁私拉乱接，严禁使用电炉、碘钨灯、自制电热毯等大功率用电设备。不私自使用液化石油气，电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专用间集中使用或经甲方审批的指定地方使用。

16.施工作业前需对机械、设备、仪器、仪表、工具器材等进行检查，确认完好无误后方可使用。电气设备、电源线路必须绝缘良好，不得与金属物浸水位置（导电物品）搭接捆绑在一起，各种临时电源线，绝缘皮要防止摩擦破损和被重物埋压。电动机、配电箱应按规定安装防护设置、漏电保护器及接地、接零和设备专一电闸等有效控制。当临时停电或停工休息时必须拉闸、上锁。

17.乙方在施工中，应注意地下管线、高低压架空线路以及业主方原有设施的保护。甲方应协助乙方敦促业主或有关部门对地下管线、障碍物及业主方原有设施进行详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。若乙方违反上述规定擅自施工，造成的一切后果由乙方承担。

18.督促施工人员做好下班后清理检查工作，对作业区域存在的危险因素（如管道沟、槽，管道井及高低压线路、变电、配电设施）要采取防护措施，设置防护围栏，设置警示标识（含晚间设置警示灯）。要严加防范、重点监控。在管道井下或密闭容器作业应严守操作规程并注意通风、照明和保持通讯联络，并有两个以上人员作业，以防因缺氧造成的事故。

19.乙方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。动用明火必须执行三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。乙方应定期对其作业人员进行消防安全培训，开展消防安全检查，定期组织消防应急演练，抓好消防安全管理工作，层层落实消防安全责任，遏制火灾事故发生。

20.乙方必须制定事故应急救援预案，建立专职或者兼职应急救援队伍，配备应急救援设施设备和器材，定期开展应急救援演练，并将应急预案交甲方备案，便于配合救援。

19．乙方对危险性较大的分部分项工程施工应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）和《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》(建办质(2018) 31号）进行管理。

21.乙方应积极推广使用安全生产适用的先进技术，进一步提高作业现场安全防护设施的定型化、工具化程度，规范作业人员的安全行为，全面提升安全标准化工地的创建力度和工作质量，持续推进安全生产标准化建设和安全文化建设。

22.乙方应教育作业人员杜绝打架、斗殴、赌博、酒驾、醉驾、酗酒滋事等不良行为及其他违法乱纪行为在责任区域内发生。加强对职工宿舍的安全管理，不在在建建筑物内住人。做好食堂卫生、防疫管理工作，不采购不符合食品卫生要求的原料或半成品，不供应变质、有毒食品，保持室内外环境卫生。

23.乙方应加强现场管理，严格执行建设主管部门及安监、环保、水保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；根据住建部《绿色施工导则》 ，推行绿色施工，做好节能、节水、节电、节约原材料等各项工作，为社会环保建设承担起应有的责任；按甲方统一规划堆放材料、半成品、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生产区、生活办公区的管理，及时做到工完场清，生活区每天有专人清扫，保持清洁卫生，做好自身责任区的消防、治安保卫工作。承担由于自身责任造成的安全事故、安全防护措施返工、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。

24.乙方应坚持贯彻执行当地政府及政府部门对环境保护相关的法律法规、规定及要求进行施工作业，做好环境保护的培训教育、宣传、防控措施与检查整改等工作。

25.乙方在施工中取土必须在指定料场取用，弃土必须运至指定地点，按要求指定路线及区域堆放，不得随意开辟施工便道和扩大取土范围，在建设用地范围之外未经批准不得砍伐树木、破坏耕地和沿线植被，防止水土流失。

26.乙方应采取一切合理措施保护施工现场内外的环境，避免由于施工引起的粉尘、有害气体等对环境造成污染；施工中不影响沿线居民生产和生活。

27.乙方的施工区域、原材料料场、取土坑、弃土堆、拌合站、预制厂、库房、油库等驻地，施工结束后要根据环保要求对施工区域进行清理、修饰、尽可能的恢复原状。

28.乙方对上级部门、业主、监理工程师及项目部环保管理人员在检查过程中发现的影响环境保护及水土保持的施工行为及时纠正，引起周围群众纠纷的负责消除纠纷，受到处罚的承担主要责任。
29.乙方应实施有效的职业健康管理工作，随时了解和掌握员工思想动态，及时沟通和解决存在的问题，做好项目安全维稳工作。

30.在整个工程施工过程中，乙方应当保持项目负责人、安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，保持与承揽工程相匹配的施工资质，保证项目负责人、安全管理人员和特种作业人员证件持续有效；同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当书面告知甲方。

31.乙方人员发生生产安全事故时，应立即报告甲方，迅速启动应急救援预案，并迅速采取有效措施，组织抢救伤者，保护好现场，同时做好各项善后和赔偿工作；接受事故调查，并承担相应的法律责任和经济损失；对突发疾病死亡或发生交通事故的，乙方承担全部责任。乙方迟报、漏报、谎报或者瞒报生产安全事故，以及不立即组织事故抢救，造成的一切损失由乙方承担。

32.乙方应认真开展自身安全生产管理工作，避免各类安全事故的发生。如因下列原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任：①不服从甲方现场安全管理；②未按相关规定配备现场安全员；③对甲方及相关单位及各级部门检查发现的各类安全隐患拒不整改或整改不彻底的；④乙方自行开展的各类相关生产、组织行为所导致的；⑤因自身管理不善所导致的；⑥因乙方自带设备、车辆或工器具自身质量缺陷；⑦因乙方对自带设备或工器具未及时保养，更换已损坏、失灵、到期零配件；⑧因乙方操作人员不服从甲方管理，无证上岗或违章作业、违反劳动纪律、违反操作规程等行为；⑨因乙方安全生产资金投入不足的；⑩乙方擅自违反安全生产相关法律法规、部门规章和甲方规定等造成事故的。

三、责任考核
1．甲方每月对乙方安全生产管理协议履行情况进行考核，月度考核结果综合年终考核，得出年度考核成绩（量化考核细则根据当年的安全生产管理工作要求另发）。

2．若乙方分包工程范围内发生生产安全责任事故或被集团、公司、政府及行业监管部门处罚及通报批评的，甲方将进行专项考核评价，并将考核评价结果纳入年度责任考核成绩。

3．责任书年度考核结论分为优秀、合格和不合格3个等级：

（1）年度考核得分90分以上（含90分）， 且当年度未发生生产安全责任事故，考核为优秀；

（2）年度考核得分70分以上（含70分）、低于90分，且当年度未发生生产安全责任事故，考核为合格；

（3）年度考核得分低于70分,或当年度发生过生产安全责任事故，或造成其他严重后果，考核为不合格。

4．年度考核结论为优秀的，按照项目《安全生产奖励与处罚管理办法》 ，对该分包单位授予项目当年度安全生产先进单位称号，并将考评结果及时提交项目安全生产领导小组，给予相应的单项经济奖励，具体奖励金额经项目安全生产领导小组商议后决定。

5．年度考核结论为合格的，不奖不罚。

6．年度考核得分低于70分（未发生重伤及以上生产安全责任事故），考核为不合格的，给予乙方不低于5000元的单项经济处罚，并将乙方列入甲方分包单位黑名单。

7．因乙方管理责任发生生产安全责任事故，乙方承担相应的经济赔偿责任，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

四、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法承担相应责任。

五、本责任书未尽事宜以国家和地方现行法律、法规及行业安全操作规程、规范、标准为依据。

六、本责任书由双方法定代表人或其授权的代理人签署盖章后生效，至乙方实施的工程经甲方验收合格，乙方人员、设备全部离开甲方管理区后为止。

七、本责任书一式两份，甲乙双方各执一份，本《安全生产管理协议》与《工程劳务分包合同》同时签订，与《工程劳务分包合同》具有同等法律效力。

甲方：(公章)                          乙方：（公章）

授权代理人：（签字）                   授权代理人：（签字）

身份证号码：

日期：    年    月   日

附件四 农民工实名制及工资发放管理承诺书

农民工实名制及工资发放管理承诺书

工程承包人：
                        （以下简称“甲方”）

劳务分包人：
                        （以下简称“乙方”）                                  

 根据《中华人民共和国劳动合同法》、《保障农民工工资支付条例》等相关法律法规规定，经双方协议，现就农民工实名制及工资发放管理事宜承诺如下：

一、甲方职责

1.甲方应与建设单位将《保障农民工工资支付条例》的相关规定细化到施工总承包合同中或签订补充协议予以约定，明确人工费占工程款的比例和支付日期，建设单位无法按时拨付人工费的解决办法等。

2.甲方应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，用于支付该工程建设项目农民工工资。通过专户代发工资的，直接支付到农民工本人的银行账户，并向乙方提供代发工资凭证。

4.甲方应当在内设部门或项目配备劳资专管员，对乙方劳动用工和工资发放实施监督检查，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核乙方编制的农民工工资支付表（仅为控制及掌握工资发放的合理性，不代表最终确认与农民工工资直接和间接相关的完成工作量，分包单位实际完成工作内容及工作量，需履行分包工程结算程序予以最终确认），乙方应当予以配合。建立的用工管理台账，考勤记录、工资支付记录等，保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

5.甲方应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。

6.接受农民工的投诉举报并进行调查，协调解决劳资纠纷。

7.工程承包人应在施工现场设立农民工维权告示牌，并要求分包单位在各自施工区域的维权告示牌公布如下信息：

（1）建设单位、工程承包人及项目部、分包企业、行业监管部门等基本信息；

（2）明示劳动用工有关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等信息；

（3）明示所属地工程建设行业主管部门、劳动保障监察投诉举报电话和劳动争议调解仲裁机构联系电话等信息；

（4）用工管理信息公示的内容应每月进行更新，包括农民工进退场人员名单、考勤记录、工资发放表等经农民工本人签字核对的用工信息。

二、乙方职责

1.乙方作为分包项目农民工用工或用人管理的直接责任人，全面负责其施工过程中用工实名登记、用工合同管理、工资表编制和发放等工作，对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。发生拖欠农民工工资，乙方应当依法依规承担责任，予以清偿。

2.施工过程中乙方用工、用人实名登记、劳务分包或劳动合同管理、用工考勤、工资表编制及工资发放等工作，遵循甲方“农民工实名制及工资支付管理要求”规定，该规定列示于招标文件第二篇“管理要求”，乙方投标及签约过程中已熟知并同意“农民工实名制及工资支付管理要求”所有内容。

3.乙方存在下列情形之一的，纳入甲方合作拖欠工资“黑名单”：

（1）甲方已按合同比例足额支付工程进度款，乙方将其挪作他用，未将人工费部分足额支付，克扣或者无故拖欠农民工工资数额达到拒不支付劳动报酬罪数额标准的；

（2）乙方因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的；

（3）乙方违法分包、转包工程或分包劳务给不具资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合前两款规定情形的；

（4）乙方或者其他人员扣押或者变相扣押农民工本人社会保障卡或者银行卡导致农民工本人未足额领取工资的；

（5）无理抗拒、阻扰人社行政部门查处拖欠农民工工资案件的；

（6）乙方编造虚假事实或者采取非法手段讨要农民工工资的，或以讨要农民工工资为由讨要工程款、机械租赁款或材料款的；

（7）乙方施工现场聘用已达到法定退休年龄的人员和非法使用童工的；

（8）乙方作业人员因经常性酗酒、打架斗殴等不良行为的，发生两次以上（含两次），造成社会不良影响的，或经当地相关执法部门通报处理一次以上（含一次）的；

（9）乙方作业人员不服从甲方项目部实名制及考勤管理，不按照实名制管理通道进行考勤打卡，甲方项目管理人员警告三次以上（包含三次）仍不纠正的；

（10）乙方存在恶意讨薪、虚报工资数额的行为，并对项目部或社会造成不良影响；

（11）因违法行为被追究刑事责任的。

（11）甲方及甲方上级单位规定的其他情形；

自列入之日起，乙方不得从事云南省建设投资控股集团有限公司范围内所有工程项目建设。

4.乙方应当遵守国家法律、法规的规定和甲方制定的各项关于农民工管理的规章制度。

本承诺书一式份，甲方 份，乙方 份。

甲方：（公章）


授权代理人：(签字)


乙方：（公章）


授权代理人：(签字)


身份证号码：


日期：     年      月

附件五 质量保修书

质量保修书

工程承包人：                       （以下简称甲方）

劳务分包人：                       （以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,经协商一致，对工程劳务分包合同签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由乙方施工单位在质量保修内，承担本工程的质量保修责任。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.公路工程为贰年。

2.市政道路工程为壹年。

3.质量保修期自交工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，乙方应对在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，由乙方实施保修。

4.质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、违约责任保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

六、本工程质量保修书与工程劳务分包合同共同签署，作为工程劳务分包合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：(公章)                       

授权代理人：（签字）                       

乙方：（公章）                       

授权代理人：（签字）                       

身份证号码：                 

 日期：    年     月   日 

附件六 社会治安综合治理责任书

社会治安综合治理责任书

为进一步加强和规范项目施工现场综治管理，减少各类治安案件和其他事故的发生，推进平安工程建设，确保企业和社会和谐稳定，按照“谁主管谁负责、谁聘用谁负责、谁带队谁负责”的原则，现就__________分包工程签订社会治安综合治理责任书。

工程承包人：                       （以下简称甲方）

劳务分包人：                       （以下简称乙方）

一、责任内容

（一）乙方要认真贯彻落实国家和地方各级政府制定的各项方针政策、法律法规和相关管理规定，落实各项安全保卫制度、消防管理制度、施工安全应急预案等规章制度；要经常对使用的务工人员进行遵纪守法教育，增强法制观念，遵守国家法律、法规及本单位内部、甲方及甲方项目部的各项规章制度。

（二）乙方招聘的务工人员时必须做到来源清、情况明，不得有违法犯罪嫌疑及涉黑涉恶人员；健康状况不能满足作业需要的务工人员一律不得录用；严禁使用无证人员及童工。若违反，由乙方承担一切后果和法律责任。

（三）乙方必须配合甲方或甲方项目部劳资部门、保卫部门及劳资、保工工作人员对所有务工人员登记造册和备案，外来人员还应及时与工程项目所在地派出所联系并做好流动人口基础信息采集工作，及时办理流动人口暂住证。

（四）乙方应管好自己人，看好自己门，妥善保管好本单位的财、物及工具设备等。

（五）不准作业人员带小孩及无关人员进入工地现场，不准在工地现场存放不用于工程及不明来历的物品，若发生意外一切后果乙方自行承担。

（六）乙方要经常对其人员进行防火安全知识宣传教育、消防技能培训，开展防火安全检查，严禁在工地现场及宿舍内私拉乱接电源线路等。

（七）乙方务工人员不得发生偷窃、哄抢、流氓、斗殴、赌博、酗酒闹事、吸食或注射毒品等违法犯罪行为。

（八）乙方务工人员在工地现场工作和生活期间，必须遵守各项规章制度，服从甲方及甲方项目部相关管理人员的管理和安排。

（九）如遇刑事、治安案件发生，乙方应协助和配合甲方项目部保护好现场，抢救受伤人员和保护物资财产安全，协助和配合公安机关做好侦查和处理工作。

（十）乙方应建立和完善农民工实名制录用登记和工资支付管理等制度，规范劳动用工行为，如实记录施工现场作业农民工的进出场信息、身份信息（工种、身份证号、住址、联系方式、不良行为记录等）、劳动考勤、工资结算（包括应发和已发工资情况）、工资支付单位、时间、对象、数额等支付情况，并保存备查，预防和杜绝因拖欠农民工工资而引发群体性事件。

（十一）乙方不得组织、纵容所属务工人员发生破坏正常生产经营和办公生活秩序及有损甲方、业主方、监理方、政府等社会形象的行为，包括围堵（堵门、堵路）、冲击、强占甲方、业主方、监理方、政府办公机构等办公场所和生产（施工）场所；拦截车辆、堵塞或阻断施工场地及公共交通；侮辱、殴打甲方、业主方、监理方、政府等工作人员或非法限制他人自由；禁止在非接待场所静坐、长时间滞留、将生活不能自理的人员弃留在接待场所或拉挂标语、横幅等情况。若所属务工人员发生以上情况，分包单位、分包单位负责人及参与人员必须承担因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》、《信访条例》等规定应承担的法律责任，必须承担因对他人（单位及个人）权益构成侵害（包括经济或财产损失、名誉、个人人身自由等）应承担的法律责任。

二、奖罚

（一）对“见义勇为”及治安管理有较好突出表现的务工人员，由甲方项目部及分包单位予以表彰和奖励。

（二）对不按规定使用务工人员及违法使用童工的，除责令辞退外，每发现一人（次）由甲方保卫部门或劳资部门或甲方项目部对分包单位扣除_____ 元违约金。

（三）对在工地现场宿舍内私拉乱接、违规使用电器、使用明火的，查获一起扣除违约金_____元。

（四）乙方务工人员若发生偷窃甲方及施工现场其他作业方财物行为的，查获一起，除追究当事人责任、赔偿损失外，对分包单位扣除_____元违约金。

（五）乙方务工人员若发生打架、斗殴、闹事等事件的，乙方负责说服教育、及时疏导矛盾，维护社会和谐稳定，对不听劝阻仍然严重闹事者，限期清出本项目工地现场，并对乙方扣除_____元／（每次）违约金。 

（六）乙方务工人员因工资拖欠等问题可以通过正常程序反映合理诉求。若出现因工资拖欠等问题聚众至甲方、业主方、监理方、政府办公机构及工地现场恶意讨薪、围堵、扯拉布标横幅、聚众闹事，影响正常工作秩序、生产经营的，每发生一次对分包单位扣除_____元违约金；同时视其程度及性质报请有关部门处置，依法追究劳务分包单位、劳务分包单位负责人、参与聚众闹事人员法律责任。

三、本责任书一式肆份，甲方及乙方各执贰份。

四、本责任书自签订之日起生效，工程项目分包合同失效时本责任书自动解除。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

地       址：                        地        址：

法定代表人：                         法定代表人：

（或委托代理人）：                   （或委托代理人）：

联 系 电 话：                        联 系 电 话：

日      期：                         日      期：

附件七 印章管理办法告知书

印章管理办法告知书

根据云南工程建设总承包股份有限公司印章管理办法第十二条第三款和第十三条第一款之相关规定：

云南工程建设总承包股份有限公司基层常设机构单位（直管部、分公司、厂、院）印章使用范围告知：

一、各基层单位印章仅用于内部管理和上报上级主管部门的资料，不得用于对外经济往来和签订合同。

二、凡提请用印的文件资料，印章保管人员需严格把关。使用印章必须经基层单位经理签批同意，重大事项用印需经分管基层单位的公司领导签批同意。

三、常设机构印章不得用于对外签署合同、协议、或其他任何具有融资、担保、结算、承认债务、放弃权利等影响公司权利义务的文件，否则给公司造成损失的，受托单位的负责人员、印章专管员、以及其他直接责任人将承担主要责任，同时应当向本公司承担连带赔偿责任。

云南工程建设总承包股份有限公司临时机构（项目部）印章的授权使用范围告知：

一、项目部印章仅限于技术核定单、隐蔽工程验收单、材料/设备报验单、分部分项质量评定表、质量/安全整改单等形成工程技术资料中涉及技术、质量、安全内容的技术资料、（与业主/监理/设计院/周边地区管理部门/分包单位的会议纪要、备忘录、工程往来文件、施工方案、向业主请款报告、与业主各类签证、与上级往来文件资料等的印章盖用，不得在此范围外的任何文件资料中加盖此专用章。

二、项目印章（项目公章、项目技术资料专用章）严禁在下述文件资料中盖用印章：

1、不得在各类分包合同、购销合同、承揽合同、备案合同、担保合同、聘用合同等各类合同文件及补充协议上加盖项目印章；也不得在此类合同类文件的见证方栏内加盖项目印章。

2、不得在各项结算报告、对账单等结算类文件上加盖项目印章。

3、不得在非我司签订的合同证明类材料中加盖项目印章，如分包单位自行签订的采购合同，项目部不得在与此合同对应的送货小票、送货清单等文件资料上加盖项目印章。

4、严禁用于开具任何内容欠据和任何形式的经济结算凭条；严禁用于为他人或单位提供任何责任的经济担保。

5、临时机构印章不得用于对外签署合同、协议、或其他任何具有融资、担保、结算、承认债务、放弃权利等影响公司权利义务的文件；任何超越授权范围使用的签章行为无效，对本公司不产生任何约束力。

告知人（甲方）   ：云南工程建设总承包股份有限公司

代    表：

被告知人（乙方） ：

代    表：

日期：       年     月

	云南工程建设总承包股份有限公司 劳务分包结算单

	过程结算□   最终结算□
	单位：
	元

	项目名称
	
	合同编号
	
	结算单编号
	

	分包单位
	
	合同名称
	
	税额
	
	结算起止日期
	

	一、合同项结算
	

	序号
	清单名称
	单位
	合同
	本期完成
	累计完成

	
	
	
	数量
	单价(无税）
	税率
	单价（含税）
	总价（无税）
	总价（含税）
	数量
	金额（无税）
	金额(含税）
	数量
	金额（无税）
	金额（含税）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、分包领料扣款

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	扣款金额
	领料日期
	结算方式

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	三、其他扣款

	序号
	扣款项目
	扣款说明
	经办人
	扣款金额
	扣款日期
	是否冲抵成本

	小计
	
	
	
	

	四、本期结算金额合计（无税）（小写）：

	五、本期结算金额合计（含税）（小写）：

	六、累计结算金额合计（无税）（小写）：

	七、累计结算金额合计（含税）（小写）：

	八、成本分摊

	序号
	费用名称
	费用金额
	备注

	
	
	
	

	制单人：
	
	制单日期：
	打印人：
	
	打印时间：
	
	

	分包单位法定代表人或授权委托人：
	
	
	分包单位实际施工负责人：
	
	
	
	
	
	
	
	



