扬州华璟养老产业有限公司

GZ768地块康养项目

可行性研究报告

建设单位：扬州华璟养老产业有限公司

编制单位：扬州市建苑工程监理有限责任公司

二〇二五年十一月

目录

可行性研究报告	1

第一章  概述	1

1.1项目概况	1

1.2项目单位概况	1

1.3编制依据	2

1.4主要结论和建议	3

第二章  项目建设背景和必要性	4

2.1项目建设背景	4

2.2项目建设必要性	7

第三章  项目需求分析与产出方案	9

3.1需求分析	9

3.2建设内容和规模	10

3.3项目产出方案	10

第四章  项目选址与要素保障	12

4.1项目选址	12

4.2项目建设条件	12

4.3要素保障分析	18

第五章项目建设管理方案	23

5.1建设管理方案	23

第六章  项目运营方案	26

6.1运营模式选择	26

6.2运营组织方案	26

6.3安全保障方案	27

第七章  研究结论及建议	29

7.1研究结论	29

7.2建议	29

第一章  概述

1.1项目概况

项目名称：扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目

建设地点：扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目位于邗江区，东至维扬路，南至友好医院，西至规划用地，北至邗杨路。

建设内容和规模：项目总用地面积13532平方米，项目总计容面积24357.6平方米，其中地上计容面积22537.6平方米，地下计容面积1820平方米。同步实施景观绿化、健康步道、综合管网及道路等配套设施。

投资总额：30000.17万元

建设期：项目建设周期为2年

建设单位：扬州华璟养老产业有限公司

项目以融合之家、交往之家、照护之家、自然之家为主题，通过不同类型的功能设置，对应不同种类、不同形态老人的生活空间。地块南侧距离医院较近，设置照护社区，结合失能照护、失智照护、康复护理三大功能，提供多样化、专业化的护理服务。地块北侧视野良好，距离北侧商业、配套及博物馆较近，设置活力社区，针对自理、半失能老人提供老年公寓及其配套设施。

1.2项目单位概况

扬州华璟养老产业有限公司成立于2025-08-25，法定代表人为费海丰，注册资本为6000万元，统一社会信用代码为91321003MAEUK8L39L，企业注册地址位于扬州市邗江区四望亭路422号4楼，所属行业为社会工作，经营范围包含：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：养老服务（机构养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；养老服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；商业综合体管理服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

1.3编制依据

本可行性研究报告编制依据是中华人民共和国公布的有关法律、法规等，可研报告的资料和数据来自扬州市有关部门和项目建设单位提供或认可的资料、文件及本单位调查研究得到的资料和信息。可行性研究报告编制依据包括：

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

2、《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

3、《扬州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

5、《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲》（2023年版）；

6、项目建设单位提供的有关资料；

7、研究过程中实际调查及收集的其它资料；

8、本项目适用的国家及地方标准、规范等；

9、其他调查和收集的相关社会经济、交通运输及自然条件等相关资料。

## 1.4主要结论和建议

通过对本项目的建设单位情况、拟建项目情况、建设方案与相关规划、资源利用、环境保护、投资估算、社会效益等分析后，得出以下结论：

1、扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目规划用地面积适中，建筑面积合理，将建设包括养老住宅、康复中心、文化活动中心等在内的综合养老设施。项目旨在打造成为区域内具有示范意义的养老综合体，为老年人提供全方位、高品质的养老服务。

2、扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目具有较好的经济效益和社会效益。项目不仅能够为投资者带来稳定的回报，还能够促进当地就业，提升社会福祉。

3、扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目的建设应对人口老龄化挑战，缓解社会养老压力；提升养老服务品质，满足老年人多样化需求；促进养老产业发展，推动经济社会可持续发展。

4、扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目的建设可以推动城市规划和基础设施的完善，包括交通、停车、绿化等基础设施的配套建设。这不仅提升了城市的整体功能性和便利性，还为市民提供了更加舒适、宜居的生活环境。

因此，本项目的建设是十分必要的，也是可行的。建议尽快立项，及早实施。

第二章  项目建设背景和必要性

2.1项目建设背景

随着我国社会进步、经济发展和医疗卫生事业的改善，人民生活水平不断提高，人均寿命逐渐延长，老年人口逐年增加，我国已正式步入老龄化社会。据预测，到2050年，我国60岁以上老年人将达到4.5亿人。2024年，扬州市60周岁及以上常住老年人口已达130.95万人，占常住人口的28.59%；65周岁及以上常住老年人口103.01万人，占常住人口的22.49%。这一数据表明，扬州市已经逼近重度老龄化社会。根据国际通行标准，65岁及以上老年人口占比超过21%，即称之为重度老龄化社会。

近年来，党和国家高度关注老年人的养老问题，投入巨资改善养老设施和服务。党的十九大报告明确提出，要在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，努力使全体人民老有所养、住有所居。

根据《扬州市“十四五”老龄事业发展规划》，到2025年底，全市60岁以上老年人口预计将达29%左右。这一预测数据进一步证实了扬州市老龄化程度的加深，老龄化问题将更加突出。

扬州市政府办公室印发了《扬州市养老服务业高质量发展三年行动计划（2024—2026年）》，通过构建“1+4”养老服务体系，实现养老服务保障坚强有力、养老设施网络全面覆盖、原居养老供给丰富多元、医养结合成效更加显著、服务业发展优质高效。该计划还明确了改造提升县级示范性养老服务机构、乡镇（街道）级医康养护综合服务中心等具体目标。

2025年，结合扬州市妇幼保健院搬迁工作，进一步完善提升护理院项目以及健康养老公寓等配套项目；建立健全品牌机构连锁化运营、构建一体化助餐服务体系。2026年，打造医康养护一体化的大型医养融合养老机构示范标杆项目，形成品质养老、普惠养老的服务产品体系。开展全市养老服务机构提质增效专项行动，力争到2026年，新增6家四级以上养老服务机构，打造10个以上优质养老服务品牌，新增1000张中高端养老服务机构床位。

行动计划第十二条指出：鼓励将符合条件的闲置设施、场地等资源整合改造用于养老服务。支持运用互联网、大数据、人工智能等信息技术提供养老服务。鼓励创新养老服务模式提供养老服务，对符合条件的给予优惠政策支持。养老服务设施用水、用电、用气、用热按照居民生活类价格标准收费；有线电视基本收视维护费按照当地居民用户终端收费标准减半收取；安装有线电视、电话、宽带网络免收一次性接入费。

我市持续推进颐养社区建设，通过继续开展颐养社区建设、农

村互助养老睦邻点建设等，进一步强化城乡社区养老服务设施配建，优化居家社区养老服务水平和医养结合能力，着力打造居家社区“15分钟养老服务圈”，满足老年人“原居享老”服务需求。

扬州市人民政府引发的《扬州市老年人优待条例》指出：支持医养融合，探索社区养老服务机构与基层医疗服务站点毗邻建设模式，推动街道综合性养老服务中心与社区卫生服务中心毗邻建设，促进医康养护深入融合。设立扬州市老年人能力评估中心，按照国家、省相关标准进一步完善全市老年人能力评估机制；优化医养结合机构医保结算方式，进一步满足老年人健康养老服务需求。

第十七条：鼓励和支持养服务老机构按照服务内容和标准，在失能、失智以及有需求的老年人家中设置家庭照护床位，安装必要的呼叫应答、信息传输和服务监控等设备，提供规范化、专业化养老服务。家庭照护床位与养老服务机构内床位享受同等补贴政策，具体办法由市、县（市、区）人民政府制定。

扬州市人民代表大会常务委员会《扬州市老年人优待条例》：文化广电和旅游、民政、体育部门以及乡镇人民政府、街道办事处应当组织开展老年人群众性文化、体育、娱乐活动，丰富老年人的精神文化生活鼓励开发适合老年人的康养游、乡村游以及美食文化游、大运河观光游、民间技艺和地方文化遗产宣传游等展示地方文化和风貌的特色旅游产品。

2025年5月26日，潘国强市长主持召开了《研究“优化养老领域市场准入环境与要素配置效率”国家改革试点及支持养老产业政策性金融工具建议方案》。会上发改委出台《养老服务业市场准入工作导则》，具体内容包括：《社会养老服务业市场准入流程规范及设施建设标准》、《社会养老行业运行服务试点标准》、《组建产业联盟支持试点开展》。

扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目通过整合优质资源，提供全方位、多层次的养老服务，满足老年人多样化的养老需求。同时，该项目还注重营造家庭氛围，提供完善的生活服务设施和娱乐休闲场所，让老年人在享受优质养老服务的同时，也能感受到家的温暖和快乐。

扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目的建设不仅符合社会发展趋势和老年人养老需求，也得到了国家和地方政府的高度重视和大力支持。未来，随着项目的不断推进和完善，将为老年人提供更加优质、便捷的养老服务，推动社会养老事业的持续发展。

2.2项目建设必要性

1、应对人口老龄化挑战

随着我国社会进步和经济发展，老年人口逐年增加，人口老龄化现象日益显著。扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目的建设，能够有效应对这一挑战，为老年人提供专业的养老服务，缓解社会养老压力。

2、完善社会福利体系

养老院的建设将进一步完善社会福利体系，提升养老服务水平。通过提供全方位、专业化的养老服务，满足老年人多样化的需求，提高老年人的生活质量，实现老有所养、老有所乐。

3、推动养老产业发展

扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目的建设，将推动养老产业的发展，促进相关产业链的延伸和完善。同时，通过引入先进的科技手段和管理理念，提高养老服务的智能化、专业化水平，为养老产业的可持续发展奠定坚实基础。

4、促进资源合理配置

扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目可以利用当地的土地、林木等生态资源开设养老项目，实现资源的合理配置。这不仅可以为老年人提供优质的养老环境，还能拉动当地经济，促进区域经济的协调发展。

5、提升社会和谐度

养老试点项目的建设，将提升社会对老年人的关注度和关爱度，形成敬老、尊老、爱老的良好社会风尚。这有助于增强社会的凝聚力和向心力，推动和谐社会的建设。

综上所述，扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目的建设对于应对人口老龄化挑战、完善社会福利体系、推动养老产业发展、促进资源合理配置以及提升社会和谐度等方面都具有重要意义。

第三章  项目需求分析与产出方案

3.1需求分析

随着中国老龄化进程的加速，老年人口数量持续增长，养老需求日益多样化。传统的家庭养老模式受到“421”家庭结构、生活节奏加快等多重因素的冲击，社会化养老成为应对老龄化挑战的有效方式。养老综合体作为一种集养老院、医院、商业、文娱等功能于一体的复合型建筑群，以资源整合为核心，为老年人提供全生命周期的一体化养老解决方案，正逐渐成为养老市场的新趋势。

1、中国60周岁及以上人口已达到2.5亿以上，占总人口的近18%，且这一比例将持续上升。据预测，到2050年，我国60岁以上老年人将达到4.5亿人。2024年，扬州市60周岁及以上常住老年人口已达130.95万人，占常住人口的28.59%；65周岁及以上常住老年人口103.01万人，占常住人口的22.49%。老年人口基数的庞大，使得养老需求市场广阔。

2、老年人对养老服务的需求不仅限于基本的生活照料，还包括医疗护理、精神文化、健康疗养、购物休闲等多方面的需求。养老综合体能够提供一站式、全方位的养老服务，满足老年人的多样化需求。

3、国家、省、市出台了一系列政策，鼓励和支持养老产业的发展。这些政策为养老综合体的建设提供了有力的保障和推动。

4、随着消费升级和老年人群体的多元化发展，高端、差异化的养老服务市场需求日益增长。养老综合体作为新型养老模式，具有较大的市场潜力和发展空间。

5、客群分析：以满足老飞机场地块养老客群自身需求为前提，辐射周边社区的养老客群；综合考虑南侧医院就医人群需求，服务康复客群；针对特定功能老人，设置专业护理区域，吸引全市失智客群。通过医养结合，发觉周边社区就医陪护客群购买需求，结合周边生活配套设施及博物馆等资源，可触发新消费群。

扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目具有广阔的市场前景和较大的发展潜力。通过科学规划、合理布局和优质服务，能够满足老年人的多样化需求，推动养老产业的健康发展。

3.2建设内容和规模

项目总用地面积13532平方米，项目总计容面积24357.6平方米，其中地上计容面积22537.6平方米，地下计容面积1820平方米。同步实施景观绿化、健康步道、综合管网及道路等配套设施。

3.3项目产出方案

项目以融合之家、交往之家、照护之家、自然之家为主题，通过不同类型的功能设置，对应不同种类、不同形态老人的生活空间。整体地块分为南北两区。地块南侧距离医院较近，设置照护社区，结合失能照护、失智照护、康复护理三大功能，提供多样化、专业化的护理服务。地块北侧视野良好，距离北侧商业、配套及博物馆较近，设置活力社区，针对自理、半失能老人提供老年公寓及其配套设施。

1、居住服务：为老年人提供舒适、安全、便捷的居住环境，包括独立公寓、护理公寓和特别照护设施等。同时，配备完善的公共设施，如健身房、游泳池、图书馆、娱乐设施等，以满足老年人日常生活的各种需求。

2、健康护理服务：提供专业的健康护理服务，包括定期的健康检查、疾病预防、康复训练、慢性病管理等服务。配备专业的医疗团队和急救设施，确保老年人的健康得到及时有效的保障。

3、文化娱乐活动：组织各类文化娱乐活动，如书法、绘画、音乐、舞蹈等，丰富老年人的精神生活。

4、精神慰藉服务：为老年人提供心理咨询、情感支持等服务，帮助他们保持良好的心理状态。

扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目将致力于为老年人创造一个舒适、安全、便利的养老环境，提升他们的生活质量，同时实现项目的经济效益和社会效益。

第四章  项目选址与要素保障

4.1项目选址

扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目位于邗江区，东至维扬路，南至友好医院，西至规划用地，北至邗杨路。

项目不涉及矿产压覆、不占用永久基本农田、不涉及生态保护红线和省级生态空间管控区域。

4.2项目建设条件

1、地理位置

邗江区地处江苏省中部，长江北岸，南以长江为界与镇江市润州区相望，东与广陵区毗邻，西与仪征市接壤，北与高邮市相连，总面积546平方千米。

双桥片区位于邗江区中东部边缘，地处邗江、广陵两区交界处。其东至广陵区汶河街道，北与瘦西湖街道接壤，南与文汇街道毗邻，西与西湖街道、邗上街道相依。双桥街道是扬州市人民政府所在地，距离邗江区人民政府2.5千米，辖域面积为6.39平方千米。

2、地形与地貌

邗江区境域属新生代大地构造运动出现的长江下游区境，地势呈北高南低，地面无基岩显露，无高山峻岭，但地形高低起伏，丘陵与平原地貌差异显著。北部由西、两南向东、东北略呈簸箕形倾向邵伯湖；南部由北、西北向南、东南逐步低平至长江。全境陆地分为丘陵和平原两大类型，其中平原可分为滨湖湖积平原和长江冲积平原。位于境内西北部丘陵地区，为仪六浦丘陵东部边缘，约占陆地面积32.6%，地面真高8—35米，其最高处，亦是全境最高点为甘泉山，真高63米。由于地壳运动切割程度不同，西南部属缓高岗类型，地势起伏较大，真高10—35米，相对高程25米，坡度5—10度，岗、坡、塝、冲发育明显。中部为平岗类型，地势起伏不大，真高22—35米，相对高程13米左右，坡度3—5度。东（北）部属高平田类型，地势较平坦，真高8—15米，相对高程7米。位于邵伯湖西沿岸的湖积平原，占陆地面积16.8%，湖积平原背靠丘陵，隔湖与里下河地区相望，湖湾较多，地势低平，真高6—9米，局部3.4米左右，该地区土质粘重，稳水保肥，宜粮棉种植。水域广阔，水草丛生，多滩涂，适合水产业、畜禽业发展，尤其适宜鹅鸭等水禽饲养，成就了名闻遐迩的非物质文化遗产一一黄珏盐水鹅。境内长江冲积平原，占陆地面积50.6%，因成陆先后和土壤性质又分为以下两地区，一为高沙土平原地区，范围小，位于境内中部，原为古长江的几道天然江堤，沉积年代约为7000年。西北部较高，真高6.5—8米，东南较低，真高5—6.5米，地势平坦，自东向西稍有带状起伏。土壤以沙质为主，干燥少水，宜旱谷杂粮，油料种植。二是沿江平原地区，位于境内南部，由沙洲与河漫滩组成，成陆年代约千年。该地区地势低平，北高南低，高程2.3—5米，最低处仅为1.9米，由于长江的冲刷，南涨北坍，境内南部部分地段形成典型的凹岸边滩堆积。

3、气象、水文

邗江区属亚热带季风性湿润气候向温带季风气候的过渡区，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，年平均气温14.8°C，年平均日照2172.3小时，年平均相对湿度为79%，年平均蒸发量为1411毫米，年平均无霜期222天，受季风和大气环流的影响，降雨量丰富，但时空分布极不均匀，多年平均降雨量1049.4毫米，最多的1991年，瓜洲为1710.4毫米；最少的1978年，三江营为389.2毫米，年平均雨日115天，且年降雨多集中在6—9月，此时恰为江淮汛期，以致洪涝灾害时有发生，汛期平均雨量瓜洲站为614.2毫米，约占全年的58%。梅雨期一般在6月上旬至7月中旬，多年平均为22天，梅期雨量平均248.8毫米，最多的1991年为848.9毫米，最少的1978年为0毫米，1991年瓜洲站雨量最大为928.9毫米。由于汛期降雨集中，又遭江淮高水位，造成地势低洼的平原圩区排水困难，更易成涝。而遭少雨和用水高峰期，又常是江淮来水量较枯的时期，旱情极易形成。

4、社会经济现状

2024年，邗江区经济运行呈现稳中向好的发展态势。经初步核算，全区（含蜀冈-瘦西湖景区）实现地区生产总值1384.96亿元，按不变价格计算，同比增长6.0%。剔除蜀冈-瘦西湖景区，全区实现地区生产总值1274.94亿元，同比增长6.5%。人均地区生产总值达到较高水平。全年粮食种植面积有所增加，粮食总产保持在12.88万吨以上，同比增长0.45%。其中，夏粮总产同比增长2.34%，秋粮总产略降。蔬菜及食用菌播种面积和产量均有所增长。畜牧业方面，全年猪牛羊禽肉产量大幅增长63.2%。此外，全区纳入农业部家庭农场名录的家庭农场数量众多，农业龙头企业达31家，农作物耕种收综合机械化率较高。全区规上工业企业增加值同比增长显著，制造业增加值增长尤为突出。装备制造业、汽车及零部件产业、生物医药业、微电子产业、新能源及储能产业等均实现不同程度的增长。建筑业产值同比增长9.7%，房屋施工面积、新开工面积、竣工面积均有所变化。全年固定资产投资同比增长10.2%，其中工业投资增长较快，服务业投资略有下降。房地产开发投资完成额同比增长，商品房施工面积、竣工面积均有所增长，销售面积和销售额也保持一定水平。全区社会消费品零售总额同比增长7.1%，其中限额以上社会消费品零售总额增长更快。各类商品零售额均有不同程度增长，消费潜力有效释放。全区实现进出口总额同比增长较快，其中出口和进口均实现增长。实际利用外资有所下降，但制造业和高技术产业实际利用外资实现大幅增长。对外直接投资额也有所增长。全区公路货运量和货物周转率保持稳定。星级宾馆、旅行社、A级景区数量较多，为旅游业发展提供了有力支撑。此外，服务业发展势头良好，新增规上服务业企业数量较多。一般公共预算收入实现增长。全区各项社会保险参保人数众多，社会保障体系不断完善。全区新登记经营主体数量较多，城乡就业困难家庭动态“清零”。全年新增城镇就业人数、实现城镇失业人员就业人数、就业困难人员再就业人数均有所增长。城乡居民人均可支配收入也实现增长。

2024年扬州市邗江区国民经济和社会发展取得了显著成效，经济运行稳中向好，各项事业蓬勃发展。

5、社会经济发展规划

扬州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要“十四五”时期，扬州经济社会发展总体目标是：高水平全面建成小康社会成果得到全方位巩固，高质量发展走在全省前列，高品质生活大幅跃升，高效能治理成效彰显，“强富美高”新扬州建设迈上新的台阶，社会主义现代化建设新征程取得良好开局。

经济发展更高质量。经济运行更加稳健，经济结构更加优化，创新能力显著提升。地区生产总值年均增速在6%左右，人均地区生产总值达到17万元。现代产业体系加快构建，“323+1”先进制造业集群竞争力大幅提升，构建具有扬州特色、在全国有影响力的产业集群。服务业增加值占GDP比重达到50%以上。高新技术产业占规模以上工业产值比重达到50%，数字经济成为新的发展增长点。农业现代化走在全省前列。科技进步贡献率达68%，全社会R&D支出占GDP比重提高到2.7%左右。城乡和区域发展更加协调，县域经济支撑作用明显增强。

幸福生活更高品质。就业更加充分更有质量。居民收入增长和经济增长基本同步。中等收入群体持续扩大，低收入群体增收长效机制基本建立，城乡居民收入比进一步降低。就业总量更加稳定，城镇调查失业率控制在5%左右。构建优质均衡的公共服务体系。高质量的教育体系、高水平的卫生健康体系基本建成，多层次社会保障体系、多元化养老服务体系更加完善，人民群众“衣食住行康育娱”水平显著提升。

美丽扬州更高颜值。美丽扬州建设的空间布局、发展路径、动力机制基本形成。生态产品供给稳步提升，生态环境质量明显改善，资源利用更加节约高效。主要污染物排放削减量达到省下达的控制目标。古城保护、老城更新与新城建设各具特色，城乡宜居品质显著提升。“世界运河之都”“世界美食之都”“东亚文化之都”品牌效应进一步放大，公共文化服务更加健全，文化产业加速发展，文旅品牌和文化标识更加彰显。

对外开放更高水平。以“一带一路”沿线和东亚国家为重点的对外合作不断深化，深度融入长三角区域一体化和宁镇扬一体化，全方位参与长江经济带建设，开发园区“二次创业”持续推进、“二次振兴”基本实现，开放型经济质量和水平持续提升，服务全国构建新发展格局取得新成效。深入推进重点领域和关键环节改革，高标准市场体系基本建成，要素市场化配置更加优化，市场主体更加充满活力，市场化法治化国际化营商环境基本形成。

社会治理更高效能。社会主义核心价值观更加深入人心，全域创成全国文明城市。市域治理体系和治理能力现代化水平显著提升，社会治理“一网统管”、政务服务“一网通办”全面构建，党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系基本形成，创成全国市域社会治理现代化城市。重大风险防范化解能力、突发公共事件应急能力、防灾减灾救灾能力显著增强，城市本质安全更加巩固。

6、周边配套条件

（1）路网发达，交通便利

扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目，紧邻瘦西湖，东侧为维扬路，北侧为邗杨路，交通便利。

（2）公园资源丰富，景观优越

场地东北侧濒临瘦西湖风景区，西北侧为蜀冈生态体育公园，景观资源优越。

（3）商业

周边小型社区商业完善，临近有新天地商业街和扬州印象汇两大商业中心。

（4）医疗

地块南侧紧邻扬州友好医院，周边设置邗江区人民医院、翠岗社区卫生服务站等多级医疗设施，医疗医院完备。

（5）教育

周边地段从幼儿园至中小学配置完善，临近有扬州大学。

（6）周边养老设施

1）华安老年公寓：经营范围包括收养、寄养老年人、为

老年人提供食宿、生活和护理服务，健康老人为主。

2）扬州曜阳养老服务中心：集养老、康复、疗养于一体的养老机构。

3）双桥街道社区居家养老服务中心：提供“照料+护理”的居家养老服务模式，将社区打造成没有围墙的养老院。

4.3要素保障分析

4.3.1土地要素保障

1、合规性分析

本项目作为房地产开发项目，符合项目所在区域的城市规划和国土空间规划近期实施方案。根据《产业结构调整指标目录（2024年本）》，建设项目为鼓励类；未列入国家和江苏省《限制用地项目目录》和《禁止用地项目目录》，符合国家和江苏省产业政策和供地政策；项目不涉及永久基本农田、国家级生态保护红线和省级生态空间管控区域。

2、节地分析

本次项目用地面积为1.3532公顷，不占用耕地。

采用的技术方案在参照相关技术标准和用地指标的基础上，结合城市防洪排涝等实际情况进行规划设计的；功能分区也是按照工程的需要进行合理划分。

根据省自然资源厅《关于积极做好用地用海要素保障的通知》（苏自然资发〔2022〕303号）要求，项目符合《省政府关于扬州市国土空间总体规划（2021－2035年）的批复》（苏政复〔2023〕22号）、《N5单元[双桥北片区]控制性详细规划》。

项目用地符合相关产业政策和用地政策，符合节约集约的用地要求；用地规模基本符合要求，项目用地严格按照节约集约的规定。

4.3.2资源环境要素保障

4.3.2.1污染源分析

本工程是养老产业开发项目，因此应对工程污染应给予足够的重视，并采取强有力的治理措施，以确保各项排放指标满足国家和地方的有关标准。

一、施工期环境影响因素

1、施工队伍进入现场，排放生活垃圾的污染。

2、施工机械运作产生的轻微噪声。

3、施工的扬尘、气味和噪声、固废。

二、运营期环境影响因素

1、项目产生的少量生活污水。

2、少量生活垃圾。

3、项目建成后，使得车辆增多，区域环境噪声也相应增加。

4.3.2.2环境保护控制措施

一、施工期环境保护控制措施

1、施工噪声

本次环境影响评价的重点为施工期产生的环境噪声，主要的噪声源为施工作业机械，不同施工机械噪声水平相差很大。为最大程度的减轻噪声污染，施工单位应做到：

选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障一减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011的要求。

尽心安排，加强施工现场管理，尽量不在夜间施工，需要夜间施工的要申请施工证并严格控制施工时间。

加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增加机械噪声的现象发生。

对于必须使用的高噪声设备，必须在地方环境保护行政主管部门登记备案：如果因施工必要，则需要先申报地方环境保护行政主管部门，经审批后方可施工。

2、施工废水

建筑施工期间的废水包括建筑废水。建筑废水主要包括冲洗施工机械、工具、地面等产生的废水以及水泥砂浆、石灰浆废液。为最大程度的减轻废水污染，施工单位应做到：

施工现场因地制宜，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后排入。

砂浆和石灰浆等废液应集中沉淀处理，干燥后与固体废物一起处置。

3、施工扬尘

施工材料装卸和运输等施工过程会产生大量的粉尘，为最大程度的减轻扬尘污染，施工单位将贯彻“清洁生产”的要求，做到：装运建筑垃圾低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫定时洒水抑尘。

限制车速。施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆，在同样的清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地时，将减速行驶，以减少施工场地扬尘。

禁止现场搅拌水泥砂浆，采用商品混凝土。

避免大风天气作业。尽量避免在大风天气下进行水泥、黄砂等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。

4、建筑垃圾

在施工期间，其原拆除的建筑废物及时清运，以免影响周围环境。

施工人员在此生活期间产生的生活垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。

二、运营期环境保护控制措施

1、废水

项目产生的少量生活污水拟经区域配套建设的二级污水构筑物处理后，通过市政污水管网输送至污水处理厂处理达标后排放，确保该部分生活污水达到《污水综合排放标准》（CB8978-1996）中的一级标准后排放，因此对当地水环境影响较小。

2、固体废弃物

本次项目的固体废弃物为少量生活垃圾。根据扬州市环卫管理办法，由环卫部门统一每天及时清运，送至垃圾处理场处理，确保不对当地环境造成影响。

3、噪声

本次项目建成后，使得车辆增多，区域环境噪声也相应增加，噪声源主要为营运可能产生的噪声，如车辆行使、使用音箱噪声等。项目方在项目建设中应合理布局，限制进库车辆的型号、速度以及鸣号，重视区域绿化，确保营运期噪声不对周围居民点居民生活造成影响。

第五章项目建设管理方案

5.1建设管理方案

5.1.1管理方案

（一）项目组织

为实现最大限度地管理好本项目，实现项目的建设目标与意义，在管理机制上，扬州华璟养老产业有限公司作为本项目的建设主体，前期阶段，成立领导小组，下设筹建工作小组开展工作。项目建设阶段，由筹建小组专门负责本项目的建设管理工作，同时接受相关部门的支持与监督。

在项目实施过程中，将派专人分别负责工程的设计、材料设备采购、预算投资控制、施工现场的进度控制工作，形成一个项目管理团队，对整个筹建过程中的工作进行督促、组织、协调，以及编制用款计划，执行资金收支操作。并在项目建设过程中执行以下几点：

1、在建设过程中，将建立和落实项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制和工程质量终身负责制，实施招投标制度、监理制度、工程合同管理制度等。

2、加强工程管理，通过招标择优选择施工单位、监理单位，认真做好工程进度、质量和投资控制，建设精品工程，保证投资效益。另外在项目建设过程中还将采用工程监理、造价跟踪控制等形式，全过程控制工程的建设。

3、加强资金管理，保证工程建设资金及时到位。加强工程款支付管理，防止资金流失。加强工程质量、进度管理，防止资金浪费。

（二）项目建设管理

项目的核心目标是由合同界定的质量目标、工期目标、投资目标、安全目标。在严格执行招投标与监理制度的基础上，项目建设管理的内容相应包括质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、合同管理及协调各方关系等。

5.1.2项目实施计划

1、进度安排原则

为合理安排项目建设周期，加快建设进度，项目建设必须遵循以下原则：

（1）制定详细的总体进度计划和专业工程计划，分项实施。

（2）项目涉及的建设内容需与住建、规划、市政、水利、园林、电信、电力等部门共同组织实施，因此项目在建设的同时，必须做好与相关部门的施工协调工作，确保施工进度不受影响。

（3）项目施工点多，具有不同专业施工同时进行的特点，必须切实合理规划，制订详细的施工方案，避免相互干扰等不安全因素的存在，力求工期合理，质量保证。

（4）充分考虑项目开发的特点，结合施工能力、资金到位等诸多因素，保证各功能土地的市场需求，同时实施滚动开发的战略，争取降低项目的投资成本。

（5）项目实施过程中认真做好项目进度报告，通过项目进度报告的进度信息，对项目进展情况有所了解，针对报告所指出的问题及时采取切实可行的解决办法，并对可能发生的问题尽早采取预防措施。

（6）项目实施的前期各项准备工作要到位。

2、总体进度安排

项目总进度包括从项目前期准备、工程勘察与设计、项目实施到项目完成的过程，建设期为2年。

第六章  项目运营方案

6.1运营模式选择

扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目为扬州华璟养老产业有限公司出资建设并持有物业，全权委托给第三方公司经营管理。

6.2运营组织方案

1、组织机构

该项目由建设单位指定项目经理，为了有利于项目管理，有利于控制目标，有利于信息沟通，下设合同管理部、计划财务部、技术工程部及综合协调部。各部门之间必须明确分工，认真履行各自职责，并相互密切配合，加强工程管理，确保工程质量，使工程按期完成。

2、合同管理部

在建设期负责合同管理。应依法订立工程设计、施工、监理和材料采购等各类合同，组织合同签约，检查合同执行情况，解决合同执行中出现的问题，最终组织合同结算。

3、计划财务部

负责项目的投资计划安排及财务管理。根据经批准的总概算和工期，结合总体规划要求，合理安排投资计划；严格执行基本建设财务、管理的各项制度，保证资金筹措到位，控制建设成本，确保资金使用效益。

4、工程技术部

负责施工现场工程质量、投资、进度及施工安全的监控，处理施工中的各类技术问题，进行质量检查和安全措施检查，组织阶段验收和竣工验收，并负责技术档案汇总存档。

5、综合协调部

负责协调建设单位与施工单位之间的关系，监督施工进度，负责现场环保及工地治安的协调，负责合同以外由建设单位提供的各项物资的采购供应。负责协调内设各部的关系和对外工作。

6、项目监理

建设单位应选择有资质、信誉高、业绩好的单位负责现场监理；监理单位应按照监理合同，严格履行监理职责，组织项目监理班子，并派驻监理人员旁站监理，现场监理人员应有相应的资质和较高的职业素质，对工程的进度、质量、投资、安全等进行严格控制，确保工程按既定目标实现顺利竣工。

6.3安全保障方案

一、物理安全措施

1、监控设备：在未来产业社区的关键位置，如主要出入口、公共区域、停车场等，安装高清摄像头和红外传感器，建立24小时监控系统。通过监控系统可以实时观察小区内的情况，及时发现并处理异常事件。

2、安全设施：在未来产业社区内设置消防设备、紧急报警系统、应急疏散标识等安全设施，并对其进行定期检查和维护，确保在紧急情况下能够迅速响应。

二、人员管理

1、安保队伍：组建专业的安保队伍，定期进行培训，提高他们的安全防范意识和应急处置能力。安保人员应熟悉未来产业社区的安全规章制度，能够熟练使用各类安全设备。

2、员工培训：定期进行培训，提高他们的安全防范意识和应急处置能力，共同维护未来产业社区的安全。

三、安全意识教育

1、宣传栏与活动：在未来产业社区内设置宣传栏，定期发布安全知识和警示信息。同时，组织安全知识讲座、应急演练等活动，提高员工的安全意识和自我保护能力。

2、员工互动：鼓励员工之间加强沟通和交流，分享安全经验，共同防范安全风险。

四、突发事件管理

1、应急预案：制定详细的应急预案，包括火灾、盗窃、自然灾害等突发事件的应对措施。预案应明确各类事件的处置流程、责任人和联系方式等。

2、应急演练：定期组织应急演练，模拟各类突发事件的发生，检验应急预案的可行性和有效性。通过演练，可以提高员工和安保人员的应急处置能力。

第七章  研究结论及建议

7.1研究结论

随着中国社会老龄化进程的加速，老年人口比例持续上升，对高品质养老服务的需求日益增加。扬州华璟养老产业有限公司GZ768地块康养项目通过整合医疗、护理、文娱等资源，为老年人提供全生命周期的一体化养老解决方案，有效匹配了市场需求。项目的成功运营将缓解当前养老设施供需错配的问题，提升区域养老服务供给水平。

1、本项目的建设符合国家有关法律、法规的要求。

2、本项目建设符合区域规划和土地利用规划，符合当地政府对竞得土地的相关规定。

3、本项目建设对周边的环境影响较小，有益于推进城市现代化建设，美化区域环境。

4、本项目具有较好的经济效益和显著的社会效益。

综上所述，本项目规模适当、布局合理、符合相关要求，且对该区域的经济繁荣，起到一定的促进作用。该项目的建设，符合目前扬州市经济发展的方向，并能实际满足邗江区发展需求。

因此，该项目是可行的，建议有关部门尽快批准该项目可研报告，以利于下一步工作的开展。

7.2建议

为保证项目顺利实施，进一步提高经济效益、环境效益和社会效益，建议建设单位在下一步工作中考虑：建设单位应做好项目立项等前期准备工作，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。