兴国县高兴镇小春村城丰组四融一共和美乡村建设项目竞价要求

一、项目基本概况

1、项目名称：兴国县高兴镇小春村城丰组四融一共和美乡村建设项目

2、项目地址：兴国县高兴镇小春村

3、招标控制价：299742.28元

4、建设内容：完成工程量清单中所包含的所有内容，具体工程量清单详见附件。

二、供应商资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照）

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

(6)法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。

2、特定资格条件：

（1）供应商须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，同时具有有效的《安全生产许可证》。（提供相应证书复印件并加盖供应商公章）

（2）拟派驻的项目负责人：拟投入本项目的注册建造师必须具备市政公用工程专业二级（含）以上资格和安全生产考核合格证书（B 类）（证书上的单位名称须与供应商名称一致）。（提供有效身份证、相应证书复印件及竞价前连续 6 个月（不含竞价当月）的社保证明材料并加盖供应商公章，因工作单位变更不足6个月的，以证书中的变更时间或以新办注册证书的时间为准。）

（3）拟派驻的项目施工关键岗位人员：质量员（市政专业）、施工员（市政专业）、材料员具有有效的岗位证书（或资格证书）和专职安全员的《安全生产考核合格证书》。（提供有效身份证、相应证书复印件及竞价前连续 6 个月（不含竞价当月）的社保证明材料并加盖供应商公章，因工作单位变更不足6个月的，以证书中的变更时间为准。）

（4）外埠来赣施工单位根据《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》(赣建字[2021]4号)要求办理企业进赣信息管理系统登记;根据建城镇[2021]19号文，江西住建云不再办理省外进赣施工企业单项工程投标信息登记。（提供能够有效充分反映企业登记成功的网页截图加盖供应商公章）

（5）供应商须提供2022年1月1日至竞价截止之日止（以合同签订时间为准）已完成一个同类项目的业绩。（同时提供业绩合同、验收报告、结算发票复印件加盖供应商公章）

3、分公司不具备施工资质，不允许参与竞价。

4、本项目不接受联合体投标。

以上内容作为筛选供应商资格条件依据，供应商务必提供证明文件、承诺函对于不提供证明文件的，评审小组有权对其按资格审查不通过处理。

特别说明：采购单位有四个项目同时发布竞价公告，为保证项目施工进度，本项目采用“兼投不兼中”，允许响应供应商同时参与多个项目的竞价，但不允许同时中标多个竞价项目。若中了前一个项目，则按报价由低到高排序第二的中选（依次类推），定标将按照下表项目的顺序依次进行：

| 序号 | 项目名称 | 定标顺序 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 兴国县高兴镇文溪村塔下组农田中路至方屋路口道路维修及道路两旁水圳新建项目 | 一 |
| 2 | 兴国县高兴镇文溪村通组路新建与维修项目 | 二 |
| 3 | 兴国县高兴镇樟坑村下汶组四融一共和美乡村建设项目 | 三 |
| 4 | 兴国县高兴镇小春村城丰组四融一共和美乡村建设项目 | 四 |

三、商务条件

1、为了使潜在供应商更深入地了解项目情况，我单位将在2025年9月28日15:00-15:30组织现场踏勘，签到地点：兴国县高兴镇人民政府三楼会议室。

参加现场踏勘人员必须为供应商拟任的项目负责人（注册建造师），踏勘时需持有公司法定代表人授权书（原件）、营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师证及B证、本人身份证（原件）。（以上资料原件或复印件加盖供应商公章，并装订成册）

请现场踏勘人员携带好资料在高兴镇人民政府三楼会议室集合，签到完毕后现场核验资料，核验通过后统一进入施工地点。

我单位在确认供应商相关资质证明文件合格后,发放供应商现场踏勘证明，需在竞价时上传。供应商需充分了解此次项目位置、情况、了解周围地形、道路、储存空间、装卸限制、周围建筑物和构筑物的安全防护及任何其他足以影响合同价的情况，不接收任何因疏忽或误解工地情况而导致的增加工程造价、索赔或工期延长申请等行为。

2、投标供应商须根据现场踏勘情况撰写针对本次项目的施工方案，未提供或提供不符合实际情况不具有操作性，视为无效响应。

3、工程质量要求：项目中所有使用的材料符合国家、行业相关规定，验收合格。

4、报价说明：必须上传工程量报价清单，应按照对应行业标准及相关规范，按照工程预算软件的格式填写报价文件，供应商不按要求填写，所产生的一切后果由供应商承担。报价包含本项目人工费、设备费、服务费、税金、管理费等与履约本项目可预见和不可预见的所有费用，合同履约过程及结算时，采购人不再支付合同款外的其他任何费用。在编制工程报价时，不得漏项、错项，否则造成后果由投标单位自行负责。

5、工期:合同签订后二个月内建设完成。

6、项目施工期间，中标供应商派驻的项目负责人（注册建造师）、质量员、施工员、安全员、材料员须驻场办公，接受采购人的考勤考核，累计3 次以上（含）未在施工现场的，采购人有权终止合同。

7、验收：必须符合国家有关技术规范和质量标准、环保标准或行业标准，验收不合格、存在质量问题，中标供应商必须返工，产生的一切经济损失由中标供应商承担。

8、中标供应商需提供二年售后质保维护服务，在质保期内中标供应商需对此项目进行无条件的维修和维护，且不收取任何费用，提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知后，服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在2小时内组织专业服务队伍到达现场进行处理；中标供应商在工程施工及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。

9、本项目将邀请江西省政府采购专家库的专家依据竞价公告项目要求对所有递交的竞价资料进行评审。

10、为避免恶意低价，根据县住建局发布的县城工程材料信息价格，结合市场价，评审小组成员认为响应供应商的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，评审小组成员应当将其作为无效投标处理。请各供应商注意接听电话，自接到通知60分钟内将报价书面说明、成本分析等证明材料加盖公章扫描发送送到邮箱（gzzhenxin666@163.com），或送达到赣州振鑫项目咨询管理有限责任公司（兴国县将军大道北侧11栋1-15号二层（新阳光商贸公司二楼）），逾期不予接收,自行承担后果。

四、其他补充事宜

1、如供应商使用虚假材料参与竞标或中标后无故拒绝履行竞价承诺， 将被禁止参与此后我单位的一切采购活动。

2、本采购文件发出后，采购人因无法预见的情况改变取消采购计划，采购人有权自行进行调整，且不承担因以上变更导致的一切经济或法律责任。

3、为确保竞价活动的规范有序及审核工作的顺利开展，各参与方提交的竞价文件中所加盖的公章及包含的各类相关资料，均须保证内容清晰可辨、信息完整准确。若因文件公章模糊不清或资料内容模糊导致关键信息无法辨识，将被视为不符合要求，相关文件及资料届时将不予认可，由此产生的一切后果由提交方自行承担。

备注:文件内条款须逐条响应，否则视为无效竞价，所有资料必须清晰加盖公章(以PDF格式上传)，若我单位发现任何虚假资质或虚假响应事项，我单位将取消中标资格上报至相关部门追究责任!

响  应  文  件

项目名称：

供应商名称（盖章）：

联系人、电话：

投递日期：

## 1.响应报价表

- 致：（采购人）

- 供应商名称：                             金额单位：人民币元

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 响应报价 (大写) | 大写： |
| 响应报价 (小写) | 小写： |
| 工程地点 |  |
| 工期要求 | 二个月 |
| 质保期 | 二年 |
| 备注 |  |

供应商名称(盖公章)：

年   月    日

说明：

1、报价单须字迹清晰，准确无误，不得涂改。

2、报价总金额应用阿拉伯数字和大写数字两种形式表示。阿拉伯数字和大写数字有不同的，以大写数字叙述为准。

3、须上传与工程量清单一致的详细报价清单（应按照对应行业标准及相关规范，按照工程预算软件的格式填写报价文件），按实结算。

## 2.江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国

政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等

原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收

违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》规定的“提供虚假材料谋取中标、 成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

响应供应商名称（单位公章）：

年   月   日

## 3.营业执照

说明：1、必须在有效期内。

## 4.特定资格证明文件

## 5.现场踏勘证明

现场踏勘证明

兹有                            （公司）于     年    月   日在规定的时间内对兴国县高兴镇小春村城丰组四融一共和美乡村建设项目进行实地踏勘，获得投标所需要相关资料。

1、经现场踏勘，该供应商对该项目现场现状已充分了解，知悉项目的施工标准、要求、工作量及施工工艺等。

2、该供应商若中标，不得对场地现状提出异议，不得以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

特此证明!

勘察单位（盖章）：

现场勘察人（签字）：

联系电话：

日期：    年  月  日

采购单位: (盖章)

日期:     年  月  日

## 6.响应供应商须根据现场踏勘情况撰写针对本次项目的施工方案