
武汉航科物流有限公司
运输服务竞价文件
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询价单位：武汉航科物流有限公司
        2025年5月27日

武汉航科物流有限公司水泥预制管片物流竞价采购公告
竞价条件

1.1本次询价采购单位为武汉航科物流有限公司物流事业部，需要物流运输服务，现已具备采购条件，现在中交集团供应链管理信息系统进行公开竞价采购。

竞价内容

2.1采购需求

运输物资需求一览表
	序号
	物资名称
	规格型号
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	水泥预制管片
	4.2米*1.2米管片
	车
	550
	17米平板，每环9吨

	
	
	
	
	550
	


2.2质量要求

（1）质量、验收、包装要求
（2）质保资料要求：质量保证书、出厂合格证、检测报告等要求

（3）其它特殊要求：
2.3交货要求

交货地点：湖南长沙雨花区汇金路

交货计划：预计运输周期为12个月
其它交货要求：

每车必须装3.5环
满足现场一切装货要求，在运输高峰期车辆最低配置不少于10台，且运输车辆须与中标单位有关联；
装货地（工厂）及各卸货地每个位置至少需一位驻场协调人员及安全员，工厂提供的垫木需要及时如数回收至工厂内，如有少数如数扣款。

车辆捆扎货物需要软性绷带避免货物受损，如因绑扎原因导致项目部拒收，运输单位承担损失，因为货物拒收返厂运费由乙方承担。
乙方需配合甲方回收甲供工地横撑、方木等周转材料，乙方车辆到达项目前，需提前通知我方项目驻场人员，服从甲方统一调度，方可进场。

响应人须知

3.1响应人资格要求
（1）在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合项目经营范围，能够独立承担民事责任、具有独立企业法人资格；

（2）遵守国家法律、法规，具有良好的信誉；并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；

（3）具有履行申请物资供应合同的能力和良好履约记录；

（4）具有良好的资金财务状况；

（5）具有固定的经营场所、合法和有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证（新证是三证合一）等。

（6）运输要求：车辆、司操人员须具有中华人民共和国交通主管部门核发行驶证、驾驶证、交通事故责任强制保险等有效证件和凭证;保证货物安全，根据客户要求送到指定地点，带到相关资料（例如客户送货单，材质书等），保证货物及时送达。

3.2响应人履约信用要求

响应人应有良好的履约能力和信誉，本次竞价入围不接受国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示为“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”且处于处罚期的供应商；不接受中国铁路总公司、等公布的限制交易期内的供应商。不接受中交集团、中交二航局、航科物流黑名单、重点关注名单供应商。响应人及其法定代表人自递交投标文件之日起前1年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。
3.3报名确认
有意参加报价者，请于2025年5月30日21时至2025年6月6日16时（北京时间，下同），登录中交集团供应链管理信息网（网址：http://empm.ccccltd.cn/）系统报名。

3.4响应保证金
本次询价报价方需缴纳 贰万元 投标保证金。【银行缴费回执请在报名截止时间前发送至招标方邮箱：2023006425@ccccltd.cn】，逾期未交缴纳投标保证金的单位招标方不予受理。缴费方式：银行电汇，汇款单上请备注：招标编号+单位名称+联系人电话，以便查询。

3.5履约保证金

履约保证金：金额为签约合同额的3%；中标人于中标通知书发布后3个工作日内提交
3.5.1收款信息
响应保证金和履约保证金收款信息如下：
账户名称：武汉航科物流有限公司

开户银行：交通银行湖北省分行江岸支行

账    号：421861118018000123626

4.响应人报价须知

4.1响应截止时点

凡有意参与者，请于2025年6月6日16时前，登录中国交建物资采购管理信息系统（网址：http://ec.ccccltd.cn/PMS/）线上报价(具体以平台设置时间为准)

4.2询价否决报价情况
4.2.1响应人有下列情形之一的，应当否决其报价

（1）纸质版报价未经响应单位盖章和法定代表人或授权代表人签字（无特殊要求除外，线上报价默认已获得授权）
（2）不允许联合体响应报价。

（3）响应人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。

（4）同一响应人提交两个以上不同的询价文件，但询价文件要求提交备选询价的除外。

（5）报价高于询价文件设定的最高限价。

（6）响应人没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应。

（7）没有按照要求缴纳保证金的情形
（8）其他经询价方认定为无效报价的情形。
4.2.2响应人有下列情形之一的，应当否决其报价，并保留扣除保证金权利
（1）响应人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（2）经核查线上投标IP地址重复、供应商注册信息重复、不同响应人的询价文件异常一致或者报价呈规律性差异。

（3）响应人获得项目后，撤回报价、不签订合同、不按照约定履约等情形，给采购方造成损失的，保留扣除保证金的权利。
4.3选择响应人办法

最低价选择
4.4支付信息

支付方式： 按以下 （7） 方式进行支付。

（1）使用现款支付；

（2）使用期限为 6 个月的银行承兑支付；

（3）使用期限为 6 个月的商业承兑支付；

（4）使用期限为 6 个月的信用证支付；

（5）使用金融产品支付： 供应链金融 ；

（6）其他支付方式；

（7）混合支付（由上述两种或者两种以上支付方式成）： 包括但不限于（1）-（5） 。手续费用、贴现费用、开具发票所缴税金等均由乙方据实承担。

乙方同意接收以“中交第二航务工程局有限公司”为出票人的银行承兑汇票或者商业汇票；同意接收甲方背书的合法票据。乙方同意接收中交第二航务工程局有限公司安排的金融产品。

4.4对账结算

双方办理月度预结算手续的60日内，甲方支付至预结算金额的70%；2026年2月15日前甲方支付至累计结算金额的90%，待乙方完成本合同项下全部运输任务后双方办理最终结算后60天内，甲方支付至最终结算金额的100%。

4.5响应有效期

响应有效期为响应截止时点起30天内有效。在响应有效期内，响应人撤销响应文件的，响应保证金将不予退还，并同时承担响应文件和法律规定的其它责任。

4.6其他承诺
响应人需知晓中交第二航务工程局有限公司（China Communications Construction Company Second Harbor Engineering Company Ltd）被美国政府列入贸易管制名单，在本项目拟提供的产品、软件、技术不受美国《出口管理条例》及美国其他相关出口管制规定的管制，询价方从响应人获取产品、软件、技术的行为不会违反美国出口管制的相关规定。

响应人保证，如果响应人的响应文件被接受，将严格执行询价文件中的各项条款，认真履行责任及义务，兑现响应文件中提出的各项承诺。

响应人同意响应文件对响应人具有约束力，并在响应有效期内可随时接受成交。响应方慎重保证，响应文件的所有内容及提供给询价方的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，询价方将有权宣布响应人响应文件作废。

在正式合同准备签订或执行之前，本响应函、询价采购人的书面通知及成交通知书将构成约束我们双方的合同文件。响应人理解询价方不一定接受最低价或收到的任何响应文件。

响应人承诺，在询价方平台线上的报价已经过响应单位和法定代表人授权。

5.联系方式

业务联系人：粟滔
联系电话：19122130081
询价组织机构：武汉航科物流有限公司采购管理部

地  址：武汉市江岸区兴业路136号

联系人：陈宏亮（采购管理部）        

联系方式：18007147137
2025年5月30日

附件1：
	武汉航科物流有限公司物流运输（询）报价表

	致：武汉航科物流有限公司

	    我方经过实地考察，运输报价如下，如贵公司选择我方进行实际承运，我方承诺履行报价单价，做好保供工作。

	序号
	项目
	运输品种
	计划数量 （车）
	运输周期（月）
	起始地点
	到达地点
	运输距离（km）
	含税运输报价（元/环）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	
	运距 　合计
	单价
	合价
	
	

	1
	湖南韶山路管片运输
	4.2米*1.2米管片
	550
	12
	湖北黄冈
	湖南长沙
	430
	
	
	17米平板
	

	合计
	
	
	550
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价说明：（报价方可注明装车吨位、报价有效期、付款方式等）
1.除装卸设备及劳务人员外乙方全包，包括但不限于司机人工费、燃油、车辆使用费、保险费等其他费用。

	法定代表人或委托代理人：

	报价方（签字盖章/手印）：

	报价日期：   年  月  日


附件2：管片图纸
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附件2：

物资物流合同

招标（询价）编号：                   
合同编号：                         
（提示：公司代号-项目代号-WZWL-签约时间-序列号）
签订地点： 湖北武汉    

签订日期：      年    月    日
委托方（甲方）： 武汉航科物流有限公司 

受托方（乙方）：                                      
按照《中华人民共和国民法典》以及有关法律规定的有关规定，甲乙双方本着互惠互利的原则和相互合作与支持的宗旨，就甲方委托乙方运输材料的相关事宜，经友好协商达成如下协议。
运输材料名称、规格、单位、数量、单价、金额、税率、税额等
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	含税运输单价（元）
	金额（元）
	税率
	税额（元）
	备注

	水泥预制管片
	4.2米*1.2米管片
	车
	550
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


1.1计费标准及界定：                                         。
1.2运输单价组成： 乙方配备资源、安全等要求 
实施并完成本工程所需的所有费用，价格包括但不限于调遣费、组织运输所需的人工费、车辆、人员食宿、生活水电费、绑扎材料费（含支垫、薄膜、保护、包装和加固等材料）、机具设备使用费、设备检验费、燃油费、安全环保及文明施工措施费、交通疏导费、路障排除费、运输期间发生的阶段性停置费、管理费、增值税及附加费、利润、保险费、施工风险费和所有可能发生的费用。运费不包含管片在启运地、目地的两点的装车、保险、利润、利息、税金以及所有明示和暗示费用。
1.3单价变更机制：                            。
1.4数量约定

本合同第1条“数量”为暂定数量，结算数量的增减不影响本合同的其他条款执行，结算数量以双方核实运输数量为准。
1.5材料数量与价值

双方在材料清单中标明材料数量和材料价值，作为本合同附件（详见附件1：材料清单及价值），与本合同具有同等法律效力。
1.6履约期间如国家调整增值税税率，则本合同不含税价不变，按照调整后的税率进行结算，调整合同总价。
运输材料要求的时间、地点、运输工具要求、包装方式等
2.1提货及运输时间要求：                        。
2.2材料运输起点：湖北黄冈
2.3材料运输目的地：湖南长沙。
2.4运输工具要求：满足现场一切装货要求，在运输高峰期车辆最低配置不少于10台，且运输车辆须与中标单位有关联；

2.5包装方式：车辆捆扎货物需要软性绷带避免货物受损，如因绑扎原因导致项目部拒收，由乙方承担损失，因为货物拒收返厂运费由乙方承担。

2.5.1货物的包装由 甲方 负责，货物包装应符合国家标准及行业标准。甲方提供管片与管片之间的垫木，其余加固材料均由乙方负责并承担费用
2.5.2乙方应严格检查货物外包装，确认符合运输安全要求，保证在货物运输过程中不损坏、散失、遗漏，不损坏和污染运输工具和其他物件，确保货物安全无损运抵合同约定目的地。
2.5.3根据货物特点或所涉行车路线、路况，交通运输法律法规及运输的实际需要，对货物包装有特别要求时，乙方应在交运前的合理期限内以书面形式通知甲方。
2.5.4乙方在运输和监管货物期间，未经甲方书面同意，不得对货物的原包装做任何拆卸或改变，但在发生事故或情况紧急时，为避免甲方遭受更大损失的情况下除外。乙方应在该等情况发生后 1 小时内向甲方书面报告详情。
交货时间、交货地点、交货方式、运输要求
3.1交货时间： 预计运输周期为12个月 。
3.2交货地点： 湖南长沙 。

3.3交货方式： 装货地（工厂）及各卸货地每个位置需一位驻场协调人员及安全员。

工厂提供的垫木需要及时如数回收至工厂内，如有少数如数扣款。

乙方需配合甲方回收甲供工地横撑、方木等周转材料，乙方车辆到达项目前，需提前通知甲方人员，服从甲方统一调度，方可进场。 。

4.3运输要求：

（1）乙方安排的运输工具和人员须足以保证运输需要，保证所安排的运输工具、设备、通讯工具及驾驶人员、装卸人员、押运人员处于安全、良好的工作状态，具备履行本合同的相应资质和能力。 

（2）乙方应根据《运输清单》要求，在发货地装载货物后，将货物运送到收货地，交付给甲方指定的收货人，并保证货物的完整和安全。 

（3）乙方应保证将货物在《管片发货签认单》所载期限内运送到收货地。 

（4）乙方应采取必要措施对运输全程进行监管，消除安全隐患，严防货物脱落、扬撒、泄漏、变质、短缺；未经甲方同意，在运输过程中不得转车及和其他产品混装。 

（5）乙方应密切关注发货地、收货地和运输沿途情况。在发货前和运输期间发生不可抗力事件，或发生长时间交通堵塞、重大交通事故、运输工具故障、行政处罚等障碍时，乙方应立即通知甲方，最大限度地调剂运输工具、调整运输路线，以利运输及时、安全、经济。 

（6）运输方式：本合同管片运输采用陆运运输。运输批次及管片装车块数由甲方决定，乙方同意：接受甲方安排。 

（7）乙方负责管片从起运地装车后到交货地卸车前（运输过程）的一切费用、责任和风险。 

（8）组建本次运输的专设机构（执行机构）组织本次运输，负责运输全过程的管理。在运输实施前，向甲方书面明确各运输区间相关责任人员名单及联系方式，明确岗位职责,并向甲方提供车辆证件、驾驶员证件信息、以及保险等有关证件资料。同时，该组织机构在运输过程中由独立于生产、技术的质保部门对运输质量进行检查、监督、监察，确保运输按计划准确实施。 

（9）负责对运输区间沿途经过路面、桥梁、涵洞、收费站等认真勘察，选择最优的运输路线，办理好相关通行手续，联系排障、进行交通护送等；运输实施时对通过容易发生危险的路段（收费站、桥梁、涵洞、弯路、陡坡、道口等关键环节）之前有完善的运输方案和应急预案，以确保甲方运输车辆安全通过、运输顺利。 

（10）服从甲方的统一管理，积极组织配车、承运；启运时应根据承运运输的要求按运输的不同特性（如运输外观尺寸、重量、数量等参数）制定管片运输具体方案和启运时间，协调好各区间、各环节的工作，并及时告知甲方相关人员。 

（11）运输时应提供技术状况良好的车辆（承载大件的牵引车/挂车的技术状况尤为重要）。如发现运输设备不适宜装货要求时，应立即通知甲方，并及时更换符合要求的运输设备。 

（12）管片运输过程必须执行：1）装车检查；2）运行检查；3）卸车检查制度。现场执行应由专人清点装运运输，防止漏装、混杂、破损。严禁运输中夹带其它与运输合同内容无关的一切运输。 

（13）管片运输要放置牢固，并采取必要的防碰撞、防震措施。车辆张贴反光条，运输途中要定时检查，发现异常情况时，及时采取措施，并及时报告甲方。 

（14）应根据运输性质和运输要求，按照国家规定，正确使用运输标志和包装储运图示标志；严格遵守《道路运输安全操作规程》，确保运输安全运抵。装车时要严格按照甲方制定的规划，在指定的区域作业。 

（15）管片运输过程中层数最多只能堆放 3 层，若因堆放层数过高损坏管片，所有损失由乙方承担。 

（16）乙方负责管片与车之间的垫木。负责免费如数拉回甲方提供的垫木。 

（17）乙方必须对其人员、车辆设备及财产的安全负责。在运输过程中所发生的安全事故由乙方负责并承担相关费用。乙方负责为本工程配置的人员、车辆、机械设备和其他财产以及对第三者可能造成的损失承担购买保险的责任并承担其费用。乙方未按合同规定购买保险而产生保险事故导致乙方人员、财产、车辆、机械设备遭受的一切损失由乙方自行承担，乙方不得以任何理由要求甲方予以分担。甲方可随时检查乙方购买保险的情况，乙方需提供有关保险单据，不提供或提供不出的，甲方有权采取暂停支付运输款，从运输款中扣留相应部分代乙方购买保险等措施，乙方不得拒绝。甲方采取的任何措施，不影响乙方应购买保险的责任。 

（18）乙方提供的作业人员及其它特殊工种人员必须持证上岗。 

（19）乙方与任何第三方签订的经济及其他合同协议等，甲方均不承担任何连带责任。 

（20）在执行本合同过程中，若因乙方原因导致甲方被收货方单位或其他政府部门扣罚履约担保金或其它处罚时，其责任由乙方承担，乙方同意甲方从支付乙方的运输款中扣除此费用，同时，甲方有权要求乙方及时整改，若整改后仍不能满足收货方单位或其他政府部门要求时，甲方有权终止合同，由此造成的损失和责任由乙方承担。 

（21）乙方在运输过程中必须保证甲方产品原有质量。如甲方产品在运输过程中质量受到损害而使收货人拒收货退货，由此引起的一切经济损失均由乙方负责。 

（22）乙方负责用于投入本工程的健康、安全、环保、文明施工措施等费用，安全、环保及文明施工应按建设单位、项目部及地方政府的有关规定和要求执行。 

（23）管片运输工程乙方需配置专职安全员至少一名（持 C 证）。 

（24）保险金不足以赔偿部分的损失及免赔额部分的损失由乙方承担。

计量
本合同采用第 4.3 条约定的方式进行计量。
4.1磅重计费的材料：以（地点）磅重为依据。过磅重量与送货单数量有较大偏差时，双方应查找原因确保材料质量无损失时方可办理验收手续，送货单数量大于磅重数量的，按磅重数量签认结算；送货单数量小于磅重数量但在   ‰以内的，按送货单数量签认结算；超出   ‰以上的，按甲方指定过磅点磅重数量签认结算。如有异议，可到双方约定的过磅点复核。
4.2理重计费的材料：理论换算计量。
4.3计件计费的材料：点件计量。
4.4体积计费的材料：量方计量。
联络
5.1双方授权代表及联系方式、地址及工作内容

5.1.1甲方授权代表为： 粟滔 

联系电话： 18223076944    
邮箱：                       通讯地址：                 

工作内容：在本合同执行过程中与乙方联系、沟通协调、运输计划的签发、工作联系函的收发处理、结算单的办理、对乙方异议的处理等。

5.1.2乙方授权代表为：      

联系电话：                   
邮箱：                       通讯地址：                 

工作内容：在本合同执行过程中与甲方联系、沟通协调、运输计划的接收、组织运输事宜、工作联系函的收发处理、结算单的办理，对甲方异议的处理等。

5.2如有变更，需提前 3 天书面通知对方确认。

5.3通知、函件等送达的约定

5.3.1甲方向乙方发出的通知、函件等，均按照本协议第5.1.2条所列明的联系方式，以邮递、电子邮件、手机短信、微信、专人送达等方式发送给乙方（可采用一种或者多种方式发送）。

5.3.2甲方通过邮递方式发送的，以邮寄之日后的第五个自然日即视为送达日，无论邮件是否签收、拒收、代收或退回；甲方通过电子邮件、手机短信、微信等数据电文方式发送的，以该数据电文进入相关系统之日即视为送达日；甲方通过专人送达的，以签收之日视为送达日（如拒收则以送达专人在送达回证上记明情况之日视为送达日）。

5.3.3对于双方发生的任何纠纷，乙方同意争议解决机构（包括但不限于人民法院、仲裁机构等）可以通过手机短信、电子邮件或邮寄方式向乙方送达法律文书（包括但不限于诉讼文书），争议解决机构向上述联系方式发出法律文书即视为送达。乙方同意争议解决机构可采取以上一种或多种送达方式送达法律文书，争议解决机构采取多种方式送达法律文书，送达时间以上述送达方式中最先送达的为准。

5.3.4乙方应当保证所提供的联系方式是准确、有效的，并进行实时更新。如果因提供的联系方式不确切，或不及时告知变更后的联系方式，使相关文件（或法律文书）无法送达或未及时送达，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。
检验及提出异议期限

6.1运输起点检验
6.1.1甲方在运输起点进行材料验收的运输：原则上由甲方检验人员到场验收，如甲方检验人员无法到场验收，委托乙方运输人员进行验收，对材料的质量和数量验收具体要求为： 乙方应根据《运输清单》记载的货物名称、规格、数量（重量）、包装、时间、地点、联系人、联系方式、注意事项、特别要求等逐项核对。核对无误后方可办理发货手续。乙方发现货物与《运输清单》填写的内容不符或可能危及运输安全的，不得办理发货手续。
6.1.2甲方在交货地点进行材料验收的运输：装载过程中，允许托运单上甲方记载的材料数量与实际托运的材料存在略微差异。材料准确数量以乙方接收材料时与对方签认的数量为准并形成送货单数量。

6.2目的地检验及提出异议期限（针对在交货点验收的材料）

6.2.1材料装运到约定目的地之后，双方的目的地检验人需要现场对材料的数量和外观进行检验，并进行签认。
6.2.2甲方对乙方交接数量及材料外观质量有异议时，在现场检验时向乙方提出；乙方现场提出解决方案，如果方案没有得到甲方认可，则需要双方共同留存证据（视频影像、照片、单据等），乙方授权代表在   天内到甲方现场协商解决，否则，视为乙方默认甲方提出的异议和处理意见。

6.2.3 装载地甲方检验人姓名：         ，电话：               ；

目的地甲方检验人姓名：         ，电话：               ；

装载地乙方检验人姓名：         ，电话：               ；

目的地乙方检验人姓名：         ，电话：               。

6.2.4如甲方委托乙方向收货人（第三人）送货，收货人（第三人）的签认与6.1条数量不符时，乙方应立即通知甲方授权代表进行交涉处理。如乙方擅自签认，由乙方赔偿甲方因此产生的直接经济损失。
结算、支付

7.1结算

乙方充分了解和承诺：
7.1.1结算周期：双方约定每批次/全部委托的材料运输完成后   天内，乙方必须联系甲方办理结算，逾期没有办理结算且没有书面告知甲方的，视为乙方放弃该批材料运输结算，甲方不予办理结算手续。
7.1.2结算依据：乙方将甲方或收货人（第三人）在目的地签认的验收单，交给甲方办理运输结算单。

7.1.3结算单是本合同文件的组成部分，并经过双方授权代表签字、盖章后生效，在结算单中需要注明扣除的款项（包括并不限于违约金等）。

7.2支付

7.2.1支付方式

合同价款的支付方式： 按以下 （7） 方式进行支付。

（1）使用现款支付；

（2）使用期限为 6 个月的银行承兑支付；

（3）使用期限为 6 个月的商业承兑支付；
（4）使用期限为 6 个月的信用证支付；

（5）使用金融产品支付： 供应链金融 ；

（6）其他支付方式：                           ；

（7）混合支付（由上述两种或者两种以上支付方式成）： 包括但不限于（1）-（5） 。手续费用、贴现费用、开具发票所缴税金等均由乙方据实承担。
乙方同意接收以“中交第二航务工程局有限公司”为出票人的银行承兑汇票或者商业汇票；同意接收甲方背书的合法票据。乙方同意接收中交第二航务工程局有限公司安排的金融产品。

7.2.2乙方收款账户

收款人：                  

账  号：                  
开户行：                  
7.2.3 支付比例及支付时间

双方办理月度预结算手续的60日内，甲方支付至预结算金额的70%；2026年2月15日前甲方支付至累计结算金额的90%，待乙方完成本合同项下全部运输任务后双方办理最终结算后60天内，甲方支付至最终结算金额的100%。
7.3其他约定

乙方充分了解和承诺：依据法律或本合同约定乙方应支付甲方的违约金或其他款项将被视为甲方的可向乙方主张的债权，对该债权的实现双方同意甲方可以主张从甲方应支付乙方的本协议下的款项或其他甲方应支付乙方的款项中直接扣除直至抵消完毕，不足的部分乙方当然同意予以补足。甲方没有从应支付乙方的款项中扣除的并不应该视为甲方对主张该违约金或款项的放弃。

发票

8.1 甲乙双方税务信息 

	项目
	甲方
	乙方

	全称
	武汉航科物流有限公司
	（与合同签订单位一致）

	纳税人身份
	一般纳税人
	

	纳税人识别号
	91420100177685578Y
	

	注册地址
	武汉市江岸区兴业路136号
	

	注册电话
	027-52301699
	

	开户行
	交通银行江岸支行
	

	账  号
	421861118018000123626
	


乙方向甲方提供的增值税发票的税务信息必须与上述甲乙双方的税务信息一致。

8.2乙方充分了解和承诺：在双方办理完结算单后，乙方根据本期结算单在    个工作日内开具并送达真实、合法、有效的全额增值税☑专用/□普通发票给甲方入账，否则甲方有权拒绝支付一切款项，且无需承担任何责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。发票方式为一票制。
8.3 甲方增值税专用发票的丢失、毁损，乙方应协助办理进项税发票认证抵扣相关事宜。

双方权利和义务
9.1甲方的权利和义务
9.1.1提供材料的运输计划。
9.1.2提供材料的交货地点、运输要求、支付方法等乙方应该知道的信息。
9.1.3收货后，及时配合乙方办理相关手续。
9.1.4施工便道、场地：甲方确保满足供应材料的基本条件，并对乙方的服务行为积极配合。
9.1.5按合同规定支付款项。
9.2乙方的权利和义务
9.2.1按照合同的约定，及时、保质、保量，确保材料送达指定地点。
9.2.2材料到达现场后,积极配合甲方交货。
9.2.3甲方提出异议时，积极配合处理。
9.2.4及时联系甲方办理结算手续。

9.2.5为履行本合同而投入的人员、材料、设备、工具等，以及承运的货物购买财产保险、人身险、第三者责任险等，在材料装、运等整个供应过程中发生的事故和财产损失由乙方承担费用和责任。

9.2.6货交承运人（乙方）后的一切风险及损失由乙方承担。乙方须保证所安排的运输工具、设备、通讯工具及驾驶人员、装卸人员、押运人员处于安全、良好的工作状态，具备履行本合同的相应资质和能力。
9.2.7乙方充分了解和承诺：在本合同履行过程中，如因乙方与第三人之间的纠纷导致甲方作为共同被告或发生其他有损甲方利益的事宜，由乙方承担因此给甲方造成的一切损失和后果，包括不限于甲方支出的诉讼费用、律师费用、其他应诉抗辩费用以及经有关机构裁决需由甲方承担的全部费用等。甲方有权从当期应支付乙方货款、扣留的乙方各类保留金、乙方提交的履约担保中及时收取违约金，不足部分由乙方及时补齐。
履约担保
10.1履约担保：签订合同前，乙方向甲方一次性提交人民币合同金额3%作为履约保证金；或等额见索即付银行履约保函。

10.2乙方将材料交接完毕无误后书面申请，经甲方审核后于 60 天内一次性退还履约担保（无息）。

10.3履约担保的退还或不予退还并不免除乙方对已履约工作的质量保证责任。

违约责任及赔偿
11.1甲乙双方任何一方违反本协议造成对方损失的，按违约时的实际损失赔偿对方。
11.2材料灭损：承运期间材料灭损的，甲方办理了材料申明价值的（参见合同条款1），由乙方按材料申明价值赔偿；甲方未办理材料申明价值的，由乙方按材料实际损失赔偿，或者更换成同规格型号、同生产厂家等量新材料。
11.3乙方未经甲方书面同意将货物全部或部分转交第三方实际运输的，应向甲方支付所涉货物运费总金额的30%作为违约金，乙方的合同义务不免除。

11.4乙方收到发货计划后延误或未能执行的，乙方应向甲方支付当次运费千分之一/日的违约金，直至货物起运。该等违约金可由甲方在运费中扣除。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿损失。

11.5因乙方原因造成延迟交货的违约责任： 乙方应向甲方支付当次运费千分之一/日的违约金，直至货物运至甲方。如逾期超过15日，甲方有权终止合同，同时乙方按当次运费的30%向甲方支付违约金。该等违约金可由甲方在运费中扣除。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿损失。

11.6乙方擅自倒卖货物的，导致货物短少、流失、变质的，乙方应赔偿甲方损失。此外，乙方还应向甲方支付所涉货物价值的20%作为违约金
11.7如乙方违约，甲方保留单方解除本合同并重新选择其他承运人的权力。

11.8若甲方未按约定付款，乙方可向甲方主张逾期付款利息，利率为合同订立时1年期贷款市场报价利率。
节能环保
12.1乙方在执行本合同的过程中，应遵守国家和地方有关节能、环保法规及甲方的相关规定，注意保护环境，若造成了环境污染，由乙方承担全部责任和所有费用。
12.2材料包装物回收：                                     。
安全生产、职业健康
13.1乙方应确保提供的运输方式、机具设备符合国家法律、法规、标准、规范及合同中关于运输安全的相关规定，不得在运输过程中使用国家明令禁止使用或淘汰的产品、设备、机械。

13.2乙方负责运输过程的安全生产、职业健康管理工作，负有主体责任，保证在运输过程的安全作业并承担责任和义务，若运输过程中发生致人伤亡、机具设备、船舶损失的事故，由乙方负责。

13.3乙方应确保运输过程中关于危险品、易燃易爆物品、超大等特殊构件物品等办理相关手续，确保依法合规运输。

13.4若合同约定落地交货方式，则产品到达施工现场后的倒运、卸货等过程，乙方应遵守甲方施工现场的安全管理要求，并承担安全生产、职业健康主体责任。
合同的变更、解除及转让

14.1合同的变更

14.1.1经合同双方协商一致，可以对本合同条款进行变更，合同变更文件必须由双方授权签约代表签字、盖章确认，变更文件为本合同组成部分。

14.1.2结算单为合同文件一部分，结算单必须以双方授权代表签字，并盖章后生效。如结算单中所载明内容对本合同条款进行实质性修改，以本合同条款所列明内容为准。

14.2合同解除

14.2.1 如乙方存在下列任一违约情况，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同约定的期限内（或根据双方书面另行约定同意延长的期限内）提货，且在甲方提出改正要求的时限内仍未履行；

（2）如果甲方有充分依据证明乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

14.2.2如果甲方根据上述条款的约定，终止了部分或全部合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买未交付的服务，乙方应承担甲方因购买类似服务而产生的额外支出。在终止部分合同情况下，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
14.2.3经合同双方协商一致，可以解除本合同，双方必须经授权代表签署书面文件和盖章进行确认，并明确合同解除时双方权利与义务。

14.3合同权利的转让

乙方充分了解和承诺：未经甲方同意，乙方不得向第三人转让本合同下所有权利（含债权），否则乙方应按照转让债权金额的20%向甲方承担违约责任。

廉洁约定
15.1甲、乙双方及工作人员不得向对方索要回扣等物质或非物质利益。
15.2甲、乙双方及工作人员不得接受对方人员给予的金钱及其他财物；不得参加可能对公正处理业务有影响的吃、喝、玩、乐等娱乐活动。
15.3甲、乙双方及工作人员不得以满足个人利益为目的而要挟和刁难对方。
15.4甲、乙双方及工作人员出现索贿行为的，应及时向对方领导或纪检监督部门投诉。
15.5甲、乙双方及工作人员不得发生关联交易、利益输送等其他不正当利益。
15.6甲方发现乙方采用不正当手段对甲方工作人员行贿，可根据具体情况和造成的后果，追缴乙方合同总价5%的违约金。

15.7甲方纪检监督部门联系人：      ，举报电话：    ，举报邮箱：      ；

乙方纪检监督部门联系人：       ，举报电话：      ，举报邮箱：      。

15.8如双方签署有廉政协议，应符合廉政协议约定。
争议的解决
16.1因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应尽量通过友好协商。协商不成时，双方约定以以下第    种方式解决争议：

（1）向甲方法人住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

（2）向约定的          仲裁委员会申请仲裁（仲裁地点为       ），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

16.2在提起诉讼或仲裁期间，除正在进行裁决的部分外，本合同的其它部分继续执行。

其他
17.1本合同自双方或双方法定代表人或其授权签约代表人签字并盖章之日起生效，至交接完毕且费用结清、双方履行完合同义务后失效。

17.2本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
17.3未尽事宜，双方共同协商。
17.4本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，具有同等法律效力。

合同附件

18.1下述合同附件为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等效力：

附件1：材料清单及价格

附件2：授权委托书
附件3：合规保护标准条款
附件4：廉政协议

（以下无正文）

乙方声明：甲方已依法向我方提示了相关条款（特别是加粗字体条款），并应我方要求对相关条款的概念、内容及法律效果做了说明，我方已经知悉并理解上述条款。

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）
法定代表人：                                法定代表人： 
授权签约代表（签字）：                      授权签约代表（签字）：

附件2：授权委托书
授 权 委 托 书（授权给个人）

致 （公司、公司属各单位、项目部全称）：
（对方单位与其营业执照相符的全称）（以下简称“本公司”/“本单位”）注册地为  某某地    ，公司法定代表人/单位负责人 姓名 。
本公司/本单位谨授权 代理人姓名 （其签字真迹如下所示）(身份证号           )为本公司/本单位正式合法的代理人，该代理人有权代表本公司/本单位处理          的相关事宜，具体包括：       。
本授权委托书经本公司法定代表人/单位负责人签署并加盖本公司/本单位公章后生效。
附：（对方单位）营业执照、法定代表人或单位负责人身份证、代理人身份证的复印件 
授权单位盖章：
                        法定代表人（单位负责人）签章：
代理人签字：
代理人身份证号：
                         签署日期：  年  月  日
（在盖章页附）：
公司法定代表人                     代理人
身份证复印或扫描件正反面   身份证复印或扫描件正反面

附件3：合规保护标准条款
合规保护标准条款

双方同意，本合规保护标准条款构成双方之间订立的合同的重要组成部分，双方应共同遵守。
公务人员的定义

（一）政府的官员、雇员、代表以及代表政府或者经公共权力授权行使权力的公司、组织或个人；

（二）国际组织的官员、雇员和代表；

（三）行使公共权力的政治组织的官员、雇员、代表，或皇室成员；

（四）公共企业（政府直接或间接控制或施加决定性影响力的企业）的官员及雇员。

遵守反腐败法律

（一）乙方在此声明、保证及承诺，与本协议项下进行的活动或交易相关的乙方及乙方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有直接或间接代表乙方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会违反，或致使甲方违反《中华人民共和国刑法》、《联合国反腐败公约》、《经济合作与发展组织关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》，及业务所在国的反腐败、反欺诈、反串谋及公平竞争法律、法规及规则等（合称“反腐败法律”）。

（二）乙方特此声明、保证及承诺：乙方及乙方关联公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表乙方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会发生以下行为：

1、为如下目的给予或承诺给予公务人员、个人或实体任何利

益：

（1）不当影响公务人员的行为或决定；

（2）诱使公务人员违反其法定职责从而作为或不作为；

（3）诱使公务人员直接通过其个人影响力，或通过其对国内外政府或政府部门的影响力，影响该政府或政府部门的行为或决定；

（4）协助甲方或甲方关联方不当获得或保持商业机会或使其获得不当优势。

2、为如下目的给予或承诺给予个人任何利益，无论其是否为公务人员：

（1）意图使该个人不当履行其应尽的职责或义务；

（2）知悉或相信该个人接受利益即构成不当履行其应尽的职责或义务。

持续义务

乙方在此声明并保证：乙方和乙方的关联公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表乙方行事的个人及相关方，在本协议有效期内均会遵守反腐败法律的相关规定。

公务人员参与

除已向甲方披露的情形外，乙方现有的董事、高级管理人员、雇员、最终受益人股东（不包括上市公司的股东）均非公务人员，其直系亲属亦均非公务人员；若发现上述董事、高级管理人员、雇员、最终受益人或股东成为公务人员时，乙方应在合理时间内通知甲方。

无私设资金

在本协议有效期内，乙方不会因为接受反腐败法律所禁止的支付，或为便利从事反腐败法律所禁止的其他行为，而设立或保有秘密或账外资金、账户或资产，无论其是否与本协议下拟进行的交易相关。

合规声明

自本协议签署之日起，每满一年之前30天内，乙方应提供其遵守反腐败法律的年度合规证明。

赔偿

乙方承诺：甲方及其代表、董事、高级管理人员、雇员及股东不承担由于乙方违反本附件项下反腐败陈述、保证与承诺而造成的损失及后果，包括但不限于罚金、赔偿金或上述个人或相关方的经济损失。

终止权

根据可靠消息，包括但不限于乙方陈述或有正当来源的新闻报道，如甲方认为乙方已实质性违反其在本附件中关于遵守反腐败法律的相关陈述、保证与承诺，则视为乙方实质性违反本协议。无论乙方是否因为违反反腐败法律而获罪或受到其他处罚，甲方都有权终止本协议，且无须为此承担违约金或对乙方进行赔偿。

审核权

乙方应保留所有必要记录以证明其遵守本合规保护标准条款规定。乙方同意，经甲方事先通知，甲方或甲方指派的审计事务所可查阅或审核乙方与本协议履行相关的会计账簿和记录。甲方及其指派的审计事务所对前述会计账簿和记录的查阅或审核应严格限于本协议所述工作范围，且仅为合规审核目的。本条所列审核费用由甲方承担。

费用

乙方履行本合规保护标准条款项下义务所产生的成本及费用由乙方承担，甲方事先同意承担的除外。

调查通知

乙方同意，如发现其因与本协议相关的行为正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，应立即通知甲方；此外，如乙方发现其因违反反腐败法律而正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，无论被调查行为是否与本协议相关，应立即通知甲方。
附件4：廉政协议
廉政协议
为进一步完善监督制约机制，加强物资类业务的廉政建设，规范、约束双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关廉政建设的各项规定，订立本廉政协议。
第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和协议文件另有规定之外），不得损害国家和企业的利益，违反工程建设和企业管理的规章制度。

（三）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。

（五）发现对方严重违反本协议条款的行为，应向其上级纪检监督部门举报、建议给予处理，并要求告知处理结果或按本协议规定追究责任。
第二条  甲方义务

（一）甲方及其工作人员不得接受或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证以及任何奖金或其他经济利益。
（二）甲方及其工作人员不得在乙方报销或支付应由甲方或个人承担的费用。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游及婚丧喜庆等活动中提供资助或方便等。
（四）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；
（五）甲方工作人员不得利用职务便利向乙方介绍或指定物资供应商，推销或指定使用物资设备，借用、占用施工方车辆。
（六）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与乙方本项目有关的材料设备供应等；不得要求乙方安排亲友工作。

（七）甲方及其工作人员不得有违反中央八项规定精神和廉洁从业规定的其他行为。
第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证以及购置或提供通讯工具和高档办公用品等。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；
（三）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员住房装修、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游及婚丧喜庆等活动中提供资助或方便等。
（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及旅游、健身、娱乐等活动。

（五）乙方对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝。
（六）乙方不得为甲方工作人员的亲友安排工作。

（七）乙方不得有违反中央八项规定精神和廉洁从业规定的其他行为。
第四条  违约责任

（一）甲方或其工作人员违反本协议第一、二条，甲方上级单位纪检监督部门按照职权，根据有关规定给予党政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方或其工作人员违反本协议第一、三条，甲方有权扣除乙方合同总金额10%作为违约金，并将其不良行为纳入供应商信用评价定级，同时建议乙方上级纪检监督部门根据有关规定给予处理。 
第五条  甲方或甲方上级单位的纪检监督部门可约请乙方或乙方上级单位纪检监督部门对本协议履行情况进行检查；若乙方无上级纪检监督部门，则甲方上级单位纪检监督部门有权单独检查，提出相应的处理意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签字或盖章之日起至双方办理结算完毕时止。

第七条  本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲方上级单位纪检监督部门一份，若乙方有上级单位，送该单位纪检监督部门一份。 

甲 方：（盖章）                乙 方：（盖章）

代表人：                    代表人：

监督举报电话：               监督举报电话：



