### 工作范围和技术要求（服务）

1. 项目简介

## 按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《河北省安全生产应急管理规定》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》要求，聘请专业机构对加气站开展应急预案评审、备案工作。

- 功能描述

## 应急预案评审、备案工作服务供应商，完成后出具纸质及电子版文件。

- 工作标准

- 应答人需完全按照采购人要求，开展应急预案评审、备案工作。

- 本项目所适用的法律、标准、规范为国家、地方及行业现行的法律、标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对相应法律、标准或规范的修改，以及新颁布的法律、标准和规范。具体法律、标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出法律、规范和标准，则按国家、地方及行业相应最高要求实施。

- 本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《河北省安全生产应急管理规定》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》。

- 服务内容包括开展应急预案评审、备案工作。

- 应急预案评审、备案机构应具备国家或省级应急管理部门核发的《安全评价机构资质证书》，且资质许可范围覆盖本项目所属行业◦ 省级及以上应急管理部门备案的《应急预案技术服务机构备案证明》，备案服务类别明确包含“应急预案评审”。

4. 工作范围

- （1）概述

## 1) 我方提供：评价场地、配合人员、各项技术文件、各项出厂及检测合格证、经营资质。

## 2) 服务商提供：依据国家或地方标准及规范，开展应急预案编制、评审、备案工作，完成后出具纸质及电子版文件。

5. 工作量清单

| 序号 | 名称 | 提交资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急预案 | 安全生产事故应急预案装订版，包含： 综合应急预案，2份； 应急预案电子版，2份； 专家评审意见，2份； 完成备案的生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表2份。 |

6. 服务期及里程碑计划

- (1)应急预案编制时间为：自接到工作委托单之日起，15个工作日内完成编制、评审工作，30个工作日内完成备案工作。

(2)出具纸质及电子版文件：自完成备案之日起，7个工作日内出具纸质及电子版文件。

7. 交付形式

- 依据国家或地方标准及规范，对公司开展应急预案评审工作，完成后出具纸质及电子版文件，如需向政府有关部门备案，备案完成后，方可完成交付。

- 生产安全事故应急预案备案登记表，需要向有关部门进行备案并盖章，方可完成交付。

8. 验收方式及验收标准

应答人在完成服务和工作成果后，通知采购人进行验收，双方应共同对服务和工作成果进行检验，检验合格后双方签署验收单。

- 30个工作日内，据实支付对应款项。（验收单后附）

9. 支付里程碑点建议

| 序号 | 款项名称 | 里程碑条件 | 付款百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急预案编制、评审、备案 | 报价人完成服务和工作成果后，并出具纸质及电子版文件 | 服务费用的100% |

附件：验收单模板

| 服务验收单 |  |
| --- | --- |
| 部门名称 |  |
| 服务日期 |  |
| 服务量明细 |  |
| 验收情况 |  |
| 备注/其他情况 |  |
| 确认签字（双方） |  |