第四部分采购服务要求
规培楼人防设计

根据（关于印发《新建维吾尔自治区人民防空工程建设行政审批管理规定（试行）》的通知要求，西安交通大学第二附属医院新疆医院建设项目规培楼地下室须进行人防工程设计。此预算包含在西安交通大学第二附属医院新疆医院建设预算中。

一、招标范围：

西安交通大学第二附属医院新疆医院建设项目规培楼人防工程设计。
二、技术要求：

符合国家、地方相关设计标准、规范。

三、工期：

签订合同之日起20日内（含审图）。

四、付款方式：                                                                          

签订合同支付30%，全套施工图审核完毕后支付50%，待工程竣工验收完毕后支付20%。备注：支付方式须符合医院专项资金支付要求。最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。          

五、其他说明

1、积极协调解决在规划、审图、施工中存在的问题。。

2、配合医院进行规划报批工作。 
备注：本项目为交钥匙工程。

