宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司水电年度零星修理和民工配合项目

招标文件

招标编号：KS-FW-2025-67

招标人（盖章）：宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司

招标代理人（盖章）：浙江天诚工程咨询有限公司

2025年7月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 招标需求	5

第三章 投标人须知	9

第四章 评标办法及评分标准	20

第五章 合同主要条款	22

第六章 投标文件格式	37

第一章  招标公告

浙江天诚工程咨询有限公司受宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司的委托，就宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司水电年度零星修理和民工配合项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

- 一、招标编号：KS-FW-2025-67

二、采购方式：公开招标

三、招标内容：

包括水电日常零星修理(包括低压供电相关修理、管道修理、水表阀门更换等)、用工配合、机械设备配合等。详见招标文件第二章招标需求。

服务期限：3年，合同一年一签，保持合同单价不变，招标人可根据投标人的服务情况、施工质量、响应情况等考核因素决定是否续签下一年度合同。

招标控制价（含税）：34万元/年，投标人的投标报价不得超过控制价，超过控制价的投标报价将作为无效标处理。

四、合格投标人的资格要求

1.投标人须具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的能力。

2.投标人2022年7月1日（合同签订时间为准）至今具有类似水电修理相关业绩，提供合同复印件加盖公章（需体现合同首页、签字盖章页、能反映具体内容的合同）。

3、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人【具体以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，采购代理人将在开标当日进行查询】，若为失信被执行人的，则否决其投标资格。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、直接参股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的招投标活动。

5、本项目不接受联合体投标，采用资格后审。

五、招标文件的获取：

1、本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程-电子招标采购平台后进行投标人注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。

2、招标文件下载时间：2025年  月  日至2025年  月  日16时00分。

3、未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台CA数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。

六、投标保证金：

1、金额：人民币6000元。

2、投标人应于2025年  月  日16时00分前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户。

3、投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。

七、投标文件的递交：

1、投标文件递交截止时间2025年  月  日9时00分整（北京时间）。逾期递交投标文件恕不接受。

2、投标文件递交方式：

线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交截止时间前，将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。

八、开标时间及地点：

开标时间：2025年  月  日9时00分；

开标地点：浙江天诚工程咨询有限公司开标室（宁波市江南路599号科技大厦4楼）在线开标

注意事项：

1.本项目为远程开标，投标人无需另行委派代表抵达开标现场。投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

2.本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台制定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。

九、联系方式：

招标人：宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司
地址：宁波市北仑区迎宾路8号
项目联系人：卢老师    电  话：0574-27697369

招标代理人：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：宁波市高新区江南路599号科技大厦4楼

联系人：孔佳钰、龚紫瑜    联系电话：0574-87031582

电子招标采购平台咨询电话：0574-27680520

CA咨询热线：400-666-4230

- 第二章  招标需求

一、招标内容

宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司设备管理中心水电日常零星修理、用工配合、机械设备配合等，具体服务内容包括但不限于以下方面：

1、水电日常零星修理：

（1）负责公司范围内所有供水、供电系统（包括但不限于管道、阀门、水龙头、洁具、照明、插座、开关、配电箱/柜、线路等）的日常巡检、故障排查与紧急抢修。

（2）处理各类突发性、小范围的水电故障（如漏水、堵塞、跳闸、短路、灯具更换、开关失灵等），确保系统正常运行。

（3）完成小型水电设施的安装、更换、维修、保养工作（不涉及主体结构改造或大型设备更新）。

（4）提供24小时应急响应服务，及时处理突发水电事故。

2、用工配合

（1）根据招标人的日常或临时工作指令，提供所需的技术工人或普工进行配合。

（2）配合内容包括但不限于：设施设备搬运、场地清理、绿化辅助、保洁支援等工作。

（3）确保所派人员具备相应工作能力，遵守现场安全规定和管理制度。

3、机械设备配合

（1）根据招标人的工作需求，提供所需的小型机械设备及操作人员。

（2）常用机械设备类型包括但不限于：小型挖掘机、抽水泵、农机船、铲车、叉车等。

（3）提供合格的持证操作人员，严格按照安全操作规程进行作业。

工程量清单如下：

| 序号 | 项 目 名 称 | 工 作 内 容 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星人工 |  |  |  |
| 1.1 | 零星普工 | 不足4小时计半个工日，4-8小时计一个工日 | 工日 | 200 |
| 1.2 | 零星技工 | 不足4小时计半个工日，4-8小时计一个工日 | 工日 | 200 |
| 2 | 零星机械 |  |  |  |
| 2.1 | 农用车 |  | 台班 | 25 |
| 2.2 | PC200履带式挖掘机 | 含进退场费 | 台班 | 10 |
| 2.3 | PC120履带式挖掘机 | 含进退场费 | 台班 | 10 |
| 2.4 | PC60轮胎式挖掘机 | 自带进退场 | 台班 | 10 |
| 2.5 | 抽水泵 | 滿足抢修配备 | 台班 | 10 |
| 2.6 | 自备发电机 | 滿足抢修负载 | 台班 | 10 |
| 2.7 | 农机船 |  | 船次 | 5 |
| 3 | 水电相关修理、安装 |  |  |  |
| 3.1 | 闸阀安装 | DN100暗杆软密封（法兰）闸阀安装或更换 | 个 | 10 |
| 3.2 |  | DN200暗杆软密封（法兰）闸阀安装或更换 | 个 | 10 |
| 3.3 |  | DN300暗杆软密封（法兰）闸阀安装或更换 | 个 | 5 |
| 3.4 | 水表安装（水表具备远传功能） | DN100法兰冷水表安装或更换 | 个 | 15 |
| 3.5 |  | DN200法兰冷水表安装或更换 | 个 | 10 |
| 3.6 | PVC管安装 | DN25 PVC管安装 | 米 | 200 |
| 3.7 |  | DN50 PVC管安装 | 米 | 200 |
| 3.8 | 冷热水管安装 | DN25 PPR水管 | 米 | 200 |
| 3.9 |  | DN32 PPR水管 | 米 | 200 |
| 3.10 |  | DN50 PPR水管 | 米 | 100 |
| 3.11 | 管道漏水修理 | DN80管道修理（含人工、开挖、管道修理配件、路面修复等） | 处 | 10 |
| 3.12 |  | DN100管道修理（含人工、开挖、管道修理配件、路面修复等） | 处 | 10 |
| 3.13 |  | DN200管道修理（含人工、开挖、管道修理配件、路面修复等） | 处 | 5 |
| 3.14 |  | DN300管道修理（含人工、开挖、管道修理配件、路面修复等） | 处 | 5 |
| 3.15 |  | DN400管道修理（含人工、开挖、管道修理配件、路面修复等） | 处 | 3 |
| 3.16 |  | DN500管道修理（含人工、开挖、管道修理配件、路面修复等） | 处 | 4 |
| 3.17 | 复合井盖安装 | 直径800cm | 块 | 8 |
| 3.18 | 球墨铸铁井盖安装 | 直径800cm | 块 | 8 |
| 3.19 | 消防栓安装 | SS100/65-1.6地上消火栓安装 | 个 | 6 |
| 3.20 | 电线敷设 | 1.5平方单芯线 | 米 | 200 |
| 3.21 |  | 2.5平方单芯线 | 米 | 200 |
| 3.22 |  | 2.5平方四芯线 | 米 | 200 |
| 3.23 | 配电箱安装 | 不锈钢配电箱800*600*300cm（内配三路三相开关，两路单相开关和漏保） | 个 | 3 |
| 3.24 | 阀门保养 | DN300明杆阀门保养维护 | 个 | 10 |
| 3.25 | 防水 | 屋面防水 品牌SBS东方雨虹 | 平方 | 300 |
| 3.26 | 灯具安装 | 1.2米双管32w LED全套灯具安装 | 套 | 40 |

注：上述工程量清单中，水电相关安装部分中材料均为甲供。结算按照实际工作量，单价以报价单为准。

二、技术要求

1、遵循电工作业、管道修理作业等水电修理施工规范。

2、相关修理配件选用正品，符合国标。

3、特种作业人员需具备相关特种作业证，如焊工、电工作业。

4、对报修、用工、用机需求能快速响应，并在约定时间内到达现场。

5、严格遵守各项安全生产法律法规和招标人的现场安全管理制度，承担服务过程中自身人员、设备的安全责任。

6、遵循招标方的其他要求施工。

三、商务要求

| 服务地点 | 北仑矿石码头分公司 |
| --- | --- |
| 税率 | 含税价格作为结算依据，结算时如遇税率调整，应按不含税价格为基准，根据新的税率进行结算。 |
| 履约要求 | 合同签订后，招标方根据实际需要，提前 1 天向中标方发出作业通知，招标方的作业通知应包括修理配合完成时间与质量要求等。中标方应在接到招标方通知后 4 小时内响应，配备人员，备妥工具，做好修理配合准备。 |
| 损失责任 | 由于中标人原因导致招标人损失的，中标人应负完全责任。 |
| 质保期 | 每次单项修理配合质保期为1年，该单项修理配合完成后起算，质保金为该单项修理配合发生费用的3%。 |
| 付款条件与方式 | 1、双方的结算往来全部通过银行进行。方式可采用银行电汇或银行承兑汇票结算。 2、按照投标分项报价表列明的价格按实结算。合同生效后，招标方每三个月根据中标方出具的增值税专用发票、双方确认的修理记录，采用银行电汇或银行承兑汇票方式 (以招标方实际方式支付为准)支付中标方97%的发票费用，剩余3%的费用在质保期满后经招标方确认相关修理没有质量问题后，招标方根据中标方出具的有效收据，将质保金无息付给中标方。 |
| ★合同签订 | 在中标通知书发出30日内，中标单位与宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司签订合同。 |
| 转包、分包 | 本项目不允许转包、分包，一经发现，招标人有权终止合同，由此产生的一切经济、法律责任均由中标人承担。 |
| 其他要求 | 1、中标人在实施项目之前需要与现场技术联系人做充分沟通，且响应现场细节要求。 2、中标人应保证在其投标（响应）文件承诺提供的任何产品和服务（包括部分提供），不会产生因第三方提出侵犯其知识产权而引起法律和经济纠纷，如因知识产权而引起法律和经济纠纷，由中标人承担所有法律责任带来的最终不利后果。 3、如有疑问不详之处，需与招标人协商，禁止随意处置。 |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司水电年度零星修理和民工配合项目 |
| 2 | 投标报价及费用： 1）本项目设有招标控制价，控制价为人民币34万元/年（含税），超过控制价的投标文件作无效标处理。 2）投标报价：应以含税人民币报价，投标总价须包含完成本项目所需的人工、材料、机械设备、仪器工具、货款、包装、运输、装卸、各类社保和保险、劳保用品费、利润、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如遇国家税率政策调整，则合同价格按照不含税价不变原则进行调整。投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的投标总价作为评标价格。但在签订合同时，调整部分的价格不计入合同总价，投标人必须免费提供漏项项目。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 招标范围及内容：详见第二章招标需求。 |
| 4 | 服务期限：3年，合同一年一签，保持合同单价不变，招标人可根据投标人的服务情况、施工质量、响应情况等考核因素决定是否续签下一年度合同。 |
| 5 | 付款方式：银行电汇或银行承兑汇票结算。 |
| 6 | 踏勘现场：不统一组织，投标人可根据情况自行前往。 |
| 7 | 转包、分包：本项目不允许转包，未经招标人同意不允许分包，一经发现，招标人有权终止合同，由此产生的一切经济、法律责任均由中标人承担。 |
| 8 | 1）投标保证金：6000元整，投标人应于2025年 月 日16:00时前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户。 2）投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。 3）特别提醒：投标单位支付完成后须将有效的银行回单（或网上电子回单）放入投标书中，投标单位无需前往投标保证金接收单位开具收款收据。 4）评标结束后，除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标的投标人，在中标通知书发出后退还；中标人凭合同退还。 |
| 9 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于投标截止时间3日前，在浙江海港电子招标采购平台上要求招标人作出解释、澄清或者向招标人提出异议；招标人不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部份，并将在浙江海港电子招标采购平台上送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标人将于投标截止日期1天前在浙江海港电子招标采购平台上通知所有已报名的投标人。 |
| 10 | 投标人应按招标文件规定的内容和要求，分别编写资审文件、商务技术标文件和价格标文件。（详见投标文件编制要求）。 |
| 11 | 电子投标文件盖章要求：要求投标人盖章、法定代表人签字或盖章（印章）的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人签字或盖章（个人电子印章如需要）。 |
| 12 | 投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求：电子投标文件所附证书证件及证明文件要求内容清晰，易于辨认。 |
| 13 | 电子投标文件上传平台：将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台，且无需提交纸质投标文件。 |
| 14 | 投标截止时间及地点/电子投标文件上传截止时间：详见招标公告。 |
| 15 | 开标时间及地点：详见招标公告。 |
| 16 | 评标办法：经评审的最低评标价法，具体办法及标准详见第四章。 |
| 17 | 评标委员会推荐中标候选人数：1家。 |
| 18 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://zjseaport.portnbzs.com/）-阳光工程-基层专栏，公示期为3个工作日。 |
| 19 | 合同的签署：中标人应在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同。 |
| 20 | 投标文件有效期：自投标截止日起 60 天。 |
| 21 | 本项目采用电子招标形式，需对上线交易项目收取交易服务费，交易服务收费标准参照《浙江省物价局关于降低和规范公共资源交易服务收费的通知》(浙价服〔2018〕68号)的规定，以中标金额为基础，向中标单位收取（具体收费标准见下表）。中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团帐户（在“投标管家”工具中查看）。 附表： 集团电子招标采购平台交易服务费收取标准 中标价; 收费标准（万元）. 30万以下; 0.05. 30-100万(含); 0.1. 100-200万(含); 0.2. 200-300万(含); 0.3. 300-400万(含); 0.4. 400-500万(含); 0.5. 500-750万(含); 1. 750-1000万(含); 1.5. 1000-1500万(含); 2. 1500万—2000万(含); 2.5. 2000万—3500万(含); 3. 3500万—5000万(含); 3.5. 5000万—7500万(含); 4. 7500万—1亿(含); 5. 1亿以上; 7. 注： 1.交易服务费由中标单位承担,根据中标金额按上表标准，分摊交易服务费。 2.对于招标服务期在1年以上且按每年报价的项目，交易服务费按1年的中标金额计取。 3.对于无具体交易(中标)金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取,对于无具体交易(中标)金额的限额以下招标采购项目按每个项目2000元计取，多家中标人费用平摊。 4.限额以下非招标项目按实际成交价0.2%收取交易服务费，最高不超过 500 元，5万元以下项目免收交易服务费。 |
| 22 | 温馨提示：为保证电子投标文件的顺利上传，投标人应在投标截止时间前适时提前上传电子投标文件，避免因网络原因引起上传失败或上传时间超出投标截止时间等问题。 |
| 23 | 其他：中标单位中标后须向招标人提交纸质投标文件份数贰份，正副本各一份。 |
| 24 | 招标代理服务费：招标代理费由中标人支付，招标代理费具体按照“国家发改委发改办价格[2003]857 号通知和国家计委计价格[2002]1980 号文件”的规定服务收费标准×50%，不足 2000元的按 2000 元计取，且单项招标项目招标代理服务费最高限额4万元；按照中标通知书确定的总金额，在领取中标通知书时向招标代理机构交纳费用。 |
| 25 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

一、总则

（一）适用范围

宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司水电年度零星修理和民工配合项目招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切货物、税金、包装、运杂费、出厂合格证及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、培训、技术指导、质量跟踪以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品及服务。

6.“电子形式”包括信函、传真等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

★本项目不允许转包，未经采购单位同意不允许分包。

（七）特别说明：

★1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。中标后发现的，取消其中标资格。

- （八）异议和投诉

1.投标人对招标文件有异议的，应在投标截止时间3日前提出；投标人对开标有异议的，应在开标现场提出；投标人评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。逾期不予受理。

2.异议应当在浙江海港电子招标采购平台上提出，投诉应当以书面形式提出。异议书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间前，在浙江海港电子招标采购平台通知所有招标文件受收人，并要求受收人进行确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前1日内在浙江海港电子招标采购平台告知所有招标文件受收人，并要求回执确认。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行通过“浙江海港投标管家”下载。

2.购买招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间3日前书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。

3.潜在投标人应自行关注网站发布的补充文件信息，招标人（代理人）不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件至少包含资审文件、商务技术标、价格标。（部分格式见招标文件第六章，未提供格式部分由投标人自拟）

第一部分：资审文件包括但不限于以下内容：

（1）资格审查资料；（合格投标人相关证明资料）

（2）投标声明书；

（3）法定代表人身份证明书；

（4）法定代表人授权委托书；

（5）投标人基本情况表；

（6）投标人认为有必要的其他资料。（若有，格式自拟）

第二部分：商务技术标包括但不限于以下内容：

（1）技术条款响应表；

（2）商务条款响应表；

（3）业绩情况（提供同类业绩合同扫描件，加盖公章，至少提供一项）；

（4）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书。（若有，提供扫描件加盖公章）；

（5）针对本项目合理化建议或优惠承诺；（若有，格式自拟）

（6）投标人认为需要说明的其他文件资料。（若有，格式自拟）

第三部分：价格标包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标分项报价表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（若有，格式自拟）

★注：法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表等必须由法定代表人或授权人签名并加盖单位公章。

以上目录是编制投标文件的基本格式要求。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标总价须包含完成本项目所需的人工、材料、机械设备、仪器工具、货款、包装、运输、装卸、各类社保和保险、劳保用品费、利润、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

- ★3.投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标单位所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

★5.招标控制价：投标人的投标报价不得超过招标控制价，超过招标控制价的投标报价将作为无效标处理。

- （四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：公对公转帐；

3.未中标人的投标保证金将在在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同，凭合同退还。

5.保证金不计息。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金（如适用）的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人提供电子投标文件，未传输递交电子投标文件的，投标无效。中标单位中标后应按要求向招标人提交纸质投标文件。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人的资格条件不符合招标文件要求的。

（2）投标人未提交投标保证金或保证金金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的。

（3）投标文件未按招标文件要求签字盖章，无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）投标有效期、质保期、支付方式、交货时间等商务条款不能满足招标文件要求的。

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（8）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（10）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标方以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

（11）实质上没有响应招标文件要求的（与招标文件中标“★”的实质性条款偏离）；

（12）投标文件中附有招标人不能接受的条件的。

（13）未采用招标文件要求的报价形式报价的。

（14）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（15）投标人报价缺漏项达到或超过15%（不论是数量还是金额）均视为不实质性响应，作无效标处理。

（16）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（0ptane_0000、0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址相同。

（17）经评标小组认定为串标投标或弄虚作假或有违反有关招投标法律、法规、规章行为的。

- 四、重新招标

1、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为废标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会现场商议确定是否具有竞争性。评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。

- 五、开标

1、本项目为远程开标，投标人无需另行委派代表抵达开标现场。

2、投标截止时间止，招标人在浙江省海港集团电子招标采购平台进行电子唱标。

- 3、投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和招标人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性、规范性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务、技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数(计算保留两位小数)。

（4）评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.投标文件中出现前后不一致的情况商务部分以商务标为准，技术部分以技术标为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是经评审的最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、定标

- 1.定标方式

- 除招标文件规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表规定。

- 2.中标候选人公示

- （1）评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，推荐中标候选人的确定结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团有限公司网站上公示3日，经公示无异议的，招标人将授予中标候选人为中标人。若中标候选人放弃中标、或投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的、或因不可抗力提出不能履行合同、或未按招标文件及投标承诺履行的，在此情况下，招标人重新组织招标。

- （2）公示期间，对该招标项目有投诉的，由相关监督部门进行查处。

- 3.中标通知

- 在招标文件规定的投标有效期内，中标人确定后，招标人向中标人签发中标通知书，并通知未中标的投标人。

- 4.解释权

- 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（或投标邀请函）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

- 5.投诉

- 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

- 八、合同授予

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同或拒交履约保证金的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- 第四章  评标办法及评分标准

本评标办法将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标办法暂行规定》及项目所在地政府有关招投标的规定和招标项目的实际情况制定。

一、总则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施的监督。

二、评标组织

评标委员会：根据项目的内容特点按照集团相关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表、技术及经济方面专家等有关人员组成。若评标过程中出现特殊情况时，评委会成员讨论决定。

三、评标程序

1. 初步审查

初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.价格调整：

（1）投标人的报价必须包含本次招标范围内所有内容。

（2）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的投标总价作为评标价格。但在签订合同时，调整部分的价格不计入合同总价，投标人必须免费提供漏项项目。

缺漏项达到或超过15%（不论是数量还是金额）均视为不实质性响应，作无效标处理；

（3）如果投标人不接受上述调整原则，则投标文件作无效标处理。

（4）调整后的价格作为投标人的评标价，按照相应的价格评分方式评分。

4.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合评审。

如有招标文件未规定的情况出现，则由评标委员会集体讨论决定。

5.中标原则

评标委员会根据各投标人的总价高低（税率不同时按不含税总价计算）排定顺序，推荐总价最低的投标人为中标候选人。如投标人的报价相同，相关业绩提供多者优先；如均提供业绩数量相同，则由招标人抽签决定，抽中者为中标候选人。

6.中标结果

招标人将中标结果在集团网上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

中标人如因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同或未按招标文件及投标承诺履行的，招标人重新招标。

- 第五章  合同主要条款

（仅供参考；本合同为合同样稿，最终由甲乙双方协商后确定）

水电年度零星修理和民工配合合同

甲方（发包方）：宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司

住所地：

联系人：                联系电话：

乙方（承包方）：

住所地：

联系人：                联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，经甲、乙双方协商一致，就乙方承包甲方水电年度零星修理和民工配合业务事宜，订立本合同。

- 1.承包业务内容

1.1承包业务名称：合同签订后一年内，乙方根据甲方业务和管理规定，在甲方指导下承包甲方水电年度零星修理和民工配合业务，具体工作见招标需求中的相关内容要求。

1.2承包期限：_1_年。合同起算时间为合同签订时间，在合同履行期内乙方未达到甲方要求，甲方可根据本合同约定提前终止服务。

1.3项目质保：每次单项修理配合质保期为1年，该单项修理配合完成后起算，质保金为该单项修理配合发生费用的3%。

1.3完成业务地点：_北仑区_。

- 2.承包条件

2.1乙方应具备所承包业务的能力或相应的业务承包资质。

2.2乙方具体完成承包业务的人员应具备相应的上岗作业条件和能力。

2.3乙方需根据甲方要求，对乙方所提供的服务人员进行各类培训，包括但不限于新进及在岗人员的各类业务培训、安全作业培训、服务意识及态度、薪资福利、团队精神、情绪管理、组织管理等岗前培训，受训人员培训合格后方可进行承包业务。前述岗前培训乙方可委托甲方组织实施。

2.4乙方车辆、人员进入甲方辖区作业时，必须到甲方或其他有关机构办理相关手续，做到证照齐全，人证、车证相符，并按甲方规定行驶和作业。

2.5甲方仅对乙方的上述资质、能力、培训及相关手续作形式审查，乙方进入甲方辖区作业并不视为甲方对乙方上述条件的最终确认。

- 3.工具提供

乙方完成承包业务的工具主要由乙方自备，但_/_等工具由乙方向甲方租用，工具的租金计算标准为_/_，租金在甲方向乙方支付承包服务费时扣除。

- 4.通知与响应

4.1甲乙双方共同确认，双方仅能接受以本合同中列明的联系人和联系方式为合同履行的联系人和联系方式，任何信息的变更均应当提前 3 天以书面形式通知另一方，未通知的，原联系方式仍为有效送达地址和方式。

4.2甲方根据实际需要，提前 1 天向乙方发出作业通知，甲方的作业通知应包括承包业务的完成时间与质量要求等，如甲方对承包业务的完成另有特殊要求，甲方也应同时告知乙方。

4.3乙方应在接到甲方通知后 4 小时内响应，配备人员，备妥工具，准备作业。

4.4为确保甲方业务顺利开展，乙方确保 1 名工人常驻北仑区，每周驻点走访现场专为甲方提供服务；若有需要，乙方常驻人员应在接到乙方现场管理人员或甲方通知后，立即开展相关作业。

- 5.现场管理

5.1乙方应安排专门的管理人员在作业现场进行组织、指挥和管理，该管理人员应与甲方保持密切沟通，全面理解甲方的作业要求，精细组织乙方人员全面完成承包业务，并及时向甲方通报承包业务完成的进展情况。当甲方对承包业务的作业有新的要求时，该管理人员应及时将甲方的新要求落实到具体作业中。

5.2甲方应协助乙方解决在外包业务过程中遇到的业务方面的问题。

5.3未经甲方书面许可，乙方不得擅自使用甲方的企业标识、业务品牌等无形资产。乙方对使用甲方物品、设备，应妥善保管和使用，及时保养或维修，以保证其正常状态；若因乙方的人为过错造成损坏或者丢失，应当按当时的市场价格向甲方进行赔偿。

- 6.安全生产

6.1乙方在承包业务前，应组织具体完成承包业务的人员全面了解学习甲方的安全生产管理制度；必须对作业人员进行上岗前的“三级”安全教育，未经“三级”安全教育或考核不合格的不得上岗作业。乙方人员的上岗前“三级”安全教育可委托甲方组织实施。

6.2乙方完成承包业务的同时应确保甲方、乙方和其他任何第三方人员、财产和作业货物的安全。

6.3乙方应要求其具体完成承包业务的人员严格遵守甲方制定的安全生产管理制度，不能严格遵守甲方安全生产管理制度的人员乙方不得派往甲方场地作业。甲方有权对乙方进驻甲方业务人员进行上岗考核，对考核合格人员予以上岗安排，对不合格人员有权要求在_3_日内更换。同时，甲方有权根据相关业务的增长建议乙方增配相应数量的业务承包人员。

6.4乙方自备的工具应符合安全生产的条件，存在安全隐患的工具不得进入甲方场地使用。

6.5乙方人员的作业方式应符合安全生产的要求。

6.6乙方应在作业前将其聘用人员名单签字或盖章后报送甲方。乙方作业人员作业过程中造成自身或他人人身、财产损失的，均由乙方自行负责，与甲方无关，乙方不得向甲方主张任何权利。如此类事件导致甲方遭受损失的，甲方有权向乙方追偿，并可在乙方承包服务费中直接予以扣除。

6.7乙方外包人员发生工伤（亡）事故，由乙方按《工伤保险条例》等法律法规向伤（亡）人员负责，并做好善后事宜及统计上报等工作。

6.8外包人员发生劳动纠纷时，乙方应自行解决并承担责任，处理好纠纷，避免影响甲方正常生产作业。

- 7.环境保护

7.1乙方在完成承包业务的同时应充分保护甲方的环境。

7.2乙方在完成承包业务的过程中，应注意爱护环境卫生，业务完成后，作业地点及途中、周边场地均应保持干净清洁，做到无洒落，无垃圾，无遗留物。

7.3乙方自备工具的作业方式、噪音、排放等方面应符合环境保护的要求。

- 8.作业质量

8.1乙方的作业组织、人员规模、生产工具、作业方式、时间安排、生产工艺应能满足全面、按时、保质完成承包业务的要求，如甲方对该作业有特殊要求的，也应当满足。

8.2乙方应确保其作业组织能与承包业务前后作业环节有效衔接，有序进行，人员与工具安排应恰到好处，做到既不短少，也不富余。除非甲方另有明确要求，否则乙方任何时候都不得采取短时间内集中大量人力、物力突击完成承包业务的作业组织模式。

8.3乙方应在甲方规定的时间内完成承包业务，承包业务需要分批次完成的，乙方应确保每一批次承包业务的完成都符合甲方的时间要求。

- 9.甲方监督、检查与考核

9.1乙方在完成承包业务期间，应当接受甲方必要的监督检验，甲方有权对乙方业务指标、质量等情况进行监督，并提出限期整改要求。但甲方不得因监督检验妨碍乙方的正常工作。

9.2甲方有权对乙方提供的水电年度零星修理和民工配合业务等各项工作进行全面业务指导。

9.3甲方有权根据业务外包考核办法或甲方有关规定，每月对乙方的上月工作进行一次考核，并出具书面考核结果通知书，乙方对考核结果存在异议的，可在收到通知书后_7_日内提供反馈意见。

9.4乙方经甲方考核，连续三个月服务质量不达标，或拒不接受甲方书面意见而不进行限期整改的或限期整改仍不到位的，甲方有权解除本合同，乙方应赔偿甲方因此造成的经济损失。

- 10.分包与转包

10.1除非甲方书面同意，否则乙方不得将承包业务转包、分包给任何第三方完成，也不得与第三方进行任何形式的合作。

10.2除非甲方书面同意，否则乙方完成承包业务的人员中不得包括第三方人员。

10.3如经甲方同意，乙方可采取转包、分包完成承包业务，或与第三方合作完成承包业务，或由第三方人员完成承包业务的，乙方仍需对该承包业务向甲方承担全部责任。

- 11.成果交付与检验

11.1除非甲方另有明确要求，否则乙方应将工作成果整体交付给甲方。承包业务需要分批次完成的，乙方按批次向甲方交付工作成果。

11.2乙方交付的工作成果数量、质量均应符合甲方要求与合同约定。

11.3交付工作成果时，甲乙双方指定的人员应核对数量、检验质量，全部符合甲方要求与合同约定后，双方人员签署工作成果交接单，工作成果作为交接单作业计付乙方承包服务费的基本依据之一。

11.4任何情况下，乙方不得留置工作成果及任何甲方的机械设备。

- 12.承包服务费与支付

12.1承包服务费计算标准：年度包干合同价为价税合计金额人民币（大写）         ，即        元，详见报价书 。其中不含税价为        元，税率为    %，税额为     元，不含税价格不因国家税率变化而变化，税额随国家增值税税率的调整进行调整，若在合同履行期间，遇国家税率调整，则价税合计金额根据税额作相应调整，以纳税义务发生时间为准。

12.2结算支付：合同签订后每三个月，乙方按照实际工作量开具增值税专用发票，甲方根据乙方开具的增值税专用发票和双方确认的修理配合联系单，在30个工作日内采用银行电汇方式支付乙方97%的发票费用，剩余3%的费用在质保期满后经甲方确认相关修理没有质量问题后，甲方根据乙方出具的有效收据，将质保金无息付给乙方。

12.4甲方的开票信息如下：

名称：宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司

纳税人识别号：91330206677660932D

开户行：中国建设银行宁波北仑港支行

开户账号：33101984139050501279

乙方的收款账户信息如下：

名称：

地址：

开户银行：

账号：

12.5乙方在合同期内的违约金、赔偿金、各类考核扣款等，甲方均有权直接从支付给乙方的承包服务费中扣除。

- 13.保密

13.1甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方人员不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

13.2合同双方的保密义务期限为三年，自合同签订时起算，不因合同履行完毕或提前解除而解除。

13.3因违反保密义务而致对方遭受损失的，泄密方应赔偿对方所遭受的全部经济损失，如经济损失无法计算的，则应向对方赔偿_5000_元。

- 14.不可抗力

14.1本合同中所称不可抗力是指合同双方不可预见、不能避免并不能克服的客观情况。

14.2因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定或双方另有约定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。金钱给付义务不得因不可抗力而免除。

14.3当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时中止合同的履行。

- 15.合同的变更和解除

15.1业务外包期间内，如需变更本合同之条款，应经双方协商一致，并签署书面补充协议，书面补充协议与本合同具有同等法律效力。

15.2在业务外包期间内，乙方有下列情形之一时，甲方可书面通知乙方解除合同，并要求乙方按年承包服务费的_10_%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿造成的损失与违约金的差额部分：

15.2.1业务外包期间内，乙方未遵守依法经营规定，未取得相关业务外包资质的；

15.2.2乙方经甲方考核，连续三个月服务质量不达标，或拒不接受甲方书面意见而不进行限期整改的或限期整改仍不到位的；

15.2.3乙方未经甲方书面同意，擅自向第三方转包或擅自将本协议项下的任何权利义务转委托给第三方实施的；

15.2.4乙方向其他单位或个人提供在业务外包过程中获取的甲方的资料和信息；

15.2.5在甲方组织的质量评估验收中，乙方未能达到双方约定的业务质量标准的；

15.3业务外包期内，任何一方无故提前终止合作合同的（不包含15.2所列情形），需给予对方相应经济补充，补偿标准为合同终止前两个月的月均外包服务费用的_3_倍。

- 16.违约责任

乙方未能按甲方要求完成承包业务的，应向甲方承担违约责任，承担违约责任的方式和违约责任的轻重为：

16.1乙方在完成承包业务的过程中，致使甲方或第三方的人员或财产遭受损失的，应予赔偿。赔偿额包括直接损失和可得利益损失。乙方人员、财产遭受损失的，由乙方承担全部责任。

16.2乙方在完成承包业务的过程中，有其它违约情形的，应每违约一次，向甲方支付违约金_500__元。

16.3因乙方违约致甲方对第三方违约的，甲方承担的违约责任也应由乙方全额承担。

16.4甲方迟延向乙方支付承包服务费的，甲方应向乙方支付违约金，计算标准按应付未付部分日万分之_3_计算。

16.5乙方应向甲方支付违约金时，甲方可在支付的承包服务费中直接扣除。

16.6乙方严重违约，即使已按本合同约定承担责任，甲方仍可提前终止本合同。

16.7合同任何一方违约，除应承担违约责任外，还应承担守约方实现债权所产生的费用，包括但不限于诉讼费、公证费、律师费、交通费、鉴定费、取证费、执行费等。

- 17.争议解决

17.1 对于因本合同产生的或与本合同相关的任何争议，合同当事方应当友好协商解决，或者在第三方主持下调解解决，也可以将该争议提交（甲方所在地）法院通过诉讼解决，本约定如与法律规定的专门管辖或专属管辖相冲突的，应服从法律的规定。

17.2对于合同中未受争议问题影响的其他条款，在争议解决过程中，双方仍应按合同约定履行。

- 18.合同定性

18.1双方约定，本承包合同为《中华人民共和国民法典》合同编的承揽合同。本合同约定不明的，适用《民法典》合同编关于承揽合同的规定，依据承揽合同规定仍不能解决的，再根据《民法典》合同编其他规定解决。

18.2双方知晓，本承包合同项下甲方仅承担乙方承包业务的费用，外包人员的工资、奖金、保险福利、教育培训费用和进行外包业务作业过程中产生的劳保工具（如口罩、工作服等劳务易耗品）及在作业过程中发生的意外事故所产生的赔偿、医疗疾病费用（包括职业病）等均由乙方承担，与甲方无涉。

- 19.其他

19.1本合同签订前和履行期间，甲方制定的规章制度，一经书面告知乙方，乙方即必须遵守。

19.2本合同自双方盖章或法定代表人签字之日起生效。如果合同由法定代表人签署的，应提供加盖单位印章的法定代表人身份证明，由法定代表人授权的人签署的，应提供法定代表人签署并加盖单位印章的授权委托书原件并同时提供法定代表人身份证明，法定代表人应与单位营业执照上法定代表人一致。

19.3本合同一式（陆）份，甲方（肆）份，乙方（贰）份，各份合同具有相同的法律效力，合同附件与本合同同时签订，同时生效。

附件：1、安全生产管理协议

- 廉洁协议

- 合规承诺函

甲方（盖章）：宁波舟山港股份有限公司      乙方（盖章）：

北仑矿石码头分公司

代表签字：                                代表签字：

日    期：                                日    期 ：

附件1                     安全生产管理协议

甲方：宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司

乙方：

按照安全生产法、消防法、环境保护法和职业病防治法等法律法规及其施工现场安全、环保管理规定，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为贯彻落实有关安全管理的法律法规，建立“责任明确、管理高效、资源共享、保障有力”的管理工作机制，落实安全责任制，经甲、乙双方的平等协商，在签订《     合同》（以下简称主合同）的基础上，甲乙双方签订本协议。

1.甲乙双方性质

甲、乙双方均为依法注册成立的独立、能够各自承担相应法律责任的企业法人，具有完全的民事权利能力和民事行为能力。

2.甲方的权利、责任和义务

2.1 贯彻落实国家安全生产法、消防法、环境保护法和职业病防治法等法律法规，以及港区有关安全、环保管理的规定，有权对乙方实施作业的场所和参与作业的人员、设备进行安全检查和评估，并将查实情况及处理意见及时反馈给乙方，但此项检查和评估不得被视为甲方对乙方场所、人员及设备安全性的确认和保证，不得因此要求甲方承担额外的安全责任。

2.2 甲方有权审核乙方是否具有生产经营资质证书、营业执照、税务登记证、法人资格证、法人委托书等。建设、安装、维修等项目审核是否具有项目经理资质证书、建筑施工许可证、施工企业安全资格证书、安全管理人员证书、特种作业人员操作证、设备设施合格证和登记检验记录、特种设备操作证等证书，规范建立相关方管理档案。

2.3 甲方有权根据国家法律法规、合同约定和甲方的规章制度，定期、不定期对乙方开展安全、环保等综合检查，发现的各类违章、隐患有权要求乙方限期整改，同时有权要求乙方对其违法违规行为承担相应责任。对于严重违规的，甲方可责令其停工整改。乙方发生生产安全事故时，甲方积极配合有关部门和乙方做好事故的调查和善后处理工作。

2.4 甲方与乙方签订本安全协议之日，甲方应将业务相关的各项安全、环保管理制度和要求提供给乙方并做好相应记录，以便乙方认真组织学习、严格遵照执行，甲方向乙方提供的安全管理制度均视为本协议附件，对乙方及其人员均具有完整约束力。

2.5 甲方对其本合同项下的权利与责任的行使情况，不能成为甲方承担不利后果的理由，乙方不得据此要求甲方承担责任或要求据此减轻乙方责任。

3.乙方的责任、权利和义务

3.1 乙方必须全力配合甲方定期、不定期开展的安全、环保等综合检查。甲方在对乙方进行的日常安全管理中发现乙方和其人员（含虽与乙方无劳动合同关系，但系乙方安排从事本项目相应工作的人员，下同）有违法违规违约行为的，甲方有权按照甲方的安全环保管理制度和相关考核办法进行处理（处理内容包含但不限于限期整改、约谈、考核、停工停产）。考核扣款可以缴款或在合同价款中扣除。

3.2 乙方必须严格遵守国家的有关法律法规，向甲方提供所取得的各种合法手续，包括但不限于：营业执照、环评批复、“三同时”验收、排污许可证，以及公安消防、安监和职业健康的验收报告等，政府相关部门规定的其他合法文件。

3.3 乙方法定代表人和项目具体负责人是该项目的安全责任人，对本单位的治安、安全、环保管理工作负全面责任。乙方必须将“安全第一、预防为主”落实到施工、生产经营活动的全过程，严格遵守国家、地方政府以及甲方的各种安全管理制度，服从甲方的监督、管理和检查、指导，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。对存在的违法违规行为主动承担相应责任。

3.4 乙方应具备与承包  主合同  业务相适应的经营资质。乙方参与作业的各类机械设备安全性能（制动、灯光、喇叭等）符合国家技术标准要求，具有有效牌证，并已检验合格，且按规定缴纳了相应的保险。相应证书资料原件由甲方查验后提供复印件给甲方备案。

3.5 乙方参与作业的机械操作人员具备符合国家有关规定的有效资质证书。特种作业人员和特种设备操作人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格后，方可上岗作业。

3.6 乙方在施工、生产经营过程当中，应配备专职或兼职的安全员，安全员应经过各种安全培训，依法取得相应从业资格（非必须的选择项，根据实际作业情况进行约束，不需要请将标注部分与本句删除），能全部满足现场生产作业的实际要求。

3.7 乙方须认真学习甲方提供的《北仑矿石码头分公司安全生产考核办法》《北仑矿石码头分公司相关方安全、环保、质量管理及考核办法》等各项安全管理规定，在约定场所必须严格执行国家有关法律、法规和港区有关规定，对有关人员进行安全教育和相关培训，将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）报甲方备案，并督促其严格遵守甲方安全生产、港口设施保安等方面的各项制度、规定。

3.8乙方在施工、生产经营活动中，乙方必须为相关的施工人员和操作人员提供和配备满足环境保护和职业健康所需的设备、工具和防护装备。

3.9 乙方人员对所处的作业区域、作业环境、操作设施设备、工器具等必须认真检查，一旦发现隐患，立即停止作业，并由有关单位落实整改后方准作业。一经作业，就表示乙方已经确认该作业场所、作业环境、设施设备和工器具等符合安全生产要求和处于安全状态。作业过程中因乙方原因或由于上述因素不良而导致的事故及造成第三责任事故均由乙方承担事故责任，并赔偿其事故的一切经济损失，因此，使甲方承担责任的，乙方应全部赔偿甲方所遭受的经济损失。

3.10 除指定地点外，乙方任何人员不得在室外、作业区等处吸烟，不得私自动用各类明火，不得随意乱拉电线、接线盒等。

3.11 乙方作业过程中如需实施高空、动土和断路、临时用电、受限空间、起重和吊装等特殊作业，须严格执行审批规定，先申请后作业，各项安全措施必须落实到位，相关方应指派安全员加强安全管理。

3.12 未经甲方书面同意，乙方不得擅自在所租场地或港区内搭建设施，不得擅自将与业务无关设施设备带入港区开展经营活动，在港区内使用新设备设施必须经甲方同意。

3.13 乙方人员自觉遵守登轮纪律，严禁携带走私物品和非法违禁物品进入港区，如需登轮或进入口岸限制区域，必须持有有效证件，如违反规定，甲方有权将乙方违规人员移交边防或公安机关并依法处理。

3.14 乙方人员下班后应做好工完场清，切断电源，确保用电安全。租赁（工作）场所内、外禁止摆放汽油、柴油、烟花爆竹、油漆等易燃易爆物品。

3.15 如遇大风、大雾天、雷暴雨等恶劣气候影响作业安全时，禁止作业。

3.16 乙方应坚持开展扫除“黄、赌、毒”工作，从业人员不参与“黄、赌、毒”活动，不发生可预防性重大治安事件。

3.17 乙方应组织人员开展定期、不定期的隐患排查，并及时将排查整改、整治情况报甲方主管部室备案。

3.18 乙方人员（及乙方相关人员）、车辆、装备不得在非乙方作业区域逗留，如因在非乙方作业区域逗留发生人身伤亡或财产损失的，后果和责任由乙方自行承担，与甲方无涉。

3.19 乙方对所属作业及其雇员需购买相应的财产险、雇主责任险、意外伤害险等。

3.20 乙方在完成承包业务时应充分保护甲方的环境，努力配合甲方建设绿色环保港区。

3.21 乙方在完成承包业务的过程中，应注意爱护环境卫生，业务完成后，作业地点及途中、周边场地均应保持干净清洁，做到无洒落，无垃圾，无遗留物。

3.22 乙方自备工具的作业方式、噪音、排放等方面应符合环境保护的要求。

3.23 乙方应严格遵守甲方的各项环境保护管理制度，落实各项环保措施。

3.24 属乙方的设备因排放污染物超标，除依照国家规定缴纳超标准排污费外，还应积极负责治理。

4.违约、违章及事故处理

4.1 本项目设定违约金为主合同总价的  20 %。违反本协议、《北仑矿石码头分公司相关方安全、环保、货运质量管理及考核办法》及公司各项安全、环保、货运质量管理规定视同违约，相关方应在本协议约定的违约金额度内承担违约责任，甲方有权按照甲方的安全环保管理制度和相关考核办法对乙方进行考核，乙方应当按照甲方考核金额在本协议约定的违约金额度内承担违约责任。

注：本条款违约金额度会根据《北仑矿石码头分公司相关方安全、环保、货运质量管理及考核办法》规定进行调整。

4.2 发生重大险情或事故后，乙方弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，情节严重或造成严重后果及不良影响的，甲方有权在主合同价款中全额扣除本协议约定的违约金，并有权解除主合同。重大险情或事故造成甲方实际损失超过约定违约金的，按照实际损失进行赔偿。

4.3 乙方在作业过程中未按照甲方要求进行作业的或乙方作业人员发生其他违规作业现象的，应按照甲方的管理制度和相关考核办法进行处理。

4.4 乙方在生产经营活动中发生事故，由乙方按照《生产安全事故报告和调查处理条例》向事故发生地安全生产监督管理职责的有关部门报告，同时应立即告知甲方。事故善后工作由乙方负责处理，甲方应配合乙方做好事故调查处理工作。

4.5 事故责任及经济赔偿，因双方责任发生的生产安全事故，根据事故责任划分（以交警、安全管理部门或当地政府事故处理责任部门出具的事故责任判定书为准），由各自承担相应事故责任及经济赔偿。

4.6 由于乙方或自然原因引起的人员伤亡、环境事故以及财产损失，均由乙方负责，与甲方无关，乙方应自行做好善后工作，防止事态扩大。如因乙方及乙方人员的原因造成甲方财产损失、人员伤害的，乙方应承担由此引起的一切损失。

4.7 发生如下情况：乙方人员安全规程及措施落实经抽查不合格的；乙方特种作业、特种设备操作时，人员无证上岗的；乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的；安全、质量存在严重问题，现场管理混乱，安全设施不齐备，被公司或上级管理部门停工整顿的等。乙方应按如下第（1）种方式承担违约责任。

（1）按照甲方的安全环保管理制度和相关考核办法进行处理。

（2）乙方人员安全规程及措施落实经抽查不合格，乙方应承担  /  元/次的违约责任；种作业、特种设备操作时，人员无证上岗的，乙方应承担   /   元/次的违约责任；乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方还应按照   /    元/天向甲方承担违约责任；安全、质量存在严重问题，现场管理混乱，安全设施不齐备，被公司或上级管理部门停工整顿的，甲方有权要求乙方承担    /   元/次违约责任。

4.8 乙方违约产生的所有费用（包括但不限于考核、违约金等），甲方有权要求乙方在收到通知后的5个工作日内进行缴纳，或者直接从合同违约金中扣除，乙方应按照甲方要求及时处理。

4.9 发生以下情况之一时，甲方有权要求乙方停工整顿或提前解除主合同，由此造成的损失，由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生机械设备严重损害事故；

（3）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（4）发生事故、违章行为每月超2次（含2次）；

（5）作业中存在着较大安全隐患的；

（6）作业现场脏、乱、差，不能满足安全和环保要求的。

4.10 乙方人员有违反本协议约定的，由乙方向甲方承担责任。

5.其他

5.1 协议各项规定适用于协议双方，如遇有同国家和政府有关法律、法规不符的按国家和政府的有关规定执行。

5.2 本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效，有效期与主合同一致，在合同有效期内不可撤销。

5.3 本协议一式    份，甲乙双方各执     份。

甲方：                                    乙方：

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

签约日期：      年      月      日

附件2                            廉洁协议

甲方：宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司

乙方：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在履行合同过程当中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉政建设的规定，在签订《水电年度零星修理和民工配合合同》（工程/项目名称：水电年度零星修理和民工配合，以下简称主合同）的基础上，甲乙双方签订本廉洁协议。

1.甲乙双方共同权利义务

1.1 协议双方必须恪守“诚信、公正、科学”的原则，按照主合同要求，把保质保量和及时完成项目作为各自最终的权利和义务，严禁损害企业和各方的合法利益。

1.2 协议双方必须经常教育各自职员严格遵守国家的法律、法规和政策，遵守党的纪律和各项廉洁规定，遵守社会公德和职业道德，防止一切违纪违法行为的发生，使主合同权利义务履行过程同时成为党风廉洁建设的过程。

1.3 双方建立健全的自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处各自职员的违法违纪行为。

1.4 发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的不廉洁行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，均有权向有关部门检举、揭发和控告。

2.甲方廉洁义务

甲方，且甲方应教育、督促其职员遵守如下约定：

2.1 不得以任何形式向乙方索请、索礼、索贿或报销应由甲方支付的各类费用；

2.2 不得收受乙方赠送的礼品、礼金、礼券、礼卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物；

2.3 不得以明显低于市场的价格向乙方购买商品和物资；

2.4 不得参加由乙方提供经费的旅游或任何类似活动；

2.5 不得接受乙方承担费用的可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动；

2.6 不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动或推销物资和商品；

2.7 不得接受乙方提供的公车、住房装修等服务。

2.8 不得接受乙方其他任何形式的与业务无关的金钱利益。

3.乙方廉洁义务

乙方，且乙方应教育、督促其职员遵守如下约定：

3.1 不得向甲方工作人员送礼、行贿或提供应由甲方自己支付的各类费用报销；

3.2 不得违规宴请甲方工作人员或提供其他消费娱乐活动；

3.3 不得以明显低于市场的价格向甲方工作人员提供物资和商品；

3.4 不得安排甲方工作人员的子女或其他亲属到本单位工作，双方有业务之前已经安排的，则不得因双方业务关系而特别提升职务或提高待遇；

3.5 不得提供资金邀请甲方工作人员和/或其子女、亲属旅游；

3.6 不得为甲方工作人员的子女或亲属购买或提供商品；

3.7 不得向甲方工作人员提供公车、住房装修等服务。

3.8 不得向甲方提供任何形式的与正当业务往来无关的金钱利益。

4.违约责任

4.1 乙方违反本协议约定，由此给甲方造成损失的，应依法予以赔偿，损失无法计算的，则应向甲方赔偿主合同总价的  30  %的违约金。情节严重的，甲方还有权单方解除主合同。

4.2 甲方违反本协议约定，由此造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。

4.3 各方职员违反本协议的，由各方向对方承担违约责任。

5.附则

5.1 本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效，有效期与主合同一致，在合同有效期内不可撤销。

5.2 本协议不影响甲乙双方按主合同条款承担相关责任。

5.3 本协议一式 二 份，由甲乙双方各执 一份。

甲方：宁波舟山港股份有限公司            乙方：

北仑矿石码头分公司

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

日期：                                    日期：

附件3              合规承诺函（商业合作伙伴）

为配合宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司（以下简称“矿石公司”）的合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：

1.本公司理解矿石公司合规管理需求，在合作范围内遵守矿石公司对第三方的合规管理要求。

2.本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。

3.本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，决不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：

（1）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂；

（2）本公司员工不得给予矿石公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠；

（3）本公司员工不得接受矿石公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠；

（4）本公司员工不得参加矿石公司及有关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动；

（5）本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。

4.本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守矿石公司的商业秘密。

5.本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、中止以及不履行合同，发生履约突发事件时将当及时通知矿石公司。

6.本公司同意在合同目的范围内配合矿石公司的合规检查，不得隐瞒可能造成矿石公司利益受损的信息。

7.本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给矿石公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，且矿石公司有权终止相关合同。

本承诺函一式两份，经承诺人盖章后生效，由承诺人和矿石公司各保留一份。

承诺人(盖章)：

年   月   日

第六章  投标文件格式

1.投标文件封面格式：

投标文件

（资审文件/商务技术标/价格标）

项目名称：

招标编号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

- 年  月  日

第一部分：资审文件包括但不限于以下内容：

（1）资格审查资料；（合格投标人相关证明资料）

（2）投标声明书；

（3）法定代表人身份证明书；

（4）法定代表人授权委托书；

（5）投标人基本情况表；

（6）投标人认为有必要的其他资料。（若有，格式自拟）

（1）资格审查资料（合格投标人相关证明资料）

投标人按照招标文件合格投标人资格条件要求提供相关证明资料（详见招标文件第一章）

（2）投标声明书

致：（招标人名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的  （项目名称）      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方符合招标文件规定的投标人资格条件。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

日期：年  月  日

（3）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系                      (投标人名称)                 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人（盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：年 月 日

法定代表人身份证正反面复印件

（4）法定代表人授权委托书

致：（招标人名称）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签名或盖章）：

被授权人（签名或盖章）：

职务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

授权代表身份证正反面复印件

（5）投标人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 | 1、近三年的资产负债情况： 2022年 2023年 2024年 （1）固定资产 （2）流动资产 2、近三年的财务损益情况表： 2022年 2023年 2024年 （1）产品销售收入 （2）产品销售利润 （3）营业利润 （4）利润总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（6）投标人认为有必要的其他资料。（若有，格式自拟）

第二部分：商务技术标包括但不限于以下内容：

（1）技术条款响应表；

（2）商务条款响应表；

（3）业绩情况（提供同类业绩合同扫描件，加盖公章，至少提供一项）；

（4）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书。（若有，提供扫描件加盖公章）；

（5）针对本项目合理化建议或优惠承诺。（若有，格式自拟）

（6）投标人认为需要说明的其他文件资料。（若有，格式自拟）

（2）技术条款响应表

招标编号：                    项目名称：

| 条款号 | 名称 | 招标技术和规范要求 | 投标人对照规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、对照招标文件第二章招标需求提出的技术要求填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、若所有条款均无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术条款偏离”的字样。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

日期：年  月  日

（2）商务条款响应表

招标编号：                     项目名称：

| 条款号 | 招标文件要求 | 投标人的承诺和说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、商务条款内容具体要求详见招标文件第二章招标需求商务要求主要条款；并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、若所有条款均无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

日期：年  月  日

（3）业绩情况

| 项目名称 | 采购方 | 合同签订时间 | 合同价 | 联系人、联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表如不符合投标人实际情况，可自行制作。

2、提供合同关键页复印件，包括合同首页、签字盖章页、能反映具体内容的合同并加盖公章。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

日期：年  月  日

（4）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（若有，提供扫描件加盖公章）；

（5）针对本项目合理化建议或优惠承诺。（若有，格式自拟）

（6）投标人认为需要说明的其他文件资料。（若有，格式自拟）

第三部分：价格标包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标分项报价表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（若有，格式自拟）

（1）投标函

致：（招标人）   ：

（投标人名称）授权（授权代表姓名、职务）  为授权代表，参加贵方组织的招标编号为招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。招标文件规定的内容进行投标。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、提供投标须知规定的全部投标文件；

2、总投标价为人民币含税价（大写）：           元/年，（小写）：        元/年。[其中：增值税率为    %（注：合同履行期间如国家调整增值税率，则合同价款按照不含税价不变的原则进行调整。）]

3、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

4、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

5、本投标有效期自开标日起60天。。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

7、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

8、投标人同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守所有有关招标的各项规定。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：    邮编：

投标人代表姓名：________ 职务：  电话：  传真：

开户银行：    银行帐号：

投标人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

日期：年  月  日

（2）开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 金额（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 水电年度零星修理和民工配合项目 | 大写： 元/年 小写：¥ 元/年 增值税税率： |

注：投标价格为完全满足技术规格书要求的、所投设备应有的全部费用，包括但不仅限于人工、材料、机械设备、仪器工具、货款、包装、运输、装卸、各类社保和保险、劳保用品费、利润、管理费、税金、管理等所发生的所有费用等。报价表不允许修改，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

日期：年月日

（3）投标分项报价表

价格单位：人民币（元）

| 序号 | 项 目 名 称 | 工 作 内 容 |  | 单位 |  | 预估数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 零星普工 | 不足4小时计半个工日，4-8小时计一个工日 | 工日 |  | 200 |  |  |  |
| 1.2 | 零星技工 | 不足4小时计半个工日，4-8小时计一个工日 | 工日 |  | 200 |  |  |  |
| 2 | 零星机械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 农用车 |  | 台班 |  | 25 |  |  |  |
| 2.2 | PC200履带式挖掘机 | 含进退场费 | 台班 |  | 10 |  |  |  |
| 2.3 | PC120履带式挖掘机 | 含进退场费 | 台班 |  | 10 |  |  |  |
| 2.4 | PC60轮胎式挖掘机 | 自带进退场 | 台班 |  | 10 |  |  |  |
| 2.5 | 抽水泵 | 滿足抢修配备 | 台班 |  | 10 |  |  |  |
| 2.6 | 自备发电机 | 滿足抢修负载 | 台班 |  | 10 |  |  |  |
| 2.7 | 农机船 |  | 船次 |  | 5 |  |  |  |
| 3 | 水电相关修理、安装（含设备、配件、人工等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 闸阀安装（含配件） | DN100暗杆软密封（法兰）闸阀安装或更换 | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 3.2 |  | DN200暗杆软密封（法兰）闸阀安装或更换 | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 3.3 |  | DN300暗杆软密封（法兰）闸阀安装或更换 | 个 |  | 5 |  |  |  |
| 3.4 | 水表安装（含配件，水表具备远传功能） | DN100法兰冷水表安装或更换 | 个 |  | 15 |  |  |  |
| 3.5 |  | DN200法兰冷水表安装或更换 | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 3.6 | PVC管安装 | DN25 PVC管安装 | 米 |  | 200 |  |  |  |
| 3.7 |  | DN50 PVC管安装 | 米 |  | 200 |  |  |  |
| 3.8 | 冷热水管安装 | DN25 PPR水管 | 米 |  | 200 |  |  |  |
| 3.9 |  | DN32 PPR水管 | 米 |  | 200 |  |  |  |
| 3.10 |  | DN50 PPR水管 | 米 |  | 100 |  |  |  |
| 3.11 | 管道漏水修理 | DN80管道修理（含人工、开挖、管道修理配件、路面修复等） | 处 |  | 10 |  |  |  |
| 3.12 |  | DN100管道修理（含人工、开挖、管道修理配件、路面修复等） | 处 |  | 10 |  |  |  |
| 3.13 |  | DN200管道修理（含人工、开挖、管道修理配件、路面修复等） | 处 |  | 5 |  |  |  |
| 3.14 |  | DN300管道修理（含人工、开挖、管道修理配件、路面修复等） | 处 |  | 5 |  |  |  |
| 3.15 |  | DN400管道修理（含人工、开挖、管道修理配件、路面修复等） | 处 |  | 3 |  |  |  |
| 3.16 |  | DN500管道修理（含人工、开挖、管道修理配件、路面修复等） | 处 |  | 4 |  |  |  |
| 3.17 | 复合井盖安装 | 直径800cm | 块 |  | 8 |  |  |  |
| 3.18 | 球墨铸铁井盖安装 | 直径800cm | 块 |  | 8 |  |  |  |
| 3.19 | 消防栓安装 | SS100/65-1.6地上消火栓安装 | 个 |  | 6 |  |  |  |
| 3.20 | 电线敷设 | 1.5平方单芯线 | 米 |  | 200 |  |  |  |
| 3.21 |  | 2.5平方单芯线 | 米 |  | 200 |  |  |  |
| 3.22 |  | 2.5平方四芯线 | 米 |  | 200 |  |  |  |
| 3.23 | 配电箱安装 | 不锈钢配电箱800*600*300cm（内配三路三相开关，两路单相开关和漏保） | 个 |  | 3 |  |  |  |
| 3.24 | 阀门保养 | DN300明杆阀门保养维护 | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 3.25 | 防水 | 屋面防水 品牌SBS东方雨虹 | 平方 |  | 300 |  |  |  |
| 3.26 | 灯具安装 | 1.2米双管32w LED全套灯具安装 | 套 |  | 40 |  |  |  |
| 总价（含税 %）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标单项及总报价包含产品、运杂、安装、调试、技术服务、保险、管理及各种税费、利润等所有费用。

2、上述工程量清单中，水电相关安装部分中材料均为甲供。结算按照实际工作量，单价以报价单为准。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

日期：年月日

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（若有，格式自拟）