合同编号：

技术开发（委托）合同（草拟稿）

项目名称：粤海物业一体化数字系统建设研发人员外判项目

委托方（甲方）：粤海物业管理有限公司

受托方（乙方）：

填 写 说 明

一、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

二、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

三、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

四、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术开发（委托）合同

委托方（甲方）粤海物业管理有限公司

住  所  地：

法定代表人：徐彬

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电话：          传真：  /

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

电话：   传真：  /

电子信箱：

本合同甲方委托乙方研究开发粤海物业一体化数字系统建设项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  本合同研究开发项目的要求如下：

1.1提供粤海物业化数字系统建设专业技术评审与专家咨询意见。

1.2 甲方委托乙方，为甲方研发一套完整的、可落地执行的一体化数字系统建设方案（以下简称“本方案”）。
    1.3 乙方应完成以下核心工作模块，并交付相应成果：
    （1）顶层架构定调与逻辑重塑：主导业财一体化与资金管理的顶层逻辑设计，深度对接公司财务体系，裁决财务与业务在自动核销、费用减免等场景下的对账红线。审核现场运营与收益管理中的多经收入、租赁执行等核算逻辑，确保资产经营数据底座的准确性与穿透性。
    （2）跨部门决策支持与争议仲裁：建立业务争议升级机制，针对部门间的界面切分及流程争议，输出专业决策建议并推动数字化决策小组快速定调。
    （3）选型风控与供应商管理：主导供应商定标谈判，执行“架构透明度审计”，严格把控技术架构开放性，防止出现“架构封闭”、“硬件绑架”或“被单一厂商长期绑定”的风险，负责实施阶段的“蓝图设计复核”，确保软件厂商的技术方案精准还原咨询确定的核心管理逻辑。
    （4）深度梳理与数字化 SOP 编制：交付12个流程，主办不低于5个流程，并带领采购人团队完成剩余流程。
    （5）选型验证（POC）实战执行：基于打样成果编写实战压力测试脚本，组织供应商进行 48 小时场景盲测，详细记录系统与公司标准的对齐程度并客观打分。

（6）能力转移与专班辅导：指导采购方接口人进行剩余流程的梳理，移交《数字化需求颗粒度分级标准》等方法论资产，确保采购方团队具备自主迭代能力。

（7）成果文件：5S全量流程地图、12大P0核心流程SOP及需求清单。POC实战压力测试脚本、供应商选型决策建议书。数字化招采技术规范书、方法论手册、监理数字化落地及能力移交确认。

1.4 乙方工作还包括：协助甲方进行体系文件的宣贯培训、指导体系试运行，并提供后续优化建议

1.5 乙方交付的所有成果，除满足上述模块要求外，还应符合以下标准：

（1）适用性：必须紧密结合甲方实际人员组织架构及运营流程进行定制化设计，确保能够被甲方现有团队理解、掌握并执行。

（2）合规性：所有制度、流程及方案，必须符合中国现行有效的与物业管理与服务、数字化信息安全等相关的法律、法规、规章及强制性标准的要求。

（3）完整性：交付的文件体系应逻辑自洽、内容完整，能够覆盖甲方业务全生命周期业务与数据的核心环节与常见风险点，无重大缺漏。

（4）文件格式、体例、语言风格应统一、规范、清晰，便于甲方后续的修订、印刷和内部传播。

第二条  乙方应在本合同生效后3日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：项目开发实施计划 。

第三条  乙方应按下列进度完成研究开发工作：

3.1 乙方应在本合同生效后 10个工作日 内，向甲方提交详细的《项目工作计划》，经甲方书面确认后执行。
    3.2 本项目总周期自合同生效之日起算至2026年6月30日，按以下关键里程碑推进：
    （1）合同签订并进场完成：交付《项目启动执行计划书》，并通过甲方评审。【目标日期：合同生效后第1周】
    （2）建模打样款完成：交付5S全量流程地图、12大P0核心流程SOP及需求清单，并通过甲方评审。【目标日期：合同生效后第8周】
    （3）选型验证完成：完成POC实战压力测试脚本、供应商选型决策建议书，并通过甲方评审。【目标日期：合同生效后第12周】
    （4）项目实施监理验收：数字化招采技术规范书、方法论手册、监理数字化落地及能力移交确认。【目标日期：合同生效后第16周】

第四条  甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

4.1项目价格见附件三“报价表”，合同总价款为人民币   元（大写：   ），其中不含税金额   元，增值税税额   元。已包含完成全部工作的所有费用。

4.2上述价款已包含材料费、包装费、保险费、运输费、安装费、人工费及乙方须缴纳的税费等一切费用，甲方不再另行向乙方支付任何其他费用。

4.3研究开发及改造安装经费由甲方分期支付乙方。具体支付方式和时间如下：

1)合同签订后，甲方收到乙方开具的等额合法有效的发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同价款总额的30%，即人民币   元作为预付款项。

2）乙方交付《5S全量流程地图》及《12大P0核心流程SOP及需求清单》，并经甲方书面评审确认后15个工作日内，且满足甲方收到乙方开具的等额合法有效的发票的15个工作日内，甲方向乙方支付合同价款总额的  %，即人民币    元（大写人民币：贰万叁仟玖佰陆拾柒元伍角贰分）。

3）乙方交付全套《POC实战压力测试脚本》、《供应商选型决策建议书》，并经甲方书面评审确认后15个工作日内，且满足甲方收到乙方开具的等额合法有效的发票的15个工作日内，甲方向乙方支付合同价款总款的  %，即人民币   元（大写人民币：   ）。

4）本项目全部成果经甲方依据第十一条约定最终验收合格之日起满六（6）个月，且乙方在第二十一条约定的免费支持服务期内无违约行为，甲方在收到乙方等额有效发票后15个工作日内，向乙方支付合同总价款的   %作为质量保证金，即人民币     元（大写人民币：   ）。

5）每次付款前乙方应向甲方出具符合国家相关规定的等额增值税专用发票，否则甲方可以延迟付款直至乙方提供符合本合同约定的发票。

6）乙方开具的增值税专用发票应符合相关法律的规定，项目齐全，并加盖乙方“发票专用章”。开票金额需与本合同约定的支付金额一致，注明不含税价款、税率和增值税额。

7）乙方应在发票开具后的10日内，指派专人或选择可靠的快递机构送达发票至甲方联系人，送达日期以甲方签收为准。

8）如乙方开具的发票有误或不符合本合同约定的，甲方有权拒收。如乙方开具的增值税专用发票不能通过认证（除因甲方自身原因未在规定时限内进行认证外）或发生销货退回情况的，乙方应积极采取补救措施，开具红字发票并重新开具增值税专用发票，如经甲方催告后10个工作日内未能补开增值税专用发票的，甲方将拒绝支付,由此造成的一切后果由乙方承担,如造成甲方损失，乙方应承担赔偿责任。

9）甲方提供如下的开票信息:

| 公司名称： 粤海物业管理有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳税人识别号：91440000231121432B |  |  |  |
| 甲方纳税人类型 | 费用项目 | 乙方提供发票类型 | 乙方发票开具项目 |
| ■一般纳税人 | 服务费 | 增值税专票发票 （数电票） | *人力资源服务*服务费 |
| □小规模纳税人/甲方要求普票 | 服务费 | 增值税普通发票 （数电票） | *人力资源服务*服务费 |

10）乙方开户名称、开户银行和账号为：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

第五条   本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在5日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

5.1发生了使合同基础发生变化的客观情况 。

5.2国家政策变动等使本合同的继续履行显失公平或本合同无法履行。

5.3法律法规规定的合同可以变更的情形出现。

第六条  未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

第七条  在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：完全由乙方原因造成损失的，乙方退还甲方已支付的所有款项，甲方不再支付剩余款项。由双方原因造成损失的，按相应过错承担责任。完全由甲方原因造成损失的，乙方不退还甲方已支付款项，但甲方不再支付剩余款项。其他原因造成损失的，由双方另行协商。

双方确定，本合同项目的技术风险按当事人认可的专家权威机构确认的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1．本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

2．乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在 5日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第八条  在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在 5 日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第九条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: 乙方及其相关人员对本合同履行过程中知悉的甲方一切未公开之技术信息（包括但不限于分析模型、系统架构、流程数据）与经营信息（包括但不限于管理流程、运营数据、内部资料），以及为本项目产生的所有成果文件均负有保密义务，保密期限自本合同生效之日起，至合同终止之日起五（5）年。除非该等信息已为公众所知或依法必须披露，乙方不得向任何第三方泄露或用于本合同目的之外用途。如有违反，乙方应承担全部法律责任并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

2．涉密人员范围: 直接或间接涉及本合同技术的有关人员

3．保密期限：依法保密

4．泄密责任：依照法律法规承担责任

第十条  乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

10.1 乙方交付的所有成果均应为 可编辑的电子文档（如Word、PPT、Visio等格式）及相应纸质版（一式五份）。
    10.2 最终交付物清单至少应包括：
    （1）《5S全量流程地图》
    （2）《12大P0核心流程SOP及需求清单》
    （3）《POC实战压力测试脚本》
    （4）《供应商选型决策建议书》、《方法论手册》
    （5）《数字化招采技术规范书》及《监理数字化落地及能力移交确认》
    10.3 交付按第三条里程碑计划执行，至甲方指定地点。

第十一条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：验收的依据为国家法律法规规定的相关标准、产品合格证、说明书、本合同约定及报价文件的承诺。乙方交付的项目开发成果应该充分满足甲方需求,实施过程中如甲方有修改意见的，乙方负责予以修改，此项费用已包含在合同费用中。甲方收到项目验收申请后，对不符合项目开发需求的可以拒绝验收。

第十二条  乙方保证其交付成果不侵犯任何第三人合法权益。如发生任何第三人就甲方使用该成果提出知识产权侵权指控、诉讼或索赔（以下简称“侵权主张”），乙方应：
    （1）自费负责处理该侵权主张，包括但不限于进行答辩、和解或诉讼；
    （2）承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方支付的赔偿金、和解费、诉讼费、合理的律师费、调查费以及甲方为继续使用开发成果而必须向第三方支付的许可费等；
    （3）若该侵权主张可能导致甲方被禁止使用开发成果，乙方应立即自费采取以下措施之一，以确保甲方不受影响：① 为甲方取得继续使用的合法授权；② 对开发成果进行修改，使其不再侵权；③ 提供功能相等的非侵权替代成果。本条款在本合同终止后持续有效。

第十三条  双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列方式处理：

13.1 双方确认，乙方为履行本合同所产生的所有工作成果，包括但不限于技术报告、诊断分析、体系设计、制度文件、流程图表、培训资料及数据模型等（以下简称“开发成果”），其全部知识产权（包括著作权、专利申请权、技术秘密等）及相关权益，自该成果产生之日起，即独占性地归属于甲方所有。
    13.2 乙方享有在本合同范围内为完成工作而使用其背景知识（如有）的权利，并应保证该使用合法且不妨碍甲方对上述开发成果的完整所有权和使用权。乙方应在合同签订时向甲方书面披露其拟使用的背景知识产权清单。
    13.3 乙方有义务根据甲方要求，签署一切必要的文件，以协助甲方确认、登记或保护上述知识产权，费用由乙方承担。

第十四条  乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

第十五条  乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十六条  双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员免费提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

16.1技术服务和指导内容：对甲方技术人员和主要操作人员进行技术指导及培训。

16.2地点和方式：

第十七条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

17.1甲方违反本合同第四条约定，甲方逾期付款的，每逾期1日，应按应付未付款额的1％向乙方支付违约金。

17.2乙方违反本合同第一条约定，乙方交付的开发成果不符合本合同第一条要求的，甲方有权选择要求乙方整改。甲方要求整改的，乙方应在收到甲方的通知之日起3日内，予以整改，由此造成的逾期交付或实施的，乙方应承担逾期交付和逾期实施的违约责任；且甲方有权要求解除合同，无需支付剩余款项，乙方须按合同总额（见本合同第四条）的10%向甲方支付违约金。

17.3乙方违反本合同第 三 条约定，因乙方原因导致乙方逾期交付项目的，每逾期1日，按合同总额（见本合同第四条）的1%向甲方支付违约金，逾期超过10天，甲方有权解除本合同，乙方应在收到甲方解除合同通知之日起5日内，退还甲方已支付的款项及利息（自甲方支付货款之日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），并按合同总额（见本合同第四条）的10%向甲方支付违约金。

第十八条  双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由 甲 方享有。具体相关利益的分配办法如下： 后续改进完成者所有，他人无权分享。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归乙方所有。具体相关利益的分配办法如下：后续改进归完成者所有，他人无权分享。

第十九条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定   /  为甲方项目联系人，乙方指定  /   为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．按照约定的联系时间、联系方式和联系地点完成交办的相关工作。

2．防止因人事变动而使合同难以履行或无法履行。

3．保证按约定和法律法规，以适当的时间、方式、标准履行本合同。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

21.1因发生不可抗力或技术风险；

21.2技术风险出现，技术风险指当事人努力履行，现有水平无法达到，有足够技术难度，同行专家认定为合理失败。

21.3 在合同履行中，第三人公开相同的技术成果。

第二十一条 售后服务要求

21.1 乙方应在本合同项目最终验收合格后，提供为期 六（6）个月 的免费后续支持服务。
    21.2 支持服务内容包括：就交付的体系文件内容提供电话或邮件咨询解答；根据甲方在试运行中发现的实际情况，对文件进行不超过5次的非实质性文字微调或优化。
    21.3 响应要求：对于甲方的咨询，乙方应在 1个工作日 内予以响应；对于文件微调需求，应在 5个工作日 内完成。
    21.4 超过上述范围或期限的深度修订、重新设计或额外培训，由双方另行协商，签订补充协议。

第二十二条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，提交广州仲裁委员会仲裁。

第二十三条  双方未尽事宜，通过签订书面补充合同的方式予以明确，补充合同作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十四条  本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，具有同等法律效力。

第二十五条  本合同经双方签字盖章后生效。

附件一:廉洁诚信承诺书

附件二:报价表

甲方：粤海物业管理有限公司（盖章）

授权代表：         （签名）

年     月      日

乙方： （盖章）

法定代表人/委托代表：                 （签名）

年     月      日

附件一：

廉洁诚信承诺书

为规范企业经营活动，倡导廉洁诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，保障甲乙双方的合法权益，遵循诚实守信的原则，营造公平竞争、健康有序的商业环境，特制定本承诺书，承诺如下：

第一条  严格遵守国家有关法律、法规，保持正当的经济（合作）业务活动。

第二条  在经济（合作）业务活动中应当廉洁自律，不得发生任何涉及商业贿赂或损害对方企业利益的行为，包括但不限于以下情形：

（一）参加对方单位及对方工作人员安排的可能对公正履行职责有影响的活动，如宴请、消费娱乐和健身、旅游等；

（二）向对方单位及对方工作人员索要或接受对方单位及对方工作人员的回扣、提成、礼品、礼金、有价证券或其他名义交付的现金、实物及其它利益；

（三）在对方单位报销任何应由本方或本方工作人员个人支付的费用；

（四）要求对方单位为其亲属（指配偶、父母、子女、兄弟姐妹及配偶的父母、兄弟姐妹，下同）安排工作、住房，要求对方单位为本方工作人员及其亲属装修房屋；

（五）为对方工作人员及其亲属的工作和业务提供便利、优惠及利益；

（六）为对方单位及对方工作人员提供本承诺书第二条第（一）至（四）项所约定的内容。

第三条  不得在业务活动中以不正当的理由设置障碍、态度粗鲁，刁难对方。

第四条  任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪及违反本承诺书规定的行为时，应及时向对方监督部门举报。任何一方发现对方业务人员构成犯罪的，在向对方监督部门举报的同时有权向司法机关报案，追究相关人员的刑事责任。

粤海物业管理有限公司的举报电话：020-39196605

举报邮箱：GDHWY_JJSJ@gdh.com.hk

第五条 违反本承诺书的工作人员给对方造成经济损失的，直接追究当事人的赔偿责任。

第六条 粤海物业管理有限公司及子公司（统称“粤海物业”）如查实对方单位或对方工作人员违反本承诺书约定的，有权立即解除与其签订的所有合同或协议，该单位负责赔偿因此给粤海物业造成的经济损失。同时，粤海物业有权将该单位列入黑名单，以后再次合作将受到限制。

第七条 本承诺书作为合同附件，一式两份，与合同具有同等法律效力。

以下无正文。

承诺方： 粤海物业管理有限公司

(盖章)

承诺方：

(盖章)

签约日期：     年  月  日