《遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程

竣工联合验收实施办法（意见稿）》

第一条 为进一步优化房屋建筑和市政基础设施工程联合验收流程，根据《优化营商环境条例》（国务院令第 722 号）、《国务院办公厅关于复制推广营商环境创新试点改革举措的通知》（国办发〔2022〕35 号）、《四川省住房和城乡建设厅等5部门印发〈关于实行房屋建筑和市政基础设施建设项目工程竣工联合验收工作的通知〉的通知》（川建行规〔2025〕7号）、《遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收实施办法（试行）》（遂建行规〔2023〕4号）等要求，结合我市实际，制定本办法。

第二条 全市在“四川省工程建设项目审批管理平台”（以下简称工程审批系统）运行且已申领《建筑工程施工许可证》的新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称房建和市政工程）、单独办理建筑工程施工许可证的装饰装修工程竣工联合验收，适用本办法。

特殊工程（抢险救灾工程、保密工程和其他特殊工程等）和交通、水利、能源等领域重大工程可参照本办法执行。

涉及国家秘密、应急救援、抢险救灾等特殊工程可不纳入联合验收。

第三条 本办法所称房建和市政工程竣工联合验收（以下简称竣工联合验收），是指全市行政区域内的房建和市政工程完工后，经建设单位向综合服务窗口提出申请，由各辖区所在单位（住房城乡建设或行政审批部门，以下简称牵头部门）对两个及以上的验收事项进行竣工联合验收。

竣工联合验收由工程建设项目审批综合服务窗口（以下简称综合窗口）统一受理，按照“一口进件、统一受理、并行推进、联合验收、限时办结、一口出件、信息共享”的原则，依托四川省工程建设项目审批管理系统优化完善联合验收子系统，并做好日常运维技术保障，汇集、跟进解决各专项验收职能部门使用联合验收子系统中遇到的技术问题，做好联合验收子系统与相关审批服务系统的对接，实现联合验收申请材料共享。

各辖区已建立联合验收系统的，应按要求修改完善，与省联合验收子系统顺利对接。尚未建立联合验收系统的，可直接应用省联合验收子系统办理业务。

竣工联合验收不替代和免除建设单位依法应当组织的工程竣工验收，以及有关部门核发的竣工验收备案手续。

- 第四条 牵头部门组织住房城乡建设、自然资源和规划等部门联合验收联合验收合格后，四川省工程建设项目审批管理平台自动生成《工程建设项目联合验收报告（意见）送达通知书》，由综合窗口负责向建设单位发放验收意见。

- 第五条 竣工联合验收承诺时限不得超过竣工联合验收申请事项中时限较长的事项办结期限。

第六条 “规划条件核实”“土地核验”合并为一个验收事项，合并核发《建设工程规划条件核实（土地核验）合格证》。建设工程规划条件核实（土地核验）原则上以项目为单位进行整体核验，提供“多验合一”、独立验收、分期分段验收等多种模式供建设单位选择。在满足独立使用功能、具有基本配套设施的要求条件下，可申请分期分段规划核实。土地核验以项目宗地进行核验。

第七条 对一个建设工程规划许可证下涉及多个单位或多栋建筑的房建和市政工程，在满足各专业独立使用功能、使用安全和相关技术要求的条件下，经建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位等相关责任主体共同确认满足安全和独立使用功能要求后，建设单位可申请分期竣工联合验收。分期竣工联合验收的，分期系统生成《工程建设项目联合验收报告（意见）送达通知书》。

第八条 对一个建设工程规划许可证下不涉及多个单位工程的产业类、教育类和医疗类等重大重点项目，建设单位可向项目所在辖区申请分两段竣工联合验收。分段竣工联合验收，全部验收合格后生成《工程建设项目联合验收报告（意见）送达通知书》。

第九条 建设单位可结合项目具体情况，从竣工联合验收事项清单中选择两项及以上的事项申请竣工联合验收（详见竣工联合验收事项清单）。

竣工联合验收合格后四川省工程建设项目审批管理平台自动生成《工程建设项目联合验收报告（意见）送达通知书》。对社会投资简易低风险建设项目可以实行联合验收与不动产首次登记同步办理。

第十条 符合下列情形的，建设单位可以申请相应事项的竣工联合验收：

（一）完成工程设计和合同约定的各项工程内容，建设项目主体工程、辅助工程、配套设施（包括道路、供水管道、雨水管道、污水管道、强弱电管道、光纤到户、环卫设施、燃气管道、供水设施、节水设施、海绵城市、绿化等）已按审查合格的施工图设计文件要求建成；

（二）已出具竣工验收报告；

（三）验收涉及的测量工作按照“一次委托、联合测绘、成果共享”的规定，委托中介机构已完成测量、测绘和检测并提交竣工测绘成果与相关检测报告；

（四）建设项目档案资料符合建设项目文件归档规范要求；

（五）填写完整相关报表，并提供相关文字说明材料。

有关部门对房建和市政工程竣工验收有其他要求的，建设单位应当完成有关要求后，方可申请竣工联合验收。

第十一条 申请竣工联合验收时应提供有关部门对竣工联合验收事项清单中验收事项办事指南要求的申请材料，以及《遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收审批申请》《竣工验收报告》。

有关部门对房建和市政工程竣工验收有其他要求的，建设单位还应按照该部门对该事项办事指南要求提供申请材料。

第十二条 竣工联合验收按照以下流程办理：

（一）提出申请。建设单位在工程审批系统下载填写《遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收审批申请表》，可采用在工程审批系统自行申请或持有关申报资料向综合窗口现场申请的方式，提交竣工联合验收申请，申请时可以自行选择两项及以上的竣工联合验收事项。

（二）申请审查。综合窗口接件后在系统中转有关参验部门进行资料审查，参验部门1个工作日内在系统中反馈“申请资料符合要求”或“申请资料补正要求”的审查意见。根据参验部门反馈的意见，申请资料符合要求的，综合窗口应予以受理并出具《竣工联合验收受理通知书》；申请材料不齐全的，综合窗口出具《竣工联合验收补齐补正通知书》，一次性告知申请人需补正的全部内容。补正时间不计入验收时间。综合窗口受理后通过工程审批系统将竣工联合验收事项推送至对所涉事项具有审批验收权限的有关参验部门，由牵头部门负责组织有关参验部门竣工联合验收。

（三）联合验收。

1.预约验收。牵头部门与建设单位商定现场验收时间，通知各竣工联合验收事项主管部门（相关部门确定不需现场查验的，应在收到竣工联合验收通知当日书面或通过共享平台告知牵头部门，以下简称各参验部门），各参验部门认为需要通知有关参建单位参加的，由该参验部门负责通知。

2.现场验收。牵头部门负责组织各参验部门按照部门职责对竣工联合验收事项进行验收，各参验部门验收意见报牵头部门汇总。

（1）竣工联合验收事项验收合格的，各参验部门在办结时限内分别在业务系统及工程建设审批管理系统生成《工程建设项目联合验收报告（意见）送达通知书》，通过工程审批系统反馈至牵头部门，牵头部门汇总反馈综合窗口，综合窗口负责向建设单位发放《工程建设项目联合验收报告（意见）送达通知书》等相关验收证书。

（2）需进行整改的，各参验部门在现场验收后1个工作日内将验收整改意见一次性反馈至牵头部门，牵头部门汇总反馈至综合窗口，由综合窗口通知建设单位。办结时限内未在工程审批系统提交验收整改意见的，视为无整改要求。

（3）各参验部门整改意见应明确整改期限，建设单位在整改期限内完成整改后，向综合窗口提出复验申请，综合窗口通过工程审批系统告知牵头部门，由牵头部门通知出具整改意见的参验部门进行复验。复验部门在办结时限内自行完成复验，并于复验完成之日起1个工作日内将复验意见通过工程审批系统反馈牵头部门。建设单位整改和复验时间，不计算在审批时限内。

（4）牵头部门在收到各参验部门验收意见之日起1个工作日内汇总意见，复验合格的，系统生成《工程建设项目联合验收报告（意见）送达通知书》及相关验收证书；复验不合格，或建设单位在整改期限届满未提出复验申请的，系统生成《工程建设项目联合验收报告（意见）送达通知书》。

（5）联合验收的其他已验收合格事项和整改事项与其他已验收合格事项密切相关且具有重大影响，受影响事项一并纳入整改后的重新验收，其他未受影响的联合验收的已验收合格事项无需重新验收。

（6）有关部门可以根据建设单位申请，依法核发该项目的竣工验收备案手续。

（7）竣工联合验收中涉及跨部门协作，由牵头部门组织相关部门采用现场商议、会议协调等方式会商解决，必要时牵头部门可以形成会商纪要，作为竣工联合验收依据。

第十三条 牵头部门和竣工联合验收各部门履行以下职责：

（一）牵头部门负责制定竣工联合验收事项清单、时限、标准、流程，牵头组织有关责任部门竣工联合验收。配合市政务服务和公共资源交易中心，依托省工程审批系统开展竣工联合验收审批，并在职责范围内推动流程优化和环节简化。该系统由省级主管部门统一建设运维，相关优化工作主要通过协调省中心技术支持人员协助实现。系统生成《工程建设项目联合验收报告（意见）送达通知书》

（二）住房城乡建设部门负责房建和市政工程竣工验收备案和消防验收。

（三）自然资源和规划部门负责核发建设项目规划条件核实（土地核验）合格证，配合市政务服务和公共资源交易中心在权限范围内审批事项流程优化、办件准确率和办件量提升等相关工作。

（四）政务服务和公共资源交易中心负责组织市级相关部门及市直园区，协调推进竣工联合验收相关工作，重点解决系统对接、流程衔接等方面的问题，推动实现竣工联合验收事项的跨层级审核与协同办理。组织落实项目竣工验收阶段的帮办代办等服务机制，提升审批服务效率和便利度。督促各辖区及相关审批部门推广应用工程建设项目审批系统，推动提升系统办件量、审批准确率及竣工联合验收整体办理效率。

（五）水利部门负责取水许可证新办审批以及权限范围内审批事项流程优化、办件准确率和办件量提升等相关工作。

（六）国动部门负责工程建设项目人防工程竣工验收（包括结合建设防空地下室项目和防空地下室易地建设项目），配合政务服务和公共资源交易中心重点解决系统对接、流程衔接等方面的问题，推动实现竣工联合验收事项的跨层级审核与协同办理。以及权限范围内审批事项流程优化、办件准确率和办件量提升等相关工作。

（七）国安部门负责对涉外和涉及国家安全项目验收以及权限范围内审批事项流程优化、办件准确率和办件量提升等相关工作。

（八）通信部门负责涉及通信市政公用服务设施（光纤到户）验收并网以及权限范围内审批事项流程优化、办件准确率和办件量提升等相关工作。

（九）联合验收系统实行超时默认制，系统提前2个工作日发出超时预警提示。相关各职能部门在材料审查阶段没有在规定时限内反馈审查意见和结论的，系统默认该事项可受理；未在规定时限内开展现场验收的，视为不需要开展现场验收；逾期未返馈验收意见的，视为默认该事项验收通过，由此产生的相关责任由超时部门承担。

因不可抗力、停电、系统故障等导致的延误可顺延相应的办理时限。

第十四条 各竣工联合验收事项主管部门应当按照各自职责，加大对竣工联合验收工作的监管力度，对于参建单位及相关人员违反法律法规、标准规范等违法违规行为，依法予以查处。

第十五条 各辖区住房城乡建设主管部门要按照本办法要求，统一使用工程审批系统和牵头部门及参验部门发布的办事指南，办事指南外不得增加条件或事项。

第十六条 各事中事后监督部门应根据自身职能职责分别制定事中事后监督办法，确保房建和市政工程切实履行国家法律法规以及行业规范和标准。

第十七条 本办法自公布后30日开始施行，有效期两年，由遂宁市住房和城乡建设局负责解释。《遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收实施办法（试行）》（遂建行规〔2023〕4号）自本办法施行之日起废止，已按照该办法组织竣工联合验收的项目，可继续适用该办法至验收结束。

附件：1.竣工联合验收事项清单

2.遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验

收审批办事指南

3.竣工联合验收审批运转流程图

4.遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验

收审批申请表

5.遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验

收报告（意见）送达通知书

附件1

竣工联合验收事项清单

一、房屋建筑

（一）一般政府投资项目（5个主事项，5个辅事项）

1.主事项：

（1）建设项目人防工程竣工验收或建设项目易地建设人防工程竣工验收

（2）特殊建设工程消防验收

（3）建筑工程竣工规划土地核实“多验合一”

（4）建设工程档案验收

（5）建设工程竣工验收备案

2.辅事项：

（1）雷电防护装置竣工验收

（2）燃气设施建设工程竣工验收情况备案

（3）城镇排水与污水处理设施竣工验收备案

（4）取水许可证新办审批

（5）其他建设工程消防验收备案

（二）一般性社会投资项目（5个主事项，5个辅事项）

1.主事项：

（1）建设项目人防工程竣工验收或建设项目易地建设人防工程竣工验收

（2）特殊建设工程消防验收

（3）建筑工程竣工规划土地核实“多验合一”

（4）建设工程档案验收

（5）建设工程竣工验收备案

2.辅事项：

（1）雷电防护装置竣工验收

（2）燃气设施建设工程竣工验收情况备案

（3）城镇排水与污水处理设施竣工验收备案

（4）取水许可证新办审批

（5）其他建设工程消防验收备案

（三）带方案出让土地项目（5个主事项，5个辅事项）

1.主事项：

（1）建设项目人防工程竣工验收或建设项目易地建设人防工程竣工验收

（2）特殊建设工程消防验收

（3）建筑工程竣工规划土地核实“多验合一”

（4）建设工程档案验收

（5）建设工程竣工验收备案

2.辅事项：

（1）雷电防护装置竣工验收

（2）燃气设施建设工程竣工验收情况备案

（3）城镇排水与污水处理设施竣工验收备案

（4）取水许可证新办审批

（5）其他建设工程消防验收备案

（四）园区内工业、仓储以及生产配套设施项目（5个主事项，5个辅事项）

1.主事项：

（1）建设项目人防工程竣工验收或建设项目易地建设人防工程竣工验收

（2）特殊建设工程消防验收

（3）建筑工程竣工规划土地核实“多验合一”

（4）建设工程档案验收

（5）建设工程竣工备案验收

2.辅事项：

（1）雷电防护装置竣工验收

（2）燃气设施建设工程竣工验收情况备案

（3）城镇排水与污水处理设施竣工验收备案

（4）取水许可证新办审批

（5）其他建设工程消防验收备案

（五）园区内工业、仓储及生产配套设施项目（5个主事项，5个辅事项）

1.主事项：

（1）建设项目人防工程竣工验收或建设项目易地建设人防工程竣工验收

（2）特殊建设工程消防验收

（3）建筑工程竣工规划土地核实“多验合一”

（4）建设工程档案验收

（5）建设工程竣工验收备案

2.辅事项：

（1）竣工检查验收

（2）燃气设施建设工程竣工验收情况备案

（3）城镇排水与污水处理设施竣工验收备案

（4）取水许可证新办审批

（5）其他建设工程消防验收备案

二、城市基础设施

（一）一般政府投资项目（4个主事项，6个辅事项）

1.主事项：

（1）建设工程竣工验收备案

（2）特殊建设工程消防验收

（3）建筑工程竣工规划土地核实“多验合一”

（4）建设工程档案验收

2.辅事项

（1）雷电防护装置竣工验收

（2）燃气设施建设工程竣工验收情况备案

（3）城镇排水与污水处理设施竣工验收备案

（4）其他建设工程消防验收备案

（5）取水许可证新办审批

（6）建设项目人防工程竣工验收或建设项目易地建设人防工程竣工验收

（二）园区内工业、仓储以及生产配套设施项目（4个主事项，4个辅事项）

1.主事项：

（1）建设工程竣工验收备案

（2）特殊建设工程消防验收

（3）建筑工程竣工规划土地核实“多验合一”

（4）建设工程档案验收

2.辅事项：

（1）燃气设施建设工程竣工验收情况备案

（2）城镇排水与污水处理设施竣工验收备案

（3）雷电防护装置竣工验收

（4）其他建设工程消防验收备案

（5）取水许可证新办审批

（6）建设项目人防工程竣工验收或建设项目易地建设人防工程竣工验收

（三）园区内工业、仓储及生产配套设施项目（4个主事项，6个辅事项）

1.主事项

（1）建设工程竣工验收备案

（2）特殊建设工程消防验收

（3）建筑工程竣工规划土地核实“多验合一”

（4）建设工程档案验收

2.辅事项

（1）雷电防护装置竣工验收

（2）燃气设施建设工程竣工验收情况备案

（3）城镇排水与污水处理设施竣工验收备案

（4）其他建设工程消防验收备案

（5）取水许可证新办审批

（6）建设项目人防工程竣工验收或建设项目易地建设人防工程竣工验收

附件2

遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程

竣工联合验收审批办事指南

一、项目概述

1.项目名称：遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收审批

2.办理类型：审批件

3.受理机构：住房城乡建设部门及相关部门（并联部门）

4.办理窗口：政务大厅综合受理窗口

5.承诺时限：一般政府投资项目竣工联合验收承诺时限为11个工作日，一般社会投资项目和小型社会投资项目竣工联合验收承诺时限为8个工作日，园区内工业、仓储及生产配套设施项目以及带方案出让土地项目竣工联合验收时限为7个工作日，社会投资简易低风险建设项目竣工联合验收承诺时限为4个工作日。

6.收费依据及标准：不收费

7.窗口电话：0825-2310933

8.投诉电话：0825-2310933

9.办公时间：周一至周五 上午09:00—12:00

下午13:30—17:00

二、法定依据

1.《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条；

2.《中华人民共和国消防法》第十三条；

3.《中华人民共和国人民防空法》第二十三条；

4.《建设工程质量管理条例》第四十九条；

5.《四川省城乡规划条例》第五十八条；

6.《城市建设档案管理规定》第六条、第八条；

7.《四川省〈中华人民共和国人民防空法〉实施办法》第十九条；

8.《人民防空工程建设管理规定》（国人防办字〔2003〕第18号）第五十七条；

9.《四川省城市供水条例》第二十三条；

10.《四川省节约用水办法》第十二条。

三、办理程序

建设单位符合《遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收实施办法》第十条情形的，向政务大厅综合受理窗口（以下简称综合窗口）提出联合竣工验收申请，由综合窗口将联合验收审查事项推送给联合竣工验收所涉的住房城乡建设、自然资源和规划等有关部门。

第一步：建设单位可在四川省工程建设项目审批管理平台下载并填写《遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收审批申请表》及其他需填写的相关表格，持竣工联合验收事项所需申请材料向综合窗口提出申请。材料齐全的，综合窗口当场受理，并向申请人出具受理通知书。对申请材料不符合法定形式或不符合要求的，综合窗口应一次性告知需要补正的全部内容，建设单位应按要求修改补充。补正时间不计入验收时间。

第二步：牵头部门与建设单位商定现场验收时间，通知各竣工联合验收事项主管部门（相关部门确定不需现场查验的，应在收到竣工联合验收通知当日书面或通过共享平台告知牵头部门），有关参验部门认为需要通知有关参建单位参加的，由该参验部门负责通知。

第三步：一般政府投资项目和一般社会投资项目在申请受理的3个工作日内组织完成现场联合验收工作；小型社会投资项目在申请受理的2个工作日内组织完成现场联合验收工作；园区内工业、仓储及生产配套设施项目在申请受理的1个工作日内组织完成现场联合验收工作。

第四步：出具文书。参验部门在竣工联合验收完成后1个工作日内出具验收意见（或整改意见）提交牵头部门，牵头部门在1个工作日内汇总意见，系统生成《工程建设项目联合验收报告（意见）送达通知书》及相关验收证书。验收不合格的，参验部门应在办结时限内提出整改意见和整改期限，建设单位在整改期限内完成整改后，向综合窗口提出复验申请，综合窗口提交牵头部门通知出具整改意见的参验部门进行复验。复验部门在办结时限内自行完成复验，并于复验完成之日起1个工作日内将复验意见通过工程审批系统反馈牵头部门，牵头部门在收到各参验部门验收意见之日起1个工作日内汇总意见，复验合格的，系统生成《工程建设项目联合验收报告（意见）送达通知书》及相关验收证书；复验不合格，或建设单位在整改期限届满未提出复验申请的，系统生成《工程建设项目联合验收报告（意见）送达通知书》，由综合窗口统一送达建设单位。建设单位整改和复验时间，不计算在审批时限内。

四、申请材料

（一）《遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收审批申请》；

（二）竣工验收报告；

（三）建筑工程竣工规划土地核实“多验合一”有关申请材料（详见自然资源和规划部门该事项办事指南）；

（四）建设项目人防工程竣工验收或建设项目易地建设人防工程竣工验收（详见国动办该事项办事指南）；

（五）建设工程档案验收有关申请材料（详见城乡建设档案部门该事项办事指南）；

（六）特殊建设工程消防验收有关申请材料（详见住房和城乡建设部门该事项办事指南）。

有关部门对房建和市政工程竣工验收还有其他要求的，建设单位应当一并提交要求的有关材料。

以上材料除纸质载体外，涉及的图纸采用CAD和PDF（图纸上应表达相关参建单位竣工签字或盖章）格式，其他材料采用JPG格式，刻录成光盘，并提供电子文档。

附件3

竣工联合验收审批运转流程图

不符合要求的，不予接件

申请（建设单位提出申请）

接件（综合窗口接件）

要件是否齐全

受理（要件符合要求，准予受理）

汇总验收意见：牵头部门汇总参验部门意见。

验收是否合格

是

建设单位针对存在问题进行整改

现场验收准备：牵头部门通知各竣工联合验收事项主管部门（相关部门确定不需现场查验的，应在收到竣工联合验收通知当日书面或通过共享平台告知牵头部门），竣工联合验收事项有关参验部门认为需要通知有关参建单位参加的，由该参验部门负责通知。（再次验收只需通知涉及部门参加）

现场验收：竣工联合验收参验部门根据部门职责进行资料审查、现场抽样及功能测试后提出验收意见。

建设单位完成整改后，向综合窗口提出复验申请，综合窗口提交牵头部门通知出具整改意见的参验部门进行复验。

复验合格的，系统生成《工程建设项目联合验收报告（意见）送达通知书》及相关验收证书；复验不合格，或建设单位在整改期限届满未提出复验申请的，系统生成《工程建设项目联合验收报告（意见）送达通知书》，由综合窗口统一送达建设单位

否

是

否

填写竣工联合验收报告：各部门在竣工联合验收报告上签署意见，反馈综合窗口

发放竣工联合验收报告：综合窗口向建设单位发放《工程建设项目联合验收报告（意见）送达通知书》

附件4

遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程

竣工联合验收审批申请表

| 申请人基本情况 | 自然人 |  |  |  | 法 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请人 姓 名 |  |  |  | 申请人名称 |  |  |
|  | 证件类型 | 身份证 □ 军官证或士官证□ 护照 □ 来往内地通行证□ 其他 □ |  |  | 单位性质 | 机关单位□ 事业单位□ 企业单位□ 其它 □ |  |
|  | 证件号码 |  |  |  | 证照类型 | 营业执照 □ 组织机构代码证□ 社会信用代码 □ |  |
|  | 住 址 |  |  |  | 证件号码 |  |  |
|  | 联系人 及电话 |  |  |  | 通讯地址 |  |  |
| 申报事项基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 统一项目 代码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目分类 | 市政项目□ （市管□ 非市管□） 建筑项目□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般政府投资项目□ 一般社会投资项目□ 小型社会投资项目□ 园区内工业、仓储及生产配套设施项目□ （化工园区及危险化学品等特殊项目除外）□ |  |  |  |  |  |
|  | 申报事项 | 住房城乡建设部门 |  | 特殊建设工程消防验收□ 建设工程竣工验收备案□ |  |  |  |
|  |  | 自然资源和规划部门 |  | 建筑工程竣工规划土地核实“多验合一” 不动产登记□ |  |  |  |
|  |  | 国动部门 |  | 建设项目人防工程竣工验收 |  |  |  |
|  |  | 城建档案管理部门 |  | 建设工程档案验收 |  |  |  |
|  |  | 其他部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目是否涉密□ |  | 凡涉及保密事项的图纸、文件等材料需先行脱密处理后再行申报 |  |  |  |  |  |
| 建设项目的批准、 核准有关部门 |  | □市级 □区（县）级 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在行政区域 |  | 船山区□ 安居区□ 遂宁经开区□ 市河东新区□ 射洪县□ 大英县□ 蓬溪县□ |  |  |  |  |  |
| 项目坐落（项目位置） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设规模 （平方米） |  |  | 拟项目总投资（万元） |  |  |  |  |
| 项目资金来源 |  |  | 项目工期（月） |  |  |  |  |
| 我单位已阅读有关事项，并郑重承诺：本单位申请所提供材料，均真实有效、数据准确，并对申报材料的真实性、准确性以及合法性负责，并自愿承担因虚报、瞒报、造假等非法手段而产生的一切后果和法律责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （申请单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

# xx工程建设项目联合验收报告（意见） # 送达通知书 NO:xx（xx） xx： 根据《四川省住房和城乡建设厅等七部门印发<关于实行房屋建筑和市政基础设施建设项目工程竣工联合验收工作的通知>的通知》（川建行规 [2019]6号）、《 遂宁市工程建设项目竣工联合验收工作细则》要求，于 xx年xx月xx日 组织市住房和城乡建设局等部门对你单位xx 项目开展了联合验收工作。参验单位通过现场堪查和查阅资料，出具了各自的书面验收报告（意见），现送达给你单位。 请你单位在收到验收报告（意见）后，按照各参验部门提出的整改意见，逐一落实。在全面落实整改措施和完善相关资料后，再向我中心申请复验。 验收意见. 遂宁市自然资源和规划局 意见: 验收合格; （签章）. 遂宁市住房和城乡建设局 意见: 符合消防验收标准，准予通过消防验收。; （签章）. 遂宁市人民政府国防动员办公室 意见: 符合人防验收标准，准予通过人防验收。 （签章）. 遂宁市住房和城乡建设局 意见： 材料符合竣工验收备案要求，准予竣工验收备案。 （签章）. 遂宁市住房和城乡建设局 意见: 材料符合验收要求，准予组卷档案存档。 （签章）. 其他部门 意见: 材料符合验收要求，准予验收。 （签章）. 遂宁市住房和城乡建设局（签章） xx年 xx月 xx日