采购需求
（仅供参考，具体内容以采购文件为准）
前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc21798]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后，中标人提供发票并经采购人确认无误后支付合同金额的50%；终验合格后，中标人提供发票并经采购人确认无误后付至合同金额的100%。

	2
	服务地点
	安徽省，采购人指定地点

	3
	服务期限
	自签订合同之日起12个月内完成项目全部内容建设，且项目终验后提供3年技术运维（费用包含在投标报价中）。

	4
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：安徽省“双碳”管理一体化项目建设第7包
所属行业：软件和信息技术服务业


[bookmark: _Toc16543]二、项目概况
依据《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《中共安徽省委安徽省人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》要求，依托安徽省一体化数据基础平台，创新“双碳”场景应用，建设包括企业监测分析、园区监测分析、重点领域监测分析、区域监测分析、政府目标考核管理、绿色低碳科技支撑、绿色低碳项目服务、绿色低碳金融服务、居民生活碳普惠、绿色低碳交易集市、产品碳足迹分析服务等11项应用开发以及必要的组件支撑和数据治理，形成“摸清家底、考核现状、研判未来、挖掘潜力、强化服务”全流程数字化智能化业务应用体系，为政府碳达峰碳中和政策制定提供决策支撑，为行业企业和社会公众减排降碳以及绿色产业发展提供服务。
[bookmark: _Toc13016][bookmark: _Toc20717]三、服务需求
1.项目概况与采购范围
本采购主体为“双碳”管理一体化项目的平台建设服务。采购内容应包括双碳场景应用定制软件、数据治理应用、组件支撑应用。平台建设具体内容需根据本次项目招标需求开展数据治理，将数据接入省一体化数据基础平台，建设双碳场景应用，提供平台开发运维服务。
具体采购范围包含但不限于以下部分。
（1）双碳场景应用定制化软件开发：完成“监测分析预警”“政府决策支撑”“社会公众服务”“碳排放全局看板”和“双碳智慧应用”5大应用板块的定制化软件开发，实现对重点企业、重点园区、重点领域和重点区域进行能耗和碳排放情况监测分析与评估预警，并及时跟踪全省碳达峰目标任务完成情况，同时提供项目、技术、金融和碳普惠等相关服务。基于各模块共性问题，新建“双碳”相关组件，为集约化开发、大数据分析应用提供有力保障。
（2）数据治理应用开发：完成“双碳”管理一体化项目平台内存量数据治理、专题库和主题库的定制化功能建设，在对涉及“双碳”各个系统存量数据进行数据标准设计、数据架构设计、数据集成实施、数据治理实施以及数据治理成效评估的基础上，开发双碳平台的原始库、资源库、基础数据库、专题库以及主题库。
2.服务要求
本项目承建单位应与项目建设单位密切配合，制定平台建设方案及实施方案，基于省一体化数据基础平台，提供双碳数据治理方案及应用开发，将双碳数据接入省一体化数据基础平台，提供双碳场景应用定制化开发软件及配套成品组件，确保平台实现合同要求的建设功能，配合建设单位完成项目验收工作。同时，承建单位应提供完整的售后服务方案，在合同周期内提供运维服务，确保平台的稳定运行。对承建单位的具体服务要求如下。
2.1.系统功能要求
2.1.1双碳场景应用系统开发
（1）监测预警分析系统
监测分析预警主要面向重点企业、重点园区、重点领域与重点区域的主要指标、任务进行监控分析与预警，全面掌握各个维度的监测数据，为经济运行分析提供支撑依据。
1）重点企业监测分析
重点企业监测分析包含主要指标监测、企业碳账户、能效碳效分析及产品碳足迹分析4项功能模块。
主要指标监测：通过对接能源在线监控平台数据及全省电力数据，实现对企业能耗总量、能耗强度、碳排放总量、碳排放强度4大指标的监测分析。
企业碳账户：构建重点企业碳账户，形成企业能碳数据指标台账，管理分析企业碳排放、碳减排、碳资产等相关数据。
能效碳效分析：对照国家重点行业能效标杆和基准水平目录，接入省厅相关平台，精准定位企业能效水平，并结合企业碳排放强度水平对企业碳效进行分级评价，形成企业碳效码。
产品碳足迹分析服务：根据安徽省新能源汽车、光伏及电池产业特色，构建碳足迹模型库，内置30个重点产品碳足迹模型，为企业提供产品碳足迹模型调用、数据采集、结果核算、报告生成服务。同时对已开展产品碳足迹认证的企业进行监测分析，提供企业已有碳足迹认证信息上报入口，基于入库的碳足迹数据实现产品碳足迹认证信息、产品类型分析、碳足迹结构分析、碳流图等分析。
2） 重点园区监测分析
重点园区监测分析包含主要指标监测、主要产业碳排放监测2项功能模块。
主要指标监测：以园区为对象，对园区能耗总量、能耗强度、碳排放总量、碳排放强度四大指标进行监测与分析。
主要产业碳排放监测：定期采集重点园区的主导产业碳排放数据，管理主导产业信息，监测主导产业能耗及碳排情况，并进行态势分析。
3） 重点领域监测分析
重点领域监测分析包含碳达峰指标任务监测、能耗双控监测、煤炭消费控制监测、项目能评管理监测、“两高”项目能耗监测、绿色化改造节能监测、交通绿色低碳发展监测、林业碳汇监测、预测模型算法开发9项功能模块。
碳达峰指标任务监测：实现能源、工业、交通运输、城乡建设、居民生活领域的碳达峰指标任务分解与管理，并对重点指标任务完成进度进行监测。
能耗双控监测：监测全省、各市能耗双控指标、有效用能空间等内容，对能耗数据、有效用能空间进行态势分析并展示，对达不到要求的及时预警提醒。对于万吨标煤以上的固定资产投资项目，设定能耗和碳排放强度控制红线。
煤炭消费控制监测：基于重点用能单位能耗在线监测系统相关煤炭消费数据，分区域、分行业展示煤炭消费情况，对达不到要求的及时预警提醒，对煤炭消费趋势进行跟踪，为节能主管部门提供决策依据。
项目能评管理监测：基于项目能评填报数据，对省内重点项目、各建设单位的项目能耗、能效以及区域分布进行全局统计分析展示。建立项目库，实现项目能评信息管理、项目能评数据查询统计以及项目进度展示。对区域十四五能耗数据存量及十五五能耗数据指标进行配额跟踪，确保能耗指标有序使用。
“两高”项目能耗监测：建立“两高”项目数据库，完成两高项目能耗及碳排放数据统计监测，并从区域、行业、时间、指标等维度展示“两高”项目统计分析结果。设置两高项目能耗红线，对高于行业中位数的“两高”项目进行预警。
绿色化改造节能监测：建立并管理低碳改造重点行业企业名录，实现对各市能耗在标杆水平以下的重点行业的相关节能空间总量计算，监测企业改造前后的能源消耗变化情况。对于绿色改造项目产生的节能量，归入新增能耗指标中，在新增固定资产能耗项目中进行指标置换。
交通绿色低碳发展监测：对安徽省运输结构调整、新能源汽车使用、绿色出行、绿色低碳交通基础设施建设等情况进行监测分析。
林业碳汇监测：为全省各市森林、草地、湿地等多类型生态系统，构建一套集碳汇数据采集、核算、管理、分析于一体的林业碳汇监测体系，实现省、市和项目级的林业碳汇资源管理。
预测模型算法开发：建立重点领域监测预警模型，并支持用户管理预警规则。预测模型算法开发建设通过模型工具进行实现，投标人需要具备预测模型算法建设的能力，核心技术要求如下。
	序号
	模块
	功能名称
	核心技术要求

	1
	数据集仓库
	数据集管理
	★以列表的形式对平台的数据集进行管理，数据类型支持图片、csv、压缩包类型的文件；数据集版本详情查看，包含创建用户、用途、场景、发布状态、数据简介等；数据预览：支持结构化和图片数据的预览；数据统计分析：数据的数量。支持数据集版本管理，包含版本的新建、删除、版本的信息查看。
投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告扫描件。

	
	
	数据集导入
	★具备支撑场景类型数据集导入，包含图像分类、物体检测、文本分类、预测分析等场景类型。支持数据集导入过程中支持自动去重；已上传的数据集支持增量导入。支持上传图片、txt、csv、xml、json等文件类型数据集。
投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告扫描件。

	2
	数据标注
	图像分类标注
	★支持对标注图片类别标签进行添加、修改、删除等操作；支持在标注过程中上传、删除、重标图片,标注中添加数据支持小批量上传；支持批量进行图像分类标注。支持根据数据集仓库中数据操作一键同步到标注任务中。支持一键生成新的数据集版本。投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告扫描件。

	
	
	物体检测标注
	★对标注的图片目标检测标签进行增删改操作，支持自定义标签颜色；支持以可视化的方式框选标注区域，提供矩形、多边形的标注方式。标注完毕后在已标注图片中显示标注区域、区域的标签等信息,并实时展示标注精确坐标信息。支持一键生成新的数据集版本。
投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告扫描件。

	
	
	时序数据标注
	★提供界面化数据查看，并可拽动时间轴以进行标注范围选择，支持进行横向标注、纵向标注、矩形标注等标注操作；标注完毕后支持对完成后的数据进行预览,支持一键生成新的数据集版本。投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告扫描件。

	
	
	结构化数据标注
	★支持对标签进行管理，如增删改等操作。支持分批次进行数据加载；支持批量数据打标签；支持标注数据预览，标注进度显示。
投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告扫描件。

	
	
	众包标注
	★支持在新增标注任务或者标注任务创建完成后将标注任务设置为众包标注；支持标注任务创建者将标注任务取消众包；支持所有平台用户可以对众包任务进行数据标注、标点；支持众包标注任务创建者具备对众包标注任务中标注完成的数据进行稽核、重新标注操作。
投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告扫描件。

	3
	数据分析
	★具备从多种维度对数据集进行分析，分析的维度包括数据和、最大值、最小值、最大值位置、最小值位置、中位数、均值、方差、标准差、平均绝对偏差、kurt、1/4位数、2/4位数等。
投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告扫描件。


4） 重点区域监测分析
重点区域监测分析包含全省碳排放监测、各市碳排放监测2项功能模块。
全省碳排放监测：围绕能源、工业、交通、建筑、农业农村、林业等重点领域能耗、碳排放、碳减排及碳达峰指标任务完成情况，进行数据分析并展示，实现对全省碳排放总体态势的全面监测。
各市碳排放监测：围绕安徽省16个地市能耗、碳排放及碳达峰指标任务完成情况，进行数据分析并展示，实现对各市碳排放总体态势的全面监测。
（2）政府决策支撑系统
构建碳排放“双控”目标责任考核体制机制，围绕目标完成、任务与措施、基础工作、能力建设等方面，建立满足省、市等目标考核指标体系及评分标准，实现省、市等碳排放目标考核的自动核算、自动评价。
1） 政府目标考核管理
政府目标考核管理包含任务分解、分析预警、差距研判、考核评估、跟踪反馈、趋势预测6项功能模块。
任务分解：建立碳达峰碳中和各类重点工作、专项任务指标体系，管理员可定期更新录入目标考核指标，并从区域角度完成市级指标分解。系统将各类指标考核节点完成情况进行记录、执行跟踪反馈和告警。
分析预警：系统提供目标进度预警规则设置功能，智能辅助考核人员合理地在考核期内安排进度计划，对考核区域未完成目标、进度滞后等情况进行分级别预警，即将到期的任务优先提示预警信息。
差距研判：系统可对目标指标与实际填报的指标进行比较判断，差距较大时将进行提示。
考核评估：省级下属各市通过系统在线填报实际指标考核所需数据及佐证材料，实现用户考核自评估。主管部门可对考核数据进行审核，可查询目标评价与分析结果。
跟踪反馈：建立闭环管理台账，将各类指标考核节点、目标差距研判、预警情况及时记录，反馈给相关部门，并对考核结果、考核总体得分等内容进行综合分析。
趋势预测：结合经济发展形势，对能耗总量、能耗强度、碳排放总量、碳排放强度趋势进行预测预判。
（3）社会公众服务系统
面向社会公众，提供绿色低碳科技的支撑，主要包含技术库、创新机构库和专家库。并且建设低碳项目服务板块，针对绿色低碳企业、项目以及产业链进行分析。同时，通过建设绿色低碳金融服务为对绿色基金（私募和公募）、绿色债券、绿色信贷等绿色金融产品信息进行监测、分析和展示并完成统一的管理和信息发布。在居民生活方面实现全省公众碳普惠及减排成效监测分析。打造省级绿色低碳交易集市，实现绿色低碳资产的省内撮合和交易行为数据分析监测。
1） 绿色低碳科技支撑
绿色低碳科技支撑包含技术库、创新机构库、专家库3项功能模块。
技术库：建立绿色低碳技术目录，实现技术申报录入、技术审核、数据统计、目录检索等内容。
创新机构库：采集各类机构信息，建立统一的绿色低碳发展支撑创新机构库，形成创新机构名录。
专家库：建立绿色低碳产业和绿色低碳技术创新领域专家库，实现专家信息登记，对重点人才情况进行标记并对入库专家数据信息进行统计分析。
2） 绿色低碳项目服务
绿色低碳项目服务包含绿色低碳企业管理、绿色低碳项目管理、绿色低碳产业链分析3项功能模块。
绿色低碳企业管理：结合重点企业监测分析需求，依据绿色低碳产业目录，建立省（市、县）辖区多层级动态绿色低碳产业企业库。
绿色低碳项目管理：绿色低碳项目业主可申报登记绿色低碳项目信息，将省内重点企业、重点园区、重点领域和重点区域中规划建设或在建的项目纳入绿色低碳项目库，进行集中管理。
绿色低碳产业链分析：在绿色企业和项目库的基础上，梳理安徽省产业链现状，选取汽车、新能源等优势产业链，绘制并展示产业链图谱，并对产业链进行拆解，定位产业链关键环节，实现对产业链上、中、下游数据透视分析。
3） 绿色低碳金融服务
绿色低碳金融服务包含绿色金融监测分析、绿色金融产品管理、专题信息发布3项功能模块。
绿色金融监测分析：绿色基金（私募和公募）、绿色债券、绿色信贷等绿色金融产品信息进行监测分析。
绿色金融产品管理：提供产品发布、信息管理等功能，实现对绿色金融产品管理。
专题信息发布：可新增并管理金融支持政策信息、投资项目信息以及绿色技术信息等资讯，实现专题信息动态管理。
4） 居民生活碳普惠
居民生活碳普惠包含碳普惠场景管理、碳普惠减排量分析、交易信息分析3项功能模块。
碳普惠场景管理：以数据填报、接口对接等形式采集省级及各地市碳普惠场景低碳数据，并开展各碳普惠场景成效分析，推介典型案例。
碳普惠减排量分析：对碳普惠减排量进行定期（按周、按月、按年）统计分析各类场景的减排量，并对碳普惠减排量进行多维度数据分析。
交易信息分析：对各类碳普惠场景交易信息、积分兑换、碳普惠活动等数据进行多维度统计分析，全面展示全省居民生活碳普惠减碳行动宣传和落实推动效果。
5） 绿色低碳交易集市
绿色低碳交易集市包含用能权交易集市、碳排放交易集市、林业碳汇交易集市3项功能模块。
用能权交易集市：为各市提供用能权交易信息服务，实现用能权登记管理、交易需求管理以及浏览信息管理等内容。
碳排放交易集市：为纳入全国碳交易市场的企业、碳普惠用户提供交易信息服务，实现减排量登记管理、交易需求管理与交易信息管理。
林业碳汇交易集市：面向各市提供碳汇交易信息服务，实现碳汇登记管理、交易需求管理与交易信息管理。
（4）碳排放全局看板系统
将获取的数据进行汇聚，清洗与治理后，建设双碳监测一张图，针对重点企业、重点园区、重点领域和重点区域进行可视化展示，并建设目标考核一本账，将政府年度考核任务和目标执行情况进行汇总与展示，并在公众服务一网通中分别对科技支撑、项目服务、金融服务、碳普惠以及交易信息进行全方位展示。
1）全景总览
汇总展示监测分析、政府考核社会公众服务情况，形成全省展示碳排放监测分析、运营管理工作的窗口。
2）双碳监测一张图
汇总展示监测预警分析系统中重点企业、重点园区、重点领域和重点区域的碳排放情况及关键指标分析结果。
3）目标考核一本账
针对政府年度考核目标，从时间维度进行季度、半年度等分解内容展示。
4）公众服务一网通
汇总展示社会公共服务系统中科技支撑、项目服务、金融服务、碳普惠以及碳相关交易信息5类服务情况。
（5）双碳智慧应用系统
通过构建智能语音交互调度的方式来实现各类信息的获取，并可以通过问答的方式获取到相关信息。提升内容录入的审核效率，通过文本内容的审核来确保信息的合规性以及通过图文识别来实现快速的信息提取等操作，提升系统的操作效率和智能化程度。
1） 双碳语音调度系统开发
双碳语音调度系统开发包含一体化组件集成调用。
2） 双碳智能咨询系统开发
双碳智能咨询系统开发包含问答能力开发、问答库制作、系统功能开发集成3项功能模块。
能力开发：开发自动问答能力，构建文本输入到答案输出的核心算法。
问答库制作：建立双碳常见问题问答库，并支持问答库扩展与内容扩充。
系统功能开发集成：提供双碳智能咨询界面，通过调用算法模型实现对常见双碳问题的智能解答。
3） 双碳智能审核系统开发
双碳智能审核系统开发包含敏感信息检测能力开发、系统功能开发集成2项功能模块。
敏感信息检测能力开发：开发敏感信息检测能力，制作敏感信息库，实现对非管理人员用户录入信息中敏感信息的过滤。
系统功能开发集成：将敏感信息过滤能力集成至对应模块并进行应用开发。
4） 双碳图文解析系统开发
双碳图文解析系统开发包含一体化组件集成调用、系统功能开发集成两项功能模块。
一体化组件集成调用：实现省一体化OCR能力调用，并满足集成测试要求。
系统功能开发集成：将OCR能力实现业务界面开发，满足日常业务或办公中双碳图文解析需求。
（6）组件支撑
针对碳达峰碳中和应用的各模块共性问题，新建“双碳”相关组件，建设完成后沉淀到省一体化平台，减少大数据应用中对公共基础信息的重复开发，提升碳达峰碳中和应用的建设速度及成效，为集约化开发、大数据分析应用提供有力保障。
1） 碳排放核算方法库
碳排放核算过程复杂，且碳排放数据结构复杂，数据来源分散。通过统一碳排放数据结构，汇集多源碳排数据，开发碳核算引擎能力，将国际国内细分领域、行业企业的碳排放核算方法标准统一纳入核算方法库进行管理。根据现行方法学的调整，方法库可进行扩充与更新，为区域碳排现状监测、助力安徽省“双碳”工作提供组件支撑。
2） 碳排放核算因子库
建立碳排放核算因子库，纳入国家发布的碳排放因子库数据和安徽省本土排放因子数据，表征安徽省工业企业先进技术水平，在行业、园区、企业等相关数据层面碳排放核算时进行能力调用实现碳排放数据核算。
3） 能耗核算引擎
能耗核算引擎实现对区域、园区及企业的综合能源消耗量的精准核算，支持按照相应标准进行单位电耗、单位水耗、产品能耗当量值、能耗等价值等数据进行分类计算。能耗核算引擎包括能源指标库管理、能源折标系数库管理、节能量核算标准库管理、校验规则库管理等内容。
2.1.2数据治理系统开发
数据治理系统支持对存量数据以及新建业务数据进行数据梳理、数据入湖治理、数据融合、数据使用、数据安全等业务内容。
（1）电力数据接入
投标人自行对接安徽省能源数据平台，实现全省碳排放相关电力数据的接入。通过对能源数据平台的业务架构、技术架构、数据接入、能源数据涉及种类、能源数据维度、能源数据存储格式的深入理解制定数据对接方案。投标人自行考虑对接的数据来源，对接方式等对接风险。
（2）存量数据治理
存量数据治理包括针对涉及“双碳”各个系统存量数据制定数据标准，针对于归集的数据资源，需按照常规数据处理的技术标准对归集数据资源进行清洗，标准化，加工处理，实现对重复数据的去重处理，对统一属性不同表示的标准化处理，提升原始数据的整体数据质量，同时需能对数据处理过程进行追溯，掌握各数据的处理流程。
对系统中的数据，按照业务主题、地域、类型等维度进行数据编排，形成数据资源目录。针对从不同数据来源采集过来的数据进行质量检查，实现对于数据一致性、完整性、基础性的可执行度评价，通过对结构化数据与半结构化数据的逻辑校验，发现数据不规则情况，支持对数据重新采集，确保生成的数据库数据高质量高可用性。
（3）主题库和专题库建设
根据存量数据情况和新建业务应用，建立平台碳排放数据原始库、资源库、基础数据库、专题库以及主题库，形成统一的数据服务。
数据原始库：原始库是指各种渠道所获取的原始数据，在经过简单的校验、去重、清洗之后，仍与来源结构保持一致的数据信息。原始库包含省发展改革委内部、外部所有需要组织的数据。
资源库：资源库的数据是由原始库的数据经过清洗、转换、关联、比对等数据处理过程后形成的标准数据。资源库通过数据资源目录和全局统一索引，提供全面的数据共享服务。
基础数据库：基础数据库在建设中应把资源库中缓慢变化且共享度高的数据定义为碳达峰碳中和信息主数据，可以按照省、市等区域维度对数据进行分类存储。
专题库：包含碳达峰专题库、碳普惠专题库、碳账户专题库、碳专家专题库、碳项目专题库、碳技术专题库、碳金融专题库等。
主题库：主题库依据6+1领域分为能源碳达峰碳中和主题库、工业碳达峰碳中和主题库、交通运输碳达峰碳中和主题库、城乡建设碳达峰碳中和主题库、农业农村碳达峰碳中和主题库、居民生活碳普惠主题库、绿色低碳科技创新主题库。也可根据实际建设情况构建其他维度主题库。
2.2系统性能要求
1、稳定性要求：应用系统应能够7×24小时连续不间断稳定工作，随着用户数的增长及功能应用的增长，软件系统随硬件性能的调整而保持相对的稳定性。
2、响应时间要求：常规页面打开速度3s以内；登录操作速度5s以内；编辑、修改和提交类操作速度5s以内。
3、扩展能力需求：系统架构支持横向扩展能力，可随业务量的增长进行必要的节点扩展。
2.3系统安全要求
1、信息安全等级保护要求。
本项目软件系统部署在省政务云平台上，相关基础设施、网络环境安全由安徽省政务云平台提供。本项目软件系统需按照国家和行业有关信息系统安全等级保护的标准规范要求，符合等保三级的基本要求。
2、商用密码应用安全性评估要求。
本项目须按照国家信息系统密码应用的有关要求，利用一体化数据基础平台密码资源进行建设，配合采购人通过商用密码应用安全性评估。
2.4全省一体化数据基础平台沉淀组件要求
[bookmark: _Hlk152255813]中标人需按照全省一体化数据基础平台基础组件库的要求，建设沉淀组件，形成公共组件能力，以API网关形式提供碳达峰碳中和及相关服务。网关会自动对参数类型、参数值（范围、枚举、正则等）进行校验，减少后端对非法请求、无效请求的资源消耗和处理成本。API 网关也支持定义参数映射规则，网关通过映射规则将后端服务通过映射翻译成任何形式，以满足不同用户的不同需求，从而避免功能重复开发。包括如下：
	序号
	组件分类
	组件名称
	简介及适用场景
	使用形式
	备注

	
	数据服务
	重点企业双碳数据服务组件
	适用于企业的能耗管理利用、碳排放管理分析等场景
	API
	

	1
	
	重点园区双碳数据服务组件
	适用于园区能耗管理利用、碳排放管理分析等场景
	API
	

	2
	
	重点领域双碳数据服务组件
	适用于能源利用、绿色发展等场景
	API
	

	3
	
	碳核算方法库组件
	适用于区域、行业、碳汇及减排量核算等场景。
	API
	

	4
	
	碳排放核算因子库组件
	适用于区域及企业碳排放核算过程中的因子调用场景。
	API
	

	5
	
	能耗核算引擎组件
	适用于区域及企业的综合能源消耗情况核算场景。
	API
	

	7
	人工智能
	指令解析组件
	适用于控制、人机交互等场景
	API
	

	8
	
	文本审核组件
	针对敏感词信息检测场景
	API
	

	9
	业务组件
	绿色低碳技术库组件
	适用于技术信息查询与管理等场景
	API
	

	10
	
	绿色低碳创新机构库组件
	适用于创新机构信息查询与管理等场景
	API
	



[bookmark: _Hlk147849293]2.5全省一体化数据基础平台复用组件要求
	序号
	组件分类
	组件名称
	应用场景及对应章节
	备注

	1
	政务业务
	行政区划
	应用于区域的省市级联选择
	

	2
	
	组织机构
	应用于区域的省市级联选择
	

	3
	
	政务人员统一认证
	提供统一身份认证登录
	

	4
	
	电子证照
	提供服务内容的资质审核
	

	5
	
	互联网个人认证
	应用于统一身份认证登录
	

	6
	
	互联网法人认证
	应用于统一身份认证登录
	

	7
	通用技术
	UI库
	采用UI库中的元素进行设计
	

	8
	
	消息中心-皖政通
	应用于考核流程流转的消息提醒
	

	9
	数据服务
	可视化分析
	应用于监测分析预警中对数据分析后的图表展示
	

	10
	
	数据治理平台
	用于对数据的全生命周期管理
	

	11
	人工智能
	短语音识别
	语音输入
	

	12
	
	基础文字识别
	文字提取
	

	13
	开发运维
	网页埋点组件
	用于开发运维服务
	

	14
	开发运维
	运维监控服务
	用于开发运维服务
	


2.6系统开发实施服务要求
1、系统开发实施要求
[bookmark: _Hlk152256360]（1）系统开发实施单位需在设计单位完成系统设计方案编制工作后，按照设计方案要求进行系统软件定制化开发、数据治理开发等全部内容的开发实施、培训、验收和运维工作。
（2）系统开发实施单位需与系统设计单位密切配合，并密切配合采购人、监理单位、测评单位相关服务工作。
（3）系统开发实施单位需在项目详细设计方案编制阶段，深度参与项目的模型、功能模块等开发工作，充分理解设计方案的设计思想、设计逻辑、设计方案，并提供具备一定设计经验的开发人员参与设计工作。
2、成果要求
系统开发实施服务成果如下：
（1）软件系统平台及本平台所开发的源代码
（2）用户手册
（3）测试报告
（4）项目建设和验收过程中需要提供的与系统开发实施服务相关的资料。
3、与其它系统的融合要求
投标人应具备与采购人现有系统融合能力，包含业务集成、数据集成、应用集成等系统融合能力，保证现有系统资源重复利用。
2.7服务期限要求
[bookmark: _Hlk152256415]2024年12月底前完成初步验收，签订合同后12个月内完成项目终验，项目终验合格之日起提供3年技术运维服务（费用包含在投标报价中）。
2.8实施人员要求（除评分标准中要求提供的相关人员证明材料外，投标人在投标文件中无须提供人员其他相关证明材料，由采购人在合同签订后中标人进场服务前核查人员配备情况，人员须按要求配备到位，否则采购人有权追究违约责任）
[bookmark: _Hlk154136434][bookmark: _Hlk152256444]1、中标人在合同签订后内组建项目团队并入驻采购人指定办公地点，为本项目建立一个完善和稳定的管理组织机构；投入本项目的管理开发团队应具有较强项目管理能力、技术研发实力和行业实施经验，具有优秀的服务意识。
2、软件开发实施团队需不少于10人（含项目经理），在实施期间，项目团队根据采购人的工作要求提供不少于6人的现场服务。
3、软件开发实施人员组成应至少包括：项目经理、需求分析人员、系统设计人员、系统开发人员、系统测试人员、质量管理人员等。
4、在项目完成通过验收前，未经采购人同意，不得更换项目经理；如经采购人同意更换项目经理的，需安排经采购人认可的同等档次人员担任。
2.9项目培训要求
[bookmark: _Hlk152256562]项目建设完成后，中标人须为本项目提供完整的培训操作使用手册。根据招标人统一组织安排，为用户提供上门培训。
中标人需提供详细的项目培训方案，内容应包括但不限于：培训目的、培训对象、培训计划、培训方式、培训组织与人员保障等，并满足以下要求：
1、培训内容包括不限于：用户操作、系统部署与安装、日常运维管理等；
2、培训方式包括线上及现场培训；
3、被培训人员提供培训用的电子资料和文字资料等相关用品。
4、培训次数按照采购人的要求，进行系统平台功能培训，保证系统操作人员能完全熟练的使用平台。
2.10项目验收要求
[bookmark: _Hlk152256599]项目验收按照《安徽省政务信息化项目建设管理办法实施细则（试行）》相关要求执行，包括初步验收和竣工验收。
1、初步验收
系统上线试运行后，由软件开发实施单位和系统设计单位共同发起初步验收申请，采购人根据相关法律法规、技术标准规范和项目批复文件、采购文件、合同约定等内容，参照竣工验收要求自行组织业务领域、档案管理、信息技术及网络安全等专家，以评审会形式，对照项目建设目标、建设内容、功能完整性、需求满足性，以及技术实现情况和合同履行情况等，对项目整体完成情况开展初步验收。
2、竣工验收
项目初步验收合格且系统稳定运行半年内，由采购人向审批部门申请竣工验收。
2.11项目维保要求
中标人需规划设计合理可行的售后服务方案，并满足以下要求：
（1）应用软件：为项目提供专业化售后服务，免费售后服务期为3年，含升级服务和常规性维护，保障系统正常运行。技术服务内容包括：故障排除、巡检服务、技术升级服务等。售后服务期间，需安排至少1名熟悉本项目核心模块的技术服务人员驻场，随时提供技术支持和使用指导。
（2）数据维护和更新：售后服务期间，指派专职人员定期完成各重点领域监测数据的收集、核实、录入、检验和数据维护更新工作。
（3）对接工作：售后服务期间，按需安排熟悉本项目核心模块的技术服务人员，及时支撑第三方系统对接工作。
2.12采购需求清单
1.标准规范编制
	序号
	产品名称
	参数
	数量

	1
	碳达峰碳中和数据元目录
	/
	1

	2
	碳达峰碳中和数据交换规范
	/
	1

	3
	碳达峰碳中和信息采集、处理和提供规范
	/
	1

	4
	碳达峰碳中和数据安全保障规范
	/
	1

	5
	碳达峰碳中和数据接口管理规范
	/
	1

	6
	碳达峰碳中和数据采集、传输技术规范
	/
	1

	7
	碳达峰碳中和信息分类和编码规范
	/
	1

	8
	碳达峰碳中和管理元数据描述规范
	/
	1

	9
	安徽省园区双碳智慧管理平台建设指南
	/
	1

	10
	安徽省园区双碳智慧管理平台运营规范
	/
	1

	11
	安徽省重点企业能碳管理平台建设指南
	/
	1



2.系统软件开发
	序号
	系统名称
	模块名称
	子模块
	说明

	1
	监测分析预警
	重点企业监测分析
	主要指标监测
	汇集全省电力数据及重点企业相关能源数据，对能耗总量、能耗强度、碳排放总量、碳排放强度4大指标进行监测，以分析相关能耗数据、排放因子等进行企业碳监测，并完成趋势分析、碳结构分析和典型企业分析。。

	2
	
	
	企业碳账户
	构建重点企业碳账户，形成企业能碳数据指标台账，管理分析企业碳排放、碳减排、碳资产等相关数据等。

	3
	
	
	能效碳效分析
	对照国家重点行业能效标杆和基准水平目录，接入省厅相关平台，精准定位企业能效水平，并结合企业碳排放强度水平对企业碳效进行分级评价，形成企业碳效码。

	4
	
	
	产品碳足迹分析
	根据安徽省新能源汽车、光伏及电池产业特色，构建碳足迹模型库，内置30个重点产品碳足迹模型，为企业提供产品碳足迹模型调用、数据采集、结果核算、报告生成服务。同时对已开展产品碳足迹认证的企业进行监测分析，提供企业已有碳足迹认证信息上报入口，基于入库的碳足迹数据实现产品碳足迹认证信息、产品类型分析、碳足迹结构分析、碳流图等分析。

	5
	
	重点园区监测分析
	主要指标监测
	以园区为对象，对园区能耗总量、能耗强度、碳排放总量、碳排放强度四大指标进行监测与分析。

	6
	
	
	主要产业碳排放监测
	实现定期监测重点园区的主导产业碳排放情况。

	7
	
	重点领域监测分析
	碳达峰指标任务监测
	实现能源、工业、交通运输、城乡建设、居民生活领域的碳达峰指标任务分解与管理，并对重点指标任务完成进度进行监测。

	8
	
	
	能耗双控监测
	监测全省、各市能耗双控指标、有效用能空间等内容，对能耗数据、有效用能空间进行态势分析并展示，对达不到要求的及时预警提醒。对于万吨标煤以上的固定资产投资项目，设定能耗和碳排放强度控制红线。

	9
	
	
	煤炭消费控制监测
	基于重点用能单位能耗在线监测系统相关煤炭消费数据，分区域、分行业展示煤炭消费情况，对达不到要求的及时预警提醒，对煤炭消费趋势进行跟踪，为节能主管部门提供决策依据。

	10
	
	
	项目能评管理监测
	基于项目能评填报数据，对省内项目能评情况进行全局统计分析展示。主要包含项目能评信息管理、项目能评数据查询统计以及项目进度展示等内容。

	11
	
	
	“两高”项目能耗监测
	建立“两高”项目数据库，完成两高项目能耗及碳排放数据统计监测，并从区域、行业、时间、指标等维度展示“两高”项目统计分析结果。设置两高项目能耗红线，对高于行业中位数的“两高”项目进行预警。

	12
	
	
	绿色化改造节能监测
	建立并管理低碳改造重点行业企业名录，实现对各市能耗在标杆水平以下的重点行业的相关节能空间总量计算，监测企业改造前后的能源消耗变化情况。对于绿色改造项目产生的节能量，归入新增能耗指标中，在新增固定资产能耗项目中进行指标置换。

	13
	
	
	交通绿色低碳发展监测
	对安徽省运输结构调整、新能源汽车使用、绿色出行、绿色低碳交通基础设施建设等情况进行监测分析。

	14
	
	
	林业碳汇监测
	针对全省各市森林、草地、湿地等碳汇本底数据，构建一套集碳汇数据采集、核算、管理、分析于一体的林业碳汇管理体系，实现省、市和项目级的碳汇资源管理。

	15
	
	
	预测模型算法开发
	建立重点领域监测预警模型，并支持用户管理预警规则。

	16
	
	重点区域监测分析
	全省碳排放监测
	围绕能源、工业、交通、建筑、农业农村、林业等重点领域能耗、碳排放、碳减排及碳达峰指标任务完成情况，进行数据分析并展示，实现对全省碳排放总体态势的全面监测。

	17
	
	
	各市碳排放监测
	围绕安徽省16个地市能耗、碳排放及碳达峰指标任务完成情况，进行数据分析并展示，实现对各市碳排放总体态势的全面监测。

	18
	政府决策支撑
	政府目标考核管理
	任务分解
	建立碳达峰碳中和各类重点工作、专项任务指标体系，管理员可定期更新录入目标考核指标，并从区域角度完成市级指标分解。系统将各类指标考核节点完成情况进行记录、执行跟踪反馈和告警。

	19
	
	
	分析预警
	提供目标进度预警规则设置功能，智能辅助考核人员合理地在考核期内安排进度计划，对考核区域未完成目标、进度滞后等情况进行分级别预警，即将到期的任务优先提示预警信息。

	20
	
	
	差距研判
	实现对目标指标与实际填报的指标进行比较判断，差距较大时将进行提示。

	21
	
	
	考核评估
	省级下属各市通过系统在线填报实际指标考核所需数据及佐证材料，实现用户考核自评估。主管部门可对考核数据进行审核，可查询目标评价与分析结果。

	22
	
	
	跟踪反馈
	建立闭环管理台账，将各类指标考核节点、目标差距研判、预警情况及时记录，反馈给相关部门，并对考核结果、考核总体得分等内容进行综合分析。

	23
	
	
	趋势预测
	结合经济发展形势，对能耗总量、能耗强度、碳排放总量、碳排放强度趋势进行预测预判。

	24
	社会公众服务
	绿色低碳科技支撑
	技术库
	建立绿色低碳技术目录，实现技术申报录入、技术审核、数据统计、目录检索等内容。

	25
	
	
	创新机构库
	采集各类机构信息，建立统一的绿色低碳发展支撑创新机构库，形成创新机构名录。

	26
	
	
	专家库
	建立绿色低碳产业和绿色低碳技术创新领域专家库，实现专家信息登记，对重点人才情况进行标记并对入库专家数据信息进行统计分析。

	27
	
	绿色低碳项目服务
	绿色低碳企业管理
	结合重点企业监测分析需求，依据绿色低碳产业目录，建立省（市、县）辖区多层级动态绿色低碳产业企业库。

	28
	
	
	绿色低碳项目管理
	绿色低碳项目业主可申报登记绿色低碳项目信息，将省内重点企业、重点园区、重点领域和重点区域中规划建设或在建的项目纳入绿色低碳项目库，进行集中管理。

	29
	
	
	绿色低碳产业链分析
	在绿色企业和项目库的基础上，梳理安徽省产业链现状，选取汽车、新能源等优势产业链，绘制并展示产业链图谱，并对产业链进行拆解，定位产业链关键环节，实现对产业链上、中、下游数据透视分析。

	30
	
	绿色低碳金融服务
	绿色金融监测分析
	绿色基金（私募和公募）、绿色债券、绿色信贷等绿色金融产品信息进行监测分析。

	31
	
	
	绿色金融产品管理
	提供产品发布、信息管理等功能，实现对绿色金融产品管理。

	32
	
	
	专题信息发布
	可新增并管理金融支持政策信息、投资项目信息以及绿色技术信息等资讯，实现专题信息动态管理。

	33
	
	居民生活碳普惠
	碳普惠场景管理
	以数据填报、接口对接等形式采集省级及各地市碳普惠场景低碳数据及典型案例。

	34
	
	
	碳普惠减排量分析
	对碳普惠减排量进行定期（按周、按月、按年）统计分析各类场景的减排量，并对碳普惠减排量进行多维度数据分析。

	35
	
	
	交易信息分析
	对各类碳普惠场景交易信息、积分兑换、碳普惠活动等数据进行多维度统计分析，全面展示全省居民生活碳普惠减碳行动宣传和落实推动效果。

	36
	
	绿色低碳交易集市
	用能权交易集市
	为各市提供用能权交易信息服务，实现0用能权登记管理、交易需求管理以及浏览信息管理等内容。

	37
	
	
	碳排放交易集市
	为纳入全国碳交易市场的企业、碳普惠用户提供交易信息服务，实现减排量登记管理、交易需求管理与交易信息管理。

	38
	
	
	林业碳汇交易集市
	面向各市提供碳汇交易信息服务，实现碳汇登记管理、交易需求管理与交易信息管理。

	39
	碳排放全局看板
	全景总览
	/
	汇总展示监测分析、政府考核社会公众服务情况，形成全省展示碳排放监测分析、运营管理工作的窗口。

	40
	
	双碳监测一张图
	/
	汇总展示监测预警分析系统中重点企业、重点园区、重点领域和重点区域的碳排放情况及关键指标分析结果。

	41
	
	目标考核一本账
	/
	针对政府年度考核目标，从时间维度进行季度、半年度等分解内容展示。

	42
	
	公众服务一网通
	/
	汇总展示社会公共服务系统中科技支撑、项目服务、金融服务、碳普惠以及碳相关交易信息5类服务情况。

	43
	双碳智慧应用系统
	双碳语音调度系统开发
	一体化组件集成调用
	调用省一体语音识别能力并集成测试。

	44
	
	
	
	

	45
	
	
	
	

	46
	
	
	
	

	47
	
	双碳智能咨询系统开发
	问答能力开发
	开发自动问答能力，构建文本输入到答案输出的核心算法。

	48
	
	
	问答库制作
	建立双碳常见问题问答库，并支持问答库扩展与内容扩充。

	49
	
	
	系统功能开发集成
	提供双碳智能咨询界面，通过调用算法模型实现对常见双碳问题的智能解答。

	50
	
	双碳智能审核系统开发
	敏感信息检测能力开发
	开发敏感信息检测能力，制作敏感信息库，实现对非管理人员用户录入信息中敏感信息的过滤。

	51
	
	
	系统功能开发集成
	将敏感信息过滤能力集成至对应模块并进行应用开发。

	52
	
	双碳图文解析系统开发
	一体化组件集成调用
	调用省一体化OCR能力并满足集成测试要求。

	53
	
	
	系统功能开发集成
	将OCR能力实现业务界面开发，满足日常业务或办公中双碳图文解析需求。

	54
	组件支撑
	碳排放核算方法库
	通过统一碳排放数据结构，汇集多源碳排数据，开发碳核算引擎能力，将国际国内细分领域、行业企业的碳排放核算方法标准统一纳入核算方法库进行管理。根据现行方法学的调整，方法库可进行扩充与更新。

	55
	
	碳排放核算因子库
	建立碳排放核算因子库，纳入国家发布的碳排放因子库数据和安徽省本土排放因子数据，在行业、企业等相关数据层面碳排放核算时进行能力调用实现碳排放数据核算。

	56
	
	能耗核算引擎
	实现对区域、园区及企业的综合能源消耗量的精准核算，支持按照相应标准进行单位电耗、单位水耗、产品能耗当量值、能耗等价值等数据进行分类计算，包括能源指标库管理、能源折标系数库管理、节能量核算标准库管理、校验规则库管理等内容。



3.数据治理实施
	序号
	系统名称
	备注

	1
	碳排放相关电力数据接入
	自行对接安徽省能源数据平台，实现全省碳排放相关电力数据接入。通过对能源数据平台的业务架构、技术架构、数据接入、能源数据涉及种类、能源数据维度、能源数据存储格式的深入理解制定数据对接方案。

	2
	数据资源梳理
	对部门数据资源情况进行梳理，具体包括业务系统信息、数据资源信息、数据字典、数据标准等。

	3
	梳理业务对象
	按照业务对象识别原则识别并梳理本部门的主要业务对象。以及业务对象之间的关系。

	4
	梳理数据源
	梳理关键数据产生的源头部门、源头应用系统、源头数据库表字段及在各流程和业务系统间的流动情况。

	5
	梳理数据分类
	全省工业、建筑、交通、林业、能源等领域数据。根据数据生产和使用的特性及治理方法的不同对数据进行分类：内部数据和外部数据、结构化数据和非结构化数据、元数据。

	6
	设计数据架构
	对从机关单位收集过来的数据进行新数据架构设计。

	7
	数据入湖治理
	数据集成数据表。

	8
	数据治理培训
	对数据治理相关内容进行培训材料制作，并组织人员进行培训。

	9
	数据安全保障服务
	建立健全数据安全组织架构和数据安全组织管理制度，借助一体化数据安全工具进行数据安全巡检。

	10
	数据接口设计
	建设不少于10个数据服务接口。

	11
	主题库
	建设不少于7个主题库。

	
	专题库
	建设不少于8个专题库。



4.知识产权要求
项目建设完成后形成的项目成果(如设计文件、源代码、测试文档、数据资源、数据接口等)及相关知识产权归属于采购人所有。本次项目建设过程中需要用到的软件支撑平台，凡是采购方未采购或一体化数据基础平台不能提供的，由中标人负责提供，中标人提供的软件支撑平台要确保为正版合法软件，一切因中标人提供的软件支撑平台引起的经济和法律纠纷均由中标人负责。
5.其他要求
1、在实施过程中，投标人不得转包或非法分包。一经发现，采购人有权追究违约责任。
[bookmark: _Hlk154138777]2、中标人配备的项目开发团队自采购合同签订之日起一周内，必须全部进驻项目现场，团队组成人员遵照采购人单位考勤制度进行驻场开发，采购人有权追究违约责任。
3、中标人所组建的项目经理、技术负责人、系统分析师、系统架构师主要开发人员在项目施工期间不得更换。未经采购人同意更换项目经理、技术负责人、系统分析师、系统架构师及主要开发人员，采购人有权追究违约责任。
4、监理、审计对项目实施全过程监督。
四、报价要求
[bookmark: _GoBack]本项目报总价，投标人报价不得高于最高限价，否则投标无效。报价包含合同规定的范围所提供的全部服务所需的全部费用，此费用应包含服务成本、管理费、利润、风险费、税费及其他一切相关费用。
