招标公告/投标邀请书前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 招标人 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 |
| 1.3 | 招标代理机构 | / |
| 1.4 | 项目名称 | 上海振华重工-振华传动金属数字化车间建设之智能钢板库（硬件）项目采购 |
| 1.5 | 项目编号 | ZPMC(NC)-ZB2025-07-086 |
| 1.6 | 资金来源及比例 | 招标人，100% |
| 1.7 | 评标方法 | R综合评估法 £经评审的最低投标价法 |
| 2.1 | 招标范围 | 此项目为振华传动金属数字化车间建设之智能钢板库（硬件）项目采购的招标。该项目招标内容包括但不限于智能钢板库（硬件）的原材料、配套件、制造、检测试验、安装调试、运输包装、人工、财务、管理及服务等其他全部费用。（根据具体项目，适当修改或调整） |
| 2.2 | 交货期/工期 | 交货期/工期： 招标方下达订单250个自然日交货。 计划开始交货日期：2026年3月1日前满足设备发货条件，2026年3月15日前开始进厂安装，2026年5月10日前完成调试、验收。 |
| 2.3 | 交货/施工地点 | 南通市经济技术开发区团结东路1号 |
| 2.4 | 质量标准/目标 | 以招标文件为准 |
| 2.5 | 质保期及质量保证金 | R质保期：24个月， 质量保证金：中标金额的3%。 |
| 2.6 | 付款方式 | 1.合同签订后【30】日内向中标方支付本合同总价款的【20】%作为预付款（前提供13％增值税相应金额发票）。 2.设备在招标方现场安装调试完成，经一个月试生产达到技术要求,并经双方签字验收合格后，招标方在【30】日内向中标方支付【77】%作为验收款。 3.剩余的合同总价款的【3】%作为产品的质量保证金，如产品在本合同约定的保用期没有发生任何质量问题，则在保用期届满之日起【30】日内，甲方应向乙方支付上述质量保证金。 4.乙方需在甲方付款前提供13％增值税全额发票。 5.付款方式为电汇。 |
| 2.7 | 包件信息 | 本项目分 / 包件。 具体信息：包件1： ； 包件2： ； ...... |
| 3.1.3 | 具体业绩要求 | £无 R有，要求：具有已验收的智能化车间无人行车吊运钢板、自动钢板对中、自动钢板上料的相关案例。 |
| 3.1.7 | 行政许可资质要求 | R无 £有，要求： |
| 3.1.8 | 法律、法规规定的其他条件 | R无 £有，要求： |
| 3.1.10 | 其他要求 | R无 £有，要求： |
| 3.2 | 接受联合体投标 | R接受，应满足下列要求： |
| 3.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 4.1 | 资格审查方式 | R资格预审 £资格后审 |
| 4.3 | 资格审查资料中近年年份要求 | 2022年-2024年 |
| 5.1 | 报名截止时间 | 以中交集团供应链管理信息系统设置时间为准 |
| 6.1 | 投标文件递交截止时间 | 以中交集团供应链管理信息系统设置时间为准 |
| 7 | 联系方式 | 招标联系人： 余峰 电话： 021-31199088 邮箱： yufeng3@zpmc.com 技术联系人：丁继涛 技术电话：18036433626 |