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一、招标范围
1、本项目为凯华楼及后勤楼外墙破损修复项目
2、项目内容：
	项目内容
	类 别
	数 量
	完成期限
	项目预算（人民币）

	凯华楼及后勤楼外墙破损修复项目
	工程类
	1项
	自合同签订之日3天内完成
	90051.07元


投标人应对本项目全部内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，任何只对其中部分内容进行的投标均被视为无效投标。
2、 招标内容
1、项目基本概况
项目地点：广州市黄埔区汇星路81号凯华楼及后勤楼。
2、项目要求
（1）施工前应进行技术交底工作，并应对施工现场进行核查，严格按照相关规范进行施工。
（2）施工人员应遵守本大楼的管理制度, 注意施工安全、用水用电做好安全措施。
（3）施工过程中材料运输应符合下列规定：①材料运输使用电梯时，应对电梯采取保护措施。②材料搬运时要避免损坏楼道内顶、墙、扶手、楼道窗户及楼道门。
3、项目内容
（1）中标人按照项目清单的内容进行施工，并按照甲方的需求进行等。
（2）中标人按照技术要求及相关规范做好相关工作。
（3）中标人应严格按照施工规程及施工图纸进行施工。
（4）中标人施工中已完成的每一道工序要及时进行检查，发现问题及时处理，避免质量事故发生。
[bookmark: _GoBack]（5）此项目包工、包料、包安装、包合格、包安全、含税，项目施工完成自验收合格之日起保质期两年。投标项目费用确认后不再另外增加。
3、 报价要求
1、投标人的报价应包括工程的材料、制作、运输、装卸、安装、相关部门验收、相关仓储费用、售后、原材料价格市场波动等引起的费用、退换物品的费用及保修期内的各种税金、运输费、材料费、加工费等所有费用。各投标人计算各项费用时，应按照招标人要求，根据项目特点并结合市场行情及投标人自身状况，考虑各项可能发生的风险费用。
2、投标人报价低于最高限价75%的，投标单位需提供成本分析表、计算依据、同类项目（指单个合同中标金额不少于本项目最高限价、项目内容等同于或多于本项目用户需求书所列全部内容、均由投标人独立完成的项目）销售发票、合同详细报价、合同支付款明细、每个子项验收合格证明材料原件。评标委员可认定该投标人是以低于成本报价竞标的，其投标应作无效投标处理。
四、违约责任
1、采购人应在合同约定时间内办理支付申请手续，每逾期1日采购人应向成交人偿付当次欠款总额的5%违约金，累计不超过当次欠款总额的5%。
2、中标人未按照采购人要求提供服务的，还应当每次按合同总价的3%向采购人偿付违约金，但因采购人自身原因导致的除外。
3、因变更或解除合同：
（1）双方如需终止合同，必须至少提前15日以书面方式告知对方，经双方协商一致并签订书面协议。
（2）合同履行过程中双方如发生争议，双方应先协商解决，自争议发生之日起30日内协商不成的，双方同意向采购人所在地法院提请诉讼解决。
（3）其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
五、交货方式
1、项目地点：甲方指定地点
2、项目施工完成时间（含验收合格）：合同签订后3天内完成。
3、项目质保期两年。
六、付款方式
本合同的每笔款项均以银行转账方式支付，支付的金额比例如下：
1、合同签订之日起支付合同总金额的30%，所有工程完成后，由采购人组织验收，验收合格后支付合同总金额的70%款项。
2、本项目所有款项按财政支付程序支付。
3、乙方申请支付货款时，乙方凭：
（1）合同；
（2）乙方开具的正式发票；
七、履约保证金：
1、提交说明：
(1)收取比例：采购合同金额的5%；
(2)时间：采购合同签订之日起2日内；
(3)方式：中标人根据自身情况，自主选择提供履约保证金的形式。担保内容、担保范围、担保金额、担保要求等须按合同约定。
2、退还说明：
（1）时间、方式和条件：中标（成交）人履行完成采购合同约定权利义务事项在合同期满（含验收合格后两年的质保期）之日起30日内退还或在合同期满（含验收合格后两年的质保期）之日起30日内失效。
（2）中标（成交）人违反采购合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除中标（成交）人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标（成交）人应对超过的部分予以赔偿。
八、其他要求
1、中标（成交）人应承担独立法人单位应该承担的全部责任包括综合治理、刑事、民事、工伤、社保、员工劳保福利、商业意外险等一切责任。如中标（成交）人的工作人员在采购人服务期间内发生违法、违规行为，所造成一切后果及损失，由中标（成交）人承担责任和负责赔偿。
2、在施工过程中，中标（成交）人必须遵守采购人管理制度、严格按安全生产规范、劳动操作规范，如因中标（成交）人原因造成安全事故的，由中标（成交）人自行承担相应的法律责任，如采购人因此承担法律责任，采购人有权向中标（成交）人追偿。
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