公开询比要求

工程名称：化学科技脱硫脱硝项目

标段名称：一体化摄像机等

招标方式：公开询比（资格后审）

报价方式：人民币不含税报价（对应含税税率13%）

评标方式：经评审的最低投标价法

交货地点：鞍钢化学科技公司施工现场

交货期：2026年4月10日之前将设备全部送达施工现场

招标内容及范围：详见技术协议

- 一、商务要求：

- 1.投标人工商注册年限要求：以投标截止之日为限，须工商注册成立一年以上。

- 2.不接受联合体投标。

- 3.接受生产型企业及流通型企业投标。

- 4.禁止鞍钢集团公司及本项目采购组织的限期整改、灰名单、黑名单企业参与本次投标。

- 5.单位负责人为同一人、存在控股关系、管理关系的不同投标人参与投标，资格后审项目，取消全部涉及投标人投标资格。

6.招标方式工程建设项目中的货物，一个生产商对同一品牌同一型号的货物，仅能由制造商或者制造商委托唯一代理商参加投标。

- 7.投标方未按要求提供相关注册资金、资质、业绩等证明，或提供的相关注册资金、资质、业绩等证明不清晰无法证明有效性的，投标文件无效。

- 8.投标方必须确保提供的所有证明（包括但不限于注册资金、资质、业绩等）合法、真实、有效，否则承担由此产生的法律责任。

9.报价要求：人民币不含税报价；交货地点：化学科技项目施工现场；运输方式及运费：汽运（含运费）；标的物数量：详见技术协议；供货方交付期限：2026年4月10日前全部设备到货。

- 10.评标方法：经评审的最低投标价法。

- 二、技术要求

- 1.满足技术协议要求。

- 三、资质及业绩要求

1、需要提供年检合格的企业资质要求：

（1）营业执照（或副本）扫描件。

（2）税务登记证（或副本）扫描件（三证合一的除外）。

（3）组织机构代码证（或副本）扫描件（三证合一的除外)。

（4）提供ISO9001质量管理体系认证证书，涵盖同类设备(生产制造或销售)。
（5）提供所投一体化摄像机品牌生产厂商的一体化摄像机防爆合格证。
（6）以代理商或被授权厂商名义参与投标的投标人，需提供其所投一体化摄像机品牌生产厂商出具的授权书，年度授权或项目授权均可。备注：“集成商业务合作伙伴类型的授权无效”。

2.业绩要求：

（1）提供2021年以来同类设备的供货业绩证明材料一份及以上（包括合同及对应发票，合同发票日期以招标公告发布之日前有效）。

四、财务要求

投标人注册资金不低于（500）万元。

五、付款方式：

（1）本合同项下买受人向出卖人的支付采用银行电汇或银行承兑汇票。

（2）预付款：合同价款的10%，合同签订的次月支付承兑汇票；

（3）合同范围内的全部设备具备发货条件，支付合同价款的20%；

（4）工程热负荷试车成功后，支付合同价款的20%；

（5）设备随机资料全部移交完成，工程竣工验收合格后，支付合同价款的20%；

（6）工程竣工验收合格后且稳定运行6个月，各项指标达到技术协议要求，支付合同价款的20%；

（7）质保金为合同价款的10%，质量保证期为一年，保证期从本工程竣工验收，办理完竣工手续之日起开始计算，在一年内，各项保证值指标达到技术协议要求，质保期满无质量异议，买受人向出卖人无息支付全额的质保金。

（8）进度款和质保金的支付方式：方式一：支付银行承兑汇票为挂账月起第二个月支付；方式二：支付货币为挂账月起第五个月支付。出卖人应配合买受人开具相应的增值税专用发票（预付款除外），挂账后付款。

（9）出卖人应配合买受人开具相应的增值税专用发票（预付款除外），挂账后付款。

（10）本合同付款坚持“以收定支”原则。即本工程的业主方向买受人付款后，买受人在已收款范围内按比例向出卖人付款。如业主未按时付款，本合同付款时间相应顺延。该“以收定支”原则同样适用于该设备所应用的工程竣工及质保期满后。

（11）合同价款已包含对出卖人逾期付款的补偿，买受人无论何时支付货款，均不考虑利息的支付。

六、其它事宜

1、本标件为非法定招标，若投标家数不足3家，仅为2家时，转为公开单轮谈判（谈判规则：与有效投标报价最低的供应商进行一轮谈判）；若投标家数不足2家，仅为1家时，转为直接采购。