S216怀洪新河特大桥及连接线工程项目

设备租赁服务采购
招标文件

（招标编号：SCFA00000029777）
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第一章 招标公告

S216怀洪新河特大桥及连接线工程项目设备租赁服务采购

招标公告

招标条件

S216怀洪新河特大桥及连接线工程项目，施工方为中交第四航务工程局有限公司，建设资金已落实。根据项目施工进度要求，现租赁路面摊铺设备已具备招标采购条件，现进行公开招标。

项目概况与招标内容
项目概况：S216怀洪新河特大桥及连接线工程位于五河县西侧，起点位于现有S216小圩镇与申集镇交界处，向南布设，于小圩镇镇区接G344后继续向南，对老路进行扩建，至下黄村后线路向西偏移，继续向南跨越怀洪新河，经新集镇民潘村东侧向南，于S311交叉，到达项目终点处，顺接规划S216。项目全长9.999km，主要含特大桥1座，长度2.392km，改扩建小桥2座，新建涵洞33道，防洪通道2道，平交道口3处。

招标内容：本次招标为S216怀洪新河特大桥及连接线工程项目设备租赁服务采购。
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量/台
	使用时间/月
	备注

	1
	反循环钻机
	YCJF-25，或同等性能
	4
	9
	设备须为5年以内设备，国内知名品牌，设备完好，安全保护设施齐全有效。

	2
	挖掘机
	现代/日立EX200，或同等性能
	2
	20
	

	3
	长臂挖掘机
	PC240-8，或同等性能
	2
	3
	

	4
	小型挖掘机
	SY35U，或同等性能
	2
	3
	

	5
	履带式起重机
	80t
	2
	9
	

	6
	汽车式起重机
	25T
	2
	32
	

	7
	装载机
	ZL50
	2
	27
	

	8
	推土机
	T180带松土器
	2
	14
	

	9
	平地机
	PY180
	1
	14
	

	10
	振动压路机
	 YZ22
	1
	14
	

	11
	灰土路拌机
	大宝马，或同等性能
	1
	14
	

	12
	水稳摊铺机
	型号：WTY125

规格：摊铺宽度12.5米
	1
	4
	

	13
	胶轮压路机
	型号：XP263规格：26T
	1
	4
	

	14
	双钢轮振动压路机
	型号：SSR260AC-8H

规格：26T
	1
	4
	

	15
	振动锤
	DZ120型，或同等性能
	2
	20
	

	16
	环保型自卸汽车
	15m3
	6
	20
	

	17
	载货汽车
	12m车厢
	2
	22
	

	18
	混凝土输送泵车
	汽车泵38米
	2
	28
	

	19
	混凝土输送泵（每台含150米泵管）
	HBT60
	2
	12
	

	20
	发电机组
	250KW
	2
	27
	

	
	合计
	
	42台
	
	


服务地点：S216怀洪新河特大桥及连接线工程项目（甲方指定具体地点）。
服务期：使用时间为2025年1月25日至2027年3月25日。 
投标人资格要求
 营业范围要求：投标人必须经国家工商、税务机关登记注册、并符合投标项目的生产许可经营范围、能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

 资质要求：出租单位必须有足够的设备，满足现场要求，性能优良，相关证件齐全有效。
服务业绩要求：投标人提供近两年内同类工程项目的服务业绩并提供相关证明材料。
财务能力要求：投标人具有良好的资金财务状况及银行资信并提供相关证明材料。
  履约信誉要求：具有良好的社会信誉，近期没有在其他项目投标中提供虚假材料或违规违纪处于
被取消投标资格状态的投标人；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；投标人未被纳入“信用中国”网站（[image: image2.png]


www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（提供查询结果截图），投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为（提供中国裁判文书网查询结果截图）；被列入中交集团暨中国交建合作单位黑名单和重点关注名单的不得参与投标。

其他要求
3.7.1.不接受联合体投标。

3.7.2. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次投标，否则，相关投标均被否决。

资格审查

本次招标采取“资格后审”，即在开标后对投标人资格进行符合性审查，不符合招标公告中投标人资格要求的不进入评标环节。

发布公告的媒介
本次招标公告在中交集团供应链管理信息系统（http://ec.ccccltd.cn）上发布。

招标文件的获取

6.1凡有意参加投标者，请于  2024  年 12 月 29 日 15 时至 2025 年 01 月 03 日 15 时(北京时间，下同)，登录中交集团供应链管理信息系统http://ec.ccccltd.cn完成投标报名并下载电子招标文件。

6.2已在网并且已通过招标人层级供应商或已增加招标人为合作单位的供应商、上级供应商可直接报名参与。

6.3在网平级单位供应商未增加招标人为合作单位需进行合作意向申请通过后报名参与。

6.4未注册供应链系统的单位需进行注册，推荐单位或合作意向单位选择“中交四航局第一工程有限公司”，审核通过后方可报名参与。

6.5.售标费：500元.

本次招标文件参与单位需购买标书，缴纳标书费500元整。缴费方式：银行电汇，汇款单上请备注招标编号，以便查询。【银行缴费回执以及开票信息请在售标截止时间前发送至招标方邮箱：lchengqian@cccc4.com，逾期未交缴纳标书费或逾期未将银行缴费回执以及开票信息发送至招标人邮箱的，招标方将不予受理。】
标书收款账号信息如下：

单位名称：中交四航局第一工程有限公司  

纳税人识别号：914401011904321887      

开户行：中国建设银行股份有限公司广州海琴湾支行 

账号：44001430415052500664  

地址、电话： 广州市白云区鹤瑞路83号、020-8530329。

开票指引：

标书费发票统一默认电子发票，投标单位可选择获取电子专用发票或者电子普通发票。投标单位开票信息请按时发送至上述6.5项招标方邮箱（须发可编辑Excel表）。我司财务在当月30号前完成发票开具，开票人员将通过邮件、短信等方式完成发票的交付。开标信息须包含如下内容：
开票信息（标书费）

	招标编号
	交款日期
	单位名称
	专票/普票
	纳税编号
	地址及电话（开专票须填）
	接收电子发票邮箱
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	（请发可编辑Excel表）


投标文件的递交

7.1 投标文件递交的时间（投标时间，下同）为 2025 年 01 月 03 日 15 时至  2025  年 01 月 09 日 12 时，投标人应在投标截止时间前通过中交集团供应链管理信息系统递交电子投标文件(网址:http://114.255.239.58/PMS/或http://ec.ccccltd.cn)。
7.2 逾期送达的投标文件，中交集团供应链管理信息系统将予以拒收。

7.3 电子采购的供应商报价文件由电子报价表及附件共同组成。当电子报价表与附件内容冲突时，应以电子报价表的数据为准。

 监督机构

监督单位：中交四航局第一工程有限公司纪委办

联系人：罗奔
电  话：020-83530110

联系方式

招标人：中交四航局第一工程有限公司

地  址：广州市白云区鹤瑞路83号中交白云大厦

联系人：杨煇   
电话：13296680563
中交四航局第一工程有限公司

2024年  12 月 29 日
第二章 投标人须知

投标人须知前附表：

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	招标编号
	SCFA00000029777

	1.1.2
	招标人
	名称：中交第四航务工程局有限公司

地址：广州市白云区鹤瑞路83号中交四航白云大厦

一公司采购部联系人：杨煇，电话：020-83530278

项目部联系人：劳承迁，电话：13527675957

	1.1.3
	招标组织机构
	名称: 中交四航局第一工程有限公司

地址：广州市白云区鹤瑞路83号中交四航白云大厦

	1.1.4
	招标项目名称
	S216怀洪新河特大桥及连接线工程项目设备租赁服务采购

	1.3.1
	招标内容
	见招标公告及附件1报价项目清单。

	1.3.2
	服务期
	2025年1月25日至2027年3月25日

	1.3.3
	服务地点
	S216怀洪新河特大桥及连接线工程项目

	1.4.1
	投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉
	营业范围要求：详见招标公告
资质要求：详见招标公告

服务业绩要求：详见招标公告
财务能力要求：详见招标公告
质量保证能力要求：详见招标公告
履约信誉要求：详见招标公告
其他要求：详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受
□接受，应满足下列要求：

	1.9.1
	投标预备会
	√不召开
□召开，召开时间：

	1.10.1
	实质性要求和条件
	详见本章及第四章合同条款相关内容

	1.10.4
	偏差
	√不允许
□允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	以编号的补遗书形式发布的对招标文件的澄清和修改内容，补遗书作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	截止时间： 2025 年 01 月 06  日 12 时 00 分前【投标截止时间前三天】。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	截止时间： 2025 年 01 月 06  日 12 时 00 分前【投标截止时间前三天】。

形式：中交集团供应链管理信息系统（网址：http://114.255.239.59/PMS/）发布

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	截止时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准）

形式：中交集团供应链管理信息系统（网址：http://114.255.239.59/PMS/）发布

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	截止时间： 2025 年 01 月 06  日 12 时 00 分前【投标截止时间前三天】。

形式：中交集团供应链管理信息系统（网址：http://114.255.239.59/PMS/）发布 

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	截止时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准）

形式：中交集团供应链管理信息系统（网址：http://114.255.239.59/PMS/）发布 

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	1.招标人发布的招标文件澄清内容

2.招标人修改招标文件的内容

	3.2.4
	最高投标限价
	☑无

□有，最高投标限价：

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

☑ 不要求

□要求，投标保证金的形式：

投标保证金的金额：

	3.5.1
	资格审查资料
	“投标人基本情况表”应附投标人资格或者资质证书副本和认证等材料的扫描件：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2022年至2023年

	3.5.3
	近年类似项目服务业绩表的年份要求
	2022年至2023年

	3.5.4
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2022年至2023年

	3.5.5
	其他资格内容要求
	详见招标公告

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑  不允许

□ 允许

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章

	3.7.3
	投标文件电子版
	电子版投标文件按第六章投标文件格式要求制作（纸质投标文件签字盖章后彩色扫描为PDF文件）。

	3.7.3
	纸质版投标文件要求
	无，本次招标不接受纸质版投标文件。

	4.1
	投标文件密封要求
	以扫描件PDF格式上传投标文件到指定网址。

	4.2
	电子投标文件的递交
	投标人将制作好的电子版投标文件在投标截止时间前上传至中交集团供应链管理信息系统（http://114.255.239.59/PMS/）

	5.1
	开标时间和开标地点
	开标时间：同投标文件递交截止时间；开标地点：同投标文件递交平台。

	5.2
	开标程序
	投标截止时间到，由招标人组建的开标成员共同在系统平台开标，投标人可上线查看开标结果。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	从中交集团供应链管理信息系统评标专家库中抽选，评标委员会构成： 5 人以上单数（含5人）

	6.3.1
	计算机辅助评标
	是否施行计算机辅助评标：
☑否

□是

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人：1-3家

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：在中交集团供应链管理信息系统发布。
公示期限：不少于3日。

	7.6.1
	履约保证金
	☑无
□ 需按中标合同额的5%缴纳履约担保。

缴纳方式为： 

（1）现金缴纳。

（2）提供见索即付不可撤销的银行保函。

（3）从第一期货款中一次性扣除。分批次服务的从第一期货款扣除，不足部分从后面期数货款中补足。

	7.6.2
	质量保证金
	□ 无质量保证金。 

☑ 质量保证期：甲方验收合格之日起  6个月。

☑ 质量保证金为结算金额的3%，在结算款中扣除，不计利息。

	7.7
	合同签订
	符合第二章合同授予7.7规定


总则

项目概况
招标编号：见投标人须知前附表。
招标人：见投标人须知前附表。

招标组织机构：见投标人须知前附表。

招标项目名称：见投标人须知前附表。

资金来源及落实情况

资金来源及落实情况：项目资金已落实。

招标内容、技术要求、计划服务期和服务地点

招标内容：见投标人须知前附表。

服务期：见投标人须知前附表。

服务地点：见投标人须知前附表。

招标的技术要求：投标人提供的设备出厂年限不得超过5年，设备须证照齐全有效，设备所有部件齐全完好，安全装置满足国家规范要求，设备参数要求详细见第四章。
投标人资格要求

投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉
营业范围要求：见投标人须知前附表；

资质要求：见投标人须知前附表；

服务业绩要求：见投标人须知前附表；
财务能力要求：见投标人须知前附表；

质量保证能力要求：见投标人须知前附表；

履约信誉要求：见投标人须知前附表；

其他要求：见投标人须知前附表。
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权 利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相 关投标均无效。

投标人不得存在下列情形之一：

与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

与本招标项目的其他投标人存在董监高关联关系的；

为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

为本招标项目的代建人；

为本招标项目的招标代理机构；

与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

被依法暂停或者取消投标资格；

被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

进入清算程序，或被宣告破产，财产被接管或冻结，或其他丧失履约能力的情形；

在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

被列入中交集团黑名单系统的投标人，禁止期内不得参与对应层级及下属招标人的招标活动。

法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和 地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标 人在会议期间澄清。

投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式 通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

响应和偏差
投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

投标人应根据招标文件的要求提供投标项目的相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的相关要求提供相关支持资料。

投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

黑名单和重点关注名单

告知书

黑名单惩戒规定：对集团及公司黑名单和重点关注名单内的市场主体施行“一处失信、处处受限”联合惩戒，在全集团及公司、全业务领域实施全面禁入或者重点监管措施。

情形认定

依据不同失信事实及造成的影响等因素，将有关市场主体，分别列入黑名单、重点关注名单：情形认定具体如下：

（一）不廉洁行为

1）.贿赂公司人员或其亲属、特定关系人。

2）.向公司人员或其亲属赠送礼品、礼金、有价证券。

3）.支付、报销应由公司人员或其亲属个人支付的费用。

4）.利用资源为公司人员或其亲属投资入股、个人借款、买卖股票、债券等提供方便。

5）.为公司人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

6）.为公司人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

7）.为公司人员或其亲属购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

8）.允许公司人员或其亲属、特定关系人在合作商企业中投资、担任重要职务及相关联业务职务。

9).其他造成公司人员受到法律、法规处罚或党纪处分、公司处罚的行为。

10).违反党章和其他党内法规、国家法律法规、公司相关规定等其他不廉洁行为。

（二）不诚信行为

1).围标、串标，哄抬价格。

2).以他人名义进行投标、竞价或者以提供虚假资质、材料等弄虚作假方式骗取中标（中选）。

3).中标后拒不签订合同或者签订合同后不履行合同（因不可抗力因素除外）。

4).违反合同约定进行分包、转包。

5). 履行合同过程中，以停工、阻工等手段，恶意勒索、敲诈，以达到调增合同价格或获得补偿的目的。

6).因违法违规或产品问题引发安全质量环保事故（事件），或给公司造成损失的。

7).遭项目投诉并承担主要责任。

8).捏造、歪曲事实或者提供虚假材料对公司及所属单位恶意发起诉讼、仲裁。

9).拒不听从工作人员劝导，恶意采取《信访工作条例》（2022年5月1日起实施）第26条中任一行为，且经核实其上访动机不良、诉求严重不合理不合法，属于“以闹求解决”获取不当利益的。

10).其它违反相关法律、法规、规章、规范性文件和公司有关规定等其他不诚信行为。

（三）其他情形

1).被人民法院生效法律文书认定为失信被执行人的；被行政机关生效文书认定存在严重失信行为的。

2).被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信、经营异常名录的。

3).被“信用中国”网站列入严重失信主体名单的。

4).上级或者其他单位有关公函认定存在不廉洁行为或者重大失信行为的。

5).公司诚信廉洁共建共享合作单位提供的黑名单和重点关注名单。

惩戒措施

被列入黑名单的，根据具体事实和情形，在公司范围内实施1年、3年或永久禁入惩戒。禁入有效期内一律不得参加投标等生产经营活动；第二次被列入公司黑名单的，永久禁入。

被列入重点关注名单的，根据具体事实和情形，由使用单位给予约谈、警告和责令整改等处罚，并加大监督检查力度，予以重点监管，可根据具体事实和情形设定整改有效期，整改期内一律不得参加新的投标、采购等生产经营活动。在整改期限内未能有效整改或者被三家单位列入重点关注名单的，列入黑名单。

修复机制

对禁入或整改期限结束，并在期限内完成整改、主动纠正失信行为、消除不良影响并承诺今后严格遵守公司信用管理制度的有关市场主体，可按程序完成信用修复。

信用承诺书

根据中交集团暨中国交建合作单位黑名单和重点关注名单管理办法，投标人需提供信用承诺书，如下：
信用承诺书
为营造公开、公平、公正、诚实守信的交易环境，树立诚信守法的供应商（分包商、服务商等）形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）提交的所有信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对信息的真实性负责。

（二）及时更新本单位信息，并对所提供信息的有效性负责。

（三）严格遵守法律、法规、规章以及项目单位提前告知的管理要求，开展交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（四）自我约束、自我管理，不发生弄虚作假、围标串标、恶意投诉、行贿、干扰交易活动等法律法规禁止的行为，自觉维护项目交易的良好秩序。

（五）守合同、重信用，诚信履约，自觉接受中交集团及项目单位、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）自愿接受政府部门、中交集团及项目单位依法依规的检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受政府部门、中交集团及项目单位依法依规给予的处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

（七）已认可并遵守中交集团及项目单位关于黑名单和重点关注名单“一处失信、处处受限”联合惩戒以及诚信廉洁共建共享等相关规定。

（八）本单位法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、项目团队中无中交集团员工及其亲属（投标单位属于中交集团下属企业除外）。

（九）对项目单位的让利应放在明处，不得与项目单位员工就合同的谈判、签订、履行及违约责任追究等事项进行私下交涉。不得以回扣、酬金、佣金、奖励、津贴、兼职工资等名目，将让利转给项目单位员工及其亲属；不报销、不支付应由项目单位员工个人支付的费用；不提供交通工具、通信工具和高档办公用品等物品。

不向项目单位员工及其亲属提供财物或者输送利益。不邮寄、赠送可能影响公平交易的礼品、礼金、消费卡（券）、有价证券、股权、股票、债券、其他金融产品、土特产、支付凭证、预付卡、电子红包礼券、房屋、车辆、古董等；不提供可能影响公平交易的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得为项目单位员工及其亲属经商办企业提供便利和优惠条件，不得为其就业、出国、旅游度假、婚丧嫁娶、子女上学、职务晋升、工作安排、购买或装修房屋、投资入股或者买卖股票、债券等提供方便；不得以各种理由提供借款或者房屋和车辆借用；不得以慈善公益捐赠、社会责任费用等名目，变相提供商业贿赂。

不得向项目单位员工打听涉及中交集团、项目单位的商业秘密；在中交集团、项目单位进行涉嫌不廉洁的商业行为调查时，有义务配合并提供证据材料。

其他廉洁要求（各单位自行增加）。

（十）本人已认真阅读和认可上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

                             投 标 单 位： （盖章）

法定代表人或委托代理人 ：（签字）

年     月    日

招标文件

招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告；

投标人须知；

评标办法；

合同条款及格式；

投标文件格式；

（6）黑名单和重点关注名单告知书
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。对招标文件两次以上的澄清、修改如有不一致之处，以日期在后的澄清或补遗为准。

招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 3日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

招标文件的修改

招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足3日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表的规定通知招标人，确认已收到该修改。

招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前以书面形式提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

投标文件

投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

投标函；

投标项目服务采购报价表（详见附件1）
法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
信用承诺书

资格审查资料；

服务方案；

联合体协议书
投标保证金
投标人须知前附表规定的其他材料；

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（7）目所指的联合体协议书。

投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（8）目所指的投标保证金。

投标报价

投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。
投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

投标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

电子采购的供应商报价文件由电子报价表及附件共同组成。当电子报价表与附件内容冲突时，应以电子报价表的数据为准。

投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

投标有效期

除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

投标保证金

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保。投标保证金以现金或支票形式递交的，应退还银行同期存款利息。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

投标人在投标有效期内撤销投标文件；

中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

“投标人基本情况表”应附投标人资格或者资质证书副本和认证等材料的扫描件：

投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五 证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

“近年完成的类似项目业绩表”应附中标通知书和（或）合同协议书的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的服务合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.4 项规定的表格和 资料应包括联合体各方相关情况。

备选投标方案
除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

投标文件的编制

投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，版式用A4纸（附图、附表除外），文字用中文简体。所有文字、图表必须清晰可辨。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件应按本章第3.1.1项的顺序，连续页码进行编制。

投标文件应当对招标文件有关服务期、服务地点、投标有效期、服务要求、招标内容等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

投标

投标文件的密封要求
以扫描件PDF格式上传投标文件到指定网址。

投标文件的递交

投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传投标文件。

投标人通过下载招标文件的中交供应链管理信息系统递交电子投标文件。

除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

投标人完成电子投标文件上传后，中交集团供应链管理信息系统即时向投标人提示投标成功。

逾期送达的投标文件，中交供应链管理信息系统将予以拒收。

投标文件的修改与撤回

在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应通知招标人。

 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。

投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章相关规定进行编制、和递交，并标明“修改”字样。

开标

开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过中交集团供应链管理信息系统公开开标。
开标程序

按系统设置的程序开标。

开标异议

系统上填写的报价金额须与盖章扫描件上的金额一致，若不一致，以系统报价金额为准，投标人不得有异议。

评标

评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

招标人或投标人的主要人员的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

与投标人有其他利害关系。

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
合同授予

中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金/质量保证金
□7.6.1 履约保证金

7.6.1.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金不得超过中标合同金额的10%，联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.1.2中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

☑7.6.2 质量保证金
中标人应按投标人须知前附表规定的金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的质量保证金条件向招标人提交质量保证金。

7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或 者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退 还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附 加条件的，招标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8. 重新招标和不再招标

7.8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)中标候选人均未与招标人签订合同的；

(4)法律规定的其他情形。

7.8.2 不再招标

按7.8.1规定重新招标后，投标人仍少于3个的，报有关部门备案后可以不再进行招标，或者有2家合格投标人时，对此2家进行开标和评标。

纪律和监督

对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表（详见中交集团供应链管理信息系统平台）

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

             （投标人名称）：

             （项目名称）      （招标编号）    （服务名称包件号）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1

2

……

请将上述问题的澄清于       年     月    日    时前递交至        （详细地址）或传真至（ 传真号码）。

                                                         评标委员会

                               招标人：                    (盖单位章)

                                                年     月    日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

               （项目名称）                （服务名称）评标委员会：

问题澄清通知（编号：             ）已收悉，现澄清如下：

1

2

…………

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

      年      月       日

附件四：中标通知书

中标通知书

      （中标人名称）：

你方于       （投标日期）所递交的       （项目名称）       （招标编号、服务名称、包件号）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：         元。

请你方在接到本通知书后的     日内到         （指定地点）与我方签订合同。

特此通知。

招标人：                  （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

       年      月      日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

             （未中标人名称）：

我方已接受         （中标人名称）于             （投标日期）所递交的         （项目名称）               （招标编号、服务名称、包件号）投标文件，确定        （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

      年    月    日

附件六：确认通知

确认通知

             （招标人名称）：

我方已接到你方    年   月   日发出的       （项目名称）       （招标编号、服务名称、包件号）招标关于         的通知，我方已于    年    月    日收到。

特此确认。

投标人：          （盖单位章）

      年      月     日

 评标办法（经评审的最低投标价法）
评标办法前附表：

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人


	2.1.
	初步评审
	
	

	2.1.1
	形式评审 标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签 字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	联合体投标人
	提交符合询价文件要求的联合体协议书，明确各 方承担连带责任，并明确联合体牵头人

	
	
	备选投标方案
	除询价文件明确允许提交备选投标方案外，投标 人不得提交备选投标方案

	2.1.2
	资格评审 标准
	营业执照和组织机构代 码证
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定，具备有 效的营业执照和组织机构代码证

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	服务业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务能力要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	质量保证能力要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	履约信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	2.1.3
	响应性评 审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	服务期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	服务地点
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	2.2
	详细评审标准
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第 1.10 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件


1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会对满足询价文件实质性要求的投标文件， 根据本章评标前附表的规定进行评审，并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据询价人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外，询价人不承诺最低价中标。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中 的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准
2.1 评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应，或者对询价文件的偏差超出询价文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素进行综合评审，并编制“标价比较表”。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向询价人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

S216怀洪新河特大桥及连接线工程项目

设备租赁合同
                                      合同编号：
本合同在如下当事人之间订立
承租方：   中交第四航务工程局有限公司   （以下简称“甲方”）

出租方：                                （以下简称“乙方”）
为满足甲方     工程施工生产的需要，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用、互利的基础上，为明确双方的权利与义务，就     事宜协商一致，订立本合同,以供双方共同遵照执行。
 机械设备

	序号
	机械设备名称
	规格

型号
	数量
（台）
	暂定租期
	含税租金单价
	不含税单价
	税率
	增值税
	价税合计
	租赁起止时间
	备
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除本合同其它条款另有规定外，本合同租金已机械设备租赁费、大修费、资质手续、安全设施配备、调试费、利润、税金、向有关部门交纳的费用、保险费及所有其它可能发生的费用。
本合同所出租设备由乙方负责运至交付地点交货，进退场费、装车费、运杂费由乙方负责，已包含在合同总价内。

本合同单价为固定单价。合同履行期间，若设备、材料、人工等价格和政府有关税费标准发生变化时，乙方不得请求调整合同单价或主张索赔，也不免除乙方应承担本合同的义务和责任。

4、本合同月租金已包含   %的增值税，在合同履行期间，如遇国家增值税税率调整，相应调整增值税税率及月租金。
第二条  所有权和使用权
1、乙方承诺并保证：乙方属依法设立并有效存续，拥有本合同所述机械设备的所有权，并有权实施本协议项下的机械设备租赁且能够独立承担民事责任；出租行为合法、有效。
2、甲方承诺并保证：甲方属依法设立并有效存续，有权承租本协议项下的机械设备；甲方所承租本协议项下的机械设备已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
第三条  质量要求
1、产品质量应严格按国家标准规定的内容设计制造、检验完成，并完成设备的安装调试、操作人员培训取证等工作。性能标准及参数应当达到附件1的要求。

2、乙方提供设备质量合格证书或检测报告、技术参数、说明书和使用手册等合格文件。

3、乙方根据甲方招标文件及要求所作的配置、参数以及图纸均应得到甲方项目部的签字确认。

4、招标、投标文件、商谈记录也构成本合同的有效部分，若存在冲突，以甲方项目部的最终签字确认为准。  

5、甲方项目部将派有关人员驻厂监造，乙方应为甲方监造人员提供工作、生活上的便利。

6、乙方每月定期须安排专业工程师到现场对所租赁的机械设备进行定期保养。

7、乙方为所租赁的机械设备配备/提供的配件。
第四条  期限及结算方式
1、本合同租赁期限自    年   月   日至    年  月  日止，租赁期满，若甲方因工程施工的需要，须继续承租乙方的机械设备时，乙方应同意续租，并延长本合同的租赁期限，或另行重新签署租赁合同。
2、租赁期满，若双方任何一方不再同意续租时，甲方应按照本合同的规定将机械设备归还乙方。
3、本合同机械设备的结算和支付方式：
（1）本合同租金根据第一条的规定，每 月  结算一次，未满一个月的按照月租金/30*实际使用天数计算。结算时，乙方应提交经甲方现场指定的人员       签字确认的《工作任务单》或《现场签证单》。
（2）甲方根据乙方提交的《工作任务单》或《现场签证单》给予乙方办理结算，若乙方不能提交经甲方现场指定的人员签字确认的《工作任务单》，则甲方不给予乙方办理结算，且视为乙方放弃当次租金的权利，乙方不得向甲方追索租金。
（3）甲方在每期支付乙方租金时，扣除（月）租金的  3 ％作为质量保证金（该保证金不计利息），在租赁期满，乙方严格履行完毕合同后，于乙方退场时一次性无息付清。
（4）本合同租金支付至下列帐户：
开户银行：                 
帐户名称：                
帐号：                    
乙方须确保帐户的真实、合法和有效性，发生变动时，乙方须及时书面通知甲方。一旦甲方将租金支付至下列帐户，即视为甲方已支付，甲方不承担任何责任。
（5）乙方收取租金前，须提供经甲方认可的当期租金全额增值税专用发票给甲方。在任何情况下，乙方应无条件开具合同租金对应的增值税专用发票。乙方增值税专用发票的开票信息如下：
单位名称： 中交第四航务工程局有限公司  

纳税人识别号： 9144 0101 1904 3212 94  
开户行： 建行广州昌岗路支行 

账号： 4400 1430 4020 5020 1440  

地址、电话： 广州市海珠区沥滘路368号  020-28126983  
（6）乙方必须保证对甲方交易事项诚信报税，乙方向甲方提交与交易事项对应发票（加盖甲方单位发票专用章），并且保证对该发票真实性、合法性、有效性负责，如因乙方提供的发票不符合税务部门的规定而给甲方造成损失，乙方应无限期承担全额赔偿责任，包括但不限于：因乙方发票问题导致乙方补交税款、支付相关滞纳金或税务罚款。
第五条  交付
1、自本合同签署之日起，乙方应将甲方所租赁的机械设备按照本合同规定的标准交付至甲方指定的地点（地址：   S216怀洪新河特大桥及连接线工程项目  ）。由此产生的费用（包括但不限于：装车、运输、卸车、安装、调试等费用）由乙方自行承担。
2、机械设备到达甲方指定的地点后，乙方应负责安装和调试，确保乙方交付的机械设备能够安全使用并满足甲方的租赁要求。
4、机械设备因装车、运输、卸车、安装、调试等非甲方原因所产生的一切安全、环保、毁损、灭失的风险和责任均由乙方自行承担。
5、机械设备安装和调试完毕，甲、乙双方即办理书面的交接手续，自交付之日起租金即开始计算。
第六条  维修、保养和看护：
1、机械设备在租赁期间内的维修、保养工作由甲方负责，并承担维修、保养费用。甲方应做好机械设备的日常维修、保养工作，确保设备保持良好的运行状态。
2、若因机械设备故障停工、维修或保养达到  2日  ，影响乙方的正常使用时，则乙方有权依据本租赁合同的租金标准相应折算扣减甲方的租金。若达到  5日   仍无法维修或保养完毕，以至于影响乙方使用时，则乙方有权解除合同，要求甲方赔偿损失，并追究甲方的违约责任。
第七条  乙方的义务
1、按时为甲方提供满足合同规定的要求和标准的机械设备，且确保机械设备满足甲方工程施工生产的需要。
2、乙方应负责办理租赁机械设备所需的各种许可证及租赁手续并支付相关费用。
3、在机械设备租用期间，甲方拥有机械设备的使用权，乙方每天工作时间由乙方按工程施工生产的需要予以安排，不受时段限制。
4、乙方应负责为其租赁的机械设备购买保险，如因乙方设备的性能缺陷或操作人员违规操作等非因甲方原因所造成的机械设备损坏或人员伤亡等安全事故概由乙方负责并承担所有的责任。甲方应免除一切非因乙方原因造成机械设备本身或任何人的人身或财产的损失（害）而承担任何责任。
除非本合同其他条款另有规定外，甲方履行上述义务所产生的费用由甲方自行承担。
第八条  甲方的义务
1、负责机械设备的生产调度安排。
2、不得违章指挥，不得强迫乙方操作人员违规操作，对于甲方指挥存在的安全隐患，乙方人员应及时提醒并需提出采取其他措施配合完成施工。否则，造成事故双方均有责任。
3、委派有关人员与甲方进行工作联系，按时给予乙方签认《工作任务单》或《现场签证单》。
4、按时办理结算及支付租金及本合同规定的其他有关费用。
5、根据本租赁合同其他条款规定的义务和责任。
第九条  施工安全
1、乙方出租的机械设备进场必须办妥符合施工安全监督规定的手续，机械设备须配备防火设备。
2、严禁违章作业。对乙方的违章指挥，乙方操作人员有权拒绝。 
3、乙方应积极配合甲方的安全检查，对甲方提出的安全隐患，应及时在限期内整改。
4、如遇强风、洪水、恶劣气候，甲方应将机械设备迅速迁移到安全地带。乙方负有对紧急及突发事件采取合理措施的责任。
第十条 违约责任
1、乙方违约
发生下列事项时，即视为乙方违约，须承担违约责任并赔偿甲方损失：
（1）无法按时提供机械设备、配件及配备人员或所提供的机械设备、配件、配备人员无法满足甲方工程施工生产需要，影响甲方工程进展时。
（2）维修、保养超过合同规定的期限，影响甲方正常使用时；
（3）乙方操作人员违反甲方规章制度，不听从甲方指挥或违规操作；
（4）非因甲方及不可抗力之外的原因，影响甲方正常使用时。
（5）未经甲方书面同意，乙方擅自转让合同权利或义务的，乙方应按照合同价的5%向乙方支付违约金。
2、甲方违约
发生下列事项时，即视为甲方违约，须承担违约责任：
1）在租赁期间，未经乙方书面同意，甲方不得转让或在所租赁的机械设备上设立任何形式的抵押等担保行为，否则由此造成的损失由乙方承担。
第十一条  不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行本合同义务，则本合同义务在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式通知另一方，并向另一方提供关于不可抗力事件及其持续时间的适当证据及不能履行或需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4．本合同所称“不可抗力”指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第十二条  争议解决 
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商；协商不成时，双方均有权向广州市白云区人民法院提起诉讼。
第十三条 其他事项
1、本合同对双方当事人的利益，对双方均具有约束力，未经一方预先书面同意，另一方不得擅自全部或部分转让本合同所规定的双方各自的权利或义务。
2、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

第十九条  效力与份数
1、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，至本合同双方履约完毕、无任何遗留问题后终止。
2、本合同一式    份，由甲方执   份，乙方执    份，具有同等法律效力。
    3、本合同“附件”与本合同具有同等法律效力。（如有）
附件：合规保护标准条款
（以下无正文）

出租方（乙方）：                承租方（甲方）：
法定代表人：                    法定代表人：
或委托代理人：                  或委托代理人：
签约日期：                      签约日期：
签约地点： 广州市白云区鹤瑞路83号
附件
合规保护标准条款

双方同意，本合规保护标准条款构成双方之间订立的合同的重要组成部分，双方应共同遵守。
公务人员的定义

（一）政府的官员、雇员、代表以及代表政府或者经公共权力授权行使权力的公司、组织或个人；

（二）国际组织的官员、雇员和代表；

（三）行使公共权力的政治组织的官员、雇员、代表，或皇室成员；

（四）公共企业（政府直接或间接控制或施加决定性影响力的企业）的官员及雇员。

遵守反腐败法律

（一）乙方在此声明、保证及承诺，与本协议项下进行的活动或交易相关的乙方及乙方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有直接或间接代表乙方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会违反，或致使甲方违反《中华人民共和国刑法》、《联合国反腐败公约》、《经济合作与发展组织关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》，及业务所在国的反腐败、反欺诈、反串谋及公平竞争法律、法规及规则等（合称“反腐败法律”）。

（二）乙方特此声明、保证及承诺：乙方及乙方关联公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表乙方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会发生以下行为：

1、为如下目的给予或承诺给予公务人员、个人或实体任何利

益：

（1）不当影响公务人员的行为或决定；

（2）诱使公务人员违反其法定职责从而作为或不作为；

（3）诱使公务人员直接通过其个人影响力，或通过其对国内外政府或政府部门的影响力，影响该政府或政府部门的行为或决定；

（4）协助甲方或甲方关联方不当获得或保持商业机会或使其获得不当优势。

2、为如下目的给予或承诺给予个人任何利益，无论其是否为公务人员：

（1）意图使该个人不当履行其应尽的职责或义务；

（2）知悉或相信该个人接受利益即构成不当履行其应尽的职责或义务。

持续义务

乙方在此声明并保证：乙方和乙方的关联公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表乙方行事的个人及相关方，在本协议有效期内均会遵守反腐败法律的相关规定。

公务人员参与

除已向甲方披露的情形外，乙方现有的董事、高级管理人员、雇员、最终受益人股东（不包括上市公司的股东）均非公务人员，其直系亲属亦均非公务人员；若发现上述董事、高级管理人员、雇员、最终受益人或股东成为公务人员时，乙方应在合理时间内通知甲方。

无私设资金

在本协议有效期内，乙方不会因为接受反腐败法律所禁止的支付，或为便利从事反腐败法律所禁止的其他行为，而设立或保有秘密或账外资金、账户或资产，无论其是否与本协议下拟进行的交易相关。

合规声明

自本协议签署之日起，每满一年之前30天内，乙方应提供其遵守反腐败法律的年度合规证明。

赔偿

乙方承诺：甲方及其代表、董事、高级管理人员、雇员及股东不承担由于乙方违反本附件项下反腐败陈述、保证与承诺而造成的损失及后果，包括但不限于罚金、赔偿金或上述个人或相关方的经济损失。

终止权

根据可靠消息，包括但不限于乙方陈述或有正当来源的新闻报道，如甲方认为乙方已实质性违反其在本附件中关于遵守反腐败法律的相关陈述、保证与承诺，则视为乙方实质性违反本协议。无论乙方是否因为违反反腐败法律而获罪或受到其他处罚，甲方都有权终止本协议，且无须为此承担违约金或对乙方进行赔偿。

审核权

乙方应保留所有必要记录以证明其遵守本合规保护标准条款规定。乙方同意，经甲方事先通知，甲方或甲方指派的审计事务所可查阅或审核乙方与本协议履行相关的会计账簿和记录。甲方及其指派的审计事务所对前述会计账簿和记录的查阅或审核应严格限于本协议所述工作范围，且仅为合规审核目的。本条所列审核费用由甲方承担。

费用

乙方履行本合规保护标准条款项下义务所产生的成本及费用由乙方承担，甲方事先同意承担的除外。

调查通知

乙方同意，如发现其因与本协议相关的行为正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，应立即通知甲方；此外，如乙方发现其因违反反腐败法律而正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，无论被调查行为是否与本协议相关，应立即通知甲方。

咨询举报热线：020-83530312

咨询举报邮箱：b016@cccc4.com

	第五章 投标项目技术要求




详见：附件1-S216怀洪新河特大桥及连接线工程设备租赁服务采购清单

第六章 投标文件格式

****项目服务采购
投  标  文  件

招标编号：***FWCG-2024-****     
投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

目 录

投标函

2.投标项目服务采购报价表（详见附件1）

3.法定代表人身份证明

4.授权委托书

5.信用承诺书
6.资格审查资料
6.1投标人基本情况表

6.2近年财务状况表

6.3质量保证能力证明

6.4近两年完成同类投标项目服务业绩表
6.5履约信用证明

6.6近两年发生的诉讼及仲裁情况

7.服务方案

8.其他材料

1．投标函
致： （招标人）
我方已经仔细阅读      （招标编号）招标文件，我方同意招标人在招标文件中对投标方的约束。我方愿意参加      （招标编号）的投标，并已按照招标文件中要求的内容和格式充分、如实、准确地向贵方递交电子版投标文件。若中标，我方接受招标人按评标办法确定的中标价，我方将以此作为提供服务必须严格遵循的合同条件的组成部分。
我方按招标人要求本项目报价如下：
	招标编号
	投标报价（元）

	
	总价小写
	总价大写

	
	
	

	
	
	


我方将按照招标文件的要求，提供与其相一致的服务。
我方保证，如果我方的投标被接受，将严格执行招标文件中的各项条款，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方投标文件中提出的各项承诺。
我方同意投标文件在投标人须知规定的递标截止日期起  90  天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受中标。我方慎重保证，投标文件的所有内容及提供给招标人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位投标作废。
在正式合同准备签订或执行之前，本投标函、招标人的书面通知及中标通知书将构成约束我们双方的合同。我方理解招标人不一定接受最低价或收到的任何投标文件。
投标人名称（公章）：                         
法定代表人或其授权代理人签字：               
      年      月      日
2．投标项目服务采购报价表
（详见附件1）

3．法定代表人身份证明

单位名称：                                   

单位性质：                                   
地址：                                       
成立时间：       年             月          日
经营期限：                                        

经营范围：                                        

姓名：              性别：       年龄：        职务：       
系                （投标人名称）的法定代表人。

法定代表人签名样式                          

特此证明。
 单位名称：           （盖单位章）
      年      月       日
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，须同时附法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）。

4．授权委托书
          公司法定代表人  （姓名、职务）   以本人名义签署本授权委托书。

兹委任       （先生/女士）为（项目名称）项目授权代理人，有权代表本公司与贵司就                 事宜实施以下行为：

以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改该项目的投标文件以及其他资格审查事宜。

签署或确认该项目的投标文件。

答复质询。

依照投标要求办理相关手续。

进行合同谈判

签署合同文件。

委托期限：本授权委托书自授权委托书签字、盖章之日起生效，至本项目履行完毕终止。

代理人无转委托权。

附件：
1、企业营业执照（复印件加盖公章）

2、法定代表人身份证明书（原件）

3、委托代理人身份证复印件（加盖公章）

                   单位名称 ：                 （盖章）

                      法定代表人：                  （签字）
                             委托代理人：                  （签字）
                              年   月   日

注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子签名，须同时附代理人身份证正反面复印件（加盖公章）。

2、以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署；

3、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。
5．信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的交易环境，树立诚信守法的供应商（分包商、服务商等）形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）提交的所有信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对信息的真实性负责。

（二）及时更新本单位信息，并对所提供信息的有效性负责。

（三）严格遵守法律、法规、规章以及项目单位提前告知的管理要求，开展交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（四）自我约束、自我管理，不发生弄虚作假、围标串标、恶意投诉、行贿、干扰交易活动等法律法规禁止的行为，自觉维护项目交易的良好秩序。

（五）守合同、重信用，诚信履约，自觉接受中交集团及项目单位、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）自愿接受政府部门、中交集团及项目单位依法依规的检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受政府部门、中交集团及项目单位依法依规给予的处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

（七）已认可并遵守中交集团及项目单位关于黑名单和重点关注名单“一处失信、处处受限”联合惩戒以及诚信廉洁共建共享等相关规定。

（八）本单位法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、项目团队中无中交集团员工及其亲属（投标单位属于中交集团下属企业除外）。

（九）对项目单位的让利应放在明处，不得与项目单位员工就合同的谈判、签订、履行及违约责任追究等事项进行私下交涉。不得以回扣、酬金、佣金、奖励、津贴、兼职工资等名目，将让利转给项目单位员工及其亲属；不报销、不支付应由项目单位员工个人支付的费用；不提供交通工具、通信工具和高档办公用品等物品。

不向项目单位员工及其亲属提供财物或者输送利益。不邮寄、赠送可能影响公平交易的礼品、礼金、消费卡（券）、有价证券、股权、股票、债券、其他金融产品、土特产、支付凭证、预付卡、电子红包礼券、房屋、车辆、古董等；不提供可能影响公平交易的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得为项目单位员工及其亲属经商办企业提供便利和优惠条件，不得为其就业、出国、旅游度假、婚丧嫁娶、子女上学、职务晋升、工作安排、购买或装修房屋、投资入股或者买卖股票、债券等提供方便；不得以各种理由提供借款或者房屋和车辆借用；不得以慈善公益捐赠、社会责任费用等名目，变相提供商业贿赂。

不得向项目单位员工打听涉及中交集团、项目单位的商业秘密；在中交集团、项目单位进行涉嫌不廉洁的商业行为调查时，有义务配合并提供证据材料。

（十）本人已认真阅读和认可上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

                                 报 价 单 位： （盖章）

法定代表人或委托代理人 ：（签字）

年     月    日

6．资格审查资料
6.1投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址（或电子邮箱）
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围及需具

有的资质证书
	

	备注
	在本表后应附投标人企业法人营业执照副本(全本)的扫描件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的扫描件(并加盖单位章) 及资质证书扫描件等材料。


6.2 近年财务状况表
投标人应附近两年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。
6.3质量保证能力证明
（1）服务质量保证措施；
（2）ISO9001质量管理体系认证证书等材料的扫描件；
6.4近年完成的类似项目服务业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人电话
	

	合同价格
	

	服务起始日期
	

	项目描述
	

	备注
	


注：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附中标通知书或合同协议书、或用户证明的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
6.5履约信誉证明
6.5.1未被纳入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（提供查询结果截图）；

6.5.2 近两年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为（提供中国裁判文书网查询结果截图）。

6.6近两年发生的诉讼及仲裁情况

应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。若近两年没有发生诉讼及仲裁，应附公司盖章的相关承诺书。

7．服务方案

要求根据本项目所处的地理位置、环境、气候、交通和工期等情况，编制切实可行的服务方案。供应商应响应设备技术性能参数，设备维保及设备取证等招标要求。禁止老旧、高能耗、安全和环保不达标的设备进入现场。设备须为5年以内设备，国内知名品牌，设备完好，安全保护设施齐全有效。有必要的应急方案，无条件配合项目部开展相关应急演练。
8．其他
