淮北市城乡地表水厂净水工程及配套供水管网建设项目-烈山水厂改造（超滤膜采购）

招标编号：HBGC

招 标 文 件

(评定分离）

招   标   人：淮北市康源地表水务有限责任公司

招标代理机构：安徽远信工程项目管理有限公司

日        期：          2025年4月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	9

第三章 评标办法（综合评估法）	42

第四章 合同条款及格式	50

第五章 供货要求	55

第六章 投标文件格式	56

第一章 招标公告

淮北市城乡地表水厂净水工程及配套供水管网建设项目-烈山水厂改造（超滤膜采购）招标公告（电子招标投标、评定分离）

1.招标条件

1.1项目名称：淮北市城乡地表水厂净水工程及配套供水管网建设项目-烈山水厂改造（超滤膜采购）

1.2项目审批、核准或备案机关名称： 淮北市相山区发展和改革委员会

1.3批文名称及编号： 淮北市相山区发展改革委项目备案表/编号无

1.4招标人：淮北市康源地表水务有限责任公司

1.5项目业主：淮北市康源地表水务有限责任公司

1.6资金来源：国有资金

1.7项目出资比例：100%

1.8招标方式：公开招标

1.9评标办法：综合评估法

2.项目概况与招标范围

2.1招标项目名称：淮北市城乡地表水厂净水工程及配套供水管网建设项目-烈山水厂改造（超滤膜采购）

2.2招标项目编号：HBGC

2.3标段划分：一个标段

2.4招标项目标段编号：HBGC

2.5建设地点：淮北市

2.6建设规模：超滤膜。含膜主材、组架、管道支架、导向及安装、调试、试运行等所有内容。

2.7合同估算价：人民币约4678.5万元

2.8计划工期：3个月内完成供货，具体根据施工进度进行安装。

2.9招标范围：淮北市城乡地表水厂净水工程及配套供水管网建设项目-烈山水厂改造（超滤膜采购），具体见招标文件第五章

2.10项目类别：工程货物

2.11其他：/

3.投标人资格要求

3.1投标人资质要求：投标人应具有有效营业执照，应为超滤膜制造商或代理商投标；代理商参加投标的须提供所投产品（超滤膜）制造商授权书。

3.2投标人业绩要求：/

3.3项目经理资格要求：   /

3.4项目经理业绩要求：   /

3.5投标人财务要求：     /

3.6本次招标    不接受   联合体投标。

3.7各投标人均可就本招标项目上述标段中的 / 个标段投标，但最多允许中标 / 个标段(适用于分标段的招标项目)。

3.8信誉要求：（1）投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人前三年有行贿犯罪行为的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被淮北市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被淮北市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。

⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

（2）投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第 3 款信誉要求①-⑧项情形之一的，接受投标人参加本项目。

备注：第 （1）、（2） 条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

3.9其他要求： /

4.招标文件的获取

4.1获取时间：2025年  月  日至2025年  月 日09时00分。

4.2获取方式：

（1）潜在投标人须登录 淮北市公共资源交易中心电子交易系统 查阅招标文件。

（2）潜在投标人查阅招标文件后，如参与投标， 请于招标文件获取时间内使用CA锁在淮北市公共资源交易中心电子交易系统下载招标文件及其他相关资料。招标文件免费下载。投标人首次登录须办理入库手续，办理入库不收取任何费用，入库办理流程请参见全国公共资源交易平台（安徽省淮北市）交易服务。

（3）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（工作时间：上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）拨打0512-58188516。

5.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2025年   月   日09时00分，投标人应在投标截止时间前通过 淮北市公共资源交易中心电子交易系统 递交电子投标文件。

6.开标时间及地点

6.1开标时间：2025年    月    日09时00分。

6.2开标地点：淮北市公共资源交易中心（淮北市人民路197号，市招商大厦二楼）开标厅。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在 淮北市公共资源交易中心网站、安徽省公共资源交易监管网 上发布。

8.联系方式（受理异议联系人及联系方式）

### 8.1 招标人

招 标 人：淮北市康源地表水务有限责任公司

地    址：淮北市孟山北路30号

邮    编：235000

联 系 人：赵工

电    话：17356120696

### 8.2 招标代理机构

招标代理机构：安徽远信工程项目管理有限公司

地    址：淮北市相山区金色云天7#8层

邮    编：235000

联系方式：邹永艳

电    话：18956123931

### 8.3 电子交易系统

电子交易系统名称：国泰新点软件股份有限公司

电子交易系统电话：0512-58188516

### 8.4 电子服务系统

电子服务系统名称：国泰新点软件股份有限公司

电子服务系统电话： 400-880-4959

### 8.5 招标监督管理机构

招标监督管理机构：淮北市公共资源交易监督管理局

地    址： 淮北市人民路 199 号招商大厦 7 楼

电    话：  0561-3198613

9.其他事项说明

9.1本项目采用网上招投标方式，请投标人在“淮北市公共资源交易中心”下载“电子招投标系统平台操作手册”、“电子投标文件制作工具”等相关资料，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。投标人须使用最新版投标文件制作工具，以免造成标书制作错误。软件启动时也将进行提示（需在国际互联网络通畅状态），各投标人需注意更新，如因此导致无效投标，责任自负。（如有技术问题请电话联系: 新点技术热线 0512-58188516）。

9.2投标人须用数字证书签章和加密投标文件，必须使用企业CA锁。如未办理数字证书请及时咨询淮北市公共资源交易中心，联系电话:400-880-4959。如加密电子标书无法被系统导入或投标人未能在规定时间内远程解密完成的，视为投标人未提交合格投标文件。

9.3本项目招标的补遗、答疑等内容将在淮北市公共资源交易中心网发布，请投标人及时主动关注，因未及时关注而对投标造成的不利影响，由投标人自行承担。

9.4本招标公告与招标文件不一致的，以招标文件为准。

10.投标保证金收款银行账户信息

10.1是否要求投标人递交投标保证金：□不要求☑要求
10.2投标保证金金额：人民币50万元

10.3投标保证金形式：

第一类  √银行转账√银行汇款√网银

第二类：√纸质银行保函

第三类：√电子保函（银行、保险、担保等）

10.4投标保证金提交方式：

（1）如采用第一类形式：

②投标保证金必须从投标人的基本账户足额转入招标公告指定账户。投标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户，由于投标人迟汇、错汇、误汇等未按规定提交投标保证金而引起的风险由投标人自负。

（2）如采用第二类形式：

①采用纸质银行保函的，应为投标人基本账户开户行出具的见索即付无条件银行保函；

②投标人在投标文件中必须提供【基本账户开户许可证】复印件（或影印件）（或投标企业基本账户开户银行的基本存款账户信息），并按格式承诺真实有效。同时将纸质银行保函复印件(或影印件)提供在投标文件中。

③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。

④中标候选人须在中标候选人公示期满后3个工作日内，将其开具至本项目的纸质银行保函原件提交招标人，且原件须与投标文件中提供的复印件（或影印件）一致，如存在未按规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人将报监管部门依法处理。

（3）如采用第三类形式：

投标人须在投标文件递交截止时间前提供与淮北市公共资源交易中心交易系统对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳，由评标委员会否决其投标。

注：采用第二类或第三类递交投标保证金的保函、保险、担保等有效期不得少于投标有效期。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 详见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 工期/供货期 | 3个月内完成供货，具体根据施工进度进行安装。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 项目现场，以招标人指定地点为准 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见招标文件第五章“供货要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.10.1 | 分包 | √不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求： 对分包人的资质要求：满足国家资质管理规定，经招标人认可后，依法分包。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | √不允许，不允许负偏离 □允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 提交疑问时间：投标人于 2025年 月 日17：30 时前 提交疑问、问题，建议使用电子交易系统“在线提问”功能提出，招标人将对投标人疑问给予解答。。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 2025年 月 日17:30 时前（见淮北市公共资源交易中心网站，网址为：https://ggzy.huaibei.gov.cn)。备注：不排除补充答疑的可能性，请各投标人于开标之日前务必浏览该网站；本工程的招标文件、补疑等相关资料均通过淮北市公共资源交易中心网站发布，请投标人密切关注网站及时下载相关内容。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 所有下载招标文件的潜在投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。 |
| 2.2.4 | 在线提出异议的方式 | 在线提出异议的方式：提交异议建议使用电子交易系统“在 线异议”功能提出异议，且电子交易系统支持（潜在）投标 人使用电子印章提出异议。 |
| 2.2.5 | 在线提出投诉的方式 | 投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门在线提出投诉。 在线投诉渠道：淮北市公共资源电子交易系统网址：http://60.172.200.230:4454/HBTPbidder_hb/login2.aspx |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过淮北市公共资源交易中心网站发出 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 所有下载招标文件的潜在投标人有义务在淮北市公共资源交易中心网上自行查询，无需以书面形式回复。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | （1）计税方法： √一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： √增值税专用发票 增值税普通发票 - 增值税税率按照国家有关规定执行。 其它：应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告 2016年第17号）规定。 |
| 3.2.4 | 控制价及最高投标限价 | □无 √有，控制价 46785000.00元（详见10.17投标限价一览表） 最高投标限价 46785000.00元 □有，投标截止时间 日前通过电子服务系统发布 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价不得超过最高投标限价，否则投标无效。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算120日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.是否要求投标人递交投标保证金：□不要求 √要求 2.投标保证金金额：人民币50万元 3.投标保证金形式： 第一类 银行转账银行汇款网银 第二类：纸质银行保函 第三类：电子保函（银行、保险、担保等） 4.投标保证金提交方式： （1）如采用第一类形式： ①投标保证金专用账户的户名、账号、开户行：见招标公告内的指定账户。 ②投标保证金必须从投标人的基本账户足额转入招标公告指定账户。投标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户，由于投标人迟汇、错汇、误汇等未按规定提交投标保证金而引起的风险由投标人自负。 （2）如采用第二类形式： ①采用纸质银行保函的，应为投标人基本账户开户行出具的见索即付无条件银行保函； ②投标人在投标文件中必须提供【基本账户开户许可证】复印件（或影印件）（或投标企业基本账户开户银行的基本存款账户信息），并按格式承诺真实有效。同时将纸质银行保函复印件(或影印件)提供在投标文件中。 ③投标人在投标文件中必须提供明确有效的查询途径（网址链接及查询方式），否则该纸质银行保函无效。 ④中标候选人须在中标候选人公示期满后3个工作日内，将其开具至本项目的纸质银行保函原件提交招标人，且原件须与投标文件中提供的复印件（或影印件）一致，如存在未按规定提交或提交内容不一致的，招标人有权取消其中标候选人资格；发现弄虚作假的，招标人将报监管部门依法处理。 （3）如采用第三类形式： 投标人须在投标文件递交截止时间前提供与淮北市公共资源交易中心交易系统对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳，由评标委员会否决其投标。 注：采用第二类或第三类递交投标保证金的保函、保险、担保等有效期不得少于投标有效期。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | / |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无要求 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 无要求 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许； □允许： ； |
| 3.1.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 提供扫描件 |
| 3.1.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 按照第六章投标文件规定格式签字或盖章 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 投标人须用数字证书签章和加密投标文件，必须使用企业CA锁。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | √否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见招标公告 投标人有关人员参加开标会的要求：投标人法定代表人或法定代表人授权委托代理人无须到场参加开标会议。 开标方式：本项目采用网上不见面开标 1.询标通知、开标记录表、资格审查不通过名单等，通过网员系统自行查询。 2.投标人须在投标截止时间之前使用 CA 锁自行登陆不见面开标大厅，并在解密指令发出后 30 分钟之内完成解密，投标人未按规定完成解密，视为放弃投标。投标人在项目开、评标期间应保持在线状态，授权委托人应保持电话畅通，随时通过交易系统接受评标委员会发出的询标等信息，并在规定时间内答复。技术支持咨询电话：0512-58188516。 不见面开标大厅登录方式：淮北市公共资源交易中心网站（https://ggzy.huaibei.gov.cn），选择不见面开标大厅登录。具体操作详见中心网站交易服务-资源下载栏目的《淮北市不见面开标大厅-操作手册（投标人）》 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数上为五人或五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：随机抽取，依法组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1-3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：不少于 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 √否，向招标人推荐1-3名有排序的中标候选人 |
| 7.5 | 中标通知书发出的形式 | 纸质 √数据电文 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 1.履约担保形式：√银行转账 √银行电汇 √网银 √银行保函 √担保机构担保 √保证保险 2.履约担保的金额：中标价的2%。 3.缴纳时间：中标结果公示结束后7个工作日内向招标人提供符合以上形式之一的履约担保，不按照规定要求缴纳或逾期视为放弃中标资格。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 √□是 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 获取与查看通知 | 本项目的招标文件、澄清及修改等相关资料均通过淮北市公共资源交易中心网发布，投标人应自行下载。投标人应当及时登录淮北市公共资源交易中心网查看，无需回复确认。 |
| 10.2 | 主要材料要求 | □主要材料甲供，其他材料由中标人自行采购 其中甲供材料为：/ √主要材料由中标人自行采购 如招标人对主要材料、设备的技术性能指标有特殊要求，应在招标文件品牌推荐表中推荐不少于三个品牌。对于招标人推荐品牌的材料、设备，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌；采用其他品牌的应在投标文件中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供评标委员会评审，未在投标文件中注明且未提供相关技术性能指标、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料及设备品牌和质量须经招标人、使用单位和监理单位认可。如招标人、使用单位和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。 |
| 10.3 | 报价文件编 制要求 | （1）投标人制作投标文件前，必须及时升级电子投标文件制作软件至最新版本。投标人如未及时更新电子投标文件制作软件和造价软件，产生的一切后果由投标人自行承担。 （2）在使用过程中如有技术问题，请致电 400-998-000。 （3）本标段工程量清单、最高投标限价发出后，投标人应对其数据进行复核，如认为数据有误，可按照本招标文件规定的程序及时限要求提出。 |
| 10.4 | 相关政策要求 | （1）承包人在工程实施过程中的用工行为，必须严格按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《安徽省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（皖政办〔2016〕22号）以及等文件精神的有关规定，依法与招用的农民工签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。 （2）省外建设工程企业按照《关于进一步规范进皖建设工程企业信息登记有关工作的通知》（建市函〔2019〕1706号）进行相关信息登记。 （3）关于投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金执行《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的通知》（建市[2020]84号文件）。 （4）保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》执行。 |
| 10.5 | 招标代理服务费 | 本项目的招标代理服务费参照计价格[2002]1980号文规定标准的50%收取。以上费用由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构。以上费用包含在投标报价中不单独列出。 |
| 10.6 | 制作投标文件注意事项 | （1）制作投标文件前，必须及时升级电子投标文件制作工具至最新版本。投标人如未及时更新电子投标文件制作工具，产生的一切后果由投标人自行承担。 （2）在使用过程中如有技术问题，请致电电子交易系统服务电话（非项目咨询）：0512-58188516 。 |
| 10.7 | 提醒1 | 投标单位对提供的各类材料真实性负责，一经发现提供虚假材料谋取中标的，取消中标资格，并上报建设行政主管部门进行处理。 投标人对所提交的投标人或拟派项目经理业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构依法处理。 |
| 10.8 | 提醒2 | 1、投标人须通过淮北市公共资源交易中心网站，进入“不见面开标大厅”，进行解密；投标人可以通过交易平台中的“模拟解密”功能，自行验证其解密环境，如有技术问题请联系：0561-3199620。解密不成功的，后果自负。投标人不得通过非加密电子报价文件（光盘）直接将电子投标文件导入评标系统；投标人应在投标截止时间起 30 分钟内，通过互联网解密投标文件，超过 30 分钟未解密的投标文件，将被退回，不进入评标程序。（以交易系统时间为准） 2、投标人解密完成后，投标人应安排专人登录系统并保持在线状态，因投标人未及时登录系统而无法接受评标委员会询标（远程网上询标）的风险，由投标人自行承担。如有询标事宜，评标委员会通过互联网向投标人发起询标。投标人通过淮北市电子招投标交易平台接受评标委员会发起的询标，并在规定的时间内（询标函计时从评标委员会发起询标起不超过30分钟），对询标内容答复并填写联系人姓名、联系电话（手机号码），加盖投标人电子签章。 3、从评标委员会发起远程网上询标至询标结束原则上为30分钟（具体时间要求见询标系统），评标委员会将对澄清、说明或补正内容评审后判定是否符合招标文件要求。在规定时间内未按评委会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容权利，评委会可按对投标人不利的解释去进行判定。 4、投标人可通过淮北市公共资源交易中心网站，查看评审结果。 5、投标人请在投标文件中标注页码，以方便招投标档案管理。 |
| 10.9 | 提醒3 | 项目实施期间，如因中标人（合同乙方）原因在本项目中出现下列情形，即构成中标人（合同乙方）违约事件，招标人（合同甲方）有权单方面立即取消其中标资格或终止合同，并要求中标人（合同乙方）赔偿损失。 a）合同履行期间违法转包、非法分包的； b）未按期限签订项目合同的； c）未按约定按时足额缴纳履约担保的； d）未按约定期限完成开工前期准备工作； e）未按发包人开工要求限期开工的； f）工期严重滞后以至无法按期完成合同工期的； g）出现严重工程质量问题的； h）发生重大、特大生产安全事故（“重大、特大”的程度按照国家有关法律法规界定）； i）管理混乱、擅自变更主要管理人员、未到岗履职的； j）恶意拖欠工程材料款、恶意拖欠农民工工资造成恶劣影响的； k）中标人与第三方发生法律纠纷、严重影响项目进展的； l）依法被吊销营业执照、清算或破产的； m）拒不接受审计结果或安徽省、淮北市建设工程造价管理机构复议结果的； n）其他法律规定的情形。 |
| 10.11 | 投诉 | 投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门在线提出投诉。建议通过淮北市电子交易系统“在线投诉”功能提出投诉，且淮北市电子交易系统支持(潜在)投标人使用申子印章提出投诉。 |
| 10.12 | 质量保证金 | 1、在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，不同时预留工程质量保证金。 2、质量保证金采用以下缴纳方式均可：√银行转账 √银行电汇 √网银 √银行保函 √担保机构担保 √保证保险。 3、比例/金额：中标合同金额的3％。 |
| 10.13 | 农民工工资保证金 | 施工总承包单位应当自工程项目取得施工许可证（开工报告批复〉之日起20个工作日内《依法不需要办理施工许可证﹑批准开工报告的工程项目自签订施工合同之日起20个工作日之内)﹐持营业执照﹑与建设单位签订的施工合同、差异化缴存证明材料，在工程项目所在地的银行开立工资保证金专门账户存储工资保证金，也可申请开立银行保函或保证保险。 缴纳形式：√银行转账 √银行电汇√网银 √银行保函 √保证保险 √担保机构担保 注：本项目不要求提供 |
| 10.14 | 解释权 | (1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； (3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； (5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.15 | 评定分离说明 | 根据淮北市工程建设项目评定分离的指导意见(试行)淮公管【2024】19 号，本项目采用评定分离。 一、定标委员会的组成： （一）定标委员会成员数量应为5人及以上单数。 （二）定标委员会成员由招标人确定，一般由招标人代表、项目业主代表、项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员。定标委员会主任由定标委员会成员民主推荐。 （三）评标委员会的成员不得作为定标成员，定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。定标成员名单在中标结果确定前应当保密。 二、定标因素（包括但不限于）： (一)投标报价：按照招标文件要求，参照平均报价、市场同类项目价格、主要材料价格等情况，综合考虑投标人报价和可能影响履约的异常情况。 (二)企业实力:包括企业资质等级、专业技术人员力量、经营状况、财务状况、业绩及履约情况等。 （三）方案及性能：施工方案主要考虑安全控制措施、质量控制措施、绿色节能控制措施、进度控制措施以及科技创新等。性能方面主要考虑拟使用材料和设备技术参数、性能、备品备件完善程度、维修保养等配套服务、对招标文件的响应程度以及技术水平等。 （四）企业信用:主要是企业过往履约情况的评价信息良好信用信息主要包括获得国家级、省级、市级工程类奖项情况等;不良信用信息主要包括企业及拟派项目负责人在近3年内发生安全质量事故、违法违规行为、拖欠薪酬等。定标委员会可通过“信用中国”、国家企业信用信息公示系统、四库一平台等查询。 （五）项目机构：中标候选人根据招标项目的整体情况以及招标文件的规定，所提交的投标文件中能够体现出的如拟委派团队成员的综合能力。 （六）其它定标因素，例如如要求中标候选人答辩的，可组织中标候选人的项目负责人，针对工期控制能力、类似工程施工经验、履约表现、质量安全控制、价格构成、企业实力、企业信誉等事项，向定标委员会进行答辩。 三、定标方法： 本项目采用票决定标法，定标委员会以直接票决确定中标人；定标委员会成员应当遵循择优与价格竞争的原则，依据招标文件约定的投票规则，独立行使投票权。 |
| 10.16 | 黑名单 | 招标人特别约定，存在下列情形的投标人，拒绝其参加本次投标（已投标的其投标文件将被否决)：在施工招标人组织的项目过程中出现过拟派现场管理人员不到场履职、施工现场管理混乱等相关问题的项目:合肥市运河新城2021年第一批市政供水管道工程施工项目、文忠路（郎溪路-少荃路）DN800、DN600供水管道工程施工项目的中标施工单位。 |
| 10.17 | 特别说明 | 企业资质条件比对核查：本项目在中标候选人公示期内由招标人对前三名中标候选人的企业资质、从业人员、投标文件中业绩信息、限制投标的行政处罚信息等四个方面内容进行比对核查并出具核查报告。若有比对核查发现中标候选人的信息异常，不符合招标文件明确的资格条件或法律法规要求，招标人或定标委员会对其投标可以不予认可，并将弄虚作假、骗取中标等情形报送至公共资源交易监管部门。 |

10.17控制价

控制价一览表

| 序号 |  | 材料名称 | 规格（型号） |  | 单 位 | 数量 |  | 全费用单价（元） |  | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 超滤膜 | - 单池含14个膜组,每个膜组面积2560㎡,单池PVDF总膜面积35840㎡,公称孔丝径0.01μm,膜帘产水口采用快插式结构 2.含膜主材、组架、管道支架、导向及安装、调试、试运行等所有内容. |  | 套 | 10 |  | 4678500 |  | 46785000 |  |
| 总金额（含13%税金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46785000 |  |

注：①全费用单价包括但不限于材料的出厂、运输包装、卸货、安装、税金等交付客户使用前的所有费用。

②本次招标材料为预估量，具体以招标人实际使用为准，产生的费用据实结算，由此产生的一切损失，招标人不负责。

③如招标人有清单外材料需求，双方共同询价确定最终价格。

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的监理人，或者与本工程项目的监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本工程项目的监理人或本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标货物技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得撤销其投标文件，否则招标人可以不退还其投标保证金。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有影响招标公正性。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人资格或者资质证书（如有）副本的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

（3）投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人注册证书，可自主选择以下方式提交:①使用传统影印件上传;②使用全国公共资源交易平台成交记录、国家企业信用信息公示系统企业基本信息、全国建筑市场监管公共服务平台、省电子证照库管理系统等接口获取政务数据。

（4）同一证明材料使用两种方式重复提供时，以传统影印件为准。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件（具体根据评标办法的要求为准），具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.1.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.1.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.1.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.1.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

定标遵循充分竞争、公平公正、择优选优的原则

3.9.1中标候选人考察：招标人或定标委员会在定标前可以对中标候选人及拟派项目负责人进行考察、质询以及向有关单位进行函询，并出具考察报告、质询材料、函询汇总报告等作为定标的辅助参考。定标会议前，中标候选人被查实存在影响评标结果的违法行为等情形，招标人应当重新组织评审;中标候选人出现放弃候选人资格或者被取消中标候选人资格的，可根据招标文件约定，在剩余的中标候选人中继续组织定标或重新招标。

3.9.2定标委员会的组成：

（一）定标委员会成员数量应为5人及以上单数。

（二）定标委员会成员由招标人确定，一般由招标人代表、项目业主代表、项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员。定标委员会主任由定标委员会成员民主推荐。

（三）评标委员会的成员不得作为定标成员，定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。定标成员名单在中标结果确定前应当保密。

3.9.3召开定标会议：招标人自中标候选人公示结束后无异议的5个工作日内组织定标会议。如因招标文件约定或其他特殊原因，定标会议时间可以适当延期，并将原因向市公共资源交易监管局报备。定标会议在市公共资源交易中心进行。定标委员会根据招标文件确定的方法定标，并形成定标报告。定标报告包括定标委员会对每名中标候选人的评分或投票情况、定标委员会集体商议意见及定标理由等。定标会议应当全程录音录像，定标委员会严格按照招标文件规定的方法确定1名中标人，定标会议按以下程序进行：

(一)定标委员会主任介绍与会人员情况；

(二)监督人员宣读组织纪律要求及提醒注意事项等，定标成员、监督人员、招标人等各方签署承诺书；

(三)招标人介绍项目基本情况、招标情况及定标规则；

(四)招标人结合对中标候选人的考察、质询及相关资料汇报各中标候选人的优势、不足、风险等；

(五)定标委员会成员提问，相关人员解答；

(六)形成定标报告定标。

3.9.4定标因素（包括但不限于）：

(一)投标报价：按照招标文件要求，参照平均报价、市场同类项目价格、主要材料价格等情况，综合考虑投标人报价和可能影响履约的异常情况。

(二)企业实力：包括企业资质等级、专业技术人员力量经营状况、财务状况、业绩及履约情况等。

（三）方案及性能：施工方案主要考虑安全控制措施、质量控制措施、绿色节能控制措施、进度控制措施以及科技创新等。性能方面主要考虑拟使用材料和设备技术参数、性能、备品备件完善程度、维修保养等配套服务、对招标文件的响应程度以及技术水平等。

（四）企业信用：主要是企业过往履约情况的评价信息良好信用信息主要包括获得国家级、省级、市级工程类奖项情况等;不良信用信息主要包括企业及拟派项目负责人在近3年内发生安全质量事故、违法违规行为、拖欠薪酬等。定标委员会可通过“信用中国”、国家企业信用信息公示系统、四库一平台等查询。

（五）项目机构：中标候选人根据招标项目的整体情况以及招标文件的规定，所提交的投标文件中能够体现出的如拟委派团队成员的综合能力。

（六）其它定标因素，例如如要求中标候选人答辩的，可组织中标候选人的项目负责人，针对工期控制能力、类似工程施工经验、履约表现、质量安全控制、价格构成、企业实力、企业信誉等事项，向定标委员会进行答辩

3.9.5定标方法：

本项目采用票决定标法，定标委员会以直接票决确定中标人；定标委员会成员应当遵循择优与价格竞争的原则，依据招标文件约定的投票规则，独立行使投票权。

3.9.6中标(定标)结果公告。招标人自定标会议结束之日起1个工作日内公告中标(定标)结果。

3.9.7中标通知书发放。招标人应当自确定中标人之日起3日内发出中标通知书，并自确定中标人之日起15日内，向招投标行政主管部门提交有关招标投标情况的书面报告。

3.9.8重新定标或重新招标。中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、未在招标文件的规定期限内提供履约担保的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等不符合中标条件的情形的，招标人可以采用原定标办法，由原定标委员会在中标候选人名单中确定新的中标人，或者按照原定标会议确定的中标候选人排序依次确定新的中标人。其余中标侯选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，可以重新招标。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第1.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术响应性得分高的优先；如果技术响应性得分也相等，由评标委员会组长通过随机抽签确定排序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 其他要求 | 符合招标文件其他实质性要求 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 资格信誉：40分 技术响应性：30分 投标报价：30分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价=初步评审通过的投标人的投标报价的算术平均值，在评标过程中，评标委员会应对评标基准价进行计算、复核，复核后确定的评标基准价除计算错误外在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标人投标报价-评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素及分值 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 资格信誉评分标准（40分） | 企业实力（9分） | 1.投标人获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证证书的得2分，缺一项不得分，满分6分。 备注：提供证书及全国认证认可信息公共服务平台查询截图（截图中须体现证书状态为有效），否则不得分。 2.投标人提供水厂超滤膜的出水水质、水量、回收率、运行参数关键性能指标的担保承诺，每提供一项得0.5分，最高得3分。 备注：投标时提供承诺书加盖公章，格式自拟，否则不得分。 |
|  |  | 企业业绩（8分） | 投标人近三年内（2022年度以来）具有3200万及以上给水超滤膜或超滤膜成套设备供货业绩，每提供一个业绩得4分，最高得8分。 备注：须同时提供采购合同及对应发票，否则不得分。 |
|  |  | 企业获奖情况（9分） | 1.投标人或投标膜品牌制造商超滤膜产品具有有效的节水认证证书得3分，具有有效的节能认证得3分，最高得6分； 投标文件需提供投标人或投标膜品牌制造商超滤膜产品的节水认证证书、节能认证证书复印件加盖公章，同时提供国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）的查询结果网页截图且证明证书在有效期内，否则不得分。 2.投标人或投标膜品牌制造商超滤相关产品技术获得省级及以上水利先进技术推广认证的得3分。 投标文件需提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 财务状况（4 分） | 投标人须提供近三年（2021年度-2023年度）经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告，仅提供一年不得分，提供两年得2分，提供三年得4分。 备注：提供财务报告扫描件加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 人员配置（4 分） | - 投标人或投标膜品牌制造商项目负责人具有市政、城建、给排水相关专业高级及以上工程师职称的得2分；投标人或投标膜品牌制造商技术负责人具有市政、城建、给排水相关专业高级及以上工程师职称的得2分；本项最高得4分。 以上证书提供证书扫描件，职称证书须行政主管部门颁发或人社部门认可的证书均有效。且同时提供该人员2024年4月1 日至今连续6个月（社保时间要求）社保缴费证明。否则不得分。 |
|  |  | 质保期（6分） | 投标人提供的超滤膜必须满足最低质保期3年要求，除此以外，投标人承诺质保期每增加1年得2分，最多得6分。 备注：提供制造商质保期承诺书加盖投标人公章。 |
| 2.2.4（2） | 技术响应性评分标准 （30分） | 技术方案（8分） | 根据投标人针对本项目的技术方案（包括但不限于：供货方案、安装实施方案、逻辑控制、系统兼容性、工艺设计等）进行评分：方案优良得6＜得分≤8，一般得4＜得分≤6，差的得1＜得分≤4，未提供的得0分。 |
|  |  | 技术参数响应性（5分） | 对第五章 技术规格说明5.2超滤膜组件性能要求进行评审： 对投标膜品牌制造商超滤膜平均孔径、超滤膜丝的平均断裂拉伸强力、超滤膜丝的纯水通量、膜组件的产水量四项性能要求指标进行评审，有一项偏离扣1分；剩余性能要求指标每项偏差扣0.5分，扣完为止。 注：1.需提供相关检测报告及证明材料、检测单位的国家级CMA资质认定证书的复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 2.如扣分指标为某一品牌独有，则不具有限制性，不予扣分。（供应商须提供有效证明材料佐证） |
|  |  | 设备综合性能（4分） | 根据投标文件内容对产品的可靠性、稳定性、整体质量进行评审： 产品可靠性、稳定性、整体质量“优”的，得4分；产品可靠性、稳定性、整体质量良的，得2分；产品可靠性、稳定性、整体质量一般的，得1分。 |
|  |  | 项目交付及质量保证方案（7 分） | 1.根据投标人针对本项目的交付方案（包括但不限于：团队人员配备、人员素质、交付能力、技术实力、工程交付经验等）进行评分：方案优良得2＜得分≤4，一般得1＜得分≤2，差的得0.5＜得分≤1，未提供的得0分。 2.根据投标人针对本项目的产品质量保证方案（包括但不限于合理可行的维护计划、完善的质量保证体系、质量保证及服务承诺等），进行评分：方案优良得2＜得分≤3，一般得1＜得分≤2，差的得0＜得分≤1，未提供的得0分。 |
|  |  | 售后服务能力及方案（6分） | 1.投标人或投标膜品牌制造商获得市政公用工程或水处理工程相关专业机电设备维护保养服务等级认证的得2分。 投标文件需提供证书复印件加盖投标人公章，同时提供国家工信部部属单位“中国招投标网”（http://www.cecbid.org.cn/）的查询结果网页截图且证明证书在有效期内，否则不得分。 2.投标人或投标膜品牌制造商均应具备膜产品方面专业、高效、成熟、独立的售后服务能力，投标人或投标膜品牌制造商均获得膜组件、膜设备等膜相关售后服务认证证书的，得2分。 投标文件需提供证书复印件加盖投标人公章，同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)的查询结果网页截图且证明证书在有效期内，否则不得分。 3.投标人提供的详细售后服务方案（包括但不限于售后网点和巡检方案、故障解决方案、应急响应措施、备品备件等方面）：售后服务方案完善、合理、切合实际，有详细的售后跟进措施，有利于项目后期维护，满足采购人要求的得2分；售后服务方案不够完善、内容不够全面、可行性较一般，不能较好的提供售后服务的得1分。售后服务方案不完善、内容不全面、可行性较差，不能提供售后服务的得0分。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准 | 报价得分（30分） | 投标人的投标报价每高于评标基准价 1%的，扣 1 分；每低于评标基准价 1%的，扣0.5 分。报价得分最高为 30 分，最低为 0分，计算结果四舍五入保留小数点后两位。 |

注：投标人营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有），可自主选择以下方式提交：①使用传统影印件上传；②使用全国公共资源交易平台成交记录、国家企业信用信息公示系统企业基本信息、全国建筑市场监管公共服务平台、省电子证照库管理系统等接口获取政务数据。同一证明材料使用两种方式重复提供时，以传统影印件为准。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，综合得分最高的推荐为中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术响应性得分高的优先；如果技术响应性得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资格信誉：见评标办法前附表；

（2）技术响应性：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资格信誉评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术响应性评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资格信誉计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术响应性计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

需方（甲方）：                                    签订地点：

供方（乙方）：                                    签订时间：

根据                          工程需要，甲方向乙方购买工程所需材料，为保证货物、货款的及时到位和工程的顺利施工，明确各自的责任、义务，双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成以下协议，以资共同遵守。

- 标的、数量、价款

合同总价（含税）：¥       大写：      ），其中增值税（13%）：¥        （大写：           ）；具体数量详见合同清单。

注：以上数量为暂估数量，具体数量以甲方书面确认为准，据实结算。以上单价为锁定价格，本合同解除或终止前不得因任何理由或原因调整。数量、规格如有增减、变动，甲方应提前 1  天通知乙方，上述单价包括：材料费（包括配件）、装车费、至甲方指定工地现场运输费、甲方指定地卸车费、保险、利润、检测费、税费等所有费用。上述合价为含税合价。

第二条  供应时间：本合同履行期限自合同签订之日至合同约定数量供应完毕或经甲方书面通知确认甲方工程不再需要本合同标的物为止。

第三条  交货地点、时间、验收

1、甲方根据工程的需求量提前   5  天向乙方提供计划供应量，提前 5 天向乙方提供短期计划。

2、乙方负责送至甲方指定地点：    招标人指定地点。

3、乙方负责材料的运输，运输方式为   汽运       ，其运输装卸等费用已计入材料单价中，运输途中的安全、损耗及所发生的一切问题或经济损失均由乙方负责。材料在交付甲方前的一切风险由乙方承担。

4、验收：乙方材料送至指定地点，甲方由        （姓名、联系方式）接收，经甲方指定人员查看合格后签字作为今后的结算依据。乙方无条件提供材料检验合格证书等相关质量证明材料，且乙方承诺并保证提供的质量证明文件符合本工程建设单位和相关验收规范要求。甲方验收合格后为乙方交付。甲方对材料的验收确认并不免除乙方对其所供应的产品质量应承担的责任以及产品本身存在的权利瑕疵责任。

第四条  质量要求及责任承担

1、乙方所供应的产品必须符合国家现行质量标准、图纸规定及技术的要求，对所供产品的质量负终身责任。

2、乙方所供产品应无条件接受甲方、本合同段监理、业主及质检部门的检验、抽查、盲检，供货质量达不到要求时，甲方有权退货或单方面解除合同，造成的经济损失由乙方全部承担。

3、乙方所供应产品必须符合要求，保证性能指标满足工程、业主以及项目部要求，否则，甲方可视乙方产品不合格，按乙方违约处理，造成损失由乙方全部承担。

4、不合格产品的处理：若已进场材料被检测认定为不合格材料，乙方应自接到通知  24  小时内自行清理出场，否则甲方可以自行组织清场并从乙方结算款中扣除清运费用。

5、若对产品质量发生争议，由甲方选定有资质的鉴定机构进行鉴定，其结果作为质量验收的依据。鉴定后产品符合合同约定的，鉴定费由甲方承担；产品不符合合同约定的，鉴定费由乙方承担。

第五条  包装方式、标准： 按照国家最新标准执行，乙方应承担由于其保护措施不妥而引起的产品质量责任及费用。

第六条  合理损耗计算方法：  /

第七条  结算方式、时间： 材料进场经验收合格支付合同价20%，安装并调试完成后支付合同价的50%，工程完工验收及审计确定后，再支付至审计价的100%，承包人需向发包人单独提供合同金额3%的质量保证金保函（电子保函或纸质保函）；待质保期在缺陷责任期满并无质量问题发生后，发包人退还质量保证金保函（电子保函或纸质保函）。

第八条  支付方式、时间：

第九条  担保方式（也可另立担保合同）：   /

第十条  双方责任

（一）甲方责任

1、负责提供材料的供应计划。

2、如因甲方的业主、监理对材料的质量和数量有变更要求时，甲方应立即通知乙方，乙方需无条件接受，甲方不承担任何责任，且甲方有权根据实际情况调整或终止本合同。

3、甲方负责按合同要求支付材料款。

（二）乙方责任

1、乙方应在签订合同后，根据甲方材料供应计划要求按期、保质、保量将材料供应到位，否则，甲方有权终止供货合同，乙方承担违约责任。

2、乙方必须将材料运送到甲方施工的指定地点或仓库，并承担运输过程中的一切风险和责任。

3、乙方在供货过程中每批必须交送该产品的质检报告单原件、产品合格证（具体材料具体写明），否则，甲方可视该产品为不合格产品并拒收料。

4、乙方所供产品必须是合同规定的厂家，不得提供贴牌产品或其他厂家的产品，如乙方供应甲方的产品不合格造成质量事故和责任，由乙方承担全部法律责任。

5、乙方必须提供周到的服务，按照甲方需求计划，按时保质、保量供应，如乙方供货不及时或未按质按量供应，乙方承担由此给甲方造成的损失和费用，若损失不能确定的，乙方至少应向甲方支付本合同约定合计金额的 2 %违约金；未按期供货，每延迟一天按照每天 1000元标准计算违约金；存在以上情形，甲方均有权单方面解除合同。

6、乙方应确保运输安全，为其人员和运输设备购买保险，费用由乙方自行承担。在运输及交付过程中，引起的一切交通事故、安全事故、意外事件、违章罚款、扣车事件、地方纠纷等问题均由乙方自行解决并承担责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失；若造成甲方承担责任的，甲方有权从货款中作相应的扣除，不足部分甲方有权向乙方进行追偿。

第十一条  本合同的解除：

1、乙方供应货物达不到质量标准要求，提供材料虚假的合格证书、出厂检查报告及相关证书，甲方有权随时终止合同。

2、供料结束两清时，本合同将自行终止。

3、因发生不可抗力事件（如地震、水灾、旱灾、战争、台风等），致使本合同全部或部分不能履行的，可以变更或解除合同，发生不可抗拒事件的一方应及时书面通知对方，因乙方延迟履行合同义务，在延迟履行期间遭遇不可抗力的，不免除乙方违约责任。

第十二条  其他约定事项：/

第十三条  合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第（二）种方式解决：

（一）提交淮北市仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方住所地人民法院起诉。

第十四条  本合同自双方签字且盖章之日起生效。

第十五条  本合同一式  捌  份，甲方执 陆 份，乙方执  贰 份。本合同附件    份,都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

第十六条  送达

本合同履行过程中，任何一方向另一方发出的通知、信件、数据电文等，应当以书面通知或电子邮件方式为通知方式发送至本合同签字盖章处约定的地址、联系人和通信终端。书面通知以快递签收视为通知到达，电子邮件一经发出即视为通知到达。电子送达与书面送达具有同等法律效力。一方向另一方寄出书面通知或发送电子邮件后，同时向另一方电话告知（电话告知成功与否不作为其他方式成功送达的必要条件）。一方通讯方式如有变化，应在变更后五日内及时书面通知另一方，另一方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

- 本合同为打印文本，除非加盖双方公章或合同专用章，任何手写条款及修改均无效。

附件：

（以下无正文）

甲方(买方)：                         乙方(卖方)：

单位盖章：                           单位盖章：

代表签字：                           代表签字：

日    期：                           日    期:

第五章 技术规格说明

1. 概述

本工程为淮北市城乡地表水厂净水工程及配套供水管网建设项目——烈山水厂改造设计，改造后总供水规模32.5万m³/d,其中工业供水规模7.5万m³/d,生活用水供水规模25万m³/d;运期生活用水供水规模32.5万m³/d。本次新建超滤工艺设计产水量为25万m³/d。超滤膜车间包含超滤处理系统及其附属部分(超滤反洗系统、化学清洗循环系统、空气系统、废水池和中和水池系统、加药系统)。

本技术规定对超滤膜做了详尽的规定，承包商应严格遵循本技术规定确定的工艺路线。承包商应提供本工程工艺设施各个系统安全、可靠、稳定运行所必需的设备及完成所有的技术服务章节中所要求的各项工作。

本技术规格书中的各项内容，仅对承包商的工作范围和应该满足的最低要求做了简单说明，并未涵盖所有细节。承包商在投标时除提交本规格书要求的技术文件外，还应提供本规格书中未提及但必需的内容。

1.1材料技术说明

超滤膜

1.单池含14个膜组,每个膜组面积2560㎡,单池PVDF总膜面积35840㎡,公称孔丝径0.01μm,膜帘产水口采用快插式结构。

2.含膜主材、组架、管道支架、导向及安装、调试、试运行等所有内容。

1.2推荐品牌表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超滤膜 | 诺莱 | 招金膜天 | 立升 | 天津膜天膜 | 水艺 | 碧水源 |

注：投标人可选用推荐品牌厂家产品或质量不低于推荐品牌的其他厂家的产品，其他设备材料未推荐品牌的，中标后由中标人提出品牌供招标人审核后供货。

    - 2. 供货范围及清单

2.1供货范围

本技术条件为超滤膜招标书，投标人应提供完整的超滤膜、膜组架及膜池内管道支架及导向架的详细设计、供货及安装调试，供货范围包括（但不限于）：

- 超滤膜组、膜组架及其它必要附件等，不限于清单内容；

- 膜池内管道、接头、支架、导向架、固定件及其它必要附件等，不限于清单内容；

- 膜池内所有联接附件，包括设备与土建联接的部件以及紧固件、预埋件、支架等；

（5）超滤膜备品备件及专用工具等；

（6）必要的技术服务包括派遣有经验的工程师到现场安装、调试、验收并进行技术培训；

（7）必要的设计联络与验收；

（8）投标人提供的超滤膜包括设计、制造、供应、现场交货、安装、调试、投产试运行、责任期内保修、业主人员的培训、指导及辅助工作人员运行维护、竣工图纸和操作及维护手册；

（9）对土建施工、设备安装及其他与超滤膜相关施工提供必要的与水处理相关的工艺技术指导，确保项目的施工满足设计的要求；

（10）对超滤膜工艺处理过程、自动程序、管控平台等电控仪表专业进行系统集成指导，使工艺控制水平满足设计要求；

（11）对超滤膜工艺系统及设备进行联调联试，使工艺满足设计要求；

（12）超滤膜工艺各种运行及维护手册和操作规程等文件的编制、人员培训和质保期技术支持及服务；

（13）超滤膜设备性能测试验收后至质保期结束的工程质量保证及保修；

2.2供货清单

本项目超滤膜供货清单见下（不限于清单内容）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超滤膜 | 1.单池含14个膜组,每个膜组面积2560㎡,单池PVDF总膜面积35840㎡,公称孔丝径0.01μm,膜帘产水口采用快插式结构。 2.含膜主材、组架、管道支架、导向及安装、调试、试运行等所有内容。 | PVDF复合膜丝 | 套 | 10 |  |

说明：上表中所列为采购的主要设备清单，但投标人所投设备并不限于以上设备清单，投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而投标人为使整套设备能够按本技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物和服务【包括：软件、设备、服务、附件、专用检测设备和工具、材料（包括管件及配件）等】，须在清单中予以补充，并包含在投标总价内。

    - 4. 总体性能要求

投标人保证超滤膜处理能力和出水水质达到本技术规范书规定的性能指标。

由于投标人所承担的技术工艺及设备质量缺陷造成处理能力和出水水质指标达不到本技术规范书规定的要求时，投标人应负其责任。

超滤膜工艺段出水接至清水池，主要要求如下：

| 处理能力 | 产水量 | 25万m3/d |
| --- | --- | --- |
|  | 回收率 | ≥98% |
| 出水水质 | 浊度（在线） | ≤0.2NTU（100%） |
|  | 两虫、细菌、藻类去除率 | ≥99.99% |

    - 5. 超滤膜技术要求

5.1超滤膜组件主要参数要求

超滤膜组件必须满足以下参数要求：

| 基本参数 | 超滤膜形式 | 浸没式帘式 |
| --- | --- | --- |
|  | 超滤膜丝形式 | 中空纤维膜 |
|  | 膜丝材质 | PVDF |
|  | 膜丝孔径 | ≤0.03μm |
|  | 膜壳材质 | UPVC |
|  | 膜帘产水口 | 快插式结构 |
| 设计参数 | 平均膜通量 | ≤30.59LMH |
|  | 膜池数 | 10格 |
|  | 单池膜组数 | 14 |
| 运行参数 | 过滤周期 | 60-180min |
|  | 跨膜压差 | 0kpa~30kpa |
|  | 清洗方式 | 气、水反洗，维护性化学清洗，恢复性化学清洗 |

5.2超滤膜组件性能要求

（1）超滤膜组件形式为浸没式帘式，膜丝为中空纤维形式。

（2）超滤膜膜丝材质为PVDF，投标人需提供具有CMA认证的权威检测机构出具的膜丝材质检测报告。

（3）超滤膜制造商需提供在有效期内的卫生部门颁发的浸没式超滤膜组件《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，卫生许可批件的申请单位与实际生产企业应一致，卫生许可批件中需注明膜丝孔径或过滤精度。

（4）PVDF中空纤维超滤膜平均孔径不大于0.03μm，投标人需提供具有CMA认证的权威检测机构出具的孔径检测报告。

（5）浸没式超滤膜丝的纯水通量应大于2.5×103L/（m2 *h），投标人需提供具有CMA认证的权威检测机构出具的膜丝纯水通量检测报告。

（6）浸没式超滤膜丝的抗拉伸强度应大于 30000cN 或 300N ，投标人需提供具有CMA认证的权威检测机构出具的膜丝通量检测报告。

（7）浸没式超滤膜膜帘有足够大的通量，满足质保期内产水量要求，超滤膜膜组件的通量不小于250L/（㎡*h），投标人需提供具有CMA认证的国家权威检测机构出具的膜组件通量检测报告。

（8）超滤膜组件年断丝率不得大于0.5‰，膜组件在质保期内断丝率不得大于3‰，超滤膜制造商应提供超滤膜组件断丝率的检测方法。

（9）超滤膜系统回收率不得小于98%，超滤膜组件需具备良好的节水性能，超滤膜制造商需提供所投帘式中空纤维膜组件的节水认证证书。

（10）超滤膜系统每格膜池应能单独运行，也可同时运行。

（11）投标人提供的 10 格膜池浸没式超滤膜组件，单格安装 14 组膜箱，单个膜箱膜面积不得低于2560m2，单池膜面积不得低于35840m2，总膜面积不得低于358400m2。单格膜池最大产水量不低于32000m³/d（5℃）。（考虑自用水系数）

（12）超滤膜组件的质保不得少于3年，承包商应提供厂家质保承诺书。

（13）超滤膜制造商应具备专业、高效、成熟、独立的售后服务能力，超滤膜制造商售后服务人员质保期内每年现场服务天数不低于60天。

5.3完整性检测系统

浸没式超滤膜系统应配有膜组件完整性在线检测装置及控制仪表等，确保超滤膜系统工作状态正常，处理水质恒定。

投标人应在投标文件中详细描述其完整性检测的原理及方法，完整性检测的频率，每次完整性检测的耗时，以及破损纤维的维修操作技术，同时描述膜破损后对运行稳定性的影响。进行完整性检测应不影响系统的正常产水能力。

5.4反冲洗系统

浸没式超滤膜系统反洗方式应为滤液反向冲洗结合膜丝表面空气擦洗。整个反洗过程要求全自动控制。投标人在投标文件中应详细描述反冲洗系统工作过程、设备的配置情况以及反冲洗强度、频率和持续时间。

5.5化学清洗系统

（1）投标人应提供浸没式超滤膜系统清洗用的化学清洗系统设备及其它必需的辅助系统设备。

（2）化学清洗分为维护性清洗和恢复性清洗。投标人在投标文件中应详细描述其化学清洗的过程设定、用药量及系统设备的配置。

（3）系统设备配置应充分考虑其安全性，如药剂贮存、人员操作防护、通风设施、事故应急处置措施等。

（4）浸没式超滤膜系统化学清洗液的选择应根据进水水质和所选用浸没式超滤膜组件的特性确定。承包商应提出所需药品种类和要求，所用的药品在中国应能够采购得到。设备调试期间消耗的所有化学药剂、材料、膜组件储存的药液均由承包商负责提供。

（5）承包商必须提供浸没式超滤膜系统化学清洗次数的上限和每次化学清洗的时间。投标人还必须提出化学清洗周期不得大于多长时间，强制清洗不得小于多长时间。实际运行中以投标人所提数据做为考核标准。

（6）加药泵必须耐药液腐蚀。加药泵进口应设滤网，出口应压力表。

（7）投标人应根据化学清洗系统要求及现场工况条件供货管路系统，包括所有管道、管件及阀门。

（8）化学清洗系统要求自动控制。

（9）化学清洗系统应设置化学废水无害化处置系统，废水达标后（按《污水排入城市下水道水质标准》GB/T 31962-2015执行）方可排入污水系统。

5.6浸没式超滤膜净水系统测量及取样要求

（1）浸没式超滤系统测量配置点及数量等应满足本系统的安全、稳定、可靠运行需要。应设置的在线仪表包括但不限于：电磁流量计、浊度计、ORP/pH计、压差计等设备。

（2）浸没式超滤膜系统进、出水管应设取样管及采样泵（如需要），且每个膜堆出水管也应设置取样管及采样泵（如需要）。化学清洗系统、反冲洗排水系统预留取样条件。

5.7其他要求

（1）浸没式超滤设备及其辅助系统，采用全自动无人值守运行方式。

（2）承包商应在投标文件中应描述浸没式超滤系统之间的连接管路是否有清洗、消毒的要求，如果有，应说明周期及在工程上采用的便于运行管理的措施。

（3）承包商应根据所提供的设备性能和要求的产水量对整个超滤膜净水系统作出水量平衡图。

    - 6. 附件、备件和工具

（1）承包商应提供整套用于本标段超滤膜工艺系统所有设备一年（指性能测试结束起至质保期结束止）或设备到货后十五个月，正常运行及维修保养所需的备品备件，应在投标报价表中单独列出，并单独报价。备件价格计入投标总价中。

（2）如设备维修和保养需要特殊专用工具，则需提供至少两套工具；另根据工作需要提供至少一套通用维修工具。维修工具应放置在专用工具包内。维修工具的价格计入投标报价。

（3）附件、备件和工具应是新的，并应与设备同时交付给业主，除非有特殊要求，承包商应示范工具与附件的使用方法。执行合同所需的附件、工具和备件由承包商另行提供。

（4）备件和附件应与主要设备分开包装，或置于设计为在规定的环境条件下能保存很长时间的箱子内。任何不能按照以上方式包装的部件则应涂装临时保护层以防腐，并避免机械损害。所有备件和附件应用简要的描述和部件号标识清楚。

    - 7. 调试

承包商负责对全部供货设备提供现场调试服务。现场调试服务包括但不限于以下内容：

（1）对供货工艺设备进行设备调试服务。

（2）负责进行工艺调试，使超滤膜工艺在设计要求范围内时，处理能力及出水水质达到设计标准要求。

    - 8. 人员培训

为了使本工程能在接收后正常地进行操作和测试。承包商应按下列业主批准的培训计划负责对业主进行超滤膜工艺段运行管理指导，设备的测试、操作和维修方面的培训。承包商对业主的管理、操作等有关人员进行现场培训，培训包括设备结构、检修方法、设备的操作、维护、保养等方面，以保证操作人员能掌握本合同内设备的维护保养、检修及实际运行操作。

培训人员数量5人，培训时间7天。

    - 9. 计量与支付

本节涉及超滤膜成套设备的计量与支付。需要计量与支付的超滤膜成套设备开列在工程量清单中。

超滤膜成套设备以套来计量，报价表中设备报价应包括：设备出厂价、税费、包装，指导安装、运输、保险、技术服务费、人员培训费及现场检验和性能考核等费用，并分项单列，若未填报的内容，业主将视为承包商免费提供。

承包商所投报的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备运行的所需配件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，承包商应当免费提供。

对于确保一套完整的设备能够良好运行所必须的备品备件（如润滑脂、油、维修保养所需的专用工具等），也由承包商提供，其费用包括在设备总价中。

第六章 投标文件格式

淮北市城乡地表水厂净水工程及配套供水管网建设项目-烈山水厂改造（超滤膜采购）（项目名称）招标项目

投 标 文 件

投标人：                                        （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字或盖章）

年       月       日

目  录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、投标货物技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

一、投标函

淮北市康源地表水务有限责任公司 （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了淮北市城乡地表水厂净水工程及配套供水管网建设项目-烈山水厂改造（超滤膜采购） （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               元（¥             元）的投标总报价提供本项目的供货及安装，我公司所投产品的供货期为        ，免费质保期为      年，交货地点为甲方指定位置，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标货物技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方响应招标文件规定的权利义务和技术服务要求。

5．我方响应招标文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。

6．我方响应招标文件规定的投标有效期，承诺在投标有效期内不撤销投标文件。

7．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

9. 本项目投标过程中不存在与其他投标人文件制作机器码相同情形，否则自愿放弃本项目投标资格。

10．响应招标文件所有要求 	（其他补充说明）。

投 标 人：                         	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人：          	（盖单位章）

年      月      日

三、授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改淮北市城乡地表水厂净水工程及配套供水管网建设项目-烈山水厂改造（超滤膜采购）（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同投标有效期。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人：			                	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：			  	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：			                	（签字）

身份证号码：

年       月       日

四、联合体协议书

（本项目不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加        （项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                 （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                    。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	  		      	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   	（签字）

联合体成员名称：                      	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （签字）

……

年       月       日

五、投标保证金

1、本页附保证金转账的银行汇单或电子保函截图。电子保函应为淮北市公共资源交易中心电子保函系统开具的电子保函。汇单上投标单位名称应与投标单位保持完全一致。（投标单位应当在投标截止时间前从本单位基本账户足额转出投标保证金到达招标文件指定账号）。

2、投标人必须在开标前完成淮北市公共资源电子交易平台的基本账户登记或变更事宜。

3、其他要求见前附表相应说明。

如采用前附表中第二类形式的保函，投标人应提供基本账户开户许可证扫描件，同时将银行保函扫描件提供在投标文件中，格式见投标保函示范文本。

投标保函示范文本

保函编号：

申请人：

受益人：

开立人：

致：  淮北市康源地表水务有限责任公司  （受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于   年

月   日就淮北市城乡地表水厂净水工程及配套供水管网建设项目-烈山水厂改造（超滤膜采购）项目（以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）    元（¥         ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的 7 日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过  年  月 日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 7 日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，诉讼管辖地为中华人民共和国 受益人所在地人民法院  。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字或签章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月   日

基本账户开户许可证（或基本账户开户银行的基本存款账户信息）复印件(或影印件)承诺函

我单位承诺，以下所附我单位基本账户开户许可证（或基本账户开户银行的基本存款账户信息）复印件(或影印件)真实有效。如与我单位《投标人基本情况表》中基本账户信息不一致的，以此为准。

附：账户开户许可证（或基本账户开户银行的基本存款账户信息）

投标人：（盖单位公章）
                年   月   日

六、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求；投标人商务和技术偏差表未列出的，视为投标人完全响应招标文件要求。如完全响应招标文件规定的商务和技术要求，本表可以不提供或不填写。

七、分项报价表

备注：

（1）投标人应按综合单价进行报价，综合单价包括但不限于原材料、辅材、生产加工制作、保险、包装、运输、卸车、配合安装调试、检测、验收、成品保护、备品备件、质保及售后服务、管理费、利润、风险、税金等与本合同履行相关的全部费用。最终结算以经甲乙双方确认的实际最终供货量为准，综合单价在整个工期内不予调整。

（2）投标报价单位为人民币元。

淮北市城乡地表水厂净水工程及配套供水管网建设项目-烈山水厂改造（材料配件采购）项目设备材料分项报价表（格式详见投标人须知前附表中的10.17投标限价一览表）

八、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

| 货物名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 货物名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。

（六）制造商授权书

制造商授权书（投标人为制造商、厂家的，无须提供）

致：                    （招标人）

我单位            （制造商名称）是按           （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在               （制造商地址）。兹授权按             （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在                  （投标人的单位地址）的              （投标人名称）以我单位制造的               （设备名称）进行             （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限： 自开标之日起至质保期结束止 。

投标人名称：             （盖单位章）

制造商名称：             （盖单位章）

日期：         年           月       日

- 投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料

投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式，如多项资料对同一事项描述不一致的，按对投标人不利的原则执行。

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

1、招标文件要求的其他内容及资料

- 投标人自行提供的其他内容及资料

- 承诺书（如有）

- 产品代理（经销）授权书（如有）

5、投标设备材料品牌表