2026年-2028年龙港市交通标志标线增设和维护项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号:LGSYCG2025029

龙港市公安局交通管理大队

浙江晟业工程咨询有限公司

二〇二五年十一月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	6

前附表	6

一、总则	9

二、招标文件的构成、澄清、修改	12

三、投标	12

四、开标、资格审查与信用信息查询	15

五、评标	15

六、定 标	16

七、合同授予	16

八、电子交易活动的中止	17

九、验收	17

第三部分   采购需求	18

第四部分   评标办法	18

一、评标方法	48

二、评标标准	48

三、评标程序	48

四、评标中的其他事项	49

第五部分 拟签订的合同文本	52

第六部分  应提交的有关格式范例	64

资格文件部分	64

商务技术文件部分	68

报价文件部分	77

附件	81

# 第一部分 招标公告

项目概况 2026年-2028年龙港市交通标志标线增设和维护项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2025年 月 日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGSYCG2025029

项目名称：2026年-2028年龙港市交通标志标线增设和维护项目

预算金额（元）：7800000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称：2026年-2028年龙港市交通标志标线增设和维护项目

数量：3

预算金额（元）：7800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：具有公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：/至2025年 月 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 月 日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年 月 日09:30

开标地点（网址）：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼（龙港市公共资源交易中心）（政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：无。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名     称：龙港市公安局交通管理大队

地     址：浙江省温州市龙港市西城路666号

传     真：/

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0577-59906987

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0577-59906987

2.采购代理机构信息

名     称：浙江晟业工程咨询有限公司

地     址：龙港市瑞鸿嘉园（华鸿中央原墅）1幢110室

传     真：/

项目联系人（询问）：黄女士/蒋先生

项目联系方式（询问）：13958717253/15258671700

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：13732088488

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：龙港市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传    真：

联 系 人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 1、标的：2026年-2028年龙港市交通标志标线增设和维护项目，属于建筑业行业。 注、建筑业行业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包、转包 | - 分包：不同意分包； - 理由：分包会增加服务环节，易出现质量失控风险，责任界限模糊等情形。 同意分包 同意将非主体、非关键性的工作分包。 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 2、转包：本项目不允许转包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织 |
| 6 | 方案讲解演示 | 不组织。 |
| 7 | 样品提供 | 不要求提供 要求提供： - 样品： - 样品一：序号79警示标识（样品产品尺寸：2095*200*200mm） - 样品二：序号7热熔雨夜标线（样品规格约20cm*50cm） - 样品制作的标准和要求： ① 样品采用现场递交及评审； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否。 （5）提供样品的时间：投标截止时间前；地点：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼（龙港市公共资源交易中心）；联系人：黄女士，联系电话：13958717253。请供应商在上述时间内提供样品。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）样品的标记： 样品需注明以下信息：1、样品名称；2、样品主要规格；3、投标单位名称（并加盖单位公章） (7)采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （8）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格证明文件 | 见招标文件。投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 本项目不适用 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 ▲投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：龙港市瑞鸿嘉园（华鸿中央原墅）1幢110室或发送至2645610819@qq.com ；备份投标文件签收人员：黄女士，联系电话：13958717253。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| 14 | 中标候选人数量 | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 本项目推荐的中标候选人数量：1名 。 |
| 15 | 代理费用、论证费收取方式及标准 | # 1、本次招标(采购)代理服务费根据国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定按中标金额的差额定率累计法计算收取,由中标人在领取中标通知书之前支付给采购代理机构。 2、中标人放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付代理服务费、论证费等费用在内的赔偿责任。请各投标人将以上费用包含在投标总报价中，但不单独列出。以上费用可以是现金、支票或汇票。 户 名：浙江晟业工程咨询有限公司龙港分公司 帐 号：19255601040071885 开户银行：中国农业银行股份有限公司龙港市支行 |
| 16 | 特别提醒 | 1、参与同一个采购包（标段）的投标人存在下列情形之一的，且投标人无法做出合理解释的，其投标（响应）文件无效： （1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）投标人的电子印章的； （3）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致； （4）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致。 2、根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号文件）的要求，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）投标人在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的业绩、检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现投标人提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门。 |

# 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “龙港市公安局交通管理大队”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “浙江晟业工程咨询有限公司”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件2）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲加下划线” 系指实质性要求条款，“”或“■” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（本项目不适用）

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
    4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

4.3投标人质疑

4.3.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4投标人投诉

4.4.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

4.4.5投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3联合协议（如有)；

11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函。

11.1.5本项目的特定资格要求：具有公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级及以上资质。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；授权代表近一个月内在投标单位缴纳社保的参保证明（适用于法定代表人授权代表参加投标活动）；

11.2.3分包意向协议（如有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购投标人廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

# 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22.确定中标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交投标人，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交投标人。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交投标人原因导致重新采购的，应当承担支付代理服务费、论证费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

# 七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

# 八、电子交易活动的中止

26.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

26.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

26.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

26.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

26.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

26.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 九、验收

28.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

28.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

28.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

28.5履约验收费用由供应商承担，因供应商原因造成验收不通过的，再次验收的费用仍由供应商承担。

# 第三部分   采购需求

一、服务范围及涉及线路

（1）接采购人通知后按时完成故障设施的更换，标志标线增设安装、可修复设备的维修及复原，基础工程的施工等。

（2）涉及范围：龙港市

二、项目要求

故障设施的更换，标志标线增设安装，可修复设备的维修及复原要求：

①交货及安装地点：故障设备所在地及采购人指定地点。

②备品备件要求：中标人在接到采购人的电话后2小时内响应，24小时内修复，更换送修在2个工作日内完成，发生特殊情况，经采购人同意后可延期。质保期内出现质量问题，中标人负责包修、包退、包换。

③所有设施质量不得低于国家及江北区现有设施的质量标准。

三、人员要求

本项目到岗员工必须是本单位缴纳社保员工。

四、服务内容及要求

（一）采购内容清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通标线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通标线 | 1、名称:线型交通标线（白色或黄色，虚线或实线） 2、油漆品种:热熔反光型抗滑涂料，底部涂膜厚度2mm，预混含量为18%-25%的2号玻璃微珠，面撒0.3-0.4Kg/㎡的1号玻璃微珠； 3、相关技术要求参数：亮度因数及初始逆反射系数应符合施工图设计及规范要求； 4、其他要求：施工前按图纸及规范要求清扫、清洁、涂抹底漆及放样。 5、工程量暂定，结算时按标线漆划的净面积计算。 | m2 | 1 | 47.59 |  |
| 2 | 彩色标线 | 1、颜色：红、绿、青、蓝、紫（其他颜色根据实际情况选择） 2、油漆品种:热熔反光型抗滑涂料，底部涂膜厚度2mm，预混含量为18%-25%的2号玻璃微珠，面撒0.3-0.4Kg/㎡的1号玻璃微珠； 3、相关技术要求参数：亮度因数及初始逆反射系数应符合施工图设计及规范要求； 4、其他要求：施工前按图纸及规范要求清扫、清洁、涂抹底漆及放样。 5、工程量暂定，结算时按标线漆划的净面积计算。 | m2 | 1 | 47.59 |  |
| 3 | 振荡标线 | 1、油漆品种:热熔反光型抗滑涂料，底部涂膜厚度2mm，凸出部分厚度为4.5mm，预混含量为18%-25%的2号玻璃微珠，面撒0.3-0.4Kg/㎡的1号玻璃微珠； 2、相关技术要求参数：亮度因数及初始逆反射系数应符合施工图设计及规范要求； 3、其他要求：施工前按图纸及规范要求清扫、清洁、涂抹底漆及放样。 4、工程量暂定，结算时按标线漆划的底部净面积计算。 | m2 | 1 | 108.37 |  |
| 4 | 水性反光涂料 | 标线涂层厚度≥0.7mm，含部分的彩色标线, | ㎡ | 1 | 48.61 |  |
| 5 | 350高亮度反光标线 | 1、涂料密度，1.8～2.3g/cm³； 2、涂膜外观：干燥后无皱纹、斑点、起泡、脱落、粘胎现象，涂膜的颜色和外观应与标准版差异不大 3、色度性能：白色亮度因数≥0.8，黄色亮度因数≥0.5（按JT/T180-1995标准6.2.6规定的方法测试） 4、抗压强度：MPa≥20； 5、耐磨性：(200转/1000g后减重)≤30（JM-100橡胶砂轮）； 6、耐水性：在水中浸24h应无异常现象 7、耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常现象 8、玻璃珠含量（预混）：≥35% 9、涂层低温抗裂性：-10℃保持4h，室温放置4h为1个循环，连续做3个循环后应无裂纹 10、加热稳定性：200℃～220℃在搅拌状态下保持4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象，200℃恒温1小时，应无分层、无沉淀现象； 11、亮度因数≥0.80且200℃～220℃恒温4小时后≥0.75； | ㎡ | 1 | 65.05 |  |
| 6 | 双组份突起型反光涂料 | 标线厚度≥5mm | ㎡ | 1 | 125.27 |  |
| 7 | 热熔雨夜标线 | 详见技术参数 | ㎡ | 1 | 161 |  |
| 8 | 彩色防滑标线 | 厚度≥3-5mm，涂膜外观：干燥成型后，颜色、骨料颗粒分布应均匀，无裂纹、骨料颗粒脱落等现象。 耐水性：在水中浸24h应无异常现象。 耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸24h无异常现象。 涂层低温抗裂性：-10℃保持4h，室温放置4h为一个循环，连续做三个循环后应无裂纹。 抗滑性BPN值：符合JTT 712-2008《路面防滑涂料》规范要求。 | ㎡ | 1 | 150 |  |
| 9 | 标记 | 1、名称:机动车停车位标线（含出租车上下客车位，实线或虚线，如有停车方向箭头或字符、图形另计） 2、油漆品种:热熔反光型抗滑涂料，底部涂膜厚度2mm，预混含量为18%-25%的2号玻璃微珠，面撒0.3-0.4Kg/㎡的1号玻璃微珠； 3、相关技术要求参数：亮度因数及初始逆反射系数应符合施工图设计及规范要求； 4、其他要求：施工前按图纸及规范要求清扫、清洁、涂抹底漆及放样。 5、工程量暂定，结算时按标线漆划的净面积计算。 | m2 | 1 | 80.93 |  |
| 10 | 标记 | 1、名称:非机动车停车位标线（内部如有自行车等图形另计） 2、油漆品种:热熔反光型抗滑涂料，底部涂膜厚度2mm，预混含量为18%-25%的2号玻璃微珠，面撒0.3-0.4Kg/㎡的1号玻璃微珠； 3、相关技术要求参数：亮度因数及初始逆反射系数应符合施工图设计及规范要求； 4、其他要求：施工前按图纸及规范要求清扫、清洁、涂抹底漆及放样。 5、工程量暂定，结算时按标线漆划的净面积计算。 | m2 | 1 | 80.93 |  |
| 11 | 标记 | 1、名称:残疾人专用停车位标线（含内部图形） 2、油漆品种:热熔反光型抗滑涂料，涂膜厚度2mm,预混含量为18%-25%的2号玻璃微珠，面撒0.3-0.4Kg/㎡的1号玻璃微珠； 3、相关技术要求参数：亮度因数及初始逆反射系数应符合施工图设计及规范要求； 4、其他要求：施工前按图纸及规范要求清扫、清洁、涂抹底漆及放样。 5、工程量暂定，结算时按整体外框矩形尺寸面积的50%计算。 | m2 | 1 | 47.59 |  |
| 12 | 标线 | 1、名称:网状标线（白色或黄色） 2、油漆品种:热熔反光型抗滑涂料，底部涂膜厚度2mm，预混含量为18%-25%的2号玻璃微珠，面撒0.3-0.4Kg/㎡的1号玻璃微珠； 3、相关技术要求参数：亮度因数及初始逆反射系数应符合施工图设计及规范要求； 4、其他要求：施工前按图纸及规范要求清扫、清洁、涂抹底漆及放样。 5、工程量暂定，结算时按标线漆划的底部净面积计算。 | m2 | 1 | 47.59 |  |
| 13 | 标记 | 1、名称:各类文字、字符、图形 2、油漆品种:热熔反光型抗滑涂料，底部涂膜厚度2mm，,预混含量为18%-25%的2号玻璃微珠，面撒0.3-0.4Kg/㎡的1号玻璃微珠； 3、相关技术要求参数：亮度因数及初始逆反射系数应符合施工图设计及规范要求； 4、其他要求：施工前按图纸及规范要求清扫、清洁、涂抹底漆及放样。 5、工程量暂定，结算时文字、字符按单体的外围矩形面积计算，图形按外框尺寸面积计算。 | ㎡ | 1 | 71.19 |  |
| 14 | 标记 | 1、名称:各类导向箭头 2、油漆品种:热熔反光型抗滑涂料，底部涂膜厚度2mm，预混含量为18%-25%的2号玻璃微珠，面撒0.3-0.4Kg/㎡的1号玻璃微珠； 3、相关技术要求参数：亮度因数及初始逆反射系数应符合施工图设计及规范要求； 4、其他要求：施工前按图纸及规范要求清扫、清洁、涂抹底漆及放样。 5、工程量暂定，结算时按单体的外围矩形面积的50%计算。 | ㎡ | 1 | 47.59 |  |
| 15 | 清除标线 | 1、清除标线（一般除线），适用于混凝土路面； 2、工程量暂定，结算时按实际清除面积计算（面积计算约定参照本清单其他各项特征说明）。 | m2 | 1 | 31.89 |  |
| 16 | 清除标线 | 1、清除标线（水除线），适用于沥青路面； 2、工程量暂定，结算时按实际清除面积计算（面积计算约定参照本清单其他各项特征说明）。 | m2 | 1 | 128.39 |  |
|  | 交通标志 |  |  |  |  |  |
| 17 | V类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金含配件等， | ㎡ | 1 | 650 |  |
| 18 | V类反光膜标志牌 | 2.0mm厚度铝合金含配件等， | ㎡ | 1 | 610 |  |
| 19 | V类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金含配件等， | ㎡ | 1 | 590 |  |
| 20 | V类反光膜标志牌改版 | 去膜改版，含配件等反光膜 | ㎡ | 1 | 549.97 |  |
| 21 | V类反光膜 | 含配件等反光膜 | ㎡ | 1 | 380 |  |
| 22 | IV类反光膜标志牌 | 3.0mm厚度铝合金含配件等， | ㎡ | 1 | 550 |  |
| 23 | IV类反光膜标志牌 | 2.0mm厚度铝合金含配件等， | ㎡ | 263 | 540 |  |
| 24 | IV类反光膜标志牌 | 1.5mm厚度铝合金含配件等， | ㎡ | 53 | 520 |  |
| 25 | IV类反光膜标志牌改版 | 去膜改版，含配件等反光膜 | ㎡ | 263 | 350 |  |
| 26 | IV类反光膜 | 含配件等反光膜 | ㎡ | 526 | 230 |  |
| 27 | 标志板 | 1.1200*800*2mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 786.90 |  |
| 28 | 标志板 | 1.1200*1000*2mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 1023.50 |  |
| 29 | 标志板 | 1.600*800*2mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 452.48 |  |
| 30 | 标志板 | 1.800*800*2mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 557.10 |  |
| 31 | 标志板 | 1.1200*1200*3mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 1147.16 |  |
| 32 | 标志板 | 1.2400*1200*3mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 2282.66 |  |
| 33 | 标志板 | 1.1600*1800*3mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 2382.27 |  |
| 34 | 标志板 | 1.2000*2000*3mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 3230.20 |  |
| 35 | 标志板 | 1.3000*1800*3mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 4407.76 |  |
| 36 | 标志板 | 1.3400*2800*3mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 7675.02 |  |
| 37 | 标志板 | 1.3200*2800*3mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 7094.91 |  |
| 38 | 标志板 | 1.4000*2400*3mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 7730.44 |  |
| 39 | 标志板 | 1.4000*2800*3mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。。 | 块 | 1 | 8838.94 |  |
| 40 | 标志板 | 1.4500*3500*3mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。。 | 块 | 1 | 10750.05 |  |
| 41 | 标志板 | 1.Φ100cm*2mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 684.78 |  |
| 42 | 标志板 | 1.Φ80cm*2mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 472.14 |  |
| 43 | 标志板 | 1.△90cm*2mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 375.13 |  |
| 44 | 标志板 | 1.D80cm*2mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 472.14 |  |
| 45 | 标志板 | 1.Φ60cm*2mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 306.86 |  |
| 46 | 标志板 | 1.△70cm*2mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 260.01 |  |
| 47 | 标志板 | 1.Φ120cm*2mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 957.67 |  |
| 48 | 标志板 | 1.△110cm*2mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 515.32 |  |
| 49 | 八角形标志 | 对角线长度80*2.0 mm，V类反光膜 | 块 | 1 | 451.45 |  |
| 50 | 八角形标志 | 对角线长度60*2.0 mm，V类反光膜 | 块 | 1 | 313.19 |  |
| 51 | 八角形标志 | 对角线长度50*2.0 mm，V类反光膜 | 块 | 1 | 261.86 |  |
| 52 | 标志板 | 1.800*300*2mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 312.52 |  |
| 53 | 标志板 | 1.800*400*2mm标志牌版面采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 296.83 |  |
| 54 | 标志板 | 1.小型辅助标志800*200*2mm采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 266.31 |  |
| 55 | 标志板 | 1.中型辅助标志800*400*2mm采用超强级反光膜，抱箍连接等,包含所有安装费用。 | 块 | 1 | 296.83 |  |
| 56 | 可变车道标志板 | 1.材质 :铝板+反光膜车道图案: 2.白LED点阵排列直行+左转/右转2个图案，底色为反膜，LED/贴膜:黄LED数字闪烁 ；3.亮度:黄>5000 mcd,白>5000 mcd 4.可视距离:>450米,角>30° 5.防护等:IP53参考标准:GB 5768.2-2022 6.防护等:IP53参考标准:GB 5768.2-2022 | 套 | 1 | 3000 |  |
| 57 | 半透主动发光标志 | 1、发光标志四周边框封装采用铝合金型材，型材壁厚不小于2mm；转角采用模具铝合金弯头组合，弯头壁厚不小于4mm；标志整体厚度≤60mm（不含支撑件）。 2、、面板采用铝合金板，厚度符合设计要求；边框、文字及图形信息部分采用镂空镶嵌透明板工艺，透明板厚度与铝合金板厚度一致；半透标志发光部位显示均匀无任何阴影，文字图形显示的边界轮廓清晰。 3、透明板技术参数：拉伸屈服强度≥80MPa，邵式硬度D≥88HD，透光度≥81%，热变形温度（1.8MPa）≥135℃，弯曲强度≥200MPa，二级阻燃氧指数/% ＞ 26。 4、专用混光型光源板技术要求： 1、采用2835LED，单颗标准功率0.5W，额定功率0.2W，保证足够的功率余量，单颗电压为9V，采用4串36V工作电压，采用170°大角度漫反射透镜，灌胶封装防水等级IP68，色温≥10000K冷白光，光通量125lm/pcs，寿命≥50000小时，支持PWM调光。 2、亮度指标：亮度指标：白色≥300cd/m2，黄色≥150cd/m2，红色≥45cd/m2，绿色≥45cd/m2，蓝色≥30cd/m2，棕色≥22cd/m2。 5、光源板布设要求： （1）在不破坏标志板表面逆反射材料的情况下，光源板布设于标志箱体，光源向标志逆反射材料背面定向投射，显示高清晰信息内容。 （2）在标志版面面积范围内满铺标准光源板，余量空间可采用小规格光源板拼接。标志边框边条、或文字信息高度小于1150 mm时，光源板只允许单向拼接，不允许双向拼接。 6、透光型反光膜：符合国标IV类膜要求，白色透光率≥25%，透光均匀性1.2:1～1.3:1，24V电压时的标志表面白色反光膜表面照度≥1000LUX； 7、正常夜间有效动态视认距离≥210米，静态视认距离≥250米。 8、标志应具备防雷、防触漏电保护装置，接线电缆无裸露，制造商标识清晰。 9、标志整体重量≤22KG /㎡，设计使用寿命7～10年。 | 元/㎡ | 1 | 3000 |  |
| 58 | 太阳能同频靠右行驶标志 | 1、一体式钣金壳体 2、尺寸：1250*300*120mm 3、柱身黄黑色反光膜 4、太阳能板+锂电池+GPS同频 5、面光源标志 6、4G物联网平台控制，防撞、防盗报警，故障报警、电量监测、 方案设置等功能。 | 根 | 1 | 4830 |  |
| 59 | 太阳能同频允许掉头标志 | 1、一体式钣金壳体 2、尺寸：1250*300*120mm 3、柱身黄黑色反光膜 4、太阳能板+锂电池+GPS同频 5、面光源标志 6、4G物联网平台控制，防撞、防盗报警，故障报警、电量监测、 方案设置等功能。 | 根 | 1 | 4830 |  |
| 60 | 太阳能同频机非分道标志 | 1、一体式钣金壳体 2、尺寸：900*200*120mm 3、柱身黄黑色反光膜 4、太阳能板+锂电池+GPS同频 5、面光源标志 6、4G物联网平台控制，防撞、防盗报警，故障报警、电量监测、 方案设置等功能。 | 根 | 1 | 3750 |  |
| 61 | 标志牌改牌面 | 1.标志牌改牌面 2.包含所有安装费用。 | m2 | 1 | 490.50 |  |
| 62 | 标志牌清洗 |  | ㎡ | 1 | 30 |  |
| 63 | 拆除小型指示牌 | 1.拆除指示牌、标杆（面积小于1m2且立杆高度小于3.5m） | 块 | 1 | 196.20 |  |
| 64 | 拆除大型指示牌 | 1.拆除指示牌、标杆（面积大于1m2且立杆高度大于6.5m） | 块 | 1 | 490.50 |  |
|  | 其他标识 |  |  |  |  |  |
| 65 | 太阳能爆闪标识 | 1.产品尺寸：290mm*165mm*135mm 两组单面 太阳能板：5W/18V单晶硅 蓄电池：12V/5AH深循环铅酸蓄电池 材质： 铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 单管寿命： 100，000h LED灯珠采用进口芯片 防护等级：IP65 2.包含所有安装、调试费用。 | 套 | 1 | 481.07 |  |
| 66 | 太阳能爆闪灯标识 | 1.产品尺寸： 290mm*165mm*135mm 两组双面 太阳能板： 5W/18V单晶硅 蓄电池：12V/5AH深循环铅酸蓄电池 材质：铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 2.包含所有安装、调试费用。 | 套 | 1 | 590.03 |  |
| 67 | 太阳能爆闪灯标识 | 1.产品尺寸： 420mm*170mm*135mm 三组双面 太阳能板：6W/18V单晶硅 蓄电池： 12V/5.5AH 深循环铅酸蓄电池 材质：铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 单管寿命： 100，000h LED灯珠采用进口芯片 防护等级：IP65 2.包含所有安装、调试费用。 | 套 | 1 | 699.03 |  |
| 68 | 太阳能爆闪灯标识 | 1.产品尺寸： 520mm*165mm*135mm 四组单面 太阳能板：8W/18V单晶硅 蓄电池：12V/14AH 深循环铅酸蓄电池 材质：铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 单管寿命： 100，000h LED灯珠采用进口芯片 防护等级：IP65 2.包含所有安装、调试费用。 | 套 | 1 | 1244.03 |  |
| 69 | 警示标识 | 1.警示柱φ89*800*3.5(法兰式)外涂反光材料 2.包含所有安装费用。 | 根 | 1 | 159.36 |  |
| 70 | 警示标识 | 1.警示柱φ89*1200*3.5(预埋式)外涂反光材料 2.包含所有安装费用。 | 根 | 1 | 164.81 |  |
| 71 | 警示标识 | 1.警示柱φ114*800*3.5(法兰式)外涂反光材料 2.包含所有安装费用。 | 根 | 1 | 238.00 |  |
| 72 | 警示标识 | 1.警示柱φ114*1200*3.5(预埋式)外涂反光材料 2.包含所有安装费用。 | 根 | 1 | 259.80 |  |
| 73 | 警示标识 | 1.警示柱φ140*1200*3.5(法兰式)外涂反光材料 2.包含所有安装费用。 | 根 | 1 | 279.50 |  |
| 74 | 警示柱标识 | 1.警示柱φ140*1700*3.5(预埋式)外涂反光材料 2.包含所有安装费用。 | 根 | 1 | 290.40 |  |
| 75 | 警示标识 | 1.警示柱75CMPU材料，隔离柱反光柱 2.包含所有安装费用。 | 根 | 1 | 78.86 |  |
| 76 | 警示标识扶正 |  | 根 | 1 | 18 |  |
| 77 | 减速标识 | 1.橡胶减速带1000*350*40cm 2.包含所有安装费用。 | m | 1 | 119.02 |  |
| 78 | 警示标识 | 1. 防摩擦警示柱具有较强的抗腐蚀性和防锈功能，耐振动和耐烟雾性能均满足规范要求。 2.产品顶端两侧设有面发光模块，呈灯带样式，夜间发出闪烁光。发光模块夜间视认距离150 米。 3.产品前后两端贴有40cm 长度红白相间 3M 国标四级（工程级）微棱镜反光膜，使用年限为 7 年 50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。 4.产品外侧底部设有维修窗口，维修板用螺丝固定产品侧板上。 5.工作环境要求 工作温度：-40℃-60℃,工作环境湿度：10%-90%,防尘防水等级：IP65。 | 套 | 1 | 1860 |  |
| 79 | 警示标识 | 太阳能同频爆闪警示柱框架单元： 1、产品外观由集成柱帽单元、柱身发光单元和立柱单元三个部分组成，柱身采用冷轧钣金结构，后期喷塑具有良好的抗氧化性，使用期内产品不褪色，外壳体要有良好的刚性和耐冲击性，内部结构件有良好的稳固性和密封性。 2、产品尺寸：2095*200*200mm。 产品柱体环贴3张50mm 高度荧光黄绿3M国标Ⅳ类（超强级）反光膜，使用年限为7年50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。 智能储控一体储电单元： 1、电池包标称电压：3V 2、电池包标称容量：5600mAh 3、电芯规格：三元锂18650 4、电芯配置：2并 5、电池包输出：PWM输出-1路 6、电池包尺寸：115mm*90mm*55mm 光伏充电单元： 1、光伏板参数：5V--6W； 2、尺寸：200*200mm 智能光学发光单元： 1、发光单元采用先进的光学透镜灯珠散光技术，光线穿透力强、无死灯现象； 2、可视距离：夜间动态距离≥250米，静态距离≥210米。 GPS同频控制单元： GPS模块由集成了RF射频芯片、基带芯片、核心CPU和相关外围电路组成，用于对设备的定位和同频控制。 可接收全球定位系统接收器类型20个频道， L1的频率，1.023兆赫芯片速度， C / A码1.023兆赫芯片速度。 时间精度 1微秒同步GPS时间。 智能主板： 产品主板集合了上述单元的连接，由MCU进行总控制，实现了由“时间因素、光学因素、电学因素”而导致的不同环境下的产品状态，使产品的微控制逻辑有章可循，真正做到智能判断、智能工作。 | 根 | 1 | 3000 |  |
| 80 | 警示标识 | 1、太阳能同频爆闪警示柱储控一体控制器 电池包标称电压：3V 2、电池包标称容量：5600mAh 3、电芯规格：三元锂18650 4、电芯配置：3并 5、电池包输出：PWM输出-1路 6、电池包尺寸：115mm*90mm*55mm | 套 | 1 | 650 |  |
| 81 | 警示标识 | 1.太阳能柱帽：喷涂柱帽更换安装 2.包含所有安装费用。 | 个 | 1 | 10.90 |  |
| 82 | 警示标识 | 1.玻璃钢防撞桶φ528mm H825mm 2.2/3桶高细砂, 3.详见图纸 4.包含所有安装费用。 | 个 | 1 | 260.90 |  |
| 83 | 警示标识 | 红外语音警示柱: 1、材质：304不锈钢材质 2、警示柱外观要求 （1）尺寸1080mm*240mm*120mm （2）警示柱顶部设有两面智能发光模块 （3）警示柱顶部侧面设置交通红外检测器和智能语音模块 （4）警示柱中部内置红白微棱镜型反光膜 3、电压：供电电压AC 220V，工作电压DC 12V 4、功率：30W 5、工作环境要求： （1）环境温度：-20 ℃~80℃ （2）环境湿度：湿度小于95%(无凝结) （3）防护等级：IP55 | 根 | 1 | 2600 |  |
| 84 | 警示标识 | 3M微棱镜型反光膜:产品柱体圆弧面贴有80cm 长度红白相间3M国标Ⅳ类（超强级）反光膜，使用年限为7年50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。 | 套 | 1 | 200 |  |
| 85 | 警示标识 | 智能语音:1、驱动组成：WT2003H-24SS高品质MP3语音芯片、PAM8320功放模块、UART指定插播地址音乐播放模块IC，可以提供高保真人声发音； 2、扬声器采用保真高音喇叭，聚合物音盆，防水效果好； 3、阻抗：4欧姆，功率12W。响应频率：80-20000Hz。灵敏度（最大声压级）110分贝。 | 套 | 1 | 640 |  |
| 86 | 警示标识 | 智能发光:1、发光单元采用先进的匀光透镜，发光均匀； 2、圆弧形模块，水平可视角高达200度； 3、可视距离：夜间静态可视距离≥100米； 4、灯罩采用PC+匀光剂，发光呈面光源，无点光眩光，不刺眼； 发光面高度42mm，有效提升可识别度。" | 套 | 1 | 200 |  |
| 87 | 警示标识 | 交通红外检测:1、检测器采用红外光对射检测； 2、产品含有极性保护、过压保护、过流保护； 3、环氧树脂封装，防护等级IP67； 4、最高检测距离20m； 5、红外通讯光采用加密脉冲模式，可避免50000Lux强光干扰； 工作电压宽电压，适配10~30VDC。" | 套 | 1 | 350 |  |
| 88 | 警示标识 | 嵌入式控制主板:采用基于ARM® Cortex®-M系列内核的STM32系列高性能MCU，32位处理器，工作频率高达550 MHz。从Flash执行程序时，STM32系列能够实现2778 CoreMark /1177 DMIPS的性能。 STM32系列MCU包含以下额外的安全特性： 加密/Hash硬件加速器 STM32H757支持嵌入式安全固件安装服务（SFI），可在执行初始程序时执行安全验证并保护软件IP 安全启动和安全固件升级（SBSFU）" | 套 | 1 | 2000 |  |
| 89 | 警示标识 | 开关电源:1、采用工程级防雨开关电源； 2、防护等级：IP65； 3、电路保护：短路/过负载/过电压/过热； 4、内置风扇，有效控制温升； 5、宽电压输入：180-265VAC； 6、稳压输出：12±0.2VDC； 7、最大功率支持300W。 | 个 | 1 | 500 |  |
| 90 | 警示标识 | 自动重合闸用电保护器:具备自动复位、过压、欠压、过流、漏电、防雷、延时保护功能和电压显示、设置等功能。 | 个 | 1 | 300 |  |
| 91 | 警示标识 | 1、太阳能GPS同频发光道钉 产品尺寸：φ120*50mm 2、产品材质为铝锭，进口PC 料注塑，表面抗压74T，灯光颜色为黄色光，夜间可视距离≥500米，具有常亮和闪烁两种模式，产品质保1年。 3、控制器主芯片采用GPS同频控制技术，性能稳定、抗干扰性强。 4、产品由太阳能供电，充电电压5V，充电电流标准光强下220ma；产品由高效锂电池供电，产品额定电压3.2V，待机电流1ma。 5、产品工作环境要求工作温度：-20℃至80℃，相对湿度90%RH，防尘防水等级：IP68。 | 个 | 1 | 980 |  |
| 92 | - 警示标识 | 智能斑马线有线道钉： 1、外壳材质为镁铝合金，内胆壳体防弹PC 料注塑， 环氧树脂密封控制板并填充，表面抗压40T； 2、产品尺寸为：φ126mm，高度56mm； 3、产品工作环境要求工作温度：-20℃至80℃，相对湿度90%RH，防尘防水等级：IP68。 智能光学发光单元： 采用高亮led防水灯珠，法向16个、侧向6个高亮防水灯珠矩阵排列，透明环氧树脂填充固化，顶部面板经过匀光加工处理，确保灯光均匀不刺眼。 有源控制主板： 控制器主芯片采用高性能单片机，该产品可配合智能检测器和有线信号控制协同工作，具有黄色和白色两种灯色可选。 GPS定位控制单元： GPS模块由集成了RF射频芯片、基带芯片、核心CPU和相关外围电路组成，用于对道钉的定位和同频控制。 可接收全球定位系统接收器类型20个频道， L1的频率，1.023兆赫芯片速度， C / A码1.023兆赫芯片速度。 时间精度 1微秒同步GPS时间。 | 个 | 1 | 1000 |  |
| 93 | 警示标识 | 单面道钉：长10.16cm×宽8.9cm×高1.6 cm含配件 | 只 | 1 | 30 |  |
| 94 | 警示标识 | 双面道钉：长10.16cm×宽8.9cm×高1.6 cm含配件 | 只 | 1 | 45 |  |
| 95 | 警示标识 | 突起路标：长155MM*宽120MM*高26MM含安装 |  | 1 | 48 |  |
| 96 | 警示标识 | 圆形防撞桶：600mm×800mm含黄沙（1/3高） | 只 | 1 | 320 |  |
| 97 | 杆件和基础 |  |  |  |  |  |
| 98 | 标杆 | 1.3.5m太阳能立杆φ76钢管 2.包含所有安装费用。 | 根 | 1 | 300.03 |  |
| 99 | 标杆 | 1.φ89*3.23m*4.5mm镀锌钢管单柱式 2.包含所有安装费用。 | 根 | 1 | 420.96 |  |
| 100 | 标杆 | 1.φ89*3.3m*4.5mm镀锌钢管单柱式 2.包含所有安装费用。 | 根 | 1 | 431.86 |  |
| 101 | 标杆 | 1.φ114*3.3m*4.5mm镀锌钢管单柱式 2.包含所有安装费用。 | 根 | 1 | 630.40 |  |
| 102 | 标杆 | 1.φ114*3.8m*4.5mm镀锌钢管单柱式 2.包含所有安装费用。 | 根 | 1 | 672.99 |  |
| 103 | 标杆 | 1.φ114*3.6m*4.5mm镀锌钢管单柱式 2.包含所有安装费用。 | 根 | 1 | 652.20 |  |
| 104 | 标杆 | 1、F型单悬臂式交通导向标杆 立杆采用镀锌钢管φ168*8mm*6.5m+横杆采用镀锌钢管φ89*5mm*3.5m+0.5m 2、包括连接上法兰、连接上加劲肋、立柱与悬臂加劲肋等 3、包含所有安装费用。 4、详见图纸 | 根 | 1 | 3556.82 |  |
| 105 | 标杆 | 1、F型单悬臂式3m*1m交通导向标杆 立杆采用镀锌钢管φ219*10mm*6.5m+横杆采用镀锌钢管φ114*6.5mm*4.5m 2、包括连接上法兰、连接上加劲肋、立柱与悬臂加劲肋等 3、包含所有安装费用。 4、详见图纸 | 根 | 1 | 5818.33 |  |
| 106 | 标杆 | 1、F型单悬臂式4m*1m交通导向标杆 立杆采用镀锌钢管φ219*10mm*6.5m+横杆采用镀锌钢管φ114*6.5mm*4.5m 2、包括连接上法兰、连接上加劲肋、立柱与悬臂加劲肋等 3、包含所有安装费用。 4、详见图纸 | 根 | 1 | 5786.48 |  |
| 107 | 标杆 | 1、F型单悬臂式交通导向标杆 立杆采用镀锌钢管φ273*12mm*7.9m+横杆采用镀锌钢管φ168*6mm*5.3m 2、包括悬臂法兰、加劲肋、螺栓等 3、包含所有安装费用。 4、详见图纸 | 根 | 1 | 13940.63 |  |
| 108 | 标杆 | 1、L型单悬臂式交通导向标杆 立杆采用八角φ（300-350）*10mm*6.9m 横杆采用八角φ（110-280）*8mm*10m 2、包括法兰、加劲肋、节点板等 3、包含所有安装费用。 4、详见图纸 | 根 | 1 | 12730.23 |  |
| 109 | 标杆 | 1、L型信号灯单悬臂式交通导向标杆 立杆采用八角φ（300-350）*10mm*6.9m 横杆采用八角φ（110-250）*7mm*9m 2、包括法兰、加劲肋、节点板等 3、包含所有安装费用。 4、详见图纸 | 根 | 1 | 11456.15 |  |
| 110 | 标杆 | 1、电子警察标杆 立杆采用φ（210-160）*6mm*6.5m 横杆采用φ（140-76） 2、包括上连接法兰、加劲肋等 3、包含所有安装费用。 4、详见图纸 | 根 | 1 | 3004.73 |  |
| 111 | 标杆 | 1、F型悬臂式交通导向标杆 立杆采用镀锌钢管φ377*9mm*7.9m+横杆采用镀锌钢管φ203*10mm*5m、φ203*10mm*0.647m 2、包括悬臂法兰、加劲肋、螺栓等 3、包含所有安装费用。 4、详见图纸 | 根 | 1 | 19355.49 |  |
| 112 | 拆F杆 | 吊机人工及运输 | 1 | 1 | 686.66 |  |
| 113 | 拆除F杆横臂 | 吊机人工及运输 | 根 | 1 | 514.98 |  |
| 114 | 拆立杆 | Φ114及以下杆件 | 根 | 1 | 75 |  |
| 115 | 杆件倾斜扶正 | Φ114及以下杆件 | 根 | 1 | 60 |  |
| 116 | 混凝土基础 | 1、0.28m*0.28m*0.45mC25砼警示柱基础； 2、钢筋制安 3、土方开挖、开挖土回填、土方类别及土方外运运距由施工单位自行考虑， 4、模板制安 5、详见图纸 | 个 | 1 | 61.05 |  |
| 117 | 混凝土基础 | 1、0.6m*0.8m*1.2mC30砼广角镜基础+0.5m*0.5m*0.15mC30封块； 2、钢筋制安，底座、法兰、螺栓连接件等预埋铁件制作、安装； 3、土方开挖、开挖土回填、土方类别及土方外运运距由施工单位自行考虑， 4、模板制安 5、详见图纸 | 个 | 1 | 1840.74 |  |
| 118 | 混凝土基础 | 1、0.8m*0.85m*0.8mC25砼单柱式人行横道灯标杆基础； 2、钢筋制安，底座、法兰、螺栓连接件等预埋铁件制作、安装； 3、土方开挖、开挖土回填、土方类别及土方外运运距由施工单位自行考虑， 4、模板制安 5、详见图纸 | 个 | 1 | 886.10 |  |
| 119 | 混凝土基础 | 1、0.8m*0.85m*0.9mC25砼单柱式标杆基础； 2、钢筋制安，底座、法兰、螺栓连接件等预埋铁件制作、安装； 3、土方开挖、开挖土回填、土方类别及土方外运运距由施工单位自行考虑， 4、模板制安 5、详见图纸 | 个 | 1 | 1019.43 |  |
| 120 | 混凝土基础 | 1、1.1m*1m*0.9mC25砼单柱式标杆基础； 2、钢筋制安，底座、法兰、螺栓连接件等预埋铁件制作、安装； 3、土方开挖、开挖土回填、土方类别及土方外运运距由施工单位自行考虑， 4、模板制安 5、详见图纸 | 个 | 1 | 1439.56 |  |
| 121 | 混凝土基础 | 1、2.2m*2m*0.9mC25砼双柱式标杆基础； 2、钢筋制安，底座、法兰、螺栓连接件等预埋铁件制作、安装； 3、土方开挖、开挖土回填、土方类别及土方外运运距由施工单位自行考虑， 4、模板制安 5、详见图纸 | 个 | 1 | 2993.49 |  |
| 122 | 混凝土基础 | 1、1.1m*1.1m*1.2mC25砼LED一体式人行灯基础； 2、20cm厚片石垫层,表层灌砂，10cm厚C10细石混凝土垫层，C25混凝土基础浇筑，基础开挖后采用塘渣回填； 2、钢筋制安、法兰、螺栓连接件等预埋铁件制作、安装； 3、土方开挖、土方类别及土方外运运距由施工单位自行考虑， 4、L50*50*5热镀锌角钢接地，UPVC电缆管DN75，BVR-25接地线 5、模板制安 6、详见图纸 | 个 | 1 | 2965.18 |  |
| 123 | 混凝土基础 | 1、1.6m*1.1m*1.3mC25砼φ168F型标杆基础； 2、20cm厚片石垫层,表层灌砂，10cm厚C10细石混凝土垫层，C25混凝土基础浇筑，基础开挖后采用塘渣回填； 2、钢筋制安，立柱下加劲肋、立柱下法兰、螺栓连接件等预埋铁件制作、安装； 3、土方开挖、土方类别及土方外运运距由施工单位自行考虑， 4、模板制安 5、详见图纸 | 个 | 1 | 4769.98 |  |
| 124 | 混凝土基础 | 1、2.2*1.6*1.3mC25砼φ168F型单悬臂3m*1m标杆基础； 2、20cm厚片石垫层,表层灌砂，10cm厚C10细石混凝土垫层，C25混凝土基础浇筑，基础开挖后采用塘渣回填； 2、钢筋制安，立柱下加劲肋、立柱下法兰、螺栓连接件等预埋铁件制作、安装； 3、土方开挖、土方类别及土方外运运距由施工单位自行考虑， 4、模板制安 5、详见图纸 | 个 | 1 | 7433.80 |  |
| 125 | 混凝土基础 | 1、2.4*1.6*1.3mC25砼φ168F型单悬臂4m*1m标杆基础； 2、20cm厚片石垫层,表层灌砂，10cm厚C10细石混凝土垫层，C25混凝土基础浇筑，基础开挖后采用塘渣回填； 2、钢筋制安，立柱下加劲肋、立柱下法兰、螺栓连接件等预埋铁件制作、安装； 3、土方开挖、土方类别及土方外运运距由施工单位自行考虑， 4、模板制安 5、详见图纸 | 个 | 1 | 7874.55 |  |
| 126 | 混凝土基础 | 1、3.5m*2.2m*0.5+1.2m*1.6m*2.5mC25砼φ273F型单悬臂标杆基础； 2、20cm厚片石垫层,表层灌砂，10cm厚C10细石混凝土垫层，C25混凝土基础浇筑，基础开挖后采用塘渣回填； 2、钢筋制安，立柱下加劲肋、底座法兰、螺栓连接件等预埋铁件制作、安装； 3、土方开挖、土方类别及土方外运运距由施工单位自行考虑， 4、模板制安 5、详见图纸 | 个 | 1 | 14319.71 |  |
| 127 | 混凝土基础 | 1、3.5m*2.3m*0.5+1.5m*2.5m*1.4mC25砼L型单悬臂标杆基础； 2、20cm厚片石垫层,表层灌砂，10cm厚C10细石混凝土垫层，C25混凝土基础浇筑，基础开挖后采用塘渣回填； 2、钢筋制安，基础钢板、螺栓连接件等预埋铁件制作、安装； 3、土方开挖、土方类别及土方外运运距由施工单位自行考虑， 4、模板制安 5、详见图纸 | 个 | 1 | 15130.94 |  |
| 128 | 混凝土基础 | 1、2.2m*2.7m*0.3m+1.3m*1.6m*2.1mC25砼L型信号灯单悬臂标杆基础； 2、20cm厚片石垫层,表层灌砂，10cm厚C10细石混凝土垫层，C25混凝土基础浇筑，基础开挖后采用塘渣回填； 2、钢筋制安，基础钢板、螺栓连接件等预埋铁件制作、安装； 3、土方开挖、土方类别及土方外运运距由施工单位自行考虑; 4、模板制安 5、详见图纸 | 个 | 1 | 10004.95 |  |
|  | 混凝土基础 | 1、1.2m*1.2m*1.5m+0.15m*1.4m*1.4mC25砼电子警察标杆基础； 2、C25混凝土基础浇筑，基础开挖后采用塘渣回填； 2、钢筋制安、法兰、螺栓连接件等预埋铁件制作、安装； 3、土方开挖、土方类别及土方外运运距由施工单位自行考虑; 4、L50*50*5热镀锌角钢接地，UPVC电缆管DN75，BVR-25接地线 5、模板制安 6、详见图纸 | 个 | 1 | 4265.63 |  |
| 129 | 混凝土基础 | 1、3.5m*2.2m*0.5+1.2m*1.6m*2.5mC25砼φ377F型单悬臂标杆基础； 2、20cm厚片石垫层,表层灌砂，10cm厚C10细石混凝土垫层，C25混凝土基础浇筑，基础开挖后采用塘渣回填； 2、钢筋制安，立柱下加劲肋、底座法兰、螺栓连接件等预埋铁件制作、安装； 3、土方开挖、土方类别及土方外运运距由施工单位自行考虑; 4、模板制安 5、详见图纸 | 个 | 1 | 14319.71 |  |
| 备注：1、▲上述表格中的工程量仅为供应商商务报价用，采购人有权根据实际需求调整工作内容及数量。具体数量按实计算，结算单价按单价最高限价×折扣率进行计算； 2、▲本次投标品目招标人已设最高单价限价，各投标人在招标人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报折扣率，不同投标品目要求填报统一的折扣率（即所有投标品目的折扣率均相同），否则其报价无效并作无效标处理。 3、投标人须对上述表格中的各个品目折扣后单价进行报价（所有投标品目的折扣率均相同），报价列入投标报价明细表中。在项目实施过程中如需采购的产品不在本次采购清单中，则由甲乙双方协商，以市场价及中标折扣率进行结算。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、清单定义及工程量计算约定：

①线型交通标线（白色或黄色，虚线或实线）：含中心线、车道分界线、公交停靠站标线交叉口停车线、人行横道线、左转待转区线、网格线等线型实线或虚线，工程量按标线漆划的净面积计算。

②震荡线：工程量按标线漆划的底部净面积计算。

③机动车停车位标线（含出租车上下客车位，实线或虚线，如有停车方向箭头或字符、图形另计）：工程量按标线漆划的净面积计算。

④非机动车停车位标线（内部如有自行车等图形另计）：工程量按标线漆划的净面积计算。

⑤残疾人专用停车位标线（含内部图形）：工程量按整体外框矩形尺寸面积的50%计算。

⑥网状标线（白色或黄色）：工程量按标线漆划的底部净面积计算。

⑦各类文字、字符、图形：含文字、字符、导流线、交叉口转弯导流线、菱形中心圈、圆形中心圈、人行道预告标志线、出入口标志线及其他图形，工程量计算时，文字、字符按单体的外围矩形面积计算，图形按外框尺寸面积计算。

⑧各类导向箭头：工程量按单体的外围矩形面积的50%计算。

⑨清除标线（一般除线）：机械除线，主要适用于适用于混凝土路面，工程量按实际清除面积计算（面积计算约定参照本清单其他各项计算约定）。

⑩清除标线（水除线）：水高压除线，主要适用于沥青路面，工程量按实际清除面积计算（面积计算约定参照本清单其他各项计算约定）。

2、具体规格以采购文件为准，具体施工内容、施工工艺，参看国标，采购单位根据标志标线相关规定有权对施工内容进行细节调整。

▲3.1以上所标志的是本项目的主要工作内容，具体根据实际情况施工。本项目以扣率进行报价，综合单价报价包含货物所需的材料、施工设备、人工、施工、安装、运费、管理费、利润、税金以及安全生产费等其他所有费用，请各投标单位根据自身实力进行报价。各分项全费用单价报价不得高于各自的全费用单价最高限价，否则作无效标处理。

2.2涂料的所有证明材料原件（包括①交通部公路工程交通工程专项检测机构出具的a、黄色和白色热熔反光型涂料检测报告；b、路面标线用玻璃微珠检测报告；c、白色和黄色热熔突起型涂料检测报告； ②热熔反光型、热熔突起型批量生产合格证；）在发放中标通知书前提交给采购人及监理单位核查确认。

2.3、交通标线的技术要求（质保期如有脱落，中标供应商须免费重新施划）

（1）道路交通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等所构成的交通安全设施。交通标线的作用是管制和引导交通。根据国际《道路交通标线标志线》（GB5768-2009）的相关规定，本工程交通标线主要由中心线、车道分界线、车行道边缘线、车道导向线、停止线、导流线、左转弯待转区、人行横道预告标记、导向箭头标记等其他路面标记。标线按规定设置成反光交通标线。

（2）标线涂料采用热熔反光型涂料，并使用抗滑材料，涂膜厚度=2MM，为增加夜间反光性，应预混玻璃微珠（选用2号珠，含量为18-25%）和面撒玻璃珠（选用1号珠，0.3-0.4KG/㎡）。热熔型涂料的性能应符合JT/T280的5.2条规定。白色反光标线涂料的亮度因数≥0.35，初始逆反射系数应≥150mcd/1x·㎡，黄色反光涂料的亮度因数≥0.27，初始逆反射系数应≥100mcd/1x·㎡。标线施工前，应根据不同情况采用扫帚、板刷或煤气燃烧器彻底清除路面灰尘、泥沙、水分等涂料粘接妨碍物，并按设计或原有的先行要求放样。连续设置的实线类标线应每隔15M左右设置排水缝，缝宽4CM。为提高路面与涂膜的粘接力，须在路面上先涂抹底漆（下涂剂）。底漆由合成树脂、可塑剂、芳香族溶剂构成，底漆干燥前，不得进行涂料画线。

（3）具体功能、技术要求及施工工艺：参照国家统一标准GB5768-2009《道路交通标志和标线》的相关规定，其他配件及技术要求应符合轮廓标技术条件（JT/T388）、凸起路标（JT/T390）、地名、标志（GB17733-2008）、交通标志反光膜（GB/T18833-2012）、道路交通标志板及支撑件（GB/T123827-2009）、公路交通标志板（JT/T279-2004）、公路工程技术标准（JTGB01-2003）、道路交通标志标线质量要求和检测方法等相关标准要求。

（4）热熔雨夜标线的技术要求：

1、热熔雨夜标线应符合GB/T 16311-2009<<道路交通标线质量要求和检测方法>>关于热熔标线的相关技术要求。

（1） 热熔雨夜标线，白色反光标线的逆反射色应为白色，黄色反光标线的逆反射色应为黄色，测试方法应符合JT/T690的相关说明。

（2）光学逆反射性能

a. 新划白色标线的初始逆反射亮度系数应满足，干燥状态下的平均值不低于500 mcd·m-2·lx-1,潮湿状态下的平均值不低于350mcd·m-2·lx-1。新划黄色标线的初始逆反射亮度系数应满足，干燥状态下的平均值不低于350 mcd·m-2·lx-1,潮湿状态下的平均值不低于150 mcd·m-2·lx-1。

干燥状态的测试方法参考ASTM E1710，潮湿状态的测试方法参考ASTM E2177，测试仪器以Delta公司的LTL-X设备为准。

b. 正常使用期间，雨夜反光标线应满足夜间可视的要求。

三个月后，干燥状态下白色边线亮度系数平均值不低于300 mcd·m-2·lx-1，潮湿状态下白色边线亮度系数的平均值不低于150 mcd·m-2·lx-1。

三个月后，干燥状态下黄色边线亮度系数平均值不低于200 mcd·m-2·lx-1，潮湿状态下黄色边线亮度系数的平均值不低于100 mcd·m-2·lx-1。

干燥状态的测试方法参考ASTM E1710，潮湿状态的测试方法参考ASTM E2177，测试仪器以Delta公司的LTL-X设备为准。

# 在热熔标线施划表面撒播白色或黄色雨夜反光珠和玻璃珠，雨夜珠撒播量不低于260g/m2，玻璃珠撒播量不低于600g/m2。雨夜珠应为全天候高亮雨夜珠，外观为不规则形状，表层为微晶陶瓷珠涂层结构。

# 3、注意事项

# ▲(1)本项目涉及到增设及维护，实际施工情况较复杂，因此采购人会根据实际需求分批次要求中标供应商施工，中标供应商须接到采购人通知后按采购人要求施工。因此中标供应商须在龙港市本地有服务网点,供应商中标后7天内若在龙港市内没注册服务网点，如未及时设立扣除维护费10000元，拒不整改的交警大队有权无条件解除合同，并没收全部履约保证金（如果造成交警大队损失的，中标人应予以赔偿）

（2）中标人必须在中标后，将拟派的技术人员用于本项目施工，专人专岗，不得兼岗。

（3）中标人将作为2026年-2028年龙港市交通标志标线增设和维护项目服务的承办单位，在合同履行期间必须接受龙港市公安局交通管理大队的监督管理。

（4）中标人在承包前必须全面检测一次，其费用由中标人负责，以确保各道路运作正常、无故障。中标人在合同履行期间需每周进行巡查，做好相应的巡查记录。

（5）拟投入本项目的所有设备由中标人自备。

（6）中标人须设立投诉专线电话，并安排人员实行24小时值班，当交通设施出现故障时，接到通知后（包括微信通知、短信通知、电话通知及书面通知等），中标人必须在2小时内派员赶到现场进行维修。同时在投标时须承诺修复时间（从接到报修时间至修复完成时间）。修护完成后需经过龙港市公安局交通管理大队确认。因特殊情况不能及时修复的，要将故障原因和解决方案立即通知交警大队，确因特殊原因长时间不能修复的，24小时内提供相关情况说明的书面材料到交警大队，并得到交警大队的认可后才能延期修护。

（7）在设施维修施工过程中，中标人必须做好安全防护措施，并且遵守和执行安全、文明施工等规定，尽可能不影响道路交通。必须为所有技术及施工人员购买人身意外保险，维护期所有发生的安全事故和施工质量均由中标人自行承担，采购人不承担任何责任。

（8）服务方必须接受龙港市公安局交通管理大队的业务指导，及时处理和改正提出的存在问题。

4、日常维护内容及范围：

（1）维修设施因交通事故、他人施工、故意破坏及盗窃等因素导致损坏的，在维护之列。

（2）因不可抗拒力如遇自然灾害（指台风、水灾、火灾、地震、雷击等）在包年维护范围。

（3）存在质量问题的。

5、交通设施维护（维修）的响应时间：属于合同范围和内容的项目，维护单位应在接到维护通知之时起30分钟内到场修理更换，2小时内维修更换完毕，未在规定时间内完成修复，超出每小时扣款500元，累加扣款上不封顶。

6、▲中标人有2次以上（不含2次）无正当理由不履行合同，交警大队有权无条件解除合同，并没收全部履约保证金（如果造成交警大队损失的，中标人应予以赔偿）。同时由交警大队提请市政府采购监管科备案并列入不良行为名单，限制其今后三年内参加与交警大队有关的政府招标采购活动。

7、▲因工程验收不合格或出现重大质量安全隐患问题，中标人应无条件进行返工，直至验收合格或隐患消除，由此而产生的一切责任由中标人负责，产生的费用，交警大队不予支付。若中标人有2次拒不返工或出现2次工程验收不合格或存在2次存在重大质量安全隐患情况的，交警大队有权无条件取消年度中标合同，并提请市政府采购监管科将该维护单位列入不良行为名单，限制其今后三年内参加与警大队有关的政府招标采购活动。

8、▲中标人在承担上述所有条款或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（交警大队给予解除合同的除外）。交警大队未能及时追究中标人的任何一项违约责任并不表明交警大队放弃追究中标人该项或其他违约责任。

9、▲中标人投标属虚假承诺，或抽检后经权威部门检测提供的货物不能满足招标文件要求（在一个合同期内由中标人承担5次检测费用，投标人报价时应考虑在内），或是由于中标人的过错造成合同无法继续履行的，中标人履约保证金不予退还外，还应向交警大队支付不少于合同总价15%赔偿金（年度总额）。同时，交警大队有权无条件取消年度中标合同，并提请市政府采购监管科将该维护单位列入不良行为名单，限制其今后三年内参加与警大队有关的政府招标采购活动。

10、所有施工人员，上路工作期间必须穿背面印有本中标人单位名称的工作服。经发现未按规定着装的，第一次：警告维护单位并进行整改。第二次：处罚维护单位500元并进行整改。第三次：处罚维护单位1000元并进行整改。以此类推。

11、合同期结束后，中标人需对合同内容进行巡查，无任何问题后，待业主验收后方能解除合同。

12、如中标人不在约定期限内及时进行维护的，交警大队可委托其他人员修理，保修费用从该中标人应得的维修工程款及质保金中内扣除，并可以追究违约责任。

# 三、商务条款

1、质保期

1.1、▲服务期：合同生效后3年；责任缺陷期1年（采购内容中有明确的除外）。

合同一年一签，一年服务期限届满后，如采购人对供应商这一年的管理服务质量通过验收合格和考核的（考核分≥75分），根据本次中标价格可以继续签订次年合同；如采购人发现中标人未能履行投标时的服务承诺，或发现中标人履约能力不能满足招标人的要求的，招标人有权提前解除合同或终止次年签约。每年度服务金额260万元，按年度服务结算；第二年及第三年合同金额，如遇财政预算削减的，采购人有权消减合同金额，投标供应商应充分考虑由此带来的风险。

1.2、▲中标供应商在接到施工电话后2小时内赶到现场，提供不间断的服务直到单项服务内容结束。

1.3、中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的质保期一年（另有超过1年规定的按原规定执行）；时间从整体工程验收合格之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。提供质保期内巡视保养措施、时间。

1.4、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

合同签订并提交发票后7个工作日内，采购人向中标供应商支付每年度合同总价40%的预付款，剩余的合同款按年度完成的工程量及中标单价进行结算，付款时应提交考核材料、验收材料及结算材料和发票材料齐全，根据完成的实际工程数量扣除考核结果扣罚金额（如有）后7个工作日内支付。

3、交货完工期：中标人须按采购人要求分期分批安装、更换、完工。更换或新建完工时间以采购人确定《道路交通标志标线维护通知书》为准。

4、质量目标要求达到标段工程交（竣）工验收：合格及以上。

# 四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

# 1.提供完整成套的货物或服务

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收；

3.完成各项施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.保期内系统的维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

道路交通标志标线维护通知书

编号：[202  ]0001号

公司（单位）：

近期，交通管理大队通过隐患排查发现，              辖区内                    道路，因                           等原因，需要进行维护或更新。请贵单位于五日内向我大队提交维护方案及预算清单，并在我单位确认后    内完成施工。

附件：《需要维护项目清单》

龙港市公安局交通管理大队

年     月     日

需要维护项目清单

| 序号 | 路段 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此通知书一式两份，一份交建设单位，一份存档。

上报人员：

专管民警：

大队领导：

结 算 表

| 单位工程及专业工程名称： 维修编号（维修通知书）： |  |  |  |  |  |  | 货币单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 规格 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注（修复时间） |

现场维护人员：                    专管民警：

大队领导：

日期：

项 目 竣 工 验 收 单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 开工日期 |  | 完工日期 |  |
| 工程预算清单： |  |  |  |  |  |
| 工程完成情况： |  |  |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |  |
| 验收单位： 验收人： 施工单位负责人： |  |  |  |  |  |

- 考核办法：

供应商考核基础分为100分，实行扣分制。本项目每年度末考核一次。一年服务期满后，若年度考核分≥90分，全额支付合同款项；85分≤年度考核得分＜90分，在90分的基础上每降低1分扣罚2000元；80分≤年度考核得分＜85分，在85分的基础上每降低1分累加扣罚5000元；75分≤年度考核得分＜80分，在80分的基础上每降低1分累加扣罚10000元；年度考核得分＜75分，除扣罚处罚金外，不予续签合同。

| 龙港市道路交通标志标线维护单位年度考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： 考核时间： 考核得分： |  |  |  |  | 分值 | 扣分 |
| 项目考核 | 工作进度 | A-1 | 工程建设进度信息有虚报、误报，每次 |  | -5 |  |
|  |  | A-2 | 施工工期超过合理工期的，每超过一天 |  | -1 |  |
|  | 工程质量规范 | B-1 | 现场未配备施工管理人员，每次 |  | -1 |  |
|  |  | B-2 | 施工、测试仪器仪表配备不齐，每发现一次 |  | -1 |  |
|  |  | B-3 | 由于工程施工不当导致后期需做重大方案设计变更的 |  | -5 |  |
|  |  | B-4 | 隐蔽工程施工未及时报验，擅自隐蔽或使用的不合格材料或质量不达标，每次 |  | -5 |  |
|  |  | B-5 | 采购单位现场巡检发现的施工质量问题或规范问题,每个 |  | -1 |  |
|  |  | B-6 | 工程正式验收时，发现的每个质量问题 |  | -3 |  |
|  |  | B-7 | 未严格按设计方案施工或擅自更改设计进行施工，每次 |  | -10 |  |
|  |  | B-8 | 因施工单位原因，导致市民有理投诉的 |  | -2 |  |
|  | 安全文明 | C-1 | 施工现场无专、兼职的安全员 |  | -2 |  |
|  |  | C-2 | 施工现场材料、设备摆放凌乱，垃圾不及时外运 |  | -1 |  |
|  |  | C-3 | 高空、井下作业人员未佩戴安全帽、安全带等防护用品的，每次 |  | -1 |  |
|  |  | C-4 | 不符合国家相关法律规定，行业相关安全操作规范、规程的其他行为，每次 |  | -2 |  |
|  |  | C-5 | 现场存在重大安全事故隐患，被要求停工整顿的 |  | -10 |  |
|  |  | C-6 | 因施工单位原因，每出现一次施工安全事故 |  | -15 |  |
|  | 工程配合 | D-1 | 不按时参加各种会议，每次 |  | -1 |  |
|  |  | D-2 | 不参加各种会议，或未派规定人员参加会议，每次 |  | -2 |  |
|  |  | D-3 | 未经建设单位批准，施工单位对主要管理人员进行更换的 |  | -2 |  |
|  |  | D-4 | 对建设单位单位要求完成的工作不主动配合或态度较差，每工程 |  | -3 |  |
|  |  | D-5 | 未经建设单位单位批准，自行进场施工的，每次 |  | -2 |  |
|  | 整改考核 | E-1 | 收到工程联系函、整改通知单后，未按要求给予回应的，每次 |  | -1 |  |
|  |  | E-2 | 采购单位现场发现施工工艺或质量问题并签发整改通知单，施工单位未能在规定的时间内整改完毕并回复的，每发生一次 |  | -2 |  |
|  |  | E-3 | 施工单位上报整改完毕后，采购单位复查时仍然发现存在质量问题，每个 |  | -2 |  |
|  |  | E-4 | 施工单位上报整改后，采购单位复查时发现的每个未达到整改效果的问题 |  | -3 |  |
|  | 资料审核 | F-1 | 未按采购单位规定的时间报送各种档案资料，每次 |  | -1 |  |
|  |  | F-2 | 竣工决算工作量和材料表，经采购单位对工作量审核，发现审减率超过8% |  | -5 |  |
|  |  | F-3 | 未及时报送竣工资料及决算或有明显的错误和缺漏的，每次 |  | -2 |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |  | 分 |
| 年度考核分 | 总计（满分100分） |  |  |  |  | 分 |
| 采购人（盖章）： |  |  |  | 复核人（签字）: |  |  |
| 成交供应商（盖章）： |  |  |  | 成交供应商经办人（签字）: |  |  |

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 一、商务和技术分（80分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评审小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评审小组成员对各投标人的各项评分内容评分的合计算术平均值为各投标人商务和技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。 |  |  |  |  |
| 序号; 评分内容; 分值; 评分标准; 备注. 1; 体系认证; 0-4; 投标供应商具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系认证证书的每项得1分，最高4分。 （提供证书扫描件并电子签章，且证书必须有限期内，否则不得分）。; 客观分. 2; 业绩; 0-2; 提供自2022年1月1日以来类似项目业绩（类似项目指：交通标志标线增设和维护类，且有热熔雨夜标线业绩专项），每提供一个业绩得0.5分，本项最高得分2分。 业绩认定时间以合同签订时间为准，提供合同扫描件并电子签章，业绩中未体现出类似项目特征的，还须同时提供业主证明材料。; 客观分. 3; 服务于本项目的工程技术人员情况; 0-15; 项目负责人： 具有公路工程壹级建造师证书的得2分，公路工程贰级建造师证书的得1分； 具有相关公路工程专业高级职称证书得2分，具有相关公路工程专业中级职称证书得1分； 提供证书扫描件及人员在公告发布之起至投标截止时间前打印出具的在本单位缴纳的连续三个月及以上的社保证明并电子签章，否则不得分。; 客观分. 项目技术负责人： 具有相关公路工程专业高级及以上职称证书的3分。 提供证书扫描件及人员在公告发布之起至投标截止时间前打印出具的在本单位缴纳的连续三个月及以上的社保证明并电子签章，否则不得分。; 客观分. 本项目的工程技术人员（项目负责人、技术负责人除外）情况得分： 1、提供中级（四级）及以上的公路养护工，每提供1个得1分，本项最多得4分； 2、项目组成员具有混凝土工，高空作业工，打桩工，起重工，每具有一个得1分，最高得4分（同一人员具有多个证书，不重复得分）；注：提供证书扫描件并电子签章； 提供证书扫描件及拟投入人员在公告发布之起至投标截止时间前打印出具的在本单位缴纳的连续三个月及以上的社保证明并电子签章，否则不得分。; 客观分. 4; 供应商资质情况; 0-2; 供应商具备公路交通工程专业承包施工资质（公路机电工程）贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，得2分。; 客观分. 5; 拟投入设备; 0-9; 投标供应商报投入自有货车每1辆得1分，租赁得0.5分，否则不得分，本项最多得5分。 投标供应商报投入自有登高车1辆得1分，租赁得0.5分，否则不得分。 投标供应商报投入自有路面划线机1台得1分，租赁得0.5分，否则不得分。 投标供应商报投入自有水除线机1台得1分，租赁得0.5分，否则不得分。 投标供应商报投入自有气锤打桩机1辆得1台，租赁得0.5分，否则不得分。 注：提供证明材料：自有的提供发票，租赁的提供租赁协议，车辆提供行驶证。（提供扫描件并电子签章）; 客观分. 6; 样品一：序号79警示标识（样品产品尺寸：2095*200*200mm）; 0-2; - ⑴样品外观：①产品是否属于一个整体且尺寸是否满足参数要求；②喷涂目视无色差，光泽度均匀，表面不允许出现露底、气泡、针孔、橘皮等情况综合打分；【评分分值范围：2,1.5，1,0】。; - 主观分. 0-2; - ⑵样品功能：①样品光伏柱帽是否采用磨具制作；②遮住柱帽目视柱身点阵灯珠是否闪烁发光；【评分分值范围：2,1.5，1,0】。; - 主观分. 0-2; - ⑶样品材质：①柱帽是否采用塑料外壳；②点阵灯珠是否采用光学透镜面罩；【评分分值范围：2,1.5，1,0】。; - 主观分. 0-2; - ⑷根据样品的安装：①产品装配设计是否合理安全；②安装时是否方便，可以快速安装，能否适应不同路况；③连接件安装是否便利，牢固；④后期拆装维修是否方便等情况综合打分；【评分分值范围：2,1.5，1,0】。; - 主观分. 7; 样品二：序号7热熔雨夜标线（样品规格约20cm*50cm）; 0-4; 厚度≥2.0mm初始逆反射系数应≥500mcd/1x·㎡，根据供应商提供的样品等情况由专家进行评审【评分分值范围：4,3,2,1,0】。; 主观分. 8; 项目实施方案; 0-5; 根据供应商针对本项目现状及特点进行难点分析及解决方法等情况由专家进行评审【评分分值范围：5,4,3,2,1,0】。; 主观分. 0-5; 根据供应商针对本项目主要施工方法、工艺及技术措施是否条理清晰、科学合理等情况由专家进行评审【评分分值范围：5,4,3,2,1,0】。; 主观分. 0-5; 根据供应商针对本项目的安全生产管理目标是否明确、管理制度是否健全、安全保证措施是否到位、安全管理体系建立是否合理、安全生产及应对突发事件的响应及应急处理预案是否完善等情况由专家进行评审【评分分值范围：5,4,3,2,1,0】。; 主观分. 0-5; 根据供应商针对本项目的施工质量管理目标是否明确、质量管理制度是否健全、施工质量保证措施是否到位、质量管理体系建立是否合理等情况由专家进行评审【评分分值范围：5,4,3,2,1,0】。; 主观分. 0-5; 根据供应商针对本项目的施工进度管理保障措施、项目人员进场计划、机械进场计划、设备材料投入计划等情况由专家进行评审【评分分值范围：5,4,3,2,1,0】。; 主观分. 9; 应急预案; 0-5; 根据制定的应急预案、突发紧急任务的应急措施及解决方案的科学性、先进性、合理性由专家进行评审【评分分值范围：5,4,3,2,1,0】。; 主观分. 10; 服务响应情况; 0-6; 根据接到采购人通知（包括维护通知书、工程联系函、整改通知单等）后的响应速度及响应方案进行打分【评分分值范围：6,5,4,3,2,1,0】。; 主观分. |
| 二、报价评分（20分） |  |  |  |  |
| 1 | 报价 | 20 | 资格及符合性审查通过的有效投标人进入报价评分。 进入商务报价评分的投标人中满足招标文件要求且评审价格最低的报价作为评标基准价，其余投标人评审价格与该基准价对比，计算出商务报价评分值(保留小数2位)： ①有效投标人的评审价格等于评标基准价时，其报价分为满分20分； ②其他投标人的价格分按以下公式计算：报价得分=（评标基准价/投标人评审价格）×价格权值×100； 注：以上四舍五入后保留小数2位 落实政府采购政策需进行的价格扣除：本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格折扣。 | / |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况（各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计算术平均值为各投标人商务和技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位））。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

▲4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）投标人的电子印章的；3.不同投标人的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同将由龙港市公安局交通管理大队（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及中标人的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一章 合同书

项目名称：

甲方：龙港市公安局交通管理大队

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   龙港市公安局交通管理大队   以   （政府采购方式）  对  2026年-2028年龙港市交通标志标线增设和维护项目    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   龙港市公安局交通管理大队   (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                        ；

1.2.2 服务标准：                                        ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　             　       ；

1.2.4 服务人员组成：　　             　                 ；

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                            ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                       　 ；

# 1.3 价款

本项目采用以下第       条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。服务工作量的计量方式为：       合同专用条款     。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

- 1.3.3其他计价方式：                   。

1.4履约保证金

乙方  否   （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

# 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

- 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

# 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

# 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

# 1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

# 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

- 1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05   %计算，最高限额为本合同总价的   20（可根据情况修改）   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第  1.9.2  条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 | / |
| 1.4.2 | 履约保证金：不收取。 |
| 1.5.1 | 合同签订并提交发票后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价40%的预付款（乙方需提供相应金额的预付款保函至甲方） |
| 1.5.2 | / |
| 1.5.3 | （乙方需提供相应金额的预付款保函至甲方） |
| 1.6.2 | 资金支付： 甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。 合同签订并提交发票后7个工作日内，采购人向中标供应商支付每年度合同总价40%的预付款，剩余的合同款按年度完成的工程量及中标单价进行结算，付款时应提交考核材料、验收材料及结算材料和发票材料齐全，根据完成的实际工程数量扣除考核结果扣罚金额（如有）后7个工作日内支付。 结算费用=实际实施量*预算单价*成交折扣率。由甲方支付当期项目款（优先扣除预付款，扣完为止），合同周期内实际支付费用总额不超过投标总价。 结算时乙方将结款申请1份、发票原件（按实际支付的当期金额）及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》提交甲方，由甲方向乙方支付当期项目款。 |
| 1.7.1 | 服务交付（实施）的时间（期限）： 自政府采购合同签订生效之日起一年。 一年服务期满后，若年度考核分≥75分的可以续签合同，根据本次中标价格可以续签两年。 |
| 1.7.2 | 服务交付（实施）的地点（地域范围）：龙港市 |
| 1.7.3 | 服务交付（实施）的方式：根据甲方实际要求交付。 |
| 1.7.4.1 | / |
| 1.7.4.2 | / |
| 1.7.4.3 | / |
| 1.8.7 | 违约责任：除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和内容完成服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延完成服务一日的应交付而未完成服务价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延完成服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，返还已付的预付款； 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同； |
| 1.9.1 | / |
| 1.9.2 | 合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决，协商不成的双方均有权向建德市人民法院提出诉讼。 |
| 2.3.2 | 知识产权归属：1.乙方在提供服务过程中获得的一切成果，均归甲方所有，乙方不得侵犯任何甲方的知识产权，否则乙方应承担由此产生的一切责任。 2.乙方负有保密义务。本项目资料所有权属甲方所有，各种统计资料、纸质资料及数据等项目加工资料在项目结束时都必须完整完全移交，乙方不得下载、留存、持有和使用任何档案信息，更不得提供给任何第三方，每发现一次按合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的应全额赔偿。对甲方其他的商务、财务、技术、服务的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息，乙方亦负有保密义务，未经甲方事先书面同意不得向任何第三方披露，否则应承担由此产生的法律责任。乙方应及时与甲方签署《保密协议》。 3.乙方的保密义务长期有效，不因本合同的终止而终止。 |
| 2.5 | / |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在30日内以书面形式变更合同； |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7日内以书面形式通知对方当事人，并在14日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | 乙方按照招标文件的约定，定期提交服务报告，甲方按照符合招标需求、合同方案标准的约定进行定期验收； |
| 2.15.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容：符合招标需求、合同方案标准。 |
| 2.19 | 合同份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执叁份。 |

# 第六部分  应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………………………（页码）

（3）联合协议…………………………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求…………………………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求…………………………………………………………………（页码）

# 一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

# 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与              （项目名称）【招标编号：（LGSYCG2025029）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3、本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购人/采购代理机构报告至采购监管部门。“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

# 二、联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

# 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件3）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果投标人本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件4）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果投标人本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

# 四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

# 商务技术文件部分

# 目录

- 投标函…………………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购投标人廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的    （项目名称）【招标编号：（LGSYCG2025029）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起【 90 】天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：（如有)；

2.1.4本项目的特定资格要求：（如有)。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；授权代表近一个月内在投标单位缴纳社保的参保证明（适用于法定代表人授权代表参加投标活动）；

2.2.3分包意向协议（如有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购投标人廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:/。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托        （姓名）为我方代理人（身份证号码：         ，手机：       ，所在单位：           ），以我方名义处理            （项目名称）【招标编号：（LGSYCG2025029）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托         （姓名）为我方代理人（身份证号码：         ，手机：       ，所在单位：           ），以我方名义处理            （项目名称）【招标编号：（LGSYCG2025029）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

# 三、分包意向协议（如有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件4)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

# 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

# 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第页 |
| 2 |  | 见投标文件第页 |
| …… |  | 见投标文件第页 |

# 六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 服务标准 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

# 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

# 八、政府采购投标人廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价明细表……………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函（如有）……………………………………………………（页码）

- 开标一览表（报价表）

项目名称：                                           项目编号：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 投标报价 （折扣率） | （小写）： | 注：结算单价=全费用单价最高限价（元）*投标报价（折扣率） |
|  | （大写）：百分之 |  |
| 服务期限 | 按招标文件执行 |  |
| 项目负责人 |  |  |
| 备 注 |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向投标人索要或者接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如投标人承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

3、投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

# 二、中小企业声明函（如有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

政府采购活动现场确认声明书

浙江晟业工程咨询有限公司：

本人    （授权代表姓名），经由    （单位）    （法定代表人姓名）合法授权参加（项目名称）            项目【招标编号：              】政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 口不存在利害关系 口存在下列利害关系 ：

A．投资关系      B．行政隶属关系      C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与（供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况：                         。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商             之间存在或可能存在上述第二条第    项利害关系。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（备注：本页内容非投标文件组成部分，投标人在解密通知发出后1小时内，签署本《政府采购活动现场确认声明书》并扫描发送至邮箱2645610819@qq.com）

附件

## 附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：

## 业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（LGSYCG2025029）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

## 附件3：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（LGSYCG2025029）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

## 附件4：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（LGSYCG2025029）】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包投标人名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包投标人1名称）。（分包投标人1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包投标人中小企业合同份额

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包投标人名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

## 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加龙港市公安局交通管理大队（单位名称）的2026年-2028年龙港市交通标志标线增设和维护项目（项目名称）活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（如联合体投标的，联合体协议中的中小企业提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

- 2026年-2028年龙港市交通标志标线增设和维护项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签名或公章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。