附件

采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 需求内容 |
| 广西水资源费改税基础调查与评估 | 1 | 一、工作内容 1、广西水资源费改税实施基础与现状的全面调查。 系统梳理广西水资源禀赋特征，包括水资源总量、时空分布规律、开发利用程度等基础情况，分析用水结构特点和用水效率提升情况。调研广西水资源费改税的政策沿革和实施细则，分析地方政策的具体落实情况，包括税额标准制定、减免税项目设置等。考察广西取水许可管理现状，包括许可证发放情况、取水户登记管理、计量设施覆盖率等。调查各级水行政部门与税务部门的协同机制，包括部门职责分工、信息共享机制等。 2、广西水资源费改税多维度成效的综合评估。 评估改革的环境效应，分析改革对广西用水总量控制的影响，评估用水效率提升情况，包括万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量等关键指标的变化趋势。分析改革对用水结构优化的影响，重点评估地下水超载地区的改善情况。评估改革对高耗水行业的影响，分析改革对促进节水技术应用的实际作用。评估改革的经济效应，分析水资源税收入的使用情况和使用效益。 3、广西水资源费改税存在问题的系统识别。 识别广西在水资源税政策制定方面存在的不足，包括税额标准设置、覆盖范围、减免税政策等方面的问题。分析征管环节存在的薄弱环节，包括计量设施建设滞后、信息共享机制不完善等具体问题。分析管理体制方面的问题，包括部门职责分工、协调机制等制度性障碍。分析公众节水意识、节水产业发展等社会层面的问题在广西的具体表现。 4、优化广西水资源费改税制度的系统对策研究。 基于广西水资源状况和经济发展特点，研究提出科学合理的税额标准调整建议，设计差别化税额标准。研究优化税收优惠政策，强化正向激励作用。研究征管机制的完善路径，包括健全税务与水利部门协作机制，强化取水计量设施建设和监管。研究提升公众意识的有效途径，包括加强政策宣传解读，提高全社会节水意识。研究税收收入管理的具体机制，明确资金投向和使用监管。 二、主要成果 完成《广西水资源费改税基础调查与评估报告》和相关图件。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| - （一）报价要求 - 人民币柒拾万元（¥700000.00元）。供应商报价不得高于控制价，否则按无效报价文件处理。 - （二）项目服务时间及服务地点 - 1、服务期限：合同签订之日起至2027年12月31日止。 - 2、服务地点：广西区内（采购人指定地点）。 - （三）服务交付时间及交付地点 - 该项目计划分两年实施。 - 1、交付时间： （1）2026年4月底前，项目启动，开展基础调查； （2）2026年6月底前，完成项目组织机构建设、基础资料收集、实地调研等工作； （2）2026年12月底前，进行问题识别和原因分析； （3）2027年6月底前，开展政策优化研究、征管体制研究、制度机制研究。 （4）2027年11月底前，完成报告编制、技术图件制作，组织专家评审和项目验收。 - 2、交付地点：广西南宁市。 - （四）付款条件 - 自签订合同后10个工作日内支付合同金额的40%，剩余款项根据工作进度和预算安排情况支付。具体以合同为准。付款前成交供应商先开具增值税发票给采购人。 - （五）其他要求 - 1、项目编制报告应符合有关的标准、规范要求，内容完整，重点突出。 - 2、具体成果文件份数按采购人实际需要提供。 - 3、质量标准：编制质量符合国家现行相关规范标准的规定，达到主管部门评审标准，并通过评审。 - 4、采购人审核通过方案后，中标人才能实施，否则引起的经济损失等后果由中标人承担；实施过程中属于中标人原因造成的错漏等失误，由中标人负责改正，相关费用包含在合同总价中。投标人在投标时须充分考虑该成本。 |  |  |