广东西江流域（云浮市罗定市）

中央财政国土绿化示范项目作业设计技术服务

用户需求书

一、供应商资格

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格承诺函》。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格承诺函》。

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格承诺函》。

5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定），提供《资格承诺函》。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

（三）本项目特定的资格要求：

1、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。提供《资格声明函》。

3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。提供《资格声明函》

（四）本项目接受联合体投标。

（五）投标人须具有有效期内的林业调查规划设计丙级或以上资质。

二、采购项目需求一览表

| 编号 | 采购标的 | 数量 | 主要技术 规格 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东西江流域（云浮市罗定市）中央财政国土绿化示范项目作业设计技术服务 | 一项 | 详见具体 需求 | 叁佰捌拾捌万元整（¥3,880,000.00） |

注：1．报价超出预算金额的列为无效响应处理。2．报价应为人民币含税全包价，包括但不仅限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费、管理费以及会议评审费用等，在合同实施过程中包干使用。

三、技术服务用户需求书

根据《财政部办公厅国家林草局办公室关于修改完善2025年中央财政国土绿化示范项目实施方案并加快推进项目实施的通知》（财办资环〔2025〕20号）和《广东西江流域中央财政国土绿化示范项目实施方案》，云浮市罗定市是项目实施主体单位之一，将实施云浮市罗定市中央财政国土绿化示范项目。建设总任务49779亩，计划完成中龄林抚育9074亩、退化松树林更替修复38561亩、补植修复2144亩；项目总投资约12564.9万元；项目建设期为2025年—2027年。

为做好项目落地设计及建设实施，在调查掌握罗定市国土绿化本底现状基础上，聚焦项目区内生态破碎化、森林质量不高、松材线虫病等问题，以提升区域森林生态系统稳定性和碳汇能力为主要目标，选择合适的作业小班，实施中林抚育、退化林修复、补植修复等措施，采用大面积森林景观斑块统筹提升区域森林质量，重点推进高质量水源涵养林建设，加强珍贵树种及大径材培育，提升阔叶混交林比例，实现罗定市西江流域国土绿化质量系统性提升。为此，罗定市林业局拟委托林业调查规划专业机构，为广东西江流域（云浮市罗定市）中央财政国土绿化示范项目提供作业设计技术服务。

- （一）工作目的和任务

1、工作目的

根据广东西江流域中央财政国土绿化示范项目实施方案，明确罗定市国土绿化示范项目建设内容、技术标准和投资概算等，结合罗定市实际，组织开展作业设计地块现地调查，科学编制罗定市中央财政国土绿化示范项目作业设计。

2、工作任务

（1）在罗定市国土绿化本底现状基础上，分析罗定市区域特点、地形地貌、土壤情况、气候条件、水资源情况、林草资源状况等自然条件以及社会经济情况；相关区域发展、林草生态修复等建设和规划情况。以“因地制宜、突出重点、试点先行、示范引领”为工作思路，按照集中连片、综合治理的方式，筛选合适的山头地块，开展造林地调查，做好中龄林抚育、退化松树林修复和补植修复作业设计，及相应小班的采伐作业设计。

（2）全程跟踪项目建设，提供专业技术服务。

- （二）工作依据

1、法律法规

（1）《中华人民共和国森林法》（2019年12月修订）；

（2）《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年3月修订）；

（3）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月）；

（5）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

（6）《中华人民共和国湿地保护法》（2021年12月）；

（7）《广东省森林保护管理条例》（2023年5月修订）。

2、技术规范

（1）《营造林总体设计规程》（GB/T15782-2009）；

（2）《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；

（3）《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T26424-2010）；

（4）《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）；

（5）《封山（沙）育林技术规程》（GB/T15163-2018）；

（6）《育苗技术规程》（GB/6001-1985）；

（7）《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-1999）；

（8）《造林作业设计规程》（LY/T1607-2024）；

（9）《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）；

（10）《低效林改造技术规程》（LY/T1690-2017）；

（11）《广东省营造林工程定额与造价》（DB44/T773-2010）；

（12）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）。

3、相关资料

（1）《财政部办公厅国家林草局办公室关于修改完善2025年中央财政国土绿化示范项目实施方案并加快推进项目实施的通知》（财办资环〔2025〕20号）；

（2）《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》（粤发〔2022〕21号）；

（3）《广东省林业局关于印发森林质量精准提升行动技术指南的通知》（粤林函〔2023〕11号）；

（4）《广东省森林质量精准提升行动方案（2023—2035年）》（2023年2月）；

（5）《广东省林业局办公室关于修改完善森林质量精准提升行动实施方案的通知》（2023年5月）；

（6）《广东西江流域中央财政国土绿化示范项目实施方案》。

- （三）工作内容

- 1、前期工作准备

- （1）梳理任务

- 根据《广东西江流域中央财政国土绿化示范项目实施方案》，梳理罗定市国土绿化示范项目建设内容、技术标准和投资概算等内容。

- （2）收集资料

- 收集罗定市林草湿荒普查、森林资源归档数据、生态公益林数据、天然林落界数据、自然保护地数据、往期营造林建设数据等专题基础数据。

- （3）制作底图

- 采用地理信息系统（GIS），对罗定市多项森林资源专题数据进行数据分析，获取罗定市国土绿化现状本底数据，结合遥感影像数据，初步筛选出造林地块，制作外业调查工作底图。

- 2、外业调查核实

- 实地调查核实项目所有作业地块，并按相关技术要求填写小班因子调查表等资料，同时拍摄所有作业地块的正射影像图。

- 3、资料整理分析

- 根据外业调查结果，结合相关技术要求，整理分析作业设计所需的作业小班卡片等相关资料，为科学编制作业设计做好准备。

- 4、作业设计编制

- 客观分析罗定市国土绿化现状调查、存在问题，根据建设内容，整合现有的投资政策和渠道，综合考虑年度建设任务、地方财力、资金来源，提出分年度投资计划，科学编制罗定市国土绿化示范项目作业设计，包括采伐设计和作业设计。

- 5、造林落地上图

- 核实造林地块负面清单，确保不存在违规占用耕地、生态保护红线、自然保护区等疑似问题图斑，按照“能上图能落地能种上树”的原则开展造林计划任务上图工作，根据《国土绿化项目落地上图管理规定(试行)》要求，建立项目建设范围地理信息数据库，提交国家造林绿化落地上图管理系统。

- （四）提交成果清单

1、《广东西江流域（云浮市罗定市）中央财政国土绿化示范项目设计作业设计》：包括项目设计文本、统计表、投资概算、作业小班设计图等。

2、《广东西江流域（云浮市罗定市）中央财政国土绿化示范项目采伐设计》：采伐设计需要按照国家和省的技术要求编制，主要包括文本、附件、附表和附图等内容。

3、按照“能上图能落地能种上树”的原则开展造林计划任务上图工作，建立shp格式的项目建设图斑地理信息数据库，提交到国家造林绿化落地上图管理系统。

- （五）工期要求

服务期限：签订合同之日起90个工作日内完成作业设计编制；后续为变更设计跟进技术服务到2027年12月31日。

四、采购项目商务要求

- （一）报价要求

1、本项目调查评价费用应包括劳务费、工具费、劳保费、安全费、法定税费和企业的利润。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位签订的合同金额，合同期限内不作调整；

2、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；

3、投标人的投标报价不得超过财政预算限额，投标报价超出预算金额的将作废标处理；本项目财政预算为：人民币叁佰捌拾捌万元整（¥3,880,000.00）；

4、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人提出的综合单价或总价为依据；

5、参与报价供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；

6、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还有可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

- （二）项目实施地点

本项目实施地点为广东省云浮罗定市。

- （三）项目付款方式

1、分期付款，合同生效后15个工作日内支付合同总金额的30%，提交成果并通过上级林业主管部门审核批复后30个工作日内支付合同总金额的50%，项目验收后15个工作日内支付合同总金额的20%。

2、付款方式：采用银行汇付（含电汇）等形式。

3、中标人每次收取费用时，须向采购人出具相关符合要求的项目所在地税务部门开具的增值税发票。

注：因本项目使用的是财政资金，采购人在付款期限内向财政部门申请支付合同价款时，视为采购人已按期付款，财政部门未能按期支付时，采购人有义务催促财政部门尽快付款。

- （四）人员及设备配置要求

1、由于本项目工作量大、专业性强，投标人须组织一支具有丰富经验的团队配备相应设备来开展此项目，团队人员分工明确、责任到人，严格按照各项规章制度、工作流程开展工作。

- （五）项目服务要求

1、中标方应按合同要求按时、保质、保量推进项目工作。

2、中标方项目负责人应按采购方的要求参加本项目审查和讨论的全部工作会议，并负责汇报和答疑相关工作。

3、中标方应接受采购方对项目内容、项目完成质量、完成进度等方面的监督和管理。

- （六）验收要求

1、根据采购人规定的时间完成相应工作，并提交工作成果；

2、《广东西江流城(云浮市罗定市)中央财政国土绿化示范项目作业设计》报云浮市林业局审批通过。

- （五）其他要求

1、保密要求：中标人在项目实施过程中，对招标人及企业所提供的所有相关资料、矢量数据，未经招标人书面同意不得向任何第三方泄露。且保密责任不因合同的中止、终止或解除而失效。招标人保留因中标人泄密而造成的一切损失的追究权利，但允许中标人把项目作为业绩成果（纸质版节选）应用于单位的职称评审及评奖。

2、知识产权要求：投标人需对所有成果的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由投标人自行承担。

3、投标人不得将本项目中的内容拆散进行投标。

罗定市林业局

2025年9月15 日

- 附表二：技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 单项分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的理解情况 | 1.根据供应商提供的对项目的理解情况进行评审，能提供对项目的理解情况的，得1分，不提供不得分；如未能提供对项目的理解情况的，以下评分项均不得分。 2.供应商提供的对项目的理解情况具有①项目背景、②对本项目现状特征的理解的，每具有1项得1分，最高得2分；如提供的对项目的理解情况未具有①项目背景、②对本项目现状特征的理解任意1项内容的，以下评分项均不得分。 3.供应商提供的对项目的理解情况能完全满足且优于采购需求的，得7分；能完全满足采购需求的，得4分，能部分满足采购需求的，得1分；不能满足采购需求的，不得分。 | 10分 |
| 2 | 项目实施方案情况 | 1.根据供应商提供的项目实施方案进行评审，能提供项目实施方案，得1分，不提供不得分；如未能提供项目实施方案的，以下评分项均不得分。 2.供应商提供的项目实施方案具有①针对本项目内容编制的技术方案、②对项目重点难点的理解的，每具有1项得1分，最高得2分；如提供的项目实施方案未具有①针对本项目内容编制的技术方案、②对项目重点难点的理解任意1项内容的，以下评分项均不得分。 3.供应商提供的项目实施方案能完全满足且优于采购需求的，得7分；能完全满足采购需求的，得4分，能部分满足采购需求的，得1分；不能满足采购需求的，不得分。 | 10分 |
| 3 | 质量保障措施 | 1.根据供应商提供的质量保障措施进行评审，能提供质量保障措施的，得1分，不提供不得分；如未能提供质量保障措施的，以下评分项均不得分。 2.供应商提供的质量保障措施具有①质量目标、②项目质量的控制措施的，每具有1项得1分，最高得2分；如提供的质量保障措施未具有①质量目标、②项目质量的控制措施任意1项内容的，以下评分项均不得分。 3.供应商提供的质量保障措施能完全满足且优于采购需求的，得7分；能完全满足采购需求的，得4分，能部分满足采购需求的，得1分；不能满足采购需求的，不得分。 | 10分 |
| 4 | 项目进度计划 | 1.根据供应商提供的项目进度计划进行评审，能提供项目进度计划的，得1分，不提供不得分；如未能提供项目进度计划的，以下评分项均不得分。 2.供应商提供的项目进度计划具有①前期资料收集与整理、②数据调查核实、③报告编制的，每具有1项得1分，最高得3分；如提供的项目进度计划未具有①前期资料收集与整理、②数据调查核实、③报告编制任意1项内容的，以下评分项均不得分。 3.供应商提供的项目进度计划能完全满足且优于采购需求的，得6分；能完全满足采购需求的，得4分，能部分满足采购需求的，得2分；不能满足采购需求的，不得分。 | 10分 |
| 5 | 安全保密方案 | 1.根据供应商提供的安全保密方案进行评审，能提供安全保密方案的，得1分，不提供不得分；如未能提供安全保密方案的，以下评分项均不得分。 2.供应商提供的安全保密方案具有①保密保证措施、②技术防范相关措施、③档案资料安全保密制度的，每具有1项得1分，最高得3分；如提供的安全保密方案未具有①保密保证措施、②技术防范相关措施、③档案资料安全保密制度任意1项内容的，以下评分项均不得分。 3.供应商提供的安全保密方案能完全满足且优于采购需求的，得6分；能完全满足采购需求的，得4分，能部分满足采购需求的，得2分；不能满足采购需求的，不得分。 | 10分 |
| 合计 |  |  | 50分 |

- 附表三：商务评审表

| 序号 | 评审 项目 | 评分细则 | 单项分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 供应商提供自2020年以来承接的同类项目业绩，每提供1份同类项目业绩得3分，最高分15分。 注：提供合同复印件并加盖供应商公章，以合同签订时间为准，不符合或无提供不得分。如为联合体响应，联合体各方提供均可。 | 15分 |
| 2 | 设备配置情况 | - 供应商具有航拍工具（无人机），每台航拍工具（无人机）对应一名具有UTC无人驾驶航空器系统操作手合格证或中国民航局颁发的无人机驾驶员执照（操作人员需为投标人本单位员工，否则对应的航拍工具不得分），每投入一台航拍工具（无人机）得0.5分，本项累计最高得5分。 - 注：提供设备购买发票或租赁证明材料、无人驾驶航空器系统操作手合格证或中国民航局颁发的无人机驾驶员执照及投标人为其缴纳的开标日前近三个月内的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据（不可与项目团队人员重复），以上证明材料需加盖投标人公章。若投标人成立不足一个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦视为满足要求。如为联合体响应，联合体各方提供均可。 | 5分 |
| 3 | 项目负责人 | 供应商拟投入的本项目服务团队成员中： 项目负责人具有林业（或园林）专业正高级职称的，得4分；副高级职称的，得2分。 注：提供相关人员职称证书复印件、证明材料为以响应供应商至投标截止之日前近三个月内任意一个月为其购买社保证明材料为准，否则不得分。如为联合体响应，由联合体牵头方提供。 | 4分 |
| 4 | 团队人员 | 项目团队人员（主要负责人除外）具有与本项目相关专业（林业类或园林）副高及以上职称的，每个得2分；中级或以上职称的，每个得1分，同一人具备多项证书、同一专业多人具备不可累计计算；本项最高得16分。 - 注：提供相关人员职称证书、毕业证书及外部证明材料（证明材料为以响应供应商至响应截止之日止近三个月内任意一个月为其购买社保证明材料为准），否则不得分。同一人员只计一次最优得分，同一专业不重复计分，专业是指学历证书上的专业名称。如为联合体响应，联合体各方提供均可。 | 16分 |
| 合计 |  |  | 40分 |

|  | 投标报价得分 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 10分 |
| --- | --- | --- | --- |