一、项目概况

(一)项目立项情况:

根据《邵武市发展改革和科技局关于邵武市三里亭新区供排水建设项目（一期）可行性研究报告的批复》(邵发改投资〔2025〕71号)；项目总投资及资金来源：10100万元，建设资金来源为专项债及自筹。

(二)建设规模及建设内容:

本次评审的工程项目主要建设内容:地下管网工程等。

(三)项目建设相关单位

建设单位: 邵武市住房和城乡建设局

设计单位: 中鼎华创工程技术集团有限公司

预算编制单位: 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司

二、评审结论

本项目送审造价3983002.37元，评审意见造价3842465.52元，审减造价140536.85元，净审减3.53%。核增（减）的主要原因分析汇总如下:

1. 费率调整

根据《信息通信建设工程预算定额》（工信部通信451号）规定，调整了以下费率：

工地器材搬运费费率调整为1.2%，费用审减13203.66元；

工程点交、场地清理费费率调整为1.4%，费用审减11403.15元；

工程车辆使用费费率调整为2.2%，费用审减16804.65元；

冬雨季施工增加费费率调整为2.5%，费用审减6601.83元；

已完工程及设备保护费费率调整为1.8%，费用审减1200.33元。

1. 部分单价调整,材料费审减74854.79元。
2. 具体详工程审核书。