基本格式：

关于对******************项目的意见建议

致：诸暨市宸佳工程管理有限公司

对于贵公司于2026年*月*日公示的*********************项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传真：********

联系人：********

联系电话：**********

联系手机：**********

单位名称：（加盖公章）

二〇二六年*月*日

诸暨市农村发展投资有限公司2026～2027年度单项预算400万以下市政、园林绿化及房屋建筑工程监理服务采购项目采购要素

- 项目名称：诸暨市农村发展投资有限公司2026～2027年度单项预算400万以下市政、园林绿化及房屋建筑工程监理服务采购项目

- 项目内容及规模：诸暨市农村发展投资有限公司2026～2027年度单项预算400万以下市政、园林绿化及房屋建筑工程监理服务采购项目，采购预算金额为30万元，以折扣报价，工程量按实结算，具体内容详见采购需求。

- 投标人（供应商）资格要求：

- 投标人参加本项目采购活动应当具备下列资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本项目的特定资格要求：具备工程监理综合资质或同时具备房屋建筑工程、市政公用工程监理乙级及以上资质。

- 本项目 不 接受联合体投标。

- 评标办法：综合评分法

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分；

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数；

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=20%；

（4）商务技术分评分细则（80分）

| 序号 | 项目 | 评分要点及说明 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 资信 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，本项最高得3分。 注：提供有效期内证书复印件并加盖投标人CA签章，不提供不得分。 | 0-3分 |
| 2 | 项目 业绩 | 投标人自2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)，承担过房建或市政工程监理服务项目的，每提供一个业绩合同得1分，本项最高得2分。 注：提供合同(包括但不限于合同内容、双方签字盖章、签署时间；若合同内容不能体现相关信息的，还需提供合同业主盖章的证明材料)复印件并加盖投标人CA签章，不提供不得分。 | 0-2分 |
| 3 | 人员 配备 | 拟派项目总监理工程师在具有国家注册监理工程师证书(市政公用工程和房屋建筑工程专业)的基础上，同时具有一级注册造价工程师的，得3分。 注：如拟派项目总监理工程师不为同一人，须同时提供一级注册造价工程师证。提供人员相关证书复印件以及在投标人最近连续3个月的社保缴纳证明并加盖投标人CA签章（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），未提供或提供不全不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 投标人在满足本项目采购需求的基础上[总监理工程师至少1人，市政公用工程专业监理工程师及房屋建筑工程专业监理工程师各1人、市政公用工程专业监理员及房屋建筑工程专业监理员各1人、一级注册造价师（土木建筑工程专业）1人]： ①每增加一名国家注册监理工程师(市政公用工程或房屋建筑工程专业)得1分，本项最高得4分。 ②每增加一名专业监理工程师(市政公用工程或房屋建筑工程专业)得0.5分，本项最高得2分。 注：每项资质人员不得重复。提供人员名单、相关证书复印件以及在投标人最近连续3个月的社保缴纳证明并加盖投标人CA签章（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），未提供或提供不全不得分。 | 0-6分 |
| 4 | 项目 方案 | - 根据投标人提供的监理组织、监理规范和监理管理制度是否全面合理，监理工作流程是否科学可行，由评审专家进行综合打分。 ①内容完整全面、科学合理、可行性强的得（4，7]分； ②内容略有欠缺，但相对完整、基本可行的得（2，4]分； ③内容简陋、层次模糊、可行性较差的得（0，2]分； ④未提供或不符合项目的不得分。 | 0-7分 |
|  |  | - 根据投标人提供的监理资料管理方案(包括监理流程、资料管理的流程、资料信息的收集、处理、归档内容等)、保密制度是否完善，由评审专家进行综合打分。 ①内容完整全面、科学合理、可行性强的得（4，7]分； ②内容略有欠缺，但相对完整、基本可行的得（2，4]分； ③内容简陋、层次模糊、可行性较差的得（0，2]分； ④未提供或不符合项目的不得分。 | 0-7分 |
|  |  | - 根据投标人提供的监理日常各项工作制度、监理人员权利和责任是否详细明确、合理可行，由评审专家进行综合打分。 ①内容完整全面、科学合理、可行性强的得（4，7]分； ②内容略有欠缺，但相对完整、基本可行的得（2，4]分； ③内容简陋、层次模糊、可行性较差的得（0，2]分； ④未提供或不符合项目的不得分。 | 0-7分 |
|  |  | - 根据投标人提供的质量目标控制及手段(包括检验批、分部、分项工程的实体质量控制、隐蔽验收、专项验收等复核，功能检测，原材料构配件、节能的把关及方案审核，旁站和质量事故处理手段等)是否科学合理、全面等，由评审专家进行综合打分。 ①内容完整全面、科学合理、可行性强的得（4，7]分； ②内容略有欠缺，但相对完整、基本可行的得（2，4]分； ③内容简陋、层次模糊、可行性较差的得（0，2]分； ④未提供或不符合项目的不得分。 | 0-7分 |
|  |  | - 根据投标人提供的投资控制方案内容全面性、完整性，以及针对本项目有可能存在的风险分析和制定防范性对策的合理性、可行性，由评审专家进行综合打分。 ①内容完整全面、科学合理、可行性强的得（4，7]分； ②内容略有欠缺，但相对完整、基本可行的得（2，4]分； ③内容简陋、层次模糊、可行性较差的得（0，2]分； ④未提供或不符合项目的不得分。 | 0-7分 |
|  |  | - 根据投标人提供的人员、设备的配置和进场计划是否合理，廉政建设、职业操守措施是否合理，由评审专家进行综合打分。 ①内容完整全面、科学合理、可行性强的得（4，7]分； ②内容略有欠缺，但相对完整、基本可行的得（2，4]分； ③内容简陋、层次模糊、可行性较差的得（0，2]分； ④未提供或不符合项目的不得分。 | 0-7分 |
|  |  | - 根据投标人编制的进度管理计划内容是否全面，进度控制目标是否详细，跟踪计划是否及时到位等，由评审专家进行综合打分。 ①内容完整全面、科学合理、可行性强的得（4，7]分； ②内容略有欠缺，但相对完整、基本可行的得（2，4]分； ③内容简陋、层次模糊、可行性较差的得（0，2]分； ④未提供或不符合项目的不得分。 | 0-7分 |
|  |  | - 根据投标人提供的现场安全、文明施工控制方案是否全面，安全文明措施是否可行等，由评审专家进行综合打分。 ①内容完整全面、科学合理、可行性强的得（4，7]分； ②内容略有欠缺，但相对完整、基本可行的得（2，4]分； ③内容简陋、层次模糊、可行性较差的得（0，2]分； ④未提供或不符合项目的不得分。 | 0-7分 |
| 5 | 服务 响应 | 根据投标人提供的服务响应方案（包括服务承诺、对拟投入的技术人员制定具体服务工作计划，确保技术人员到位，提供快速服务响应等相应的保障措施）是否合理可行等，由评审专家进行综合打分。 ①内容完整全面、科学合理、可行性强的得（3，5]分； ②内容略有欠缺，但相对完整、基本可行的得（1，3]分； ③内容简陋、层次模糊、可行性较差的得（0，1]分； ④未提供或不符合项目的不得分。 | 0-5分 |
| 6 | 应急 服务 | 根据投标人针对本项目采购单位提出的应急响应方案，包括应急响应时效、人员应急安排等应急保障措施情况的合理程度及完备程度，由评审专家进行综合打分。 ①内容完整全面、科学合理、可行性强的得（3，5]分； ②内容略有欠缺，但相对完整、基本可行的得（1，3]分； ③内容简陋、层次模糊、可行性较差的得（0，1]分； ④未提供或不符合项目的不得分。 | 0-5分 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 通过资格评审和符合性评审的投标人全部入围进行报价评审。

- 采购需求

- 项目概况

- 采购单位：诸暨市农村发展投资有限公司。

- 项目名称：诸暨市农村发展投资有限公司2026～2027年度单项预算400万以下市政、园林绿化及房屋建筑工程监理服务采购项目。

- 项目规模：年度服务期限内单项预算400万元（不含）以下市政、园林绿化及房屋建筑工程监理服务。

- 服务期限（以先到为准）：自合同签订之日起至2027年12月31日止或合同累计结算金额达到采购预算金额满止。为保证服务的连续性，如在本合同期满前，因不可抗力因素（如法定采购流程未完成、新一轮采购结果尚未确定等），经采购人提出要求并与监理单位协商一致，可就必要的后续服务签订短期补充协议，延续服务期限最长不超过2个月，且延续服务期内服务内容与价格均保持不变。

- 注：如在服务期内已委托的监理项目，在服务期满时未结束的，监理单位必须服务至该项目质量保修期满。服务期内，如监理不到位出现工程质量不符合法律法规等相关规定及工程事故的，采购人有权单方面解除合同，监理单位必须承担由此给采购人造成的损失。

- 服务内容及要求

- 工程监理工作范围（包含但不限于）：

工程实施过程中的质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、组织协调、合同管理、信息管理、安全管理，协调工程项目建设单位与工程建设有关各方的工作关系，以及工作缺陷责任期内等所有的建设内容的全过程施工监理工作。具体监理工作应严格按《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、本招标需求的专用监理要求及相关法律、法规要求组织实施。具体监理项目根据采购人委托确认。

- 工程监理服务内容（包含但不限于）：

- 监理单位派出与工程规模相适应的监理班子，做好工程的监理工作。监理单位必须按照国家和有关建设工程监理规定进行监理，代表建设单位对工程建设进行全过程、全方位监理,监理单位按自行职责对工程质量终身负责。

- 监理工作人员不得与承包工程的有关承包人及其施工管理人员及材料设备供应商发生经济利益关系。

- 监理单位应配备经验丰富的专业技术人员审核施工图纸的设计质量，对设计存在的不合理、不完整、不准确、不安全等情况应及时书面向建设单位和设计单位提出修正意见。

- 严把施工质量关。监理单位应按施工进度编制监理规划和各专业及分部施工实施细则。掌握好各个施工环节，在整个施工过程中要认真检查、督促施工单位严格执行国家和省颁布的有关建筑工程施工验收规范和工程技术标准，并根据施工工序进行全程旁站监理、拍照存档，杜绝偷工减料和粗制滥造。

- 协助建设单位审核施工图的设计和概(预)算,参与主持组织图纸会审,做好记录,写出会审纪要。

- 参与建设单位与施工承包商签订施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。

- 协助建设单位做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经采购人同意下达开工令。

- 审查承包商采购清单及样品的品牌、质量和价格，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助采购人安排甲供材料的供应计划。

- 按建设单位意见，办理设计与施工变更联系单，把好监理关，并负责对施工变更的签证、复核，主持施工图交底，参与设计变更的签证。工程变更的签证须经监理单位拟派的注册造价师审核，并由总监签字确认。

- 主持召开工程协调会议，并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

- 检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

- 督促施工方及时整理技术资料及竣工验收资料。

- 协助建设单位对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核签发，参加审核工程结算，协助建设单位审核工程造价，努力降低工程费用。

- 做好工程项目监理总结，及时提供完整的监理资料（一式二份原件），定期编制监理简报。

- 负责隐蔽工程、分部、分项工程和工程计量工作，协助建设单位组织竣工初验和竣工验收，提交竣工验收报告。

- 负责各种技术资料的收集、整理工作，及时提供完整的施工技术档案资料一式三份原件。

- 保修期内负责定期检查工程质量，对可能发生的质量问题或事故提出责任鉴定意见，处理好善后工作。督促承包商认真履行保修职责，及时回访修缮。履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

- 完成监理规范要求的其他工作内容。

- 项目成果

- 成果报告：质量评估报告、监理合同、监理会议纪要、监理日志、采购人及建设单位要求提供的有关文件及资料。

- 成果报告份数：具体文件、资料、份数等成果及数量以采购人及建设单位实际要求为准。

- 服务要求

- 监理单位应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

- 总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行，未经采购人书面同意，不得更换前述工作人员；监理单位可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员，监理单位更换项目监理机构其他监理人员，并先书面通知采购人，经采购人书面确认同意后方可更换或调整，并且更换或调整人员的资格与能力应当满足该阶段项目监理工作的要求。

- 因工程项目进展需要，采购人提出增加管理人员时，监理方必须保证及时补充符合要求的监理人员。

- 监理单位在监理过程中应独立地进行检测、检验、试验工作，即施工单位须做的检测、检验、试验项目，经过监理单位的旁站见证或独立检测、检验、试验后，能足以客观反映施工单位所做的检测、检验、试验项目数据及工程质量的真实情况。

- 监理单位在监理过程中不得使用施工单位的任何仪器、设备，不得使用施工单位的任何技术资料，不得与施工单位送到同一检测中心（站）进行检测。施工过程中的各类测量复核、设备安装等检测测试工作，均应按国家相关规定组织实施，监理单位与施工单位的测试数据不得相互套用。

- 监理单位提供的资料应符合《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)之规定，同时需满足采购人针对工程档案资料提交的相关要求与规定。

- 如因监理单位过失而造成采购人的经济损失，应当向采购人进行赔偿。

- 如监理单位对施工单位上报的已完工作量未能准确复核，并签署了与实际不符的工作量的工程进度付款凭证，采购人将追究其责任，对由此造成的损失应当向采购人进行赔偿。

- ★人员专业及人数要求

9.1项目监理实行人员定岗、持证上岗和总监负责制度。监理单位应派驻由总监、专业监理工程师、监理员、其他专业人员组成的监理机构，且专业人员配套，各岗位人员应具有相应资质并持证上岗。本工程监理机构监理人员配备必须符合下列要求：

| 序号 | 职务/专业 | 资格要求 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理 工程师 | 具有国家注册监理工程师执业资格，注册专业资质汇总后应涵盖以下两项：①房屋建筑工程；②市政公用工程。 备注：可由具备国家注册监理工程师执业资格的不同人员汇总后满足以上注册专业资质要求。 | 至少1人 |  |
| 2 | 专业监理工程师 | 市政公用工程专业监理工程师：具有市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格或市政公用工程专业省级监理工程师证书 | ①市政公用工程专业监理工程师至少1人； ②房屋建筑工程专业监理工程师至少1人。 |  |
|  |  | 房屋建筑工程专业监理工程师：具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格或房屋建筑工程专业省级监理工程师证书。 |  |  |
| 3 | 监理员 | 具有监理员证书或监理培训证书或以上监理资格。 | ①市政公用工程监理员至少1人； ②房屋建筑工程监理员至少1人。 |  |
| 4 | 其他专业人员 | 注册造价工程师：具有土木建筑专业注册一级造价工程师执业资格。 | 至少1人 |  |

注：（1）上表中每项岗位之间人员不得重复。

（2）总监理工程师、专业监理工程师、监理员、其他专业人员：投标文件中需按上表要求提供人员名单、相关证书复印件以及在投标人最近连续3个月的社保缴纳证明并加盖投标人CA签章（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）。

- 以上所述人员配备为本项目最低人员配备要求。为满足实际监理需要，投标人应根据实际采购人委托项目工程内容、规模、工期等特点及时补充调整监理项目班子人员，以保障工程项目监理工作的顺利实施。

- 9.2投标人拟派总监应无诸暨市外在建项目，如有诸暨市内在建项目，应经原建设单位书面同意其参加其他项目的投标，且最多不得超过一项。否则采购人有权拒绝投标人的投标或取消其（预）中标资格，并记入不良行为记录。注：“在建项目”的起止时间界定：监理合同段成交通知书发出之日（不通过招标方式，开始时间为合同签订之日）起至监理合同所辖施工标段均通过交工验收之日（或监理合同解除之日）止。镇乡（街道）、部门（国企）年度监理项目视作“在建项目”。预中标项目（包含年度监理项目）视作“在建项目”。（商务技术文件中须提供满足要求（拟派总监无在建项目）的相关承诺函（格式自拟）并加盖投标人CA签章，不提供或未实质响应则作无效投标处理。）若有诸暨市内在建项目的同时须提供原建设单位书面同意其参加其他项目的投标的承诺（加盖原建设单位公章），相关证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。

- 9.3投标人需承诺拟派总监在合同期内不能同时参与其他工程的招投标，否则采购人有权取消其中标资格。（商务技术文件中须提供相关承诺函（格式自拟）并加盖投标人CA签章，不提供或未实质响应则作无效投标处理。）

- 相关人员如达不到采购人要求，采购人有权提出重新更换，同时采购人保留采取一切非常措施权利。

- ★采购人通知监理人员到维护项目现场监理，监理单位应在收到通知后1小时内赶到指定地点。如采购人有特殊需求，监理单位须予以配合。（商务技术文件中须提供相关承诺函（格式自拟）并加盖投标人CA签章，不提供或未实质响应则作无效投标处理。）

- 监理人员的交通食宿问题由监理单位自行解决。

- 在各单项工程开展监理工作前，必须另外签订对应单项监理协议，采购人有权在单项监理协议中针对工程特殊性对监理单位提出适配性特殊要求。

- 服务标准

- 《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）等现行国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或行政主管）部门规章及工程所在地的地方性（省、市）法规、规章。

- 国家和地方现行的工程设计、建筑安装技术标准及验收规范、工程质量检验评定标准。

- 经上级有关部门及建设行政主管部门批准的相关批文、设计施工图纸和地质勘察报告等有关技术经济文件。

- 违约责任

- 项目监理机构人员必须严格按照国家、行业及有关要求履行职责，必须严格实行指纹考勤制度，保证人员到岗到位。施工期间，监理机构人员必须到岗，实行指纹考勤与抽查相结合的办法，出勤率不得低于采购人要求，监理机构人员出勤天数未达到规定的每缺勤1天或虽已按指纹但经抽查不在岗，每缺勤一天按以下方式进行罚款：总监理工程师为1000元/天，专业监理工程师及其他人员为500元/天，以上所有人员在项目监理期内累计缺勤达到5次（含）以上10次（含）以下的扣除该监理项目监理费总额的20%，超过10次（不含）的扣除该监理项目总监理费的50%且采购人有权解除合同。（请假必须办理书面请假手续，其他请假方式一律视为缺勤或脱岗处理）。

- 在工程中对工程质量、造价、进度等监理时弄虚作假损害采购人利益的，一经查实，每发现一例，即扣除该监理项目监理费总额的10%。

- 加强对施工中安全问题的监督，如施工中发现安全隐患，应及时向采购人报告，并及时要求施工单位整改。因监理工作不到位引起施工安全问题的，每起扣除监理费1000—5000元不等，如造成施工安全事故的，则除扣除全部监理费外将提请建设行政主管部门依法处理；未落实监督职责（未开展日常检查或现场存在大量安全文明施工问题的）或已对施工单位提出整改意见，但施工单位拒不整改而未向采购人及主管部门报告的，扣除全部履约保证金且采购人有权解除合同。

- 根据监理规范必须旁站的关键部位及关键工序须有专业监理工程师或总监进行旁站，并做好旁站、隐蔽工程记录及监理日记，记录可用文字及影像的形式。专业监理工程师除了每天必须进行巡查外，须督促施工单位严格按图施工，发现问题及时处理，并报总监及采购人现场管理人员。如没有做好相关记录的视情扣罚监理费1000-5000元，如监理工程师没有按要求进行旁站的每查到一次：第一次罚款1000元；第二次罚款2000元；第三次罚款3000元；三次（不含）以上采购人有权解除监理合同，并由监理单位承担一切责任。

- 监理到岗人员必须与投标文件中的人员相一致，未经采购人书面同意，监理单位不得私自调换。监理单位应派遣投标文件中承诺的监理人员进驻现场，除非采购人另有要求或其它不可抗力，监理单位不得以任何理由更换投标文件中拟定的总监理工程师、专业监理工程师等主要监理人员，否则将被视为监理单位违约。项目监理期间，若监理单位因特殊要求更换人员，必须事先取得采购人的书面批准同意以后，才能替换监理人员，否则按擅自更换人员处理：擅自更换监理员的每人次罚款10000元，擅自更换专业监理工程师的每人次罚款20000元，擅自更换总监的每人次罚款30000元。

- 监理人员在审核工程洽商、设计变更单、工程变更单时应及时认真对照招标文件、施工合同、施工图纸、现场监理记录、预算及市场价格等，确保工程量属实，工程费用合理合规。监理单位必须督促施工单位及时上报工程洽商、工程变更单，一般的洽商、变更必须在施工单位上报后7天内签署或提出意见，否则每发生一次扣除监理费1000元，若由于监理人员工作疏忽导致核定的变更明显有误或不合理的，一经认定，每发生一例，即扣除监理费1000元。扣罚款累计超过监理项目合同价的50%的，采购人有权解除合同，并且由此造成的损失由监理单位承担一切责任。

- 监理单位不得以任何形式向采购人工作人员或与监理项目工程相关的管理单位人员赠送各种礼品、礼券或现金，也不得接受承包人或与监理项目工程有利益关系人赠送的各种礼品、礼券、卡、现金或任何其他形式的馈赠，不得接受承包人或与监理项目工程有利益关系人的招待、宴请等，否则，每发生一次，罚款 2000元，累计罚款次数达到5次的，采购人有权解除合同并且由此造成的损失由监理单位承担一切责任。

- 以下情况一经证实，采购人有权解除合同，同时扣除全部履约保证金，并向上级主管部门通报：

- （1）监理人员向施工单位索贿的，包括要求报销发票、索要财物等。

- （2）监理人员向施工单位强行推销施工材料的。

- （3）如出现监理单位签证联系单与实际发生工程量不符的。

- 监理单位应按采购人要求完成服务工作，不得以单项工程量大小及其它各种理由为借口拒绝或推迟代理或降低服务质量，如出现上述违约情形，采购人有权解除合同，并要求监理单位支付违约金20000元。

- 验收

严格遵循国家和行业质量验收相关规范、标准执行。

- 报价要求

- 本项目投标报价采用折扣报价，投标人的有效报价最高（折扣）限价为80.00%，任何超过最高（折扣）限价的报价将被认定为无效报价，作无效响应处理。

- 投标折扣在合同实施期间保持不变，不受实际施工项目多少、施工工期延长导致的监理服务期延长、监理人员增加、监理项目工程施工金额的调整而调整。

- 报价包括履行本项目所有规定服务所产生的全部税金、利润和费用，投标人应充分考虑并将有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

- 收费标准

收费标准：监理费=施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×成交折扣(专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数均以单个监理项目为准)。施工监理收费基价按表1施工监理服务收费基价表确定，计费额以单个施工项目合同价为准，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插入法确定施工监理收费基价。

表1  施工监理服务收费基价表

| 序号 | 计费额（万元） | 收费基价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 16.5 |
| 2 | 1000 | 30.1 |
| 3 | 3000 | 78.1 |
| 4 | 5000 | 120.8 |

- 履约保证金及付款方式

- 履约保证金：合同签订时，监理单位须向采购人缴纳预算金额1%的履约保证金，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如果监理单位未能按合同约定全面履行义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求监理单位承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。履约保证金待年度最后一只工程竣工验收合格后14日内且监理单位完全履行监理义务后，一次性退还(无息)。采用保函形式的自动终止。

- 付款方式：按单只工程施工合同价作为取费基数，工程竣工验收合格完成竣工资料移交归档时后支付监理费用的50%，剩余50%结算完成后10个工作日内按审计后结算价基数比例支付。（注：每次支付前监理单位需根据采购人要求提供结算清单及正式的税务发票，因未按要求提供结算清单及正式的税务发票而引起的延迟付款由监理单位自行承担责任。）

- 最高限价

- 本次采购以折扣报价，工程量按实结算，最高（折扣）限价为80.00%，任何超过最高（折扣）限价的报价将被认定为无效报价（报价包括履行本项目所有规定服务所产生的全部税金、利润和费用，投标人应充分考虑并将有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价）。

- 最高合同金额不超过人民币叁拾万元整（¥300000.00）。

- 考核管理

- 考核办法：年度服务期间根据每个项目考核累计扣分。年度累计扣分在25分（含）以下的为合格，年度累计扣分在25分（不含）以上的为不合格。累计考核为不合格的，采购人可以直接单方取消合同，但所有正在实施的项目合同必须执行完成。对因监理单位工作失职造成重大影响和后果的，由监理单位承担一切责任。

- 此考核办法作为监理单位的履约情况评定，考核扣分细则详见《监理项目考核评分表》。

- 每次考核完成后，采购人宣布考核结果及存在的问题，并限期监理单位整改，如不能及时处理需上报说明原因。经济处罚金额按1000元/次计取，在进度款中扣除，并通知监理单位原因。

- 项目实施过程中，若采购人根据实际需要对作业规范和考核标准进行修正的，监理单位无条件予以执行。

- 监理项目考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 评分标准级 扣分标准 | 考核扣分 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隐蔽工程 监理 （20分） | 1.未对隐蔽工程实行全过程旁站，每次扣5分。 |  |  |
|  |  | 2.未对隐蔽工程关键工序留存清晰、连续的影像资料，或资料无法反映施工实况，每次扣3分。 |  |  |
|  |  | 3.影像资料未按工程、工序分类归档，移交混乱，每次扣2分。 |  |  |
| 2 | 验收与签字权限 （15分） | 1.未经现场验收即签字确认隐蔽工程，每次扣10分。 |  |  |
|  |  | 2.默许或纵容施工单位在未验收情况下进行下道工序，每次扣5分。 |  |  |
| 3 | 问题发现与报告 （15分） | 1.未及时发现重大质量/安全隐患，每次扣3分。 |  |  |
|  |  | 2.发现质量问题后未在24小时内签发书面《监理通知单》，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 3.发出通知后未有效跟踪、验证整改结果，导致问题整改未闭环，每次扣2分。 |  |  |
| 4 | 工作配合与主动性 （10分） | 1.无正当理由，未能按施工单位合理通知时间到场进行旁站或验收，每次扣3分。 |  |  |
|  |  | 2.对施工单位提出的合理技术咨询、协调需求，消极推诿、响应迟缓，每次扣2分。 |  |  |
| 5 | 验收与签字权限 （10分） | 1.监理日志记录不真实、不完整、与施工实际情况严重不符，每次扣3分。 |  |  |
|  |  | 2.监理日志与施工日志、影像资料在关键内容上存在矛盾，每次扣2分。 |  |  |
| 6 | 人员到位与履职 （10分） | 1.总监理工程师月到位率不足23天，或缺席重要节点验收，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.现场监理人员不具备相应资格或能力，扣5分。 |  |  |
| 7 | 进度与投资控制 （10分） | 1.对施工单位上报的进度款、工程量审核严重失准，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2.对工程变更、签证审核不严，造成投资失控，每次扣3分。 |  |  |
| 8 | 廉洁与职业操守 （10分） | 1.有证据表明存在“吃、拿、卡、要”等不廉洁行为，本项得0分，并解除合同。 |  |  |
|  |  | 2.与被监理方同食宿，或费用由被监理方承担，每次扣5分。 |  |  |
| 9 | 合计得分 |  |  |  |
| 10 | 考核日期 |  |  |  |

- 特别说明

- 本采购需求中标注“★”项为实质性要求条款，必须作出实质性响应。若其中任意一条打“★”的条款不满足（或出现“负偏离”）则投标无效。投标人须在投标文件中提供相关证明材料复印件或作出相关承诺（承诺函格式自拟），未提供相关证明材料复印件或相关承诺（或承诺内容不符）均作无效投标处理。