南京市交通工程项目招标计划表

（2026年上半年）

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 标段名称 | 合同段主要工程或工作内容 | 合同工期 | 预估合同金额 （万元） | 计划招标时间 | 招标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工 | 南京港新生圩港区码头改建二期工程配套陆域改造项目 | 施工 | 为提高公司散化货种的堆存能力，发挥公司在散化货种方面的中转优势，拟建设414、4204和7303仓库，总建筑面积47375.43m2。 | 6个月 | 11000 | 2026年4月 | 南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司 |
| 2 | 货物 | 南京港新生圩港区码头改建二期工程配套陆域改造项目 | 行车采购 | 南京港新生圩港区码头改建二期工程配套陆域改造项目配套四台行车采购安装。 | 2个月 | 912 | 2026年6月 | 南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司 |
| 3 | 监理 | 南京港新生圩港区码头改建二期工程配套陆域改造项目 | 监理 | 为提高公司散化货种的堆存能力，发挥公司在散化货种方面的中转优势，拟建设414、4204和7303仓库，总建筑面积47375.43m2监理。 | 6个月 | 100 | 2026年5月 | 南京港（集团）有限公司新生圩港务分公司 |
| 4 | 设计施工总承包 | 南京港龙潭集装箱有限公司106堆场物流仓库项目（一期） | 设计施工总承包 | 新建1座2.4万平方米丙二类仓库及配套、消防、给排水、通信、拆装箱场地等配套设施。 | 270天 | 7700 | 2026年6月 | 南京港龙潭集装箱有限公司 |
| 5 | 设计施工总承包 | 南京港龙潭集装箱有限公司816B物流仓库建设项目 | 设计施工总承包 | 新建1座1.7万平方米丙二类仓库及配套、消防、给排水、通信、拆装箱场地等配套设施。 | 240天 | 5600 | 2026年6月 | 南京港龙潭集装箱有限公司 |
| 6 | 监理 | 南京港龙潭港区南京港机重工制造有限公司扩建工程（总装码头建设项目） | 监理 | 对南京港机重工公司现有码头进行升级扩建工程的监理工作。工程施工内容包括沿原码头向上游扩建290米码头岸线，码头宽度51米，建造一座两万吨级码头，同时将公司原码头上游侧局部加宽至51米。 | 9个月 | 498 | 2026年3月 | 南京港机重工制造有限公司 |
| 7 | 货物 | 南京地铁1号线机电系统设备更新改造项目 | 1号线机电系统风水电核心设备采购 | 1号线全线地下车站（19座）冷水机组设备采购、1号线全线地下车站通风空调节能控制系统集成采购、1号线全线隧道事故风机（TVF风机）、车站大系统送排风机以及相关大功率风机（功率37KW及以上）采购、1号线全线冷冻水泵、冷却水泵、消防泵、生活给水泵、潜污泵以及污水密闭提升装置等设备采购、1号线全线冷冻水泵、冷却水泵、消防泵、生活给水泵、潜污泵以及污水密闭提升装置等设备采购、1号线全线地下车站土建表冷器、组合式空调箱以及空调柜设备采购、1号线一期地下站环控电控柜采购。 | 2026年8月-2030年12月 | 13200 | 2026年4月 | 南京地铁运营有限责任公司 |
| 8 | 货物 | 南京地铁1号线车辆段设备更新改造项目 | 工程车更新改造 | 针对两台JW-7型接触网作业车的各系统部件进行全面的评估、检测、解体更新改造（大修），更换老化件、磨损件、变形件及刷新应用程序，恢复其原动力性能与使用状态。同时为进一步提高作业车的使用性能，还需对该车的个别系统有针对性地实施升级改造。 | 2026年-2027年 | 295 | 2026年3月 | 南京地铁运营有限责任公司 |
| 9 | 货物 | 南京地铁1号线车辆段设备更新改造项目 | 起重机更新改造 | 为满足生产需要，提高设备使用稳定性，需对设备进行大修或更新改造，检修内容主要包含更换电动葫芦及走行小车、电气元件、线束线缆、钢丝绳、制动器、吊钩组（检换）、滑触线、集电器、超载限制器、限位开关、指示灯、无线遥控器、轨道调整（检换）及升级变频控制等。对轨道进行检查矫正。恢复起重机械出厂性能，保证吊运作业顺利进行。加装1台起重机登高扶梯。 | 2026年-2027年 | 171 | 2026年3月 | 南京地铁运营有限责任公司 |
| 10 | 货物 | 南京地铁1号线车辆段设备更新改造项目 | 架大修设备、公铁两用车更新改造 | 为满足生产需要，提高设备使用稳定性，需对以上7台设备进行全面检查，大范围解体检修零部件，更换老化件、磨损件、检测调整设备精度、优化设备程序，升级设备电气控制系统，恢复设备出厂性能，保证作业顺利进行。 | 2026年-2027年 | 533 | 2026年5月 | 南京地铁运营有限责任公司 |
| 11 | 其他 | 南京地铁2号线通信信号系统设备更新改造项目 | 线路复测 | 南京地铁2号线管界内的全部线路（包含停车场及车辆段）进行线路复测、拟合计算轨道线路现状数据，计算并形成专业图纸。内容包括但不限于：平面曲线、竖曲线、坡度、变坡点、各类设备运营里程复核（道岔、警冲标、站中心）、各类道床分界里程等。 | 2026年5月-2030年12月 | 476.55 | 2026年5月 | 南京地铁运营有限责任公司 |
| 12 | 勘察设计 | 江心洲中部夹江通道工程（洲岛过江通道） | 勘察设计 | 江心洲中部夹江通道工程（洲岛过江通道）初步设计和施工图设计（含初勘、详勘、初测、详测）、必须的专题研究及评审、规划条件办理及政府有关部门的协调等工作。 | 1年 | 3300 | 2026年3月 | 南京市公共工程建设中心 |
| 13 | 其他 | 江心洲中部夹江通道工程（洲岛过江通道） | 设计咨询 | 江心洲中部夹江通道工程（洲岛过江通道）勘察设计咨询服务及项目建设期间的咨询服务。 | 1年 | 300 | 2026年3月 | 南京市公共工程建设中心 |
| 14 | 养护工程 | 公路集团2026年度路面修复养护项目 | / | 对破损、平整度不足路段反车辙较深路段开展修复养护共计约21.255车道公里。 | 6个月 | 1499 | 2026年6月 | 南京公路发展（集团）有限公司 |
| 15 | 养护工程 | 绕越高速东南段秦淮河特大桥维修加固项目 | / | 在箱梁内增设通长体外预应力钢束，同时在腹板主拉应力较大的梁段粘贴钢板。采用封闭裂缝或压力灌注的方式处理结构裂缝；对于局部混凝土剥落、锈胀露筋等病害，清理钢筋锈迹及劣化混凝土后采用环氧砂浆修补完整。 | 6个月 | 950 | 2026年6月 | 南京公路发展（集团）有限公司 |
| 16 | 施工 | 328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程 | G328NJ-JK3 | 为K12+360～K14+535设计范围内的监控工程施工。 | 90日历天 | 320 | 2026年6月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 17 | 施工 |  | G328NJ-ZM2 | 为K12+360～K14+535设计范围内的照明工程施工。 | 90日历天 | 484 | 2026年6月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 18 | 施工 |  | G328NJ-LH3 | 为K12+360～K13+448设计范围内的绿化工程施工。 | 60日历天 | 910 | 2026年6月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 19 | 施工 |  | G328NJ-LH4 | 为K13+448～K14+535设计范围内的绿化工程施工。 | 60日历天 | 949 | 2026年6月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 20 | 施工 | 356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程 | S356-JA1标 | ZK0+-350~K3+980西江路至龙港路段交通安全设施工程，主要包含交通标志、交通标线、护栏及其他相关交通安全设施等。 | 15个月 | 1300 | 2026年6月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 21 | 施工 |  | S356-JK1标 | ZK0+-350~K3+980西江路至龙港路段监控信号工程，主要包含交通信号灯布设、交通监控设备安装及公路监控系统搭建等。 | 15个月 | 800 | 2026年6月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 22 | 施工 |  | S356-LDZM1标 | ZK0+-350~K3+980西江路至龙港路段路灯照明工程，主要包含路灯、合杆、箱变等。 | 15个月 | 1450 | 2026年6月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 23 | 施工 |  | S356-LM1标 | ZK0+-350~K3+980西江路至龙港路段路面工程，主要包含道路路面铺装、水稳，桥梁路面铺装、防水层、伸缩缝、桥面排水等。 | 16个月 | 5850 | 2026年5月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 24 | 监理 |  | S356-JL4标 | ZK0+-350~K3+980西江路至龙港路段路面工程，路灯照明工程、监控信号工程、交通安全设施工程监理工作等。 | 16个月 | 费率1.1% | 2026年5月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 25 | 施工 | 南京南站集疏运系统南环线快速化改造工程路面施工项目 | NHX-LM标段 | 南京南站集疏运系统南环线快速化改造工程站前隧道段及岔路口互通段路面工程施工。 | 30个月 | 9700 | 2026年3月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 26 | 养护工程 | 2026年南京市普通国省道路面养护（路面及附属设施改造）工程 | 2026LMYH-1 | 本项目拟对G104、G205、G635等7条普通国省道开展路面养护，主要工程内容为出新沥青路面，同步对标线、排水等附属设施进行修复。 | 6个月 | 19000 | 2026年4月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 27 |  |  | 2026LMYH-2 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 2026LMYH-3 |  |  |  |  |  |
| 29 | 养护工程 | 2026年南京市普通国省道交安精细化提升工程 | 2026JAYH-1 | 本项目拟对G635全线（不含G235共线段）及S204、S246部分平面交叉口开展交通安全精细化提升。 | 6个月 | 2700 | 2026年4月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 30 | 养护工程 | 2026年南京市普通国省道交通安全设施更新改造与维护工程 | 2026BZBX-1 | 本项目拟对南京市公路事业发展中心管辖的25条普通国省道标志、标线、护栏等交通安全设施进行更新改造与维护。 | 12个月 | 2800 | 2026年3月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 31 |  |  | 2026BZBX-2 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 2026BZBX-3 |  |  |  |  |  |
| 33 | 养护工程 | 绕城公路双龙街立交至运粮河大桥局部路段声屏障维修工程 | 2026RCSPZ-YH | 本项目拟对绕城公路双龙街立交至运粮河大桥局部路段声屏障进行维修、更换。 | 3个月 | 600 | 2026年5月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 34 | 养护工程 | 2026年南京市普通国省道路面养护（路面及附属设施改造）工程施工监理项目 | 2026LMJL-1 | 本项目拟对2026年南京市普通国省道路面养护（路面及附属设施改造）工程开展施工监理。 | 6个月 | 400 | 2026年4月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 35 |  |  | 2026LMJL-2 |  |  |  |  |  |
| 36 | 养护工程 | 2026年上半年南京市普通国省道集中小修工程 | 2026JXSG1 | 南京市普通国省道路基路面病害集中小修。 | 3个月 | 4000 | 2026年4月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 37 | 养护工程 | 2026年南京市普通国省道路基专项整治及应急养护 | 2026LJSG | 本项目拟对G635、G235、G346、S246等10条普通国省道开展边坡、排水设施修复；同步对13处脱空（疏松）路段进行处置；对14处涵洞进行修复。 | 4个月 | 600 | 2026年3月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 38 | 养护工程 | 2026年南京市普通国省道桥梁维修加固工程 | 2026QLJG1 | 桥梁维修加固。 | 7个月 | 1700 | 2026年5月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 39 |  |  | 2026QLJG2 |  |  |  |  |  |
| 40 | 养护工程 | 2026年南京市普通国省道桥梁预防性养护工程 | 2026QLYF1 | 支座、伸缩缝维修更换、桥头跳车处置。 | 5个月 | 700 | 2026年5月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 41 |  |  | 2026QLYF2 |  |  |  |  |  |
| 42 | 养护工程 | 南京市绕城公路路域环境整治提升工程 | 2026RCZZ | 绕城公路路域环境整治及提升。 | 3个月 | 850 | 2026年3月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 43 | 养护工程 | 2026年南京市普通国省道路网监测设施建设项目 | / | 在南京市普通国省道上建设交通量调查、视频监控、多功能调查站点等设施和配套的通信供电、防雷接地等。 | 4个月 | 640 | 2026年6月 | 南京市公路事业发展中心 |
| 44 | 养护工程 | GH9芜申线航道高淳段（K199-K210+775）部分航段专项养护疏浚 | / | 对芜申线高淳段（K199-K202+960、K206+120-K210+775）开展疏浚，疏浚标准为底宽不小于45m，航道底高程不高于-2.406m（1985国家高程），两侧边坡坡比1:5。疏浚里程8.615km，疏浚土方18.5万方。 | 6个月 | 1170 | 2026年5月 | 南京市航道事业发展中心 |
| 45 | 养护工程 | 玉带船闸启闭机专项养护机电改造 | / | 闸门启闭机由滚球丝杆传动式启闭机调整为液压直推式启闭机，液压缸卧式布置在闸首边墩空箱内，工作条件为静水启闭，工作行程3890mm。平板阀门启闭机由滚球丝杆传动式启闭机调整为液压直推式启闭机，阀门启闭机立式安装在闸首顶部支墩上，工作条件为动水开启，工作行程2700mm，阀门最大启门力160kN。闸、阀门启闭机共4套泵站，泵组一用一备，确保船闸的正常运行。 | 6个月 | 780 | 2026年5月 | 南京市航道事业发展中心 |
| 46 | 养护工程 | 2026年、2027年航闸养护工程 | 勘察设计 | 主要勘察设计内容为：航道疏浚工程、航标设施新建及改建工程、船闸附属设施维修与技术改造工程（不含大修项目）、应急抢通工程及其他专项养护工程。 | 2年 | 351 | 2026年3月 | 南京市航道事业发展中心 |
| 47 | 养护工程 | 2026年、2027年航闸养护工程 | 施工监理 | 主要施工监理内容为：航道疏浚工程、航标设施新建及改建工程、船闸附属设施维修与技术改造工程（不含大修项目）、应急抢通工程及其他专项养护工程。 | 2年 | 230 | 2026年3月 | 南京市航道事业发展中心 |
| 48 | 养护工程 | 江北新区（直管区）农村公路养护工程 | YHSG1 | 农村公路道路病害维修、边坡防护及交安提升工程等。 | 2个月 | 500 | 2026年6月 | 南京江北新区公路管理站 |
| 49 | 养护工程 | 2025年江宁区农村公路高质量提档升级工程 | SJ1 | 江宁区农村公路养护、危桥改造及安全防护工程初步设计及施工图设计。 | 24个月 | 400 | 2026年3月 | 南京市江宁区交通运输局 |
| 50 |  |  | SJ2 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | SJ3 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | SJ4 |  |  |  |  |  |
| 53 | 养护工程 | 2025年江宁区农村公路提档升级工程 | SG1 | 江宁区农村公路养护、危桥改造及安全防护工程施工。 | 24个月 | 18000 | 2026年6月 | 南京市江宁区交通运输局 |
| 54 |  |  | SG2 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | SG3 |  |  |  |  |  |
| 56 | 养护工程 | 2025年江宁区农村公路提档升级工程 | JL1 | 江宁区农村公路养护、危桥改造及安全防护工程监理。 | 24个月 | 400 | 2026年6月 | 南京市江宁区交通运输局 |
| 57 |  |  | JL2 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | JL3 |  |  |  |  |  |
| 59 | 养护工程 | 2025年江宁区农村公路提档升级工程 | JC1 | 江宁区农村公路养护、危桥改造及安全防护工程检测。 | 24个月 | 150 | 2026年6月 | 南京市江宁区交通运输局 |
| 60 |  |  | JC2 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | JC3 |  |  |  |  |  |
| 62 | 勘察设计 | 六合区机场快速路下穿沪宁合、宁淮城际及宁启铁路涉铁节点建设工程 | 勘察设计LHJC-SJ1标段 | 浦六路平交口至站前路平交口中涉铁下穿段约230米，主要设计内容包括下穿宁启铁路3孔顶进框构和下穿北沿江高铁、宁淮城际铁路桩板桥等工程的勘察设计及后续服务等。 | 6个月 | 560 | 2026年3月 | 南京市六合区交通运输局 |
| 63 | 养护工程 | 2026年度六合区县道养护及桥梁维修工程 | 养护工程YHGC25-SG标段 | 对区内约26公里县道进行大中修，以及对10座三类县道桥梁维修和1座危桥拆除等。 | 8个月 | 3750 | 2026年5月 | 南京市六合区交通运输局 |
| 64 | 施工 | 247省道金牛湖至省界段改扩建工程 | 施工S247JNH-SG标段 | 全长5.304公里，双向六车道一级公路，工程内容包括路基工程、路面工程、排水、桥梁工程、交通工程及沿线配套设施等施工及缺陷责任。 | 3年 | 35000 | 2026年5月 | 南京市六合区交通运输局 |
| 65 | 监理 |  | 施工监理S247JNH-JL标段 | 全长5.304公里，双向六车道一级公路，内容包括路基工程、路面工程、排水、桥梁工程、交通工程及沿线配套设施等施工及缺陷责任的监理服务。 | 3年 | 500 | 2026年5月 | 南京市六合区交通运输局 |
| 66 | 养护工程 | 栖霞区X305龙靖线（集镇段）养护工程 | 养护 | 对县道X305路面进行刨铣，加铺沥青混凝土，道路侧增设边沟。 | 100天 | 600 | 2026年6月 | 南京市栖霞区交通运输局 |
| 67 | 养护工程 | 八卦洲街道CBA3上坝子堤路等农村公路改善提升工程 | 养护 | 对上坝子堤路、中桥子堤路2条道路进行改善提升，主要实施内容均为对原有路面进行整平后铺设碎石，最后浇筑水泥混凝土，总长度为 5.63 公里。 | 40天 | 402 | 2026年3月 | 南京市栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 |
| 68 | 养护工程 | 八卦洲街道2026年农村公路养护工程 | 养护 | 对Y920大同线、C937东河线等8条道路实施养护工程，道路总长度约5.42km，工程主要实施内容为病害处理、铺设沥青、增加错车道、混凝土顺接和安防设施建设等。 | 60天 | 520 | 2026年6月 | 南京市栖霞区人民政府八卦洲街道办事处 |
| 69 | 施工 | 东屏街道2026年对外村组连接道路项目 | 施工 | 东屏街道各村村内道路及农田连接道路建设，采用四级公路标准，共计26.36公里。 | 120天 | 875 | 2026年6月 | 东屏街道办事处 |
| 70 | 施工 | 新建润阳路南延（龙山路至青年路段）项目 | 施工 | 全长约570米，采用三级公路标准，项目工程主要包含道路工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程、路灯工程及其他相关附属工程等。 | 240天 | 2600 | 2026年6月 | 江苏永阳建设发展集团有限公司 |
| 71 | 养护工程 | 2026年溧水区农村公路养护维修工程 | LSNL-YH1标段 | 本项目包含白明线、白马互通连接线、和新线经一路、白石线沙河大桥段、傅潘线、张东线等共19条线路的道路养护维修。对本项目范围内的沥青面层、水稳基层或砼基层、护栏、标志标线及边沟等进行养护维修以及为实施以上永久工程而必须的临时工程的施工和缺陷修复。 | 4个月 | 960 | 2026年6月 | 南京市溧水区交通运输局 |
| 72 | 货物 | 高淳小花作业区码头工程 | 设备采购及安装 | 6台固定吊生产、安装、调试等。 | 6个月 | 1100 | 2026年3月 | 南京淳铁建设有限公司 |
| 73 | 货物 | 高淳小花作业区码头工程 | 设备采购及安装 | 6台固定吊的配套设设备的采购及安装。 | 3个月 | 1100 | 2026年5月 | 南京淳铁建设有限公司 |