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询价文件
1. 工程名称
设备基础工程现场施工。
项目所在地
成都市。
请自行决定报价前是否需要勘察施工现场。
内容
为给暗室内设备安装提供基础条件，对现有厂房进行改造，具体服务内容包括：
A． 拆除暗室内设备安装区域地面，负责垃圾清运。
B． 土方开挖，按照图纸完成设备基础浇筑，进行预留预埋，达到设备安装条件。
C． 对基坑超挖部分进行回填并对破坏的地面及电缆沟进行恢复。
报价要求
[bookmark: _GoBack]报价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费、利润等与施工相关的各项费用。
报价人在询价交易平台报总价，报价人应仔细审查施工图，因为报价人疏忽或理解不同出现报价疏漏，视为这部分价格已分摊到其余费用中。
报价时应明确所提供的增值税专用发票种类和税率。
施工工期
甲方通知进场后30个日历天内完成全部施工工作。
6.保密要求 
施工图及相关文件涉及到采购方的技术和商务秘密，参加比价各方应妥善保存，完成比价后及时交回并销毁相关资料，由于比价方的原因引起泄密，采购方保留追究相关法律责任的权利。
7.质保期
工程质保期30年，质保期内免费维修。
8.说明
合同格式见附件：《合同模板》，不在报价时提出异议则视为完全接受合同条款。
该工程最高限价55万元，报价超过最高限价无效，报价最低者推荐中选。
报价方必须为北方工程设计研究院有限公司合格供方，非北方工程设计研究院有限公司合格供方报价无效。施工方需取得基础工程施工资质和安全生产许可证。
注：
具体细节详见施工图。施工图领取联系褚伟宾，电话18903115075。

