平湖市第二人民医院综合医疗服务提升改造二期工程信息化建设补充项目

（线上电子招投标）

（公开招标）

招  标  文  件

项目编号：330482257190370000031-JXYJZFCG-2026-03

采购单位：平湖市第二人民医院

代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

编制日期：2026年1月

目  录

第一章 公开招标采购公告

第二章 投标人须知

附表

一、总则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、定标

七、合同授予

第三章 招标项目需求

第四章 合同样本

第五章 评标办法

第六章 投标相关文件格式

第一章  公开招标采购公告

项目概况

平湖市第二人民医院综合医疗服务提升改造二期工程信息化建设补充项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取（下载）招标文件，并于 2026年2月12日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330482257190370000031-JXYJZFCG-2026-03

项目名称：平湖市第二人民医院综合医疗服务提升改造二期工程信息化建设补充项目

预算金额（元）：528810

最高限价（元）：528810

采购需求：详见招标文件的第三章
    标项名称: 平湖市第二人民医院综合医疗服务提升改造二期工程信息化建设补充项目   
    数量: 详见招标文件的第三章  
    预算金额（元）: 528810  
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件的第三章 
    备注：/

合同履约期限：标项1，详见招标文件的第三章;

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：标项1：无。

三、获取招标文件

时间：/至2026年2月12日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年2月12日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线投标

开标时间：2026年2月12日 09:00

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），嘉兴市银建工程咨询评估有限公司嘉兴港区分公司（嘉兴港区乍浦镇雅山中路170号金旺广场五楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
  4.其他事项：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务（具体详见政府购买服务清单）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平湖市第二人民医院

地    址：浙江省嘉兴市嘉兴港区雅山东路 136号

传    真：  /

项目联系人（询问）：胡陈辰

项目联系方式（询问）：0573-85828821

质疑联系人：徐可慰

质疑联系方式：0573-85828805

2.采购代理机构信息

名    称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

地    址：嘉兴港区乍浦镇雅山中路170号金旺广场五楼

传    真：0573-85528457

项目联系人（询问）：陶晓燕

项目联系方式（询问）：0573-85528457

质疑联系人：金思雯

质疑联系方式：0573-85528457

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嘉兴市财政局港区分局

地    址：嘉兴港区中山东路

传    真：/

联系人 ： 唐老师

监督投诉电话：0573-85623733

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标人须知

## 前附表

| 条款 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：平湖市第二人民医院综合医疗服务提升改造二期工程信息化建设补充项目。 二、采购内容：具体详见采购需求。 三、项目实施地点：采购人指定地点。 四、采购需求：详见采购文件第三章。 五、建设周期：合同签订后20天内完成项目的供货、系统测试并上线试运行后组织项目验收。 六、最高限价：52.8810万元整。 投标单位报价超过最高限价的为无效标。 |  |
| 2 | 合同名称 | 《平湖市第二人民医院综合医疗服务提升改造二期工程信息化建设补充项目采购合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90个日历天。 |  |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |  |
| 5 | 招标服务费：本次代理服务费由中标人支付，代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号规定收费。由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，各投标人应在投标报价中予以考虑。计算后不足7000元按7000元收费。（报价无须单列） |  |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“资信商务及技术文件”和“投标报价文件”三个部分组成。 |  |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |  |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章（公章）。其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签订或盖章后扫描至电子投标文件中上传；凡投标格式文件明确有签字盖章处均应符合。 |  |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |  |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（采用邮寄形式或者直接送达至采购代理公司）投标截止时间前递交、一份（邮寄（或直接送达）地址：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司嘉兴港区分公司（嘉兴港区乍浦镇雅山中路170号金旺广场五楼），联系人：陶晓燕 ，联系电话：0573-85528457）。 |  |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式（或者直接送达方式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄或者逾期送达至规定地点的“备份投标文件”将不予接收；（备注：包裹外包装上请注明项目名称备份投标文件）。 c.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 d.如在开标过程中出现解密失败情况，以备份文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |  |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 13 | 投标截止时间：详见公告 |  |
| 14 | 投标地点：详见公告。 |  |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点。 |  |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |  |
| 17 | 中标结果公告：自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内结果公告于浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)等网站或媒体。中标公告期限为1个工作日。 中标通知书：在发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。 |  |
| 18 | 潜在供应商需在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |  |
| 19 | 一、说明 中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 二、针对本项目的相关规定 1.本项目属于预留份额专门面向中小微企业采购的项目。 2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 |  |
| 20 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |  |
| 21 | # 履约保证金的收取: 无 |  |
| 22 | 中标单位在中标公示结束后再递交与电子加密投标文件内容一致的书面投标文件（正本一份，副本四份）。 |  |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

## 一、总则

## 1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2.相关名词说明

2.1 潜在投标人领取招标文件后,必须按《中华人民共和国保守国家秘密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

2.2 投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间以书面形式提出。

## 3.定义

3.1 “招标人”指平湖市第二人民医院    。

3.2“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.7“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

## 4.招标方式

4.1 本次招标采用公开招标方式进行。

## 5.投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。(格式见第六部分）。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7.质疑和投诉

7.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)、《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）和《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购询问和质疑实施办法的通知》（浙财采监[2025]11号）等规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

7.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

7.3质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

## 8.特别说明

8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

# 二、招标文件

1.招标文件的构成

1.1招标公告

1.2投标人须知

1.3服务项目需求

1.4合同主要条款

1.5评标办法及标准

1.6投标文件相关文件格式

1.7本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- 2.招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，投标人应及时注意网站相关公告，否则后果自负。

2.2招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的电子文档文件为准。

## 2.3对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

## 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

## 总体要求：

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3.供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

4.投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

5．投标文件的组成

包括电子投标文件和电子备份投标文件（选送），均由“资格文件”、“资信商务及技术文件”和“投标报价文件”三个部分组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

电子投标文件投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。未设置关联点而导致失分或无效投标处理的风险由投标人承担。

5.1资格文件(封面详见后附)

5.1.1基本资格条件证明材料：

（以下a~e项是基本资格条件对应证明材料的具体内容，各供应商须在响应文件中出具对应证明材料）

a.具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

①良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

②健全的财务会计制度：

供应商需在响应文件中出具《承诺函》：（由供应商根据本项目自行拟定承诺函）

c.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商须在响应文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》。（由供应商根据本项目行拟定承诺函）

d.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

供应商需在响应文件中出具《承诺函》：（由供应商根据本项目自行拟定承诺函）

e.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺）。

5.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于预留份额专门面向中小微企业采购的项目。（供应商要求为中小企业/小微企业）。

①中小企业声明函；

②供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；（如有）

③供应商符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》；（如有）

5.1.3特定资格要求的相关证明材料（具体要求详见公告）

上述资格证明文件是对供应商资格进行合格性审查的评审依据，供应商应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。

5.2资信商务及技术文件：

5.2.1投标声明书

5.2.2法定代表人授权委托书

5.2.3关于资格的声明函

5.2.4投标人类似案例成功的业绩一览表

5.2.5与本项目实施相关的投标人各类资质证书等

5.2.6投标人情况介绍

5.2.7商务响应表

5.2.8技术偏离表

5.2.9对本项目总体要求的理解、对本项目工作重点难点分析

5.2.10项目实施方案

5.2.11服务承诺：本项目的服务承诺及保证措施

5.2.12项目实施人员一览表

5.2.13项目负责人情况介绍

5.2.14投标人对本项目的合理化建议和改进措施

5.2.15投标人认为需要提供的其他文件及资料（格式自拟）

未提供格式的由投标人自拟格式。

5.3 报价文件：

5.3.1投标函

5.3.2开标一览表

5.3.3投标报价明细表

5.3.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

# 6.投标文件的语言及计量

6.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

6.2投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

# 7. 投标报价

7.1报价和结算均以人民币为单位。

7.2投标人应按招标文件提供的投标报价表格式填写报价，报价表中相应内容的报价必须计算正确（如单价与总价）。

7.3投标人的报价必须是唯一的，多报、漏报均视为无效投标。

7.4报价采用单价核定法，如总报价发生计算错误，将按单价核定总报价，如投标人不接受修正后的价格，其投标则被视为无效投标。

7.5投标人的报价被视为投标人的最后报价或成交价，投标报价应为完成本项目所需要的一切软硬件、辅件、调试、测试、人员费用、税金、培训、管理、招标代理费等完成本项目所需的一切相关费用。

7.6最低报价不能作为中标的保证。

8. 投标文件的有效期

8.1投标文件合格投递后，在本须知前附表第3项规定的日期内有效。

8.2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

# 9.投标保证金

# 无。

# 10.投标文件的签署和份数

# 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件

# 编制完成后同时生成）。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

11.投标文件的上传和递交

1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效；

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至邮寄接收地点或者逾期送达至指定地点的“备份投标文件”将不予接收；（包裹外包装上请注明项目名称备份投标文件）

### c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

## 四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

(二 ) 采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，如有第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评标有关的其他事项。

（三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）开启投标文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，并可通过在线方式或者其他方式对报价进行确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布最终评审结果得分。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

4.1开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

## 五、评标

5.1专家抽取

根据采购项目的特点，在政采云专家库中随机抽取4名和业主代表1名共5人组成评审专家组。

5.2评标的方式

本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

5.3评标程序

5.3.1形式审查:评标委员会将审查投标文件是否真实、完整，总体编排是否有序，文件签署是否正确等。

5.3.2实质审查与比较。

5.3.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

5.3.2.2评标委员会将根据投标人的资信商务及技术文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线答复）进行答复。评委打分可保留一位小数，各投标人的资信商务、技术文件得分为所有评委的有效评分的算术平均数。由指定专人进行计算复核。

5.3.3评标委员会将根据投标人的报价文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线答复）进行答复。

嘉兴市银建工程咨询评估有限公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。

5.3.4评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

5.4澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或通过“政府采购云平台”在线答复），由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# 5.5错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.5.1开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

5.5.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.5.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.5.5客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

5.6.评标过程的保密性

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

5.7废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)报价均超过最高限价，不能支付的；

（3）有效供应商少于3家的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5.8可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

5.8.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

5.8.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

5.8.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

5.8.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.8.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

5.9.无效标条款

5.9.1根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装;

5.9.2供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

- 不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；

- 不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的；

- 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

- 在资格审查过程中，发现供应商有采购文件约定的上述情形的，采购人、采购代理机构应当根据采购文件认定其投标(响应)无效;在评审过程中，发现供应商有采购文件约定的上述情形的，评审小组应当根据采购文件认定其投标(响应)无效，评审报告应详细记录相关情况。资格审查、评审结束后由采购代理机构或采购人书面报告本级财政部门。

5.9.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

5.9.4在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

5.9.5在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

a、投标文件无法定代表人（或委托代理人）签字或盖章,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

b、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

c、投标有效期、服务期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

d、投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

e、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的。

f、资信商务及技术文件中出现报价的。

5.9.5在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

a、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

b、明显不符合招标文件要求的服务内容，或者与招标文件中标“▲”的服务需求、主要功能项目发生实质性偏离的；

c、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

d、仅提交“备份投标文件”的；

5.9.6在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

a、投标报价具有选择性，开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

b、开标一览表和投标报价明细清单填写不完整或字迹不能辨认的；

c、仅提交“备份投标文件”的；

d、投标报价超过最高限价的；

e、经评标委员会评审认定属于异常低价投标（响应）的；

根据财库〔2026〕2号文，出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

5.9.7符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

5.10. 评标原则和评标办法

5.10.1 评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

5.10.2 评标办法。本项目的具体评标办法详见第五章的《评标办法》。

## 六、定标

6.中标人确定

6.1采购单位事先授权评标小组直接确定中标人的，评标小组可直接确定预中标人。

6.2没有事先授权的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标结果交采购人确认。采购人应在收到后5个工作日内对评标结果进行确认。

6.3 中标公告期限为公告1个工作日。

6.4此次招投标实行资格后审。对于投标人有行贿、违规违法经营等行为的，一经发现查实，取消该投标人的中标资格。

6.5中标公告及中标通知书

6.5.1在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

## 七、合同授予

7.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

7.2中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。中标供应商在接到《中标通知书》后，违反采购文件有关规定和要求，不履行投标承诺，在规定时间内拒签合同或放弃中标的，则取消该投标人的中标资格，采购人重新组织采购。

第三章招标项目需求

一、项目概述

为提高医院医疗质量，保障医疗安全，为人民群众提供安全、有效、方便的医疗服务，实现现代化医院管理目标，促进精细化、科学化管理，按照国家、省、市相关要求，对标电子病历五级、互联互通四甲、智慧服务三级，拟在现有建设基础上查漏补缺，本次采购主要包括妇产科和内镜科的门禁系统、新风系统、报警系统、智慧病房系统以及ICU/急诊/手术室改造。

二、采购清单

| 序号 | 系统 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统服务 | 包含人脸门禁、密码门禁、IC读卡器、门禁磁力锁等的安装调试、维保、技术培训及售后服务。 | 详见技术规格要求 |
| 2 | 新风系统服务 | 包含空气质量变送器、环境监控主机、新风控制器等的安装调试、维保、技术培训及售后服务。 | 详见技术规格要求 |
| 3 | 报警系统服务 | 包含CK报警、残卫报警等模块的安装调试、维保、技术培训及售后服务。 | 详见技术规格要求 |
| 4 | ICU/急诊/手术室改造服务 | 对ICU/急诊/手术室改造，包含无线授权、光模块、手持便捷式核验机等的安装调试、维保、技术培训及售后服务。 | 详见技术规格要求 |
| 5 | 智慧病房系统服务 | 包含医护主机、分机、电视支架、病房智能交互系统、护士站智能交互系统等模块的安装调试、维保、技术培训及售后服务。 | 详见技术规格要求 |
| 6 | 指令性改造服务 | 包含排队叫号系统指令性改造，安装调试、维保、技术培训及售后服务。 | 详见技术规格要求 |
| 7 | HIS对接服务 | 包药机/发药机HIS对接服务及介入系统HIS对接服务。 | 详见技术规格要求 |

三、技术规格要求

3.1门禁系统服务

集成门禁系统，并将新装所有门禁纳入原有门禁管理系统中，实现门禁统一管理。

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸门禁 | 屏幕：7英寸LCD触摸屏，9:16比例，分辨率不低于600*1024。 摄像头：200万宽动态双目摄像头，含1个可见光、1个850nm红外镜头。 存储：本地支持不少于2万人脸库、5万张卡、15万条事件记录。 认证：人脸、刷卡（M1/IC/NFC/CPU卡）、密码及组合认证，支持1:N识别≤0.2s，准确率≥99%。 功能：口罩检测（提醒/强制模式）、可视对讲、远程视频预览、防拆报警、断网续传 | 套 | 23 |
| 2 | 密码门禁 | 单门/双门控制器，采用32位400MHZ高速CPU，配合32MBits RAM，256MBits Flash,嵌入式Linux操作系统。采用以太网加RS485工业总线双通讯技术，连接后台管理系统。通过控制器将读卡器和输入设备、输出设备连接，组成一个完整的控制系统 | 套 | 18 |
| 3 | IC读卡器 | 支持IC卡读取，输出格式为韦根26/3415。适用于门禁系统 | 个 | 36 |
| 4 | 门禁磁力锁 | 电源参数为12V DC；使用环境温度-15℃-45℃，湿度10%-90%，支持简体中文及多国语言；具备一组门磁和开门按钮信号输入，四行蓝色液晶显示，双色LED指示灯，16位数字键盘，支持1扇门防潜返功能 | 套 | 12 |
| 5 | 磁力锁 | 最大吸力≥180kg，断电自动解锁 | 套 | 14 |
| 6 | 电插锁 | 工作电压DC12V，支持0/3/6/9秒延时设置；环境适应温度-10℃~+55℃，湿度0~95%；具备光电控制技术、超低温设计及内置反向电流保护，高强度铝合金锁体搭配不锈钢锁舌 | 套 | 12 |
| 7 | 网线CAT6 | 1)参照标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 E级、ANSI/TIA-568.2-D Cat6 2)插头工艺：插头保护装置全透明设计，与水晶头及线缆完美结合、高雅耐看；尾部高韧性长柄支撑、有效缓解跳线在使用过程中的悬挂疲劳，提高使用寿命；免高温注塑工艺，有效改善传输性能；原厂成型测试，七种颜色可选 3)导体：多股绞合铜软导体 4)线规：24AWG 5)线缆结构：中心十字骨架线对隔离技术、有效降低近端串音 6)水晶头：前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定、三叉水晶头簧片，降低与线材之间接触电阻； 7)支持带宽：250MHz 8)插头接插次数：≥1000次。 9)工作温度：-10°C ~ +60°C， 10)长度可根据客户需求定制 | 米 | 4660 |
| 8 | 集中供电电源 | 适配器--5degC-45degC-90V-270V-12V/2A-中式插头/DC头增加独立包材拆分编码 | 个 | 1 |

3.2新风系统服务

集成新风系统，实现实时监测室内空气中的pm2.5含量，如果检测到空气质量不佳，启动新风系统进行换气。

提供新风系统的运行维护及保养、故障排除与维修服务。

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 空气质量变送器 | 485型单co2（5000ppm） 485型co2温湿度（5000ppm） 4-20mA型单co2（5000ppm） 0-5V型 | 台 | 67 |
| - 2 | 环境监控主机 | LORA无线主机（485+以太网） LORA无线主机（485+以太网+4G） 增加短信告警功能 升级为容管理485测点及无线测点 | 台 | 5 |
| - 3 | 二楼新风控制器 | 串口参数为RS485，波特率9600，支持室内机开机、关机命令及状态、温度查询，例室内温度查询响应显示25.3度 | 套 | 2 |
| - 4 | 三楼新风控制器 | 定制，实现环境主机对风机的控制，达到无人启停 | 套 | 3 |
| - 5 | 新风控制器接口 | 定制，实现环境主机对风机的控制，达到无人启停 | 项 | 1 |

3.3报警系统服务

提供报警系统集成服务，将新装监控、CK报警、残卫报警统一接入到消控中心，实现报警的统一管理。

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | CK报警 | 探测速度0.3～2m/s，灵敏度分高、自动、宠物三档，微波频率24GHz，支持数字温度补偿和防区保护。工作温度-10°C至55°C，湿度10%至90%，尺寸65.5mm×103mm×48.5mm，安装高度1.8至2.4m | 个 | 2 |
| - 2 | 残卫报警 | 外壳材料为防火ABS阻燃外壳，触点耐压值≤250VDC，触点耐流值≤300mA，支持常开/常闭触点模式，适合86底盒安装，产品尺寸86*86*32mm | 个 | 10 |
| - 3 | 20镀锌钢管 | DN20 外径 (OD) 26.9 毫米 , 壁厚 约 2.8 毫米（常见系列） 内径 (ID) 约 21.3 毫米（由外径和壁厚计算得出） 常用标准 GB/T 3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》 主要材质 Q235等碳素结构钢 | 米 | 1720 |
| - 4 | 86底盒暗装 | 外形尺寸：正方形，标准86mm×86mm，联装带卡扣款约92×92mm。 安装孔中心距：60mm或60.3mm。 线管直径：25mm（2.5公分）。 材质：PVC，具有阻燃、耐高温、抗冲击特性 | 个 | 120 |
| - 5 | 12G-SDI线 | 传输速率：12Gbps，支持4K UHD分辨率。 分辨率：最高支持4K@60Hz（2160p60Hz）。 传输距离：＞60米。 特性阻抗：稳定75Ω，误差±2Ω，确保信号完整性。 屏蔽与阻燃：铜箔+镀锡铜丝编织（覆盖率95%）。 | 根 | 18 |
| - 6 | RJ45模块 | 1)采用耐冲击塑料，符合UL 9V4-0，180°打线方式，七种颜色定制，分体式防尘盖二件式设计，PCB板优化补偿设计方案，余量性能指标更高，符合ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60603-7-4标准 2)带宽及应用：支持250MHZ，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 3)IDC端子：镀镍100μ，卡线口45°设计、端接更牢固 4)IDC卡线线规：22-26AWG 5)模块颜色：黑色 6)PIN针：表面镀金50μ，确保触点电气性能稳定 7)插拔次数：≥1000次 8)导线端接次数：≥250次 9)绝缘电阻：500MΩ 10)高压测试：1000V 11)额定电流：1.5A 12)接触电阻：20mΩ 13)工作温度：-40°C～60°C | 个 | 171 |
| - 7 | 光缆12芯 | 1)参照标准：IEC 60793、ISO/IEC 11801 、YD/T 769、ＡNSI/TIA-568.3-D 2)光缆结构：夹带平行加强件的钢-塑料粘结护套、中心管类型为塑料松套管、管内放置光纤并填充油膏为主要结构，全截面阻水工艺 3)传输特征：低水峰非色散位移光纤，适用于1260nm~1625nm全波段传输系统，光纤在全波段的衰减和色散特征得到优化，满足单根光纤在多信道、高速率的传输要求 4)光纤等级：G.652D(B1.3) 5)芯数：2-12芯可供选择 | 米 | 120 |
| - 8 | 电源线RVV3*0.3 | 1)执行标准： GB/T 5023.5 2)导体：多股无氧铜丝 3)额定电压：300/500V 4)绝缘：PVC聚氯乙烯 5)护套：PVC聚氯乙烯 6)内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲。 7)弯曲半径：6D/15D 8)使用温度：-15℃～70℃ | 米 | 120 |
| - 9 | 电源线RVV4*0.5 | 1)执行标准： GB/T 5023.5 2)导体：多股无氧铜丝 3)额定电压：300/500V 4)绝缘：PVC聚氯乙烯 5)护套：PVC聚氯乙烯 6)内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲。 7)弯曲半径：6D/15D 8)使用温度：-15℃～70℃ | 米 | 3500 |
| - 10. | 电源线RVV2*2.5 | 1)执行标准： GB/T 5023.5 2)导体：多股无氧铜丝 3)额定电压：300/500V 4)绝缘：PVC聚氯乙烯 5)护套：PVC聚氯乙烯 6)内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲。 7)弯曲半径：6D/15D 8)使用温度：-15℃～70℃ | 米 | 1200 |
| - 11 | 电源线RVVP2*2.5 | 1)执行标准： GB/T 5023.5 2)导体：多股无氧铜丝 3)额定电压：300/500V 4)绝缘：PVC聚氯乙烯 5)护套：PVC聚氯乙烯 6)内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲。 7)弯曲半径：6D/15D 8)使用温度：-15℃～70℃ | 米 | 560 |

3.4ICU/急诊/手术室改造服务

在急诊科、手术室、ICU部署无线覆盖系统，实现患者生命体征等信息的床旁采集。

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 无线授权 | AC6605无线接入控制器AP资源授权(16 AP) | 组 | 2 |
| - 2 | 光模块 | 万兆光模块、sc接口 | 个 | 4 |
| - 3 | 吊塔改造 | 定制吊塔支臂，将一体机安装到吊塔上 | 项 | 2 |
| - 4 | 手持便捷式核验机 | 操作系统：Android 10.0 显 示 屏：5.5 寸，电容式触摸屏，支持手套模式 分辨率：720*1440 摄像头：前置≥ 500万像素，后置≥1300万像素 存储：≥64GB 认证方式：人脸/刷身份证/扫二维码(身份码)/公网环境 NFC数字身份证识别3年授权 网络和连接：支持NFC，支持蓝牙，支持4G/3G/2G定位:GPS/北斗/Glonass | 台 | 1 |

3.5智慧病房系统服务

分别在内镜科和妇产科部署智慧病房系统，实现即呼即应，为患者提供更便捷的医疗服务，改善患者的就医体验。

| 序号 | 指标项 |  | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 医护主机 |  | 【技术参数】 1、屏幕尺寸：15.6英寸IPS触摸屏 2、操作系统：Android 7.1 3、屏幕分辨率：1920*1080 4、摄像头参数：200W摄像头 5、操作方式：电容触摸 6、内存及存储：≥2G+8G，TF卡最大支持128G 7、通信方式：有线网络 8、硬件接口： 2路报警输入、2路报警输出、1路485接口、3路USB接口、三色指示灯、1路 DC12V输入、1 路串口调试口、2个RJ45网口、1路HDMI输出、1个TF卡槽 9、安装方式：桌面或墙面挂装 10、供电方式：DC12V/标准POE 11、设备功耗：≤13W 12、工作温度：-10℃～50℃ 13、工作湿度：10％-90％ 14、防水等级：不防水 【产品功能】 1、病呼联动：支持提醒、接听病区内床头终端、门口终端、值班分机发起的呼叫；支持提醒、处置病区床头终端发起的换药提醒信号和卫生间发起的卫生间报警信号。 2、门禁功能：支持提醒、接听门禁设备发起的对讲；支持在接听时给门禁设备进行远程开锁。 3、床位卡功能：设备在线情况；病区内患者诊断、医嘱、欠费、风险评估信息等；支持点击床位卡主动呼叫患者，呼叫拨通后可主动取消呼叫。 4、通讯录功能：支持查看床头终端、值班分机通讯录；支持直接点击通讯录发起呼叫。 5、通话记录：支持查看未接听、已接听、主机呼出的通话记录；支持通过通话记录进行回拨。 6、广播功能：支持选择广播终端进行实时语音播报、语音合成播报、音频文件播报；可查看设备在线/离线情况。 7、日志查询：支持按照全部、当天、近7天、近1个月的筛选条件去查询呼叫和提醒。 8、功能设置：支持设置通话音量、提示音量、背景音乐等；支持开启和关闭通话录音；支持对日期、时间、时区、屏幕亮度进行设置；支持设置主机熄屏时间；本地网络参数配置。 | 台 | 3 |  |
| - 2 | 床头分机 |  | 【技术参数】 1、屏幕尺寸：7英寸触摸屏 2、操作系统：Android 10.0 3、屏幕分辨率：1024*600 4、摄像头参数：无 5、操作方式：电容触摸+手柄按键+实体按键 6、内存及存储：≥2G+4G，不支持TF卡 7、通信方式：有线网络 8、硬件接口： 1 路 RJ45 网口、1 路 485 接口、4路报警输入、1个 Type-C 接口、1个 RESET按钮 9、安装方式：设备带嵌入式安装 10、供电方式：DC12V/标准POE 11、设备功耗：≤6W 12、工作温度：-10℃～50℃ 13、工作湿度：10％-90％ 14、防水等级：不防水 【产品功能】 1、首页功能：支持展示患者、医护人员及注意事项等信息；支持向护士站主机或值班分机发起呼叫、换药，和接听两者发起的对讲；可接收护士站主机发起的广播信息。 2、消息提醒：支持对患者的检验、检查、手术等预约信息进行提醒。 3、费用查询：支持输入身份证尾数进行身份认证通过后进行患者费用查询；支持按日查看费用明细和汇总查看住院费用。 4、医院风采：可展示医院、科室、病区、医生、护理人员的简介及图片等；可展示医院的宣传视频。 5、健康宣教：展示和播放平台推送的健康宣教材料，患者阅读宣教材料后，系统记录已读状态。 6、出入院指南：展示和播放平台推送的出入院指南，患者阅读宣教材料后，系统记录已读状态。 7、医学计算器：可计算患者的平均动脉压；可对需要补充输液的患者计算滴速。 8、订餐功能：支持对接院内订餐系统，进行身份认证后可根据患者膳食要求生成相应的订餐二维码。 9、功能设置：支持设置通话音量、床头终端时区、本地网络参数配置。 10、皮试闹钟：护士给患者做完皮试之后，可以根据皮试时长设置相应的皮试闹钟，到时之后自动提醒皮试时间已到，防止护士遗忘到时记录皮试结果。 11、满意度调查：患者可在此功能界面，给病区提交相关服务的满意度分数。 | 台 | 33 |  |
| - 3 | 门口分机 |  | 技术参数】 1、屏幕尺寸：10.1英寸触摸屏 2、操作系统：Android 10 3、屏幕分辨率：1024*600 4、摄像头参数：无 5、操作方式：电容触摸+实体按键 6、内存及存储：≥2G+4G，TF卡最大支持128G 7、通信方式：有线网络 8、硬件接口：8 路报警输入、1 路继电器输出、1路 485 接口、1路 DC 12V 输入、1路串口调试口、1个 RJ45 网口、1个 DC 12V 输出接口 9、安装方式：86盒墙面挂装 10、供电方式：DC12V/标准POE 11、设备功耗：≤10W 12、工作温度：-10℃～50℃ 13、工作湿度：10％-90％ 14、防水等级：不防水 【产品功能】 1、首页功能：支持展示患者、医院及医护人员等信息；支持输入工号进行护士定位和取消定位；支持向护士站主机发起增援呼叫。 2、病呼联动：支持通过三色灯及弹窗等方式对普通呼叫、增援呼叫、换药、卫生间报警等信息进行提醒。 3、功能设置：支持设置前进行工程密码验证；支持修改服务器IP、端口号、病区、病房号、SIP密码。查看本机IP地址、子网掩码、网关；支持查看设备版本号。 | 台 | 15 |  |
| - 4 | 卫生间分机 |  | 1. 防水等级：IP68 2. 安装方式：壁装螺丝固定，适配86底盒 3. 报警方式：按钮+拉绳 2 种方式报警，连接黄线和黑线即可。如果还提供DC12V供电（接红线和黑线），报警时指示灯亮，蜂鸣器响 4. 颜色：底壳白色+按钮红色 5. 尺寸：86.4mm×86.4mm×19mm | 台 | 30 |  |
| - 5 | 护士站值班分机 |  | 【技术参数】 1、屏幕尺寸：10.1英寸触摸屏 2、操作系统：Android 10 3、屏幕分辨率：1024*600 4、摄像头参数：200W摄像头 5、操作方式：电容触摸 6、内存及存储：2G+16G，TF卡最大支持128G 7、通信方式：有线网络 8、硬件接口： 8路报警输入、1路报警输出、1路485接口、1路USB接口、1路 DC12V输入、1 路串口调试口、1个RJ45网口、1个TF卡槽 9、安装方式：桌面或墙面挂装 10、供电方式：DC12V/私有POE 11、设备功耗：≤8W 12、工作温度：-10℃～50℃ 13、工作湿度：10％-90％ 14、防水等级：不防水 【产品功能】 1、病呼联动：支持提醒、接听病区内床头终端、门口终端、值班分机发起的呼叫；支持提醒、处置病区床头终端发起的换药提醒信号和卫生间发起的卫生间报警信号。 2、床位卡功能：设备在线情况；病区内患者诊断、医嘱、欠费、风险评估信息等；支持点击床位卡主动呼叫患者，呼叫拨通后可主动取消呼叫。 3、通讯录功能：支持查看床头终端、值班分机通讯录；支持直接点击通讯录发起呼叫。 4、通话记录：支持查看未接听、已接听、主机呼出的通话记录；支持通过通话记录进行回拨。 5、日志查询：支持按照全部、当天、近7天、近1个月的筛选条件去查询呼叫和提醒。 6、功能设置：支持设置通话音量、提示音量、背景音乐等；支持开启和关闭通话录音；支持对日期、时间、时区、屏幕亮度进行设置；支持设置主机熄屏时间；本地网络参数配置。 | 台 | 1 |  |
| - 6 | 电话交换机 |  | 32路纯电话光端机_SC口【一对】 32路电话1路百兆路网络光端机_SC口【一对】 32路电话2路百兆路网络光端机_SC口【一对】 32路电话1路千兆路网络光端机_SC口【一对】 32路电话2路千兆路网络光端机_SC口【一对】 32路电话4路隔离千兆网络光端机_SC口【一对】 | 台 | 2 |  |
| - 7 | 定制电视支架 |  | 定制电视支架，304不锈钢定制 | 个 | 1 |  |
| - 8 | 品牌电视支架 |  | 定制电视支架，加倍承重固定款，20mm贴墙距离，32-65英寸，加厚加宽墙板超强承重，可调仰俯角度款 | 个 | 2 |  |
| - 9 | 电脑内存卡 |  | 8G DDR4 | 条 | 113 |  |
| - 10. | 内镜机房静电地板 |  | 602*602*40mm，四脚支持，导电纤维 | 平方米 | 16 |  |
| - 11. | 施工服务 |  | 包括但不限于新风系统施工、报警系统施工、无线覆盖施工费、智慧病房施工 | 项 | 1 |  |
| - 12. | 病房智能交互系统 | 病呼联动 | 患者主叫：支持患者通过床头分机一键呼叫护士站；支持患者通过卫生间分机一键呼叫护士站；患者发起呼叫时，支持语音提示患者呼叫接通的状态；支持患者通过床头分机发起换药提醒 护士应答：支持用户处置患者呼叫；支持用户处置紧急呼叫信息；支持用户处置换药呼叫信息；支持呼叫转接、呼叫等待 护士主叫：支持通过护叫主机主动呼叫床头分机 呼叫显示：支持提示患者呼叫信息；支持提示卫生间紧急呼叫信息；支持提示换药呼叫信息；支持通过不同颜色的灯带提醒呼叫；支持通过不同声音、振动提醒呼叫 | 项 | 1 |
| - 13. |  | 临床数字标牌 | 患者标牌：支持展示患者姓名、性别、年龄、责任医生、责任护士、入院天数、住院号；支持展示患者的缴费情况，提供欠费标识；支持展示患者护理等级（如：一级护理，二级护理）；支持展示患者的饮食（如流质饮食）；支持展示患者的过敏史信息（如青霉素过敏）；支持展示患者的标识（如：防跌倒，防压疮，发热，手术等）；支持在患者手术标识上通过数字角标显示手术天数，支持点击标识后查看手术信息 医护标牌：支持展示护士团队介绍内容；支持展示医生团队介绍内容；支持展示患者责任护士介绍；支持展示患者主管医生介绍 医院宣传：支持展示医院介绍内容；支持医院宣传片上传与播放；支持展示科室介绍内容；支持根据节日、生日对患者进行人文关怀 计时工具：支持提供皮试、餐后血糖、输血、治疗等项目的倒计时功能；倒计时完成后支持出现计时结束弹窗；倒计时完成后支持进行语音播报提醒 布局自定义：支持自定义患者的业务标识，如护理等级颜色、风险标识样式；支持自定义业务块的布局 夜间查房模式：支持在夜间模式下，门口屏自动切换显示内容，新增如风险标识信息、护理等级等信息，用于辅助夜间查房；在夜间模式下，门口屏支持显示病房二维码，用于业务系统通过扫码实现病房巡视；在夜间模式下，支持护士通过门口屏记录进入病房和离开病房的时间，并支持查看相关记录；在夜间模式下，支持显示护士所在的病房信息 | 项 | 1 |
| - 14. |  | 智能提醒 | 患者提醒：支持根据手术、医嘱、预约检查、评估单、体征等数据来源自动生成相应的患者提醒；患者提醒支持点击查看详情内容；患者提醒的详情内容支持根据病区要求设置内容模板，内容模板支持自动关联手术、医嘱、预约检查、评估单、体征等数据来源的具体业务内容；支持以中文播报、铃声或铃声加中文播报组合等形式提示患者有新增的患者提醒，播报的内容根据病区进行调整；在事件发生当天，支持以中文播报、铃声或铃声加中文播报组合再一次进行播报提醒，播报的内容可根据病区进行调整 | 项 | 1 |
| - 15. |  | 患者病案 | 患者查询：支持根据临床业务引擎的风险识别结果，标识相应的患者，如病危、病重、跌倒风险、过敏等；并支持分类查看 医嘱查看：支持从HIS或移动护理系统接入医嘱信息，包括医嘱的开始时间、医嘱内容、规格、用药方式、医嘱状态等 体征查看：支持从HIS或移动护理系统接入体征信息，如体征的详细信息；支持根据接入的体征数据，生成体征趋势图 检查报告：支持从检查系统(PACS/RIS等)接入检查报告信息 检验报告：支持从检验系统(LIS)接入检验报告信息，并对检验的阳性值做特殊标识 费用查看：用户通过身份验证后，支持使用费用查询相关的功能；支持查询自身具体的住院费用，支持查看费用的日清单；支持查看费用的整体情况，支持按日期查询 | 项 | 1 |
| - 16. |  | 医护模式 | 身份核验：支持采用多种方式核验人员身份，核验完成后可进入医护模式 信息查询：进入医护模式后，支持只查看医护人员需要关注的特定患者信息，包含如患者基本信息、手术安排、预约检查安排、患者宣教的查看情况以及病区概况信息 临床业务：进入医护模式后，支持修改主管护士所负责的患者；进入医护模式后，支持调整患者的宣教安排 | 项 | 1 |
| - 17. |  | 患者模式 | 身份核验：支持采用多种方式核验人员身份，核验完成后可进入患者模式 信息查询：支持患者查看已完成预约的检查安排，并可通过状态区分该检查是否已完成；进入患者模式支持查看当前患者的消息提醒、宣教，并可查看本次住院的检查检验报告和住院费用情况 | 项 | 1 |
| - 18. |  | 健康宣教引擎 | 智能提醒：支持以中文播报、铃声或铃声加中文播报组合等形式提示患者有新增的宣教材料，播报的内容根据病区进行调整；支持以中文播报、铃声或铃声加中文播报组合等形式每隔一段时间提醒患者有未读宣教，播报的内容可根据病区进行调整；支持设置免打扰时间段，在免打扰时间段内不进行语音播报 医护端：规则引擎支持自动将宣教内容推送到终端上，同时也支持医护人员手动推送特定的宣教内容给特定患者；支持对基于宣教的患者提问实现闭环。支持医护人员查看患者对宣教内容的提问数量和具体的提问内容，并支持对已回答过的问题标记完成，实现从患者提问、医护回答的闭环全流程；支持医护人员查看患者对推送宣教材料的阅读情况，可以知晓患者有哪些材料还未完成阅读；支持医护人员设置需要进行病情保护的患者，同时支持设置处于病情保护状态下患者允许查看的宣教材料，避免因为一些如“癌症”等字眼影响患者的治疗 患者端：支持患者查看有多少宣教材料需要阅读；支持患者针对有问题的宣教材料进行提问；支持患者设置连续播放，一次性连续查看多个宣教材料；支持患者选择宣教材料的字体大小，直接在宣教程序内进行调整 | 项 | 1 |
| - 19. |  | 广播功能 | 患者广播：支持根据时间节点定时向患者端推送广播内容；支持根据床位或者责任分组向患者端自动推送广播内容；支持以中文播报、铃声或铃声加中文播报组合等形式提示患者有新增的患者提醒，播报的内容支持根据病区进行调整；支持患者在床头接收病区广播信息 | 项 | 1 |
| - 20. | 护士站智能交互系统 | 病呼联动 | 护士应答：支持用户处置患者呼叫；支持用户处置紧急呼叫信息；支持用户处置换药呼叫信息 呼叫显示：患者呼叫提示信息支持最小化；支持提示患者呼叫信息；支持提示卫生间紧急呼叫信息；支持提示换药呼叫信息；支持通过不同声音、振动提醒呼叫 | 项 | 1 |
| - 21. |  | 临床数字标牌 | 患者标牌：支持展示患者姓名、性别、年龄、责任医生、责任护士、入院天数、住院号；支持展示患者的缴费情况，提供欠费标识；支持展示患者护理等级（如：一级护理，二级护理）；支持展示患者的饮食（如流质饮食）；支持展示患者的过敏史信息（如青霉素过敏）；支持展示显示患者的标识（如：防跌倒，防压疮，发热，手术等）；支持在患者手术标识上通过数字角标显示手术天数，支持点击标识后查看手术信息 医护标牌：支持展示护士团队介绍内容；支持展示医生团队介绍内容 | 项 | 1 |
| - 22. |  | 临床信息发布 | 病区概览：支持手动编辑病区一栏表，如一级护理，出院，心电监护等条目；支持维护大屏病区一览表的可选栏目，并可新增自定义栏目；支持维护全院通用的病区一览表栏目，同时也支持按病区设置病区一栏表中显示的栏目；支持展示病区的状况，包含患者总数，转入，转出，手术，高危等状态的患者数量；支持根据手术、医嘱、预约检查、患者基本信息、评估单等数据来源自动生成对应的业务数据；支持在大屏上调整病区概况的字体大小；支持根据医嘱执行情况追踪某些关键护理内容的执行完成状况；支持根据评估单执行计划和填写情况追踪评估单的执行完成状况；病区概况支持分责任组进行显示，支持切换查看某一责任组负责的内容 手术：支持展示病区今日手术信息。包含床号、患者姓名、手术名称、麻醉信息、主刀医生及手术计划时间，手术状态并动态更新；支持展示病区明日/择日手术信息。包含床号、患者姓名、手术名称、麻醉信息、主刀医生及手术计划时间，手术状态并动态更新；支持基于患者维度或手术状态维度维度对手术进行显示，根据用户需求，可灵活选择对应的显示模式；支持对手术状态进行处理和筛选，支持按病区需求对上游提供的手术状态进行二次定义，并最终支持显示护理视角需要的手术状态和手术内容；支持手动编辑病区患者的手术安排信息；支持展示病区患者的手术准备完成情况；支持手动编辑病区患者手术准备内容；支持手动标记病区患者的手术准备内容完成情况 预约检查：支持展示患者的预约检查情况，包含检查时间，检查名称，完成情况以及检查备注；支持用户根据使用需要对显示的内容进行筛选，如只显示部分特殊的检查内容；支持用户手动维护预约检查的内容；支持以患者维度查看预约检查的情况；支持以检查类型的维度查看预约检查的情况 换床：支持展示病区的换床信息；支持手动编辑病区的换床信息 管床信息：支持展示病区当天的管床信息；支持用户手动维护管床信息；支持以责任组的维度显示管床信息；支持以护士的维度显示管床信息；可以提前设定管床计划，到期系统会自动按计划划分床位 导管：支持展示患者的导管详情，包含导管类型，风险级别，置管时间；支持用户添加导管的备注，如臂围，深度等内容；支持以患者维度查看患者导管的情况；支持以导管类型的维度查看患者导管的情况；支持用户手动维护导管相关的信息 病区备忘：支持书写录入生成并查看备忘录，如设备借用、病区公告等，可进行新增、编辑、删除等操作；支持用户用红色标记重要的备忘录条目；支持备忘录设置过期时间，系统根据过期时间自动删除备忘录；支持显示备忘录录入的用户名，用于追踪备忘录的来源 常用联系：支持展示值班医生姓名、联系方式；支持对常用联系/值班医生的联系方式进行隐私保护，用户可在详情页中查看完整联系方式；支持编辑值班医生的信息；支持展示病区常用的联系方式；支持手动编辑病区的常用联系方式；支持对联系信息的显示顺序进行排序 健康教育：支持病区护士长及护士在后台管理里管理宣教材料；支持根据全院或者病区维度维护宣教材料；手动推送患者宣教的资源，支持文档、图片、视频、音频等多种格式；支持统计各个宣教材料的播放/点击次数 应用接入：支持通过嵌入二维码、web链接等方式接入第三方系统，实现系统集成，含且不仅限于院内导航，营养点餐，视频点播，保险购买，护工聘请，视频探视等 待产精细化管理：支持实时显示产房待产妇信息，包括破膜情况、宫口情况、特殊治疗、病情、BMI、备注等，并允许对产妇进行特殊颜色标记 | 项 | 1 |
| - 23. |  | 患者病案 | 患者查询：支持根据临床业务引擎的风险识别结果，标识相应的患者，如病危、病重、跌倒风险、压疮风险、过敏等；并支持分类查看 医嘱查看：支持从HIS或移动护理系统接入医嘱信息，包括医嘱的开始时间、医嘱内容、规格、用药方式、医嘱状态等 体征查看：支持从HIS或移动护理系统接入体征信息，如体征的详细信息；支持根据接入的体征数据，生成体征趋势图 检查报告：支持从检查系统(PACS/RIS等)接入检查报告信息 检验报告：支持从检验系统(LIS)接入检验报告信息，并对检验的阳性值做特殊标识 病历查看：支持从HIS或者移动护理系统接入患者的病历信息，如入院评估单、一般护理记录单等 | 项 | 1 |
| - 24. |  | 交班 | 患者交接：支持查看交班当天病区不同等级护理患者的数量与占比；支持查看交班当天病区概况内容，包含患者总数、入院、手术人数、转入患者数、转出患者数。支持病区个性化设置基于评估单信息、医嘱信息提取规则，如高危跌倒的患者数，也支持手动维护，如死亡患者数；支持查看患者的基本信息，包含住院号，入院时间，入院诊断，护理等级，性别，过敏信息，饮食信息；支持查看患者的体征信息，包含体温，血压，脉搏，呼吸，支持查看体征变化的趋势图；查看患者交班详情时，支持以SBAR的模式架构化展现患者的相关信息；支持用户设置交班时的患者顺序，支持根据护理等级、床号进行自动排序，也支持手动对排序进行修改；支持查看患者的医嘱、手术、危机值、检查报告、检验报告、体征、交班记录等患者状况（即S-现状）信息；支持查看患者的过敏信息、诊断信息、年龄、性别等患者背景（即B-背景）信息；支持查看患者住院期间的各类评估单相关信息内容（即A-评估）；支持查看患者后续护理的建议内容等信息（即R-建议）；支持用户在系统中录入患者后续护理的建议内容；支持用户录入交班当天的交班记录；用户在录入交班记录时，支持提供护理记录单、检验报告异常值、检查报告内容的参考，并支持在选中后将相关内容导入至交班记录中；支持用户打印交班记录 | 项 | 1 |
| - 25. |  | 智能提醒 | 手术患者返回提醒：支持在手术患者返回病区前，根据手术状态进行语音播报提醒，告知病区护理人员做好准备 医护提醒：支持根据手术、医嘱、预约检查、评估单、体征等数据来源自动生成相应的医护提醒；支持点击查看医护提醒的详情内容；医护提醒的详情内容支持根据病区要求设置内容模板，内容模板支持自动关联手术、医嘱、预约检查、评估单、体征等数据来源的具体业务内容 | 项 | 1 |
| - 26 |  | 管理者模式 | 临床业务查看：提供管理者模式，支持通过身份核验后进入管理者模式；支持显示带有统计属性的患者动态（显示如出入转人次、各类高危人次等数据）；支持查看病区患者手术统计信息，基于手术类型的手术动态（基于手术分类进行智能统计）；支持查看病区患者诊断统计信息，基于诊断分类统计的患者诊断动态（基于诊断分类进行智能统计）；支持查看病区当日医嘱执行情况，可基于医嘱类型进行分类；支持查看病区当日文书填写情况，可查看已评及待评信息；支持根据不同时间维度进行统计，并支持数据穿透显示相关临床业务详情 | 项 | 1 |

3.6指令性改造服务

将门诊排队叫号、检查排队叫号、治疗排队叫号等数据接入安诊儿。

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排队叫号系统指令性改造 | 与安诊儿对接，实现排队叫号相关数据上报 | 项 | 1 |

3.7HIS对接服务

对包药机/发药机系统、介入系统进行接口改造，接入HIS系统，实现数据的互联互通。

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包药机/发药机HIS对接 | 包药机/发药机与新HIS对接 | 项 | 1 |
| 2 | 介入系统HIS对接 | 介入系统与新HIS对接 | 项 | 1 |

## 四、商务条款

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期及售后服务要求 | (1)质保期：2年。 (2)质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，中标人在接到电话后，半小时以内响应，4小时以内到达现场处理，24小时以内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件等措施，保证用户单位的正常使用。 |
| 2 | 备品备件及耗材等要求 | 免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供两次免费上门巡检服务；质保期后，中标人负责设备的终身维修及零配件的及时供应。 |
| 3 | 建设周期 | 合同签订后20天内完成项目的供货、系统测试并上线试运行后组织项目验收。 |
| 4 | 报价要求 | 本项目最终报价是履行合同的最终价格，包括为完成本采购文件中提出的所有采购内容并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额，包括但不限于一切软硬件、辅件、调试、测试、人员费用、税金、培训、管理、招标代理费等完成本项目所需的一切相关费用。 |
| 4 | 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同款的40%作为预付款，验收合格通过后15日内支付合同款的60%。 |
| 6 | 验收 | 以采购方组织验收合格后，在验收单上签字确认为准。 |
| 7 | 特殊条款 | 招标文件中的技术要求（规格）书为原则性要求，并不是详尽的要求，中标供应商有责任对投标文件中提出的技术规范、标准负责。中标供应商对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。 |

第四章  采购合同主要条款

# （样稿，以实际签订为准）

- 通用必备条款部分

（以最终合同为准）

一、通用必备条款部分

招标编号： 330482257190370000031-JXYJZFCG-2026-03

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书号：临[2025]6437号

预算金额：52.8810万元

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                                  采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关内容

1、本次采购的是

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、服务内容：

第三条 合同价款及付款方式

1、本合同项下总价款为（大写）人民币         。

2、本合同总价款包括完成项目服务所需的全部费用。

3、本合同付款方式为以下第        项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为        ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为        ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招标文件规定，未规定时按以下第     项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

5、乙方收款银行信息：

账户名：

开户行：

账  号：

第四条 履约保证金

按以下第     项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得转让或分包本项目。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 嘉兴 仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及备案

1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份送招标代理机构存档。

二、特殊专用条款部分

第一条 服务内容

详见本项目采购文件。

第二条 合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：

2、履行方式：

3、履行地点：

第三条 技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第五条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第六条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方应就乙方损失进行赔偿并承担违约责任，违约责任数额为本合同款项的百分之五。

2、乙方无正当理由不履行本合同项下义务或履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方继续履行并承担违约责任，违约责任数额为本合同款项的百分之五。

3、如因特殊原因乙方不能在约定的时间内完成服务，经甲方同意后方可延长或推迟服务时间。如无特殊原因，乙方在约定的时间内不能完成服务，则甲方有权另行安排其他单位进行服务，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从未支付的合同价款中直接扣除该费用。

4、乙方工作人员在服务过程中因疏忽失职或故意给甲方或第三人造成损害的，乙方应赔偿因此给甲方造成的损失，甲方有权从未支付的合同价款中直接扣除相关费用作为乙方的赔偿费用。如合同价款不足以赔偿甲方损失的，乙方须另行支付。

第七条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定代表人或被授权人：                     法定代表人或被授权人：

签订地点：

签订日期：     年   月  日

代理机构：                                       （盖章）

年    月    日

保密协议

为切实保障                             中涉及的国家秘密和工作秘密，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规之规定，经双方同意，签定如下保密协议：

一、保密范围

乙方为参与甲方的“                               ”项目招投标活动而从甲方了解、掌握的国家秘密和工作秘密，包括但不限于项目所有涉密的资料内容。

二、保密责任

1、乙方应对有关人员进行审查、教育培训，及时调整不合适的人员。

2、乙方同意严格控制甲方的专有信息，未经甲方同意保证不向第三方泄露甲方提供的任何专有信息，并对该专有信息的保管提供良好的安全保密环境及措施。

3、乙方不得将甲方的专有信息用于其它任何目的。除乙方直接参与本项工程的人员之外，不将专有信息透露给其它任何人。严禁私自使用、查询、复制相关资料信息。

乙方应当告知并采取有效措施要求参与本项工作的人员遵守本协议规定。

4、乙方发现保密范围内的有关事项已经泄露或可能泄露时应当及时报告甲方，并立即采取补救措施。

5、当甲方以书面形式要求乙方交回专有信息时，乙方应当立即交回所有书面的或其他形式的专有信息以及所有描述和概括该专有信息的文件资料，不能以任何形式保留或擅自处理。

三、违约责任

乙方或参与本项目的工作人员违反本协议规定，造成泄密事件或经济损失的，乙方应承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。具体规定如下：

1、乙方泄露工作秘密但没有造成损失的，乙方应向甲方承担10万元/次的违约金；由于乙方泄露工作秘密造成甲方损失的，乙方除需承担10万元/次的违约金外，还应按照实际损失向甲方承担赔偿责任。

2、乙方泄露国家秘密的，情节严重的，由甲方移交公安机关依照刑法第一百八十六条的规定追究刑事责任。尚未构成刑事责任的，由主管单位给予处罚。

四、保密期限

自协议生效之日起，双方的合作交流都要符合协议的条款和国家保密机关法律法规的相关要求。乙方必须保密义务，对在项目建设中获知的专有信息进行保密，除非甲方通过书面通知明确说明对本协议所涉及的某项专有信息予以解密或同意共享。保密期限不受乙方是否中标及项目建设合同有效期限的限制。

- 争议解决方式

未尽事宜双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方当事人均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

本协议作为合同的附件，经双方签字盖章后生效，失效期与合同相同。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人（负责人）：

年    月    日                      年    月    日

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照《政府采购委托汇总确认书》第临[2025]6437号 ，采购编号：330482257190370000031-JXYJZFCG-2026-03 ,合同号： |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 采购货物（服务，工程）名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。 |  |  |  |  |

# 第五章评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于平湖市第二人民医院综合医疗服务提升改造二期工程信息化建设补充项目的评标。

一、总则

1. 本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分，资信商务及技术分80分组成。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列推荐1名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按资信及商务技术得分由高到低顺序排列；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则由获取采购文件的时间先后顺序决定排名。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单顺序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.投标人评标综合得分=价格分+资信商务及技术分。

二、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100

本项目属于预留份额专门面向中小微企业采购的项目，不再重复享受价格扣除的优惠政策。

- 资信商务及技术分（80分）

| 序号 | 细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司资质 | - 投标人具备有效期内的信息技术服务运行维护标准（ITSS）运行维护三级以上（含）的得2分；具备有效期内的信息技术服务运行维护标准（ITSS）运行维护三级以下的得1分，其他不得分。以上证书需提供证书原件的扫描件并加盖投标单位公章，否则视为不满足。 - 投标人具备信息系统建设和服务能力等级证书CS2及以上的得2分，其他不得分。以上证书需提供证书原件的扫描件并加盖投标单位公章，否则视为不满足。 | 4 |  |
| 2 | 企业认证 | 投标人具有有效期内的ISO质量管理体系认证证书、ISO信息安全管理体系认证、ISO信息技术服务管理体系证书的，每有1项得1分，本项最高3分，未提供不得分。以上证书需提供证书原件的扫描件并加盖投标单位公章，否则视为不满足。 | 3 |  |
| 3 | 企业业绩 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标单位具有类似项目成功案例，每有一个得1分，本项最高2分，没有不得分。 注： 投标人须列表并提供该业绩项目的中标公告扫描件、中标通知书扫描件、采购合同文本扫描件并加盖投标单位公章。未提供或提供不全的、评委不认可的,不得分。 | 2 |  |
| 4 | 项目负责人 | 项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书的得2分。 | 2 |  |
| 5 | 项目组人员 | 拟派项目组人员（除项目负责人外）具有网络工程师证书、软件测评师中级及以上证书、信息安全保障人员认证证书（安全集成）、中级及以上专业技术任职资格证书（电子信息工程方向），每提供1项得0.5分，本项最高2分。同一类证书不重复计分。 | 2 |  |
|  | 注：须提供以上人员在投标截止时间前连续近六个月在投标人单位缴纳社保的证明材料、相关证书，并加盖投标人公章，未提供或提供不全的本项不得分 |  |  |  |
| 6 | 技术参数响应 | 对照采购清单中的技术参数要求，逐项核查投标文件响应情况。完全满足所有参数要求的得 20分；每偏离 1 项扣1 分，扣完为止。 | 20 |  |
| 7 | 技术方案合理性 | 1.安装调试试运行方案，根据供应商提供本项目安装、调试、试运行方案和措施的完整性、合理性、科学性综合打分。（0-8分） (打分区间为0,1,2,3,4,5,6,7,8)。 | 8 |  |
|  |  | 2.集成方案，供应商承诺：根据整体项目要完成所有软硬件集成服务，包括但不限于本次采购的全部硬件、软件，配合采购人完成信息化建设，得6分。否则不得分。（提供承诺函，格式自拟） | 6 |  |
| 8 | 质量保障方案 | 1.质量目标全面性、合理可行性进行打分（0-6分） (打分区间为0,1,2,3,4,5,6)。 | 12 |  |
|  |  | 2.质量控制节点及相应的质量管理措施的全面性、合理可行性进行打分（0-6分） (打分区间为0,1,2,3,4,5,6)。 |  |  |
| 9 | 培训服务 | 培训计划、培训形式及培训内容全面性、合理可行性进行打分（0-5分） (打分区间为0,1,2,3,4,5)。 | 5 |  |
| 10 | 售后服务 | 售后服务计划安排、售后服务响应及服务体系等服务保障措施全面性、合理可行性进行打分（0-6分） (打分区间为0,1,2,3,4,5,6)。 | 6 |  |
| 11 | 应急措施 | 突发事件应急措施全面性、合理可行性进行打分（0-5分） (打分区间为0,1,2,3,4,5)。 | 5 |  |
| 12 | 合理化建议 | 根据供应商针对本项目的合理化建议进行综合打分。（0-4分） (打分区间为0,1,2,3,4)。 | 4 |  |
| 13 | 质保期 | 质保期：质保期在满足招标文件要求的基础上，每延长一年得1分，本项最高得1分。 | 1 |  |

## 备注：以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行设计格式装订于投标文件中。

第六章  投标相关文件格式

## 投标文件封面

（项目名称）

（资格文件/资信商务及技术文件/报价文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

## 1.资格文件部分格式

资格文件

各供应商须按投标人须知5.1要求出具全部资格证明材料。

中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加平湖市第二人民医院的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 1.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 2.本项目属于预留份额专门面向中小微企业采购的项目，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。供应商提供的中小企业声明函上填写的行业与采购文件明确的行业不一致的，中小企业声明函无效，资格审查不通过。

3.根据实际情况，在（中型企业、小型企业、微型企业）处进行勾选或填于横线处。

2.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
        本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日 期：

3.供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。（如有）

附件：

国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知

国统字〔2011〕75号

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国家统计局各调查总队，国务院有关部门：

为贯彻落实工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），结合统计工作的实际情况，我们制定了《统计上大中小微型企业划分办法》。现印发给你们，请遵照执行。

国家统计局

二〇一一年九月二日

统计上大中小微型企业划分办法

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），结合统计工作的实际情况，特制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2003年印发的《统计上大中小型企业划分办法（暂行）》（国统字〔2003〕17号）同时废止。

附表：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，装卸搬运和运输代理业，不包括铁路运输业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

2.资信商务及技术文件、报价文件目录（请按照“第二章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资信商务及技术文件：

（1）投标声明书 (格式见附件) ————————————————（页码）

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件) ————————————（页码）

3.投标声明书

致：平湖市第二人民医院    （采购方）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法单位，经营地址              。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称）    的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的项目名称为：              ；项目内容：详见投标报价明细表；

4、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

投标人盖公章：

年    月    日

4.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系   （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托我单位  （姓名）  为我公司全权代表，以本公司的名义参加     （项目名称）      采购招标（项目编号：     ）的投标活动。全权代表所提供、签署的一切文书和处理与之有关的一切事务，我均予以承认并为其投标行为承担全部责任。

全权代表无转委权。

特此委托。

全权代表：          性别：            年龄：

单位：              部门：            职务：

联系电话：

投标人：     （加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：

全权代表（签字）：

本授权书于    年    月    日签字生效。

备注：后附法定代表人和全权代表居民身份证正反两面复印件

5.关于资格的声明函

致：         ：（采购方）

关于贵方         招标项目，本签字人愿意参加投标，提供招标文件规定的要求及服务，并证实提交的下列文件和说明是准确的和真实的：

1、投标人概况。

2、有效期内的事业单位法人证书副本复印件或企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）。

4、招标文件要求的相关资格资质证明文件及附件资料复印件（加盖公章）。

5、投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

N、……

投标人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

年   月    日

6. 投标人类似案例成功的业绩一览表

成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目起止时间 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求提供证明材料。

投标人（加盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

年   月    日

7.商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

年   月    日

8.技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 项目 | 条款 | 招标文件技术 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

年   月    日

9.项目负责人情况介绍

本项目负责人…….

投标人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

年   月    日

10.项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目职务 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标人针对该项目的实施、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件或扫描件。

3、表格不够填写可添加。

4、填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

年   月    日

11.投标函

投标函

致： 平湖市第二人民医院    （采购方）

根据贵方为       采购项目的公开招标公告（招标编号：      ），签字代表        （全名）经正式授权并代表供应商             （投标单位全称），向贵方提交资格文件、资信商务及技术文件及投标报价文件电子投标各一份，并保证所提交的资料是真实的、准确的，并为我方的一切投标行为作郑重承诺及声明如下：

1、我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容要求及规约，对文件的合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。

2、我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。

3、投标自开标日起有效期为90个日历天。若我方中标，投标有效期相应延长至到项目验收通过之日。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

4、完全服从和尊重评委会所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭投标报价并非是决定中标资格的唯一重要依据。

5、同意按招标文件的要求认真履行中标人的义务，若我方行为不当而损害了采购人的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

6、我方声明：我方在参与本次政府采购活动的近三年来未曾有出现重大违法记录。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人法定代表人姓名：

地址：

投标人全权代表姓名、职务：

投标人名称：

（公章）：

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

日期： 年月 日

12.开标一览表

开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                  金额单位：人民币（元）

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平湖市第二人民医院综合医疗服务提升改造二期工程信息化建设补充项目 | 小写： 大写： |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

2、投标报价应为完成本项目所发生的各项费用之和，应包括但不限于一切软硬件、辅件、调试、测试、人员费用、税金、培训、管理、招标代理费等完成本项目所需的一切相关费用；

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

年   月    日

13.投标报价明细表

投标报价明细表（根据采购清单，自行拟定格式编制）

项目名称：

采购编号：

单位：人民币元

注：上表所述“合计金额”与“开标一览表”应一致。

投标人(盖章)：

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

政府采购活动现场确认声明书

（要求在电子投标文件解密后，将以下表格填写完成后，在通过邮件方式将照

片传给代理公司（邮箱：784968527@qq.com））

:（采购人）

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加项目（编号：）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

附件1：

供应商注册流程

进入浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)→政府采购供应商注册→按下图提示进行。

（注册联系电话：95763）

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。